

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № 590 "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1052

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № 590 "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы" следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы";

      пункты 1, 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный план).

      2. Акиму города Нур-Султана в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить координацию выполнения Комплексного плана.

      3. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить реализацию и представление акиму города Нур-Султана один раз в полугодие не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информации о выполнении мероприятий, предусмотренных Комплексным планом.

      4. Акиму города Нур-Султана обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий, предусмотренных Комплексным планом.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В.";

      в Комплексном плане по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы, утвержденном указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы";

      по всему тексту:

      слова "Астана", "Астаны", "Астаной", "Астане" заменить словами "Нур-Султан", "Нур-Султана", "Нур-Султаном", "Нур-Султане";

      после раздела "Цели и стратегические задачи" дополнить разделом следующего содержания:

      "Развитие жилых массивов города Нур-Султана

      Развитие жилых массивов города Нур-Султана будет осуществляться согласно приложению к настоящему Комплексному плану.";

      в разделе "Комплексный план по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы":

      в строках, порядковые номера 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, аббревиатуру "МИР" заменить аббревиатурой "МИИР";

      в строке, порядковый номер 7, аббревиатуру "МСХ" заменить аббревиатурой "МЭГПР";

      в примечании: в расшифровке аббревиатур:

      строки: "МИР − Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан",

      "МСХ − Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "МИИР − Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан";

      "МЭГПР − Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан";

      дополнить разделом "Развитие жилых массивов города Нур-Султана" согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1052 |
|  | Приложение к Комплексному плану по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы |

**Развитие жилых массивов города Нур-Султана**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (млн. тенге) | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | Район "Байқоңыр" | | | | | | |
| 1.1. | Жилой массив "Өндіріс" | | | | | | |
| 1.1.1 | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК, МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 4 900 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 1 450 |
| 2022 год | 3 450 |
| всего | 5 397 | местный бюджет |
| 2020 год | 792 |
| 2021 год | 1 660 |
| 2022 год | 2 945 |
| 1.1.2 | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МЗ РК, МКС РК, МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 1 800 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 800 |
| 2021 год | 1 000 |
| всего | 4 054 | местный бюджет |
| 2020 год | 144 |
| 2021 год | 1 060 |
| 2022 год | 2 850 |
| всего | 98 | ГЧП |
| 2020 год | 98 |
| 1.1.3 | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 618 | местный бюджет |
| 2020 год | 618 |
| 1.2. | Жилой массив "Кирпичный" | | | | | | |
| 1.2.1 | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 600 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 300 |
| 2022 год | 300 |
| всего | 441 | местный бюджет |
| 2020 год | 391 |
| 2021 год | 25 |
| 2022 год | 25 |
| 1.2.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 – 2022 годы | всего | 1 300 | местный бюджет |
| 2020 год | 40 |
| 2021 год | 630 |
| 2022 год | 630 |
| 1.2.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 – 2021 годы | всего | 575 | местный бюджет |
| 2020 год | 35 |
| 2021 год | 540 |
| 1.3. | Жилой массив "Казгородок" | | | | | | |
| 1.3.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 500 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 500 |
| всего | 262 | местный бюджет |
| 2020 год | 20 |
| 2021 год | 15 |
| 2022 год | 227 |
| 1.3.2. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 35 | местный бюджет |
| 2020 год | 35 |
| 2 | Район "Сарыарқа" | | | | | | |
| 2.1. | Жилой массив "Көктал-1" | | | | | | |
| 2.1.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МЭ РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 6 020 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 1 710 |
| 2021 год | 2 710 |
| 2022 год | 1 600 |
| всего | 1 880 | местный бюджет |
| 2020 год | 370 |
| 2021 год | 585 |
| 2022 год | 925 |
| 2.1.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 607 | местный бюджет |
| 2020 год | 607 |
| 2.1.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана,  МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 4 904 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 2 700 |
| 2021 год | 261 |
| 2022 год | 1943 |
| всего | 1 858 | местный бюджет |
| 2020 год | 1 792 |
| 2021 год | 8 |
| 2022 год | 58 |
| 2.2. | Жилой массив "Көктал-2" | | | | | | |
| 2.2.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МЭ РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 8 370 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 2 485 |
| 2021 год | 3 885 |
| 2022 год | 2 000 |
| всего | 1 096 | местный бюджет |
| 2020 год | 117 |
| 2021 год | 519 |
| 2022 год | 460 |
| 2.2.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МКС РК,  МВД РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 2 650 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 1 000 |
| 2021 год | 1 100 |
| 2022 год | 550 |
| всего | 104 | местный бюджет |
| 2020 год | 55 |
| 2021 год | 33 |
| 2022 год | 16 |
| 2.2.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 34 | местный бюджет |
| 2020 год | 34 |
| 2.3. | Жилой массив "Агрогородок" | | | | | | |
| 2.3.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МЭ РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 4 000 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 2 000 |
| 2022 год | 2 000 |
| всего | 7 693 | местный бюджет |
| 2020 год | 773 |
| 2021 год | 2 285 |
| 2022 год | 4 635 |
| 2.3.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 – 2021 годы | всего | 3 165 | местный бюджет |
| 2020 год | 796 |
| 2021 год | 2 369 |
| 2.3.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана,  МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 1 500 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 500 |
| 2022 год | 1 000 |
| всего | 1 277 | местный бюджет |
| 2020 год | 852 |
| 2021 год | 311 |
| 2022 год | 115 |
| 3 | Район "Алматы" | | | | | | |
| 3.1 | Жилой массив "Железнодорожный" | | | | | | |
| 3.1.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 2 700 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 1 350 |
| 2022 год | 1 350 |
| всего | 4 351 | местный бюджет |
| 2020 год | 51 |
| 2021 год | 2 150 |
| 2022 год | 2 150 |
| 3.1.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МКС РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2021 годы | всего | 1800 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 800 |
| 2021 год | 1000 |
| всего | 54 | местный бюджет |
| 2020 год | 24 |
| 2021 год | 30 |
| 3.1.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана,  МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 год | всего | 40 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 40 |
| всего | 4 | местный бюджет |
| 2020 год | 4 |
| 3.2. | Жилой массив "Промышленный" | | | | | | |
| 3.2.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 1 860 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 930 |
| 2022 год | 930 |
| всего | 675 | местный бюджет |
| 2020 год | 403 |
| 2021 год | 103 |
| 2022 год | 169 |
| 3.2.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МЗ РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 295 | ГЧП |
| 2020 год | 98 |
| 2021 год | 98 |
| 2022 год | 98 |
| 3.2.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана,  МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2021 годы | всего | 68 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 68 |
| всего | 417 | местный бюджет |
| 2020 год | 246 |
| 2021 год | 171 |
| 3.3. | Жилой массив "Интернациональный" | | | | | | |
| 3.3.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 – 2021 годы | всего | 12 | местный бюджет |
| 2020 год | 4 |
| 2021 год | 8 |
| 3.3.2 | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 – 2022 годы | всего | 1819 | местный бюджет |
| 2020 год | 28 |
| 2021 год | 323 |
| 2022 год | 1468 |
| 3.3.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 5 | местный бюджет |
| 2020 год | 5 |
| 3.4. | Жилой массив "Мичурино" | | | | | | |
| 3.4.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 8 | местный бюджет |
| 2020 год | 8 |
| 3.4.2. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 1 | местный бюджет |
| 2020 год | 1 |
| 3.5. | Жилой массив "Куйгенжар" | | | | | | |
| 3.5.1. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 1 | местный бюджет |
| 2020 год | 1 |
| 3.6. | Жилой массив "Юго-восток" | | | | | | |
| 3.6.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 6 650 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 3 650 |
| 2022 год | 3 000 |
| всего | 1 820 | местный бюджет |
| 2020 год | 1 118 |
| 2021 год | 332 |
| 2022 год | 370 |
| 3.6.2. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана,  МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 3 200 | республиканский бюджет |
| 2021 год | 1 600 |
| 2022 год | 1 600 |
| всего | 114 | местный бюджет |
| 2020 год | 20 |
| 2021 год | 50 |
| 2022 год | 44 |
| 4 | Район "Есиль" | | | | | | |
| 4.1. | Жилой массив "Уркер" | | | | | | |
| 4.1.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 19 573 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 7 570 |
| 2021 год | 8 713 |
| 2022 год | 3 290 |
| всего | 721 | местный бюджет |
| 2020 год | 315 |
| 2021 год | 296 |
| 2022 год | 110 |
| 4.1.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МКС РК,  МВД РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 2 336 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 1 179 |
| 2021 год | 699 |
| 2022 год | 458 |
| всего | 3 296 | местный бюджет |
| 2020 год | 114 |
| 2021 год | 2 344 |
| 2022 год | 838 |
| 4.1.3 | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 – 2021 годы | всего | 1 821 | местный бюджет |
| 2020 год | 1 251 |
| 2021 год | 570 |
| 4.2. | Жилой массив "Пригородный" | | | | | | |
| 4.2.1 | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2022 годы | всего | 3 251 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 51 |
| 2021 год | 1 400 |
| 2022 год | 1 800 |
| всего | 315 | местный бюджет |
| 2020 год | 205 |
| 2021 год | 50 |
| 2022 год | 60 |
| 4.2.2. | Социальные объекты | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК, МФ РК | 2020 – 2021 годы | всего | 1 288 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 625 |
| 2021 год | 663 |
| всего | 40 | местный бюджет |
| 2020 год | 40 |
| 4.2.3. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 19 | местный бюджет |
| 2020 год | 19 |
| 4.3. | Жилой массив "Заречный" | | | | | | |
| 4.3.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 47 | местный бюджет |
| 2020 год | 47 |
| 4.3.2. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 21 | местный бюджет |
| 2020 год | 21 |
| 4.5. | Жилой массив "Тельмана" | | | | | | |
| 4.5.1. | Дорожная и инженерная инфраструктура | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,  МНЭ РК,  МФ РК | 2020 – 2021 годы | всего | 2 611 | республиканский бюджет |
| 2020 год | 1 311 |
| 2021 год | 1 300 |
| всего | 149 | местный бюджет |
| 2020 год | 69 |
| 2021 год | 80 |
| 4.5.2. | Благоустройство | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Нур-Султана | 2020 год | всего | 19 | местный бюджет |
| 2020 год | 19 |

      Источники предполагаемых расходов на реализацию План мероприятий по развитию жилых массивов города Нур-Султана на 2020 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники предполагаемых расходов | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Республиканский бюджет | 80 621 | 20 339 | 35 011 | 25 271 |
| 2. | Местный бюджет | 46 123 | 11 482 | 16 546 | 18 095 |
| 3. | ГЧП | 393 | 197 | 98 | 98 |
| 4. | ИТОГО | 127 137 | 32 018 | 51 655 | 43 464 |

      Источники предполагаемых общих расходов на реализацию Комплексного плана по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы, а также Плана мероприятий по развитию жилых массивов города Нур-Султан на 2020 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники предполагаемых расходов (млн. тенге) | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Республиканский бюджет | 906 091 | 162 963 | 218 585 | 229 765 | 177 228 | 117 550 |
| 2. | Кредитные средства из республиканского бюджета | 20 685 | 11 471 | 6 404 | 2 810 | - | - |
| 3. | ГЧП/Республиканский бюджет | 100 518 | 10 329 | 32 554 | 42 837 | 14 798 | - |
| 4. | Местный бюджет | 436 432 | 95 400 | 104 562 | 84 505 | 91 898 | 60 067 |
| 5. | За счет выпуска ценных бумаг | 72 351 | 13 535 | 10 496 | 22 500 | 19 800 | 6 020 |
| 6. | ГЧП | 64 521 | 1 211 | 3 366 | 12 912 | 23 565 | 23 467 |
| 7. | Итого: | 1 600 598 | 294 909 | 375 967 | 395 329 | 327 289 | 207 104 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан