

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № 590 "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1052

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № 590 "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы" следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы";

      пункты 1, 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный план).

      2. Акиму города Нур-Султана в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить координацию выполнения Комплексного плана.

      3. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить реализацию и представление акиму города Нур-Султана один раз в полугодие не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информации о выполнении мероприятий, предусмотренных Комплексным планом.

      4. Акиму города Нур-Султана обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий, предусмотренных Комплексным планом.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В.";

      в Комплексном плане по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы, утвержденном указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы";

      по всему тексту:

      слова "Астана", "Астаны", "Астаной", "Астане" заменить словами "Нур-Султан", "Нур-Султана", "Нур-Султаном", "Нур-Султане";

      после раздела "Цели и стратегические задачи" дополнить разделом следующего содержания:

      "Развитие жилых массивов города Нур-Султана

      Развитие жилых массивов города Нур-Султана будет осуществляться согласно приложению к настоящему Комплексному плану.";

      в разделе "Комплексный план по компактной застройке города Астаны с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы":

      в строках, порядковые номера 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, аббревиатуру "МИР" заменить аббревиатурой "МИИР";

      в строке, порядковый номер 7, аббревиатуру "МСХ" заменить аббревиатурой "МЭГПР";

      в примечании: в расшифровке аббревиатур:

      строки: "МИР − Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан",

      "МСХ − Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "МИИР − Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан";

      "МЭГПР − Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан";

      дополнить разделом "Развитие жилых массивов города Нур-Султана" согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение кпостановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 31 декабря 2019 года № 1052 |
|   | Приложение кКомплексному плану покомпактной застройке городаНур-Султана с обеспечениеминженерно-транспортнойинфраструктуры на 2019 – 2023 годы |

 **Развитие жилых массивов города Нур-Султана**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование
мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Район "Байқоңыр" |
|
1.1. |
Жилой массив "Өндіріс" |
|
1.1.1 |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК, МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
4 900 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
1 450 |
|
2022 год |
3 450 |
|
всего |
5 397 |
местный бюджет |
|
2020 год |
792 |
|
2021 год |
1 660 |
|
2022 год |
2 945 |
|
1.1.2 |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МЗ РК, МКС РК, МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
1 800 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
800 |
|
2021 год |
1 000 |
|
всего |
4 054 |
местный бюджет |
|
2020 год |
144 |
|
2021 год |
1 060 |
|
2022 год |
2 850 |
|
всего |
98 |
ГЧП |
|
2020 год |
98 |
|
1.1.3 |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
618 |
местный бюджет |
|
2020 год |
618 |
|
1.2. |
Жилой массив "Кирпичный" |
|
1.2.1 |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
600 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
300 |
|
2022 год |
300 |
|
всего |
441 |
местный бюджет |
|
2020 год |
391 |
|
2021 год |
25 |
|
2022 год |
25 |
|
1.2.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 – 2022 годы |
всего |
1 300 |
местный бюджет |
|
2020 год |
40 |
|
2021 год |
630 |
|
2022 год |
630 |
|
1.2.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 – 2021 годы |
всего |
575 |
местный бюджет |
|
2020 год |
35 |
|
2021 год |
540 |
|
1.3. |
Жилой массив "Казгородок" |
|
1.3.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
500 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
500 |
|
всего |
262 |
местный бюджет |
|
2020 год |
20 |
|
2021 год |
15 |
|
2022 год |
227 |
|
1.3.2. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
35 |
местный бюджет |
|
2020 год |
35 |
|
2 |
Район "Сарыарқа" |
|
2.1. |
Жилой массив "Көктал-1" |
|
2.1.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МЭ РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
6 020 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
1 710 |
|
2021 год |
2 710 |
|
2022 год |
1 600 |
|
всего |
1 880 |
местный бюджет |
|
2020 год |
370 |
|
2021 год |
585 |
|
2022 год |
925 |
|
2.1.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
607 |
местный бюджет |
|
2020 год |
607 |
|
2.1.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана,
МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
4 904 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
2 700 |
|
2021 год |
261 |
|
2022 год |
1943 |
|
всего |
1 858 |
местный бюджет |
|
2020 год |
1 792 |
|
2021 год |
8 |
|
2022 год |
58 |
|
2.2. |
Жилой массив "Көктал-2" |
|
2.2.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МЭ РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
8 370 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
2 485 |
|
2021 год |
3 885 |
|
2022 год |
2 000 |
|
всего |
1 096 |
местный бюджет |
|
2020 год |
117 |
|
2021 год |
519 |
|
2022 год |
460 |
|
2.2.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МКС РК,
МВД РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
2 650 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
1 000 |
|
2021 год |
1 100 |
|
2022 год |
550 |
|
всего |
104 |
местный бюджет |
|
2020 год |
55 |
|
2021 год |
33 |
|
2022 год |
16 |
|
2.2.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
34 |
местный бюджет |
|
2020 год |
34 |
|
2.3. |
Жилой массив "Агрогородок" |
|
2.3.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МЭ РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
4 000 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
2 000 |
|
2022 год |
2 000 |
|
всего |
7 693 |
местный бюджет |
|
2020 год |
773 |
|
2021 год |
2 285 |
|
2022 год |
4 635 |
|
2.3.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 – 2021 годы |
всего |
3 165 |
местный бюджет |
|
2020 год |
796 |
|
2021 год |
2 369 |
|
2.3.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана,
МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
1 500 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
500 |
|
2022 год |
1 000 |
|
всего |
1 277 |
местный бюджет |
|
2020 год |
852 |
|
2021 год |
311 |
|
2022 год |
115 |
|
3 |
Район "Алматы" |
|
3.1 |
Жилой массив "Железнодорожный" |
|
3.1.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
2 700 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
1 350 |
|
2022 год |
1 350 |
|
всего |
4 351 |
местный бюджет |
|
2020 год |
51 |
|
2021 год |
2 150 |
|
2022 год |
2 150 |
|
3.1.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МКС РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2021 годы |
всего |
1800 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
800 |
|
2021 год |
1000 |
|
всего |
54 |
местный бюджет |
|
2020 год |
24 |
|
2021 год |
30 |
|
3.1.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана,
МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 год |
всего |
40 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
40 |
|
всего |
4 |
местный бюджет |
|
2020 год |
4 |
|
3.2. |
Жилой массив "Промышленный" |
|
3.2.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
1 860 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
930 |
|
2022 год |
930 |
|
всего |
675 |
местный бюджет |
|
2020 год |
403 |
|
2021 год |
103 |
|
2022 год |
169 |
|
3.2.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МЗ РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
295 |
ГЧП |
|
2020 год |
98 |
|
2021 год |
98 |
|
2022 год |
98 |
|
3.2.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана,
МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2021 годы |
всего |
68 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
68 |
|
всего |
417 |
местный бюджет |
|
2020 год |
246 |
|
2021 год |
171 |
|
3.3. |
Жилой массив "Интернациональный" |
|
3.3.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 – 2021 годы |
всего |
12 |
местный бюджет |
|
2020 год |
4 |
|
2021 год |
8 |
|
3.3.2 |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 – 2022 годы |
всего |
1819 |
местный бюджет |
|
2020 год |
28 |
|
2021 год |
323 |
|
2022 год |
1468 |
|
3.3.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
5 |
местный бюджет |
|
2020 год |
5 |
|
3.4. |
Жилой массив "Мичурино" |
|
3.4.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
8 |
местный бюджет |
|
2020 год |
8 |
|
3.4.2. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
1 |
местный бюджет |
|
2020 год |
1 |
|
3.5. |
Жилой массив "Куйгенжар" |
|
3.5.1. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
1 |
местный бюджет |
|
2020 год |
1 |
|
3.6. |
Жилой массив "Юго-восток" |
|
3.6.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
6 650 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
3 650 |
|
2022 год |
3 000 |
|
всего |
1 820 |
местный бюджет |
|
2020 год |
1 118 |
|
2021 год |
332 |
|
2022 год |
370 |
|
3.6.2. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана,
МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
3 200 |
республиканский бюджет |
|
2021 год |
1 600 |
|
2022 год |
1 600 |
|
всего |
114 |
местный бюджет |
|
2020 год |
20 |
|
2021 год |
50 |
|
2022 год |
44 |
|
4 |
Район "Есиль" |
|
4.1. |
Жилой массив "Уркер" |
|
4.1.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
19 573 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
7 570 |
|
2021 год |
8 713 |
|
2022 год |
3 290 |
|
всего |
721 |
местный бюджет |
|
2020 год |
315 |
|
2021 год |
296 |
|
2022 год |
110 |
|
4.1.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МКС РК,
МВД РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
2 336 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
1 179 |
|
2021 год |
699 |
|
2022 год |
458 |
|
всего |
3 296 |
местный бюджет |
|
2020 год |
114 |
|
2021 год |
2 344 |
|
2022 год |
838 |
|
4.1.3 |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 – 2021 годы |
всего |
1 821 |
местный бюджет |
|
2020 год |
1 251 |
|
2021 год |
570 |
|
4.2. |
Жилой массив "Пригородный" |
|
4.2.1 |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2022 годы |
всего |
3 251 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
51 |
|
2021 год |
1 400 |
|
2022 год |
1 800 |
|
всего |
315 |
местный бюджет |
|
2020 год |
205 |
|
2021 год |
50 |
|
2022 год |
60 |
|
4.2.2. |
Социальные объекты |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК, МФ РК |
2020 – 2021 годы |
всего |
1 288 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
625 |
|
2021 год |
663 |
|
всего |
40 |
местный бюджет |
|
2020 год |
40 |
|
4.2.3. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
19 |
местный бюджет |
|
2020 год |
19 |
|
4.3. |
Жилой массив "Заречный" |
|
4.3.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
47 |
местный бюджет |
|
2020 год |
47 |
|
4.3.2. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
21 |
местный бюджет |
|
2020 год |
21 |
|
4.5. |
Жилой массив "Тельмана" |
|
4.5.1. |
Дорожная и инженерная инфраструктура |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана, МИИР РК,
МНЭ РК,
МФ РК |
2020 – 2021 годы |
всего |
2 611 |
республиканский бюджет |
|
2020 год |
1 311 |
|
2021 год |
1 300 |
|
всего |
149 |
местный бюджет |
|
2020 год |
69 |
|
2021 год |
80 |
|
4.5.2. |
Благоустройство |
информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат города Нур-Султана |
2020 год |
всего |
19 |
местный бюджет |
|
2020 год |
19 |

      Источники предполагаемых расходов на реализацию План мероприятий по развитию жилых массивов города Нур-Султана на 2020 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Источники предполагаемых расходов |
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1. |
Республиканский бюджет |
80 621 |
20 339 |
35 011 |
25 271 |
|
2. |
Местный бюджет |
46 123 |
11 482 |
16 546 |
18 095 |
|
3. |
ГЧП |
393 |
197 |
98 |
98 |
|
4. |
ИТОГО |
127 137 |
32 018 |
51 655 |
43 464 |

      Источники предполагаемых общих расходов на реализацию Комплексного плана по компактной застройке города Нур-Султана с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы, а также Плана мероприятий по развитию жилых массивов города Нур-Султан на 2020 – 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Источники предполагаемых расходов (млн. тенге) |
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Республиканский бюджет |
906 091 |
162 963 |
218 585 |
229 765 |
177 228 |
117 550 |
|
2. |
Кредитные средства из республиканского бюджета |
20 685 |
11 471 |
6 404 |
2 810 |
- |
- |
|
3. |
ГЧП/Республиканский бюджет |
100 518 |
10 329 |
32 554 |
42 837 |
14 798 |
- |
|
4. |
Местный бюджет |
436 432 |
95 400 |
104 562 |
84 505 |
91 898 |
60 067 |
|
5. |
За счет выпуска ценных бумаг |
72 351 |
13 535 |
10 496 |
22 500 |
19 800 |
6 020 |
|
6. |
ГЧП |
64 521 |
1 211 |
3 366 |
12 912 |
23 565 |
23 467 |
|
7. |
Итого: |
1 600 598 |
294 909 |
375 967 |
395 329 |
327 289 |
207 104 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан