

**Об утверждении Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 23. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2023 года № 667.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2023 № 667.

      В целях социально-экономического развития города Алматы Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы (далее - План).

      2. Центральным государственным органам и акимату города Алматы обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 15 января и 15 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 15 февраля и 15 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 23 |

**Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы**

**Анализ текущей ситуации развития города**

      Город Алматы является крупнейшим городом страны, донором республиканского бюджета, занимая на протяжении продолжительного периода лидирующее положение среди других регионов страны по объему ВРП, за первое полугодие 2019 года, который составил 5 358,7 млрд.тенге. Так, за первое полугодие 2019 года удельный вес города в ВВП республики составил 19,2 %, в поступлениях налогов и платежей за 10 месяцев текущего года - 23,5%.

      По состоянию на 1 ноября 2019 года население города составляет 1 902 тысяч человек, плотность населения - 2 715,5 человек на 1 кв. км.

      Город с сервисной экономикой. В структуре ВРП на первое полугодие 2019 года доля сферы услуг и торговли занимает 84,6%. Сектор оптовой и розничной торговли вносит наибольший вклад в экономику города и составляет 30,4%.

      Удельный вес секторов в общем объеме ВРП на первое полугодие 2019 года: промышленность - 5,8%, сельское хозяйство - 0,06%, строительство - 2%, торговля - 30,4%, финансовая и страховая деятельность - 8,6%, транспорт и складирование - 5,7%, операции с недвижимым имуществом -9,8%.

      Город Алматы является лидером страны по объему производства реальной продукции малого и среднего предпринимательства. Выпуск продукции МСП за 6 месяцев 2019 года составил 3 414,4 млрд тенге, это номинально на 27,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

      Город Алматы является образовательным центром республики, располагает развитой сетью образовательных учреждений, обеспечивающей реальную возможность получить образование соответствующего уровня.

      Город Алматы - город с развитой, многоуровневой системой здравоохранения. В последние годы проведена переориентация сети объектов здравоохранения в сторону развития амбулаторно-поликлинической помощи.

      Город Алматы, являясь крупным финансовым и экономическим центром не только Республики Казахстан, но и Центральной Азии, а также большим рынком труда, остается привлекательным как для бизнеса, так и для незаконной миграции и криминальных структур.

      В 2019 году за 10 месяцев на долю города Алматы приходится 24,1 % регистрируемых в республике уголовных правонарушений - 46 528, по республике - 192 764.

      Анализируя оперативную обстановку на территории города Алматы, необходимо отметить, что за последние годы криминогенная ситуация стабилизировалась.

      В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам увеличился с 48,5 % до 56 % в 2014-2018 г.г.

      Деятельность по уровню обеспеченности инфраструктурой предупреждения ЧС направлена на достижение целей создания условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Ведутся работы в рамках цифровизации и создания умного города "Smart-city" по созданию автоматизированного мониторинга селевой опасности.

      За последние 10 лет в результате присоединения к городу новых территорий площадь города выросла более чем в 2 раза. При этом резко возросла потребность в обеспечении новых районов инфраструктурой. Среди наиболее острых инфраструктурных проблем необходимо отметить следующее:

      1) износ инженерных сетей превышает 60 %;

      2) центральное водоснабжение и водоотведение отсутствует в 23 микрорайонах Наурызбайского, Алатауского, Медеуского, Турксибского, Бостандыкского и Жетысуского районов;

      3) 30% улиц города не освещены или освещены частично (в районах с присоединенными территориями - Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Бостандыкском - не освещено почти 40% улиц);

      4) 30% дорог из более чем 3 тыс. км улично-дорожной сети города, в основном в "Новый Алматы", находится в плохом состоянии;

      5) часть районов, прежде всего, Турксибский, Жетысуйский, Ауэзовский - недостаточно обеспечены жильем и школами (обеспеченность школами в 1,5 раза ниже в "Новый Алматы");

      6) серьезные дисбалансы в жилищной политике (за 6 лет общее число многоквартирных домов в Алматы увеличилось на 13%, а число ИЖС - более чем в 2 раза, происходит субурбанизация - расползание города и рост расходов на инфраструктуру);

      7) в городе Алматы самый крупный в стране жилищный фонд - 8,4 тыс. МЖД (при этом 24,5 тыс. семей стоят в очереди на жилье (прирост 10% с прошлого года), не хватает доступного благоустроенного жилья (более 80% горожан не могут себе позволить приобретение благоустроенного жилья в ипотеку);

      8) в городе Алматы живет лишь 10% населения страны, но совершаются 20% преступлений в разрезе республики, треть привлеченных к уголовной ответственности;

      9) город испытывает серьезную миграционную нагрузку. Так с 2012 года население города выросло на 30%. С учетом незарегистрированного и "дневного" населения влияние миграции еще выше. Так, при официальной численности населения почти 1,9 млн. человек к поликлиникам прикреплено почти на 110 тысяч человек больше. При плане 735 тысяч вызовов скорой помощи фактические выезды превышают на 112 тысяч ежегодно.

      При сохранении текущих темпов прироста населения в 2030 году число алматинцев может достичь 3 млн. человек. Ожидается, что основное расселение будет происходить на окраинах города.

      В этой связи самый принципиальный вопрос - устранить дисбалансы в развитии центра и окраин мегаполиса. При этом фактически развит только центр города, где расположено порядка 70% всей социальной инфраструктуры Алматы.

**Видение реализации Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы**

      Реализация политической платформы Главы государства по развитию окраин городов жизненно необходима для решения острых социальных проблем Алматы.

      Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы направлен на реализацию первого принципа Стратегии развития города Алматы до 2050 года "Город без окраин" с высокими стандартами жизни во всех районах и полицентрической планировкой и удобным транспортом.

      Во всех районах будет создана красивая, удобная, безопасная и благоустроенная городская среда, соответствующая современным стандартам и максимально отвечающая ожиданиям жителей и гостей Алматы, но вместе с тем, сохранившая историческую индивидуальность.

**Цели и стратегические задачи**

      В ответ на вызовы, на основе политической платформы Главы государства разработан Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы, главной целью которого является решение вопросов социальной обеспеченности, наличия инфраструктуры, улучшения качества жизни населения.

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих стратегических задач:

      1) развитие инфраструктурной обеспеченности;

      2) модернизация ЖКХ;

      3) строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального обеспечения;

      4) развитие благоустройства;

      5) обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты;

      6) бизнес-среда и развитие предпринимательства.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения (год)** | **Предполагаемые расходы (млн.тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Развитие инфраструктурной обеспеченности** |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | | Строительство дорог в 51 микрорайоне | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ | | 2020 | 1412,5 | МБ |
| 2021 | 11500,0 |
| 2022 | 9400,0 |
| 2023 | 14400,0 |
| 2024 | 13500,0 |
| 2020 | 3511,0 | РБ |
| 2 | | Капитальный ремонт дорог в микрорайоне "Думан" | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 71,9 | МБ |
| 2021 | 1 000,0 |
| 2022 | 2 000,0 |
| 3 | | Реконструкция моста через реку "Каргалы" по улице Тажиева в микрорайоне "Карагайлы" | акт ввода в эксплуатацию | Акимат города Алматы | | 2020 | 238,5 | МБ |
| 4 | | Реконструкция улично-дорожной сети (3 проекта) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР | | 2020 | 911,3 | МБ |
| 2021 | 197,3 |
| 2022 | 300,0 |
| 2023 | 866,2 |
| 2024 | 991,5 |
| 2021 | 1 973,9 | РБ |
| 2022 | 3 000,0 |
| 2023 | 8139,6 |
| 2024 | 7 999,4 |
| 5 | | Строительство транспортных развязок и разворотной эстакады (5 проектов) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР | | 2020 | 847,0 | МБ |
| 2021 | 825,9 |
| 2022 | 718,5 |
| 2023 | 532,3 |
| 2024 | 2 789,0 |
| 2020 | 10 471,6 | РБ |
| 2021 | 7 905,2 |
| 2022 | 7 130,9 |
| 2023 | 5 026,9 |
| 2024 | 4000,0 |
| 6 | | Пробивка улиц (6 проектов) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР | | 2020 | 444,9 | МБ |
| 2021 | 933,1 |
| 2022 | 826,2 |
| 2023 | 1 077,3 |
| 2020 | 6748,9 | РБ |
| 2021 | 9662,8 |
| 2022 | 9008,3 |
| 2023 | 10515,6 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **160 877,5** |  |
| **ВСЕГО** | | |  |  | |  | **160 877,5** |  |
| **2. Модернизация ЖКХ** |
| **Газификация** |
| 7 | Перевод на газ 10 объектов образования | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 65,0 | МБ |
| 2021 | 1302,0 |
| 2022 | 209,0 |
| 8 | Строительство магистральных сетей газоснабжения | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 39,0 | МБ |
| 2021 | 741,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **2 356,0** |  |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 9 | Строительство сетей водопровода и сетей водоотведения в 7 районах города | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ, МИИР | | 2020 | 11347,6 | МБ |
| 2021 | 14914,9 |
| 2022 | 1060,7 |
| 2020 | 13194,2 | РБ |
| 2021 | 16984,8 |
| 2022 | 8238,6 |
| 2023 | 250,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **65990,8** |  |
| **Электроснабжение** |
| 10 | Обеспечение дворовым наружным освещением в 7 районах города | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 585,2 | МБ |
| 2021 | 1620,0 |
| 2022 | 1156,9 |
| 2023 | 900,0 |
| 11 | Обеспечение наружным освещением | | акт ввода в эксплуатацию | акимат город Алматы | | 2020 | 11229,9 | МБ |
| 12 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования в 3 районах города (Алатауский, Медеуский и Наурызбайский) | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 2418,6 | МБ |
| 2021 | 500,0 |
| 13 | Строительство электрических сетей | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МЭ | | 2020 | 2197,7 | МБ |
| 2021 | 4247,1 |
| 2022 | 3005,9 |
| 2023 | 1803,1 |
| 2020 | 7000,0 | РБ |
| 2021 | 8000,0 |
| 2022 | 7200,0 |
| 2023 | 7690,5 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **59 554,9** |  |
| **Теплоснабжение** |
| 14 | Реконструкция двух котельных | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 197,8 | МБ |
| 2021 | 100,0 |
| 2022 | 100,0 |
| 2023 | 712,5 |
| 2024 | 612,5 |
| 15 | Реконструкция участков двух тепловых сетей | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1215,1 | МБ |
| 16 | Строительство двух тепловых сетей | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 340,5 | МБ |
| 2021 | 700,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **3 978,4** |  |
| **Объекты кондоминиума** |
| 17 | Замена 969 единиц лифтового оборудования | | акт приема -передачи | акимат города Алматы | | 2020 | 2 130,0 | МБ |
| 2021 | 2 375,0 |
| 2022 | 2 374,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **6 879,0** |  |
| **ВСЕГО** | | |  |  | |  | **138759,1** |  |
| **3. Строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального обеспечения** |
| **Объекты жилья** |
| 18 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилья | | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат города Алматы | | 2020 | 1 260,3 | МБ |
| 2020 | 5 169,9 | РБ |
| 19 | Строительство, реконструкция и (или) приобретение арендного жилья без права выкупа | | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат города Алматы | | 2020 | 11 524,5 | РБ |
| 2021 | 11 524,5 |
| 2022 | 11 524,5 |
| 20 | Строительство кредитного жилья для очередников МИО | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 10000,0 | МБ |
| 2021 | 8800,0 |
| 2022 | 8100,0 |
| 2023 | 8100,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **76003,7** |  |
| **Объекты образования** |
| 21 | Сейсмоусиление зданий 4 детских садов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города  Алматы | | 2020 | 2 188,0 | МБ |
| 22 | Реконструкция зданий 2 детских садов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города  Алматы | | 2020 | 993,0 | МБ |
| 23 | Строительство 11 детских садов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города  Алматы | | 2020 | 2 318,7 | МБ |
| 2021 | 5 384,0 |
| 2022 | 2 770,0 |
| 2023 | 810,0 |
| 2024 | 290,0 |
| 24 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий 18 школ | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города  Алматы | | 2020 | 2 772,4 | МБ |
| 2021 | 8 076,5 |
| 2022 | 7 991,9 |
| 2023 | 3 587,0 |
| 25 | Строительство 19 школ | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ | | 2020 | 4 978,4 | МБ |
| 2021 | 16 575,1 |
| 2022 | 10 860,0 |
| 2023 | 8 340,0 |
| 2024 | 4 560,0 |
| 2020 | 1 900,0 | РБ |
| 2020 | 4 695,0 | ДИ |
| 2021 | 2 055,0 |
| 26 | Строительство 16 пристроек к существующим зданиям школ | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ | | 2020 | 4 842,0 | МБ |
| 2021 | 6 108,3 |
| 2022 | 1 406,7 |
| 2023 | 800,0 |
| 2020 | 900,0 | РБ |
| 27 | Строительство 2 дворцов школьников | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 60,0 | МБ |
| 2021 | 100,0 |
| 2022 | 1 000,0 |
| 2023 | 2 100,0 |
| 2024 | 900,0 |
| 28 | Строительство общежития на территории ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологии" акимата г. Алматы | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 34,5 | МБ |
| 2021 | 1 500,0 |
| 29 | Строительство здания КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания" акимата г. Алматы на 720 мест в микрорайоне "Зерделі" | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 74,9 | МБ |
| 2023 | 1 100,0 |
| 2024 | 1 100,0 |
| 30 | Реконструкция здания школы № 155 в микрорайоне "Дружба" | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 40,0 | МБ |
| 2021 | 600,0 |
| 2022 | 200,0 |
| 31 | Открытие 400 частных детских садов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1 000,0 | ДИ |
| 2021 | 1 000,0 |
| 2022 | 1 000,0 |
| 2023 | 1 000,0 |
| 2024 | 1 000,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **119 011,4** |  |
| **Объекты здравоохранения** |
| 32 | Строительство 11 зданий семейно-врачебных амбулаторий по 200 посещений в смену | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МНЭ | | 2020 | 297,3 | МБ |
| 2021 | 2800,0 |
| 2022 | 2810,0 |
| 2022 | 4590,0 | РБ |
| 33 | Строительство многопрофильной больницы на 200 койко-мест | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 2 000,0 | ДИ |
| 2021 | 23 000,0 |
| 2022 | 54 000,0 |
| 34 | Строительство здания хосписа с отделением СПИД центра | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 2 600,0 | МБ |
| 2021 | 3 000,0 |
| 35 | Строительство ЦСМП на 100 мест по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-5,6 | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 650,0 | МБ |
| 2021 | 401,0 |
| 36 | Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ "Центр детской неотложной медицинской помощи" акимата г. Алматы по адресу: Бостандыкский район, улица Манаса, 40 | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2021 | 3 500,0 | МБ |
| 2022 | 4 500,0 |
| 37 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом 8 объектов здравоохренения | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МЗ | | 2020 | 323,0 | МБ |
| 2021 | 1 165,0 |
| 2022 | 314,3 |
| 2020 | 1 270,0 | РБ |
| 2021 | 4519,0 |
| 2022 | 3 028,8 |
| 38 | Строительство 2 пристроек к объектам здравоохранения | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2021 | 2415,9 | МБ |
| 2022 | 2500,0 |
| 39 | Строительство многопрофильной университетской больницы на 300 койко-мест | | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат города Алматы | | 2022 | 11 586,0 | ГЧП |
| 2023 | 30 124,0 |
| 2024 | 18 797,0 |
| 40 | Строительство здания объединенной университетской больницы на 1400 койко-мест | | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат города Алматы | | 2022 | 29 386,0 | ГЧП |
| 2023 | 76 403,0 |
| 2024 | 47 676,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **333656,3** |  |
| **Объект социального благосостояния** |
| 41 | Реализация проекта "Строительство пункта скорой социальной помощи в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района для лиц, не имеющих определенного места жительства" | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2022 | 700,0 | МБ |
| 2023 | 500,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **1 200,0** |  |
| **Объекты спорта** |
| 42 | Реализация проекта "Строительство теннисного центра с крытыми и открытыми кортами по адресу: Алатауский район, севернее улицы Рыскулова, западнее улицы Момышулы" | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 800,0 | МБ |
| 2021 | 1 320,0 |
| 43 | Строительство зданий 4 физкультурно-оздоровительных комплексов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1 154,7 | МБ |
| 2021 | 2 600,0 |
| 2022 | 900,0 |
| 2023 | 1 400,0 |
| 44 | Реализация проекта "Строительство международного комплекса лыжных трамплинов (адаптационно-тренировочный центр, спортивный зал и крытый бассейн)" | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1 766,7 | ДИ |
| 2021 | 1 766,7 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **11 708,1** |  |
| **ВСЕГО** | | |  |  | |  | **541579,5** |  |
| **4. Развитие благоустройства** |
| 45 | Благоустройство 4 парковых территорий и 1 селезащитной плотины вдоль реки Каргалы | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 3 757,5 | МБ |
| 2021 | 295,8 |
| 46 | Благоустройство 5 пешеходных зон | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1626,5 | МБ |
| 47 | Строительство 8 надземных пешеходных переходов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1 218,1 | МБ |
| 48 | Строительство 18 светофорных объектов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 484,1 | МБ |
| 2021 | 90,0 |
| 2022 | 120,0 |
| 49 | Строительство 10 регулируемых пешеходных переходов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 11,0 | МБ |
| 2021 | 150,0 |
| 2022 | 150,0 |
| 50 | Строительство 55 нерегулируемых пешеходных переходов | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 33,0 | МБ |
| 2021 | 550,0 |
| 2022 | 550,0 |
| **ВСЕГО** | | |  |  | |  | **9 036,0** |  |
| **5. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты** |
| **Правоохранительная деятельность** |
| 51 | Строительство 29 участковых пунктов полиции | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 990,0 | МБ |
| 2021 | 1 670,0 |
| 2022 | 770,0 |
| 52 | Приобретение 13 единиц автомашин | | акт приема-передачи | акимат города Алматы | | 2020 | 146,4 | МБ |
| 53 | Строительство спортивного комплекса для сотрудников ДП (улица Тайманова, дом 198) | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 15,0 | МБ |
| 2021 | 250,0 |
| 54 | Строительство 1 комплекса "специальные учреждения ДП" с 3 зданиями (изолятор временного содержания, приемник-распределитель, специальный приемник для административно арестованных) | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2021 | 700,0 | МБ |
| 2022 | 300,0 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **4 841,4** |  |
| **Гражданская защита** |
| 55 | Приобретение пожарной техники в количестве 30 единиц | | акт приема-передачи | акимат города Алматы | | 2021 | 2 463,0 | МБ |
| 56 | Приобретение носимых и стационарных радиостанций в количестве 57 единиц | | акт приема-передачи | акимат города Алматы | | 2021 | 208,6 | МБ |
| 57 | Строительство 3 пожарных депо (2 на 6 выездов, 1 на 4 выезда) | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 3 418,3 | МБ |
| 2021 | 1 300,0 |
| 58 | Строительство 21 единицы станций автоматизированной системы | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 564,9 | МБ |
| 59 | Строительство 1 симуляционного учебно-методического центра обучения населения | | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 | 1 313,5 | МБ |
| 60 | Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай | | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат города Алматы | | 2020 | 1175,4 | РБ |
| 2021 | 4404,8 |
| 2022 | 6777,0 |
| 2023 | 5040,1 |
| 61 | Строительство селезадерживающей плотины реки Аюсай | | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат города Алматы | | 2020 | 918,6 | РБ |
| 2021 | 4213,7 |
| 2022 | 3770,9 |
| **ИТОГО** | | |  |  | |  | **35 568,9** |  |
| **ВСЕГО** | | | | | |  | **40 410,3** |  |
| **6. Бизнес-среда и развитие предпринимательства** |
| 62 | | Строительство 20 объектов сферы услуг и торговли (здания для обслуживания населения, бизнес-центров) | акт ввода в эксплуатацию | | акимат города Алматы | 2020 | 22 642,0 | ДИ |
| 63 | | Строительство 6 заводов (по производству энерго-эффективных архитектурных фасадов, полимерных изделий, стальных сварных труб) | акт ввода в эксплуатацию | | акимат города Алматы | 2020 | 28 800,0 | ДИ |
| 64 | | Строительство 6 торговых домов | акт ввода в эксплуатацию | | акимат города Алматы | 2021 | 1 600,0 | ДИ |
| **ВСЕГО** | | | | | |  | **53 042,0** |  |
| **ВСЕГО по КП** | | | | | |  | **943 704,4** |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |
| Источник финансирования | | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Республиканский бюджет | | | 63784,1 | | 69188,7 | 64269,0 | 36662,7 | 11999,4 |
| Местный бюджет | | | 84658,1 | | 112979,6 | 67094,1 | 47028,4 | 24743,0 |
| Другие источники | | | 60903,6 | | 29421,7 | 55000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ГЧП | | |  | |  | 40972,0 | 106527,0 | 66473,0 |
| **Всего** | | | **209 345,8** | | **211 590,0** | **227 335,1** | **191 218,1** | **104 215,4** |

**В результате реализации Плана**

      Доля ВРП в 2024 году составит 104,9%, доля МСБ - 45%, также будет создано 25,7 тысяч постоянных и 22,0 тысяч временных рабочих мест.

      Будет достигнуто 99 % обеспечение питьевой водой, 100% газификация, 100% освещение улиц на окраинах города.

      Для улучшения качества дорог до 95% и разгрузки ключевых магистралей будет построено 350 км дорог, 4 транспортные развязки, 6 пробивок, 28 светофорных объектов, 55 пешеходных переходов с электрооборудованием и 8 надземных пешеходных переходов.

      За пять лет будет благоустроено 3 парковые зоны, 5 пешеходных зон, озеленено более 194 га земли.

      В социальной сфере за счет строительства школ и пристроек к ним дефицит будет сокращен на более 50 тысяч ученических мест (2 смены). Открытие 400 частных дошкольных организаций, строительство 11 государственных детских садов на 3,1 тысяч мест приведут к снижению очередности на 23 тысяч мест.

      Строительство порядка 19 медицинских объектов улучшит медицинское обслуживание и шаговую доступность медицинских услуг для более 1 млн. жителей.

      В сфере безопасности за пять лет будут построены: 1 комплекс дорожной полиции с 3 зданиями (изолятор временного содержания, приемник распределитель, специальный приемник для административно арестованных), а также 29 участковых пунктов. В результате ожидается снижение криминогенной ситуации и количества преступлений в среднем небольшой тяжести на 22,7%, средней тяжести на 17,5%, тяжких на 26,5%.

      В сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций планируется строительство 3 пожарных депо с охватом 183 тысяч человек; строительство 2 плотин в ущельях рек Аюсай, Аксай, что обеспечит безопасность 35 тысяч человек; строительство 21 станции автоматизированной системы мониторинга селевой опасности и 1 симуляционного учебно-методического центра для обучения населения.

      В сфере предпринимательства будут построены здания для обслуживания населения, торговые комплексы, бизнес-центры и заводы.

**Примечание:**

**расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИ | - | другие источники |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИО | - | местный исполнительный орган |
| МБ | - | местный бюджет |
| СПИД | - | синдром приобретенного иммунного дефицита |
| ЦСМП | - | центр скорой медицинской помощи |
| ИЖС | - | индивидуальное жилищное строительство |
| ВРП | - | валовый региональный продукт |
| ВВП | - | валовый внутренний продукт |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| КП | - | комплексный план |
| МЖД | - | многоквартирные жилые дома |
| ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
| КГКП | - | коммунальное государственное казенное предприятие |
| ДП | - | департамент полиции |
| ГККП | - | государственное коммунальное казенное предприятие |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| ЧС | - | чрезвычайные ситуации |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| кв. км. | - | квадратные километры |
| ГКП на ПВХ | - | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения |
| МСБ | - | малый и средний бизнес |
| МСП | - | малое и среднее предпринимательство |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан