

**Об утверждении Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 23. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2023 года № 667.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2023 № 667.

      В целях социально-экономического развития города Алматы Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы (далее - План).

      2. Центральным государственным органам и акимату города Алматы обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 15 января и 15 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 15 февраля и 15 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 31 января 2020 года № 23 |

 **Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы**

      **Анализ текущей ситуации развития города**

      Город Алматы является крупнейшим городом страны, донором республиканского бюджета, занимая на протяжении продолжительного периода лидирующее положение среди других регионов страны по объему ВРП, за первое полугодие 2019 года, который составил 5 358,7 млрд.тенге. Так, за первое полугодие 2019 года удельный вес города в ВВП республики составил 19,2 %, в поступлениях налогов и платежей за 10 месяцев текущего года - 23,5%.

      По состоянию на 1 ноября 2019 года население города составляет 1 902 тысяч человек, плотность населения - 2 715,5 человек на 1 кв. км.

      Город с сервисной экономикой. В структуре ВРП на первое полугодие 2019 года доля сферы услуг и торговли занимает 84,6%. Сектор оптовой и розничной торговли вносит наибольший вклад в экономику города и составляет 30,4%.

      Удельный вес секторов в общем объеме ВРП на первое полугодие 2019 года: промышленность - 5,8%, сельское хозяйство - 0,06%, строительство - 2%, торговля - 30,4%, финансовая и страховая деятельность - 8,6%, транспорт и складирование - 5,7%, операции с недвижимым имуществом -9,8%.

      Город Алматы является лидером страны по объему производства реальной продукции малого и среднего предпринимательства. Выпуск продукции МСП за 6 месяцев 2019 года составил 3 414,4 млрд тенге, это номинально на 27,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

      Город Алматы является образовательным центром республики, располагает развитой сетью образовательных учреждений, обеспечивающей реальную возможность получить образование соответствующего уровня.

      Город Алматы - город с развитой, многоуровневой системой здравоохранения. В последние годы проведена переориентация сети объектов здравоохранения в сторону развития амбулаторно-поликлинической помощи.

      Город Алматы, являясь крупным финансовым и экономическим центром не только Республики Казахстан, но и Центральной Азии, а также большим рынком труда, остается привлекательным как для бизнеса, так и для незаконной миграции и криминальных структур.

      В 2019 году за 10 месяцев на долю города Алматы приходится 24,1 % регистрируемых в республике уголовных правонарушений - 46 528, по республике - 192 764.

      Анализируя оперативную обстановку на территории города Алматы, необходимо отметить, что за последние годы криминогенная ситуация стабилизировалась.

      В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам увеличился с 48,5 % до 56 % в 2014-2018 г.г.

      Деятельность по уровню обеспеченности инфраструктурой предупреждения ЧС направлена на достижение целей создания условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Ведутся работы в рамках цифровизации и создания умного города "Smart-city" по созданию автоматизированного мониторинга селевой опасности.

      За последние 10 лет в результате присоединения к городу новых территорий площадь города выросла более чем в 2 раза. При этом резко возросла потребность в обеспечении новых районов инфраструктурой. Среди наиболее острых инфраструктурных проблем необходимо отметить следующее:

      1) износ инженерных сетей превышает 60 %;

      2) центральное водоснабжение и водоотведение отсутствует в 23 микрорайонах Наурызбайского, Алатауского, Медеуского, Турксибского, Бостандыкского и Жетысуского районов;

      3) 30% улиц города не освещены или освещены частично (в районах с присоединенными территориями - Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Бостандыкском - не освещено почти 40% улиц);

      4) 30% дорог из более чем 3 тыс. км улично-дорожной сети города, в основном в "Новый Алматы", находится в плохом состоянии;

      5) часть районов, прежде всего, Турксибский, Жетысуйский, Ауэзовский - недостаточно обеспечены жильем и школами (обеспеченность школами в 1,5 раза ниже в "Новый Алматы");

      6) серьезные дисбалансы в жилищной политике (за 6 лет общее число многоквартирных домов в Алматы увеличилось на 13%, а число ИЖС - более чем в 2 раза, происходит субурбанизация - расползание города и рост расходов на инфраструктуру);

      7) в городе Алматы самый крупный в стране жилищный фонд - 8,4 тыс. МЖД (при этом 24,5 тыс. семей стоят в очереди на жилье (прирост 10% с прошлого года), не хватает доступного благоустроенного жилья (более 80% горожан не могут себе позволить приобретение благоустроенного жилья в ипотеку);

      8) в городе Алматы живет лишь 10% населения страны, но совершаются 20% преступлений в разрезе республики, треть привлеченных к уголовной ответственности;

      9) город испытывает серьезную миграционную нагрузку. Так с 2012 года население города выросло на 30%. С учетом незарегистрированного и "дневного" населения влияние миграции еще выше. Так, при официальной численности населения почти 1,9 млн. человек к поликлиникам прикреплено почти на 110 тысяч человек больше. При плане 735 тысяч вызовов скорой помощи фактические выезды превышают на 112 тысяч ежегодно.

      При сохранении текущих темпов прироста населения в 2030 году число алматинцев может достичь 3 млн. человек. Ожидается, что основное расселение будет происходить на окраинах города.

      В этой связи самый принципиальный вопрос - устранить дисбалансы в развитии центра и окраин мегаполиса. При этом фактически развит только центр города, где расположено порядка 70% всей социальной инфраструктуры Алматы.

      **Видение реализации Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы**

      Реализация политической платформы Главы государства по развитию окраин городов жизненно необходима для решения острых социальных проблем Алматы.

      Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы направлен на реализацию первого принципа Стратегии развития города Алматы до 2050 года "Город без окраин" с высокими стандартами жизни во всех районах и полицентрической планировкой и удобным транспортом.

      Во всех районах будет создана красивая, удобная, безопасная и благоустроенная городская среда, соответствующая современным стандартам и максимально отвечающая ожиданиям жителей и гостей Алматы, но вместе с тем, сохранившая историческую индивидуальность.

      **Цели и стратегические задачи**

      В ответ на вызовы, на основе политической платформы Главы государства разработан Комплексный план "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы, главной целью которого является решение вопросов социальной обеспеченности, наличия инфраструктуры, улучшения качества жизни населения.

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих стратегических задач:

      1) развитие инфраструктурной обеспеченности;

      2) модернизация ЖКХ;

      3) строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального обеспечения;

      4) развитие благоустройства;

      5) обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты;

      6) бизнес-среда и развитие предпринимательства.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения (год)** | **Предполагаемые расходы (млн.тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Развитие инфраструктурной обеспеченности** |
| **Транспортная инфраструктура** |
|
1 |
Строительство дорог в 51 микрорайоне |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МНЭ |
2020 |
1412,5 |
МБ |
|
2021 |
11500,0 |
|
2022 |
9400,0 |
|
2023 |
14400,0 |
|
2024 |
13500,0 |
|
2020 |
3511,0 |
РБ |
|
2 |
Капитальный ремонт дорог в микрорайоне "Думан" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
71,9 |
МБ |
|
2021 |
1 000,0 |
|
2022 |
2 000,0 |
|
3 |
Реконструкция моста через реку "Каргалы" по улице Тажиева в микрорайоне "Карагайлы" |
акт ввода в эксплуатацию |
Акимат города Алматы |
2020 |
238,5 |
МБ |
|
4 |
Реконструкция улично-дорожной сети (3 проекта) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МИИР |
2020 |
911,3 |
МБ |
|
2021 |
197,3 |
|
2022 |
300,0 |
|
2023 |
866,2 |
|
2024 |
991,5 |
|
2021 |
1 973,9 |
РБ |
|
2022 |
3 000,0 |
|
2023 |
8139,6 |
|
2024 |
7 999,4 |
|
5 |
Строительство транспортных развязок и разворотной эстакады (5 проектов) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МИИР |
2020 |
847,0 |
МБ |
|
2021 |
825,9 |
|
2022 |
718,5 |
|
2023 |
532,3 |
|
2024 |
2 789,0 |
|
2020 |
10 471,6 |
РБ |
|
2021 |
7 905,2 |
|
2022 |
7 130,9 |
|
2023 |
5 026,9 |
|
2024 |
4000,0 |
|
6 |
Пробивка улиц (6 проектов) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МИИР |
2020 |
444,9 |
МБ |
|
2021 |
933,1 |
|
2022 |
826,2 |
|
2023 |
1 077,3 |
|
2020 |
6748,9 |
РБ |
|
2021 |
9662,8 |
|
2022 |
9008,3 |
|
2023 |
10515,6 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**160 877,5** |  |
|
**ВСЕГО** |  |  |  |
**160 877,5** |  |
| **2. Модернизация ЖКХ** |
| **Газификация** |
|
7 |
Перевод на газ 10 объектов образования |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
65,0 |
МБ |
|
2021 |
1302,0 |
|
2022 |
209,0 |
|
8 |
Строительство магистральных сетей газоснабжения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
39,0 |
МБ |
|
2021 |
741,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**2 356,0** |  |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
|
9 |
Строительство сетей водопровода и сетей водоотведения в 7 районах города |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МНЭ, МИИР |
2020 |
11347,6 |
МБ |
|
2021 |
14914,9 |
|
2022 |
1060,7 |
|
2020 |
13194,2 |
РБ |
|
2021 |
16984,8 |
|
2022 |
8238,6 |
|
2023 |
250,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**65990,8** |  |
| **Электроснабжение** |
|
10 |
Обеспечение дворовым наружным освещением в 7 районах города |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
585,2 |
МБ |
|
2021 |
1620,0 |
|
2022 |
1156,9 |
|
2023 |
900,0 |
|
11 |
Обеспечение наружным освещением |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат город Алматы |
2020 |
11229,9 |
МБ |
|
12 |
Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования в 3 районах города (Алатауский, Медеуский и Наурызбайский) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
2418,6 |
МБ |
|
2021 |
500,0 |
|
13 |
Строительство электрических сетей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МЭ |
2020 |
2197,7 |
МБ |
|
2021 |
4247,1 |
|
2022 |
3005,9 |
|
2023 |
1803,1 |
|
2020 |
7000,0 |
РБ |
|
2021 |
8000,0 |
|
2022 |
7200,0 |
|
2023 |
7690,5 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**59 554,9** |  |
| **Теплоснабжение** |
|
14 |
Реконструкция двух котельных |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
197,8 |
МБ |
|
2021 |
100,0 |
|
2022 |
100,0 |
|
2023 |
712,5 |
|
2024 |
612,5 |
|
15 |
Реконструкция участков двух тепловых сетей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1215,1 |
МБ |
|
16 |
Строительство двух тепловых сетей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
340,5 |
МБ |
|
2021 |
700,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**3 978,4** |  |
| **Объекты кондоминиума** |
|
17 |
Замена 969 единиц лифтового оборудования |
акт приема -передачи |
акимат города Алматы |
2020 |
2 130,0 |
МБ |
|
2021 |
2 375,0 |
|
2022 |
2 374,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**6 879,0** |  |
|
**ВСЕГО** |  |  |  |
**138759,1** |  |
| **3. Строительство многоэтажных домов и развитие объектов социального обеспечения** |
| **Объекты жилья** |
|
18 |
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилья |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат города Алматы |
2020 |
1 260,3 |
МБ |
|
2020 |
5 169,9 |
РБ |
|
19 |
Строительство, реконструкция и (или) приобретение арендного жилья без права выкупа |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат города Алматы |
2020 |
11 524,5 |
РБ |
|
2021 |
11 524,5 |
|
2022 |
11 524,5 |
|
20 |
Строительство кредитного жилья для очередников МИО |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
10000,0 |
МБ |
|
2021 |
8800,0 |
|
2022 |
8100,0 |
|
2023 |
8100,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**76003,7** |  |
| **Объекты образования** |
|
21 |
Сейсмоусиление зданий 4 детских садов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города
Алматы |
2020 |
2 188,0 |
МБ |
|
22 |
Реконструкция зданий 2 детских садов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города
Алматы |
2020 |
993,0 |
МБ |
|
23 |
Строительство 11 детских садов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города
Алматы |
2020 |
2 318,7 |
МБ |
|
2021 |
5 384,0 |
|
2022 |
2 770,0 |
|
2023 |
810,0 |
|
2024 |
290,0 |
|
24 |
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт зданий 18 школ |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города
Алматы |
2020 |
2 772,4 |
МБ |
|
2021 |
8 076,5 |
|
2022 |
7 991,9 |
|
2023 |
3 587,0 |
|
25 |
Строительство 19 школ |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МНЭ |
2020 |
4 978,4 |
МБ |
|
2021 |
16 575,1 |
|
2022 |
10 860,0 |
|
2023 |
8 340,0 |
|
2024 |
4 560,0 |
|
2020 |
1 900,0 |
РБ |
|
2020 |
4 695,0 |
ДИ |
|
2021 |
2 055,0 |
|
26 |
Строительство 16 пристроек к существующим зданиям школ |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МНЭ |
2020 |
4 842,0 |
МБ |
|
2021 |
6 108,3 |
|
2022 |
1 406,7 |
|
2023 |
800,0 |
|
2020 |
900,0 |
РБ |
|
27 |
Строительство 2 дворцов школьников |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
60,0 |
МБ |
|
2021 |
100,0 |
|
2022 |
1 000,0 |
|
2023 |
2 100,0 |
|
2024 |
900,0 |
|
28 |
Строительство общежития на территории ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологии" акимата г. Алматы |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
34,5 |
МБ |
|
2021 |
1 500,0 |
|
29 |
Строительство здания КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания" акимата г. Алматы на 720 мест в микрорайоне "Зерделі"  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
74,9 |
МБ |
|
2023 |
1 100,0 |
|
2024 |
1 100,0 |
|
30 |
Реконструкция здания школы № 155 в микрорайоне "Дружба" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
40,0 |
МБ |
|
2021 |
600,0 |
|
2022 |
200,0 |
|
31 |
Открытие 400 частных детских садов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1 000,0 |
ДИ |
|
2021 |
1 000,0 |
|
2022 |
1 000,0 |
|
2023 |
1 000,0 |
|
2024 |
1 000,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**119 011,4** |  |
| **Объекты здравоохранения** |
|
32 |
Строительство 11 зданий семейно-врачебных амбулаторий по 200 посещений в смену |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МНЭ |
2020 |
297,3 |
МБ |
|
2021 |
2800,0 |
|
2022 |
2810,0 |
|
2022 |
4590,0 |
РБ |
|
33 |
Строительство многопрофильной больницы на 200 койко-мест |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
2 000,0 |
ДИ |
|
2021 |
23 000,0 |
|
2022 |
54 000,0 |
|
34 |
Строительство здания хосписа с отделением СПИД центра |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
2 600,0 |
МБ |
|
2021 |
3 000,0 |
|
35 |
Строительство ЦСМП на 100 мест по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Мамыр-5,6 |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
650,0 |
МБ |
|
2021 |
401,0 |
|
36 |
Строительство корпуса приемного отделения с операционным блоком для ГКП на ПВХ "Центр детской неотложной медицинской помощи" акимата г. Алматы по адресу: Бостандыкский район, улица Манаса, 40 |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2021 |
3 500,0 |
МБ |
|
2022 |
4 500,0 |
|
37 |
Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом 8 объектов здравоохренения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МЗ |
2020 |
323,0 |
МБ |
|
2021 |
1 165,0 |
|
2022 |
314,3 |
|
2020 |
1 270,0 |
РБ |
|
2021 |
4519,0 |
|
2022 |
3 028,8 |
|
38 |
Строительство 2 пристроек к объектам здравоохранения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2021 |
2415,9 |
МБ |
|
2022 |
2500,0 |
|
39 |
Строительство многопрофильной университетской больницы на 300 койко-мест |
акт ввода в эксплуатацию |
МЗ, акимат города Алматы |
2022 |
11 586,0 |
ГЧП |
|
2023 |
30 124,0 |
|
2024 |
18 797,0 |
|
40 |
Строительство здания объединенной университетской больницы на 1400 койко-мест |
акт ввода в эксплуатацию |
МЗ, акимат города Алматы |
2022 |
29 386,0 |
ГЧП |
|
2023 |
76 403,0 |
|
2024 |
47 676,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**333656,3** |  |
| **Объект социального благосостояния** |
|
41 |
Реализация проекта "Строительство пункта скорой социальной помощи в микрорайоне "Трудовик" Алатауского района для лиц, не имеющих определенного места жительства" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2022 |
700,0 |
МБ |
|
2023 |
500,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**1 200,0** |  |
| **Объекты спорта** |
|
42 |
Реализация проекта "Строительство теннисного центра с крытыми и открытыми кортами по адресу: Алатауский район, севернее улицы Рыскулова, западнее улицы Момышулы" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
800,0 |
МБ |
|
2021 |
1 320,0 |
|
43 |
Строительство зданий 4 физкультурно-оздоровительных комплексов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1 154,7 |
МБ |
|
2021 |
2 600,0 |
|
2022 |
900,0 |
|
2023 |
1 400,0 |
|
44 |
Реализация проекта "Строительство международного комплекса лыжных трамплинов (адаптационно-тренировочный центр, спортивный зал и крытый бассейн)" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1 766,7 |
ДИ |
|
2021 |
1 766,7 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**11 708,1** |  |
|
**ВСЕГО** |  |  |  |
**541579,5** |  |
| **4. Развитие благоустройства** |
|
45 |
Благоустройство 4 парковых территорий и 1 селезащитной плотины вдоль реки Каргалы |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
3 757,5 |
МБ |
|
2021 |
295,8 |
|
46 |
Благоустройство 5 пешеходных зон |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1626,5 |
МБ |
|
47 |
Строительство 8 надземных пешеходных переходов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1 218,1 |
МБ |
|
48 |
Строительство 18 светофорных объектов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
484,1 |
МБ |
|
2021 |
90,0 |
|
2022 |
120,0 |
|
49 |
Строительство 10 регулируемых пешеходных переходов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
11,0 |
МБ |
|
2021 |
150,0 |
|
2022 |
150,0 |
|
50 |
Строительство 55 нерегулируемых пешеходных переходов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
33,0 |
МБ |
|
2021 |
550,0 |
|
2022 |
550,0 |
|
**ВСЕГО** |  |  |  |
**9 036,0** |  |
| **5. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты** |
| **Правоохранительная деятельность** |
|
51 |
Строительство 29 участковых пунктов полиции |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
990,0 |
МБ |
|
2021 |
1 670,0 |
|
2022 |
770,0 |
|
52 |
Приобретение 13 единиц автомашин |
акт приема-передачи |
акимат города Алматы |
2020 |
146,4 |
МБ |
|
53 |
Строительство спортивного комплекса для сотрудников ДП (улица Тайманова, дом 198) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
15,0 |
МБ |
|
2021 |
250,0 |
|
54 |
Строительство 1 комплекса "специальные учреждения ДП" с 3 зданиями (изолятор временного содержания, приемник-распределитель, специальный приемник для административно арестованных) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2021 |
700,0 |
МБ |
|
2022 |
300,0 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**4 841,4** |  |
| **Гражданская защита** |
|
55 |
Приобретение пожарной техники в количестве 30 единиц |
акт приема-передачи |
акимат города Алматы |
2021 |
2 463,0 |
МБ |
|
56 |
Приобретение носимых и стационарных радиостанций в количестве 57 единиц |
акт приема-передачи |
акимат города Алматы |
2021 |
208,6 |
МБ |
|
57 |
Строительство 3 пожарных депо (2 на 6 выездов, 1 на 4 выезда) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
3 418,3 |
МБ |
|
2021 |
1 300,0 |
|
58 |
Строительство 21 единицы станций автоматизированной системы |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
564,9 |
МБ |
|
59 |
Строительство 1 симуляционного учебно-методического центра обучения населения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
1 313,5 |
МБ |
|
60 |
Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат города Алматы |
2020 |
1175,4 |
РБ |
|
2021 |
4404,8 |
|
2022 |
6777,0 |
|
2023 |
5040,1 |
|
61 |
Строительство селезадерживающей плотины реки Аюсай |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат города Алматы |
2020 |
918,6 |
РБ |
|
2021 |
4213,7 |
|
2022 |
3770,9 |
|
**ИТОГО** |  |  |  |
**35 568,9** |  |
|
**ВСЕГО** |  |
**40 410,3** |  |
| **6. Бизнес-среда и развитие предпринимательства** |
|
62 |
Строительство 20 объектов сферы услуг и торговли (здания для обслуживания населения, бизнес-центров) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
22 642,0 |
ДИ |
|
63 |
Строительство 6 заводов (по производству энерго-эффективных архитектурных фасадов, полимерных изделий, стальных сварных труб) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2020 |
28 800,0 |
ДИ |
|
64 |
Строительство 6 торговых домов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
2021 |
1 600,0 |
ДИ |
|
**ВСЕГО** |  |
**53 042,0** |  |
|
**ВСЕГО по КП** |  |
**943 704,4** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|
Источник финансирования |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Республиканский бюджет |
63784,1 |
69188,7 |
64269,0 |
36662,7 |
11999,4 |
|
Местный бюджет |
84658,1 |
112979,6 |
67094,1 |
47028,4 |
24743,0 |
|
Другие источники |
60903,6 |
29421,7 |
55000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
ГЧП |  |  |
40972,0 |
106527,0 |
66473,0 |
|
**Всего** |
**209 345,8** |
**211 590,0** |
**227 335,1** |
**191 218,1** |
**104 215,4** |

      **В результате реализации Плана**

      Доля ВРП в 2024 году составит 104,9%, доля МСБ - 45%, также будет создано 25,7 тысяч постоянных и 22,0 тысяч временных рабочих мест.

      Будет достигнуто 99 % обеспечение питьевой водой, 100% газификация, 100% освещение улиц на окраинах города.

      Для улучшения качества дорог до 95% и разгрузки ключевых магистралей будет построено 350 км дорог, 4 транспортные развязки, 6 пробивок, 28 светофорных объектов, 55 пешеходных переходов с электрооборудованием и 8 надземных пешеходных переходов.

      За пять лет будет благоустроено 3 парковые зоны, 5 пешеходных зон, озеленено более 194 га земли.

      В социальной сфере за счет строительства школ и пристроек к ним дефицит будет сокращен на более 50 тысяч ученических мест (2 смены). Открытие 400 частных дошкольных организаций, строительство 11 государственных детских садов на 3,1 тысяч мест приведут к снижению очередности на 23 тысяч мест.

      Строительство порядка 19 медицинских объектов улучшит медицинское обслуживание и шаговую доступность медицинских услуг для более 1 млн. жителей.

      В сфере безопасности за пять лет будут построены: 1 комплекс дорожной полиции с 3 зданиями (изолятор временного содержания, приемник распределитель, специальный приемник для административно арестованных), а также 29 участковых пунктов. В результате ожидается снижение криминогенной ситуации и количества преступлений в среднем небольшой тяжести на 22,7%, средней тяжести на 17,5%, тяжких на 26,5%.

      В сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций планируется строительство 3 пожарных депо с охватом 183 тысяч человек; строительство 2 плотин в ущельях рек Аюсай, Аксай, что обеспечит безопасность 35 тысяч человек; строительство 21 станции автоматизированной системы мониторинга селевой опасности и 1 симуляционного учебно-методического центра для обучения населения.

      В сфере предпринимательства будут построены здания для обслуживания населения, торговые комплексы, бизнес-центры и заводы.

      **Примечание:**

      **расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ДИ |
- |
другие источники |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИО |
- |
местный исполнительный орган  |
|
МБ |
- |
местный бюджет |
|
СПИД |
- |
синдром приобретенного иммунного дефицита |
|
ЦСМП |
- |
центр скорой медицинской помощи |
|
ИЖС |
- |
индивидуальное жилищное строительство |
|
ВРП |
- |
валовый региональный продукт |
|
ВВП |
- |
валовый внутренний продукт |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
КП |
- |
комплексный план |
|
МЖД |
- |
многоквартирные жилые дома |
|
ГЧП |
- |
государственно-частное партнерство |
|
КГКП |
- |
коммунальное государственное казенное предприятие |
|
ДП |
- |
департамент полиции |
|
ГККП |
- |
государственное коммунальное казенное предприятие |
|
РБ |
- |
республиканский бюджет |
|
ЧС |
- |
чрезвычайные ситуации |
|
ЖКХ |
- |
жилищно-коммунальное хозяйство |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
кв. км. |
- |
квадратные километры |
|
ГКП на ПВХ |
- |
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения |
|
МСБ |
- |
малый и средний бизнес |
|
МСП |
- |
малое и среднее предпринимательство |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан