

**Об утверждении Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2020 года № 88

      В целях решения проблем социально-экономического развития Алматинской агломерации Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года (далее – Межрегиональный план).

      2. Ответственным центральным исполнительным органам, местным исполнительным органам города Алматы, Алматинской области и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Межрегиональным планом, и ежегодно не позднее 15 января представлять информацию о ходе его выполнения в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежегодно, не позднее 25 января, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Межрегионального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2020 года № 88 |

**Межрегиональный план**  
**мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года**

      В действующую схему развития Алматинской агломерации, ядром которой выступает город Алматы, входят город Есик и 14 сельских округов Енбекшиказахского района, 6 сельских округов Жамбылского района, поселок Отеген-Батыра и 8 сельских округов Илийского района, город Каскелен и 10 сельских округов Карасайского района, город Талгар и 10 сельских округов Талгарского района, город Капшагай и 2 сельских округа, административно подчиненных Капшагайской городской администрации, а также планируемый город Gate City. Данные территории входят в 1,5-часовую изохрону транспортной доступности (не более 110 километров вдоль магистральных путей сообщения или не более 75 километров на иных участках) от города Алматы. Указанная изохрона соответствует международной практике интенсивной ежедневной трудовой миграции в город-ядро из прилегающих населенных пунктов.

      Численность населения Алматинской агломерации на 1 сентября 2019 года составляет 3 103,6 тысяч человек, из них в городе Алматы проживает 1 884,6 тысяч человек.

      Миграционное сальдо Алматинской агломерации за последние 10 лет имеет положительную динамику и по итогам 2018 года по городу Алматы составило 222,824 тысяч человек, по пригородной зоне 74,37 тысяч человек.

      Вместе с этим, основными проблемными вопросами развития Алматинской агломерации являются диспропорциональность развития населенных пунктов, отдельных территорий Алматинской агломерации, неэффективность использования имеющихся ресурсов (трудовых, земельных, природных и так далее) по ряду причин, сопровождаемых миграционными процессами и ростом дефицита по всем социальным вопросам, а также отсутствие местной институциональной базы регулирования и управления.

      Решение их определяется необходимостью проведения ряда исследований по следующим направлениям:

      1) общий анализ миграционных процессов (города Алматы, Алматинской области);

      2) общий анализ использования земельных ресурсов (в разрезе по годам города Алматы, Алматинской области);

      3) общий анализ наличия занятости населения (города Алматы, Алматинской области);

      4) общий анализ роста дефицита жилого фонда (города Алматы, Алматинской области);

      5) общий анализ роста дефицита объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники (города Алматы, Алматинской области);

      6) общий анализ загруженности инженерной и транспортной инфраструктуры (города Алматы, Алматинской области);

      7) общий анализ торгового оборота и импорта (города Алматы, Алматинской области);

      8) продовольственная безопасность.

      Алматинская агломерация будет развиваться как многофункциональный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды, интегрированный в систему межстрановых и экономических связей.

      Основная цель Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года – формирование агломерации как региона с высоким уровнем человеческого капитала, встроенного в глобальную цепочку добавленной стоимости.

      Для решения поставленной цели предусматривается решение следующих векторов развития (стратегических направлений):

      Стратегическое направление 1: Территориальное развитие агломерации;

      Стратегическое направление 2: Развитие человеческого потенциала;

      Стратегическое направление 3: Развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории пригородной зоны;

      Стратегическое направление 4: Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города-ядра и периферийной зоны агломерации;

      Стратегическое направление 5: Развитие конкурентоспособной экономики;

      Стратегическое направление 6: Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций;

      Стратегическое направление 7: Управление развитием агломерации.

      В результате реализации Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года будут достигнуты:

      1) обеспечение устойчивого развития Алматинской агломерации с учетом потребностей населения;

      2) повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;

      3) систематизация экономического потенциала города Алматы и развития Алматинской агломерации;

      4) возможность снижения переуплотнения города-ядра путем смещения центров тяготения в города спутники и пригородные территории;

      5) улучшение экологической ситуации;

      6) эффективное использование земельных, природных ресурсов;

      7) повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы** **(млн. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Стратегическое направление 1. Территориальное развитие агломерации** |
| **Задача 1.1 Разработка единой градостроительной политики** |
| 1 | Проработка вопроса установления нормы по обеспечению полицентричности развития территории с учетом баланса территории | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 2 | Разработка СНиП по застройке территории с учетом сейсмомикрорайонирования территории города Алматы и пригородной зоны | приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития | акиматы города Алматы, Алматинской области, МИИР | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 50,0\*  2021 год – 50,0\* | местный бюджет |
| 3 | Проработка вопроса определения ЗОГР на территории Алматинской области от границ города Алматы до БАКАД и 10-15 км прилегающих территорий города, механизмов взаимодействия по освоению и развитию территорий | предложения  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 4 | Обеспечение жителей, проживающих на территории города, ЗОГР, а также области, максимальной пешеходной доступностью: магазин 400 м, детский сад 500 м, школа 1 км, библиотека или общественный центр 1 км, почта 1 км, местный центр 1 км, место общепита 1 км, мини больница (с 4 врачами) 1,5 км, коммерческий район 2 км (в рамках системы региональных стандартов для населенных пунктов) | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | не требуются |  |
| 5 | Разработка ПДП территории ЗОГР (окраины Алматы и пригородные зоны Алматинской области) с учетом баланса территорий и определением потребности обеспечения в:   жилье;   социальных объектах;  рабочих местах;  местах коммерции;  общественных пространствах. | постановления МИО | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | 2020 год – 2 526,4\* | местный бюджет |
| 6 | Разработка стратегий развития для определения единой политики по ЗОГР, в частности:  жилищного строительства;  землепользования;  озеленения и общественных пространств;  регенерации территорий;  технологического и инновационного развития ЗОГР. | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 100,0\*  2021 год – 100,0\*  2022 год – 100,0\* | местный бюджет |
| 7 | Интеграция баз данных и ведение единой геоинформационной системы прилегающих территорий к границам города Алматы и Алматинской области | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 210,0\*  2021 год – 210,0\*  2022 год – 210,0\* | местный бюджет |
| 8 | Участие в подготовке и согласовании технической спецификации по осуществлению ревизии земель пригородной зоны с администратором бюджетной программы Алматинской области | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | 2020 год – 50,0\* | местный бюджет |
| 9 | Ревизия земель пригородной зоны (от границ города Алматы до БАКАД), расчет баланса территории, включая потребность в землях под инженерную, социальную, производственную инфраструктуры и строительство общественно-культурных, досуговых объектов и МЖК с учетом перспективных направлений развития предпринимательской деятельности и социально-экономического развития Алматинской агломерации | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 100,0\*  2021 год – 100,0\* | местный бюджет |
| 10 | Выкуп земель для государственных нужд для резервирования на развитие прилегающих территорий пригородной зоны | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области | | 2020 год | 2020 год – 100,0\* | местный бюджет |
| 11 | Инвентаризация кладбищ до второго объездного кольца города Алматы с определением статуса и возможности расширения их границ с учетом потребности области и города | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 12 | Определение территории очагов сибирской язвы и их санитарных зон до второго объездного кольца города Алматы и осуществление необходимых мероприятий по консервации очагов сибирской язвы в целях уменьшения санитарной зоны до 300 – 500 м. | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 13 | Определение земельных участков, расположенных на территории до второго объездного кольца города Алматы (определенного генпланом пригородной зоны города Алматы), и границы санитарных зон очагов с захоронением сибирской язвы | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 14 | Корректировка и переутверждение настоящего Плана мероприятий после разработки ПДП окраины города Алматы и пригородной зоны Алматинской области | постановление  в Правительство | акиматы города Алматы, Алматинской области, МНЭ | | 2021 год | не требуются |  |
| **Задача 1.2 Развитие земельных отношений в составе пригородной зоны** |
| 15 | Проработка вопроса по введению временного ограничения на изменение целевого назначения и сегментации земель сельхозназначения, расположенных на территории Алматинской области, до разработки ПДП пригородной зоны города | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области, МСХ | | 2020 год | не требуются |  |
| 16 | Обеспечение резервирования земель для государственных нужд (для строительства дорог, инженерной и социальной инфраструктуры) | постановление МИО | акимат Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | не требуются |  |
| **Задача 1.3 Развитие жилищного строительства и обеспечение качественным доступным жильем** |
| 17 | Рассмотрение вопроса целесообразности внесения изменений в Государственную программу жилищно-коммунального развития "Нурлы Жер" по благоустройству дворовых территорий с формированием комфортной городской среды, детских игровых пространств и обеспечением доступности маломобильным группам | предложения  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области, МИИР | | 2021 год | не требуются |  |
| 18 | Проработка вопроса механизма по распределению жилья, построенного на территории Алматинской области, среди жителей города Алматы | предложения  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области, МИИР | | 2021 год | не требуются |  |
| 19 | Строительство 256 домов на 14993 квартиры общей площадью 0,9 млн. м2 кредитного жилья | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области,  АО "НУХ "Байтерек"  (по согласованию) | | 2020 – 2030 годы | 2020 год – 2 522,4  2021 год – 4 406,3\*  2022 год – 4 906,9\*  2023 год – 10 537,9\*  2024 год – 10 537,9\*  2025 год – 10 537,9\*  2026 год – 10 537,9\*  2027 год – 10 537,9\*  2028 год – 10 537,9\*  2029 год – 10 537,9\*  2030 год – 10 537,7\*  2020 год – 737,7\*  2021 год – 1 181,0\*  2022 год – 1 181,0\*  2023 год – 1 170,9\*  2024 год – 1 170,9\*  2025 год – 1 170,9\*  2026 год – 1 170,9\*  2027 год – 1 170,9\*  2028 год – 1 170,9\*  2029 год – 1 170,9\*  2030 год – 1 170,7\* | внебюджетные средства  местный бюджет |
| 20 | Строительство (приобретение) арендного жилья | акт ввода в эксплуатацию/договор купли-продажи | МИИР, акимат Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | 2020 год – 2 438,2\*  2021 год – 7 942,0\*  2022 год – 10 978,0\*  2023 год – 15 201,9\*  2024 год – 15 201,8\*  2025 год – 15 201,8\*  2026 год – 15 201,8\*  2027 год – 15 201,8\*  2028 год – 15 201,8\*  2029 год – 15 201,8\*  2030 год – 15 201,8\*  2020 год – 804,2\*  2021 год – 4 235,0\*  2022 год – 6 498,0\*  2023 год – 1 689,1\*  2024 год – 1 689,1\*  2025 год – 1 689,1\*  2026 год – 1 689,1\*  2027 год – 1 689,1\*  2028 год – 1 689,1\*  2029 год – 1 689,1\*  2030 год – 1 689,0\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 21 | Строительство жилья в 4-х городах-спутниках города Алматы "G4 City" (1 очередь Gate City) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | 2020 год – 22 909,1  2021 год – 22 909,1  2022 год – 22 909,1  2023 год – 22 909,1  2024 год – 22 909,1  2025 год – 22 909,1  2026 год – 22 909,1  2027 год – 22 909,1  2028 год – 22 909,1  2029 год – 22 909,1  2030 год – 22 909,0 | частные инвестиции |
| 22 | Строительство инженерных коммуникаций для жилых комплексов на территории пригородной зоны | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 2 785,8\*  2020 год – 2 395,9\*  2021 год – 73,8\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| **Стратегическое направление 2. Развитие человеческого потенциала** |
| **Задача 2.1 Развитие инфраструктуры сферы образования** |
| 23 | Строительство 30-ти школ на 20550 мест и 20-ти пристроек на 8400 мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2025 годы | 2020 год – 11 182,7  2021 год – 12 972,3\*  2022 год – 11 830,0\*  2023 год – 23 950,0\*  2024 год – 24 464,9\*  2025 год – 18 200,0\* | местный бюджет |
| 24 | Строительство 9-ти школ на 5100 мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2025 годы | 2020 год – 927,0  2021 год – 5 000,0  2022 год – 1 200,0  2023 год – 600,0  2024 год – 1 500,0  2025 год – 1 800,0 | частные инвестиции |
| 25 | Сейсмоусиление с капитальным ремонтом 8 объектов образования | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области, МОН | | 2020 год  2025 год | 2020 год – 2 073,3  2025 год – 1 800,0\* | местный бюджет |
| 26 | Открытие детских садов на 95 тыс. мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | 2020 год – 2738,3  2021 год – 2 457,4  2022 год – 2 611,0  2023 год – 4 031,5  2024 год – 4 031,5  2025 год – 4 031,5  2026 год – 4 031,5  2027 год – 4 031,5  2028 год – 4 031,5  2029 год – 4 031,5  2030 год – 4 031,5 | частные инвестиции |
| **Задача 2.2 Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения** |
| 27 | Строительство многопрофильной больницы на 200 коек с поликлиникой в городе Каскелен Карасайского района | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат Алматинской области | | 2023 – 2024 годы | 2023 год – 2 500,0\*  2024 год – 4 930,0\*  2023 год – 250,0\*  2024 год – 493,0\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 28 | Строительство врачебных амбулаторий в с. Корам, с. Коктобе Енбекшиказахского района, в с. Сарыбай би, с. Унгуртас Жамбылского района, в с. Междуреченск, с. Тлендиев Илийского района, в с. Долан, с. Иргели Карасайского района.  Строительство родильного дома на 100 коек в с. Узынагаш Жамбылского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 1 926,2\*  2021 год – 1 676,6\*  2022 год – 491,3\* | местный бюджет |
| **Стратегическое направление 3. Развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории пригородной зоны** |
| **Задача 3.1 Строительство радиальных и кольцевых дорог** |
| 29 | Разработка ПСД по строительству пробивки пр. Рыскулова от ул. Онгарсыновой до границ города и ул. Северное кольцо со строительством транспортной развязки до границы города | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 197,0\*  2021 год – 130,0\* | местный бюджет |
| 30 | Изъятие 3-х земельных участков, подпадающих под строительство участка дороги в районе рынка "Алтын Орда" вдоль трассы "Алматы-Бишкек" | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области, МИИР | | 2021 год | 2021 год – 226,8\* | республиканский бюджет |
| 31 | Пробивка 6 радиальных дорог области от БАКАД до границы города: ул. Акын Сара, ул. Рыскулова, ул. Саина, ул. Абая, ул. Тлендиева, Северное кольцо | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 7 740,0\*  2022 год – 7 740,0\*  2023 год – 7 740,0\*  2024 год – 12 894,1\*  2025 год – 12 894,1\*  2021 год – 860,0\*  2022 год – 860,0\*  2023 год – 860,0\*  2024 год – 1 289,4\*  2025 год – 1 289,4\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| **Задача 3.2 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта** |
| 32 | Проработка вопроса строительства обводной ж/д линии в обход узла "Алматы-1" с сообщением "Жетыген – Казыбек-Бек" | предложения  в МНЭ | акиматы Алматинской области, города Алматы,  АО "НК "КТЖ"  (по согласованию) | | 2021 – 2025 годы | не требуются |  |
| 33 | Организация пригородных маршрутов "Алматы – Капшагай", "Алматы – Узынагаш" (субсидирование от акимата города Алматы) | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области,  АО "НК "КТЖ"  (по согласованию) | | 2020 год | 2020 год – 1 000,0\* | местный бюджет |
| **Задача 3.3 Развитие общественного транспорта и пешеходного движения (транспортно-пересадочного комплекса)** |
| 34 | Разработка стратегии развития общественного транспорта на территории ЗОГР и обеспечение безопасности дорожного движения по принципу полицентричности | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 40,0\*  2022 год – 40,0\*  2023 год – 40,0\*  2024 год – 40,0\*  2025 год – 40,0\* | местный бюджет |
| 35 | Организация маршрутов общественного транспорта до СЭЗ "ПИТ" (с организацией транспортного узла на территории СЭЗ "ПИТ") и индустриальной зоны Алматы | информация  в МНЭ | акимат города Алматы | | 2020 год | 2020 год – 300,0 | частные инвестиции |
| 36 | Обеспечение субсидирования пассажирского транспорта (городские, внутрирайонные  и пригородные) | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2024 – 2026 годы | 2024 год – 148,9\*  2025 год – 148,9\*  2026 год – 148,9\* | местный бюджет |
| **Стратегическое направление 4. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города-ядра и периферийной зоны агломерации** |
| **Задача 4.1 Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры** |
| **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения** |
| 37 | Выделение земельного участка акимату города Алматы для создания питомника зеленых насаждений возле озера Сорбулак | информация  в МНЭ | акиматы Алматинской области, города Алматы, МЭ | | 2021 год | 2021 год – 50,0\*  2021 год – 50,0 | местный бюджет  частные инвестиции |
| 38 | Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й и 3-й пусковые комплексы). Корректировка | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат Алматинской области | | 2021 – 2023 годы | 2021 год – 1 475,9\*  2022 год – 1 475,9\*  2023 год – 1 475,8\* | республиканский бюджет |
| 39 | Строительство водопроводных сетей | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2022 – 2025 годы | 2022 год – 1 355,4\*  2023 год – 1 355,4\*  2024 год – 1 278,4\*  2025 год – 1 516,9\*  2022 год – 151,0\*  2023 год – 151,0\*  2024 год – 141,0\*  2025 год – 168,0\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 40 | Строительство Енбекшиказахского группового водовода в Алматинской области (1 очередь, 2 пусковой комплекс) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 2 214,9\*  2022 год – 2 675,8\* | республиканский бюджет |
| 41 | Строительство канализационных коллекторов Карасайского, Илийского и Талгарского районов с учетом изъятия земельных участков под строительство | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2022 – 2029 годы | 2022 год – 630,0\*  2023 год – 697,5\*  2024 год – 813,8\*  2025 год – 813,8\*  2026 год – 813,8\*  2027 год – 813,8\*  2028 год – 813,8\*  2029 год – 813,5\*  2022 год – 70,0\*  2023 год – 77,5\*  2024 год – 90,4\*  2025 год – 90,4\*  2026 год – 90,4\*  2027 год – 90,4\*  2028 год – 90,4\*  2029 год – 90,5\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 42 | Строительство систем водоснабжения, водозаборов, канализационно-очистных сооружений и систем водоотведения 4-х городов-спутников города Алматы "G4 City" (1-очередь Gate City) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 8 000,0\*  2022 год – 8 694,2\*  2022 год – 1 854,9\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| **Развитие сетей электроснабжения** |
| 43 | Строительство сетей электроснабжения города (1-я очередь Gate City) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 600,0\*  2022 год – 533,9\* | республиканский бюджет |
| 44 | Строительство ПС 110/10кВ "Кокозек" с присоединением к ОРУ-110кВ ПС-220кВ "Каскелен" Карасайского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области, АО "АЖК" (по согласованию) | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 1 200,0  2021 год – 1 056,3 | частные инвестиции |
| 45 | Строительство ПС 110/10кВ ст. Шамалган в Карасайском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области, АО "АЖК" (по согласованию) | | 2021 – 2024 годы | 2021 год – 245,0  2022 год – 245,0  2023 год – 245,0  2024 год – 245,0 | частные инвестиции |
| 46 | Строительство ПС 110/10кВ п. Ащибулак в Илийском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области, АО "АЖК" (по согласованию) | | 2021 – 2024 годы | 2021 год – 245,0  2022 год – 245,0  2023 год – 245,0  2024 год – 245,0 | частные инвестиции |
| 47 | Строительство ПС 110/10кВ п. Отеген батыра в Илийском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области, АО "АЖК" (по согласованию) | | 2021 – 2024 годы | 2021 год – 245,0  2022 год – 245,0  2023 год – 245,0  2024 год – 245,0 | частные инвестиции |
| 48 | Реконструкция действующих ПС 110/10кВ в Илийском, Талгарском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области, АО "АЖК" (по согласованию) | | 2020 – 2025 годы | 2020 год – 150,0  2021 год – 130,0  2022 год – 130,0  2023 год – 86,7  2024 год – 86,7  2025 год – 86,6 | частные инвестиции |
| **Развитие сетей теплоснабжения** |
| 49 | Газоснабжение существующих и проектируемых котельных для теплоснабжения зданий Института ядерной физики в городе Алматы мкр. Алатау по ул. Ибрагимова, 1 | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат города Алматы | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 177,6\*  2021 год – 242,3\* | республиканский бюджет |
| 50 | Строительство сетей теплоснабжения города (2-я очередь Gate City) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 1 307,3\*  2022 год – 1 307,3\* | республиканский бюджет |
| 51 | Строительство и реконструкция систем теплоснабжения города Капшагай | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 год | 2021 год – 1 013,5\*  2022 год – 665,6\*  2021 год – 112,6\*  2022 год – 74,0\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| **Развитие сетей газоснабжения** |
| 52 | Строительство МГ "Байсерке-Жетыген" для обеспечения газом 41 населенного пункта Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 714,0\*  2022 год – 572,7\*  2021 год – 143,0\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 53 | Строительство газораспределительных сетей в Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат Алматинской области | | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 2 604,2\*  2022 год – 1 750,7\*  2021 год – 231,4\*  2022 год – 249,2\* | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 54 | Строительство сетей газоснабжения городов-спутников "G4 City" (по 1 этапу 2-я очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Алматинской области | | 2020 год | 2020 год – 713,8 | республиканский бюджет |
| **Стратегическое направление 5. Развитие конкурентоспособной экономики** |
| **Задача 5.1 Развитие конкурентоспособных предприятий** |
| 55 | Проработка механизма освобождения от выплат кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель, расположенных в пределах черты города Алматы | предложения  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области, МСХ | | 2020 год | не требуются |  |
| 56 | Проработка вопроса регулирования водоохраной полосы и санитарных зон кладбищ | предложения  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 57 | Обустройство первых этажей жилых массивов под социально-культурную и коммерческую потребность населения для обеспечения шаговой доступности | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| **Задача 5.2 Развитие кластеров и высокотехнологичных производств** |
| 58 | Строительство общежитий для студентов и преподавателей (около 15 тыс.), арендного жилья и гостиниц на земельных участках пригородной зоны Алматинской области и прилегающих территорий СЭЗ "ПИТ" мкр. Алатау города Алматы | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МОН | | 2025 год | 2025 год – 5 000,0\*  2025 год – 5 000,0 | местный бюджет  частные инвестиции |
| 59 | Строительство быстровозводимых производственных ангаров модульного типа с целью расширения производственных площадей для развития производства в зоне продовольственного пояса | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2022 год | 2022 год – 200,0\* | местный бюджет |
| 60 | Строительство на территории СЭЗ "ПИТ" объектов образовательного кластера (АО "КБТУ", НАО "КазНИТУ", НАО "КазНМУ") | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2025 год | 2025 год – 50 000,0\*  2025 год – 150 000,0 | местный бюджет,  частные инвестиции |
| 61 | Расширение объектов инфраструктуры СЭЗ "ПИТ" (газ, вода, электроэнергия) | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы, МИИР | | 2025 год | 2025 год – 50,0\* | местный бюджет |
| **Задача 5.3 Развитие продовольственного пояса вокруг города Алматы** |
| 62 | Исследование обеспеченности Алматинской агломерации продуктами питания с разработкой программы развития продовольственного пояса вокруг города Алматы. Мониторинг размеров торговой надбавки по всей цепочке ценообразования от производителя до розничного продавца с принятием мер в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Заключение прямых долгосрочных контрактов на реализацию продукции между крупными сельхозтоваропроизводителями и торговыми объектами | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области, МСХ, МТИ, МНЭ | | 2020 – 2022 годы | 2022 год – 135,0\* | местный бюджет |
| 63 | Создание более 50 тысяч рабочих мест при развитии продовольственного пояса вокруг города Алматы на территории пригородной зоны | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | не требуются |  |
| 64 | Строительство 4-х оптово-распределительных центров в северо-восточном направлении в Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы | | 2022 год | 2022 год – 32 300,0 | частные инвестиции |
| 65 | Проработка вопроса формирования инфраструктуры заготовки, хранения и сбыта основных видов сельхозпродукции | предложения  в МНЭ | акиматы Алматинской области, города Алматы | | 2020 – 2025 годы | не требуются |  |
| 66 | Развитие сети современных плодо- овощехранилищ в с. Панфилов Алматинской области (строительство плодово-овощехранилища на 5000 тонн) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2021 год | 2021 год – 1 240,0 | частные инвестиции |
| 67 | Развитие сети современных плодо-овощехранилищ в с. Туздыбастау Алматинской области (строительство плодово-овощехранилища на 1000 тонн) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2025 год | 2025 год – 570,0 | частные инвестиции |
| 68 | Обеспечение производства молока в Илийском районе Алматинской области (строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2021 год | 2021 год – 1 500,0 | частные инвестиции |
| 69 | Обеспечение производства молока в городе Капшагай (строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2022 год | 2022 год – 10 600,0 | частные инвестиции |
| 70 | Обеспечение производства мяса в пригородной зоне Алматинской области (строительство 2-х откормочных площадок на 2000 голов) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2020 – 2025 годы | 2020 год – 7 500,0  2025 год – 5 000,0 | частные инвестиции |
| 71 | Строительство мясоперерабатывающего комплекса | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2022 – 2025 годы | 2022 год – 46,0  2023 год – 2 484,7  2024 год – 2 484,7  2025 год – 2 484,6 | частные инвестиции |
| 72 | Обеспечение производства овощей в с. Шолак Каргалы Жамбылского района Алматинской области (строительство теплицы на 15 га) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2020 год | 2020 год – 7 700,0 | частные инвестиции |
| 73 | Строительство теплицы на 5,1 га в с. Елтай Карасайского района Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2020 год | 2020 год – 2 800,0 | частные инвестиции |
| 74 | Строительство теплицы на 1 га в с. Енбекши Талгарского района Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2020 год | 2020 год – 400,0 | частные инвестиции |
| 75 | Строительство теплицы на 1 га в с. Кошмамбет Карасайского района Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2021 год | 2021 год – 1 280,0 | частные инвестиции |
| 76 | Строительство теплицы на 10 га в с. Заречный города Капшагай | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2021 год | 2021 год – 1 000,0 | частные инвестиции |
| 77 | Строительство теплицы на 2 га в с. Колашы Карасайского района Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2022 год | 2022 год – 1 670,0 | частные инвестиции |
| 78 | Строительство теплицы на 1 га в с. Туздыбастау Талгарского района Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы Алматинской области, города Алматы, МСХ | | 2025 год | 2025 год – 570,0 | частные инвестиции |
| **Задача 5.4 Развитие инфраструктуры культуры** |
| 79 | Строительство и реконструкция 29 сельских домов культур и клубов, 3-х музеев, капитальный и текущий ремонт 19 объектов культуры с последующим выкупом в государственную собственность | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | 2020 год – 787,0\*  2021 год – 1 339,0\*  2022 год – 5 191,3\*  2023 год – 5 191,3\*  2024 год – 5 191,3\*  2025 год – 5 191,3\*  2026 год – 5 191,3\*  2027 год – 5 191,3\*  2028 год – 5 191,3\*  2029 год – 5 191,3\*  2030 год – 5 190,9\* | местный бюджет |
| 80 | Строительство центра сакской культуры на базе археологического парка "Боралдайские сакские курганы" | акт ввода в эксплуатацию | акимат города Алматы | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 2 000,0\*  2021 год – 2 500,0\*  2022 год – 2 000,0\* | местный бюджет |
| **Задача 5.5 Развитие туризма, рекреации и спорта** |
| 81 | Создание единого событийного календаря города и области | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | не требуются |  |
| 82 | Проведение тематических экскурсий для детей из малообеспеченных семей, взрослых инвалидов и граждан пенсионного возраста по достопримечательностям города Алматы и Алматинской агломерации | информация  в МНЭ | акимат города Алматы | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 23,0\*  2021 год – 23,0\* | местный бюджет |
| 83 | Разработка ПСД на строительство 8-ми физкультурно-оздоровительных комплексов по адресам:  севернее ул. Рыскулова-Момышулы в Алатауском районе;  в мкр. Алгабас Алатауского района;  в Жетысуском районе;  в Медеуском районе;  в мкр. Жас Канат Турксибского района; | заключение вневедомственной экспертизы | акимат города Алматы | | 2020 год | 2020 год – 150,0\* | местный бюджет |
| 84 | Создание совместного проектного офиса по реализации мастер-плана Алматинского горного кластера | информация  в МНЭ | акиматы Алматинской области, города Алматы, АО "НК"Kazakh Tourism"  (по согласованию) | | 2020 год | не требуются |  |
| 85 | Реализация проектов по развитию горнолыжного курорта "Лесная сказка – Апорт Ак-тас" в Талгарском районе, тематического парка "Батырлэнд" в Карасайском районе, развлекательного комплекса ХэппиЛэнд в Илийском районе | информация  в МНЭ | акиматы Алматинской области, города Алматы, АО "НК"Kazakh Tourism"  (по согласованию) | | 2020 – 2025 годы | 2020 год – 20,0  2021 год – 20,0  2022 год – 20,0  2023 год – 20,0  2024 год – 20,0  2025 год – 20,0 | частные инвестиции |
| 86 | Создание туристского маршрута "Алтын аймақ Жетісу" (золотое кольцо) с посещением 4-х государственных национальных природных парков, туристической навигации по основным маршрутам | информация  в МНЭ | акиматы Алматинской области, города Алматы | | 2020 год | 2020 год – 20,0\* | местный бюджет |
| 87 | Разработка ПСД по благоустройству территорий рек и озер, строительству парков и скверов с учетом обеспечения 10 м2 на человека в шаговой доступности на пригородных территориях города и области (шаговая доступность равна 300-500 м) | акт ввода в эксплуатацию | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 176,0\*  2022 год – 176,0\*  2023 год – 176,0\*  2024 год – 176,0\*  2025 год – 176,0\* | местный бюджет |
| **Стратегическое направление 6. Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций** |
| **Задача 6.1 Развитие систем управления отходами** |
| 88 | Строительство мусоросортировочных линий для переработки (сортировки) отходов на полигоне в поселке "Айтей" Карасайского района Алматинской области | акт ввода в эксплуатацию | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 350,0  2021 год – 350,0  2022 год – 300,0 | частные инвестиции |
| 89 | Поэтапная рекультивация исторических захоронений на полигоне в поселке "Айтей" Карасайского района Алматинской области | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2025 годы | 2020 год – 200,0  2021 год – 200,0  2022 год – 200,0  2023 год – 133,4  2024 год – 133,3  2025 год – 133,3 | частные инвестиции |
| 90 | Озеленение территории полигона в поселке "Айтей" Карасайского района Алматинской области | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2021 год | 2021 год – 0,5 | частные инвестиции |
| 91 | Выделение земельных участков под новые полигоны ТБО на территориях пригородной зоны Алматинской области | информация  в МНЭ | акимат Алматинской области | | 2020 – 2024 годы | не требуются |  |
| 92 | Строительство 2-х мусороперерабатывающих заводов в Илийском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 8 248,0  2021 год – 9 602,7  2022 год – 3 280,0 | частные инвестиции |
| 93 | Строительство полигона ТБО в Енбекшиказахском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2023 – 2024 годы | 2023 год – 450,0\*  2024 год – 720,0\* | местный бюджет |
| 94 | Строительство 3-х комплексных перегрузочных площадок в Карасайском и Талгарском районах, а также в городе Капшагай | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2021 – 2023 годы | 2021 год – 300,0  2022 год – 300,0  2023 год – 300,0 | частные инвестиции |
| **Задача 6.3 Мероприятие по защите от землетрясений** |
| 95 | Разработка ПСД на внедрение системы раннего предупреждения о землетрясениях в городе Алматы | заключение государственной экспертизы | акимат города Алматы | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 35,0\*  2021 год – 35,0\* | местный бюджет |
| 96 | Разработка и тиражирование 4D плакатов по действиям при землетрясении "Дополненная реальность" | акт выполненных работ | акимат города Алматы | | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 1,5\*  2021 год – 1,5\*  2022 год – 1,4\* | местный бюджет |
| **Задача 6.4 Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории пригородной зоны** |
| 97 | Разработка ПСД по привязке типового проекта и строительство модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций на станции Шамалган Карасайского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 0,3\*  2021 год – 340,0\* | местный бюджет |
| 98 | Разработка ПСД по привязке типового проекта и строительство модульного пожарного депо на 2 автомобиля из быстровозводимых конструкций в с. Жетыген Илийского района | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Алматинской области | | 2029 – 2030 годы | 2029 год – 23,0\*  2030 год – 370,0\* | республиканский бюджет |
| 99 | Строительство защитных сооружений на концевом участке реки Есик | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Алматинской области | | 2023 – 2024 годы | 2023 год – 150,0\*  2024 год – 150,0\* | республиканский бюджет |
| 100 | Капитальный ремонт селезадерживающей плотины на реке Талгар | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Алматинской области | | 2023 – 2024 годы | 2023 год – 297,5\*  2024 год – 297,5\* | республиканский бюджет |
| 101 | Капитальный ремонт противоселевого сооружения "Узын Каргалы" | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Алматинской области | | 2023 – 2024 годы | 2023 год – 275,0\*  2024 год – 275,0\* | республиканский бюджет |
| 102 | Установка 30 постов с функцией фото-видео фиксации (2024 – 20 постов, 2025 – 10 постов) | акт выполненных работ | акимат Алматинской области | | 2023 – 2025 годы | 2023 год – 15,0\*  2024 год – 600,0\*  2025 год – 300,0\* | местный бюджет |
| 103 | Строительство совмещенных с жильем 25 участковых пунктов полиции | акт ввода в эксплуатацию | акимат Алматинской области | | 2020 – 2024 годы | 2020 год – 105,0 \*  2021 год – 105,0\*  2022 год – 105,0\*  2023 год – 152,5\*  2024 год – 152,5\* | местный бюджет |
| **Стратегическое направление 7. Управление развитием агломерации** |
| 104 | Создание совета по управлению Алматинской агломерацией с предоставлением полномочий по решению стратегических общеагломерационных вопросов | совместное решение | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 105 | Создание делового совета по управлению Алматинской агломерацией с привлечением бизнес структур города и области к обсуждению и решению наиболее острых проблем развития агломерации | совместное решение | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | не требуются |  |
| 106 | Внесение предложений по усилению/упорядочению полномочий местных государственных органов по планированию и контролю землепользования, направленных на предотвращение хаотичного разрастания территорий городов, по запрету на новое освоение территорий на землях сельскохозяйственного назначения | предложения  в Правительство | акиматы города Алматы, Алматинской области, МСХ, МНЭ, МИИР | | 2020 год | не требуются |  |
| 107 | Недопущение дальнейшего расширения города Алматы за счет включения территорий пригородных районов Алматинской области | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 – 2030 годы | не требуются |  |
| 108 | Создание проектного офиса по развитию Алматинской агломерации города и области:  положение;  план мероприятий;  состав;  структура. | информация  в МНЭ | акиматы города Алматы, Алматинской области | | 2020 год | 2020 год – 10,0\* | местный бюджет |
| **Потребность в бюджетных ресурсах** |
| 1 | Республиканский бюджет | **2020** | **6 115,4** |  |  |  |
|  |  | **2021** | **34 081,0** |  |  |  |
|  |  | **2022** | **38 379,5** |  |  |  |
|  |  | **2023** | **29 693,1** |  |  |  |
|  |  | **2024** | **35 840,6** |  |  |  |
|  |  | **2025** | **30 426,6** |  |  |  |
|  |  | **2026** | **16 015,6** |  |  |  |
|  |  | **2027** | **16 015,6** |  |  |  |
|  |  | **2028** | **16 015,6** |  |  |  |
|  |  | **2029** | **16 038,3** |  |  |  |
|  |  | **2030** | **15 571,8** |  |  |  |
|  | Итого: | **254 193,1** |  |  |  |
| 2 | Местный бюджет | **2020** | **26 585,2** |  |  |  |
|  |  | **2021** | **26 685,2** |  |  |  |
|  |  | **2022** | **31 418,1** |  |  |  |
|  |  | **2023** | **34 173,3** |  |  |  |
|  |  | **2024** | **36 367,4** |  |  |  |
|  |  | **2025** | **85 314,0** |  |  |  |
|  |  | **2026** | **8 290,6** |  |  |  |
|  |  | **2027** | **8 141,7** |  |  |  |
|  |  | **2028** | **8 141,7** |  |  |  |
|  |  | **2029** | **8 141,8** |  |  |  |
|  |  | **2030** | **8 050,6** |  |  |  |
|  | Итого: | **281 309,6** |  |  |  |
| 3 | Иные источники | **2020** | **57 964,8** |  |  |  |
|  |  | **2021** | **52 237,3** |  |  |  |
|  |  | **2022** | **81 208,0** |  |  |  |
|  |  | **2023** | **41 838,3** |  |  |  |
|  |  | **2024** | **42 438,2** |  |  |  |
|  |  | **2025** | **203 143,0** |  |  |  |
|  |  | **2026** | **37 478,5** |  |  |  |
|  |  | **2027** | **37 478,5** |  |  |  |
|  |  | **2028** | **37 478,5** |  |  |  |
|  |  | **2029** | **37 478,5** |  |  |  |
|  |  | **2030** | **37 478,2** |  |  |  |
|  | **Итого:** | **666 221,8** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **1 201 724,5** |  |  |  |

      Примечание:

      \* – Объемы средств будут уточняться при утверждении бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "АЖК" | – | акционерное общество "Алатау жарык компаниясы" |
| АПК | – | агропромышленный комплекс |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| ПДП | – | план детальной планировки |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ИЗ | – | индустриальная зона |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| СЭЗ "ПИТ" | – | специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий" |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| АО "НК "Kazakh Tourism" | – | акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism" |
| км | – | километр |
| МЖК | – | многоквартирные жилые комплексы |
| НАО "КазНМУ" | – | некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени  С. Д. Асфендиярова" |
| НАО "КазНИТУ" | – | некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева" |
| АО "КБТУ" | – | акционерное общество "Казахстанско-Британский технический университет" |
| ЗОГР | – | зона особого градостроительного регулирования |
| СНиП | – | строительные нормы и правила |
| ПС | – | подстанции |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Казахстан темір жолы" |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| МГ | – | магистральный газопровод |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| БАКАД | – | Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан