

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 337.

      В целях социально-экономического развития Атырауской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимату Атырауской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и не позднее 10 декабря и 15 июня представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан не позднее 20 декабря и 25 июня представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 21 мая 2021 года № 337 |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы**

      Сноска. Комплексный план - в редакции постановления Правительства РК от 02.02.2022 № 42.

      Атырауская область является промышленным регионом, основу экономики региона составляет нефтегазовый сектор. В объеме промышленной продукции области его доля составляет 88 %.

      За последние пять лет численность экономически активного населения увеличилась на 6 % или 18,9 тысячи человек и в 2020 году составила 330,7 тысячи человек. Валовой региональный продукт (далее – ВРП) на душу населения вырос с 9685,1 тысячи тенге в 2017 году до 11883,2 тысячи тенге в 2020 году, по данному показателю регион на первом месте среди других регионов республики. Удельный вес ВРП области за 2020 год по республике составил 11 %.

      При этом имеются проблемы, которые необходимо решить в ближайший пятилетний период. Среди наиболее острых проблем необходимо отметить следующее:

      1) дефицит источников пресной воды в регионе. Основной задачей является проведение капитального ремонта оросительно-обводнительных систем для обводнения пастбищных угодий. Вдоль каналов расположены сельхозугодия 4 районов и территории сельских округов города Атырау. Есть риски уменьшения поголовья скота более чем на 50 %, а также уменьшения числа субъектов, занятых в отрасли сельского хозяйства;

      2) большое количество очередников. На 1 января 2022 года по Атырауской области количество нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда составляет 27,7 тысячи человек (город Атырау – 20,1 тысячи человек), из них многодетные семьи – 4,5 тысячи человек. Количество нуждающихся в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство составляет 122,2 тысячи (город Атырау – 92,4 тысячи человек);

      3) решение актуальных экологических проблем региона, а также рекультивация полей испарения сточных вод "Тухлая балка" и "Квадрат" (ТОО "АНПЗ", акимат);

      4) повышение водности и улучшение гидрологического режима рек Жайык и Кигач;

      5) износ водопроводных сетей. Остро стоит вопрос питьевой воды: происходят обмеление реки Жайык, износ фильтровальных станций и дефицит воды; износ магистрального водопровода "Астрахань – Мангышлак" свыше 80 %, из-за этого возникают аварии и ограничения в подаче воды; истощение подземных источников;

      6) аварии на электрических сетях;

      7) рост материнской и младенческой смертности. По итогам 12 месяцев 2021 года смертность от болезней системы кровообращения в Атырауской области составила 120,8 на 100 тысяч населения, наблюдается снижение показателя на 5,3 %, а за аналогичный период 2020 года – 127,6 (показатель 2021 года по республике – 231,33). Младенческая смертность по итогам 12 месяцев 2021 года составила 8,9 на 1000 родившихся живыми, снижение показателя на 13,59 %, а за аналогичный период 2020 года – 10,3 (показатель 2021 года по республике – 8,6). Показатель материнской смертности за 12 месяцев 2021 года составил 104,5 на 100 тысяч родившихся живыми, показатель вырос до 85,6 %, а за аналогичный период 2020 года – 56,3 (показатель 2021 года по республике составил 44,5);

      8) проблемы трехсменного обучения;

      9) вопрос развития спортивной инфраструктуры, особенно в сельских местностях области;

      10) рост количества людей с психоневрологическими заболеваниями, состоящих на очереди в психоневрологический центр по оказанию специальных социальных услуг.

      Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года:

      Доведение объема ВРП планируется обеспечить за счет развития реального сектора (промышленность, в том числе горнодобывающая промышленность, строительство) и сферы услуг (оптовая и розничная торговля, прочие услуги) до 8,9 трлн тенге.

      По промышленности планируются инвестиции в основной капитал в размере 7,9 трлн тенге с созданием 8800 (постоянные – 2300, временные – 6500) рабочих мест и увеличением объемов обрабатывающей промышленности до 756 млрд тенге в 2025 году (в 2020 году – 526,4 млрд тенге).

      Для создания индустриальной зоны имеется земельный участок площадью 400 гектаров в районе Карабатан города Атырау (удаленность от города 15 км вдоль трассы Атырау – Доссор). На территории индустриальной зоны планируется разместить порядка 45 проектов малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики, где будет создано более 660 постоянных рабочих мест.

      По линии предпринимательства планируется создание порядка 1,7 тысячи новых рабочих мест, поступление налогов – на сумму 47,5 млрд тенге.

      В целом за счет реализации государственных программ ожидается увеличение показателей малого и среднего предпринимательства: увеличение количества действующих субъектов с 50 тысяч до 55 тысяч единиц, также планируются доведение доли малого и среднего предпринимательства до 25,2 % и рост выпуска продукции субъектов малого и среднего предпринимательства – до 2,4 трлн тенге в 2025 году.

      При участии АО "СПК Атырау" планируется создание оптово-распределительного центра общей стоимостью 24 млрд тенге с созданием порядка 1200 рабочих мест. Предоставляется земельный участок площадью 17 га для формирования единой региональной платформы, оказывающей услуги производителям (фермерам) и оптовикам, для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия.

      В рамках запланированных мероприятий по агропромышленному комплексу учитывая возможности региона после завершения капитального ремонта оросительно-обводнительных систем к 2025 году ожидается увеличение:

      посевных площадей с 10462 га до 12554,4 гектаров или на 20 %;

      площади лиманного орошения с 1181 га до 1800 га или на 52,8 %;

      доли насыщения внутреннего рынка за счет местного производства мясной продукции с 50 % до 65 %, молока – с 35 % до 50 %, картофеля – с 45 % до 60 %;

      объема валовой продукции сельского хозяйства региона на 11 % или на 96 млрд тенге (на сегодняшний день – 86,5 млрд тенге).

      Реализация Комплексного плана также предполагает увеличение поголовья скота:

      КРС – с 180,3 тысячи голов до 207,3 тысячи голов или на 15 %;

      овец-коз – с 579,7 тысячи голов до 614,4 тысячи голов или на 6 %;

      лошадей– с 91,7 тысячи голов до 114,6 тысячи голов или на 25 %,

      верблюдов– с 32,9 тысячи голов до 35,3 тысячи голов или на 7,5 %.

      Вместе с тем, ожидается стабильная подача воды на пастбищные угодья на площади 915,5 тысячи га.

      В результате реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 19624 млн тенге появится возможность компенсации дефицита сельскохозяйственной продукции в межсезонье и стабилизации цен на рынках области. Планируется создание 357 рабочих мест.

      В области будет реализовано 9 проектов рыбоводства, а именно 7 прудовых хозяйств, садковое хозяйство и строительство рыбного цеха в Курмангазинском районе.

      В результате реализации 9 проектов объем выращиваемой рыбы к 2025 году повысится с 10 тонн до 7 тысяч тонн, объем экспорта рыбы – с 9 тысяч тонн до 13 тысяч тонн, будет создано 300 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений от реализации товарной рыбы увеличится до 5,2 млрд тенге.

      В инженерной и транспортной инфраструктуре в период с 2021 по 2025 годы планируется реконструировать 125 км и ремонтировать 515 км дорог, в результате чего хорошее и удовлетворительное состояние дорог составит порядка 1815 км или 95 %. При реализации дорожно-инфраструктурных проектов планируется трудоустроить временными рабочими местами порядка 4,5 тысячи человек.

      В сфере развития туризма в рамках мероприятий предусмотрены строительство этнопарка "Нурлы-Тал" и семейного парка аттракционов и активного отдыха "Keremetpark" в городе Атырау, визит-центра Сарайчик и базы отдыха "Эльдорадо" в Махамбетском районе, санаторно-оздоровительного комплекса на берегу соленого озера Индер в Индерском районе, кемпинга "AMANDYQ" в Исатайском районе, кемпинга на трассе Актобе – Атырау в Макатском районе, туристской рыболовной базы и реконструкция туристской базы "Кигач" в Курмангазинском районе.

      Данные проекты дадут положительный эффект в развитии культурно-познавательного, оздоровительного, активного видов туризма. Будут созданы новые туристские объекты. В 2021 – 2025 годах в сфере туризма планируются создание до 338 рабочих мест и увеличение количества посетителей по внутреннему и въездному туризму от 33,7 тысячи до 79,4 тысячи человек в год. Поступление налогов в бюджет составит порядка 100 млн тенге.

      Для реализации мероприятий по строительству жилья и инженерной инфраструктуры необходимо предусмотреть финансирование из республиканского и местного бюджетов на период 2021 – 2025 годы в сумме 160 млрд тенге.

      В результате будет снижено количество очередников в регионе.

      За период реализации Комплексного плана планируется ввод жилья общей площадью 411 тысяч квадратных метров на 6730 квартир. Будет подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура протяженностью более 2000 км к 19000 земельным участкам под строительство ИЖС.

      В целях достижения показателя по обеспеченности жильем на одного проживающего к 2025 году 26 квадратных метров планируется ввод в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья.

      Планируется открыть 3000 рабочих мест на период строительства и 40 постоянных рабочих мест.

      Налоговые поступления в доход бюджета составят более 17 млрд тенге.

      Меры, предусмотренные в Дорожной карте, подписанной между акиматом и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, по решению актуальных экологических проблем региона, а также рекультивация полей испарения сточных вод "Тухлая балка" и "Квадрат" (ТОО "АНПЗ", акимат) позволят снизить объем загрязняющих веществ в атмосферу на 12 %.

      Строительство двух мусороперерабатывающих заводов в городе Атырау (2,5 млрд тенге) даст возможность довести долю утилизации и переработки твердых бытовых отходов с 18 % до 33 %.

      Реализация проектов повышения водности и улучшения гидрологического режима рек Жайык и Кигач (21 млрд тенге), а также меры, принимаемые совместно с российской стороной по регулированию стока реки Жайык, очищение его русла от затонувших судов и других крупногабаритных предметов (1,2 млрд тенге) будут способствовать сохранению и экологическому оздоровлению бассейна рек Жайык и Кигач, а также увеличению рыбных запасов.

      По сфере ЖКХ предусмотрен к реализации 21 проект, которые позволят создать 2233 рабочих места (временные – 2198, постоянные – 35), поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит более 9 млрд тенге.

      При реализации 5 проектов водоотведения и рекультивации полей испарения снизится негативное воздействие на окружающую среду, улучшатся экологическая обстановка города Атырау и состояние систем водоотведения, доступ систем водоотведения в городе Атырау увеличится с 50 % до 90 %, а в сельских населенных пунктах – с 5 % до 18 %. Дополнительный охват населения очисткой сточных вод составит 147,2 тысячи человек. Предполагается создание 205 рабочих мест (временные – 170, постоянные – 35), поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит порядка 3,2 млрд тенге.

      Реализация 5 проектов газоснабжения даст возможность стабилизировать режим газоснабжения, а также увеличит надежность и безопасность при эксплуатации газопроводов. Обеспеченность населения достигнет 99,8 %. Планируется создание 173 временных рабочих мест. Поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит 1 млрд тенге.

      В 2021 году планируется модернизация 45 жилых домов в городе Атырау. После ремонта снижение доли объектов кондоминиума планируется довести до 14,6 %. В результате проведения капитального ремонта ожидается повышение комфорта проживания, улучшатся благосостояние собственников квартир, техническое состояние инженерной инфраструктуры, состояние жилищного фонда, а также изменится архитектурный облик объектов кондоминиума. Также будет создано 935 временных рабочих мест. Поступление налогов в республиканский бюджет составит 279,0 млн тенге.

      Реализация 13 проектов энергоснабжения усилит надежность работы энергосистемы Западного региона. Предполагается создание 920 рабочих мест (временные – 905, постоянные – 15). Поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит 4,5 млрд тенге.

      По сфере обеспечения бесперебойного водоснабжения необходима реализация 9 проектов, которые позволят уменьшить износ сетей, улучшить состояние систем водоснабжения, обеспечить бесперебойным водоснабжением 289,4 тысячи человек. Планируется создание 212 временных рабочих мест. Поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит порядка 1,5 млрд тенге.

      Проект "Первое рабочее место" даст возможность молодежи не старше двадцати девяти лет, в том числе категории NEET, не имеющих опыта работы, получения трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте с целью повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Проект обеспечивает постоянную работу сроком не менее двадцати четырех месяцев выпускникам организаций образования.

      В сфере здравоохранения основными причинами роста смертности являются дефицит кадров, высокая изношенность медицинских объектов и медицинской техники.

      В этой связи с целью оказания своевременной и качественной медицинской помощи населению области необходимо в рамках регионального плана развития выделить средства из республиканского бюджета на строительство 2 поликлиник в городе Атырау, Центра психического здоровья на 250 коек, станции скорой медицинской помощи, а также радиологического корпуса при Атырауском онкологическом диспансере с оснащением высокотехнологической медицинской техникой.

      Строительство вышеперечисленных объектов позволит повысить качество и развивать инфраструктуру и оснащение объектов здравоохранения (снижение износа объектов здравоохранения до 50 %), доступность высокотехнологических медицинских услуг, улучшить здоровье населения, обеспечить увеличение рождаемости и снижение смертности. В целом средняя продолжительность жизни увеличится до 75 лет. Также в рамках проектов планируется создание 700 временных и 500 постоянных рабочих мест.

      В сфере образования строительство 48 школ в Атырауской области решит проблемы трехсменного обучения и дефицит мест в школах области. Кроме этого, откроются школы в микрорайонах, где наблюдается рост населения. Общая проектная мощность всех 48 школ составляет 22268 ученических мест.

      Строительство учебно-лабораторного корпуса на 1000 мест на базе Атырауского университета имени Х.Досмухамедова даст возможность повысить исследовательскую деятельность профессорского-преподавательского состава, научных сотрудников и постдокторантов, подготовить востребованных специалистов-инженеров.

      При реализации вышеуказанных проектов планируется открыть порядка 3885 временных и 2834 постоянных рабочих мест. В рамках проектов прогнозируется более 11100 млн тенге налоговых поступлений в бюджет.

      Строительство 4 спортивных комплексов (в населенных пунктах Кызылкогинского, Курмангазинского районов и микрорайонах города Атырау) увеличит охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 38 %, посодействует формированию здорового образа жизни, повысит потенциал сельских детей и будет способствовать развитию массового спорта.

      В результате реализации данных мероприятий планируется создать 1050 временных и 853 постоянных рабочих мест. Ежегодный налог составит порядка 173,3 млн тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма****завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предпола гаемые расходы\*****(млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
Ожидаемые результаты:
1) увеличить рост реальных денежных доходов населения на 18 % (факт 2020 года – 215,1 тысячи тенге);
2) увеличить производительность труда на 20 % (факт 2020 года – 22,6 млн тенге);
3) создать 40,0 тысячи рабочих мест, из них постоянных – 17,8 тысячи. |
| **1. Промышленность** |
|
1.  |
Строительство интегрированного газохимического комплекса на территории специальной экономической зоны. Первая фаза: производство полипропилена |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2021 год |
304 561,0
  |
ДИ |
|
2022 год |
45 532,0 |
|
2.  |
Строительство первого интегрированного газохимического комплекса. Вторая фаза: производство полиэтилена на территории специальной экономической зоны |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат |
2022 год |
19 181,0 |
ДИ |
|
2023 год |
44 755,0 |
|
2024 год |
107 496,0 |
|
2025 год |
385 160,0 |
|
3.  |
Строительство первого интегрированного газохимического комплекса. Вторая фаза: строительство газосепарационной установки и этанопровода на территории специальной экономической зоны |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МНЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат |
2024 год |
157 978,0 |
ДИ |
|
2025 год |
236 967,0 |
|
4.  |
Строительство завода по производству бутадиеновых каучуков мощностью 190 тысяч тонн в год на территории специальной экономической зоны  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат |
2022 год |
500,0 |
ДИ |
|
2023 год |
25 800,0 |
|
2024 год |
98 429,0 |
|
2025 год |
229 667,0 |
|
5.  |
Строительство цеха по производству тканого геотекстиля в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР, МЭ |
2021 год |
1 000,0 |
ДИ |
|
2022 год |
1 000,0 |
|
6.  |
Строительство цеха по производству экструзионной геосинтетики в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР, МЭ |
2021 год |
500,0 |
ДИ |
|
2022 год |
1 100,0 |
|
7.  |
Строительство завода по производству гранулированной серы в Жылыойском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
5 800,0 |
ДИ |
|
8.  |
Строительство цеха по производству органических удобрений из пищевых отходов в Жылыойском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
4 000,0 |
ДИ |
|
9.  |
Строительство цеха по производству сухих строительных смесей в Индерском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2021 год |
160,0 |
ДИ |
|
10.  |
Строительство комплекса по производству азота и сухого сжатого воздуха на территории специальной экономической зоны  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2021 год |
3 798,0 |
ДИ |
|
11.  |
Строительство завода комплексной подготовки газа производительностью 1000000000 м3/год на месторождении Кашаган в Макатском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2022 год |
96019,0 |
ДИ |
|
2023 год |
167 607,0 |
|
2024 год |
114 699,0 |
|
12.  |
Строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2023 год |
65962 |
ДИ |
|
2024 год |
131 924 |
|
2025 год |
131924 |
|
13.  |
Строительство Лупинга газопровода Макат–Северный Кавказ |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) |
2021 год |
766,0 |
ДИ |
|
2022 год |
66 843,0 |
|
2023 год |
32 156,0 |
|
14.  |
Строительство и эксплуатация ветроэнергетической станции в поселке Доссор  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, АО "KEGOG" (по согласованию), МЭ |
2021 год |
12 000,0 |
ДИ |
|
2022 год |
2 144,3 |
|
15.  |
Строительство комплекса глубокой переработки легких углеводородов в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭ  |
2023 год |
3 465,0 |
ДИ |
|
2024 год |
23 249,0 |
|
2025 год |
8 717,0 |
|
16.  |
Строительство швейной фабрики в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР  |
2022 год |
50,0 |
ДИ |
|
2023 год |
150,0 |
|
2024 год |
150,0 |
|
2025 год |
150,0 |
|
17.  |
Строительство завода по выпуску товарного бетона и автоклавного газоблока в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2024 год |
1 000,0 |
ДИ |
|
2025 год |
3 600,0 |
|
18.  |
Строительство завода по производству серополимеров и строительно-дорожных материалов в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2022 год |
60,0 |
ДИ |
|
2023 год |
60,0 |
|
19.  |
Строительство завода по производству стеновых и дорожных изделий из бетона инновационным методом объемного вибропрессования в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2024 год |
280,0 |
ДИ |
|
2025 год |
175,0 |
|
20.  |
Строительство завода по производству глиняного кирпича в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР  |
2024 год |
150,0 |
ДИ |
|
2025 год |
90,0 |
|
21.  |
Строительство завода по производству железобетонных изделий в городе Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2021 год |
1 200,0 |
ДИ |
|
22.  |
Строительство цеха по производству промышленных насосов в городе Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2021 год |
1 300,0 |
ДИ |
|
23.  |
Строительство завода по производству водяных счетчиков в Махамбетском районе  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
956,0 |
ДИ |
|
24.  |
Реализация проекта будущего расширения ТОО "Тенгизшевройл" |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2021 год |
2 507 094,7 |
ДИ |
|
2022 год |
1 773 438,7 |
|
2023 год |
908 336,0 |
|
2024 год |
44 543,4 |
|
25.  |
Опытно-промышленная разработка месторождения Кашаган |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2021 год |
106 020,0 |
ДИ |
| **2. Развитие предпринимательства** |
|
26.  |
Субсидирование ставки вознаграждения в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы |
информация в Правительство
Республики Казахстан |
МНЭ, МФ, акимат |
2021 год |
3 712,6 |
РБ |
|
2021 год |
1 000,0 |
МБ  |
|
2022 год |
1 910,4 |
|
27.  |
Гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы |
информация в Правительство
Республики Казахстан |
МНЭ, МФ, акимат |
2021 год |
750,0 |
РБ |
|
2021 год |
186,5 |
МБ |
|
2022 год |
150,6 |
|
28.  |
Строительство оптово-распределительного центра в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
МТИ, акимат |
2024 год |
1 000,0 |
РБ |
|
2025 год |
4 000,0 |
|
2023 год |
8 000,0 |
ДИ
  |
|
2024 год |
4 800,0 |
|
2025 год |
3 200,0 |
|
29.  |
Строительство торгово-развлекательного центра в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МТИ |
2023 год |
8 000,0 |
ДИ
  |
|
2024 год |
8 000,0 |
|
2025 год |
6 000,0 |
|
30.  |
Строительство автоцентра "Hyundai" в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
400,0 |
ДИ |
|
2023 год |
400,0 |
|
31.  |
Строительство многофункционального бизнес-центра в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
300,0 |
ДИ |
|
2023 год |
60,0 |
|
32.  |
Строительство ресторана быстрого питания McDonald’s в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
400,0 |
ДИ
  |
|
2022 год |
400,0 |
| **3. Сельское хозяйство** |
|
33.  |
Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Нарын" (протяженность 178,5 км, проект на разработке)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, РГП "Казводхоз" |
2021 год |
40,0 |
РБ |
|
2022 год |
300,0 |
|
2023 год |
600,0 |
|
34.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Есбол-Казыбай" (протяженность 42,2 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат
  |
2021 год |
178,9 |
РБ |
|
2022 год |
300,0 |
|
35.  |
Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Курайлысай" (протяженность 51,7 км)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
400,0 |
РБ |
|
2023 год |
280,0 |
|
36.  |
Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Аксай" (протяженность 80,5 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
600,0 |
РБ |
|
2023 год |
505,0 |
|
37.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Баксай" (протяженность 137 км)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
450,0 |
РБ |
|
2023 год |
500,0 |
|
38.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Есиркеп" (протяженность 4,5 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
32,3 |
РБ |
|
39.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Жаскайрат" (протяженность 8,8 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
103,4 |
РБ |
|
40.  |
Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Багырлай" (протяженность 105 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2023 год |
600,0 |
РБ |
|
2024 год |
451,0 |
|
41.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Сборный" (протяженность 85,4 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
481,1 |
РБ |
|
42.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Соколок" (протяженность 44 км)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2023 год |
580,0 |
РБ |
|
43.  |
Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Кобяково-Забурын" (протяженность 74 км)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2023 год |
300,0 |
РБ |
|
2024 год |
330,0 |
|
44.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Акай" (протяженность 50,8 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2023 год |
431,3 |
РБ |
|
45.  |
Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Мартыши" (протяженность 20,4 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2021 год |
87,6 |
РБ |
|
2022 год |
100,0 |
|
46.  |
Реконструкция и модернизация системы "Ералинского" гидроузла на реке Ойыл (протяженность 14,4 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат
  |
2022 год |
551,6 |
РБ |
|
47.  |
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования |
информация в Правительство
Республики Казахстан
  |
МСХ, акимат |
2021 год |
490,0 |
РБ |
|
2022 год |
484,0 |
|
2023
год |
434,0 |
|
2024 год |
370,0 |
|
48.  |
Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МСХ, акимат |
2021 год |
1 819,0 |
РБ |
|
2022 год |
1 310,0 |
|
2023 год |
2 027,0 |
|
2024 год |
2 069,0 |
|
49.  |
Строительство 5 теплиц на общей площади 19,6 га (в пригороде Атырау – 2, Индерском районе – 1, Махамбетском районе – 2) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2021 год |
2 341,0 |
ДИ |
|
2022 год |
4 200,0 |
|
2023 год |
1 000,0 |
|
50.  |
Расширение теплицы на 4 га в Махамбетском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2022 год |
400,0 |
ДИ |
|
2023 год |
800,0 |
|
51.  |
Строительство интенсивного сада на 10 га в Махамбетском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2022 год |
80,0 |
ДИ |
|
52.  |
Строительство 2 откормочных площадок КРС в пригороде Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2021 год |
900,0 |
ДИ |
|
53.  |
Строительство 3 откормочных площадок с убойными пунктами для КРС (в городе Атырау – 1, Курмангазинском районе – 2) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2021 год |
68,0 |
ДИ |
|
2022 год |
50,0 |
|
2023 год |
110,0 |
|
2024 год |
100,0 |
|
2025 год |
100,0 |
|
54.  |
Строительство 3 птицефабрик мясного направления с общей производственной мощностью 7500 тонн в Махамбетском районе
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2021 год |
200,0 |
ДИ
  |
|
2022 год |
500,0 |
|
2023 год |
2 900,0 |
|
2024 год |
1 800,0 |
|
2025 год |
1 432,0 |
|
55.  |
Строительство 3 цехов по переработке молока с общей производственной мощностью 920 тонн в год (в городе Атырау – 1, Жылыойском районе – 1, Кызылкогинском районе – 1) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2021 год |
98,0 |
ДИ |
|
2022 год |
275,0 |
ДИ |
|
56.  |
Строительство цеха по переработке кобыльевого молока (кумыса) в Кызылкогинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2024 год |
200,0 |
ДИ |
|
57.  |
Реализация 2 проектов по возделыванию кормовых культур с применением дождевального орошения на общей площади 180 га (в Махамбетском районе – 1, Индерском районе – 1)  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2021 год |
35,0 |
ДИ |
|
2022 год |
35,0 |
|
58.  |
Строительство цеха по переработке овощей в Махамбетском районе  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2025 год |
1 000,0 |
ДИ |
|
59.  |
Строительство цеха по переработке мяса в Махамбетском районе  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2025 год |
1 000,0 |
ДИ |
| **4. Рыбное хозяйство** |
|
60.  |
Реализация проектов по созданию 7 прудовых рыбоводных хозяйств по выращиванию рыб (в городе Атырау – 2, Курмангазинском районе – 3, Махамбетском районе – 1, Жылыойском районе – 1) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭГПР, МСХ
  |
2022 год |
850,0 |
ДИ |
|
2023 год |
5689,0 |
|
2024 год |
500,0 |
|
61.  |
Привлечение инвестора для создания садкового рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб на резервном участке реки Жайык |
договор на ведение рыбного хозяйства |
акимат, МЭГПР, МСХ |
2023 год |
2 700,0 |
ДИ |
|
62.  |
Реализация проекта по строительству рыбного цеха в Курмангазинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭГПР, МСХ |
2022 год |
300,0 |
ДИ |
|
63.  |
Предоставление земельных участков для создания и развития рыбоводных хозяйств |
постановление акимата Атырауской области |
акимат |
2022 –2025 годы |
не требую тся |  |
|
64.  |
Принятие мер по созданию инфраструктуры для расширения и строительства рыбоводных хозяйств (разработка ПСД, проведение линии электропередач и прокладка дорог, подведение газа, воды, устройство пирсов и другое) |
акт ввода в
эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
43,2 |
МБ |
|
2023 год |
80,0 |
|
2024 год |
49,7 |
|
2025 год |
35,6 |
|
65.  |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства |
выплата
субсидий по заявке услугополуча телей |
акимат |
2022 год |
99,2 |
МБ |
|
2023 год |
125,8 |
|
2024 год |
154,3 |
|
2025 год |
493,9 |
|
66.  |
Организация обучения рыбоводству на базе действующих ВУЗов и других образовательных учреждений |
договор и другие подтверждаю щие документы |
акимат |
2022 год |
1,3 |
МБ |
|
2023 год |
1,3 |
|
2024 год |
0,68 |
|
2025 год |
0,68 |
|
67.  |
Проработка вопроса стимулирования развития морского рыболовства, в том числе механизма финансирования |
предложения
с соответствую щими расчетами в МЭГПР |
акимат |
2022 год |
не требую тся |  |
|
68.  |
Проработка вопроса государственной поддержки рыбоперерабатывающих предприятий в виде субсидирования на килограмм переработанной рыбной продукции |
предложения с соответствующими расчетами в МЭГПР |
акимат |
2022 год |
не требую тся |  |
|
69.  |
Проработка вопроса открытия цеха по производству промысловых орудий рыболовства |
предложения
в МЭГПР |
акимат |
2022 год |
не требую тся |  |
| **5. Транспорт и логистика** |
|
70.  |
Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городе Атырау, 220 км |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МНЭ
  |
2021 год |
12 000,0 |
РБ |
|
2022 год |
12 000,0 |
|
2023 год |
12 000,0 |
|
2024 год |
12 000,0 |
|
2025 год |
12 000,0 |
|
2021 год |
1 300,0 |
МБ |
|
2022 год |
1 300,0 |
|
2023 год |
1 300,0 |
|
2024 год |
1 300,0 |
|
2025 год |
1 300,0 |
|
71.  |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения с целью увеличения сети автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, 130 км |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР  |
2021 год |
5393 |
РБ |
|
2022 год |
8 288,4 |
|
2023 год |
9 782,0 |
|
2021 год |
513,0 |
МБ |
|
2022 год |
1 250,0 |
|
2023 год |
880,1 |
|
72.  |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения с целью увеличения сети автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, 470 км |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2021 год |
940 |
РБ |
|
2022 год |
1 219 |
|
2023 год |
11 360,0 |
|
2024 год |
10 218,0 |
|
2025 год |
9 037,0 |
|
2021 год |
440,0 |
МБ |
|
2022 год |
1 171,0 |
|
2023 год |
1 535,0 |
|
2024 год |
1 040,0 |
|
2025 год |
1 068,0 |
|
73.  |
Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Атырау – Доссор" протяженностью 86 км (перевод на I категорию) |
заключение государственной экспертизы |
МИИР, АО "НК "КазАвтоЖол" (по согласованию), акимат |
2025 год |
1000,0 |
РБ
  |
|
74.  |
Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Кульсары – Мукур", включая обход города Кульсары Жылыойского района, протяженностью 181 км |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, АО "НК "КазАвтоЖол" (по согласованию), акимат |
2025 год |
500,0 |
РБ |
|
75.  |
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Махамбет – Х. Ергалиева", 45 км |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, АО "НК "КазАвтоЖол" (по согласованию), акимат |
2022 год |
1 750,0 |
РБ
  |
|
2023 год |
1 750,0 |
|
76.  |
Реконструкция автомобильной дороги города Кульсары Жылыойского района, 134 км |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МНЭ
  |
2022 год |
3 285,0 |
РБ
  |
|
2023 год |
4 842,0 |
|
2024 год |
4 842,0 |
|
2025 год |
4 842,0 |
|
2022 год |
365,0 |
МБ |
|
2023 год |
538,0 |
|
2024 год |
538,0 |
|
2025 год |
538,0 |
|
77.  |
Реконструкция центрального моста в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МНЭ  |
2023 год |
 4 000,0 |
РБ |
|
2024 год |
5 000,0 |
|
2023 год |
400,0 |
МБ |
|
2024 год |
500,0 |
|
78.  |
Модернизация железнодорожной линии "Макат–Индер" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2022 год |
726,03 |
ДИ |
| **6. Туризм** |
|
79.  |
Строительство этнопарка "Нурлы-Тал" в городе Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2021 год |
80,5 |
ДИ |
|
2022 год |
92,5 |
|
2023 год |
30,0 |
|
80.  |
Строительство визит-центра Сарайчик в Махамбетском районе  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МКС
  |
2021 год |
70,0 |
РБ |
|
2022 год |
670,3 |
|
2021 год |
30 |
МБ |
|
2022 год |
52,2 |
|
81.  |
Строительство санаторно-оздоровительного комплекса на берегу соленого озера Индер  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
1 000,0 |
ДИ |
|
2023 год  |
1 000,0 |
|
2024 год |
3 800,0 |
|
82.  |
Строительство туристской рыболовной базы в Курмангазинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
40,0  |
ДИ |
|
2022 год |
40,0 |
|
83.  |
Строительство базы отдыха "Эльдорадо" в Махамбетском районе  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2024 год |
200,0 |
ДИ |
|
2025 год |
370,0 |
|
84.  |
Строительство кемпинга на трассе Актобе – Атырау в Макатском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2021 год |
30,0 |
ДИ |
|
2022 год |
40,0 |
|
85.  |
Строительство кемпинга "AMANDYQ" в Исатайском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2021 год |
50,0 |
ДИ |
|
2022 год |
50,0 |
|
86.  |
Реконструкция туристской базы "Кигач" в Курмангазинском районе  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2021 год |
120,0 |
ДИ |
|
87.  |
Строительство семейного парка аттракционов и активного отдыха в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2021 год |
1 000,0 |
ДИ |
|
2022 год |
1 000,0 |
|
2023 год |
1 000,0 |
| **7. Жилье и инфраструктура** |
|
88.  |
Строительство 360 тысяч кв.м кредитного жилья путем увеличения выпуска облигаций  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР,
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
2021 год |
8 836,0 |
ДИ
  |
|
2022 год |
14 582,2 |
|
2023 год |
13 646,8 |
|
2024 год |
13 635,2 |
|
2025 год |
13 799,1 |
|
2022 год |
2 209,0 |
МБ |
|
2023 год |
3 000,0 |
|
2024 год |
3 000,0 |
|
2025 год |
3 000,0 |
|
89.  |
Строительство квартир для очередников (арендное жилье без права выкупа) |
информация в Правительство Республики Казахстан
  |
акимат, МИИР |
2021 год |
4 741,0 |
РБ |
|
2022 год |
318,4 |
|
2021 год |
1 926,9 |
МБ |
|
2022 год |
600,0 |
|
90.  |
Строительство инфраструктуры к районам новой жилищной застройки по Атырауской области |
информация в Правительство Республики Казахстан
  |
акимат, МИИР |
2021 год |
9 777,3 |
РБ
  |
|
2022 год |
7 379,6 |
|
2023 год |
12 765,0 |
|
2024 год |
12 000,0 |
|
2025 год |
12 000,0 |
|
2022 год |
2 307,0 |
МБ |
|
2023 год |
1 418,0 |
|
2024 год |
1 333,0 |
|
2025 год |
1 333,0 |
|
91.  |
Строительство жилья частными строительными компаниями за счет выделения земель СПК "Атырау"  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
  |
2021 год |
4 540,0 |
ДИ |
|
2022 год |
17 500,0 |
|
2023 год |
14 600,0 |
|
92.  |
Модернизация 93 сел, имеющих потенциал развития
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МНЭ, МЗ, МКС, МОН  |
2021 год |
3 929,0 |
РБ |
|
2022 год |
9 000,0 |
|
2023 год |
9 000,0 |
|
2024 год |
9 000,0 |
|
2025 год |
9 000,0 |
|
2021 год |
184,5 |
МБ |
|
2022 год |
900,0 |
|
2023 год |
800,0 |
|
2024 год |
900,0 |
|
2025 год |
900,0 |
| **8. Экология** |
|
93.  |
Рекультивация части поля испарения "Тухлая балка" (860 га), находящейся на балансе ТОО "АНПЗ" |
акт выполненных работ |
акимат, ТОО "АНПЗ" (по согласованию) |
2021 год  |
1 980,0 |
ДИ |
|
2022 год |
1 554,0 |
|
2023 год |
1 977,0 |
|
94.  |
Очистка пруда-испарителя сточных вод "Тухлая балка" в городе Атырау
  |
акт выполненных работ |
акимат, МЭГПР |
2021 год |
300,0 |
РБ |
|
2022 год |
500,0 |
|
2023 год |
202,9 |
|
2022 год |
111,4 |
МБ |
|
95.  |
Строительство полигона ТБО и комплекса по переработке отходов в левосторонней части города Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
120,0 |
ДИ |
|
2022 год |
500,0 |
|
2023 год |
380,0 |
|
96.  |
Строительство мусороперерабатывающего комплекса в правосторонней части города Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
1 200,0 |
ДИ |
|
2022 год |
300,0 |
|
97.  |
Рекультивация существующего полигона ТБО в городе Атырау |
акт выполненных работ |
МЭГПР, акимат |
2023 год |
1 477,1 |
РБ |
|
2024 год |
164,0 |
МБ |
|
98.  |
Очистка пруда-испарителя сточных вод "Квадрат" в городе Атырау |
акт выполненных работ |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
1 000,0 |
РБ |
|
2023 год |
3 000,0 |
|
2024 год |
3 110,5 |
|
2023 год |
395,0 |
МБ |
|
2024 год |
395,0 |
|
99.  |
Реализация проекта повышения водности и улучшения гидрологического режима трансграничных рек Жайык и Кигач (продолжение дноуглубительных работ) |
акт выполненных работ |
МЭГПР,
акимат |
2022 год |
3 000,0 |
РБ |
|
2023 год |
4 700,0 |
|
2024 год |
5 800,0 |
|
2025 год |
2 700,0 |
|
2022 год |
470,0 |
МБ |
|
2023 год |
470,0 |
|
2024 год |
410,0 |
|
2025 год |
270,0 |
|
100.  |
Извлечение затонувших судов и других крупногабаритных предметов из русла реки Жайык и устья Каспийского моря |
акт выполненных работ |
МЭГПР, МИИР,
акимат |
2024 год |
200,0 |
РБ |
|
2025 год |
1 000,0 |
|
101.  |
Передача данных о состоянии атмосферного воздуха на LED-экранах города Атырау |
акт выполненных работ |
акимат |
2021 год |
8,0 |
МБ |
|
2022 год |
12,0 |
|
102.  |
Разработка ПСД и проведение поисково-разведочных работ на месторождении Тайсойган Восточный |
акт выполненных работ |
акимат |
2022 год |
5,8 |
МБ |
|
2023 год |
47,0 |
|
103.  |
Переоценка запасов месторождения подземных вод "Жанасу", использование месторождения подземных вод "Бали" для хозяйственно-питьевых целей |
акт выполненных работ |
акимат
  |
2023 год |
45,0 |
ДИ |
|
104.  |
Разработка ПСД и ликвидация 60 самоизливающихся гидрогеологических скважин в Жылыойском районе  |
акт выполненных работ |
МЭГПР,
акимат |
2021 год |
26,5 |
РБ |
|
2022 год |
540,0 |
|
105.  |
Проведение работ по пескозадержанию в селе Майкомген Жылыойского района |
акт выполненных работ |
акимат |
2021 год |
69,8 |
МБ |
|
106.  |
Проведение работ по пескозадержанию вдоль канала Кобяково – Забурын Исатайского района |
акт выполненных работ |
акимат |
2021 год |
20,8 |
МБ |
|
2022 год |
122,7 |
|
107.  |
Проведение работ по пескозадержанию в селе Исатай Исатайского района |
акт выполненных работ |
акимат |
2021 год |
20,8 |
МБ |
|
2022 год |
112,6 |
|
108.  |
Разработка ПСД на проведение работ по пескозадержанию в селе Уштаган Курмангазинского района |
заключение государственной экспертизы |
акимат |
2021 год |
5,6 |
МБ |
|
109.  |
Проведение работ по пескозадержанию в селе Уштаган Курмангазинского района |
акт выполненных работ |
акимат |
2022 год |
20,0 |
МБ |
|
2023 год |
112,6 |
|
110.  |
Посадка 7 млн сеянцев на 2,8 тысячи га |
информация в МЭГПР |
акимат
  |
2021 год  |
214,0 |
МБ |
|
2022 год |
217,4 |
|
2023 год |
122,1 |
|
2024 год |
113,3 |
|
2025 год |
138,6 |
|
111.  |
Посадка 540 тысяч саженцев на 275 га |
информация в МЭГПР |
акимат |
2022 год |
40,0 |
МБ |
|
2023 год |
40,0 |
|
2024 год |
35,0 |
|
2025 год |
35,0 |
|
112.  |
Проведение озеленительных работ крупными нефтяными компаниями |
информация в МЭГПР |
ТОО "ТШО" (по согласованию), НКОК (по согласованию), ТОО "АНПЗ" (по согласованию), Эмбамунайгаз (по согласованию), акимат |
2021 год |
300,0 |
ДИ |
|
2022 год |
330,0 |
|
2023 год |
360,0 |
|
2024 год |
360,0 |
|
2025 год |
320,0 |
|
113.  |
Расчистка русел рек Сагыз, Ойыл, Эмба |
акты выполненных работ |
МЭГПР, акимат |
2023 год  |
6 500,0  |
 РБ |
|
114.  |
Инвентаризация водохозяйственных сооружений в бассейне реки Сагыз, в том числе бесхозных и не представляющих экономической целесообразности |
отчет
в МЭГПР |
акимат |
2022 год |
не требуются |  |
| **9. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
|
115.  |
Реконструкция канализационных очистных сооружений правобережной части города Атырау
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2021 год |
2 000,0 |
РБ |
|
2022 год |
6 391,2 |
|
2023 год |
10 731,0 |
|
2022 год |
1 061,0 |
МБ |
|
2023 год |
 1 061,0 |
|
116.  |
Строительство канализационных сетей и сооружений в селе Ганюшкино Курмангазинского района (3200 м3/сутки) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2023 год |
2 000,0 |
РБ |
|
2024 год |
3 086,0 |
|
2025 год |
3 086,0 |
|
2025 год  |
908,01 |
МБ |
|
117.  |
Строительство канализационных сетей и сооружений в поселке Махамбет Махамбетского района (1600 м3/сутки) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2023 год |
2 281,7 |
РБ |
|
2024 год |
2 281,7 |
|
2024 год |
507,04 |
МБ |
|
118.  |
Строительство канализационных сетей и сооружений в поселке Доссор, второй пусковой комплекс. Подведение канализационных линий от поселка Доссор до канализационного очистного сооружения в поселке Макат Макатского района  |
акт ввода в эксплуатацию
  |
акимат, МИИР |
2022 год |
2 000,0 |
РБ
  |
|
2023 год |
2 892,3 |
|
2023 год |
543,5 |
МБ |
|
119.  |
Строительство канализационного коллектора и сооружений в городе Кульсары Жылыойского района (5000 м3/сутки) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
1 000,0 |
ДИ |
|
2022 год |
1 000,0 |
|
120.  |
Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" Орбита до газораспределительной станции № 1 "Атырау" управления магистральных газопроводов "Интергаз Центральная Азия" с подключением газорегуляторных пунктов блочного исполнения "Бирлик" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭ |
2021 год |
721,4 |
РБ |
|
2021 год |
80,1 |
МБ |
|
121.  |
Газоснабжение в селах Кызыл уй, Жаскайрат Исатайского района
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭ |
2021 год  |
300,0 |
РБ |
|
2022 год |
300,0 |
|
2023 год |
500,7 |
|
2022 год |
235,8 |
МБ |
|
2023 год |
235,8 |
|
122.  |
Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭ |
2021 год |
300,0 |
РБ |
|
2022 год |
750,0 |
|
2023 год |
650,2 |
|
2022 год |
364,3 |
МБ |
|
2023 год |
364,3 |
|
123.  |
Модернизация жилых домов (45 домов в городе Атырау) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2021 год |
481,9 |
РБ |
|
2022 год |
1 673,6 |
|
2023 год |
400 |
|
124.  |
Строительство АГРС-Финская в городе Атырау со строительством подводящего газопровода высокого давления до строящегося АГРС-Финская |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭ, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию),  |
2022 год |
500,0 |
РБ |
|
2023 год |
4 270,0 |
|
2022 год |
265,0 |
МБ |
|
2023 год |
265,0 |
|
125.  |
Установка трансформаторных подстанций по городу Атырау (100 единиц) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
354,5 |
МБ |
|
2022 год |
354,5 |
|
126.  |
Разработка перспективной схемы развития электрических и тепловых нагрузок Атырауской области до 2025 года с перспективой до 2030 года с привязкой к генеральному плану развития |
постановление акимата
Атырауской области |
акимат |
2021 год |
17,5 |
МБ |
|
2022 год |
17,5 |
|
127.  |
Строительство электрических сетей в населенных пунктах Атырауской области (в селах Береке и Сарыозек города Атырау; новых микрорайонах Мерей в селах Махамбет и Жалгансай Махамбетского района; селах Кенбай, Жантерек, Мукыр Кызылкогинского района; Томан, Аккистау Исатайского района; поселках Доссор, Макат Макатского района; селе Акколь Курмангазинского района) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЭ, МИИР, МФ
  |
2022 год |
4 294,5 |
РБ |
|
2023 год |
1 692,8 |
|
2024 год |
1 692,8 |
|
2022 год |
230,0 |
МБ |
|
2023 год |
188,0 |
|
2024 год |
188,0 |
|
128.  |
Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау протяженностью 148525 метров |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2021 год |
1 456,6 |
ГЧП |
|
2022 год |
3 349,9 |
|
129.  |
Усиление электрической сети Западной зоны Казахстана, строительство второй цепи линий ВЛ-220 кВ |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "KEGOC" (по согласованию) |
2021 год |
3 503,0 |
ДИ |
|
2022 год |
12 612,0  |
|
2023 год |
32 150,0 |
|
2024 год |
560,0 |
|
130.  |
Реконструкция ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ на подстанциях Атырау, Кульсары, Тенгиз, Бейнеу |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "KEGOC" (по согласованию) |
2021 год |
3 295,0 |
ДИ |
|
2022 год |
1 427,0 |
|
2023 год |
357,0 |
|
131.  |
Реконструкция ВЛ-220 кВ Л-2540 Правобережная – Индер |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "KEGOC" (по согласованию) |
2021 год |
323,0 |
ДИ |
|
2022 год |
2 435,0 |
|
132.  |
Реконструкция и модернизация электрических сетей и подстанций (подстанция № 69 "Ганюшкино", воздушная линия Л-108, понизительная подстанция № 145, воздушная линия Л-108А, понизительная подстанция № 37, воздушная линия Л-147-148) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, АО "Атырау Жарык" (по согласованию) |
2021 год |
1 195,5 |
ДИ |
|
2022 год |
1 203,5 |
|
2023 год |
987,9 |
|
2024 год |
1 428,7 |
|
2025 год |
1 157,8 |
|
133.  |
Реконструкция и модернизация электрических сетей АО "Атырау Жарык"  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, АО "Атырау Жарык" (по согласованию) |
2021 год |
6,5 |
ДИ |
|
2022 год |
67,1 |
|
2023 год |
142,3 |
|
2024 год |
26,5 |
|
2025 год  |
143,2 |
|
134.  |
Начало работ по соединению Западного энергоузла с ЕЭС Казахстана |
информация о ходе реализации в МНЭ, МЭ |
акимат, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию) |
сроки будут уточне ны по итогам разработки ТЭО |
будет уточнена в рамках ТЭО |
ДИ |
|
135.  |
Создание индустриальной зоны площадью 400 га на территории Атырауской области и подведение к ней инфраструктуры (газ, электроэнергия, вода, дорога, канализация) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МНЭ, МИИР, МФ  |
2022 год |
102,1 |
РБ |
|
2023 год |
6 798,0 |
|
2024 год |
500,0 |
| **10. Водоснабжение** |
|
136.  |
Реконструкция группового водопровода "Кереген–Сагыз–Жамансор" Кызылкогинского района |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, МФ, акимат |
2022 год |
956,4 |
РБ |
|
137.  |
Реконструкция водоочистных сооружений в поселке Береке (Память Ильича) (фильтровальная станция № 5) города Атырау производительностью 50 тысяч м3/сутки. |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР, МФ |
2022 год |
5 000,0 |
РБ |
|
2023 год |
5 600,0 |
|
138.  |
Строительство фильтровальной станции № 6 в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2022 год |
 1 000,0 |
РБ |
|
2023 год |
3 500,0 |
|
2022 год |
250,0 |
МБ |
|
2023 год |
250,0 |
|
139.  |
Строительство водоподъема в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2022 год |
 900,0 |
РБ |
|
2023 год |
900,0 |
|
2022 год |
100,0 |
МБ |
|
2023 год |
100,0 |
|
140.  |
Строительство магистрального водопровода "Тайсойган – Миялы" Кызылкогинского района  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2021 год |
230,0 |
РБ |
|
2022 год |
2 235,0 |
|
2023 год |
2 235,0 |
|
141.  |
Строительство 6 скважин Кояндинского группового водопровода Курмангазинского района  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат |
2022 год |
312,7 |
РБ |
|
142.  |
Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2023 год |
675,0 |
РБ |
|
2024 год |
675,0 |
|
2023 год |
75,0 |
МБ |
|
2024 год |
75,0 |
|
143.  |
Водоснабжение сельских населенных пунктов (Курмангазинский, Кызылкогинский, Махамбетский, Исатайский, Жылыойский районы) Атырауской области |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МИИР |
2022 год |
150,0 |
РБ |
|
2023 год |
2 020,0 |
|
2022 год |
80,0 |
МБ |
|
2023 год |
200,0 |
|
144.  |
Реконструкция магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию), МЭГПР, МНЭ |
2022 год |
18 869,0 |
ДИ |
|
2023 год |
60 190,0 |
|
2024 год |
44 593,0 |
| **11. Занятость** |
|
145.  |
Привлечение специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" |
информация в Правительство Республики Казахстан
  |
МНЭ, акимат |
2021 год |
236,3 |
РБ |
|
2022 год |
225,1 |
|
2023 год |
254,0 |
|
2024 год |
275,0 |
|
2025 год |
285,0 |
|
146.  |
Трудоустройство по проекту "Первое рабочее место" |
информация в Правительство
Республики Казахстан
  |
МТСЗН, акимат |
2021 год |
16,1 |
МБ |
|
2022 год |
66,9 |
|
2023 год |
116,8 |
|
2024 год |
171,0 |
|
2025 год |
213,7 |
|
147.  |
Строительство реабилитационного центра в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МТЗСН, МИИР |
2022 год |
840,5 |
РБ |
|
2023 год |
1 680,9 |
|
2024 год |
1 680,9 |
|
2022 год |
93,4 |
МБ |
|
2023 год |
186,8 |
|
2024 год |
186,8 |
|
148.  |
Реконструкция здания "Центр оказания специальных социальных услуг для взрослых № 2" в города Кульсары Жылыойского района |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2023 год |
400,0 |
МБ |
|
2024 год |
650,0 |
| **12. Здравоохранение** |
|
149.  |
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Нурсая города Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2022 год |
 600,0 |
РБ |
|
2023 год |
 1 900,0 |
|
2022 год |
150,0 |
МБ |
|
2023 год |
100,0 |
|
150.  |
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Оркен города Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2022 год |
600,0 |
РБ |
|
2023 год |
1 900,0 |
|
2022 год |
150,0 |
МБ |
|
2023 год |
100,0 |
|
151.  |
Строительство Центра психического здоровья на 250 коек в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2022 год |
600,0 |
РБ |
|
2023 год |
1 250,0 |
|
2022 год |
115,0 |
МБ |
|
2023 год |
70,0 |
|
152.  |
Строительство станции скорой медицинской помощи в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
200,0 |
МБ |
|
2023 год |
1 300,0 |
|
153.  |
Оснащение радиологического корпуса при Атырауском областном онкологическом диспансере высокотехнологической медицинской техникой  |
ввод в эксплуатацию оборудования |
акимат, МЗ |
2023 год |
2 000,0 |
РБ |
|
154.  |
Строительство 5 объектов первичной медико-санитарной помощи в Жылыойском (медицинский пункт в селе Карагай), Кызылкогинском (медицинский пункт в селе Айдын), Махамбетском районах (медицинские пункты в селах Аккайын, Коздикара, Енбекши) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
200,0 |
МБ |
|
2023 год |
275,0 |
|
155.  |
Строительство филиала "Институт репродуктивной медицины" в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
2 000,0 |
ДИ |
|
156.  |
Строительство Атырауского областного онкологического диспансера |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2023 год |
2000 |
РБ |
|
2024 год |
2500 |
|
2024 год |
500 |
МБ |
| **13. Образование** |
|
157.  |
Обеспечение охвата дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от 2 до 6 лет (2021 год – 82,3 %, 2022 год – 83,3 %, 2023 год – 86,5 %, 2024 год – 89,7 %, 2025 год – 93 %) |
информация в МОН |
МОН, акимат |
2021 год |
282,9 |
РБ |
|
2022 год |
621,4 |
|
2023 год |
699,6 |
|
2024 год |
716,3 |
|
158.  |
Строительство 2 школ по новой модели ГЧП на 3500 мест в городе Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МОН  |
2022 год |
750,0 |
ГЧП |
|
2023 год |
1 400,0 |
|
2024 год |
2 150,0 |
|
2025 год |
5 200,0 |
|
159.  |
Строительство 28 школ (город Атырау – 18, Индерский район – 2, Жылыойский район – 2, Курмангазинский район – 5, Исатайский район – 1) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МОН |
2022 год |
4 000 |
РБ
  |
|
2023 год |
17 752,9 |
|
2024 год |
43 920,0 |
|
2025 год |
7 070,0 |
|
2022 год |
630,0 |
МБ |
|
2023 год |
1 965,8 |
|
2024 год |
4 880,0 |
|
2025 год |
600,0 |
|
160.  |
Строительство 10 школ (город Атырау – 5, Кызылкогинский район – 1, Индерский район – 2, Жылыойский район – 1, Махамбетский район – 1) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МОН |
2021 год |
7 299,8 |
МБ |
|
2022 год |
4 682,2 |
|
161.  |
Строительство 8 школ за счет частных инвестиций (город Атырау – 3, Жылыойский район – 2, Исатайский район – 1, Макатский район – 1, Махамбетский район – 1)  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МОН |
2021 год |
 1 501,0 |
ДИ |
|
2022 год |
2 876,0 |
|
2023 год |
3 983,5 |
|
2024 год |
2 500,0 |
|
2025 год |
2 400,0 |
|
162.  |
Модернизация 128 школ в малых городах, районных центрах и селах (2021 год – 28 школ, 2022 год – 25 школ, 2023 год – 25 школ, 2024 год – 25 школ, 2025 год – 25 школ) |
информация в МОН |
акимат, МОН |
2021 год |
749,5 |
МБ |
|
2022 год |
800,0 |
|
2023 год |
800,0 |
|
2024 год |
800,0 |
|
2025 год |
800,0 |
|
163.  |
Строительство Центра для детей с особыми потребностями в образовании для учащихся дошкольного и среднего образования на 400 мест |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МОН |
2023 год |
2 900,0 |
МБ |
|
2024 год |
2 950,0 |
|
164.  |
Строительство мастерской площадью 750 м2 для APEC Petrotechnic |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН, НАО "Talap" (по согласованию) |
2021 год |
158,4 |
ДИ |
|
165.  |
Оснащение современным оборудованием 5 колледжей в рамках проекта "Жас маман" |
информация в Правительство Республики
Казахстан |
МОН, акимат |
2021 год |
1 323,4 |
РБ |
|
2021 год |
144,7 |
МБ |
|
166.  |
Создание Центра академического превосходства на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МОН, АУ им. Х. Досмухамедова (по согласованию) |
2024 год |
1 250,0 |
РБ |
|
2025 год |
1 250,0 |
|
167.  |
Строительство учебно-лабораторного корпуса на 1000 мест на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, АУ им. Х. Досмухамедова (по согласованию) |
2022 год |
15,0 |
ДИ |
|
2023 год |
500,0 |
|
2024 год |
250,0 |
|
2025 год |
250,0 |
|
168.  |
Выделение грантов МИО по подготовке педагогов (150 грантов) |
информация в Правительство Республики Казахстан |
акимат |
2022 год |
138,0 |
МБ |
|
2023 год |
138,0 |
|
2024 год |
138,0 |
|
2025 год |
138,0 |
|
169.  |
Мероприятия по повышению качества образования в Атырауской области в 2021 – 2023 годах |
информация в Правительство Республики Казахстан |
акимат |
2021 год |
390,5 |
МБ |
|
2022 год |
178,9 |
|
2023 год |
153,8 |
|
170.  |
Внесение изменений в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования в части предоставления целевых образовательных грантов |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МОН |
2022 год |
не требуются |  |
|
171.  |
Выделение 4000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих ВУЗах страны молодежи Атырауской области |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МОН |
2022 год |
1 897,0 |
РБ |
|
2023 год |
6 919,0 |
|
2024 год |
12 565,0 |
|
2025 год |
18 579,0 |
| **14. Спорт и культура** |
|
172.  |
Строительство 4 спортивных комплексов (в городе Атырау – 2, Кызылкогинском районе – 1, Курмангазинском районе – 1) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
681,9 |
МБ |
|
2024 год |
200,0 |
|
2025 год |
739,3 |
|
173.  |
Строительство областной школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2023 год |
3 300,0 |
МБ
  |
|
2024 год |
3 300,0 |
|
2025 год |
2 320,0 |
|
174.  |
Модернизация и строительство спортивного комплекса "Ривьера" в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2022 год |
2500,0 |
ДИ |
|
2023 год |
2500,0 |
|
15. Обеспечение гражданской защиты и охрана общественного порядка |
|
175.  |
Разработка ПСД и строительство пожарного депо на 4 выезда в районе Балыкши города Атырау  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат |
2023 год |
25,0 |
МБ |
|
2024 год |
350,0 |
РБ |
|
2025 год |
350,0 |
|
176.  |
Строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Миялы Кызылкогинского района  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат |
2022 год |
278,0 |
РБ |
|
2023 год |
248,0 |
|
2022 год |
32,0 |
МБ |
|
2023 год |
26,0 |
|
177.  |
Создание 2 трассовых медико-спасательных пунктов на участках автомобильных дорог "Актобе – Атырау – РФ Астрахань" на 417 км и 777 км |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат |
2024 год |
19,4 |
РБ |
|
2025 год |
425,7 |
|
178.  |
Строительство ангара для воздушных судов и технического обслуживания в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат |
2022 год |
58,0 |
РБ |
|
2023 год |
145,73 |
|
179.  |
Берегоукрепительные работы реки Жайык в селе Алга Махамбетского района |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2021 год |
1 544,0 |
РБ |
|
2022 год |
2 443,8 |
|
2023 год |
981,3 |
|
2022 год |
276,0 |
МБ |
|
2023 год |
276,0 |
|
180.  |
Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Жайык в селе Махамбет Махамбетского района  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2021 год |
2 630,3 |
РБ |
|
2022 год |
7 469,2 |
|
2023 год |
790,0 |
|
2022 год |
604,9 |
МБ |
|
2023 год |
604,9 |
|
181.  |
Берегоукрепительные работы протяженностью 7 км реки Кигач в населенных пунктах Дынгызылского, Коптогайского и Шортанбайского сельских округов Курмангазинского района |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2023 год |
2 010,0 |
РБ |
|
2024 год |
2 010,0 |
|
2025 год |
2 010,0 |
|
2023 год |
223,3 |
МБ |
|
2024 год |
223,3 |
|
2025 год |
223,3 |
|
182.  |
Капитальный ремонт защитных дамб вдоль реки Жайык и Каспийского моря в пригородных селах города Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2022 год |
1 000,0 |
РБ |
|
2023 год |
7 302,1 |
|
2024 год |
7 604,2 |
|
183.  |
Создание пожарных постов, где отсутствует государственная противопожарная служба: в селах Тасшагил, Мукур, Карабау, Коныстану, Караколь Кызылкогинского района, поселке Доссор Макатского района, селах Сарайшык, Бейбарыс, Баксай, Алга Махамбетского района, селе Сафон Курмангазинского района, селах Майкомген, Аккизтогай, Кара-Арна Жылыойского района, селе Исатай Исатайского района |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2022 год |
20,0 |
МБ |
|
2023 год |
40,0 |
|
2024 год |
40,0 |
|
2025 год |
50,0 |
|
184.  |
Строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Атырау города Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат |
2023 год |
900 |
РБ |
|
2023 год |
100 |
МБ |
|
2024 год |
54,5 |
|
185.  |
Завершение строительства комплекса зданий Департамента внутренних дел в городе Атырау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат |
2023 год |
3 708,9 |
МБ |
|
186.  |
Дооснащение системы оповещения населения |
акт приема-передачи |
акимат, МЧС |
2023 год |
407,7 |
МБ |
|
2024 год |
407,7 |
|
187.  |
Дооснащение цифровыми средствами радиосвязи |
акт приема-передачи |
акимат, МЧС |
2023 год |
54,5 |
МБ |
|
2024 год |
54,5 |

      Примечания:

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      Объемы финансирования, млн тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
|
**Республиканский бюджет** |
54 305,1 |
100 780,5 |
183 997,6 |
147 516,8 |
89 134,7 | **575 734,6** |
|
**Местный бюджет** |
14 972,6 |
25 448,1 |
31 820,0 |
25 258,8 |
15 105,1 | **112 604,6** |
|
**Другие источники** |
2 981 520,6 |
2 097 333,3 |
1 411 799,5 |
762 651,8 |
1 027 622,1 | **8 280 927,3** |
|
**ГЧП**  |
1 456,6 |
4 099,9 |
1 400,0 |
2 150,0 |
5 200,0 | **14 306,5** |
|
**ИТОГО** | **3 052 254,9** | **2 227 661,8** | **1 629 017,1** | **937 577,4** | **1 137 061,9** | **8 983 573,0** |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО  |
– |
акционерное общество  |
|
АГРС |
– |
автоматизированная газораспределительная станция |
|
ОРУ |
– |
открытое распределительное устройство |
|
ТОО "АНПЗ" |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" |
|
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
ВЛ |
– |
воздушная линия |
|
СПК |
– |
социально-предпринимательская корпорация |
|
акимат |
– |
акимат Атырауской области |
|
ДИ |
– |
другие источники |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
– |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
ЕЭС |
– |
единая энергетическая система |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
Эмбамунайгаз |
– |
акционерное общество "Эмбамунайгаз" |
|
МИО |
– |
местный исполнительный орган |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
ВУЗ |
– |
высшее учебное заведение |
|
ИЖС |
– |
индивидуальное жилищное строительство |
|
ВРП |
– |
валовой региональный продукт |
|
ПСД  |
– |
проектно-сметная документация |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
НАО |
– |
некоммерческое акционерное общество |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
АО "НК "КазАвтоЖол" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
|
ТБО |
– |
твердые бытовые отходы |
|
АО "НК "КМГ" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство |
|
НКОК |
– |
Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. |
|
ПК |
– |
производственный кооператив |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
РГП |
– |
республиканское государственное предприятие |
|
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
– |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|
МТИ |
– |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
ЖКХ |
– |
жилищно-коммунальное хозяйство |
|
ТОО "ТШО" |
– |
ТОО "Тенгизшевройл" |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
АУ им. Х. Досмухамедова |
– |
Атырауский университет имени Халела Досмухамедова |
|
КХ |
– |
крестьянское хозяйство |
|
МЭГПР |
– |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
КРС |
– |
крупный рогатый скот |
|
APEC Petrotechnic |
– |
AtyrauPetroleumEducationCenterPetrotechnic |
|
АО "НК "QazaqGaz" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |
|
R&D |
– |
Research&Development |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан