

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 337.

      В целях социально-экономического развития Атырауской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимату Атырауской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и не позднее 10 декабря и 15 июня представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан не позднее 20 декабря и 25 июня представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 337 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития Атырауской области на 2021 – 2025 годы**

      Сноска. Комплексный план - в редакции постановления Правительства РК от 02.02.2022 № 42.

      Атырауская область является промышленным регионом, основу экономики региона составляет нефтегазовый сектор. В объеме промышленной продукции области его доля составляет 88 %.

      За последние пять лет численность экономически активного населения увеличилась на 6 % или 18,9 тысячи человек и в 2020 году составила 330,7 тысячи человек. Валовой региональный продукт (далее – ВРП) на душу населения вырос с 9685,1 тысячи тенге в 2017 году до 11883,2 тысячи тенге в 2020 году, по данному показателю регион на первом месте среди других регионов республики. Удельный вес ВРП области за 2020 год по республике составил 11 %.

      При этом имеются проблемы, которые необходимо решить в ближайший пятилетний период. Среди наиболее острых проблем необходимо отметить следующее:

      1) дефицит источников пресной воды в регионе. Основной задачей является проведение капитального ремонта оросительно-обводнительных систем для обводнения пастбищных угодий. Вдоль каналов расположены сельхозугодия 4 районов и территории сельских округов города Атырау. Есть риски уменьшения поголовья скота более чем на 50 %, а также уменьшения числа субъектов, занятых в отрасли сельского хозяйства;

      2) большое количество очередников. На 1 января 2022 года по Атырауской области количество нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда составляет 27,7 тысячи человек (город Атырау – 20,1 тысячи человек), из них многодетные семьи – 4,5 тысячи человек. Количество нуждающихся в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство составляет 122,2 тысячи (город Атырау – 92,4 тысячи человек);

      3) решение актуальных экологических проблем региона, а также рекультивация полей испарения сточных вод "Тухлая балка" и "Квадрат" (ТОО "АНПЗ", акимат);

      4) повышение водности и улучшение гидрологического режима рек Жайык и Кигач;

      5) износ водопроводных сетей. Остро стоит вопрос питьевой воды: происходят обмеление реки Жайык, износ фильтровальных станций и дефицит воды; износ магистрального водопровода "Астрахань – Мангышлак" свыше 80 %, из-за этого возникают аварии и ограничения в подаче воды; истощение подземных источников;

      6) аварии на электрических сетях;

      7) рост материнской и младенческой смертности. По итогам 12 месяцев 2021 года смертность от болезней системы кровообращения в Атырауской области составила 120,8 на 100 тысяч населения, наблюдается снижение показателя на 5,3 %, а за аналогичный период 2020 года – 127,6 (показатель 2021 года по республике – 231,33). Младенческая смертность по итогам 12 месяцев 2021 года составила 8,9 на 1000 родившихся живыми, снижение показателя на 13,59 %, а за аналогичный период 2020 года – 10,3 (показатель 2021 года по республике – 8,6). Показатель материнской смертности за 12 месяцев 2021 года составил 104,5 на 100 тысяч родившихся живыми, показатель вырос до 85,6 %, а за аналогичный период 2020 года – 56,3 (показатель 2021 года по республике составил 44,5);

      8) проблемы трехсменного обучения;

      9) вопрос развития спортивной инфраструктуры, особенно в сельских местностях области;

      10) рост количества людей с психоневрологическими заболеваниями, состоящих на очереди в психоневрологический центр по оказанию специальных социальных услуг.

      Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года:

      Доведение объема ВРП планируется обеспечить за счет развития реального сектора (промышленность, в том числе горнодобывающая промышленность, строительство) и сферы услуг (оптовая и розничная торговля, прочие услуги) до 8,9 трлн тенге.

      По промышленности планируются инвестиции в основной капитал в размере 7,9 трлн тенге с созданием 8800 (постоянные – 2300, временные – 6500) рабочих мест и увеличением объемов обрабатывающей промышленности до 756 млрд тенге в 2025 году (в 2020 году – 526,4 млрд тенге).

      Для создания индустриальной зоны имеется земельный участок площадью 400 гектаров в районе Карабатан города Атырау (удаленность от города 15 км вдоль трассы Атырау – Доссор). На территории индустриальной зоны планируется разместить порядка 45 проектов малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики, где будет создано более 660 постоянных рабочих мест.

      По линии предпринимательства планируется создание порядка 1,7 тысячи новых рабочих мест, поступление налогов – на сумму 47,5 млрд тенге.

      В целом за счет реализации государственных программ ожидается увеличение показателей малого и среднего предпринимательства: увеличение количества действующих субъектов с 50 тысяч до 55 тысяч единиц, также планируются доведение доли малого и среднего предпринимательства до 25,2 % и рост выпуска продукции субъектов малого и среднего предпринимательства – до 2,4 трлн тенге в 2025 году.

      При участии АО "СПК Атырау" планируется создание оптово-распределительного центра общей стоимостью 24 млрд тенге с созданием порядка 1200 рабочих мест. Предоставляется земельный участок площадью 17 га для формирования единой региональной платформы, оказывающей услуги производителям (фермерам) и оптовикам, для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия.

      В рамках запланированных мероприятий по агропромышленному комплексу учитывая возможности региона после завершения капитального ремонта оросительно-обводнительных систем к 2025 году ожидается увеличение:

      посевных площадей с 10462 га до 12554,4 гектаров или на 20 %;

      площади лиманного орошения с 1181 га до 1800 га или на 52,8 %;

      доли насыщения внутреннего рынка за счет местного производства мясной продукции с 50 % до 65 %, молока – с 35 % до 50 %, картофеля – с 45 % до 60 %;

      объема валовой продукции сельского хозяйства региона на 11 % или на 96 млрд тенге (на сегодняшний день – 86,5 млрд тенге).

      Реализация Комплексного плана также предполагает увеличение поголовья скота:

      КРС – с 180,3 тысячи голов до 207,3 тысячи голов или на 15 %;

      овец-коз – с 579,7 тысячи голов до 614,4 тысячи голов или на 6 %;

      лошадей– с 91,7 тысячи голов до 114,6 тысячи голов или на 25 %,

      верблюдов– с 32,9 тысячи голов до 35,3 тысячи голов или на 7,5 %.

      Вместе с тем, ожидается стабильная подача воды на пастбищные угодья на площади 915,5 тысячи га.

      В результате реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 19624 млн тенге появится возможность компенсации дефицита сельскохозяйственной продукции в межсезонье и стабилизации цен на рынках области. Планируется создание 357 рабочих мест.

      В области будет реализовано 9 проектов рыбоводства, а именно 7 прудовых хозяйств, садковое хозяйство и строительство рыбного цеха в Курмангазинском районе.

      В результате реализации 9 проектов объем выращиваемой рыбы к 2025 году повысится с 10 тонн до 7 тысяч тонн, объем экспорта рыбы – с 9 тысяч тонн до 13 тысяч тонн, будет создано 300 новых рабочих мест. Объем налоговых поступлений от реализации товарной рыбы увеличится до 5,2 млрд тенге.

      В инженерной и транспортной инфраструктуре в период с 2021 по 2025 годы планируется реконструировать 125 км и ремонтировать 515 км дорог, в результате чего хорошее и удовлетворительное состояние дорог составит порядка 1815 км или 95 %. При реализации дорожно-инфраструктурных проектов планируется трудоустроить временными рабочими местами порядка 4,5 тысячи человек.

      В сфере развития туризма в рамках мероприятий предусмотрены строительство этнопарка "Нурлы-Тал" и семейного парка аттракционов и активного отдыха "Keremetpark" в городе Атырау, визит-центра Сарайчик и базы отдыха "Эльдорадо" в Махамбетском районе, санаторно-оздоровительного комплекса на берегу соленого озера Индер в Индерском районе, кемпинга "AMANDYQ" в Исатайском районе, кемпинга на трассе Актобе – Атырау в Макатском районе, туристской рыболовной базы и реконструкция туристской базы "Кигач" в Курмангазинском районе.

      Данные проекты дадут положительный эффект в развитии культурно-познавательного, оздоровительного, активного видов туризма. Будут созданы новые туристские объекты. В 2021 – 2025 годах в сфере туризма планируются создание до 338 рабочих мест и увеличение количества посетителей по внутреннему и въездному туризму от 33,7 тысячи до 79,4 тысячи человек в год. Поступление налогов в бюджет составит порядка 100 млн тенге.

      Для реализации мероприятий по строительству жилья и инженерной инфраструктуры необходимо предусмотреть финансирование из республиканского и местного бюджетов на период 2021 – 2025 годы в сумме 160 млрд тенге.

      В результате будет снижено количество очередников в регионе.

      За период реализации Комплексного плана планируется ввод жилья общей площадью 411 тысяч квадратных метров на 6730 квартир. Будет подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура протяженностью более 2000 км к 19000 земельным участкам под строительство ИЖС.

      В целях достижения показателя по обеспеченности жильем на одного проживающего к 2025 году 26 квадратных метров планируется ввод в эксплуатацию более 3,5 млн квадратных метров жилья.

      Планируется открыть 3000 рабочих мест на период строительства и 40 постоянных рабочих мест.

      Налоговые поступления в доход бюджета составят более 17 млрд тенге.

      Меры, предусмотренные в Дорожной карте, подписанной между акиматом и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, по решению актуальных экологических проблем региона, а также рекультивация полей испарения сточных вод "Тухлая балка" и "Квадрат" (ТОО "АНПЗ", акимат) позволят снизить объем загрязняющих веществ в атмосферу на 12 %.

      Строительство двух мусороперерабатывающих заводов в городе Атырау (2,5 млрд тенге) даст возможность довести долю утилизации и переработки твердых бытовых отходов с 18 % до 33 %.

      Реализация проектов повышения водности и улучшения гидрологического режима рек Жайык и Кигач (21 млрд тенге), а также меры, принимаемые совместно с российской стороной по регулированию стока реки Жайык, очищение его русла от затонувших судов и других крупногабаритных предметов (1,2 млрд тенге) будут способствовать сохранению и экологическому оздоровлению бассейна рек Жайык и Кигач, а также увеличению рыбных запасов.

      По сфере ЖКХ предусмотрен к реализации 21 проект, которые позволят создать 2233 рабочих места (временные – 2198, постоянные – 35), поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит более 9 млрд тенге.

      При реализации 5 проектов водоотведения и рекультивации полей испарения снизится негативное воздействие на окружающую среду, улучшатся экологическая обстановка города Атырау и состояние систем водоотведения, доступ систем водоотведения в городе Атырау увеличится с 50 % до 90 %, а в сельских населенных пунктах – с 5 % до 18 %. Дополнительный охват населения очисткой сточных вод составит 147,2 тысячи человек. Предполагается создание 205 рабочих мест (временные – 170, постоянные – 35), поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит порядка 3,2 млрд тенге.

      Реализация 5 проектов газоснабжения даст возможность стабилизировать режим газоснабжения, а также увеличит надежность и безопасность при эксплуатации газопроводов. Обеспеченность населения достигнет 99,8 %. Планируется создание 173 временных рабочих мест. Поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит 1 млрд тенге.

      В 2021 году планируется модернизация 45 жилых домов в городе Атырау. После ремонта снижение доли объектов кондоминиума планируется довести до 14,6 %. В результате проведения капитального ремонта ожидается повышение комфорта проживания, улучшатся благосостояние собственников квартир, техническое состояние инженерной инфраструктуры, состояние жилищного фонда, а также изменится архитектурный облик объектов кондоминиума. Также будет создано 935 временных рабочих мест. Поступление налогов в республиканский бюджет составит 279,0 млн тенге.

      Реализация 13 проектов энергоснабжения усилит надежность работы энергосистемы Западного региона. Предполагается создание 920 рабочих мест (временные – 905, постоянные – 15). Поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит 4,5 млрд тенге.

      По сфере обеспечения бесперебойного водоснабжения необходима реализация 9 проектов, которые позволят уменьшить износ сетей, улучшить состояние систем водоснабжения, обеспечить бесперебойным водоснабжением 289,4 тысячи человек. Планируется создание 212 временных рабочих мест. Поступление налогов в республиканский и местный бюджеты составит порядка 1,5 млрд тенге.

      Проект "Первое рабочее место" даст возможность молодежи не старше двадцати девяти лет, в том числе категории NEET, не имеющих опыта работы, получения трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте с целью повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Проект обеспечивает постоянную работу сроком не менее двадцати четырех месяцев выпускникам организаций образования.

      В сфере здравоохранения основными причинами роста смертности являются дефицит кадров, высокая изношенность медицинских объектов и медицинской техники.

      В этой связи с целью оказания своевременной и качественной медицинской помощи населению области необходимо в рамках регионального плана развития выделить средства из республиканского бюджета на строительство 2 поликлиник в городе Атырау, Центра психического здоровья на 250 коек, станции скорой медицинской помощи, а также радиологического корпуса при Атырауском онкологическом диспансере с оснащением высокотехнологической медицинской техникой.

      Строительство вышеперечисленных объектов позволит повысить качество и развивать инфраструктуру и оснащение объектов здравоохранения (снижение износа объектов здравоохранения до 50 %), доступность высокотехнологических медицинских услуг, улучшить здоровье населения, обеспечить увеличение рождаемости и снижение смертности. В целом средняя продолжительность жизни увеличится до 75 лет. Также в рамках проектов планируется создание 700 временных и 500 постоянных рабочих мест.

      В сфере образования строительство 48 школ в Атырауской области решит проблемы трехсменного обучения и дефицит мест в школах области. Кроме этого, откроются школы в микрорайонах, где наблюдается рост населения. Общая проектная мощность всех 48 школ составляет 22268 ученических мест.

      Строительство учебно-лабораторного корпуса на 1000 мест на базе Атырауского университета имени Х.Досмухамедова даст возможность повысить исследовательскую деятельность профессорского-преподавательского состава, научных сотрудников и постдокторантов, подготовить востребованных специалистов-инженеров.

      При реализации вышеуказанных проектов планируется открыть порядка 3885 временных и 2834 постоянных рабочих мест. В рамках проектов прогнозируется более 11100 млн тенге налоговых поступлений в бюджет.

      Строительство 4 спортивных комплексов (в населенных пунктах Кызылкогинского, Курмангазинского районов и микрорайонах города Атырау) увеличит охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 38 %, посодействует формированию здорового образа жизни, повысит потенциал сельских детей и будет способствовать развитию массового спорта.

      В результате реализации данных мероприятий планируется создать 1050 временных и 853 постоянных рабочих мест. Ежегодный налог составит порядка 173,3 млн тенге.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предпола гаемые расходы\***  **(млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ожидаемые результаты:  1) увеличить рост реальных денежных доходов населения на 18 % (факт 2020 года – 215,1 тысячи тенге);  2) увеличить производительность труда на 20 % (факт 2020 года – 22,6 млн тенге);  3) создать 40,0 тысячи рабочих мест, из них постоянных – 17,8 тысячи. | | | | | | |
| **1. Промышленность** |
| 1. | Строительство интегрированного газохимического комплекса на территории специальной экономической зоны. Первая фаза: производство полипропилена | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 304 561,0 | ДИ |
| 2022 год | 45 532,0 |
| 2. | Строительство первого интегрированного газохимического комплекса. Вторая фаза: производство полиэтилена на территории специальной экономической зоны | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 2022 год | 19 181,0 | ДИ |
| 2023 год | 44 755,0 |
| 2024 год | 107 496,0 |
| 2025 год | 385 160,0 |
| 3. | Строительство первого интегрированного газохимического комплекса. Вторая фаза: строительство газосепарационной установки и этанопровода на территории специальной экономической зоны | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МНЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 2024 год | 157 978,0 | ДИ |
| 2025 год | 236 967,0 |
| 4. | Строительство завода по производству бутадиеновых каучуков мощностью 190 тысяч тонн в год на территории специальной экономической зоны | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 2022 год | 500,0 | ДИ |
| 2023 год | 25 800,0 |
| 2024 год | 98 429,0 |
| 2025 год | 229 667,0 |
| 5. | Строительство цеха по производству тканого геотекстиля в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР, МЭ | 2021 год | 1 000,0 | ДИ |
| 2022 год | 1 000,0 |
| 6. | Строительство цеха по производству экструзионной геосинтетики в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР, МЭ | 2021 год | 500,0 | ДИ |
| 2022 год | 1 100,0 |
| 7. | Строительство завода по производству гранулированной серы в Жылыойском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 5 800,0 | ДИ |
| 8. | Строительство цеха по производству органических удобрений из пищевых отходов в Жылыойском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 4 000,0 | ДИ |
| 9. | Строительство цеха по производству сухих строительных смесей в Индерском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 160,0 | ДИ |
| 10. | Строительство комплекса по производству азота и сухого сжатого воздуха на территории специальной экономической зоны | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2021 год | 3 798,0 | ДИ |
| 11. | Строительство завода комплексной подготовки газа производительностью 1000000000 м3/год на месторождении Кашаган в Макатском районе | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2022 год | 96019,0 | ДИ |
| 2023 год | 167 607,0 |
| 2024 год | 114 699,0 |
| 12. | Строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2023 год | 65962 | ДИ |
| 2024 год | 131 924 |
| 2025 год | 131924 |
| 13. | Строительство Лупинга газопровода Макат–Северный Кавказ | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2021 год | 766,0 | ДИ |
| 2022 год | 66 843,0 |
| 2023 год | 32 156,0 |
| 14. | Строительство и эксплуатация ветроэнергетической станции в поселке Доссор | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  АО "KEGOG" (по согласованию), МЭ | 2021 год | 12 000,0 | ДИ |
| 2022 год | 2 144,3 |
| 15. | Строительство комплекса глубокой переработки легких углеводородов в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2023 год | 3 465,0 | ДИ |
| 2024 год | 23 249,0 |
| 2025 год | 8 717,0 |
| 16. | Строительство швейной фабрики в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 50,0 | ДИ |
| 2023 год | 150,0 |
| 2024 год | 150,0 |
| 2025 год | 150,0 |
| 17. | Строительство завода по выпуску товарного бетона и автоклавного газоблока в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2024 год | 1 000,0 | ДИ |
| 2025 год | 3 600,0 |
| 18. | Строительство завода по производству серополимеров и строительно-дорожных материалов в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 60,0 | ДИ |
| 2023 год | 60,0 |
| 19. | Строительство завода по производству стеновых и дорожных изделий из бетона инновационным методом объемного вибропрессования в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2024 год | 280,0 | ДИ |
| 2025 год | 175,0 |
| 20. | Строительство завода по производству глиняного кирпича в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2024 год | 150,0 | ДИ |
| 2025 год | 90,0 |
| 21. | Строительство завода по производству железобетонных изделий в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 1 200,0 | ДИ |
| 22. | Строительство цеха по производству промышленных насосов в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 1 300,0 | ДИ |
| 23. | Строительство завода по производству водяных счетчиков в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 956,0 | ДИ |
| 24. | Реализация проекта будущего расширения  ТОО "Тенгизшевройл" | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат,  АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 2 507 094,7 | ДИ |
| 2022 год | 1 773 438,7 |
| 2023 год | 908 336,0 |
| 2024 год | 44 543,4 |
| 25. | Опытно-промышленная разработка месторождения Кашаган | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат,  АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 106 020,0 | ДИ |
| **2. Развитие предпринимательства** |
| 26. | Субсидирование ставки вознаграждения в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство  Республики Казахстан | МНЭ, МФ, акимат | 2021 год | 3 712,6 | РБ |
| 2021 год | 1 000,0 | МБ |
| 2022 год | 1 910,4 |
| 27. | Гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство  Республики Казахстан | МНЭ, МФ, акимат | 2021 год | 750,0 | РБ |
| 2021 год | 186,5 | МБ |
| 2022 год | 150,6 |
| 28. | Строительство оптово-распределительного центра в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | МТИ, акимат | 2024 год | 1 000,0 | РБ |
| 2025 год | 4 000,0 |
| 2023 год | 8 000,0 | ДИ |
| 2024 год | 4 800,0 |
| 2025 год | 3 200,0 |
| 29. | Строительство торгово-развлекательного центра в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МТИ | 2023 год | 8 000,0 | ДИ |
| 2024 год | 8 000,0 |
| 2025 год | 6 000,0 |
| 30. | Строительство автоцентра "Hyundai" в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 400,0 | ДИ |
| 2023 год | 400,0 |
| 31. | Строительство многофункционального бизнес-центра в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 300,0 | ДИ |
| 2023 год | 60,0 |
| 32. | Строительство ресторана быстрого питания McDonald’s в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 400,0 | ДИ |
| 2022 год | 400,0 |
| **3. Сельское хозяйство** |
| 33. | Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Нарын" (протяженность 178,5 км, проект на разработке) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, РГП "Казводхоз" | 2021 год | 40,0 | РБ |
| 2022 год | 300,0 |
| 2023 год | 600,0 |
| 34. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Есбол-Казыбай" (протяженность 42,2 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2021 год | 178,9 | РБ |
| 2022 год | 300,0 |
| 35. | Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Курайлысай" (протяженность  51,7 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 400,0 | РБ |
| 2023 год | 280,0 |
| 36. | Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Аксай" (протяженность 80,5 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 600,0 | РБ |
| 2023 год | 505,0 |
| 37. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Баксай" (протяженность 137 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 450,0 | РБ |
| 2023 год | 500,0 |
| 38. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Есиркеп" (протяженность 4,5 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 32,3 | РБ |
| 39. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Жаскайрат" (протяженность 8,8 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 103,4 | РБ |
| 40. | Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Багырлай" (протяженность 105 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 600,0 | РБ |
| 2024 год | 451,0 |
| 41. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Сборный" (протяженность 85,4 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 481,1 | РБ |
| 42. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Соколок" (протяженность 44 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 580,0 | РБ |
| 43. | Реконструкция оросительно-обводнительной системы "Кобяково-Забурын" (протяженность 74 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 300,0 | РБ |
| 2024 год | 330,0 |
| 44. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Акай" (протяженность 50,8 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 431,3 | РБ |
| 45. | Капитальный ремонт оросительно-обводнительной системы "Мартыши" (протяженность 20,4 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2021 год | 87,6 | РБ |
| 2022 год | 100,0 |
| 46. | Реконструкция и модернизация системы "Ералинского" гидроузла на реке Ойыл (протяженность 14,4 км) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 551,6 | РБ |
| 47. | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | информация в Правительство  Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2021 год | 490,0 | РБ |
| 2022 год | 484,0 |
| 2023  год | 434,0 |
| 2024 год | 370,0 |
| 48. | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2021 год | 1 819,0 | РБ |
| 2022 год | 1 310,0 |
| 2023 год | 2 027,0 |
| 2024 год | 2 069,0 |
| 49. | Строительство 5 теплиц на общей площади 19,6 га (в пригороде Атырау – 2, Индерском районе – 1, Махамбетском районе – 2) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2021 год | 2 341,0 | ДИ |
| 2022 год | 4 200,0 |
| 2023 год | 1 000,0 |
| 50. | Расширение теплицы на 4 га в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2022 год | 400,0 | ДИ |
| 2023 год | 800,0 |
| 51. | Строительство интенсивного сада на 10 га в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2022 год | 80,0 | ДИ |
| 52. | Строительство 2 откормочных площадок КРС в пригороде Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2021 год | 900,0 | ДИ |
| 53. | Строительство 3 откормочных площадок с убойными пунктами для КРС (в городе Атырау – 1, Курмангазинском районе – 2) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2021 год | 68,0 | ДИ |
| 2022 год | 50,0 |
| 2023 год | 110,0 |
| 2024 год | 100,0 |
| 2025 год | 100,0 |
| 54. | Строительство 3 птицефабрик мясного направления с общей производственной мощностью 7500 тонн в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2021 год | 200,0 | ДИ |
| 2022 год | 500,0 |
| 2023 год | 2 900,0 |
| 2024 год | 1 800,0 |
| 2025 год | 1 432,0 |
| 55. | Строительство 3 цехов по переработке молока с общей производственной мощностью 920 тонн в год (в городе Атырау – 1, Жылыойском районе – 1, Кызылкогинском районе – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2021 год | 98,0 | ДИ |
| 2022 год | 275,0 | ДИ |
| 56. | Строительство цеха по переработке кобыльевого молока (кумыса) в Кызылкогинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2024 год | 200,0 | ДИ |
| 57. | Реализация 2 проектов по возделыванию кормовых культур с применением дождевального орошения на общей площади 180 га (в Махамбетском районе – 1, Индерском районе – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2021 год | 35,0 | ДИ |
| 2022 год | 35,0 |
| 58. | Строительство цеха по переработке овощей в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2025 год | 1 000,0 | ДИ |
| 59. | Строительство цеха по переработке мяса в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2025 год | 1 000,0 | ДИ |
| **4. Рыбное хозяйство** |
| 60. | Реализация проектов по созданию 7 прудовых рыбоводных хозяйств по выращиванию рыб (в городе Атырау – 2, Курмангазинском районе – 3, Махамбетском районе – 1, Жылыойском районе – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР, МСХ | 2022 год | 850,0 | ДИ |
| 2023 год | 5689,0 |
| 2024 год | 500,0 |
| 61. | Привлечение инвестора для создания садкового рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб на резервном участке реки Жайык | договор на ведение рыбного хозяйства | акимат, МЭГПР, МСХ | 2023 год | 2 700,0 | ДИ |
| 62. | Реализация проекта по строительству рыбного цеха в Курмангазинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР, МСХ | 2022 год | 300,0 | ДИ |
| 63. | Предоставление земельных участков для создания и развития рыбоводных хозяйств | постановление акимата Атырауской области | акимат | 2022 –2025 годы | не требую тся |  |
| 64. | Принятие мер по созданию инфраструктуры для расширения и строительства рыбоводных хозяйств (разработка ПСД, проведение линии электропередач и прокладка дорог, подведение газа, воды, устройство пирсов и другое) | акт ввода в  эксплуатацию | акимат | 2022 год | 43,2 | МБ |
| 2023 год | 80,0 |
| 2024 год | 49,7 |
| 2025 год | 35,6 |
| 65. | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства | выплата  субсидий по заявке услугополуча телей | акимат | 2022 год | 99,2 | МБ |
| 2023 год | 125,8 |
| 2024 год | 154,3 |
| 2025 год | 493,9 |
| 66. | Организация обучения рыбоводству на базе действующих ВУЗов и других образовательных учреждений | договор и другие подтверждаю щие документы | акимат | 2022 год | 1,3 | МБ |
| 2023 год | 1,3 |
| 2024 год | 0,68 |
| 2025 год | 0,68 |
| 67. | Проработка вопроса стимулирования развития морского рыболовства, в том числе механизма финансирования | предложения  с соответствую щими расчетами в МЭГПР | акимат | 2022 год | не требую тся |  |
| 68. | Проработка вопроса государственной поддержки рыбоперерабатывающих предприятий в виде субсидирования на килограмм переработанной рыбной продукции | предложения с соответствующими расчетами в МЭГПР | акимат | 2022 год | не требую тся |  |
| 69. | Проработка вопроса открытия цеха по производству промысловых орудий рыболовства | предложения  в МЭГПР | акимат | 2022 год | не требую тся |  |
| **5. Транспорт и логистика** |
| 70. | Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городе Атырау, 220 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МНЭ | 2021 год | 12 000,0 | РБ |
| 2022 год | 12 000,0 |
| 2023 год | 12 000,0 |
| 2024 год | 12 000,0 |
| 2025 год | 12 000,0 |
| 2021 год | 1 300,0 | МБ |
| 2022 год | 1 300,0 |
| 2023 год | 1 300,0 |
| 2024 год | 1 300,0 |
| 2025 год | 1 300,0 |
| 71. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения с целью увеличения сети автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, 130 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 5393 | РБ |
| 2022 год | 8 288,4 |
| 2023 год | 9 782,0 |
| 2021 год | 513,0 | МБ |
| 2022 год | 1 250,0 |
| 2023 год | 880,1 |
| 72. | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения с целью увеличения сети автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, 470 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 940 | РБ |
| 2022 год | 1 219 |
| 2023 год | 11 360,0 |
| 2024 год | 10 218,0 |
| 2025 год | 9 037,0 |
| 2021 год | 440,0 | МБ |
| 2022 год | 1 171,0 |
| 2023 год | 1 535,0 |
| 2024 год | 1 040,0 |
| 2025 год | 1 068,0 |
| 73. | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Атырау – Доссор" протяженностью 86 км (перевод  на I категорию) | заключение государственной экспертизы | МИИР,  АО "НК "КазАвтоЖол" (по согласованию), акимат | 2025 год | 1000,0 | РБ |
| 74. | Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения "Кульсары – Мукур", включая обход города Кульсары Жылыойского района, протяженностью  181 км | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  АО "НК "КазАвтоЖол" (по согласованию), акимат | 2025 год | 500,0 | РБ |
| 75. | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Махамбет –  Х. Ергалиева", 45 км | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, АО "НК "КазАвтоЖол" (по согласованию), акимат | 2022 год | 1 750,0 | РБ |
| 2023 год | 1 750,0 |
| 76. | Реконструкция автомобильной дороги города Кульсары Жылыойского района, 134 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МНЭ | 2022 год | 3 285,0 | РБ |
| 2023 год | 4 842,0 |
| 2024 год | 4 842,0 |
| 2025 год | 4 842,0 |
| 2022 год | 365,0 | МБ |
| 2023 год | 538,0 |
| 2024 год | 538,0 |
| 2025 год | 538,0 |
| 77. | Реконструкция центрального моста в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МНЭ | 2023 год | 4 000,0 | РБ |
| 2024 год | 5 000,0 |
| 2023 год | 400,0 | МБ |
| 2024 год | 500,0 |
| 78. | Модернизация железнодорожной линии "Макат–Индер" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 726,03 | ДИ |
| **6. Туризм** |
| 79. | Строительство этнопарка "Нурлы-Тал" в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 80,5 | ДИ |
| 2022 год | 92,5 |
| 2023 год | 30,0 |
| 80. | Строительство визит-центра Сарайчик в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2021 год | 70,0 | РБ |
| 2022 год | 670,3 |
| 2021 год | 30 | МБ |
| 2022 год | 52,2 |
| 81. | Строительство санаторно-оздоровительного комплекса на берегу соленого озера Индер | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 1 000,0 | ДИ |
| 2023 год | 1 000,0 |
| 2024 год | 3 800,0 |
| 82. | Строительство туристской рыболовной базы в Курмангазинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 40,0 | ДИ |
| 2022 год | 40,0 |
| 83. | Строительство базы отдыха "Эльдорадо" в Махамбетском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | 200,0 | ДИ |
| 2025 год | 370,0 |
| 84. | Строительство кемпинга на трассе Актобе – Атырау в Макатском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 30,0 | ДИ |
| 2022 год | 40,0 |
| 85. | Строительство кемпинга "AMANDYQ" в Исатайском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 50,0 | ДИ |
| 2022 год | 50,0 |
| 86. | Реконструкция туристской базы "Кигач" в Курмангазинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 120,0 | ДИ |
| 87. | Строительство семейного парка аттракционов и активного отдыха в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 1 000,0 | ДИ |
| 2022 год | 1 000,0 |
| 2023 год | 1 000,0 |
| **7. Жилье и инфраструктура** |
| 88. | Строительство 360 тысяч кв.м кредитного жилья путем увеличения выпуска облигаций | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР,  АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 2021 год | 8 836,0 | ДИ |
| 2022 год | 14 582,2 |
| 2023 год | 13 646,8 |
| 2024 год | 13 635,2 |
| 2025 год | 13 799,1 |
| 2022 год | 2 209,0 | МБ |
| 2023 год | 3 000,0 |
| 2024 год | 3 000,0 |
| 2025 год | 3 000,0 |
| 89. | Строительство квартир для очередников (арендное жилье без права выкупа) | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МИИР | 2021 год | 4 741,0 | РБ |
| 2022 год | 318,4 |
| 2021 год | 1 926,9 | МБ |
| 2022 год | 600,0 |
| 90. | Строительство инфраструктуры к районам новой жилищной застройки по Атырауской области | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МИИР | 2021 год | 9 777,3 | РБ |
| 2022 год | 7 379,6 |
| 2023 год | 12 765,0 |
| 2024 год | 12 000,0 |
| 2025 год | 12 000,0 |
| 2022 год | 2 307,0 | МБ |
| 2023 год | 1 418,0 |
| 2024 год | 1 333,0 |
| 2025 год | 1 333,0 |
| 91. | Строительство жилья частными строительными компаниями за счет выделения земель СПК "Атырау" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 4 540,0 | ДИ |
| 2022 год | 17 500,0 |
| 2023 год | 14 600,0 |
| 92. | Модернизация 93 сел, имеющих потенциал развития | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МНЭ, МЗ, МКС, МОН | 2021 год | 3 929,0 | РБ |
| 2022 год | 9 000,0 |
| 2023 год | 9 000,0 |
| 2024 год | 9 000,0 |
| 2025 год | 9 000,0 |
| 2021 год | 184,5 | МБ |
| 2022 год | 900,0 |
| 2023 год | 800,0 |
| 2024 год | 900,0 |
| 2025 год | 900,0 |
| **8. Экология** |
| 93. | Рекультивация части поля испарения "Тухлая балка" (860 га), находящейся на балансе ТОО "АНПЗ" | акт выполненных работ | акимат,  ТОО "АНПЗ" (по согласованию) | 2021 год | 1 980,0 | ДИ |
| 2022 год | 1 554,0 |
| 2023 год | 1 977,0 |
| 94. | Очистка пруда-испарителя сточных вод "Тухлая балка" в городе Атырау | акт выполненных работ | акимат, МЭГПР | 2021 год | 300,0 | РБ |
| 2022 год | 500,0 |
| 2023 год | 202,9 |
| 2022 год | 111,4 | МБ |
| 95. | Строительство полигона ТБО и комплекса по переработке отходов в левосторонней части города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 120,0 | ДИ |
| 2022 год | 500,0 |
| 2023 год | 380,0 |
| 96. | Строительство мусороперерабатывающего комплекса в правосторонней части города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 1 200,0 | ДИ |
| 2022 год | 300,0 |
| 97. | Рекультивация существующего полигона ТБО в городе Атырау | акт выполненных работ | МЭГПР, акимат | 2023 год | 1 477,1 | РБ |
| 2024 год | 164,0 | МБ |
| 98. | Очистка пруда-испарителя сточных вод "Квадрат" в городе Атырау | акт выполненных работ | МЭГПР, акимат | 2022 год | 1 000,0 | РБ |
| 2023 год | 3 000,0 |
| 2024 год | 3 110,5 |
| 2023 год | 395,0 | МБ |
| 2024 год | 395,0 |
| 99. | Реализация проекта повышения водности и улучшения гидрологического режима трансграничных рек Жайык и Кигач (продолжение дноуглубительных работ) | акт выполненных работ | МЭГПР,  акимат | 2022 год | 3 000,0 | РБ |
| 2023 год | 4 700,0 |
| 2024 год | 5 800,0 |
| 2025 год | 2 700,0 |
| 2022 год | 470,0 | МБ |
| 2023 год | 470,0 |
| 2024 год | 410,0 |
| 2025 год | 270,0 |
| 100. | Извлечение затонувших судов и других крупногабаритных предметов из русла реки Жайык и устья Каспийского моря | акт выполненных работ | МЭГПР, МИИР,  акимат | 2024 год | 200,0 | РБ |
| 2025 год | 1 000,0 |
| 101. | Передача данных о состоянии атмосферного воздуха на LED-экранах города Атырау | акт выполненных работ | акимат | 2021 год | 8,0 | МБ |
| 2022 год | 12,0 |
| 102. | Разработка ПСД и проведение поисково-разведочных работ на месторождении Тайсойган Восточный | акт выполненных работ | акимат | 2022 год | 5,8 | МБ |
| 2023 год | 47,0 |
| 103. | Переоценка запасов месторождения подземных вод "Жанасу", использование месторождения подземных вод "Бали" для хозяйственно-питьевых целей | акт выполненных работ | акимат | 2023 год | 45,0 | ДИ |
| 104. | Разработка ПСД и ликвидация 60 самоизливающихся гидрогеологических скважин в Жылыойском районе | акт выполненных работ | МЭГПР,  акимат | 2021 год | 26,5 | РБ |
| 2022 год | 540,0 |
| 105. | Проведение работ по пескозадержанию в селе Майкомген Жылыойского района | акт выполненных работ | акимат | 2021 год | 69,8 | МБ |
| 106. | Проведение работ по пескозадержанию вдоль канала Кобяково – Забурын Исатайского района | акт выполненных работ | акимат | 2021 год | 20,8 | МБ |
| 2022 год | 122,7 |
| 107. | Проведение работ по пескозадержанию в селе Исатай Исатайского района | акт выполненных работ | акимат | 2021 год | 20,8 | МБ |
| 2022 год | 112,6 |
| 108. | Разработка ПСД на проведение работ по пескозадержанию в селе Уштаган Курмангазинского района | заключение государственной экспертизы | акимат | 2021 год | 5,6 | МБ |
| 109. | Проведение работ по пескозадержанию в селе Уштаган Курмангазинского района | акт выполненных работ | акимат | 2022 год | 20,0 | МБ |
| 2023 год | 112,6 |
| 110. | Посадка 7 млн сеянцев на 2,8 тысячи га | информация в МЭГПР | акимат | 2021 год | 214,0 | МБ |
| 2022 год | 217,4 |
| 2023 год | 122,1 |
| 2024 год | 113,3 |
| 2025 год | 138,6 |
| 111. | Посадка 540 тысяч саженцев на 275 га | информация в МЭГПР | акимат | 2022 год | 40,0 | МБ |
| 2023 год | 40,0 |
| 2024 год | 35,0 |
| 2025 год | 35,0 |
| 112. | Проведение озеленительных работ крупными нефтяными компаниями | информация в МЭГПР | ТОО "ТШО" (по согласованию), НКОК (по согласованию), ТОО "АНПЗ" (по согласованию), Эмбамунайгаз (по согласованию), акимат | 2021 год | 300,0 | ДИ |
| 2022 год | 330,0 |
| 2023 год | 360,0 |
| 2024 год | 360,0 |
| 2025 год | 320,0 |
| 113. | Расчистка русел рек Сагыз, Ойыл, Эмба | акты выполненных работ | МЭГПР, акимат | 2023 год | 6 500,0 | РБ |
| 114. | Инвентаризация водохозяйственных сооружений в бассейне реки Сагыз, в том числе бесхозных и не представляющих экономической целесообразности | отчет  в МЭГПР | акимат | 2022 год | не требуются |  |
| **9. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 115. | Реконструкция канализационных очистных сооружений правобережной части города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 2 000,0 | РБ |
| 2022 год | 6 391,2 |
| 2023 год | 10 731,0 |
| 2022 год | 1 061,0 | МБ |
| 2023 год | 1 061,0 |
| 116. | Строительство канализационных сетей и сооружений в селе Ганюшкино Курмангазинского района (3200 м3/сутки) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 2 000,0 | РБ |
| 2024 год | 3 086,0 |
| 2025 год | 3 086,0 |
| 2025 год | 908,01 | МБ |
| 117. | Строительство канализационных сетей и сооружений в поселке Махамбет Махамбетского района (1600 м3/сутки) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 2 281,7 | РБ |
| 2024 год | 2 281,7 |
| 2024 год | 507,04 | МБ |
| 118. | Строительство канализационных сетей и сооружений в поселке Доссор, второй пусковой комплекс. Подведение канализационных линий от поселка Доссор до канализационного очистного сооружения в поселке Макат Макатского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 2 000,0 | РБ |
| 2023 год | 2 892,3 |
| 2023 год | 543,5 | МБ |
| 119. | Строительство канализационного коллектора и сооружений в городе Кульсары Жылыойского района (5000 м3/сутки) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 1 000,0 | ДИ |
| 2022 год | 1 000,0 |
| 120. | Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" Орбита до газораспределительной станции  № 1 "Атырау" управления магистральных газопроводов "Интергаз Центральная Азия" с подключением газорегуляторных пунктов блочного исполнения "Бирлик" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2021 год | 721,4 | РБ |
| 2021 год | 80,1 | МБ |
| 121. | Газоснабжение в селах Кызыл уй, Жаскайрат Исатайского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2021 год | 300,0 | РБ |
| 2022 год | 300,0 |
| 2023 год | 500,7 |
| 2022 год | 235,8 | МБ |
| 2023 год | 235,8 |
| 122. | Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2021 год | 300,0 | РБ |
| 2022 год | 750,0 |
| 2023 год | 650,2 |
| 2022 год | 364,3 | МБ |
| 2023 год | 364,3 |
| 123. | Модернизация жилых домов (45 домов в городе Атырау) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 481,9 | РБ |
| 2022 год | 1 673,6 |
| 2023 год | 400 |
| 124. | Строительство АГРС-Финская в городе Атырау со строительством подводящего газопровода высокого давления до строящегося АГРС-Финская | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию), | 2022 год | 500,0 | РБ |
| 2023 год | 4 270,0 |
| 2022 год | 265,0 | МБ |
| 2023 год | 265,0 |
| 125. | Установка трансформаторных подстанций по городу Атырау (100 единиц) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 354,5 | МБ |
| 2022 год | 354,5 |
| 126. | Разработка перспективной схемы развития электрических и тепловых нагрузок Атырауской области до 2025 года с перспективой до 2030 года с привязкой к генеральному плану развития | постановление акимата  Атырауской области | акимат | 2021 год | 17,5 | МБ |
| 2022 год | 17,5 |
| 127. | Строительство электрических сетей в населенных пунктах Атырауской области (в селах Береке и Сарыозек города Атырау; новых микрорайонах Мерей в селах Махамбет и Жалгансай Махамбетского района; селах Кенбай, Жантерек, Мукыр Кызылкогинского района; Томан, Аккистау Исатайского района; поселках Доссор, Макат Макатского района; селе Акколь Курмангазинского района) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, МИИР, МФ | 2022 год | 4 294,5 | РБ |
| 2023 год | 1 692,8 |
| 2024 год | 1 692,8 |
| 2022 год | 230,0 | МБ |
| 2023 год | 188,0 |
| 2024 год | 188,0 |
| 128. | Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау протяженностью 148525 метров | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 1 456,6 | ГЧП |
| 2022 год | 3 349,9 |
| 129. | Усиление электрической сети Западной зоны Казахстана, строительство второй цепи линий ВЛ-220 кВ | акт ввода в эксплуатацию | АО "KEGOC" (по согласованию) | 2021 год | 3 503,0 | ДИ |
| 2022 год | 12 612,0 |
| 2023 год | 32 150,0 |
| 2024 год | 560,0 |
| 130. | Реконструкция ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ на подстанциях Атырау, Кульсары, Тенгиз, Бейнеу | акт ввода в эксплуатацию | АО "KEGOC" (по согласованию) | 2021 год | 3 295,0 | ДИ |
| 2022 год | 1 427,0 |
| 2023 год | 357,0 |
| 131. | Реконструкция ВЛ-220 кВ Л-2540 Правобережная – Индер | акт ввода в эксплуатацию | АО "KEGOC" (по согласованию) | 2021 год | 323,0 | ДИ |
| 2022 год | 2 435,0 |
| 132. | Реконструкция и модернизация электрических сетей и подстанций (подстанция № 69 "Ганюшкино", воздушная линия Л-108, понизительная подстанция № 145, воздушная линия Л-108А, понизительная подстанция  № 37, воздушная линия Л-147-148) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "Атырау Жарык" (по согласованию) | 2021 год | 1 195,5 | ДИ |
| 2022 год | 1 203,5 |
| 2023 год | 987,9 |
| 2024 год | 1 428,7 |
| 2025 год | 1 157,8 |
| 133. | Реконструкция и модернизация электрических сетей АО "Атырау Жарык" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "Атырау Жарык" (по согласованию) | 2021 год | 6,5 | ДИ |
| 2022 год | 67,1 |
| 2023 год | 142,3 |
| 2024 год | 26,5 |
| 2025 год | 143,2 |
| 134. | Начало работ по соединению Западного энергоузла с ЕЭС Казахстана | информация о ходе реализации в МНЭ, МЭ | акимат, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию) | сроки будут уточне ны по итогам разработки ТЭО | будет уточнена в рамках ТЭО | ДИ |
| 135. | Создание индустриальной зоны площадью  400 га на территории Атырауской области и подведение к ней инфраструктуры (газ, электроэнергия, вода, дорога, канализация) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МНЭ, МИИР, МФ | 2022 год | 102,1 | РБ |
| 2023 год | 6 798,0 |
| 2024 год | 500,0 |
| **10. Водоснабжение** |
| 136. | Реконструкция группового водопровода "Кереген–Сагыз–Жамансор" Кызылкогинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, МФ, акимат | 2022 год | 956,4 | РБ |
| 137. | Реконструкция водоочистных сооружений в поселке Береке (Память Ильича) (фильтровальная станция № 5) города Атырау производительностью 50 тысяч м3/сутки. | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР, МФ | 2022 год | 5 000,0 | РБ |
| 2023 год | 5 600,0 |
| 138. | Строительство фильтровальной станции № 6 в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 1 000,0 | РБ |
| 2023 год | 3 500,0 |
| 2022 год | 250,0 | МБ |
| 2023 год | 250,0 |
| 139. | Строительство водоподъема в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 900,0 | РБ |
| 2023 год | 900,0 |
| 2022 год | 100,0 | МБ |
| 2023 год | 100,0 |
| 140. | Строительство магистрального водопровода "Тайсойган – Миялы" Кызылкогинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2021 год | 230,0 | РБ |
| 2022 год | 2 235,0 |
| 2023 год | 2 235,0 |
| 141. | Строительство 6 скважин Кояндинского группового водопровода Курмангазинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2022 год | 312,7 | РБ |
| 142. | Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 675,0 | РБ |
| 2024 год | 675,0 |
| 2023 год | 75,0 | МБ |
| 2024 год | 75,0 |
| 143. | Водоснабжение сельских населенных пунктов (Курмангазинский, Кызылкогинский, Махамбетский, Исатайский, Жылыойский районы) Атырауской области | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 150,0 | РБ |
| 2023 год | 2 020,0 |
| 2022 год | 80,0 | МБ |
| 2023 год | 200,0 |
| 144. | Реконструкция магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию), МЭГПР, МНЭ | 2022 год | 18 869,0 | ДИ |
| 2023 год | 60 190,0 |
| 2024 год | 44 593,0 |
| **11. Занятость** |
| 145. | Привлечение специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2021 год | 236,3 | РБ |
| 2022 год | 225,1 |
| 2023 год | 254,0 |
| 2024 год | 275,0 |
| 2025 год | 285,0 |
| 146. | Трудоустройство по проекту "Первое рабочее место" | информация в Правительство  Республики Казахстан | МТСЗН, акимат | 2021 год | 16,1 | МБ |
| 2022 год | 66,9 |
| 2023 год | 116,8 |
| 2024 год | 171,0 |
| 2025 год | 213,7 |
| 147. | Строительство реабилитационного центра в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МТЗСН, МИИР | 2022 год | 840,5 | РБ |
| 2023 год | 1 680,9 |
| 2024 год | 1 680,9 |
| 2022 год | 93,4 | МБ |
| 2023 год | 186,8 |
| 2024 год | 186,8 |
| 148. | Реконструкция здания "Центр оказания специальных социальных услуг для взрослых № 2" в города Кульсары Жылыойского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 400,0 | МБ |
| 2024 год | 650,0 |
| **12. Здравоохранение** |
| 149. | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Нурсая города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2022 год | 600,0 | РБ |
| 2023 год | 1 900,0 |
| 2022 год | 150,0 | МБ |
| 2023 год | 100,0 |
| 150. | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в микрорайоне Оркен города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2022 год | 600,0 | РБ |
| 2023 год | 1 900,0 |
| 2022 год | 150,0 | МБ |
| 2023 год | 100,0 |
| 151. | Строительство Центра психического здоровья на 250 коек в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2022 год | 600,0 | РБ |
| 2023 год | 1 250,0 |
| 2022 год | 115,0 | МБ |
| 2023 год | 70,0 |
| 152. | Строительство станции скорой медицинской помощи в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 200,0 | МБ |
| 2023 год | 1 300,0 |
| 153. | Оснащение радиологического корпуса при Атырауском областном онкологическом диспансере высокотехнологической медицинской техникой | ввод в эксплуатацию оборудования | акимат, МЗ | 2023 год | 2 000,0 | РБ |
| 154. | Строительство 5 объектов первичной медико-санитарной помощи в Жылыойском (медицинский пункт в селе Карагай), Кызылкогинском (медицинский пункт в селе Айдын), Махамбетском районах (медицинские пункты в селах Аккайын, Коздикара, Енбекши) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 200,0 | МБ |
| 2023 год | 275,0 |
| 155. | Строительство филиала "Институт репродуктивной медицины" в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 2 000,0 | ДИ |
| 156. | Строительство Атырауского областного онкологического диспансера | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2023 год | 2000 | РБ |
| 2024 год | 2500 |
| 2024 год | 500 | МБ |
| **13. Образование** |
| 157. | Обеспечение охвата дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от 2 до 6 лет (2021 год – 82,3 %, 2022 год – 83,3 %,  2023 год – 86,5 %, 2024 год – 89,7 %,  2025 год – 93 %) | информация в МОН | МОН, акимат | 2021 год | 282,9 | РБ |
| 2022 год | 621,4 |
| 2023 год | 699,6 |
| 2024 год | 716,3 |
| 158. | Строительство 2 школ по новой модели ГЧП на 3500 мест в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2022 год | 750,0 | ГЧП |
| 2023 год | 1 400,0 |
| 2024 год | 2 150,0 |
| 2025 год | 5 200,0 |
| 159. | Строительство 28 школ (город Атырау – 18, Индерский район – 2, Жылыойский район – 2, Курмангазинский район – 5, Исатайский район – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2022 год | 4 000 | РБ |
| 2023 год | 17 752,9 |
| 2024 год | 43 920,0 |
| 2025 год | 7 070,0 |
| 2022 год | 630,0 | МБ |
| 2023 год | 1 965,8 |
| 2024 год | 4 880,0 |
| 2025 год | 600,0 |
| 160. | Строительство 10 школ (город Атырау – 5, Кызылкогинский район – 1, Индерский район – 2, Жылыойский район – 1, Махамбетский район – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2021 год | 7 299,8 | МБ |
| 2022 год | 4 682,2 |
| 161. | Строительство 8 школ за счет частных инвестиций (город Атырау – 3, Жылыойский район – 2, Исатайский район – 1, Макатский район – 1, Махамбетский район – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2021 год | 1 501,0 | ДИ |
| 2022 год | 2 876,0 |
| 2023 год | 3 983,5 |
| 2024 год | 2 500,0 |
| 2025 год | 2 400,0 |
| 162. | Модернизация 128 школ в малых городах, районных центрах и селах (2021 год – 28 школ, 2022 год – 25 школ, 2023 год – 25 школ,  2024 год – 25 школ, 2025 год – 25 школ) | информация в МОН | акимат, МОН | 2021 год | 749,5 | МБ |
| 2022 год | 800,0 |
| 2023 год | 800,0 |
| 2024 год | 800,0 |
| 2025 год | 800,0 |
| 163. | Строительство Центра для детей с особыми потребностями в образовании для учащихся дошкольного и среднего образования на  400 мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2023 год | 2 900,0 | МБ |
| 2024 год | 2 950,0 |
| 164. | Строительство мастерской площадью 750 м2 для APEC Petrotechnic | акт ввода в эксплуатацию | МОН, НАО "Talap" (по согласованию) | 2021 год | 158,4 | ДИ |
| 165. | Оснащение современным оборудованием  5 колледжей в рамках проекта "Жас маман" | информация в Правительство Республики  Казахстан | МОН, акимат | 2021 год | 1 323,4 | РБ |
| 2021 год | 144,7 | МБ |
| 166. | Создание Центра академического превосходства на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АУ им. Х. Досмухамедова (по согласованию) | 2024 год | 1 250,0 | РБ |
| 2025 год | 1 250,0 |
| 167. | Строительство учебно-лабораторного корпуса на 1000 мест на базе Атырауского университета имени Х. Досмухамедова | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АУ им. Х. Досмухамедова (по согласованию) | 2022 год | 15,0 | ДИ |
| 2023 год | 500,0 |
| 2024 год | 250,0 |
| 2025 год | 250,0 |
| 168. | Выделение грантов МИО по подготовке педагогов (150 грантов) | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2022 год | 138,0 | МБ |
| 2023 год | 138,0 |
| 2024 год | 138,0 |
| 2025 год | 138,0 |
| 169. | Мероприятия по повышению качества образования в Атырауской области в 2021 – 2023 годах | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2021 год | 390,5 | МБ |
| 2022 год | 178,9 |
| 2023 год | 153,8 |
| 170. | Внесение изменений в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования в части предоставления целевых образовательных грантов | постановление Правительства Республики Казахстан | МОН | 2022 год | не требуются |  |
| 171. | Выделение 4000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих ВУЗах страны молодежи Атырауской области | постановление Правительства Республики Казахстан | МОН | 2022 год | 1 897,0 | РБ |
| 2023 год | 6 919,0 |
| 2024 год | 12 565,0 |
| 2025 год | 18 579,0 |
| **14. Спорт и культура** |
| 172. | Строительство 4 спортивных комплексов  (в городе Атырау – 2, Кызылкогинском районе – 1, Курмангазинском районе – 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 681,9 | МБ |
| 2024 год | 200,0 |
| 2025 год | 739,3 |
| 173. | Строительство областной школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 3 300,0 | МБ |
| 2024 год | 3 300,0 |
| 2025 год | 2 320,0 |
| 174. | Модернизация и строительство спортивного комплекса "Ривьера" в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 2500,0 | ДИ |
| 2023 год | 2500,0 |
| 15. Обеспечение гражданской защиты и охрана общественного порядка | | | | | | |
| 175. | Разработка ПСД и строительство пожарного депо на 4 выезда в районе Балыкши города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат | 2023 год | 25,0 | МБ |
| 2024 год | 350,0 | РБ |
| 2025 год | 350,0 |
| 176. | Строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Миялы Кызылкогинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат | 2022 год | 278,0 | РБ |
| 2023 год | 248,0 |
| 2022 год | 32,0 | МБ |
| 2023 год | 26,0 |
| 177. | Создание 2 трассовых медико-спасательных пунктов на участках автомобильных дорог "Актобе – Атырау – РФ Астрахань" на 417 км и 777 км | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат | 2024 год | 19,4 | РБ |
| 2025 год | 425,7 |
| 178. | Строительство ангара для воздушных судов и технического обслуживания в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат | 2022 год | 58,0 | РБ |
| 2023 год | 145,73 |
| 179. | Берегоукрепительные работы реки Жайык в селе Алга Махамбетского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2021 год | 1 544,0 | РБ |
| 2022 год | 2 443,8 |
| 2023 год | 981,3 |
| 2022 год | 276,0 | МБ |
| 2023 год | 276,0 |
| 180. | Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Жайык в селе Махамбет Махамбетского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2021 год | 2 630,3 | РБ |
| 2022 год | 7 469,2 |
| 2023 год | 790,0 |
| 2022 год | 604,9 | МБ |
| 2023 год | 604,9 |
| 181. | Берегоукрепительные работы протяженностью 7 км реки Кигач в населенных пунктах Дынгызылского, Коптогайского и Шортанбайского сельских округов Курмангазинского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2023 год | 2 010,0 | РБ |
| 2024 год | 2 010,0 |
| 2025 год | 2 010,0 |
| 2023 год | 223,3 | МБ |
| 2024 год | 223,3 |
| 2025 год | 223,3 |
| 182. | Капитальный ремонт защитных дамб вдоль реки Жайык и Каспийского моря в пригородных селах города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2022 год | 1 000,0 | РБ |
| 2023 год | 7 302,1 |
| 2024 год | 7 604,2 |
| 183. | Создание пожарных постов, где отсутствует государственная противопожарная служба: в селах Тасшагил, Мукур, Карабау, Коныстану, Караколь Кызылкогинского района, поселке Доссор Макатского района, селах Сарайшык, Бейбарыс, Баксай, Алга Махамбетского района, селе Сафон Курмангазинского района, селах Майкомген, Аккизтогай, Кара-Арна Жылыойского района, селе Исатай Исатайского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2022 год | 20,0 | МБ |
| 2023 год | 40,0 |
| 2024 год | 40,0 |
| 2025 год | 50,0 |
| 184. | Строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Атырау города Атырау | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат | 2023 год | 900 | РБ |
| 2023 год | 100 | МБ |
| 2024 год | 54,5 |
| 185. | Завершение строительства комплекса зданий Департамента внутренних дел в городе Атырау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 3 708,9 | МБ |
| 186. | Дооснащение системы оповещения населения | акт приема-передачи | акимат, МЧС | 2023 год | 407,7 | МБ |
| 2024 год | 407,7 |
| 187. | Дооснащение цифровыми средствами радиосвязи | акт приема-передачи | акимат, МЧС | 2023 год | 54,5 | МБ |
| 2024 год | 54,5 |

      Примечания:

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      Объемы финансирования, млн тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
| **Республиканский бюджет** | 54 305,1 | 100 780,5 | 183 997,6 | 147 516,8 | 89 134,7 | **575 734,6** |
| **Местный бюджет** | 14 972,6 | 25 448,1 | 31 820,0 | 25 258,8 | 15 105,1 | **112 604,6** |
| **Другие источники** | 2 981 520,6 | 2 097 333,3 | 1 411 799,5 | 762 651,8 | 1 027 622,1 | **8 280 927,3** |
| **ГЧП** | 1 456,6 | 4 099,9 | 1 400,0 | 2 150,0 | 5 200,0 | **14 306,5** |
| **ИТОГО** | **3 052 254,9** | **2 227 661,8** | **1 629 017,1** | **937 577,4** | **1 137 061,9** | **8 983 573,0** |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО | – | акционерное общество |
| АГРС | – | автоматизированная газораспределительная станция |
| ОРУ | – | открытое распределительное устройство |
| ТОО "АНПЗ" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| ВЛ | – | воздушная линия |
| СПК | – | социально-предпринимательская корпорация |
| акимат | – | акимат Атырауской области |
| ДИ | – | другие источники |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ЕЭС | – | единая энергетическая система |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| Эмбамунайгаз | – | акционерное общество "Эмбамунайгаз" |
| МИО | – | местный исполнительный орган |
| МБ | – | местный бюджет |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| ИЖС | – | индивидуальное жилищное строительство |
| ВРП | – | валовой региональный продукт |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| НАО | – | некоммерческое акционерное общество |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АО "НК "КазАвтоЖол" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| АО "НК "КМГ" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| НКОК | – | Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. |
| ПК | – | производственный кооператив |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| РГП | – | республиканское государственное предприятие |
| АО "ФНБ "Самрук-Қазына" | – | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ЖКХ | – | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ТОО "ТШО" | – | ТОО "Тенгизшевройл" |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| АУ им. Х. Досмухамедова | – | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова |
| КХ | – | крестьянское хозяйство |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| КРС | – | крупный рогатый скот |
| APEC Petrotechnic | – | AtyrauPetroleumEducationCenterPetrotechnic |
| АО "НК "QazaqGaz" | – | акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |
| R&D | – | Research&Development |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан