

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 938 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2021 года № 426

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 938 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года" следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021 – 2025 годы";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).";

      Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2021 года № 426 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 938 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития Туркестанской области на 2021 – 2025 годы**

      Туркестанская область входит в число индустриально-аграрных регионов страны и является крупным производителем и поставщиком хлопка, плодоовощной продукции, продуктов питания, строительных материалов. Регион занимает 2-е место в республике по производству продукции сельского хозяйства. По запасам урана область занимает 1-ое место (60 %), фосфоритов и железных руд – 3-е место. К конкурентным преимуществам области можно отнести запасы природных ископаемых – месторождения барита, железных и полиметаллических руд, урана, фосфора, бентонитовых глин, вермикулита, талька, асбеста, гранита, мрамора, гипса и кварцевых песков.

      Область обладает развитой транспортно-логистической инфраструктурой.

      В структуре валового внутреннего продукта страны удельный вес региона составляет 3,3 % (2020 год). Объем валового регионального продукта (далее – ВРП) составило 2 353,5 млрд тенге, или 104,9 % к 2019 году.

      Доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в производстве ВРП составило 18,7 % (441,1 млрд тенге), промышленности – 16,7 % (392,8 млрд тенге), образования – 10,7 % (251,2 млрд тенге), строительства – 10,2 % (239,7 млрд тенге).

      В Туркестанской области наблюдается спад промышленного производства. На снижение объемов промышленности повлияло уменьшение объемов ураноперерабатывающих компаний Туркестанской области (товарищества с ограниченной ответственностью "Қаратау", "Добывающее предприятие "Орталық", "СП "Южная горно-химическая компания", "СП "Инкай", "АППАК", "СП "Катко", акционерное общество "СП "Заречное"). Доля уранодобывающих предприятий в индексе физического объема промышленности составляет более 46 %, доля металлургии в промышленности – 12 % (товарищества с ограниченной ответственностью "Қаратау", "СП "Южная горно-химическая компания", "Kazatomprom-SaUran"). В целях стабилизации цен на мировом урановом рынке Министерством энергетики Республики Казахстан предусматривается ежегодно снижение объемов добычи урана на 20 %. Это в свою очередь отрицательно влияет на объем промышленной продукции области.

      Также в Туркестанской области происходит снижение производства обрабатывающей промышленности (за январь – март 2021 года) из-за уменьшения объемов в металлургической промышленности (95,7 %), производства напитков (75,5 %), производства текстильных изделий (64,9 %), производства бумаги и бумажной продукции (89,5 %).

      Наряду с этим область обладает большим потенциалом развития сельского хозяйства, сильны позиции по развитию животноводства. Перспективное развитие региона будет базироваться на дальнейшем укреплении высокого потенциала сельского хозяйства на основе его аграрно-индустриальной диверсификации.

      Область является важным транспортным узлом, имеющим возможность стать крупным торгово-логистическим центром.

      Туризм является одной из приоритетных отраслей экономики Туркестанской области. На сегодня в области насчитываются свыше 1 000 историко-культурных наследий и 4 особо охраняемых природных территорий.

      В сфере туризма ежегодно растет количество туристов, посещающих область. Так, за последние 3 года число туристов выросло на 25 %, количество объектов размещения составляет 131 единица.

      В целях форсированной модернизации, повышения привлекательности для потенциальных инвесторов разработан Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).

      План состоит из 141 организационных и реализационных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы\* (млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Промышленность и предпринимательство** |
| 1 | Строительство инфраструктуры на территории промышленной зоны СЭЗ "TURKISTAN" | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | | 1 611,0 | РБ |
| 2022 | | 1 500,0 | РБ |
| 800,0 | МБ |
| 2023 | | 1 000,0 | РБ |
| 950,0 | МБ |
| 2024 | | 1 000,0 | РБ |
| 2025 | | 1 000,0 | РБ |
| 2 | Строительство химического комплекса в Тюлькубасском районе | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | | 56 300,0 | ЧИ |
| 2023 | | 80 000,0 |
| 3 | Строительство нефтеперерабатывающего завода в Ордабасинском районе | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 18 576,0 | ЧИ |
| 2022 | | 111 424,0 |
| 4 | Строительство завода по обработке фосфоритовых руд в Сузакском районе | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 10 000,0 | ЧИ |
| 2022 | | 10 000,0 |
| 2023 | | 20 000,0 |
| 2024 | | 89 900,0 |
| 5 | Строительство завода по производству бытовой техники в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | | 21 000,0 | ЧИ |
| 2023 | | 15 000,0 |
| 6 | Строительство завода по производству ветеринарных препаратов в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 630,0 | ЧИ |
| 2022 | | 1 470,0 |
| 7 | Строительство завода по производству подгузников для взрослых и детей в Сайрамском районе | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 2 000,0 | ЧИ |
| 8 | Строительство солнечной электростанции мощностью 50 Мвт в Отырарском районе | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 6 250,0 | ЧИ |
| 2022 | | 6 250,0 |
| 9 | Строительство завода по производству полиэтиленовых труб для водоснабжения, газоснабжения, канализации и прокладки кабеля в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 1 800,0 | ЧИ |
| 10 | Строительство завода по производству желатина в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 8 520,0 | ЧИ |
| 2022 | | 6 980,0 |
| 11 | Строительство завода по сборке спецтехники и грузовиков в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | | 2 000,0 | ЧИ |
| 12 | Строительство завода по производству керамических кирпичей в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | | 10 000,0 | ЧИ |
| 13 | Строительство завода по производству сельхозтехники в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | | 2 500,0 | ЧИ |
| 14 | Строительство эко-рынка в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 5 000,0 | ЧИ |
| 2022 | | 5 000,0 |
| 15 | Строительство ресторана быстрого питания McDonald’s в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 300,0 | ЧИ |
| 2022 | | 500,0 |
| 16 | Строительство торгово-развлекательного центра "Turkistan Mall" в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 2 500,0 | ЧИ |
| 2022 | | 5 000,0 |
| 2023 | | 5 000,0 |
| 17 | Строительство торгово-развлекательного центра "Otau" в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 8 400,0 | ЧИ |
| 18 | Строительство бизнес-центра "Бульвар" в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 2 000,0 | ЧИ |
| 2022 | | 1 000,0 |
| 19 | Строительство бизнес-центра "Soho" в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 500,0 | ЧИ |
| 2022 | | 1 000,0 |
| 20 | Строительство бизнес-центра "Yassy Tower" в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 10 500,0 | ЧИ |
| 21 | Строительство торгово-развлекательного центра в городе Туркестане | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | | 350,0 | ЧИ |
| 22 | Расширение территорий индустриальной зоны в городе Туркестане на 130 га и подведение инфраструктуры | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | | 3 000,0 | РБ |
| 600,0 | МБ |
| 2022 | | 700,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2023 | | 550,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2024 | | 450,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2025 | | 200,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 23 | Субсидирование ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | информация в Правительство | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | | 3 700,0 | РБ |
| 1 864,0 | МБ |
| 2022 | | 3 700,0 | РБ |
| 1 864,0 | МБ |
| 2023 | | 3 700,0 | РБ |
| 2024 | | 3 700,0 | РБ |
| 2025 | | 3 700,0 | РБ |
| 24 | Гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | информация в Правительство | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | | 600,0 | РБ |
| 701,0 | МБ |
| 2022 | | 600,0 | РБ |
| 701,0 | МБ |
| 2023 | | 600,0 | РБ |
| 2024 | | 600,0 | РБ |
| 2025 | | 600,0 | РБ |
| 25 | Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | информация в Правительство | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | | 48,0 | РБ |
| 2022 | | 48,0 |
| 2023 | | 48,0 |
| 2024 | | 48,0 |
| 2025 | | 48,0 |
| 26 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | информация в Правительство | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | | 300,0 | РБ |
| 2022 | | 300,0 |
| 2023 | | 300,0 |
| 2024 | | 300,0 |
| 2025 | | 300,0 |
|  | **Итого** |  | |  | |  | | **569 781,0** |  |
| **2. Сельское хозяйство** |
| 27 | Реализация Дорожной карты по реализации 93 инвестиционных проектов АПК на 2021 – 2025 годы (2021 году – 36 проектов, 2022 году – 31 проект, 2023 году – 16 проектов, 2024 году – 7 проектов, 2025 году – 3 проекта) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области, МСХ, АО "НУХ "Байтерек"  (по согласованию) | | 2021 | 83 581,0 | ЧИ |
| 2022 | 116 977,0 |
| 2023 | 92 838,0 |
| 2024 | 514 920,0 |
| 2025 | 1 650,0 |
| 28 | Создание продовольственного пояса вокруг города Туркестан на 11 000 га (2021 году – 3 проекта, 2022 году – 1 проект, 2023 году – 1 проект, 2024 году – 1 проект, 2025 году – 1 проект) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области, МСХ, АО "НУХ "Байтерек"  (по согласованию) | | 2021 | 2 520,0 | ЧИ |
| 500,0 | МБ |
| 2022 | 1 100,0 | ЧИ |
| 500,0 | МБ |
| 2023 | 1 600,0 | ЧИ |
| 2024 | 4 400,0 |
| 2025 | 4 400,0 |
| 29 | Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района на площади 12 192 га | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР | | 2021 | 1 800,0 | ЧИ |
| 2022 | 5 000,0 |
| 2023 | 5 000,0 |
| 30 | Строительство водохранилища "Саркырама" на реке Боген с целью повышения водообеспеченности орошаемых земель Сауранского, Байдибекского, Ордабасинского районов и города Туркестан | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 80,0 | МБ |
| 2022 | 3 276,0 | РБ |
| 324,0 | МБ |
| 2023 | 3 276,0 | РБ |
| 324,0 | МБ |
| 31 | Строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 в сельском округе Орынгай, города Кентау | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 890,0 | РБ |
| 32 | Строительство сбросного канала в реке Шага в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 036,0 | МБ |
| 2022 | 3 000,0 |
| 33 | Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала от ПК-476 до ПК- 1082 в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 7 783,0 | РБ |
| 464,0 | МБ |
| 2022 | 2 221,0 | РБ |
| 1 267,0 | МБ |
| 34 | Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала от ПК-247 до ПК-496 в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 30,0 | МБ |
| 2022 | 3 150,0 | РБ |
| 350,0 | МБ |
| 2023 | 3 150,0 | РБ |
| 350,0 | МБ |
| 35 | Капитальный ремонт Арысского магистрального канала в городе Арыс | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 70,0 | МБ |
| 2022 | 7 000,0 | РБ |
| 700,0 | МБ |
| 2023 | 6 642,0 | РБ |
| 658,0 | МБ |
| 36 | Капитальный ремонт Караспанского магистрального канала в Ордабасинском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 33,0 | МБ |
| 2022 | 1 500,0 | РБ |
| 176,0 | МБ |
| 2023 | 1 673,0 | РБ |
| 176,0 | МБ |
| 37 | Капитальный ремонт Караспанского гидроузла в Ордабасинском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭГПР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 17,0 | МБ |
| 2022 | 566,0 | РБ |
| 62,0 | МБ |
| 2023 | 566,0 | РБ |
| 61,0 | МБ |
| 38 | Создание зеленого пояса вокруг города Туркестан (22 000 га) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 9 500,0 | ЧИ |
| 2022 | 9 500,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **907 657,0** |  |
| **3. Строительство** |
| **Жилье** |
| 39 | Строительство жилья за счет частных застройщиков в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 24 606,0 | ЧИ |
| 2022 | 27 389,0 |
| 2023 | 29 566,0 |
| 2024 | 32 548,0 |
| 2025 | 35 803,0 |
| 40 | Строительство и (или) приобретение арендного жилья без выкупа по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 7 790,0 | РБ |
| 15 000,0 | МБ |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **172 702,0** |  |
| **Инженерно-коммуникационная инфраструктура** |
| 41 | Строительство инфраструктуры к районам новой жилищной застройки по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 14 002,0 | РБ |
| 1 387,0 | МБ |
| 2022 | 7 500,0 | РБ |
| 2 208,0 | МБ |
| 2023 | 7 600,0 | РБ |
| 2 024,0 | МБ |
| 2024 | 7 700,0 | РБ |
| 1 626,0 | МБ |
| 2025 | 7 800,0 | РБ |
| 1 718,0 | МБ |
| 42 | Строительство инфраструктуры к административным, общественно-культурным зданиям в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 634,0 | РБ |
| 1 324,0 | МБ |
| 2022 | 4 869,0 | РБ |
| 1 500,0 | МБ |
| 2023 | 4 869,0 | РБ |
| 1 200,0 | МБ |
| 2024 | 1 200,0 | МБ |
| 2025 | 1 200,0 | МБ |
| 43 | Строительство внешних инженерных сетей к ТЭЦ в городе Туркестане (водоснабжение, водоотведение) | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2022 | 765,0 | РБ |
| 85,0 | МБ |
| 44 | Строительство внешних инженерных сетей к ТЭЦ в городе Туркестане (газоснабжение) | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2024 | 5 400,0 | РБ |
| 600,0 | МБ |
| 45 | Строительство внешних инженерных сетей к ТЭЦ в городе Туркестане (связь) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | 150,0 | МБ |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **80 361,0** |  |
| **Административные здания** |
| 46 | Строительство здания областного суда в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | ВС (по согласованию), акимат Туркестанской области | | 2021 | 2 000,0 | РБ |
| 2022 | 5 219,0 |
| 47 | Строительство здания областной прокуратуры в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | ГП (по согласованию), акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 867,0 | РБ |
| 2022 | 2 800,0 |
| 48 | Строительство административного здания департамента КНБ в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | КНБ (по согласованию), акимат Туркестанской области | | 2021 | 4 412,0 | РБ |
| 2022 | 3 364,0 |
| 49 | Реконструкция здания туберкулезного диспансера под административное здание департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | АПК (по согласованию), акимат Туркестанской области | | 2021 | 108,0 | МБ |
| 2022 | 972,0 | РБ |
| 50 | Строительство здания районного акимата в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 30,0 | МБ |
| 2022 | 900,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 51 | Строительство здания для территориальных департаментов центральных государственных органов в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 40,0 | МБ |
| 2022 | 1 440,0 | РБ |
| 160,0 | МБ |
| 52 | Строительство административного здания ДКНБ в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 16,0 | МБ |
| 2022 | 540,0 | РБ |
| 60,0 | МБ |
| 53 | Строительство здания департамента чрезвычайных ситуаций в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 23,0 | МБ |
| 2022 | 270,0 | РБ |
| 30,0 | МБ |
| 54 | Строительство здания районного суда в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 30,0 | МБ |
| 2022 | 540,0 | РБ |
| 60,0 | МБ |
| 55 | Строительство здания районной прокуратуры в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 30,0 | МБ |
| 2022 | 540,0 | РБ |
| 60,0 | МБ |
| 56 | Строительство здания отдела полиции в сельском округе Шорнак, Сауранского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 30,0 | МБ |
| 2022 | 450,0 | РБ |
| 50,0 | МБ |
| 57 | Строительство здания Народного банка в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 500,0 | ЧИ |
| 2022 | 1 500,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **29 141,0** |  |
| **4. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 58 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 14 421,0 | РБ |
| 2 240,0 | МБ |
| 2022 | 6 600,0 | РБ |
| 3 387,0 | МБ |
| 2023 | 5 000,0 | РБ |
| 7 580,0 | МБ |
| 2024 | 5 000,0 | РБ |
| 7 954,0 | МБ |
| 2025 | 5 000,0 | РБ |
| 4 843,0 | МБ |
| 59 | Строительство водовода для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Туркестанской области с каскадом ГЭС на реке Угам в Казыгуртском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | 13 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 26 000,0 |
| 2024 | 45 500,0 |
| 2025 | 45 500,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **191 725,0** |  |
| **Газоснабжение** |
| 60 | Строительство объектов газоснабжения по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 7 932,0 | РБ |
| 793,0 | МБ |
| 2022 | 13 850,0 | РБ |
| 1 385,0 | МБ |
| 2023 | 8 960,0 | РБ |
| 896,0 | МБ |
| 2024 | 14 562,0 | РБ |
| 1 456,0 | МБ |
| 2025 | 13 875,0 | РБ |
| 1 387,0 | МБ |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **65 096,0** |  |
| **Электроснабжение** |
| 61 | Строительство подстанции 110/35/10 кВ "Солтүстік" мощностью 2х25 МВА с линией 110 кВ по Кызылординской трассе в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 500,0 | РБ |
| 2022 | 4 736,0 | РБ |
| 587,0 | МБ |
| 62 | Строительство линии электропередачи 110 кВ для закольцовывания проектируемых подстанции 110 кВ с существующими сетями 110 кВ в городе Туркестане (Строительство ЛЭП-110кВ от ПС 220 кВ "Орталық" до ПС 110/10-10кВ "Яссы") (1-й этап) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 150,0 | РБ |
| 2022 | 1 000,0 | РБ |
| 2023 | 1 542,0 | РБ |
| 304,0 | МБ |
| 63 | Строительство линии электропередачи 110 кВ для закольцовывания проектируемых подстанций 110кВ с существующими сетями 110 кВ в городе Туркестане. (строительство линий 110 кВ от ТЭЦ (ПГУ) до ПС 220 кВ "Орталык") (2-й этап) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2024 | 1 600,0 | РБ |
| 200,0 | МБ |
| 2025 | 2 000,0 | РБ |
| 400,0 | МБ |
| 64 | Строительство линии электропередачи 110 кВ для закольцовывания проектируемых подстанций 110кВ с существующими сетями 110 кВ в городе Туркестане" (строительство подстанций 110/35/10 кВ "Сауран" с линией 110 кВ) (3-й этап) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2022 | 500,0 | РБ |
| 2023 | 3 550,0 | РБ |
| 450,0 | МБ |
| 65 | Строительство линии электропередачи 110 кВ для закольцовывания проектируемых подстанций 110кВ с существующими сетями 110 кВ в городе Туркестане. (строительство подстанции 110/35/10 кВ "Нуртас" с линией 110 кВ в городе Туркестане Туркестанской области) (4-й этап) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2022 | 500,0 | РБ |
| 2023 | 2 650,0 | РБ |
| 350,0 | МБ |
| 66 | Строительство подстанции ПС 110/35/10 кВ на территории площадью 80 га в городе Жетысай, Мактааральского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2023 | 445,0 | РБ |
| 55,0 | МБ |
| 2024 | 500,0 | РБ |
| 50,0 | МБ |
| 67 | Строительство и эксплуатация ПС 110/35/10 кВ с ВЛ -110 кВ в мкр. "Алатау" в городе Ленгере, Толебийского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2023 | 445,0 | РБ |
| 50,0 | МБ |
| 2024 | 400,0 | РБ |
| 44,0 | МБ |
| 68 | Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Бадам" в Ордабасинском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 500,0 | РБ |
| 2022 | 3 000,0 | РБ |
| 2023 | 3 000,0 | РБ |
| 2024 | 3 287,0 | РБ |
| 1 100,0 | МБ |
| 69 | Строительство линий электропередачи 110 кВ от подстанции "Бадам" в Ордабасинском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | МЭ, акимат Туркестанской области | | 2022 | 250 | МБ |
| 2023 | 2 000,0 | РБ |
| 70 | Строительство подстанции 110/35/10 кВ с линии 110 кВ и 3 подстанции 35/10 кВ для ГЭС на реке Угам в Казыгуртском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 10,0 | МБ |
| 2022 | 110,0 | МБ |
| 2023 | 2 000,0 | РБ |
| 225,0 | МБ |
| 2024 | 2 050,0 | РБ |
| 225,0 | МБ |
| 71 | Строительство опорной подстанции 220/110/10 кВ "Орталық" мощностью 2х125 МВА в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 450,0 | ЧИ |
| 2022 | 5 450,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **49 665,0** |  |
| **Теплоснабжение** |
| 72 | Строительство ТЭЦ в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | 15 000,0 | ГЧП |
| 2023 | 15 000,0 |
| 2024 | 10 000,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **40 000,0** |  |
| **Модернизация жилых домов** |
| 73 | Модернизация жилых домов по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 274,0 | РБ |
| 2022 | 1 275,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **4 549,0** |  |
| **5. Транспортная инфраструктура** |
| 74 | Реконструкция автомобильной дороги в направлении "Туркестан – Кентау" (0-7 км) | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2023 | 2 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 2024 | 1 500,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 75 | Строительство обхода города Сарыагаша с выходом на Республику Узбекистан через пункт пропуска Конысбаева (102 км) | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2022 | 48 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 48 000,0 |
| 2024 | 28 500,0 |
| 2025 | 28 500,0 |
| 76 | Строительство Юго-Западного обхода города Шымкента (48 км) | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2022 | 10 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 10 000,0 |
| 2024 | 10 000,0 |
| 2025 | 9 000,0 |
| 77 | Реконструкция автомобильной дороги в направлении "Туркестан – Шаульдер" (70 км) | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2022 | 5 500,0 | РБ |
| 5 500,0 | МБ |
| 2023 | 5 500,0 | РБ |
| 5 500,0 | МБ |
| 2024 | 6 500,0 | РБ |
| 6 500,0 | МБ |
| 78 | Строительство, реконструкция и ремонт дорог областного и районного значения | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 12 344,0 | РБ |
| 4 200,0 | МБ |
| 2022 | 5 250,0 | РБ |
| 5 250,0 | МБ |
| 2023 | 5 250,0 | РБ |
| 5 250,0 | МБ |
| 2024 | 5 250,0 | РБ |
| 5 250,0 | МБ |
| 2025 | 5 250,0 | РБ |
| 5 250,0 | МБ |
| 79 | Строительство, реконструкция и ремонт улиц города Туркестана | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 400,0 | МБ |
| 2022 | 5 220,0 |
| 2023 | 5 220,0 |
| 2024 | 5 220,0 |
| 2025 | 5 220,0 |
| 80 | Строительство Восточного обхода города Туркестана (30 км) | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 4 000,0 | ЧИ |
| 2022 | 7 500,0 |
| 2023 | 9 500,0 |
| 2024 | 5 000,0 |
| 81 | Реконструкция подъездной дороги к городу Туркестану со стороны города Кентау (24 км) | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 000,0 | РБ |
| 300,0 | МБ |
| 2022 | 4 253,0 | РБ |
| 506,0 | МБ |
| 82 | Строительство нового железнодорожного вокзала в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | 4 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 5 010,0 |
| 83 | Строительство нового автовокзала в северной части города Туркестана | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 1 100,0 | ЧИ |
| 84 | Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Туркестан – Шымкент – Ташкент" | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимат Туркестанской области | | 2022 | 93 800,0 | ЧИ |
| 2023 | 99 800,0 |
| 2024 | 113 900,0 |
| 85 | Строительство новой железнодорожной ветки Дарбаза – Мактаарал | | акт ввода в эксплуатацию | | МИИР, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимат Туркестанской области | | 2022 | 4 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 68 900,0 |
| 2024 | 88 900,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **828 793,0** |  |
| **6. Образование** |
| 86 | Строительство школы "Дарын" на 700 мест с общежитием на 500 мест в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 200,0 | МБ |
| 2022 | 4 930,0 |
| 87 | Строительство школы "Назарбаев интеллектуальная школа" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МОН | | 2021 | 1 627,0 | РБ |
| 88 | Строительство объектов образования по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 17 031,0 | МБ |
| 2022 | 18 449,0 |
| 2023 | 30 550,0 |
| 2024 | 32 952,0 |
| 2025 | 35 531,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **141 270,0** |  |
| **7. Здравоохранение** |
| 89 | Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МЗ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 37 630,0 | ГЧП |
| 2022 | 47 038,0 |
| 2023 | 103 484,0 |
| 90 | Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 1 741,0 | ГЧП |
| 2024 | 2 000,0 |
| 91 | Строительство областной детской больницы на 190 коек в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МЗ, акимат Туркестанской области | | 2022 | 9 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 2023 | 9 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 2024 | 12 113,0 | РБ |
| 1 345,0 | МБ |
| 92 | Строительство симуляционного центра (образовательный центр высоких медицинских технологий) в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 5 000,0 | ЧИ |
| 2024 | 10 568,0 |
| 93 | Строительство стоматологической клиники на 300 посещений в смену в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | 1 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 3 100,0 |
| 94 | Строительство станций скорой медицинской помощи на 25 бригад в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 000,0 | ЧИ |
| 2022 | 483,0 |
| 95 | Строительство перинатального центра на 240 коек при центральной районной больнице в городе Сарыагаше, Сарыагашского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МЗ, акимат Туркестанской области | | 2022 | 3 500,0 | РБ |
| 500,0 | МБ |
| 2023 | 5 000,0 | РБ |
| 500,0 | МБ |
| 2024 | 12 200,0 | РБ |
| 1 300,0 | МБ |
| 96 | Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Сарыагаше, Сарыагашского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МЗ, акимат Туркестанской области | | 2023 | 900,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2024 | 2 700,0 | РБ |
| 300,0 | МБ |
| 97 | Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в городе Арысь | | акт ввода в эксплуатацию | | МЗ, акимат Туркестанской области | | 2023 | 900,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2024 | 2 700,0 | РБ |
| 300,0 | МБ |
| 98 | Строительство Центра материнства и детства имени H.H. Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 500,0 | ЧИ |
| 2022 | 1 000,0 |
| 2023 | 1 480,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **280 482,0** |  |
| **8. Социальная защита населения** |
| 99 | Строительство реабилитационного центра для взрослых-инвалидов на 200 мест в городе Кентау | | акт ввода в эксплуатацию | | МТСЗН, акимат Туркестанской области | | 2021 | 219,0 | РБ |
| 2022 | 2 344,0 | РБ |
| 285,0 | МБ |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **2 848,0** |  |
| **9. Культура и туризм** |
| 100 | Реставрация мавзолеев "Ходжа Ахмет Ясауи" и "Рабия Султан Бегим", крепостной стены цитадели в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МКС | | 2021 | 68,0 | РБ |
| 2022 | 91,0 |
| 101 | Реставрация исторических объектов городища Культобе в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МКС | | 2021 | 1 200,0 | ЧИ |
| 102 | Благоустройство территории музея-заповедника "Азрет Султан" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МКС, акимат Туркестанской области | | 2021 | 15 102,0 | РБ |
| 1 575,0 | МБ |
| 2022 | 7 745,0 | РБ |
| 774,0 | МБ |
| 103 | Строительство туристического комплекса "Karavansaray Turkistan"" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 30 000,0 | ЧИ |
| 104 | Строительство гостиницы "Emir Plaza" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 500,0 | ЧИ |
| 105 | Строительство гостиницы "Medina Palace" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 000,0 | ЧИ |
| 106 | Строительство гостиницы "Нур-Алем" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 800,0 | ЧИ |
| 107 | Строительство университетского ботанического сада (182 га) в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 6 000,0 | ЧИ |
| 2022 | 6 000,0 |
| 2023 | 6 000,0 |
| 108 | Строительство духовно-культурного центра "Хилует" в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 2 000,0 | ЧИ |
| 109 | Строительство мечети в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 14 700,0 | ЧИ |
| 110 | Строительство инфраструктуры туристско-рекреационного центра "Туркестан" в городе Туркестан (1-я очередь) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 2 000,0 | ЧИ |
| 2022 | 7 000,0 |
| 111 | Строительство инфраструктуры туристско-рекреационного центра "Туркестан" в городе Туркестан (2-я очередь) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 617,0 | РБ |
| 2022 | 579,0 | МБ |
| 112 | Строительство инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного центра "Каскасу" в Толебийском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 2 921,0 | МБ |
| 113 | Строительство горной инфраструктуры туристско-рекреационного центра "Каскасу" в Толебийском районе | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 10 800,0 | ЧИ |
| 2022 | 16 200,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **136 672,0** |  |
| **10. Спорт** |
| 114 | Строительство областной спортивной школы-интерната для одаренных детей в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 1 000,0 | МБ |
| 2024 | 2 700,0 |
| 115 | Строительство школы высшего спортивного мастерства в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 1 000,0 | МБ |
| 2024 | 1 900,0 |
| 116 | Строительство областного врачебно-физкультурного диспансера в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 900,0 | МБ |
| 2024 | 1 000,0 |
| 117 | Строительство школы олимпийского резерва в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 500,0 | МБ |
| 2024 | 1 600,0 |
| 118 | Строительство административного здания и общежития на 100 мест для школы олимпийского резерва в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 068,0 | МБ |
| 119 | Реконструкция спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Нурмаханова и строительство дополнительного здания на 320 мест в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 400,0 | МБ |
| 2022 | 1 578,0 |
| 120 | Строительство теннисного центра в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МКС, акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 000,0 | РБ |
| 105,0 | МБ |
| 2022 | 1 031,0 | РБ |
| 121,0 | МБ |
| 121 | Строительство ледового дворца в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МКС, акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 2022 | 989,0 | РБ |
| 989,0 | МБ |
| 122 | Строительство гребного канала в АДЦ в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МКС, акимат Туркестанской области | | 2021 | 3 000,0 | РБ |
| 3 000,0 | МБ |
| 2022 | 2 500,0 | РБ |
| 2 500,0 | МБ |
| 2023 | 3 250,0 | РБ |
| 3 250,0 | МБ |
| 123 | Строительство конно-спортивного комплекса в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2022 | 1 000,0 | ЧИ |
| 2023 | 1 000,0 |
| 124 | Строительство школы гимнастики в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 700,0 | МБ |
| 2024 | 1 500,0 |
| 125 | Строительство ипподрома в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 1 000,0 | МБ |
| 2024 | 2 000,0 |
| 126 | Строительство фитнес-клуба в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 500,0 | ЧИ |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **46 081,0** |  |
| **11. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты** |
| 127 | Строительство комплекса зданий департамента полиции по типовому проекту на 470 человек в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2021 | 1 926,0 | МБ |
| 2022 | 946,0 |
| 128 | Строительство центра оперативного управления департамента полиции в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МНЭ, акимат Туркестанской области | | 2021 | 2 500,0 | РБ |
| 2022 | 1 922,0 | РБ |
| 493,0 | МБ |
| 129 | Строительство здания госпиталя на 60 койко-мест с поликлиникой на 100 посещений в смену департамента полиции Туркестанской области в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МВД | | 2021 | 54,0 | МБ |
| 2023 | 1 789,0 | РБ |
| 2024 | 1 193,0 |
| 130 | Строительство военного городка для Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МВД | | 2023 | 440,0 | РБ |
| 2024 | 3 860,0 |
| 2025 | 3 860,0 |
| 131 | Строительство административного здания и пожарного депо на 4 автомобиля в городе Туркестане (037 квартал) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЧС | | 2021 | 1 298,0 | РБ |
| 132 | Строительство пожарного депо с привязкой к типовому проекту "Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля" в городе Туркестане (на выезде из города Туркестана в город Кентау) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЧС | | 2021 | 222,0 | РБ |
| 2022 | 618,0 |
| 133 | Строительство пожарного депо с привязкой к типовому проекту "Комплекс пожарного депо на 4 автомобиля" в городе Туркестане (по трассе Туркестан – Шауельдер) | | акт ввода в эксплуатацию | | МЧС | | 2022 | 24,0 | РБ |
| 2023 | 280,0 |
| 2024 | 280,0 |
| 134 | Строительство пожарного депо с привязкой к типовому проекту "Комплекс пожарного депо на 2 автомобиля" в селе Кызыласкер, сельского округа Актобе Келесского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МЧС | | 2022 | 21,0 | РБ |
| 2023 | 366,0 |
| 135 | Строительство пожарного депо с привязкой к типовому проекту "Комплекс пожарного депо на 2 автомобиля" в селе Шубарсу, Ордабасинского района | | акт ввода в эксплуатацию | | МЧС | | 2023 | 21,0 | РБ |
| 2024 | 370,0 |
| 136 | Строительство запасного пункта управления акима Туркестанской области в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 867,0 | МБ |
| 2024 | 867,0 |
| 137 | Строительство загородного запасного пункта управления акима Туркестанской области (на расстоянии от 20 до 100 км от города Туркестана) | | акт ввода в эксплуатацию | | акимат Туркестанской области | | 2023 | 867,0 | МБ |
| 2024 | 867,0 |
| 138 | Строительство административного здания департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области | | акт ввода в эксплуатацию | | МВД | | 2022 | 713,0 | РБ |
| 2023 | 713,0 |
| 139 | Строительство следственного изолятора на 500 мест в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МВД | | 2022 | 3 195,0 | РБ |
| 2023 | 2 000,0 |
| 2024 | 2 000,0 |
| 140 | Строительство специального приемника для арестованных лиц на 50 мест в городе Туркестане | | акт ввода в эксплуатацию | | МВД | | 2023 | 887,0 | РБ |
| 2024 | 887,0 |
| 141 | Дооснащение областной системы оповещения оконечными сирено-речевыми устройствами для Туркестанской области | | акт приема-передачи | | МЧС | | 2023 | 444,0 | РБ |
| 2024 | 444,0 |
| 2025 | 444,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | **37 678,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 121 111,0 | 134 887,0 | 102 306,0 | 98 594,0 | 44 077,0 | **500 975,0** |
| Местный бюджет | 63 636,0 | 69 646,0 | 75 057,0 | 81 156,0 | 55 649,0 | **345 144,0** |
| Частные инвестиции | 283 283,0 | 620 323,0 | 533 894,0 | 944 136,0 | 124 853,0 | **2 506 489,0** |
| ГЧП | 37 630,0 | 62 038,0 | 120 225,0 | 12 000,0 |  | **231 893,0** |
| **ИТОГО** | **505 660,0** | **886 894,0** | **831 482,0** | **1 135 886,0** | **224 579,0** | **3 584 501,0** |

      \* – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Туркестанской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством;

      \*\* – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет частных инвестиций и средств государственно-частного партнерства, будут уточняться по ходу строительства объектов.

      От реализации Комплексного плана ожидаются следующие результаты:

      Валовой региональный продукт

      Прогнозируется, что к 2025 году ВРП области в реальном выражении увеличится в 1,5 раза в сравнении с 2020 годом или в номинальном выражении с 2,4 трлн тенге до 3,6 трлн тенге. В структуре ВРП области в 2025 году будут преобладать строительство (22,5 %) и сельское хозяйство (20,6 %).

      Планируется:

      1) увеличить рост реальных денежных доходов населения на 54,8%;

      2) увеличить производительность труда на 52,1%;

      3) создать 39,9 тыс. рабочих мест, из них постоянных – 15,9 тыс.

      Одним из источников производства и как результат роста ВРП являются инвестиции в основной капитал. Объем инвестиции в основной капитал достигнет в 2021 году – 800,0 млрд тенге, в 2022 году – 1,1 трлн тенге, в 2023 году – 1,4 трлн тенге, в 2024 году – 1,7 трлн тенге, в 2025 году – 2,1 трлн тенге.

      К 2025 году доля МСБ в ВРП достигнет до 25%.

      Промышленность

      В области широко развита обрабатывающая промышленность в таких отраслях, как производство продуктов питания, легкая и химическая промышленность, фармацевтика и другое.

      Запланирован запуск 13 проектов на сумму 498,1 млрд тенге с созданием более 10 тыс. новых рабочих мест.

      Будет обеспечена загрузка мощности действующих и новых предприятий.

      Планируется проведение работ по внедрению цифровых технологий "Индустрия 4.0" на промышленных предприятиях в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан".

      В результате к 2025 году объем промышленного производства в номинальном выражении увеличится в 1,3 раза по сравнению с 2020 годом и составит 713,0 млрд тенге, ИФО – 102,4 %.

      Сельское хозяйство

      Ожидается создание продовольственного пояса вокруг города Туркестана (11 тыс. га). Планируется реализация 93 инвестиционных проектов на сумму 809,9 млн тенге.

      Планируются строительство и ремонт искусственных водоемов, внедрение технологий дождевального орошения на 11,6 тыс. га.

      Парк сельскохозяйственной техники и тракторов будет обновлен на 37 % , что увеличит производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза.

      В результате к 2025 году валовой продукт сельскохозяйственного производства составит 1 313,5 млн тенге, ИФО – 102,9 %.

      Здравоохранение

      В целях увеличения доступности объектов здравоохранения для населения до 2025 года планируется ввод в эксплуатацию 4 объектов здравоохранения до 500 посещений в смену, также лечебного корпуса для детской больницы на 190 коек. Ожидается строительство станций скорой медицинской помощи в городе Туркестане, симуляционного центра и стоматологической клиники. Будут построены в городе Сарыагаше перинатальный центр, в городе Туркестане – Центр материнства и детства имени H.H. Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

      Данные мероприятия позволят повысить доступность, эффективность и качество оказания квалифицированной, специализированной и неотложной медицинской помощи для проведения профилактической работы прикрепленному населению, улучшить здоровье населения, обеспечить увеличение рождаемости и снизить смертность, уменьшить выезд населения в поисках медицинской помощи за рубеж. Будет развиваться медицинский туризм. Ожидается снижение коэффициента смертности до 5,9 %.

      Социальная защита населения

      Строительство реабилитационного центра на 200 мест в городе Кентау позволит повысить эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных, профессиональных способностей и полного вовлечения во все аспекты жизни. С этой целью необходимо организовать, укрепить и расширить комплексные реабилитационные услуги и программы с учетом их доступности для инвалидов как можно ближе к местам их непосредственного проживания.

      Образование

      К 2025 году планируется строительство 130 (36 700 учебных мест) общеобразовательных школ, в том числе:

      в 2021 году – 47 школ, 2022 году – 26 школ, 2023 году – 21 школа, 2024 году – 24 школы, 2025 году – 12 школ.

      В итоге по области полностью ликвидируются 3-сменные и аварийные школы.

      В результате строительства школ ученики будут обеспечены ученическими местами.

      Учитывая спрос на школу для одаренных детей в городе Туркестане необходимо строительство Назарбаев интеллектуальной школы и школы-интерната "Дарын" на 700 учащихся с общежитием на 500 мест для учеников города и близ расположенных районов.

      Культура

      Развитие города Туркестана как духовно-культурного центра тюркского мира, а также широкая пропаганда национального искусства и обычаев в странах ближнего и дальнего зарубежья, поддержка молодых талантов, строительство новых культурных объектов, оснащенных современным материально-техническим оборудованием и соответствующих мировым стандартам.

      Спорт

      В целях привлечения населения к массовому спорту, достижения высоких спортивных результатов как на республиканских, так и на международных спортивных соревнованиях в городе Туркестане планируется строительство 10 спортивных объектов, среди которых имеется гребной канал, ледовый дворец, ипподром и другое, а также строительство административного здания и общежития на 100 мест для школы олимпийского резерва.

      Охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2025 году достигнет 45 %.

      Туризм

      Туризм становится одной из перспективных отраслей экономики области. Область находится на стыке бурно развивающихся регионов Средней Азии и Казахстана.

      Повышение туристской привлекательности региона увеличит количество создаваемых рабочих мест и поток туристов.

      Будут созданы новые туристские дестонации и развиваться туристская индустрия.

      Развитие инфраструктуры туризма до 2025 года включает в себя:

      строительство горной инфраструктуры туристско-рекреационного центра "Каскасу";

      строительство инфраструктуры туристско-рекреационного центра города Туркестана.

      Учитывая развитие города Туркестана как духовной столицы тюркского мира и строительство множества туристских и культурных объектов к 2025 году количество туристов вырастет до 2,5 млн человек. Ежегодный рост количества обслуженных посетителей местами размещения составит 11 %.

      Транспортная и инженерная инфраструктура

      До 2025 года запланированы строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения. В результате развития транспортной и инженерной инфраструктуры уровень дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, достигнет в 2025 году 99,5 %.

      Ожидается строительство нового железнодорожного вокзала в городе Туркестане и скоростной железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент.

      Жилищно-коммунальное хозяйство

      До 2025 года планируется достигнуть 100 % охват населения централизованным водоснабжением и водоотведением.

      В сфере газоснабжения будет достигнут 85,4 % охвата населения или 722 населенных пунктов.

      До 2025 года в результате строительства 5 подстанций 220-110 кВ с линией 220-110 кВ появится возможность обеспечения качественной, стабильной электроэнергией население 7 районов (Сауран, Жетысай, Ордабасы, Отырар, Төлеби, городов Кентау и Арыс).

      Обеспечение коммунальными инфраструктурами вышеуказанных городов и населенных пунктов, являющихся точками роста экономики, создаст условия для развития переработки сельскохозяйственного сырья, организации крупных и малых предприятий промышленности и развития МСБ.

      Примечание: расшифровка аббревиатур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ГП | – | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| СП | – | совместное предприятие |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МБ | – | местный бюджет |
| ЧИ | – | частные инвестиции |
| ВРП | – | валовой региональный продукт |
| ВС | – | Верховный Суд Республики Казахстан |
| ТЭЦ | – | тепловая электростанция |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| ИФО | – | индекс физического объема |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| АПК | – | Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| КНБ | – | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МСБ | – | малый и средний бизнес |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан