

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 629. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы" следующее изменение:

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 629Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 11 ноября 2011 года № 1321 |

 **Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение (реализацию) |
Период исполнения (реализации) |
Предполагаемые расходы\* (млн. тенге) |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**1. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** |
|
1 |
Приобретение арендного жилья без права выкупа в городе Актау для нуждающихся граждан города Жанаозен |
заключение договоров |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 2 900,0 |
республиканский бюджет |
|
2 |
Субсидирование арендной платы за проживание в общежитиях города Актау для трудоустроенных граждан из числа молодежи города Жанаозен |
информация в МТСЗН
  |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 – 2025 годы |
2019 год – 2,0
2020 год – 18,0
2021 год – 25,0
2022 год – 25,0
2023 год – 25,0
2024 год – 25,0
2025 год –25,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
3 |
Приобретение жилья в городе Актау с последующей передачей в коммунальный жилищный фонд для переселения социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот и жителей аварийных домов города Жанаозен |
акт приема–передачи |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 – 2021годы |
2019 год – 1 000,02020 год – 1 500,02021 год – 1 375,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
4 |
Развитие курортной зоны города Актау (до паромного комплекса Курык) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 – 2025 годы |
2019 год – 3 000,02020 год – 7 000,02021 год – 7 000,02022 год – 7 000,02023 год – 7 200,02024 год – 11 500,02025 год –17 300,0 |
частные инвестиции |
|
5 |
Проработка вопроса по включению курортной зоны Кендерли в перечень товаров для льготного кредитования приоритетных проектов для отрасли "Туризма" (постановление Правительства Республики Казахстан от 11.12.2018 г. № 820 "Экономика простых вещей") |
предложение в Правительство  |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
не требуются |  |
|
**2. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** |
|
6 |
Проработка вопроса по реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас с целью увеличения объемов добычи нефти |
информация в МНЭ |
МЭ, МЭГПР,
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию) |
2019 год |
не требуются |  |
|
7 |
Проработка вопроса по внесению изменений и дополнений в Правила\*\* в части неприменения, предусмотренного в п. 22-1 Правил ограничения срока действия льготы на национальные компании и/или их ДЗО |
предложения в Правительство |
МНЭ, МЭ, МФ, АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию), АО "Озенмунайгаз"
(по согласованию)  |
1 квартал 2020 года |
не требуются |  |
|
8 |
Обеспечение на месторождениях АО "Озенмунайгаз" сохранения рабочих мест в количестве не менее 9 тысяч человек |
информация в МЭ
  |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2019 – 2025 годы |
не требуются |
АО "Озенмунайгаз" |
|
9 |
Принятие мер по очистке замазученного грунта
  |
информация в МЭГПР |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2019 – 2023 годы |
2019 год – 995,0
2020 год – 995,0
2021 год – 4975,0
2022 год – 4 975,0
2023 год – 4 597,0 |
АО "Озенмунайгаз"1 |
|
10 |
Проработка вопроса реализации проекта геологической разведки и перехода на промышленную эксплуатацию группы месторождений нефти и газа в Жазгурлинской депрессии для обеспечения сырьем производственных мощностей газоперерабатывающих заводов |
предложения в МЭ |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2020 год |
не требуются |  |
|
11 |
Проработка вопроса создания специальной экономической зоны на территории курортной зоны Актау |
информация в МНЭ  |
МИИР, МФ, Акимат Мангистауской области |
2019 год |
не требуются |  |
|
12 |
Создание цеха по производству арматуры с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозен списанных штанг АО "Озенмунайгаз" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз"
(по согласованию) |
2020 – 2025 годы |
– |
частные инвестиции |
|
13 |
Создание цеха по переработке шин с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозен списанных шин автоспецтехники АО "Озенмунайгаз" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2020 – 2025 годы |
– |
частные инвестиции |
|
**3. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей** |
|
14 |
Строительство Центрального пункта сдачи нефти |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
1 700 |
частные инвестиции |
|
15 |
 Строительство и эксплуатация мини-завода по переработке сахарного сырца и производству на его основе сахарного песка  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
86,6 |
частные инвестиции |
|
16 |
Строительство предприятия по производству электроэнергии на базе малых газопоршневых электростанций  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
5 400 |
частные инвестиции |
|
17 |
Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию)
  |
2021 – 2024 годы |
 2021 год – 2 705,0
2022 год – 35 139,0
2023 год – 34 725,0
2024 год – 34 725,0 |
АО "НК "КазМунайГаз" |
|
18 |
Расширение производства комбината по переработке твердо-бытовых отходов города Жанаозен путем открытия цеха по производству брусчатки, бордюров, водостоков, резиновых покрытий |
информация в МЭГПР |
акимат Мангистауской области |
2019 год
  |
2019 год – 130,0
  |
частные инвестиции
  |
|
19 |
Модернизация мини-ТЭЦ ГКП "Озенжылу" для обеспечения бесперебойной выработки электроэнергии |
акт выполненных работ |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию),
акимат Мангистауской области |
2019 – 2020 годы |
2019 год – 36,3
2020 год – 180,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
**4. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест** |
|
**1. Меры содействия занятости населения города Жанаозен** |
|
20 |
Обучение выпускников общеобразовательных школ в технических и профессиональных учебных заведениях, высших учебных заведениях по востребованным специальностям в регионах республики - ежегодно не менее 50 человек |
информация в МОН |
акимат Мангистауской области |
2019 – 2021 годы |
не требуются |  |
|
21 |
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки не менее 250 человек трудоспособного населения региона (в том числе города Жанаозен) на базе двух подрядных учебных центров, определенных в рамках проекта "Будущее расширение – проект управления устьевым давлением ТШО"  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области, ТОО "Тенгиз Шевройл" (по согласованию) |
2019 – 2021 годы |
в пределах предусмотренных средств |
ТОО "Тенгиз Шевройл" |
|
22 |
Принятие мер по содействию занятости населения города Жанаозен путем расширения деятельности предприятий по содержанию объектов коммунального хозяйства, в том числе ГКП "Озенинвест" акимата города Жанаозен (до 350 рабочих мест) за счет АО "Озенмунайгаз" и других предприятий за счет местного бюджета по мере необходимости |
информация в МЭ |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию)  |
2019 – 2025 годы |
2019 год – 2100,02020 год – 800,02021 год – 800,02022 год – 800,02023 год – 800,02024 год – 800,02025 год – 800,0
по мере необходимости |
АО "Озенмунайгаз" 2

местный бюджет |
|
**2. Создание новых рабочих мест через развитие малого среднего бизнеса** |
|
23 |
Ежегодный охват не менее 200 человек по обучению населения города Жанаозен основам бизнеса
  |
информация в МНЭ |
НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области
  |
ежегодно,2019 – 2025 годы |
2019 год– 38,52020 год – 15,42021 год – 15,42022 год – 15,42023 год – 15,42024 год – 15,42025 год – 15,4 |
Местный бюджет |
|
24 |
Увеличение объемов финансирования стартовых бизнес проектов, проектов субъектов малого и микробизнеса для развития массового предпринимательства |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области,
 НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2020 – 2021 годы |
2020 год
– 200,0
2021 год
– 300,0 |
местный
бюджет |
|
25 |
Внедрение нового формата центра обслуживания предпринимателей по принципу "единого окна" с коворкинг-центром и учебными классами с размещением представителей (менеджеров) финансовых организаций и институтов развития |
информация в МНЭ
  |
акимат Мангистауской области,
 НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2020 год |
2020 год
– 80,0 |
местный
бюджет

  |
|
26 |
Проработка вопроса по созданию механизмов вовлечения субъектов предпринимательства в закупки крупных компаний с целью увеличения занятости жителей города Жанаозен |
информация в МНЭ |
НПП "Атамекен" (по согласованию),
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию),
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются

  |  |
|
27 |
Заключение долгосрочных контрактов товаропроизводителей города Жанаозен с АО "Озенмунайгаз"  |
заключение договоров
  |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию)
АО СамрукКазынаАО "Озенмунайгаз" (по согласованию, акимат Мангистауской области) |
2021– 2022 годы
  |
не требуются  |  |
|
28 |
Создание объектов предпринимательской деятельности на базе остановочных комплексов и иных объектов массового скопления населения |
акт ввода в эксплуатацию  |
НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2020 – 2022 годы |
2020 год– 105,0
2021 год– 105,0
2022 год – 140,0 |
частные инвестиции |
|
29 |
Обеспечение в установленном порядке объемами заказов на приобретение продуктов питания, спецодежды и специальной обуви для работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных товаропроизводителей Мангистауской области |
заключение договоров
  |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые и сервисные компании региона (по согласованию) |
2019 – 2025 годы
  |
не требуются
  |  |
|
30 |
Обеспечение заполняемости Индустриальной зоны города Жанаозен |
информация в МИИР
  |
акимат Мангистауской области,
 НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2020 – 2025 годы |
не требуются |  |
|
**5. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** |
|
**1. Образование**  |
|
31 |
Текущий ремонт здания и оснащение техникой Жанаозенского лицея интерната- "Білім Инновация"  |
акт выполненных работ |
АО "Озенмунайгаз"
(по согласованию),
Акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год – 370,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз" 1 |
|
32 |
Повышение качества образования в общеобразовательных школах города Жанаозен, включая работу по профессиональной ориентации и подготовке к Единому национальному тестированию учащихся на основе опыта "Білім-Инновация" лицеев (анализ эффективности деятельности школ, привлечение кадров) |
заключение соглашения |
акимат Мангистауской области,
Международный общественный фонд "Білім-Инновация"
(по согласованию) |
(первый этап: пилотный проект в 5 общеобразовательных школах)
2021 – 2025 годы |
2021 год – 80,0
2022 год – 150,0
2023 год – 150,0
2024 год – 150,0
2025 год – 150,0 |
АО "Озенмунайгаз"4 |
|
33 |
Строительство школы на 1200 мест в селе Рахат
  |
акт ввода в эксплуатацию  |
акимат Мангистауской области, МОН |
2024 – 2025 годы |
2024 – 1300,0\*
2025 – 1100,0\* |
местный бюджет |
|
**2. Здравоохранение** |
|
34
  |
Завершение строительства медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2021 год |
2021 год – 5234,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз" 1 |
|
35  |
Приобретение оборудования для оснащения медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2021 год |
2021 год – 4640,0
  |
АО "Озенмунайгаз" 3  |
|
36 |
Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Мерей" в селе Рахат города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
2022 год – 454,6\* |
местный бюджет |
|
37 |
Строительство врачебной амбулатории в поселке Кызылсай города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 150,0
2021 год – 232,8 |
местный бюджет |
|
38 |
Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Акбулак" города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
2022 год – 398,5\* |
местный бюджет |
|
39 |
Строительство 3-х модульных подстанций для филиала областной станции скорой медицинской помощи в городе Жанаозен (микрорайоны села Рахат, села Тенге, села Кызылсай) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
2022 год – 30,0 |
местный бюджет |
|
40 |
Обновление автопарка филиала Мангистауской областной станции скорой медицинской помощи города Жанаозен |
Заключение договоров |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 год |
2020 год – 75,02021 год – 75,0 |
местный бюджет, частные инвестиции в рамках ГЧП |
|
41 |
Завершение строительства терапевтического корпуса центральной многопрофильной больницы города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области
  |
2022 год |
2022 год – 600,0\*
  |
местный бюджет |
|
42 |
Строительство врачебной амбулатории в населенном пункте Кендерли |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2023 год |
2023 год – 293,0\*
  |
местный бюджет |
|
**3. Культура и спорт, досуг молодежи** |
|
43 |
Строительство Дворца школьников (молодежи) с библиотекой в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 – 2023 годы
  |
2022 год – 1 161,0\*
2023 год – 1000,0\* |
местный бюджет |
|
44 |
Строительство филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
2022 год – 493,6\* |
местный бюджет |
|
45 |
Строительство универсальных спортивных комплексов в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию),
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию),
акиматМангистауской области |
2021 год |
2021 год – 1 000,0  |
АО "Озенмунайгаз" 3 |
|
46 |
Текущий ремонт Дворца культуры "Мунайшы" с приобретением оборудования |
акт
выполненных работ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию),
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию),
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год
– 400,0
  |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
47 |
Строительство типового здания государственного архива |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию),
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию),
акиматМангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год
– 155,0
  |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз" 1 |
|
48 |
Создание центра для спортивного, нравственного воспитания, а также с секциями дополнительного развития для старшеклассников и молодежи города |
акт ввода в эксплуатацию |
НПП "Атамекен" (по согласованию),
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год
– 20,0 |
частные инвестиции

местный
бюджет |
|
2021 год
– 15,0 |
|
49 |
Строительство ледовой арены в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акиматМангистауской области |
2022 – 2023 годы |
2022 год
– 1 674,0
2023 год
– 1 000,0 |
ГЧП |
|
50 |
Строительство драматического театра |
акт ввода в эксплуатацию |
акиматМангистауской области |
2023 – 2024 годы |
2023 год
– 500,0\*
2024 год
– 500,0\* |
местный
бюджет |
|
51 |
Расширение сети дворовых клубов на 3 единицы с охватом 600 детей в селе Рахат |
информация в МНЭ |
акиматМангистауской области |
2021 – 2022 годы |
2021 год
– 35,0
2022 год
– 30,0 |
местный
бюджет |
|
**4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен** |
|
52 |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (водоснабжение) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акиматМангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2021 год
– 105,9 |
республиканский
бюджет

местный
бюджет |
|
2020 год
– 1,2
2021 год
– 24,7 |
|
53 |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (газоснабжение) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акиматМангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2021 год
– 172,3 |
республиканский бюджет

местный
бюджет |
|
2020 год
– 8,6
2021 год
–17,6 |
|
54 |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (электроснабжение)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акиматМангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2021 год
– 92,4
  |
республиканский

местный бюджет |
|
2020 год
 – 1,0
2021 год
– 14,2 |
|
55 |
Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акиматМангистауской области |
2022 год |
2022 год
– 410,0\*
  |
республиканский бюджет
местный
 бюджет |
|
2022 год
– 175,5\* |
|
56 |
Реконструкция и расширение наружных инженерных сетей водоочистного сооружения города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акиматМангистауской области |
2023 год |
2023 год
– 1100\* |
республиканский бюджет,
местный
бюджет |
|
2023 год
– 400\* |
|
57 |
Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2022 – 2023 годы |
2022 год
– 950,0\*2023 год
– 687,0\* |
республиканский бюджет

местный бюджет |
|
2022 год
–350,0\*
2023
– 351,7\* |
|
58 |
Реконструкция и расширение существующих канализационно-насосных станций на станции Узень и в микрорайоне Рауан города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акиматМангистауской области |
2023 год |
2023 год
– 264,2\* |
республиканский бюджет
местный
бюджет |
|
2023год
– 133,0\* |
|
59 |
Благоустройство улиц города Жанаозен (установка новых и замена существующих бордюров, текущий ремонт тротуаров) |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2022 годы |
2020 год
– 149,82021 год
– 225,52022 год
– 591,5 |
местный
бюджет |
|
60 |
Обеспечение доступности к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год
– 56,32021 год
– 56,2 |
местный
бюджет |
|
61 |
Строительство уличного освещения в городе Жанаозен |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год
– 100,0
2021 год
– 113,0 |
местный
бюджет |
|
62 |
Реализация 8 проектов по строительству внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен и прилегающих населенных пунктов |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,акимат Мангистауской области |
2019 – 2022 годы |
2019 год
– 714,8
2019 год
– 89,9
2020 год
– 274,7
2022 год
– 1 260,0
2022 год
– 140,0 |
республиканский бюджет
местный
бюджет
республиканский бюджет

местный
бюджет |
|
63 |
Средний ремонт автомобильных дорог внутригородских улиц (железнодорожный вокзал, Маусым, Абая, Боранбаева, Сатпаева и Жумабаева) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год
– 100,0 |
местный
бюджет |
|
64 |
Строительство магистрального газопровода с установкой АГРС от газопровода "Жанаозен-Актау" в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического Хаба |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ,
акимат Мангистауской области |
2021 – 2022 годы |
2021 год
– 2000,0\*
2022 год
– 1867,0\* |
республиканский бюджет

местный бюджет |
|
2021 год
– 433,0 |
|
65 |
Строительство канализационной сети в микрорайоне "Мамыр"  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2024 год |
2024 год
– 1000,0\*
  |
республиканский бюджет

местный бюджет |
|
2024 год
– 500\* |
|
66 |
Строительство канализационной сети в селе Тенге |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2025 год |
2025 год
– 1300,0\*
  |
республиканский бюджет
местный бюджет |
|
2025 год
– 200,0\* |
|
67 |
Реконструкция водоснабжения села Тенге  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2024 год |
2024 год
– 280,0\*
2024 год
– 70,0\* |
республиканский бюджет
  |
|
68 |
Реконструкция водоснабжения села Кызылсай |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2025 год |
2025 год
– 280,0\* |
республиканский бюджет
местный
 бюджет |
|
2025 год
– 70,0\* |
|
69 |
Модернизация мини-ТЭЦ путем строительства резервуара РВС-5000 м3 на территории центральной котельной города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2024 год |
2024 год
– 350,0\* |
республиканский бюджет
местный
 бюджет |
|
2024 год
– 350,0\* |
|
70 |
Строительство линии электропередачи (ЛЭП) ВЛ-6кВ от распределительного пункта (РП-6) восточной части села Тенге до РП западной части села Тенге и от подстанций (ПС-11) промзоны до РП микрорайона "Арай" |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2024 год |
2024 год
– 200,0\* |
республиканский бюджет
  |
|
71 |
Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2023 год |
2023 год
– 400,0\* |
республиканский бюджет
местный
 бюджет |
|
2023 год
– 100,0\* |
|
**5. Жилье** |  |  |  |  |
|
72 |
Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ветхого жилья в городе Жанаозен |
предложения в МИИР
  |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |  |
|
73 |
Приобретение квартир для жителей аварийного дома № 43 микрорайона Шанырак (9 квартир) |
акт выполнен-ных работ |
акимат Мангистауской области |
2019год |
2019 год
– 100,0
  |
местный
бюджет
  |
|
74 |
Строительство общежития (на 180 мест) в городе Жанаозен для работников бюджетных организаций |
информация в МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2022 – 2024 годы
  |
2022 год
– 600,0\*2023 год
– 600,0\*
2024 год
– 800,0\* |
местный
бюджет |
|
**6. Решение вопросов дефицита воды** |
|
75 |
Проработка вопроса по строительству опреснительной установки мощностью 17 тыс.м³ в сутки на месторождении Каражанбас |
предложения в МИИР |
акимат Мангистауской области,АО "Каражанбасмунай" (по согласованию) |
2019 год |
не требуются |  |
|
76 |
Проработка вопроса по строительству опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³ в сутки в селе Курык Каракиянского района |
предложения в МИИР |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |  |
|
77 |
Строительство завода по опреснению морской воды с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендерли мощностью 50 тыс.м³ в сутки |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз", инвестор |
2021 – 2023 годы |
2021 год
– 1 000
2022 год
– 59 000
2023 год
– 60 000 |
АО "НК "КазМунайГаз" 3
частные инвестиции |
|
**5. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций** |
|
78 |
Укрепление материально-технической базы Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области |
информация в МНЭ |
МВД,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 591,0 |
республиканский бюджет |
|
79 |
Проработка вопроса по увеличению c 1 января 2022 года лимита штатной численности МВД на 45 единиц в целях штатного укрепления Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области |
информация в МНЭ  |
МВД, МФ,акимат Мангистауской области |
2022 год |
не требуются |  |
|
80 |
Установка на улицах города Жанаозен 68 поворотных камер видеонаблюдения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 271,0 |
местный бюджет |
|
81 |
Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
2022 год – 80,0 |
местный бюджет |
|
82 |
Дооснащение системы оповещения, связи и поддержание их в готовности к использованию  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2023 – 2025 годы |
2023 год – 81,3
2024 год – 81,3
2025 год – 76,0 |
местный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Источник** **финансирования** |
**2019** |
**2020** |
**2021** |
**2022** |
**2023** |
**2024** |
**2025** |
**Итого** |
|
Республиканский бюджет |
4205,8 |
274,7 |
2 370,6 |
4 487,0 |
2 451,2 |
1 830,0 |
1 580,0 |
17 199,3 |
|
Местный бюджет |
499,4 |
937,3 |
1 540,9 |
5 120,1 |
3 474,4 |
3 616,7 |
1 461,4 |
16 650,2 |
|
Средства АО "Озенмунайгаз" и АО "НК "КазМунайГаз" |
4 133,3 |
4 418,0 |
21 834,3 |
100 089,0 |
100 297,0 |
35 700,0 |
975,0 |
267 446,6 |
|
Частные инвестиции |
3 216,6 |
14 225,0 |
7 120,0 |
8 814,0 |
8 200,0 |
11 500,0 |
17 300,0 |
70 375,6 |
|
**ИТОГО** |
**12 055,1** |
**19 855,0** |
**32 865,8** |
**118 510,1** |
**114 422,6** |
**52 646,7** |
**21 316,4** |
**371 671,7** |

      Примечание:

       \*    – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Мангистауской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      \*\* – Правила отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядок налогообложений в части налога на добычу полезных ископаемых (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 204).

      1 – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз", при условии действия льгот по выплате НДПИ на 2019 – 2021 годы.

      2 – в части финансирования 2019 года в полном объеме и 2020 – 2025 годы в размере 600 млн. тенге, в случаях действия льготы по выплате НДПИ на 2019 – 2021 годы в части дополнительных 200 млн тенге на период 2020 – 2025 годы, продления льгот по выплате НДПИ до конца срока разработки (через механизм увеличения контрактных обязательств АО "Озенмунайгаз").

      3 – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз", при условии продления льгот по выплате НДПИ до конца срока разработки.

      4 – финансирование за счет средств, предусмотренных п. 9.1 контракта на недропользование от 31 мая 1996 года № 40 и п. 9.3 лицензии на право пользования недрами от 5 сентября 1995 года, серия МГ № 254 (нефть).

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО |
– |
акционерное общество |
|
НПП "Атамекен" |
– |
Национальная палата предпринимателей "Атамекен"  |
|
СЭЗ |
– |
специальная экономическая зона |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
ДЗО |
– |
юридические лица, 50 и более процентов голосующих акций которых принадлежат национальной компании |
|
ПСД |
– |
проектно–сметная документация |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ТЭЦ |
– |
теплоэлектроцентраль |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
АО "НК "КазМунайГаз" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство |
|
ГКП |
– |
государственное коммунальное предприятие |
|
АО "ОМГ" |
– |
акционерное общество "Озенмунайгаз" |
|
НДПИ |
– |
налог на добычу полезных ископаемых |
|
ТШО |
– |
ТОО "Тенгизшевройл" |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
– |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан