

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2025 года**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 649. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2024 года № 136.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.02.2024 № 136.

      Сноска. Заголовок – в редакции постановления Правительства РК от 25.01.2023 № 37.

      В целях улучшения социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      Сноска. Преамбула – в редакции постановления Правительства РК от 25.01.2023 № 37.

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2025 года (далее – План).

      Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правительства РК от 25.01.2023 № 37.

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акимату Акмолинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 649 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2025 года**

      Сноска. Комплексный план – в редакции постановления Правительства РК от 25.01.2023 № 37.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Объем финансирования\***  **(млн тенге)** | **Источники**  **финансирования** |
| Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане по итогам 2025 года:  1) увеличение доступа к получению медицинских услуг, сокращение очередности в детских садах и дефицита ученических мест в школах;  2) повышение качества дорожного полотна в хорошем и удовлетворительном состоянии в охватываемых населенных пунктах;  3) увеличение охвата населения централизованным водоснабжением в охватываемых населенных пунктах;  4) рост занятости населения, создание новых рабочих мест на период реализации мероприятий и постоянных после ввода объектов в эксплуатацию;  5) увеличение привлеченных частных инвестиций в регион, открытие новых субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. город Косшы** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 3 931,2 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 3 267,8 |
| 2 | Строительство улично-дорожной сети в городе Косшы (2 очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 619,7 | республиканский бюджет | |
| 3 | Строительство улично-дорожной сети в городе Косшы (1 этап 10 км) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2024 | 255,0 | местный бюджет | |
| 2025 | 510,0 |
| 2023 | 1 995,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 995,0 |
| 2025 | 1 995,0 |
| 4 | Реконструкция улицы Республики города Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 50,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 200,0 |
| 2025 | 200,0 |
| 2023 | 675,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 688,0 |
| 2025 | 1 687,0 |
| 5 | Реконструкция автодорожного моста через реку Саркырама города Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 35,0 | местный бюджет | |
| 2025 | 150,0 |
| 2023 | 700,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 650,0 |
| **Образование** |
| 6 | Строительство школы на 1200 мест в городе Косшы (позиция 1) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 1 033,1 | республиканский бюджет | |
| 7 | Строительство школы на 1200 мест в городе Косшы (позиция 2) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2023 | 159,9 | местный бюджет | |
| 8 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Косшы  (позиция 1) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2023 | 15,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 300,0 |
| 2025 | 445,0 |
| 9 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Косшы  (позиция 2) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2023 | 500,0 | местный бюджет | |
| 10 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Косшы  (позиция 3) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2024 | 350,0 | частные инвестиции | |
| 2025 | 445,0 |
| 11 | Строительство детского сада на 280 мест в городе Косшы  (позиция 4) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2024 | 350,0 | частные инвестиции | |
| 2025 | 445,0 |
| **Здравоохранение** |
| 12 | Строительство многопрофильной областной больницы на 350 коек в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МЗ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 525,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 600,0 |
| 2025 | 600,0 |
| 2023 | 3 200,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 3 800,0 |
| 2025 | 3 800,0 |
| **Спорт** |
| 13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МКС,  акимат Акмолинской области | 2023 | 792,5 | местный бюджет | |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения в городе Косшы  (4 очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 480,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 480,0 |
| 2023 | 2 865,9 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 4 321,9 |
| 15 | Строительство водовода от насосной станции Каражар до города Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МЭПР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 200,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 2 100,0 |
| 2025 | 2 100,0 |
| 16 | Строительство ливневой канализации в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2024 | 200,0 | местный бюджет | |
| 2025 | 204,0 |
| 2023 | 636,6 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 500,0 |
| 2025 | 1 500,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 17 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в городе Косшы (1 этап из 5) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ,  акимат Акмолинской области | 2024 | 240,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 1 080,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 080,0 |
| 18 | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в городе Косшы (2 этап из 5) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ,  акимат Акмолинской области | 2025 | 240,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 1 080,0 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 1 080,0 |
| 19 | Реконструкция теплового источника и тепловых сетей города Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 50,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 268,0 |
| 2025 | 267,0 |
| 2023 | 1 015,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 800,0 |
| 2025 | 1 800,0 |
| 20 | Строительство сетей электроснабжения в городе Косшы  (4-очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2025 | 360,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 620,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 320,0 |
| 2025 | 1 300,0 |
| **Прочее** |
| 21 | Строительство мобильного центра обработки данных в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 500,0 | частные инвестиции | |
| 22 | Строительство многофункционального производственного комплекса "Главпром": цех по производству железобетонных изделий и цех по производству бумажных и картонных изделий, а также организация собственного питомника растительных культур в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2022 | 310,0 | частные инвестиции | |
| 23 | Строительство завода по производству бетонных изделий и бетона в городе Косшы | информация в МНЭ | акимат Акмолинской области | 2023 | 30,0 | частные инвестиции | |
| 24 | Строительство 3-х составного городского суда в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | ВС,  акимат Акмолинской области | 2024 | 15,0 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 650,0 |
| 25 | Строительство административных зданий в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 20,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 60,0 |
| 2023 | 350,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 375,0 |
| 2025 | 1 000,0 |
| 26 | Строительство пожарного депо в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МЧС,  акимат Акмолинской области | 2023 | 667,0 | республиканский бюджет | |
| 27 | Строительство водно-спасательной станции в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | МЧС,  акимат Акмолинской области | 2023 | 22,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 166,0 | республиканский бюджет | |
| 28 | Создание системы оповещения населения в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области,  МЧС | 2024 | 15,0 | местный бюджет | |
| 2025 | 15,5 |
| 29 | Создание городского запасного пункта управления гражданской обороны в городе Косшы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области,  МЧС | 2024 | 867,0 | местный бюджет | |
| 2025 | 867,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 500,0 | |
|  | 2022 год |  | | 3 931,2 | | 310,0 | |
|  | 2023 год | 2 649,4 | | 19 091,1 | | 30,0 | |
|  | 2024 год | 3 485,0 | | 21 724,9 | | 700,0 | |
|  | 2025 год | 3 858,5 | | 16 912,0 | | 890,0 | |
|  | Всего мероприятий: 29 | 9 992,9 | | 61 659,2 | | 2 430,0 | |
| **2. Село Тайтобе (город Косшы)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 30 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 522,7 | местный бюджет | |
| 2023 | 2 352,1 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 2 352,1 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | |  | |
|  | 2023 год | 522,7 | | 2 352,1 | |  | |
|  | 2024 год |  | | 2 352,1 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 522,7 | | 4 704,2 | | 0,0 | |
| **3. Село Акмол (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 31 | Строительство улично-дорожной сети села Акмол | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат Акмолинской области | 2023 | 171,7 | местный бюджет | |
| 2024 | 171,7 |
| 2023 | 1 545,7 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 1 545,7 |
| **Сельское хозяйство** |
| 32 | Реконструкция цеха по инкубации цыплят яичного направления в селе Акмол | информация в МНЭ | акимат Акмолинской области | 2023 | 1 120,0 | частные инвестиции | |
| **Промышленность** |
| 33 | Строительство биогазовой установки (переработка куриного помета) в селе Акмол | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2023 | 1 100,0 | частные инвестиции | |
| Жилищное строительство | | | | | | | |
| 34 | Строительство 36-квартирного дома со встроенными коммерческими помещениями в селе Акмол | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 250,0 | частные инвестиции | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 250,0 | |
|  | 2023 год | 171,7 | | 1 545,7 | | 2 220,0 | |
|  | 2024 год | 171,7 | | 1 545,7 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 4 | 343,4 | | 3 091,4 | | 2 470,0 | |
| **4. Село Бозайгыр (Шортандинский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 35 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Бозайгыр | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 39,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 350,9 | республиканский бюджет | |
| **Сельское хозяйство** |
| 36 | Строительство молочного завода в селе Бозайгыр | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 330,0 | частные инвестиции | |
| **Промышленность** |
| 37 | Реконструкция кирпичного завода в селе Бозайгыр | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 1 250,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 1 250,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 1 580,0 | |
|  | 2022 год | 39,0 | |  | | 1 250,0 | |
|  | 2023 год |  | | 350,9 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 3 | 39,0 | | 350,9 | | 2 830,0 | |
| **5. Село Жалтырколь (Аршалынский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 38 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Жалтырколь | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2021 | 10,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 45,0 |
| 2023 | 450,0 | республиканский бюджет | |
| **Электроснабжение** |
| 39 | Строительство РП-2 в селе Жалтырколь | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2022 | 250,0 | местный бюджет | |
| **Образование** |
| 40 | Строительство школы на 300 мест в селе Жалтырколь | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области,  МП | 2021 | 725,0 | местный бюджет | |
| **Сельское хозяйство** |
| 41 | Строительство птицефабрики в селе Жалтырколь | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 8 500,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 9 500,0 |
| **Туризм и спорт** |
| 42 | Строительство и организация рыбопитомника, зоны отдыха и досуга посетителей на озере в селе Жалтырколь | информация в МНЭ | акимат Акмолинской области | 2021 | 96,6 | частные инвестиции | |
| 2022 | 33,1 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год | 735,0 | |  | | 8 596,6 | |
|  | 2022 год | 250,0 | |  | | 9 533,1 | |
|  | 2023 год | 45,0 | | 450,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 5 | 1 030,0 | | 450,0 | | 18 129,7 | |
| **6. Село Жибек жолы (Аршалынский район)** |
| **Электроснабжение** |
| 43 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новоалександровка" в селе Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | МЭ,  акимат Акмолинской области | 2022 | 56,5 | местный бюджет | |
| 462,7 | республиканский бюджет | |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 44 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог селе Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 56,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 56,0 |
| 2022 | 500,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 508,0 |
| **Образование** |
| 45 | Строительство школы на 300 мест в селе Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области,  МП | 2021 | 360,3 | местный бюджет | |
| **Сельское хозяйство** |
| 46 | Строительство водонапорного узла поливной воды с устройством капельного орошения земельного участка площадью 3,5 га в селе Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 5,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 5,2 |
| **Туризм и спорт** |
| 47 | Реконструкция и строительство зоны отдыха в селе Жибек жолы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 300,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 300,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год | 360,3 | |  | | 305,0 | |
|  | 2022 год | 112,5 | | 962,7 | | 305,2 | |
|  | 2023 год | 56,0 | | 508,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 5 | 528,8 | | 1 470,7 | | 610,2 | |
| **7. Село Кабанбай батыра (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 48 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кабанбай Батыра | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 315,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 315,0 |
| 2023 | 2 835,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 2 835,0 |
| **Сельское хозяйство** |
| 49 | Строительство оросительной системы на площади 500 га в селе Кабанбай батыра | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 31,5 | частные инвестиции | |
| 2022 | 31,5 |
| 2023 | 189,0 |
| **Промышленность** |
| 50 | Строительство помещения для сушки угля в селе Кабанбай батыра | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 180,0 | частные инвестиции | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 211,5 | |
|  | 2022 год |  | |  | | 31,5 | |
|  | 2023 год | 315,0 | | 2 835,0 | | 189,0 | |
|  | 2024 год | 315,0 | | 2 835,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 3 | 630,0 | | 5 670,0 | | 432,0 | |
| **8. Село Кажымукан (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 51 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 89,7 | местный бюджет | |
| 2023 | 807,3 | республиканский бюджет | |
| Прочее | | | | | | | |
| 52 | Строительство придорожного сервиса с автозаправочной станцией в селе Кажымукан | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 100,0 | частные инвестиции | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 100,0 | |
|  | 2023 год | 89,7 | | 807,3 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 2 | 89,7 | | 807,3 | | 100,0 | |
| **9. Село Каражар (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 53 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Каражар | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 253,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 255,0 |
| 2022 | 1 800,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 2 771,4 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год | 253,0 | | 1 800,0 | |  | |
|  | 2023 год | 255,0 | | 2 771,4 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 508,0 | | 4 571,4 | | 0,0 | |
| **10. Село Караоткель (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 54 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 3 700,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 1 235,5 |
| **Образование** |
| 55 | Строительство детского сада на 280 мест в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 80,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 100,0 |
| **Промышленность** |
| 56 | Строительство кирпичного завода в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 400,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 450,0 |
| 57 | Строительство производственного цеха по выпуску моющих и дезинфекционных средств в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2023 | 105,0 | частные инвестиции | |
| 58 | Строительство производственной базы и производство товарного бетона и железобетонных изделий в селе Караоткель | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 50,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 200,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 530,0 | |
|  | 2022 год |  | | 3 700,0 | | 750,0 | |
|  | 2023 год |  | | 1 235,5 | | 105,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | 0,0 | | 4 935,5 | | 1 385,0 | |
| **11. Село Костомар (Аршалынский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 59 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Костомар | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2024 | 37,4 | местный бюджет | |
| 2024 | 336,8 | республиканский бюджет | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2024 год | 37,4 | | 336,8 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 37,4 | | 336,8 | | 0,0 | |
| **12. Село Коянды (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 60 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2024 | 409,2 | местный бюджет | |
| 2024 | 1 841,2 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 1 841,3 |
| **Здравоохранение** |
| 61 | Строительство амбулаторного медицинского центра в селе Коянды | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 125,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 125,0 |
| **Сельское хозяйство** |
| 62 | Строительство откормочного комплекса в селе Коянды | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 600,0 | частные инвестиции | |
| 63 | Строительство и установка замкнутого водоснабжения фермы производительностью  5 000 килограмм осетровой икры в год в селе Коянды | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 1 000,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 2 930,4 |
| **Туризм и спорт** |
| 64 | Строительство купольных домов, спортивных площадок в селе Коянды | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2022 | 200,0 | частные инвестиции | |
| 2023 | 800,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 1 725,0 | |
|  | 2022 год |  | |  | | 3 255,4 | |
|  | 2023 год |  | |  | | 800,0 | |
|  | 2024 год | 409,2 | | 1 841,2 | |  | |
|  | 2025 год |  | | 1 841,3 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 5 | 409,2 | | 3 682,5 | | 5 780,4 | |
| **13. Село Кызылжар (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 65 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызылжар | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 146,6 | местный бюджет | |
| 2023 | 146,6 |
| 2022 | 500,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 2 138,5 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год | 146,6 | | 500,0 | |  | |
|  | 2023 год | 146,6 | | 2 138,5 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 293,2 | | 2 638,5 | | 0,0 | |
| **14. Село Кызыл суат (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 66 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызыл суат | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 102,2 | местный бюджет | |
| 2022 | 784,2 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 135,6 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год |  | | 784,2 | |  | |
|  | 2023 год | 102,2 | | 135,6 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 102,2 | | 919,8 | | 0,0 | |
| **15. Село Арайлы (Целиноградский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 67 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Арайлы | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 25,3 | местный бюджет | |
| 2023 | 253,4 | республиканский бюджет | |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 68 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Арайлы | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2025 | 212,1 | местный бюджет | |
| 2024 | 700,0 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 1 208,5 |
| **Промышленность** |
| 69 | Строительство и эксплуатация газонаполнительной станции для подготовки сжиженного углеводородного газа в селе Арайлы | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2022 | 274,2 | частные инвестиции | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год |  | |  | | 274,2 | |
|  | 2023 год | 25,3 | | 253,4 | |  | |
|  | 2024 год |  | | 700,0 | |  | |
|  | 2025 год | 212,1 | | 1 208,5 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 3 | 237,4 | | 2 161,9 | | 274,2 | |
| **16. Село Аккайын (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 70 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Аккайын | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2024 | 150,0 | местный бюджет | |
| 2025 | 150,0 |
| 2024 | 1 350,0 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 1 350,0 |
| **Туризм и спорт** |
| 71 | Строительство детско-оздоровительного спортивного комплекса и зоны отдыха в селе Аккайын | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 100,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 200,0 |
| 2023 | 1 800,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 100,0 | |
|  | 2022 год |  | |  | | 200,0 | |
|  | 2023 год |  | |  | | 1 800,0 | |
|  | 2024 год | 150,0 | | 1 350,0 | |  | |
|  | 2025 год | 150,0 | | 1 350,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 300,0 | | 2 700,0 | | 2 100,0 | |
| **17. Село Ыбырая Алтынсарина (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 72 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Ыбырая Алтынсарина | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 125,4 | местный бюджет | |
| 2022 | 900,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 228,4 |
| **Здравоохранение** |
| 73 | Реконструкция цеха по изготовлению медицинских салфеток и предметов личной гигиены в селе Ыбырая Алтынсарина | информация в МНЭ | акимат Акмолинской области | 2021 | 100,0 | частные инвестиции | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 100,0 | |
|  | 2022 год |  | | 900,0 | |  | |
|  | 2023 год | 125,4 | | 228,4 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 2 | 125,4 | | 1 128,4 | | 100,0 | |
| **18. Село Софиевка (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 74 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Софиевка | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 216,3 | местный бюджет | |
| 2022 | 1 128,9 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 800,0 |
| **Промышленность** |
| 75 | Строительство цементного завода с производительностью  1 600 тонн клинкера в сутки в селе Софиевка | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2022 | 10 000,0 | частные инвестиции | |
| 2023 | 17 307,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | |  | |
|  | 2022 год |  | | 1 128,9 | | 10 000,0 | |
|  | 2023 год | 216,3 | | 800,0 | | 17 307,0 | |
|  | Всего мероприятий: 2 | 216,3 | | 1 928,9 | | 27 307,0 | |
| **19. Село Талапкер (Целиноградский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 76 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2021 | 1 040,2 | республиканский бюджет | |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 77 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 100,0 | местный бюджет | |
| 2022 | 2 500,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 1 388,2 |
| **Сельское хозяйство** |
| 78 | Строительство овощехранилища (2-я очередь) в селе Талапкер | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2022 | 500,0 | частные инвестиции | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | | 1 040,2 | |  | |
|  | 2022 год |  | | 2 500,0 | | 500,0 | |
|  | 2023 год | 100,0 | | 1 388,2 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 3 | 100,0 | | 4 928,4 | | 500,0 | |
| **20. Село Шубар (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 79 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Шубар | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2024 | 28,4 | местный бюджет | |
| 2024 | 255,4 | республиканский бюджет | |
| **Образование** |
| 80 | Строительство школы на 300 мест в селе Шубар | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области,  МП | 2021 | 100,0 | местный бюджет | |
| 2022 | 675,1 |
| **Сельское хозяйство** |
| 81 | Строительство рыбной фермы по выращиванию, производству и переработке рыбы форелевых и осетровых пород в селе Шубар | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 272,5 | частные инвестиции | |
| 2022 | 272,5 |
| 2023 | 200,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год | 100,0 | |  | | 272,5 | |
|  | 2022 год | 675,1 | |  | | 272,5 | |
|  | 2023 год |  | |  | | 200,0 | |
|  | 2024 год | 28,4 | | 255,4 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 3 | 803,5 | | 255,4 | | 745,0 | |
| **21. Село Нуресиль (Целиноградский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 82 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Нуресиль | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 39,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 52,0 |
| 2022 | 342,7 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 481,3 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год | 39,0 | | 342,7 | |  | |
|  | 2023 год | 52,0 | | 481,3 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 91,0 | | 824,0 | | 0,0 | |
| **22. Село Волгодоновка (Аршалынский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 83 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Волгодоновка | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2024 | 30,8 | местный бюджет | |
| 2025 | 30,8 |
| 2024 | 277,0 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 277,7 |
| **Промышленность** |
| 84 | Строительство кирпичного завода по производству забутовочного кирпича, мощностью 100 млн кирпичей в год в селе Волгодоновка | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 1 500,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 10 000,0 |
| **Туризм и спорт** |
| 85 | Строительство туристической базы отдыха в селе Волгодоновка | акт ввода в эксплуатацию | акимат Акмолинской области | 2021 | 300,0 | частные инвестиции | |
| 2022 | 410,5 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | |  | | 1 800,0 | |
|  | 2022 год |  | |  | | 10 410,5 | |
|  | 2024 год | 30,8 | | 277,0 | |  | |
|  | 2025 год | 30,8 | | 277,7 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 3 | 61,6 | | 554,7 | | 12 210,5 | |
| **23. Село Жана Жайнак (Целиноградский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 86 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Жана Жайнак | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2025 | 63,3 | местный бюджет | |
| 2024 | 418,5 | республиканский бюджет | |
| 2025 | 152,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2024 год |  | | 418,5 | |  | |
|  | 2025 год | 63,3 | | 152,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 63,3 | | 570,5 | | 0,0 | |
| **24. Село Жанажол (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 87 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села  Жанажол | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 183,7 | местный бюджет | |
| 2022 | 1152,9 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 500,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год |  | | 1 152,9 | |  | |
|  | 2023 год | 183,7 | | 500,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 183,7 | | 1 652,9 | | 0,0 | |
| **25. Село Ключи (Шортандинский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 88 | Капитальный ремонт подъездной дороги села Ключи | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 135,0 | республиканский бюджет | |
| 2023 | 517,8 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год |  | | 135,0 | |  | |
|  | 2023 год |  | | 517,8 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 0,0 | | 652,8 | | 0,0 | |
| **26. Село Койгельды (Аршалынский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 89 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Койгельды | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 26,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 234,2 | республиканский бюджет | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2023 год | 26,0 | | 234,2 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 26,0 | | 234,2 | | 0,0 | |
| **27. Село Отемис (Целиноградский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 90 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Отемис | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 60,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 540,0 | республиканский бюджет | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2023 год | 60,0 | | 540,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 60,0 | | 540,0 | | 0,0 | |
| **28. Село Рахымжана Кошкарбаева (Целиноградский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 91 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Рахымжана Кошкарбаева | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2024 | 117,2 | местный бюджет | |
| 2024 | 1 054,6 | республиканский бюджет | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2024 год | 117,2 | | 1 054,6 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 117,2 | | 1 054,6 | | 0,0 | |
| **29. Станция 42 разъезд (Аршалынский район)** |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 92 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог на станции 42 разъезд | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2022 | 18,5 | местный бюджет | |
| 2023 | 213,2 | республиканский бюджет | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2022 год | 18,5 | |  | |  | |
|  | 2023 год |  | | 213,2 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 18,5 | | 213,2 | | 0,0 | |
| **30. Станция Бабатай (Аршалынский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 93 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения на станции Бабатай | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 20,0 | местный бюджет | |
| 2023 | 180,0 | республиканский бюджет | |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 94 | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог улиц станции Бабатай | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 35,8 | местный бюджет | |
| 2023 | 322,6 | республиканский бюджет | |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2023 год | 55,8 | | 502,6 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 2 | 55,8 | | 502,6 | | 0,0 | |
| **31. Село Тонкерис (Шортандинский район)** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 95 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2021 | 285,9 | республиканский бюджет | |
| **Транспорт и коммуникации** |
| 96 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Тонкерис | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат Акмолинской области | 2023 | 75,0 | местный бюджет | |
| 2024 | 75,0 |
| 2023 | 675,0 | республиканский бюджет | |
| 2024 | 675,0 |
| всего | | | | | | | |
|  |  | местный бюджет | | республиканский бюджет | | частные инвестиции | |
|  | 2021 год |  | | 285,9 | |  | |
|  | 2023 год | 75,0 | | 675,0 | |  | |
|  | 2024 год | 75,0 | | 675,0 | |  | |
|  | Всего мероприятий: 1 | 150,0 | | 1 635,9 | | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 1 326,1 | 17 837,6 | 40 555,2 | 35 366,2 | 21 741,5 | 116 826,6 |
| Местный бюджет | 1 195,3 | 1 533,7 | 5 272,8 | 4 819,7 | 4 314,7 | 17 136,2 |
| Частные инвестиции | 16 070,6 | 37 092,4 | 22 651,0 | 700,0 | 890,0 | 77 404,0 |
| **Всего** | **18 592,0** | **56 463,7** | **68 479,0** | **40 885,9** | **26 946,2** | **211 366,8** |

      Расшифровка аббревиатур:

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ВС – Верховный суд Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан