

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      В целях социально-экономического развития Мангистауской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 - 2025 годы (далее - План).

      2. Центральным государственным органам, акимату Мангистауской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и не позднее 25 января и 25 июля представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан не позднее 15 февраля и 15 августа представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от "4" ноября 2021 года № 784 |

**Комплексный план**   
**социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы**

      Сноска. Комплексный план - в редакции постановления Правительства РК от 28.06.2024 № 513 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Мангистауская область является промышленным регионом страны, основу экономики которой составляет нефтегазовый сектор.

      В структуре промышленности основную долю занимают горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которых по итогам 2021 года составила 87,8%.

      В промышленности занято около 16,8% населения области, доля отрасли в составе валового регионального продукта (далее – ВРП) составляет порядка 52,8%. Предприятиями региона ежегодно производится более 7,3% промышленной продукции страны.

      При этом удельный вес ВРП области за 2021 год по республике составил 3,6% (6 место по республике). По объему ВРП на душу населения Мангистауская область занимает пятое место по республике, который по итогам 2021 года составил 4890,1 тысячи тенге (Республика Казахстан – 4326,1 тысячи тенге).

      Мангистауская область обладает большим потенциалом развития обрабатывающей промышленности, которая представлена химической промышленностью, машиностроением, производством продуктов нефтепереработки, производством прочей неметаллической минеральной продукции, металлургической промышленностью.

      Основными проблемами сферы обрабатывающей промышленности являются недостаточно развитая "экономика простых вещей", импорт преимущественно готовой продукции, низкая привлекательность инвестиций в обрабатывающую промышленность, недостаток "длинного" финансирования на модернизацию или обновление основных средств и пополнение оборотного капитала для предприятий обрабатывающей промышленности.

      Агропромышленный комплекс является наименее развитым в сравнении с другими областями Казахстана. Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за 2021 год составил 22,2 млрд тенге. В разрезе регионов по этому показателю область заняла 15 место. Кроме того, Мангистауская область обеспечивает лишь 0,3% от общереспубликанского объема сельского хозяйства (22,2 млрд тенге от 7,4 трлн тенге). Доля сельского хозяйства в ВРП области составляет 0,7%.

      Основные причины: климатические условия, практическое отсутствие водных ресурсов для развития сельского хозяйства, слабая обводненность пастбищ, отдаленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от рынков сбыта, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли.

      Пандемия коронавирусной инфекции вызвала значительное снижение экономической активности бизнеса. Наиболее пострадали такие сектора экономики, как розничная и оптовая торговля, транспорт и хранение, строительство, туристическая отрасль, общественное питание, которые формируют почти 18,9% экономики региона.

      На сегодняшний день внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста Мангистауской области, который имеет мультипликативный эффект в условиях восстановления экономики. Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по завершению II очереди строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе "Теплый пляж", оздоровительных комплексов и отелей, а также развитию курортной зоны Кендерли.

      Анализ текущей демографической ситуации показывает наличие стабильного роста населения региона. По статистическим данным за период с 2018 по 2023 годы ежегодный средний темп роста численности населения Мангистауской области составил порядка 3,0%. За последние 5 лет (2018 – 2023 годы) численность населения увеличилась на 16% или 108,7 тысячи человек и в конце 2023 года составила 786,9 тысячи человек. В области за последние 5 лет сложился самый высокий коэффициент рождаемости, который в 2023 году составил 26,8 на 1000 человек. Согласно демографическому прогнозу численность населения региона к концу 2025 года составит 830,6 тысяч человек, а к 2033 году численность населения превысит 1 млн человек.

      Сальдо миграции в Мангистауской области в 2021 году показало положительное значение и составило около 1,8 тысяч человек.

      Исходя из текущей демографической ситуации и развития области в целом ежегодно растет потребность в водообеспечении региона. Водоснабжение региона осуществляется от водовода "Астрахань-Мангышлак" и опресненной морской воды, так как источники природных подземных вод в малом количестве. На сегодняшний день потребление питьевой воды составляет 150 тысяч м3 в сутки. В водообеспечении региона имеется дефицит в объеме 11тысяч м3, а учитывая развитие региона к 2025 году, потребность в воде будет составлять 250-260 тысяч м3.

      В целях решения данной проблемы реализуются крупные проекты. Начата реализация 2 этапа доведения мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тысяч м3 в сутки. АО "НК "КМГ" ведется строительство завода мощностью 17 тысяч м3 в сутки на месторождении "Каражанбас".

      Для полного водообеспечения города Жанаозена в местности Кендерли и селе Курык запланировано строительство опреснительных заводов мощностью по 50 тысяч м3 в сутки, а на территории ТОО "МАЭК" мощностью 24 тысячи м3 в сутки. Будет реализовано строительство опреснительного завода мощностью 5 тысяч м3 в сутки в городе Форт-Шевченко.

      Рост рождаемости населения приводит к нехватке ученических мест в школах и требует значительных средств на ежегодное финансирование строительства новых школ. На сегодня в регионе функционирует 145 общеобразовательных школ с контингентом более 181 тысячи детей. В области имеется 15 школ с трехсменным обучением, где 3,9 тысячи учащихся учатся в третью смену.

      В здравоохранении динамика последних лет показывает рост младенческой смертности. Основная проблема – острый дефицит врачебных кадров (в 2020 году – 387 врачей).

      Сохранение существующих темпов роста населения региона приводит к возникновению проблем нехватки социальных объектов – образовательных и медицинских учреждений, а также инфраструктуры.

      Ключевыми вопросами экологии являются нехватка полигонов для переработки и утилизации твердых бытовых отходов, увеличение количества незаконных свалок в населенных пунктах, наличие хранилища ураносодержащих отходов химического производства "Кошкар-Ата" как источника химической опасности для здоровья населения (содержание в оголившейся (высохшей) части озера тяжелых металлов, которые разносятся ветром в городе Актау, селах Акшукур, Баскудук в первую очередь)*.*

      По автомобильным дорогам местного значения из 2 050 км асфальтобетонное покрытие имеют только 62,9%, гравийно-щебеночное – 20,4% и оставшиеся 16,7% – без покрытия. Доля внутрисельских автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет на сегодня лишь 38,2%.

      Причинами данной ситуации являются высокая степень изношенности асфальтобетонного покрытия, несоблюдение сроков ремонта автомобильных дорог – капитальный и средний ремонт имеет эпизодический характер, недостаток средств, выделяемых на текущий ремонт и содержание внутрисельских и внутригородских дорог.

      Помимо решения острых проблем региона Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы (далее – Комплексный план) направлен на обеспечение устойчивого развития, повышение привлекательности региона и создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Форма  завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования1  (млн тенге) | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года:  ВРП области увеличится до 5,4 трлн тенге (2021 год – 3,6 трлн тенге). ВРП на душу населения составит 6793 тысяч тенге (2021 год – 4890,1 тысячи тенге).  ОбъҰм промышленности увеличится на 42 %, объем обрабатывающей промышленности – в 1,6 раза (с 177,5 млрд тенге в 2020 году до 290 млрд тенге).  Инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,4 раза и составят 1,9 трлн тенге (в 2020 году – 582 млрд тенге).  Валовой продукт сельскохозяйственного производства составит 35 044 млн тенге (2020 год – 20193 млн тенге).  Количество действующих предприятий МСБ увеличится до 81 тысячи единиц (2020 год – 52,9 тысячи единиц), численность занятых в МСБ – до 156 тысяч человек (2020 год – 121,1 тысячи человек), выпуск продукции субъектами МСБ – до 1,9 трлн тенге (2020 год – 1,3 трлн тенге).  Повышение качества дорожного полотна в хорошем и удовлетворительном состоянии до 98 % (2020 год – 86,6 %) путем обеспечения строительства, реконструкции и ремонта 1059 км автомобильных дорог.  Повышение охвата сельского населения централизованным водоснабжением до 100 % (2020 год – 92 %) за счет строительства и реконструкции 1 323,7 км сетей водоснабжения и 991,2 км водоотведения.  Также будет построено и модернизировано 87,9 км электросетей, 31,2 км теплосетей и 521 км газопровода (за счет строительства в 2021-2023 гг. введено в эксплуатацию 504,23 км., за счет модернизации 2022-2023 гг.введено в эксплуатацию 5,3 км., в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 11,4 км. ).  Ввод в эксплуатацию 5,7 млн м2 жилья (всего за 2021-2023 годы введено 4,2 млн.м2, 2024 год 700 тыс. м2, 2025 год  800 тыс. м2). В результате строительства арендного и кредитного жилья показатель обеспеченности жильем на одного проживающего по области достигнет уровня 27 м2. Также это позволит сократить количество очередников из категории социально-уязвимых слоев населения на 10%.  Доля утилизации ТБО к их образованию увеличится до 45,0 % (2020 год – 33,3 %).  Доходы населения вырастут на 22,0% (с 144,2 тысячи тенге до 176,0 тысячи тенге).  В сфере образования будет ликвидировано трехсменное обучение в 15 школах за счет строительства новых 32 школы и  10 пристроек, 5 колледжей будут оснащены современным оборудованием и 2 колледжа обеспечены типовыми, соответствующими стандарту зданиями.  Более 6000 детей получат возможность посещать бесплатно кружки в частных организациях, что позволит увеличить охват детей дополнительным образованием до 86% (2023 г. – 82%).  Также ежегодно учащиеся школ и колледжей области получат возможность обучаться в образцовых школах страны, а 1500 выпускников обучаться на бесплатной основе в ВУЗах страны.  За счет развития креативных хабов не менее 7-10% NEET и безработной молодежи в сельской местности региона получат возможность всесторонней социализации.  В области здравоохранения увеличится показатель ожидаемой продолжительности жизни с 74,3 до 76,0 лет.  На период реализации Комплексного плана ориентировочно будет создано 50 тысяч рабочих мест.  Увеличится поток туристов в 2,5 раза (510 тысяч туристов) за счет роста увеличения количества мест размещения, благоустройства баз отдыха в курортных зонах области, расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг.  Охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 45,2 % (2020 год – 35,4 %). | | | | | | | |
| **1. Промышленность** |
| 1. | Модернизация групповой сборной установки скважин в Тупкараганском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2021 года | 172 | | ЧИ |
| 2. | Строительство завода по производству мягкой упаковочной тары бигбэговна территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 4 квартал 2021 года | 980 | | ЧИ |
| 3. | Строительство производственно-складского и административного комплекса в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2021 года | 8 100 | | ЧИ |
| 4. | Строительство производственного цеха по изоляции стальных труб двухслойным  и трехслойным экструдированным полиэтиленовым покрытием в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 3 квартал 2022 года | 600 | | ЧИ |
| 5. | Строительство цеха по производству термопанелей на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 4 квартал 2021 года | 500 | | ЧИ |
| 6. | Строительство отделения нейтрализации и выпарки аммиачной селитры в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 4 квартал 2021 года | 6 300 | | ЧИ |
| 7. | Строительство завода по производству полимерной упаковки на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 4 квартал 2021 года | 303 | | ЧИ |
| 65,4 | | МБ |
| 8. | Реализация фазы 3 освоения месторождения "Дунга" в Тупкараганском районе | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 46 860 | | ЧИ |
| в течение 2023 года | 19 621 | |
| в течение 2024 года | 100 | |
| в течение 2025 года | 54 859 | |
| 9. | Строительство завода по производству стеклопластиковых готовых изделий на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 4 квартал 2022 года | 1 027 | | ЧИ |
| 10. | Строительство завода по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ "Морпорт Актау" (1-этап) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2024 года | 6 000 | | ЧИ |
| 11. | Строительство завода по производству сульфата калия, соляной кислоты и хлорида кальция на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2024 года | 1 700 | | ЧИ |
| 12. | Создание цеха по производству арматуры, швеллера с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозена списанных, бывших в употреблении насосных штанг, насосно-компрессорных труб АО "ОМГ" | отчет в МНЭ | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | в течение 2021-2025 годов | не требуются | | |
| 13. | Начало строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене | талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2024 года | 3 066 | | ЧИ |
| 4 квартал 2025 года | 117 535 | |
| 14. | Строительство нового газоперерабатывающего мини-завода для производства сжиженного нефтяного газа и газового конденсата в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2021 года | 1 500 | | ЧИ |
| 15. | Заключение долгосрочных контрактов товаропроизводителей города Жанаозена с  АО "ОМГ" | заключение договоров | АО "НК "КМГ" (по согласованию),АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "ОМГ" (по согласованию), акимат | в течение 2021-2022 годов | не требуются | | |
| 16. | Участие местных товаропроизводителей региона в обеспечении в установленном порядке объемами заказов на приобретение продуктов питания, спецодежды и специальной обуви для работников предприятий нефтегазовой отрасли | заключение договоров | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2021 – 2025 годов | не требуются | | |
| 17. | Создание в городе Жанаозене постоянно действующего межведомственного штаба для принятия оперативных решений при возникновении трудовых конфликтов и формирования тесного контакта с населением города | создание штаба | МТСЗН, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат | 2 квартал 2021 года | не требуются | | |
| 18. | Решение вопроса трудоустройства жителей города Жанаозена на действующих и вновь открываемых проектах АО "ФНБ "Самрук-Қазына" с учетом их квалификации и необходимости переподготовки кадров | отчет в Правительство Республики Казахстан | АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат | 4 квартал 2022-2025  годов | не требуются | | |
| 19. | Проработка вопроса по максимальному привлечению местных компаний и жителей Мангистауской области при разработке крупных месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" | отчет в Правительство Республики Казахстан | АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | в течение 2022-2025 годов | не требуются | | |
| 20. | Внесение предложения по предоставлению налоговых преференций по нерентабельным, обводненным, малодебитным месторождениям, расположенным на территории Мангистауской области | предложения в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, МФ, МЭ,АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 4 квартал 2022 года | не требуются | | |
| 21. | Привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов в сферах легкой промышленности (производство полотна, обуви, ваты, текстильных материалов, одеял, пледов, одежды), металлургической промышленности (производство обсадных труб, металлопроката, фитингов для труб, болтов, винтов, дюбелей и другие.) и машиностроения (производство насосов, компрессоров, вентиляторов, теплообменников) | отчет в МПС | акимат, МИД, АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) | в течение 2022-2025 годов | не требуются | | |
| 22. | Строительство завода по производству строительных материалов | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 3 500 | | ЧИ |
| 23. | Строительство завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2025 года | 17 300 | | ЧИ |
| 24. | Строительство завода по производству сульфата аммония | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 2 100 | | ЧИ |
| 25. | Продление срока функционирования СЭЗ "Морпорт Актау" до 2053 года | проект постановления Правительства Республики Казахстан | МПС, акимат, МНЭ, МФ | 4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 26. | Расширение территории СЭЗ "Морпорт Актау" путем включения земельных участков в районах и городах Мангистауской области в целях дальнейшего развития обрабатывающей промышленности, транспортно-логистического потенциала и обеспечения продовольственной безопасности | проект постановления Правительства Республики Казахстан | МПС, акимат, МНЭ, МФ, "СЭЗ Морпорт Актау" (по согласованию) | в течение 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 27. | Завод по производству винтовых насосных систем | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2024 года | 600 | | ЧИ |
| 28. | Проработка вопроса по включению инвестиционного проекта в перечень организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению нужд населения | отчет в Правительство Республики Казахстан | МЧС, акимат, ТОО "KazAzot Prime" (по согласованию) | 4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 29. | Проектирование месторождений "Каламкас", "Хазар" | разработка ТЭО | МЭ, МЭПР, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | в пределах предусмотренных средств | | ЧИ |
| 30. | Проведение проектно-изыскательных работ по проекту "Производство "зеленого" водорода" в рамках Соглашения об инвестициях с Правительством Республики Казахстан, а также проработка вопроса о начале разработки мероприятий по определению конкретных шагов в реализации проекта | отчет в МИД | акимат | 4 квартал 2025 года | не требуются | | |
| 31. | Подготовка проектной документации завода по производству трубной продукции | отчет в МПС | акимат | 4 квартал 2025 года | 1 000 | | ЧИ |
| 32. | Подготовка проектной документации и начало строительно-монтажных работ по аммиачно-карбамидному комплексу | отчет в МПС | акимат, МПС, ТОО "KazAzot Prime" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | 4 000 | | ЧИ |
| 33. | Подготовка проектной документации по судостроительной верфи в акватории Каспийского моря | отчет в МТ | акимат | 4 квартал 2025 года | 500 | | ЧИ |
| 34. | Включение в перечень инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции проекта "Строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области" при внесении со стороны ТОО "KazAzot Prime" необходимых документов согласно законодательству Республики Казахстан | приказ МЭ | МЭ, ТОО "KazAzot Prime"(по согласованию) | 3-4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 35. | Проработка вопроса по реализации проекта строительства и запуска линии по производству прицепной техники (1 этап) | отчет МПС в Правительство Республики Казахстан | МПС, акимат, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 1 квартал 2025 года | объемы расходов и источник финансирования будут определены после согласования | | |
| 36. | Проработка вопроса по реализации проекта строительства завода по производству горячекатанной арматуры периодического профиля для армирования железобетонных конструкций | отчет МПС в Правительство Республики Казахстан | МПС, акимат, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 1 квартал 2025 года | объемы расходов и источник финансирования будут определены после согласования | | |
| 37. | Проработка вопроса по реализации проекта строительства газоперерабатывающего мини-завода для производства сжиженного газа в городе Актау | отчет МЭ в Правительство Республики Казахстан | акимат, МЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 1 квартал 2025 года | объем расходов ЧИ будет определен после согласования с инвестором | | |
| 38. | Проработка вопроса по предоставлению дополнительного объема спецтехники с целью развития машиностроительной отрасли Мангистауской области | отчет в Правительство Республики Казахстан | МПС, АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 4 квартал 2024-2025 годов | не требуются | | |
| **2. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность** |
| 39. | Реализация 21 инвестиционного проекта в рамках развития АПК | отчет в МСХ | акимат | 4 квартал  2021 года | 8 781 | | ЧИ |
| 4 квартал  2022 года | 2 740 | |
| 4 квартал  2023 года | 1 000 | |
| 4 квартал  2024 года | 370 | |
| 4 квартал  2025 года | 100 | |
| 40. | Организация мероприятий по обводнению агрозон в городах и районах путем бурения скважин | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2022 года | 45 | | МБ |
| 4 квартал  2023 года | 14,2 | |
| 4 квартал  2024 года | 150 | |
| 4 квартал  2025 года | 150 | |
| 41. | Предоставление микрокредитов сельскому населению в рамках проекта "Ауыл аманаты" | отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акимат | 4 квартал  2023 года | 1 200 | | РБ |
| 4 квартал  2024 года | 1 848 | |
| 4 квартал  2025 года | 1 018 | |
| 42. | Ежегодное увеличение объемов площадей теплиц на 2 гектара с учетом природных особенностей региона | отчет в МСХ | акимат | в течение 2023-2025 годов | не требуются | | |
| 43. | Ежегодное увеличение поголовья верблюдов до 10 % в верблюжьем хозяйстве | отчет в МСХ | акимат | в течение 2023 – 2025 годов | не требуются | | |
| 44. | Увеличение количества заявок субсидирования на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья верблюдов до 20 % в целях обеспечения кормами поголовья верблюдов | отчет в МСХ | акимат | в течение 2023 – 2024 годов | не требуются | | |
| 45. | Рассмотрение возможности ввоза верблюдов из Туркменистана в Казахстан | отчет в Правительство Республики Казахстан | МСХ, МИД | 4 квартал  2024 года | не требуются | | |
| 46. | Исследование подземных вод для орошения | отчет в Правительство Республики Казахстан | МВРИ, акимат | 4 квартал  2025 года | не требуются | | |
| **3. Рыбное хозяйство** |
| 47. | Принятие мер по созданию инфраструктуры, расширению и строительству рыбоводных хозяйств (разработка ПСД и проведение линии электропередачи, прокладка дорог, подведение газа, воды, устройство пирсов) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2025 года | 82,3 | | МБ |
| 48. | Предоставление земельных участков для создания и развития рыбоводных хозяйств | постановление акимата | акимат | в течение 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 49. | Организация обучения рыбоводству на базе действующих ВУЗов и других образовательных учреждений | договор и другие подтверждающие документы | акимат | 4 квартал 2023 года | 6,4 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 5,2 | |
| 4 квартал 2025 года | 3,8 | |
| 50. | Проработка вопроса стимулирования развития морского рыболовства, в том числе механизма финансирования | предложения с соответствующими расчетами в МЭПР | акимат | 4 квартал 2022 года | не требуются | | |
| 51. | Проработка вопроса государственной поддержки рыбоперерабатывающих предприятий в виде субсидирования на килограмм переработанной рыбной продукции | предложения с соответствующими расчетами в МЭПР | акимат | 4 квартал 2022 года | не требуются | | |
| 52. | Реализация проекта по выращиванию товарных осетровых видов рыб и производству пищевой икры вблизи села Кызылозен Тупкараганского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ, МИД | 2 квартал 2025 года | 5 637 | | ЧИ |
| 53. | Реализация проекта по выращиванию лосося в садковом хозяйстве в Мангистауском секторе Каспийского моря | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МСХ, МИД | 4 квартал 2025 года | 4 000 | | ЧИ |
| **4. Транспорт и логистика** |
| 54. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения (216 км дорог областного и 55 км дорог районного значения) | акт ввода в эксплуатацию | МТ, акимат | 4 квартал  2021 года | 1490,6 | | РБ |
| 4 квартал  2022 года | 6 379,8 | |
| 4 квартал  2023 года | 3 927 | |
| 4 квартал  2024 года | 4 335 | |
| 4 квартал  2025 года | 5 000 | |
| 4 квартал  2021 года | 1 230,9 | | МБ |
| 4 квартал  2022 года | 1 562,7 | |
| 4 квартал  2023 года | 4 078,3 | |
| 4 квартал  2024 года | 2 595,8 | |
| 4 квартал  2025 года | 2 078 | |
| 55. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог малых и моногородов Жанаозена и Форт-Шевченко (строительство и реконструкция 74 км дорог) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал  2021 года | 357,3 | | РБ |
| 4 квартал  2022 года | 1 045,2 | |
| 4 квартал  2021 года | 68,6 | | МБ |
| 4 квартал  2022 года | 111,2 | |
| 4 квартал  2023 года | 100 | |
| 4 квартал  2024 года | 95,2 | |
| 4 квартал 2025 года | 90 | |
| 56. | Строительство и реконструкция внутрисельских автомобильных дорог в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"(170 км) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал  2021 года | 555,7 | | РБ |
| 4 квартал  2022 года | 1 342,5 | |
| 4 квартал  2023 года | 909,3 | |
| 4 квартал  2024 года | 3 044,5 | |
| 4 квартал  2021 года | 165,7 | | МБ |
| 4 квартал  2022 года | 209,2 | |
| 4 квартал  2023 года | 3 256,3 | |
| 4 квартал  2024 года | 3 233,4 | |
| 4 квартал  2025 года | 3 231,5 | |
| 57. | Проработка вопроса по открытию паромного сообщения по направлению "Порт Курык-Энзели" или "Порт Курык-Махачкала" | отчет в МИИР | акимат | 1 квартал  2022 год | не требуются | | |
| 58. | Строительство автовокзала в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2023 года | 300 | | ЧИ |
| 4 квартал  2024 года | 300 | |
| 4 квартал  2025 года | 250 | |
| 59. | Проработка вопроса строительства нового железнодорожного вокзала для областного центра Мангистауской области | предложение в МИИР | акимат, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 3 квартал  2022 года | не требуются | | |
| 60. | Обновление автобусных парков городов и межрайонных внутриобластных маршрутов | акт приема-передачи | акимат | 4 квартал  2021 года | 166 | | МБ |
| 4 квартал  2022 года | 143 | |
| 4 квартал  2023 года | 1340 | |
| 4 квартал  2022 года | 208 | | ЧИ |
| 4 квартал  2024 года | 5 144 | | ДИ |
| 61. | Разработка плана работы по созданию на базе портов Актау и Курык контейнерного хаба и переориентированию части экспортных грузов | утверждение плана | МИИР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 1 квартал  2022 года | не требуются | | |
| 62. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Актау (строительство и реконструкция 8,5 км дорог) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал  2022 года | 122,9 | | РБ |
| 4 квартал  2023 года | 500 | |
| 4 квартал  2023 года | 149,4 | | МБ |
| 4 квартал  2024 года | 135,8 | |
| 4 квартал  2025 года | 744,3 | |
| 63. | Реконструкция автомобильной дороги "Актау-Форт-Шевченко (участок 43-132 км)" | акт ввода в эксплуатацию | МТ,  акимат | 4 квартал  2025 года | 3000 | | РБ |
| 300 | | МБ |
| 64. | Реконструкция автомобильной дороги "Таучик до села Шетпе (70 км)" | акт ввода в эксплуатацию | МТ,  акимат | 4 квартал  2024 года | 300 | | РБ |
| 4 квартал  2025 года | 3000 | | РБ |
| 300 | | МБ |
| 65. | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения (179 км дорог областного значения и 206,2 км дорог районного значения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2023 года | 3 190,1 | | МБ |
| 4 квартал  2024 года | 3 208,1 | |
| 4 квартал  2025 года | 3 208,1 | |
| 66. | Проработка вопроса по увеличению количества паромного сообщения по направлению порт "Алят – Курык" | отчет в Правительство Республики Казахстан | МТ, МИД | 4 квартал  2024 года | не требуются | | |
| 67. | Проработка вопроса строительства морского вокзала в городе Актау | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МТС | 4 квартал  2024 года | не требуются | | |
| 68. | Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "АМТП" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 4 квартал  2025 года | 43 432 | | ЧИ |
| 69. | Разработка ПСД и начало реконструкции железнодорожного вокзала для областного центра Мангистауской области | заключение госэкспертизы и акт выполненных работ в объеме 30% | акимат, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 4 квартал  2023 года | 54 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 85 | |
| 4 квартал 2025 года | 5000 | | ДИ |
| 70. | Дноуглубление акватории морских портов Курык, Актау | акт выполненных работ | МТ, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "НК "АМТП" (по согласованию) | 4 квартал  2024 года | 22 300 | | ДИ |
| 4 квартал  2025 года | 48 588 | |
| 71. | Проработка вопроса по предоставлению субсидий для установки ГБО (КПГ) на грузовые автотранспортные средства, а также льготных кредитов и других финансовых, административных механизмов стимулирования для организаций и населения. Запуск пилотного проекта Мангистауской области по предоставлению субсидий из местного бюджета в размере 30 % от стоимости установки ГБО (КПГ) на грузовые автотранспортные средства | отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭ, МТ, МНЭ, МФ,  акимат, | 4 квартал  2024 года | не требуются | | |
| 72. | Обновление перегрузочной техники и оборудования порта Актау | акт приемки | МТ,  АО "НК "АМТП" (по согласованию) | 4 квартал  2024 года | 3 085 | | ДИ |
| 4 квартал  2025 года | 8 023,6 | |
| 73. | Проработка вопроса субсидирования авиаперевозок по новым авиамаршрутам Актау-Костанай-Актау, Актау-Кызылорда-Актау, Актау-Тараз-Актау, Актау-Усть-Каменогорск-Актау, Актау-Петропавловск-Актау, Актау-Жезказган-Актау, Актау-Караганда-Актау | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МТ, авиоперевозчики (по согласованию) | 4 квартал  2024-2025 годов | не требуются | | |
| 74. | Подготовка проектно-сметной документации по модернизации существующего железнодорожного маршрута "Мангыстау – Бейнеу" | отчет в Правительство Республики Казахстан | АО "НК "КТЖ" (по согласованию), МТ, акимат | 4 квартал  2025 года | не требуются | | |
| **5. Туризм** |
| 75. | Разработка ПСД и дальнейшая реализация проекта "Строительство автомобильных дорог до смотровых площадок и ущелья Бозжыра" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2021 года | 39,6 | | МБ |
| 76. | Проведение международного этнокультурного музыкального фестиваля (фестиваль этнической музыки, выставка этнической культуры и искусства, выставка народных промыслов и ремесленничества, В2В встречи) | проведение мероприятия | акимат | в течение 2022 года | 25 | | ЧИ |
| в течение 2023 года | 25 | |
| в течение 2024 года | 45 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 47 | |
| 77. | Организация деятельности служб такси от аэропорта "Актау" до туристических объектов города Актау | отчет в МКС | акимат | 4 квартал 2022-2023 годов | не требуются | | |
| 78. | Обеспечение строительства путем сопровождения не менее 7-ми туристских проектов, 2-х визит-центров и 1-го глэмпинга в районе "Теплый пляж" в городе Актау и Каракиянском районе | отчет в МТС | акимат | 4 квартал 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 79. | Строительство визит-центра "Сартас" в Тупкараганском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 4 квартал 2022 года | 248 | | ЧИ |
| 80. | Строительство базы отдыха "Фламинго Резорт" в районе "Теплый пляж" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 4 квартал 2023 года | 12 900 | | ЧИ |
| 81. | Реализация строительства гостиничного комплекса "PANA" в городе Актау (ресторан "SANDYQ" - 2025 г.) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 3 квартал 2025 года | 1 670 | | ЧИ |
| 82. | Проработка вопроса строительства инженерно-транспортной инфраструктуры для развития зоны отдыха Кендерли (газоснабжение, электроснабжение, автомобильные дороги) | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МПС, МЭ, МТ, МТС, МНЭ | 4 квартал 2025 года | не требуются | | |
| 83. | Обеспечение инфраструктурой обьектов туризма Сыгынды (автодороги – 20 км; газопровод - 5 км); водоснабжение - 5 км; КОС - 5 км) и радоновый источник (газоснабжение - 2 км; электроснабжение - 3 км; автомобильные дороги - 6 км), в том числе для развития медицинского туризма | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС, МЭ, МТ, МТС, МНЭ | 4 квартал 2025 года | объемы расходов и источник финансирования будут определены после выхода заключения ГЭ | | |
| 84. | Проработка вопроса строительства современного парка развлечений (по аналогии "Диснейлэнда"), аквапарка | отчет в МТС | акимат | 4 квартал 2025 года | не требуются | | |
| 85. | Проработка вопроса открытия игорной зоны в области с введением необходимых ограничений | отчет в МТС | акимат | 4 квартал 2025 года | не требуются | | |
| 86. | Профессиональная подготовка кадров в сфере туризма | отчет в МНВО | акимат, МТС, МТЗСН, НАО "КУТИ им. Ш.Есенова" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | объемы расходов и источник финансирования будут определены после согласования с ЦГО | | |
| 87. | Проработка вопроса передачи в доверительное управление природных объектов туристского интереса (Саура, Тамшалы, Самал, Акмыш и другие) в целях благоустройства их территорий и обеспечения надлежащего состояния | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат | 4 квартал 2025 года | не требуются | | |
| 88. | Проработка вопроса разработки мастер-плана по развитию туристической зоны Кендерли | отчет в Правительство Республики Казахстан | МТС, акимат | 4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 89. | Проработка вопроса обеспечения финансирования со стороны БРК строительства гостиницы "Fairmont" | отчет в МТС | акимат, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 1 квартал 2025 года | не требуются | | |
| **6. Развитие предпринимательства** |
| 90. | Предоставление микрокредитов в городах в рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021 – 2025 годы | отчет в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 4 квартал  2021 года | 700 | | РБ |
| 91. | Открытие оптового рынка в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  НПП (по согласованию) | 4 квартал  2022 года | 990 | | ЧИ |
| 92. | Строительство торгового объекта в формате "коммунальный рынок" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  НПП (по согласованию) | 4 квартал  2025 года | 600 | | ЧИ |
| 93. | Ввод в эксплуатацию супермаркета в селе Акшукур Тупкараганского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  НПП (по согласованию) | 4 квартал  2022 года | 180 | | ЧИ |
| 94. | Строительство оптово-распределительного центра в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2022 года | 1 000 | | ЧИ |
| 4 квартал  2023 года | 1 500 | |
| 4 квартал  2024 года | 1 000 | |
| 95. | Строительство 1-го этапа многофункционального торгового комплекса в Мунайлинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2022 года | 200 | | ЧИ |
| 4 квартал  2023 года | 400 | |
| 4 квартал  2024 года | 450 | |
| 4 квартал  2025 года | 450 | |
| 96. | Строительство склада временного хранения продовольственных товаров | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2 квартал  2022 года | 570 | | ЧИ |
| 97. | Строительство торгового-развлекательного центра "Aktau Mall" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2025 года | 10 000 | | ЧИ |
| 98. | Открытие сети мясных магазинов в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал  2024 года | 50 | | ЧИ |
| 4 квартал  2025 года | 50 | |
| 99. | Поддержка предпринимательства путем субсидирования ставки вознаграждения по кредитам в рамках Единой комплексной программы | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2 квартал 2024 года | 1848 | | МБ |
| 500 | | ДИ |
| 1 квартал 2025 года | 900 | | МБ |
| 500 | | ДИ |
| 100. | Рассмотрение возможности возврата кредита для объектов туристической деятельности с ежемесячного формата на сезонный | отчет в Правительство Республики Казахстан | МФ, МТС | в течение 2024-2025 годов | не требуются | | |
| **7. Жилье и инфраструктура** |
| 101. | Строительство и (или) приобретение арендного жилья для очередников, в том числе для социально-уязвимым слоям населения (70 тысяч кв. м жилья на 930 квартир) | акт ввода в эксплуатацию/ акт выполненных работ | МПС, МФ, акимат | 4 квартал 2021 года | 2 468 | | РБ |
| 4 квартал 2021 года | 264,6 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 10944 | | ДИ |
| 2200 | | РБ |
| 4 квартал 2025 года | 5000 | | РБ |
| 4 квартал 2025 года | 2700 | | МБ |
| 102. | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства | акт ввода в эксплуатацию | МПС, МФ, акимат | 3-4 квартал 2021 года | 4 514,8 | | РБ |
| 3-4 квартал 2022 года | 10 376,5 | |
| 3-4 квартал 2023 года | 6 878,9 | |
| 3-4 квартал 2024 года | 8075 | |
| 3-4 квартал 2025 года | 4700 | |
| 3-4 квартал 2021 года | 413 | | МБ |
| 3-4 квартал 2022 года | 1 140 | |
| 3-4 квартал 2023 года | 800 | |
| 3-4 квартал 2024 года | 800 | |
| 3-4 квартал 2025 года | 1 116,7 | |
| 103. | Разработка ПСД по проекту "Строительство жилого дома на 180 квартир в городе Жанаозене" (кредитное жилье) | заключение государствен ной экспертизы | акимат | 4 квартал 2023 года | 10 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | объемы расходов будут определены после выхода ГЭ | | ДИ |
| 104. | Субсидирование арендной платы за проживание в общежитиях города Актау для трудоустроенных граждан из числа молодежи города Жанаозена | заключение договоров | акимат, АО "НК "КМГ"  (по согласованию) | 4 квартал 2021 года | 25 | | ЧИ |
| 4 квартал 2022 года | 25 | |
| 4 квартал 2023 года | 25 | |
| 4 квартал 2024 года | 25 | |
| 4 квартал 2025 года | 25 | |
| 105. | Приобретение жилья в городе Актау с последующей передачей в коммунальный жилищный фонд для переселения социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот и жителей аварийных домов города Жанаозена | акт приема-передачи | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2021 года | 1 375 | | ЧИ |
| 106. | Модернизация жилья в городах и районах (капитальный ремонт МЖД) | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2021 года | 337,8 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 1 422,6 | |
| 4 квартал 2023 года | 180,3 | |
| 107. | Реновация ветхого жилья в городе Актау | акт ввода в  эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2025 года | 5 500 | | ЧИ |
| 108. | Обеспечение жильем молодежи в рамках жилищной программы "Маңғыстау жастары" | отчет в МКИ | акимат, АО "Отбасы банк" (по согласованию) | 4 квартал 2024 года | 500 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 500 | |
| **8. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 109. | Строительство объектов электроснабжения в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал 2021 года | 137,7 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 264,4 | |
| 4 квартал 2021 года | 19,9 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 27,3 | |
| 110. | Строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанций ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба (4,7 км сетей электроснабжения и 2-х подстанций мощностью 63 МВа) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 4 квартал 2021 года | 3 000 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 1 404,8 | |
| 4 квартал 2023 года | 812,2 | | МБ |
| 111. | Модернизация мини-ТЭЦ путем строительства резервуара РВС-5000 м3 на территории центральной котельной города Жанаозена  (строительство резервуара на 5000 м3) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал 2022 года | 302,3 | | РБ |
| 4 квартал 2023 года | 32,5 | | МБ |
| 112. | Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозена (50,5 км сетей электроснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал 2024 года | 139 | | МБ |
| 113. | Строительство магистрального газопровода с установкой АГРС от магистрального газопровода "Жанаозен – Актау" в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба (52,03 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 4 квартал 2021 года | 500 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 3 401 | |
| 4 квартал 2021 года | 331,3 | | МБ |
| 4 квартал 2023 года | 101,2 | |
| 114. | Строительство газопровода высокого давления от АГРС в районе села Курык до местности Сарша и отеля "RixosAktau" в курортной зоне "Теплый пляж" с установкой 2-х ПГБ (59,2 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 4 квартал 2023 года | 8 300 | | ДИ |
| 115. | Строительство магистрального газопровода-отвода "Жетыбай – Курык" от магистрального газопровода "Жанаозен – Актау" с установкой АГРС в селе Курык Мангистауской области (85 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 25 694 | | ДИ |
| 116. | Капитальный ремонт 3-х ниток магистрального газопровода "Жанаозен – Жетыбай – Актау" Ду 720 мм, магистрального газопровода "КазГПЗ-КС "Жанаозен" Ду 720 мм, магистрального газопровода "Жанаозен – Жетыбай – Актау" Ду 529/530 мм (2,8 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 8 060 | | ДИ |
| 4 квартал 2023 года | 5 077 | |
| 2 квартал 2024 года | 406 | |
| 117. | Капитальный ремонт 1-й нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Жанаозен" (13,9 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 9 817 | | ДИ |
| 4 квартал 2023 год | 7 231 | |
| 2 квартал 2024 года | 27 399 | |
| 118. | Строительство 2-й нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Жанаозен" (308 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 321 | | ДИ |
| 4 квартал 2023 года | 173 842 | |
| 119. | Актуализация проектов развития инженерной инфраструктуры села Кендерли | заключение государственной экспертизы | акимат | 4 квартал 2023 года | 20 | | МБ |
| 120. | Благоустройство и создание общественного пространства в городе Жанаозене (скверы, фонтаны, зоны отдыха с лавочками и качелями) | акт выполненных работ | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 350 | | ЧИ |
| 121. | Разработка ТЭО проекта модернизации основного оборудования энергокомплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром" (в том числе предусматривающего внедрение НДТ, рассмотрение целесообразности строительства ПГУ на площадке ТОО "МАЭК-Казатомпром") | отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭ, акимат, ТОО "МАЭК-Казатомпром" | 4 квартал 2022 года | 100 | | ЧИ |
| 122. | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в городах Актау, Жанаозен и селе Бейнеу | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 1 650 | | ЧИ |
| 123. | Разработка ПСД и реализация проекта "Строительство водозаборного канала в районе северной границы международного морского порта Актау с примыканием к действующему водозаборному каналу № 1 ТОО "МАЭК" | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2022 года | 40 | | МБ |
| 4 квартал 2023 года | 2000 | | РБ |
| 4 квартал 2024 года | 200 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 1 800 | | РБ |
| 200 | | МБ |
| 124. | Модернизация сетей уличного освещения и проведение работ по озеленению города Актау в рамках механизма ГЧП | отчет в МНЭ | акимат | 4 квартал 2022 года | 1 160 | | ГЧП |
| 4 квартал 2023 года | 4 097 | |
| 4 квартал 2024 года | 4 948 | |
| 4 квартал 2025 года | 4 808 | |
| 125. | Строительство ВЭС мощностью 50 МВт ТОО "SarkylmasKuat" | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, МЭПР, акимат | 4 квартал 2025 года | 15 700 | | ЧИ |
| 126. | Строительство гибридной электростанции в городе Жанаозене совместно с АО "НК "КМГ" и ENI | акт ввода в эксплуатацию | ENI (по согласованию) АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | 135 500 | | ЧИ |
| 127. | Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау. 2-этап, 1 микрорайон | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2024 года | 30 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 3 000 | | РБ |
| 300 | | МБ |
| 128. | Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау. 2-этап, 2 микрорайон | акт ввода в  эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2024 года | 35 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 3000 | | РБ |
| 300 | | МБ |
| 129. | Рассмотрение возможности упрощения процедур предоставления льгот, преференции, бюджетных средств на приобретение товарного газа субъектам естественных монополий, в частности, ТОО "МАЭК" | отчет в Правительство Республики Казахстан | МФ, МНЭ, акимат | 4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 130. | Начало реализации проекта "Строительство парогазовой установки мощностью 128 МВт" (далее – проект) в Мангистауской области в рамках действующего инвестиционного соглашения между Министерством энергетики РК и ТОО "МАЭК | талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | акимат, МЭ,  ТОО "МАЭК" (по согласованию) | 3 квартал 2025 года | 80 000 | | ДИ |
| **9. Водоснабжение и водоотведение** |
| 131. | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в СНП (1631,7 км сетей водоснабжения и водоотведения) | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2021 года | 1 396,1 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 1 173,7 | |
| 4 квартал 2023 года | 1 688,6 | |
| 4 квартал 2025 года | 3 250 | |
| 4 квартал 2021 года | 284 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 1 395,4 | |
| 4 квартал 2023 года | 1 497,3 | |
| 4 квартал 2024 года | 1 716 | |
| 4 квартал 2025 года | 1 462,8 | |
| 132. | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в городах Актау, Жанаозен и Форт-Шевченко (314 км сетей водоснабжения и водоотведения) | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2021 года | 700 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 2 468,6 | |
| 4 квартал 2023 года | 5 698,3 | |
| 4 квартал 2024 года | 4 615,8 | |
| 4 квартал 2025 года | 777,9 | |
| 4 квартал 2022 года | 1 693,8 | | МБ |
| 4 квартал 2023 года | 590,9 | |
| 4 квартал 2024 года | 504 | |
| 4 квартал 2025 года | 319,1 | |
| 133. | Вынос участка магистрального водовода Астрахань-Мангышлак диаметром 1220х12 мм в обвод поселке Бейнеу | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МВРИ, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 18 869 | | ЧИ |
| 4 квартал 2023 года | 13 564 | |
| 134. | Строительство сетей водоснабжения в районе "Теплый пляж" в городе Актау (105 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МТСЗН, акимат | 4 квартал 2021 года | 2 188,9 | | РБ3 |
| 2 267,9 | | ДИ |
| 4 квартал 2022 года | 325 | | МБ |
| 135. | Расширение опреснительного завода "Каспий" города Актау по увеличению производительности питьевой воды до 40000 м³ в сутки (мощность завода будет увеличена  с 20000 м³ в сутки до 40000 м³ в сутки) | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2021 года | 6 741,5 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 4 421,3 | |
| 4 квартал 2023 года | 5 084,0 | |
| 136. | Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха "Кендерли", мощностью 50000 м³ в сутки | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2023 года | 1 241 | | ЧИ |
| 4 квартал 2024 года | 95 756 | |
| 2 квартал 2025 года | 29 433 | |
| 137. | Строительство опреснительных установок производительностью 24000 м³ в сутки на территории ТОО "МАЭК" | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2024 года | 8 500 | | РБ |
| 1 000 | | МБ |
| 3 квартал 2025 года | 3 000 | | РБ |
| 138. | Строительство водозаборного сооружения и комплекса опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м³ в сутки в городе Форт-Шевченко | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2023 года | 4 243,5 | | РБ |
| 3 квартал 2024 года | 2 201,4 | |
| 3 квартал 2024 года | 716 | | МБ |
| 139. | Разработка ТЭО и ПСД на строительство водовода "Актау – Курык-Жетибай – Шетпе" (198,2 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МВРИ, акимат | 4 квартал 2025 года | 200 | | МБ |
| 140. | Строительство напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 города Актау (100 км сетей водоотведения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2022 года | 4 810,7 | | РБ |
| 691 | | МБ |
| 141. | Строительство КОС № 2 города Актау производительностью 40000 м3 в сутки  (2-очередь) (увеличение производительности КОС с 30000 м³ в сутки до 70000 м³ в сутки) | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2023 года | 1 000 | | РБ |
| 4 квартал 2024 года | 5 381,2 | |
| 1 квартал 2025 года | 1 150 | | МБ |
| 142. | Строительство завода по опреснению пластовой воды на месторождении "Каражанбас" (мощностью 17000 м³ в сутки) | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 4 квартал 2022 года | 21 419 | | ЧИ |
| 143. | Строительство водовода от месторождения "Куюлус-Меловое" до опреснительного завода "Каспий" (60 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МВРИ, акимат | 4 квартал 2023 года | 8 000 | | РБ |
| 4 квартал 2024 года | 5 500 | |
| 4 квартал 2023 года | 1 848,7 | | МБ |
| 144. | Проведение доразведки с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод населенных пунктов Бейнеуского, Мангистауского и Тупкараганского районов с целью их обеспечения питьевой водой | протокол об утверждении запасов | акимат | 4 квартал 2021 года | 20 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 100 | |
| 145. | Строительство водопроводной линии от опреснительного завода Каспий до сельских округов Баскудык и Кызылтобе (резервуарный парк) | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2024 года | 100 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 900 | | РБ |
| 100 | | МБ |
| 146. | Строительство водонасосной станции в сельских округах Атамекен и Кызылтобе | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2024 года | 128,4 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 900 | | РБ |
| 100 | | МБ |
| 147. | Реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений производительностью 21500 м3 в сутки в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | МПС, акимат | 4 квартал 2024 года | 900 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 2 100 | | РБ |
| 900 | | МБ |
| 148. | Строительство опреснительного завода в городе Актау (7000м3/сутки) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2023 года | 1 000 | | ЧИ |
| 2 квартал 2024 года | 1 000 | |
| 149. | Строительство опреснительных установок производительностью 6 000 м3/сут на территории ЦУВС-2 ТОО "МАЭК". | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 3 квартал 2024 года | 800 | | МБ |
| 150. | Строительство опреснительных установок в селах Баянды, С.Шапагатов и городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 3 квартал 2024 года | 1 100 | | ЧИ |
| 151. | Увеличение производительности дистиллята с 60 000м3 до 70 000м3 в ТОО "МАЭК" | акт выполненных работ | акимат, МПС | 2 квартал 2025 года | 3 851 | | МБ |
| 152. | Строительство канализационной системы (с дренажем) в жилых массивах Болашак, Шагала, Коктем, сельском округе Атамекен Мунайлинского района | заключение государственной экспертизы, акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС, МНЭ | 4 квартал 2024 года | 22,6 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 1 800 | | РБ |
| 200 | | МБ |
| 153. | Разработка проекта по автоматизации и цифровизации производственного процесса водоканала города Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2025 года | 120 | | МБ |
| **10. Экология** |
| 154. | Разработка ПСД и начало строительства полигонов ТБО в селах Боранкул, Акжигит Бейнеуского района и Жынгылды Мангистауского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭПР | 3 квартал 2025 года | 500 | | МБ |
| 155. | Рекультивация хвостохранилища "КошкарАта" | акт выполненных работ | МЭПР, акимат | 4 квартал 2021 года | 1 000 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 890,1 | |
| 4 квартал 2023 года | 0 | |
| 4 квартал 2024 года | 3 829,1 | |
| 4 квартал 2025 года | 2 307 | |
| 4 квартал 2023 года | 1 576,1 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 2 370,0 | |
| 4 квартал 2025 года | 20 000 | |
| 156. | Увеличение площади озеленения санитарно-защитных зон на 150 га (протяженностью 15 км, шириной 100-150 м) в юго-западной части вокруг промышленных предприятий и хвостохранилища "КошкарАта" | акт выполненных работ | акимат | 4 квартал 2021 года | 48 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 43,7 | |
| 4 квартал 2023 года | 33,9 | |
| 4 квартал 2024 года | 88,7 | |
| 4 квартал 2025 года | 99,7 | |
| 157. | Мероприятия по восстановлению растительного покрова деградированных земель населенных пунктов Уштаган, Тущыкудук, Шебир, Сенек | акт выполненных работ | акимат | 3 квартал 2021 года | 148,1 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 38,1 | |
| 158. | Проведение работ по очистке замазученного грунта | отчет в МЭПР | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию), АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 3 квартал 2021 года | 2 000 | | ЧИ |
| 4 квартал 2022 года | 3 000 | |
| 3 квартал 2023 года | 7 568 | |
| 4 квартал 2024 года | 3 900 | |
| 159. | Управление бесхозными опасными отходами, включая проведение лабораторных исследований, определение воздействия на окружающую среду и оценочной стоимости опасных отходов, ликвидацию отходов бывшего Актауского завода пластических масс | отчет в Правительство Республики Казахстан | МЭПР, акимат | 3 квартал 2022 года | 43,3 | | РБ |
| 4 квартал 2023 года | 783,9 | |
| 160. | Мероприятия по защите от подвижных песков, в том числе с применением подхода высадки саксаула в селах Жарма, Сазды, Сауысқан | акт выполненных работ | акимат | 4 квартал 2022 года | 68,4 | | МБ |
| 4 квартал 2023 года | 146,6 | |
| 4 квартал 2024 года | 169,9 | |
| 4 квартал 2025 года | 176,5 | |
| 161. | Проработка вопроса проведения дезактивизационных и рекультивационных работ на территории бывшего ХГМЗ общей площадью 119 г | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МЭ | 4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 162. | Утилизация/удаление безхозяйных опасных отходов, переданных в республиканскую собственность, расположенных на территории бывшего АЗПМ | отчет об уничтожении отходов | МЭПР, АО "Жасыл даму" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | 162,5 | | РБ |
| 163. | Инвентаризация поверхностных и подземных вод региона | акт выполненных работ | акимат | 4 квартал 2024 года | 105 | | МБ |
| 164. | Разработка дендрологического плана зеленых насаждений Мангистауской области | акт выполненных работ | акимат | 4 квартал 2024 года | 103,2 | | МБ |
| 165. | Запуск заводов по сортировке и переработке ТБО по Мангистауской области | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭПР, АО "Жасыл Даму" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | 15 000 | | ЧИ |
| 166. | Строительство и эксплуатация поливочного магистрального водопровода "КОС-2-аэропорт Актау-город Актау" в 2 этапа | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МПС | 4 квартал 2025 года | 24 000 | | ЧИ |
| **11. Занятость и социальное обеспечение** |
| 167. | Трудоустройство безработных граждан в рамках развития продуктивной занятости (общественные работы, социальные рабочие места, молодежная практика) (РБ – 7144 человека, МБ – 12330 человек) | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МТСЗН | в течение 2021 года | 926,8 | | РБ |
| в течение 2022 года | 3 408,6 | |
| в течение 2021 года | 1 525,9 | | МБ |
| в течение 2022 года | 1 556,4 | |
| в течение 2023 года | 6 137,5 | |
| в течение 2024 года | 6 307,2 | |
| 168. | Обеспечение на месторождениях АО "ОМГ" сохранения рабочих мест в количестве не менее 9000 человек в городе Жанаозене | отчет в МТСЗН | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | в течение 2021-2025 годов | не требуются | | |
| 169. | Принятие мер по содействию занятости населения города Жанаозена путем расширения деятельности предприятий по содержанию объектов коммунального хозяйства, в том числе ГКП "Озенинвест" акимата города Жанаозена (до 350 рабочих мест) за счет АО "ОМГ" и других предприятий | отчет в МТСЗН | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | в течение 2021 года | 800 | | ЧИ |
| в течение 2022 года | 800 | |
| в течение 2023 года | 800 | |
| в течение 2024 года | 800 | |
| в течение 2025 года | 800 | |
| 170. | Внедрение механизма по трудоустройству местного населения в нефтегазовые организации области | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МЭ, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | в течение 2022-2023 годов | не требуются | | |
| 171. | Оказание поддержки местной молодежи для получения высшего, технического и профессионального образования, краткосрочного обучения или трудоустройства в других регионах страны, в том числе в городах Алматы и Астане | отчет в Правительство Республики Казахстан | МНВО, МП, МТСЗН, МКИ, акимат, заинтересованные государственные органы | в течение 2023-2024 годов | не требуются | | |
| 172. | Мониторинг планового высвобождения и обеспечения занятости высвобождаемых работников проекта будущего расширения –проекта управления устьевым давлением ТОО "Тенгизшевройл" | отчет в МНЭ | акимат | в течение 2023-2025 годов | не требуются | | |
| 173. | Открытие реабилитационного центра для детей с аутистическим спектром | акт ввода в эксплутацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 17 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | объемы расходов финансирования будут определены после выхода заключения ГЭ | | |
| 174. | Увеличение лимита штатной численности государственных служащих Мангистауской области | постановление Правительства Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 175. | Рассмотрение вопроса повышения заработной платы работникам культуры и молодежных ресурсных центров путем внесения изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 г. № 1193 | отчет в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | в течение 2024 года | не требуются | | |
| 176. | Проведение разьяснительной работы о необходимости введения должности профессионального специалиста по конфликтным ситуациям (медиатор) в штат крупных организаций (на предприятиях с численностью сотрудников более 100 человек) | отчет в МТСЗ | акимат | 3 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 177. | Открытие IT-хаба для обучения и привлечения IT-специалистов | акт приема-передачи | акимат, МЦРИАП | 1 квартал 2024 года | 130 | | ЧИ |
| 178. | Начало строительства реабилитационного центра на 150 мест в городе Актау | талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | МТСЗН, акимат | 4 квартал 2025 года | объемы расходов финансирования будут определены после выхода заключения ГЭ | | |
| 179. | Обеспечение размещения временно свободных денежных средств в банках второго уровня РК на нерыночных условиях (по ставке, близкой к нулю) на период до 5 лет (в качестве фондирования на обновление автотранспорта и спецтехники доверительных управляющих имуществом ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" на м/р Жетыбай и/или Каламкас) | решение уполномоченного органа АО "Самрук-Казына", открытие кредитной линии банком второго уровня для компании-доверительного управляющего имуществом | АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | в течение 2024 года | 4 100 | | ЧИ |
| в течение 2025 года | 4 100 | |
| **12. Здравоохранение** |
| 180. | Строительство центральной районной больницы на 150 коек в селе Мангистау Мунайлинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат | 4 квартал 2022 года | 1 155,9 | | РБ |
| 4 квартал 2023 года | 200 | |
| 4 квартал 2024 года | 8 438,3 | |
| 4 квартал 2025 года | 800 | |
| 4 квартал 2023 года | 86,9 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 3300 | |
| 4 квартал 2025 года | 700 | |
| 181. | Строительство медицинского центра на 50 коек с оснащением оборудования в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | 1 квартал 2021 года | 9 874,3 | | ЧИ |
| 182. | Начало реализации проекта по открытию многопрофильной городской больницы на 300 койко-мест в городе Актау | договор ГЧП | акимат | 4 квартал 2025 года | объемы расходов будут определены после выхода ГЭ | | ГЧП |
| 183. | Открытие врачебной амбулатории в микрорайоне Шетпе-1 села Шетпе (мощностью 50 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 1 квартал 2021 года | 22,2 | | ЧИ |
| 184. | Строительство объектов здравоохранения в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" (общей мощностью 100 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал 2021 года | 414,9 | | РБ |
| 4 квартал 2021 года | 100 | | МБ |
| 185. | Строительство 4-х врачебных амбулаторий (село С. Шапагатова, микрорайон Косбулак села Шетпе, микрорайон Акбулак города Жанаозена, село Кендерли) (мощностью 200 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2023 года | 50 | | ЧИ |
| 4 квартал 2024 года | 50 | |
| 4 квартал 2023 года | 304 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 278 | |
| 4 квартал 2025 года | 35 | |
| 4 квартал 2024 года | 309,0 | | РБ |
| 186. | Строительство медицинского центра в селе Атамекен Мунайлинского района (мощностью  450 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2022 года | 350 | | ЧИ |
| 187. | Обеспечение социальным пакетом и выплата подъемных пособий в целях закрепления кадров системы здравоохранения на местах (2023 год не менее 50 человек, 2024 год не менее 100 человек, 2025 год не менее 130 человек) | заключение договора | акимат | 4 квартал 2022 года | 150 | | МБ |
| 4 квартал 2023 года | 49,4 | |
| 4 квартал 2024 года | 170 | |
| 4 квартал 2025 года | 170 | |
| 188. | Разработка ПСД и проведение капитального ремонта перинатального центра при многопрофильной больнице города Актау | акт выполненных работ | акимат | 4 квартал 2024 года | 49 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 700 | |
| 189. | Проведение капитального ремонта здания инфекционного отделения и патологоанатомического отделения с обновлением необходимого оборудования Жанаозенской многопрофильной городской больницы | заключение государственной экспертизы, акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2023 года | 27,7 | | МБ |
| 3 квартал 2024 года | 8 | |
| 4 квартал 2025 года | объемы расходов будут определены после выхода ГЭ | |
| 190. | Обеспечение материально-технического оснащения инсультных центров в городах Актау и Жанаозене | отчет в МЗ | акимат | 4 квартал 2022 года | 300 | | МБ |
| 191. | Разработка ПСД и строительство здания областной станции скорой помощи в городе Актау | заключение государственной экспертизы, акт ввода в эксплутацию | акимат | 4 квартал 2022 года | 1 | | МБ |
| 4 квартал 2023 года | 36 | |
| 4 квартал 2024 года | 1000 | |
| 4 квартал 2025 года | 3420 | |
| 192. | Оснащение современным медицинским оборудованием областных больниц (не менее 30 единиц медицинского оборудования) | заключение договора | акимат, МЗ | 4 квартал 2023 года | 6 031,3 | | МБ |
| 3 квартал 2024 года | 4 078,2 | |
| 4 квартал 2025 года | 4 021,9 | |
| 193. | Подготовка кадров для медицинских организаций области по квалификации "Резидентура" (2023 год – 33, 2024 год – 35, 2025 год – 38) | трехсторонний договор | акимат | 4 квартал 2023 года | 36 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 70 | |
| 4 квартал 2025 года | 76 | |
| 194. | Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в селе Рауан города Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2022 года | 30 | | ЧИ |
| 1 квартал 2023 года | 70 | |
| 195. | Разработка ПСД и дальнейшее строительство нового здания лаборатории модульного типа при Мангистауском областном центре по профилактике ВИЧ-инфекции | заключение государственной экспертизы, талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | акимат | 3 квартал 2024 года | 7 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | объемы расходов будут определены после выхода ГЭ | |
| **13. Образование и общественное развитие** |
| 196. | Обеспечение охвата дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет (охват на 100 %) | отчет в Правительство Республики Казахстан | МП, акимат | в течение 2022 года | 828,6 | | РБ |
| в течение 2023 года | 943,0 | | МБ |
| в течение 2024 года | 979,0 | |
| 197. | Строительство 7 школ и 3 пристроек (строительство – 6 900 мест, пристройка –  860 мест) | акт ввода в эксплуатацию | МП, акимат | 4 квартал 2022 года | 5 693,4 | | РБ |
| 4 квартал 2023 года | 14 144,3 | | ДИ |
| 4 квартал 2021 года | 4 292,3 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 4 893,7 | |
| 4 квартал 2023 года | 699,9 | |
| 4 квартал 2024 года | 657,8 | |
| 198. | Строительство объектов образования в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" (строительство 7 объектов на 1775 мест) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МП, акимат | 4 квартал 2021 года | 388,9 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 2 375,1 | |
| 4 квартал 2023 года | 1 214,2 | |
| 4 квартал 2024 года | 206,7 | |
| 4 квартал 2021 года | 70,5 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 43,8 | |
| 4 квартал 2023 года | 90,3 | |
| 4 квартал 2024 года | 132,9 | |
| 4 квартал 2025 года | 49,6 | |
| 199. | Строительство 21 школ в рамках национального проекта "Комфортная школа" | акт ввода в эксплуатацию | МП, акимат | 4 квартал 2023 года | 29 889,4 | | РБ |
| 4 квартал 2024 года | 23 211,7 | |
| 4 квартал 2025 года | 44 801,9 | |
| 200. | Разработка ПСД и строительство здания для колледжей на 600 мест с общежитием на 200 мест в селе Бейнеу Бейнеуского района | заключение государственной экспертизы, акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2023 года | 10 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 72 | |
| 4 квартал 2025 года | объемы расходов будут определены после выхода ГЭ | |
| 201. | Разработка ПСД и начало строительства Казахско-немецкого института устойчивой инженерии на базе КУТИ им. Ш.Есенова в 32 микрорайоне в городе Актау | талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | акимат, МНВО, НАО "КУТИ им. Ш.Есенова" (по согласованию), МФ, МНЭ | 4 квартал 2024 года | 89 | | ДИ |
| 4 квартал 2025 года | 10 000 | | РБ |
| 202. | Строительство "YessenovTechnopark" в КУТИ им. Ш.Есенова в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, НАО "КУТИ им. Ш. Есенова" (по согласованию) | 4 квартал 2024 года | 1 272 | | ЧИ |
| 203. | Начало строительства школы "Жаңаөзен Абай мектебі" в городе Жанаозене (охват 600 мест) | заключение инвестиционного контракта и акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 2500 | | ЧИ |
| 4 квартал 2025 года | 2500 | |
| 204. | Строительство национальной школы имени Абая в городе Актау (охват 2400 детей в год) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МП | 4 квартал 2023 года | 5 000 | | ЧИ |
| 4 квартал 2024 года | 2 000 | |
| 205. | Строительство частной общеобразовательной школы искусств и дизайна "Айжулдыз" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2023 года | 299,1 | | ЧИ |
| 206. | Строительство школ в селе Бекі Мангистауского района и селе С. Шапагатов Тупкараганского района | отчет в Правительство Республики Казахстан | NCOC (по согласованию), BuzachiOperating Ltd (по согласованию), акимат | 4 квартал 2024 года | 701 | | ЧИ |
| 4 квартал 2025 года | 4 100 | |
| 207. | Строительство школы профессиональной ориентации и искусства в городе  Форт-Шевченко для действующей школы искусств имени М. Сегірбекұлы (охват 520 детей в год) | отчет в МП | акимат | 4 квартал 2023 года | 674 | | ЧИ |
| 4 квартал 2024 года | 673,9 | |
| 208. | Проведение модернизации 103 школ в малых городах, районных центрах и селах (2021 год –  22 школы, 2022 год – 21 школа, 2023 год –  20 школ, 2024 год – 20 школ, 2025 год – 20 школ) | акты выполненных работ | акимат | 4 квартал 2021 года | 374 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 357 | |
| 4 квартал 2023 года | 420 | |
| 4 квартал 2024 года | 420 | |
| 4 квартал 2025 года | 420 | |
| 209. | Проведение текущего и капитального ремонта в школах области (текущий ремонт 103-х школ) | акты выполненных работ | акимат | 4 квартал 2021 года | 713,1 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 400 | |
| 4 квартал 2023 года | 680 | |
| 4 квартал 2024 года | 680 | |
| 4 квартал 2025 года | 680 | |
| 210. | Оснащение современным оборудованием  5 колледжей в рамках проекта "Жас маман" | отчет в Правительство Республики Казахстан | МП, акимат | 4 квартал 2021 года | 1 527,3 | | РБ |
| 211. | Строительство общежития на 500 мест для студентов КУТИ им. Ш.Есенова в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 1 900 | | ЧИ |
| 212. | Строительство дворца школьников в городе Актау (охват более 1500 школьников) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2022 года | 8 985,3 | | ЧИ |
| 4 квартал 2023 года | 914,6 | |
| 213. | Начало строительства дворца школьников "Bolashaq sarayi" в городе Жанаозене | отчет в Правительство Республики Казахстан | АО "ОМГ" (по согласованию, акимат | 4 квартал 2025 года | объемы расходов и источники финансирования будут определены после предоставления заключения госэкспертизы на ПСД акиматом города Жанаозена | | |
| 214. | Расширение сети дворовых клубов на 3 единицы с охватом 600 детей в селе Рахат | отчет в МНЭ | акимат | в течение 2021 года | 35 | | МБ |
| в течение 2022 года | 30 | |
| 215. | Разработка ПСД и начало строительства молодежного ресурсного центра в Мунайлинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКИ | 4 квартал 2024 года | 10 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 300 | |
| 216. | Строительство студенческого общежития  на 500 мест в городе Актау (охват до 1000 детей) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2022 года | 1 899 | | ЧИ |
| 217. | Повышение качества образования в общеобразовательных школах города Жанаозена, включая работу по профессиональной ориентации и подготовке к единому национальному тестированию учащихся, на основе опыта лицея "Білім-Инновация" (анализ эффективности деятельности школ, привлечение кадров) | заключение соглашения | акимат, международный общественный фонд "Білім-Инновация" (по согласованию) | в течение 2021 года | 80 | | ЧИ4 |
| в течение 2022 года | 150 | |
| в течение 2023 года | 150 | |
| в течение 2024 года | 150 | |
| в течение 2025 года | 150 | |
| 218. | Формирование прогнозной карты перспективных отраслей и профессий Мангистауской области | акты выполненных работ | акимат | в течение 2022 года | 62 | | МБ |
| 219. | Внесение изменений в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования в части предоставления целевых образовательных грантов | постановление Правительства Республики Казахстан | МНВО | 3 квартал 2022 года | не требуются | | |
| 220. | Выделение 2000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих ВУЗах страны молодежи Мангистауской области | приказ МНВО | МНВО | 3 квартал 2022 года | 307,5 | | РБ |
| 3 квартал 2023 года | 1 707,9 | |
| 3 квартал 2024 года | в пределах предусмотренных средств | |
| 3 квартал 2025 года |
| 221. | Выделение государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей (2024 г. – 5500, 2025 г. – 6000) | отчет в МП | акимат | в течение 2024 года | 700 | | МБ |
| в течение 2025 года | 800 | |
| 222. | Создание благотворительных фондов, НПО для организации массовых культурных, спортивных мероприятий, продвижения национальных видов спорта | отчет в Правительство Республики Казахстан | МТС, МКИ, акимат | 4 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 223. | Направление студентов для обучения в организации ТиПО в рамках академической мобильности | отчет в МП | акимат | 4 квартал 2025 года | в пределах предусмотренных средств | | |
| 224. | Рассмотрение возможности направления детей области в школы военно-патриотического направления | отчет в Правительство Республики Казахстан | акимат, МП | в течение 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 225. | Проведение разъяснительной работы среди молодежи Мангистауской области о возможностях получения образования в лучших ВУЗ-ах в других областях, городах республиканского значения | медиа-план | МНВО, акимат, МП, МКИ | в течение 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 226. | Предоставление образовательных грантов в рамках программы "Жарқын болашақ" для обучающихся школ для продолжения обучения в образцовых школах и колледжах страны | отчет в МП | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | в течение 2024 года | в пределах средств АО "НК "КМГ" | | ЧИ |
| в течение 2025 года |
| 227. | Утверждение квоты в размере 5 % при приеме обучающихся города Жанаозена вне конкурса в специализированные школы, такие как лицей "Білім-инновация", школы-интернаты для одаренных детей, также находящиеся в других регионах | внесение изменений в НПА | МП, акимат | 3 квартал 2024 года | не требуются | | |
| 228. | Предоставление возможности выпускникам ТиПО Мангистауской области участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов поступающим на родственные направления подготовки | приказ МНВО | МНВО, акимат | 4 квартал 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 229. | Расширение перечня направлений подготовки для обучения по государственному образовательному гранту для выпускников школ и колледжей Мангистауской области | приказ МНВО | МНВО, акимат | 2-3 квартал 2024-2025 годов | не требуются | | |
| 230. | Проработка вопроса обучения выпускников Мангистауской области в зарубежных ВУЗах в рамках международных договоров/соглашений, в том числе Международной стипендии "Болашак" | отчет в Правительство Республики Казахстан | МНВО, акимат, МФ, МЮ, МНЭ, МИД, акимат | 4 квартал 2024 года | в пределах предусмотренных средств/ не требуется | | |
| 231. | Организация 50 опорных школ на базе действующих школ как ресурсных центров трансфера знаний для других объектов образования | отчет в Правительство Республики Казахстан | МП, акимат | в течение 2024-2025 годов | объемы расходов и источник финансирования будут определены | | |
| 232. | Укрепление материально-технической базы 3-х колледжей, в том числе по подготовке кадров в сфере агропромышленности и рыбного хозяйства | отчет в МП | акимат | 4 квартал 2024 года | 103,5 | МБ | |
| 4 квартал 2025 года | 50 |
| 233. | Целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства | отчет в МП | акимат | в течение 2025 года | за счет предусмотренных средств из госзаказа | | |
| 234. | Использование академической мобильности для организации выездной длительной профессиональной практики обучающихся и стажировки преподавателей на базе национальных и зарубежных партнеров | отчет в МП | акимат | в течение 2025 года | в пределах предусмотренных средств | | МБ |
| 235. | Повышение квалификаций инженер-педагогов, в том числе направление для обучения в ТиПО и зарубежные организации | отчет в МП | акимат | в течение 2025 года | в пределах предусмотренных средств | | МБ |
| 236. | Привлечение специалистов предприятий области для преподавания специальных дисциплин | отчет в МП | акимат | 3-4 квартал 2025 года | не требуются | | |
| 237. | Разработка ПСД и начало создания сети коворкингов в населенных пунктах (село Жетыбай, село Батыр) | заключение государственной экспертизы, талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | акимат | 4 квартал 2025 года | 450 | | МБ |
| 238. | Подготовка кадров в организациях ТиПО по специальностям в сфере строительства, сервиса и IT | открытие специальностей | акимат | в течение 2025 года | не требуются | | |
| 239. | Завершение работ по определению генетической структуры популяции адайских лошадей на основе современных технологий генотипирования | отчет в МСХ | акимат | 2023 год | 46,4 | | МБ |
| 2024 год | 3,6 | |
| **14. Культура и спорт** |
| 240. | Строительство объектов культуры и спорта в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 4 квартал 2021 года | 858,2 | | РБ |
| 4 квартал 2022 года | 4 825,8 | |
| 4 квартал 2023 года | 919,5 | |
| 4 квартал 2024 года | 1 231,2 | |
| 4 квартал 2021 года | 118,9 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 351,1 | |
| 4 квартал 2023 года | 900,4 | |
| 4 квартал 2024 года | 200 | |
| 4 квартал 2025 года | 581 | |
| 241. | Строительство спорткомплекса "JAQSY" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2025 года | 400 | | ЧИ |
| 242. | Строительство спортивных залов ангарного типа в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | АО "ОМГ" (по согласованию), АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 4 квартал 2022 года | 1000 | | ЧИ |
| 1 782,4 | | МБ |
| 243. | Разработка ПСД и начало строительства драматического театра в городе Жанаозене (мощностью 300 мест) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 4 квартал 2024 года | 53 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 500 | |
| 244. | Текущий и капитальный ремонт не менее 10 объектов культуры (всего 70 объектов: 2021 год – 10, 2022 год – 14, 2023 год – 16, 2024 год – 15, 2025 год – 15) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 3-4 квартал 2021 года | 10 | | МБ |
| 3-4 квартал 2022 года | 200 | |
| 3-4 квартал 2023 года | 200 | |
| 3-4 квартал 2024 года | 200 | |
| 3-4 квартал 2025 года | 200 | |
| 245. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | акимат, благотворительный фонд "Халык" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | 1 000 | | ЧИ |
| 246. | Строительство центра ремесленников "Nomands Arts Mangistau" в городе Актау 15а микрорайоне | акт ввода в эксплуатацию | акимат, филиал в РК "NCOC" (по согласованию) | 4 квартал 2025 года | 3 425 | | ЧИ |
| **15. Обеспечение гражданской защиты и общественного правопорядка** |
| 247. | Разработка проектно-сметной документации и начало строительство первой модульной пожарной части в городе Актау (пожарное депо) | заключение госэкспертизы, талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | акимат | 1 квартал 2024-2025 годов | 18,8 | | МБ |
| объемы расходов будут определены после выхода госэкспертизы | |
| 248. | Строительство здания пожарного депо на 2 выезда в селе Акшукур Тупкаранского района и селе Батыр Мунайлинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЧС | 4 квартал 2024 года | 4,5 | | МБ |
| 4 квартал 2025 года | 1 779 | | РБ |
| 249. | Внедрение и эксплуатация системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МВД | в течение 2023 года | 403 | | ГЧП |
| в течение 2024 года | 1 346 | |
| в течение 2025 года | 1 322 | |
| 250. | Модернизация оборудования и систем видеонаблюдения ЦОУ УП города Актау и Жанаозен | монтаж оборудования и организация рабочих мест операторов видеонаблюдения | акимат | в течение 2022 года | 130,9 | | МБ |
| в течение 2023 года | 137,4 | |
| в течение 2024 года | 144,2 | |
| в течение 2025 года | 151,4 | |
| 251. | Установка 25 видеокамер по городу Жанаозену, 42 видеокамер в селах Жетыбай, Мунайшы, Курык Каракиянского района и 100 видеокамер в Мунайлинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | в течение 2021 года | 110 | | МБ |
| в течение 2022 года | 300 | |
| 252. | Приобретение и установка 41 единиц бортовых аппаратно-программных комплексов фото/видеофиксации с определением скорости движения транспортных средств "Кибер-Шериф" и 4 единиц серверов для хранения и обработки их данных | акт приема-передачи | акимат | в течение 2022 года | 326,2 | | МБ |
| в течение 2023 года | 399,4 | |
| в течение 2024 года | 386,4 | |
| в течение 2025 года | 386,4 | |
| 253. | Проработка вопроса по увеличению лимита штатной численности органов внутренних дел для укрепления управления полиции города Жанаозена на 45 единиц | предложения в Правительство Республики Казахстан | МВД, акимат, МНЭ, МФ | 3 квартал 2022 года | не требуются | | |
| 254. | Создание загородного запасного пункта управления акима области на 100 человек | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | в пределах предусмотренных средств | | МБ |
| 2025 год |
| 255. | Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима города Жанаозена | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2025 год | в пределах предусмотренных средств | | МБ |
| 256. | Укрепление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (сиренно-речевая установка, пульт управления, мотопомпы, противогазы) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | в течение 2023 года | 149 | | МБ |
| 4 квартал 2024 года | 1 067 | |
| 4 квартал 2025 года | 98 | |
| 257. | Введение в работе местной полицейской службы принципа "полиция в шаговой доступности" (приобретение, открытие, создание 14 СПП и 43 УПП) | акт приема-передачи | акимат | 4 квартал 2021 года | 272,5 | | МБ |
| 4 квартал 2022 года | 36,5 | |
| 4 квартал 2023 года | 41,5 | |
| 4 квартал 2024 года | 261,2 | |
| 4 квартал 2025 года | 261,2 | |
| 258. | Разработка и реализация антикризисной и коммуникационной стратегии по Мангистауской области | отчет в Правительство Республики Казахстан | МКИ, акимат | 4 квартал 2022-2025 годов | не требуются | | |
| 259. | Создание и эксплуатация систем фотовидеофиксации и видео аналитики в Мангистауской области | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МВД | 4 квартал 2024 года | не требуются | | ГЧП |
| 2 квартал 2025 года | 1 322 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Республиканский бюджет | 30 205 | 58 465 | 76 025 | 83 227 | 102 096 | 350 017 |
| Местный бюджет | 10 887 | 18 555 | 37 084 | 43 208 | 59 481 | 169 215 |
| Частные инвестиции | 40 813 | 111 625 | 67 102 | 136 944 | 503 016 | 859 499 |
| ГЧП | 0 | 1 160 | 4 500 | 6 294 | 7 452 | 19 406 |
| ДИ | 2 268 | 43 892 | 208 594 | 69 867 | 142 112 | 466 733 |
| ИТОГО | 84 172 | 233 697 | 393 305 | 339 539 | 814 157 | 1 864 871 |

      Примечания:

1объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Мангистауской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством;

2размер и распределение расходов по проекту "Начало строительства нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен" предварительные и будут уточнены по результатам государственной экспертизы на ПСД (предполагаемые расходы на 2024-2025 годы будут скорректированы с учетом утвержденного плана работ подрядчиком);

3предусмотрено за счет средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан;

4финансирование за счет средств, предусмотренных пунктом 9.1 контракта на недропользование от 31 мая 1996 года № 40 и пунктом 9.3 лицензии на право пользования недрами от 5 сентября 1995 года, серия МГ № 254 (нефть);

5предполагаемые расходы на 2025 год по проекту "Начало строительства дворца школьников "Bolashaq sarayi" в городе Жанаозен" будут скорректированы по результатам государственной экспертизы на ПСД.

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГРС | – | автоматизированная газораспределительная станция |
| СНП | – | сельские населенные пункты |
| "СЭЗ Морпорт Актау" | – | акционерное общество "Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| АЗПМ | – | Актауский завод пластических масс |
| АПК | – | агропромышленный комплекс |
| ИАС | – | информационно-аналитическая система |
| АО "НК "АМТП" | – | акционерное общество "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СЭЗ | – | специальная экономическая зона |
| акимат | – | акимат Мангистауской области |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| ПГУ | – | парогазовая установка |
| ДИ | – | другие источники |
| ГБО | – | газобаллонное оборудование |
| ПГБ | – | пункт газорегуляторный блочный |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| НПО | – | научно-производственное объединение |
| АО "ФРП "Даму" | – | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| НДТ | – | наилучшая доступная технология |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| АО "Жасыл даму" | – | акционерное общество "Жасыл даму" |
| ЦОУ | – | центр оперативного управления |
| МБ | – | местный бюджет |
| ЧИ | – | частные инвестиции |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| ВРП | – | валовой региональный продукт |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТЭЦ | – | теплоэлектроцентраль |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МТ | – | Министерство транспорта Республики Казахстан |
| МЖД | – | многоквартирный жилой дом |
| КОС | – | канализационно-очистное сооружение |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| БРК | – | Банк развития Казахстана |
| АО "НК "КМГ" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз". |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| ТОО "МАЭК" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" |
| ТОО "МАЭК-Казатомпром" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат Казатомпром" |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| ГКП | – | государственное коммунальное предприятие |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| НПА | – | нормативный правовой акт |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| ЦГО | – | центральный государственный орган |
| МПС | – | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
| АО "ОМГ" | – | акционерное общество "Озенмунайгаз" |
| ПЧ | – | пожарная часть |
| СПП | – | специальный пункт полиции |
| УП | – | управление полиции |
| ДП | – | департамент полиции |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| АО "ФНБ "Самрук-Қазына" | – | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
| МВРИ | – | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
| КПГ | – | компримированный природный газ |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| ТОО "Тенгизшевройл" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ТиПО | – | потенциал технического и профессионального образования |
| МТС | – | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
| ТЭО | – | технико-экономическое обоснование |
| УПП | – | участковый пункт полиции |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| ХГМЗ | – | химический гидрометаллургический завод |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| НАО "КУТИ им. Ш.Есенова" | – | некоммерческое акционерное общество "Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова" |
| МСБ | – | малый и средний бизнес |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЭПР | – | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| BuzachiOperating Ltd | – | Бузачи оперейтинг лтд |
| В2В | – | businesstobusiness (бизнес для другого бизнеса) |
| ENI | – | EnteNazionaleIdrocarburi |
| АО "НК "Kazakh Invest" | – | акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest" |
| АО "НК "KazakhTourism" | – | акционерное общество "Национальная компания "KazakhTourism" |
| ТОО "KazAzot Prime" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "KazAzot Prime" |
| NCOC | – | North Caspian Operating Company N.V. |
| АО "НК "QazaqGaz" | – | акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |
| ТОО "SarkylmasKuat" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "SarkylmasKuat". |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784 |

**Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 2012 года № 14 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2012 года № 1314 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 806 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 176 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года № 923 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 - 2025 годы".

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2021 года № 629 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 - 2025 годы".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан