

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области на 2021 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2021 года № 819

      В целях социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, акимату Павлодарской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2021 года № 819 |

**Комплексный план социально-экономического развития**

**города Экибастуза Павлодарской области на 2021 – 2025 годы**

      Город Экибастуз – крупнейший индустриальный и энергетический центр Казахстана.

      Промышленность является основой экономики Экибастузского региона.

      В структуре промышленности наибольший удельный вес составляют добывающий сектор и электроснабжение. В объеме промышленной продукции области их доля составляет 87 %.

      Ведущими предприятиями горнодобывающей отрасли являются ТОО "Бозшакольский горно-обогатительный комбинат", ТОО "Богатырь Комир", АО "ЕЭК", разрез "Восточный", ТОО "АнгренсорЭнерго". В 2020 году добыто 33,2 млн тонн руды, 62,5 млн тонн угля.

      Энергетика представлена двумя градообразующими предприятиями: ГРЭС-1, ГРЭС-2, которыми вырабатывается 21,3 % электрической энергии республики или 48,0 % области. В 2020 году выработано 24,4 млрд. кВтч.

      Численность экономически активного населения составляет 83,5 тысяч человек.

      При этом имеются проблемы, решение которых необходимо в ближайшей пятилетке:

      1) экологические проблемы, связанные с промышленной направленностью региона;

      2) остро стоит вопрос водо-, теплоснабжения региона. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 63,9 %, канализационных – 68,1 %, тепловых – 83,9 %. В последнее время участилось число аварийных ситуаций;

      3) имеется необходимость в проведении реконструкции и среднего ремонта автомобильных дорог города. В настоящее время улицы частного сектора Экибастуза не имеют асфальтового покрытия, где проживает порядка 60,0 тысяч человек или 40 % от общей численности городского населения;

      4) на 1 августа 2021 года количество нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда составляет 5308 человек, в том числе сирот – 457, многодетных семей – 263, социально-уязвимых – 2905;

      5) в 2020 году показатель смертности от болезней системы кровообращения увеличился на 3,0 % по сравнению с 2019 годом. Также наблюдается рост показателей материнской и младенческой смертности в два раза. Основными причинами снижения показателей являются дефицит кадров и высокая изношенность медицинских организаций;

      6) имеет место дефицит спортивной инфраструктуры для удовлетворения полной потребности населения физической культурой и спортом;

      7) низкий охват детей от 1 до 3 лет дошкольным воспитанием и обучением. На сегодняшний день данный показатель составляет 49,7 %.

      В целом Комплексный план предусматривает сбалансированное развитие региона. Он состоит из 114 организационных и реализационных мероприятий, которые будут финансироваться в рамках республиканских, местных бюджетов и за счет привлечения других источников.

      Из общего числа мероприятий реализация 26 пунктов планируется за счет частных инвестиций (824928,4 млн тенге или 88,5 % от общей суммы финансирования) и одно мероприятие за счет внебюджетных средств (9702,9 млн тенге или 1 % об общей суммы финансирования);

      реализация 75 мероприятий планируется за счет республиканского и местного бюджетов (РБ – 64727,4 млн тенге или 6,9 %, МБ – 33485,6 млн тенге или 3,6 % от общей суммы финансирования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения, годы** | **Предполагаемые расходы, млн тенге\*** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Планирование городской среды** |
| 1. | Утверждение генерального плана города Экибастуза | постановление Правительства Республики Казахстан | акимат | 2021 | 20,0 | МБ |
| 2022 | 30,8 |
| 2. | Разработка дизайн-кода города Экибастуза | решение маслихата | акимат | 2024 | 20,0 | МБ |
| 2025 | 20,0 |
| 3. | Проведение инвентаризации подземных и надземных коммуникаций на застроенной территории с составлением кадастрового плана масштаба 1:500 в целях формирования цифровой плановой основы для внесения в базу данных АИС ГГК (2724,17 га) | цифровой топографичес-кий план (дежурная карта) | акимат | 2021 – 2022 | 203,9 | МБ |
| **2. Реальный сектор экономики** |
| **2.1. Создание научного кластера** |
| 4. | Создание научно-исследовательского центра углехимии и угольной промышленности в городе Экибастузе | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат,  МИИР, МОН | 2022 | 500,0 | ДИ |
| 2023 | 500,0 |
| **2.2. Промышленность и инвестиции** |
| 5. | Формирование и утверждение портфеля инвестиционных проектов для реализации на территории индустриальной зоны | постановление акимата Павлодарской области | акимат | 2021 – 2022 | не требуются |  |
| 6. | Увеличение площади малой индустриальной зоны для представителей МСБ | информация в акимат | акимат | 2022 | 10,0 | МБ |
| 7. | Строительство новой ПС 500/220/10 кВ с присоединением к ПС 1150 "Экибастузская" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 16000,0 | ДИ |
| 8. | Строительство трех заводов по производству ферросплавов | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 73888,0 | ДИ |
| 2023 | 72518,0 | ДИ |
| 2024 | 34613,0 |
| 9. | Строительство завода по производству металлургических угольных электродов | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 2500,0 | ДИ |
| 2023 | 2500,0 | ДИ |
| 10. | Строительство завода по производству полукокса | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 2500,0 | ДИ |
| 2023 | 2500,0 | ДИ |
| 11. | Строительство электромеханического завода | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 2500,0 | ДИ |
| 2023 | 2500,0 | ДИ |
| 12. | Реализация проекта по переходу на автоконвейерную технологию добычи и транспортировки угля | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 29100,0 | ДИ |
| 2022 | 16900,0 |
| 13. | Возобновление производства грузовых полувагонов | выпуск продукции | акимат | 2021 | не требуются |  |
| 14. | Заключение долгосрочных договоров с АО "НК "КТЖ" на производство продукции железнодорожного кластера | подписание договора | акимат, | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| 15. | Строительство завода по производству технического кремния | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 500,0 | ДИ |
| 2022 | 9000,0 |
| 2023 | 14500,0 |
| 2024 | 30000,0 |
| 2025 | 12000,0 |
| 16. | Расширение производства колесных пар | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 7600,0 | ДИ |
| 2022 | 1900,0 |
| 17. | Строительство завода по производству шурупов и клемм | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 8500,0 | ДИ |
| 18. | Строительство комплекса по производству бандажей и кованых изделий | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 2000,0 | ДИ |
| 2022 | 20000,0 |
| 2023 | 47100,0 |
| 2024 | 1000,0 |
| 19. | Расширение тепличного комплекса | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 | 11000,0 | ДИ |
| 2024 | 11000,0 |
| 2025 | 11000,0 |
| 20. | Строительство энергоблока № 3 АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  АО "Самрук-Казына"  (по согласованию) | 2021 | 8209,0 | ДИ |
| 2022 | 3030,0 |
| 2023 | 129041,0 |
| 2024 | 72182,0 |
| 2025 | 82989,0 |
| 21. | Восстановление энергоблока № 1 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова" | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  АО "Самрук-Казына"  (по согласованию) | 2021 | 19000,0 | ДИ |
| 2022 | 15000,0 |
| 2023 | 32456,0 |
| **2.3. Предпринимательство** |
| 22. | Подведение недостающей инженерной инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025" | информация в Правительство  Республики Казахстан | МНЭ,  акимат | 2022 | 2702,9 | РБ |
| 2021 | 77,0 | МБ |
| 2022 | 301,7 |
| 2023 | 30,0 |
| 2024 | 30,0 |
| 2025 | 30,0 |
| 23. | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025" | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ,  акимат | 2021 | 5,0 | РБ |
| 2022 | 5,0 |
| 24. | Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса –2025" | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ,  акимат | 2021 | 1500,0 | РБ |
| 2022 | 850,0 |
| 2023 | 850,0 |
| 2024 | 850,0 |
| 2025 | 850,0 |
| 25. | Оказание мер субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ,  акимат | 2021 | 200,0 | РБ |
| 2022 | 200,0 |
| 2023 | 200,0 |
| 2024 | 200,0 |
| 2025 | 200,0 |
| 26. | Реализация направлений регионального проекта "BusinessErtis" | информация в МНЭ | акимат | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| **2.4. Агропромышленный комплекс** |
| 27. | Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, ежегодно не менее 20 тысяч га | постановление акимата города Экибастуза | акимат | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| 28. | Поэтапное увеличение орошаемых земель на 10,0 тысяч га | постановление акимата города Экибастуза | акимат | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| 29. | Расширение посевных площадей ежегодно не менее 200 га | информация в МСХ | акимат | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| 30. | Увеличение валового сбора и урожайности зерновых культур на 200 тонн | информация в МСХ | акимат | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| 31. | Строительство фермы по производству кумыса и охлажденного мяса | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 85,0 | ДИ |
| 32. | Строительство комплекса по производству хлебобулочных и макаронных изделий | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 130,0 | ДИ |
| 2022 | 350,0 |
| 33. | Строительство двух откормочных площадок на 5,3 тысяч голов | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 1375,0 | ДИ |
| 2023 | 1455,0 |
| 34. | Создание сети фермерских хозяйств "под ключ" по 100 голов КРС маточного поголовья каждая | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 250,0 | ДИ |
| 2023 | 250,0 | ДИ |
| 35. | Модернизация мясоперерабатывающего комбината производственной мощностью до 2000,0 тонн продукции в сутки | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2025 | 1000,0 | ДИ |
| 36. | Создание фермерских хозяйств по разведению КРС (ежегодно не менее 10-ти объектов) и МРС (ежегодно не менее 5-ти объектов) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 – 2025 | не требуются |  |
| 37. | Паспортизация водохранилищ-охладителей ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и включение их в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения | постановление акимата Павлодарской области | акимат | 2021-2022 | 1,0 | МБ |
| 38. | Создание садкового рыбоводного хозяйства на водохранилищах-охладителях ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 169,0 | ДИ |
| 2023 | 169,0 |
| **3. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест** |
| 39. | Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации безработных, отдельных категорий занятых лиц (ежегодно 45 человек) | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2021 | 10,4 | МБ |
| 2022 | 19,4 |
| 2023 | 39,3 |
| 2024 | 39,3 |
| 2025 | 39,3 |
| 40. | Организация молодежной практики (ежегодно не менее 100 человек) | информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН,  акимат | 2021 | 59,8 | РБ |
| 2022 | 50,5 |
| 2023 | 52,8 |
| 2024 | 55,2 |
| 2025 | 70,9 |
| 41. | Обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" (ежегодно не менее 130 человек) | информация в МТСЗН | МНЭ, акимат,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2021 | 30,0 | РБ |
| 2022 | 30,0 |
| 2023 | 30,0 |
| 2024 | 30,0 |
| 2025 | 30,0 |
| 42. | Создание центра компетенции на базе межрегионального учебного центра | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МОН | 2021 | 350,0 | ДИ |
| 2022 | 350,0 |
| 2023 | 350,0 |
| 2024 | 350,0 |
| 2025 | 350,0 |
| 43. | Привлечение специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ,  акимат | 2021 | 61,3 | РБ |
| 2022 | 64,3 |
| 2023 | 67,2 |
| 2024 | 70,2 |
| 2025 | 72,7 |
| 2021 | 4,1 | МБ |
| 2022 | 4,3 |
| 2023 | 4,5 |
| 2024 | 4,7 |
| 2025 | 4,8 |
| **4. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Экибастуза** |
| **4.1. Образование** |
| 44. | Реконструкция здания детского сада на 320 мест по ул. Сатпаева, 59 в рамках Дорожной карты занятости на 2020 – 2021 годы | акт ввода в эксплуатацию | МТСЗН, МОН,  акимат | 2021 | 325,4 | РБ |
| 478,3 | МБ |
| 45. | Строительство центра детского творчества на 350 мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 350,0 | МБ |
| 2023 | 817,0 |
| 2024 | 1617,0 |
| 46. | Капитальный ремонт и модернизация 20 школ | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 40,0 | МБ |
| 2022 | 1011,2 |
| 2023 | 1218,0 |
| 2024 | 2101,2 |
| 2025 | 2833,0 |
| **4.2. Здравоохранение** |
| 47. | Принятие дополнительных комплексных мер по привлечению квалифицированных медицинских кадров | постановление акимата Павлодарской области | акимат | 2022 | не требуются |  |
| 48. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 | 900,0 | МБ |
| 2025 | 600,0 |
| **4.3. Культура и спорт, досуг молодежи** |
| 49. | Строительство Ледового дворца | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 | 1500,0 | МБ |
| 2025 | 1000,0 |
| 50. | Установка 20-ти стрит-воркаут и 10-ти стритбольных площадок с тартановым покрытием | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 36,0 | МБ |
| 2023 | 60,0 |
| 2024 | 60,0 |
| 51. | Капитальный ремонт административного здания стадиона "Шахтер" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 31,7 | МБ |
| 52. | Реконструкция административного здания государственного архива | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 | 198,0 | МБ |
| 53. | Строительство музея "Исабек Ишан Хазрет" с благоустройством территории | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 | 125,0 | МБ |
| 54. | Капитальный ремонт сцены большого зала городского центра культуры "Онер" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 | 300,0 | МБ |
| 55. | Строительство сельских клубов в селах Байет и Коянды в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі!" | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат | 2024 | 324,0 | РБ |
| 2025 | 380,0 |
| 56. | Капитальный ремонт фасада и кровли здания центральной городской библиотеки | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 70,0 | МБ |
| 57. | Модернизация и реновация центральной городской библиотеки "OPENКІТАПХАНА" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 80,0 | МБ |
| 58. | Капитальный ремонт здания и благоустройство территории Экибастузского историко-краеведческого музея | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 85,0 | МБ |
| 59. | Капитальный ремонт здания клуба в селе Зеленая Роща Аккольского сельского округа | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 10,8 | МБ |
| **4.4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры** |
| **Теплоснабжение** |
| 60. | Разработка технико-экономического обоснования развития тепловых сетей с привязкой к генеральному плану развития | акт  выполненных работ | акимат | 2023 | 30,0 | МБ |
| 61. | Разработка технико-экономического обоснования на создание альтернативной системы теплоснабжения города | утвержденное ТЭО | акимат | 2023 | 15,0 | МБ |
| 2024 | 15,0 |
| 62. | Реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, 40,5 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 611,0 | ДИ |
| 2022 | 614,5 |
| 2023 | 531,0 |
| 2024 | 609,2 |
| 2025 | 609,2 |
| 63. | Строительство тепловых магистралей и внутриквартальных сетей, 7,2 км | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат | 2022 | 2857,1 | РБ |
| 2023 | 3420,0 |
| 2024 | 1932,7 |
| 2022 | 317,5 | МБ |
| 2023 | 380,0 |
| 2024 | 214,8 |
| 64. | Строительство тепловых сетей в поселке Шидерты | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 319,2 | МБ |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 65. | Завершение строительства систем водоснабжения в селах Сарыкамыс и Зеленая Роща | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2021 | 77,6 | РБ |
| 66. | Реконструкция системы водоснабжения в селах имени Алькея Маргулана и Торт-Кудук | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2021 | 398,8 | РБ |
| 2022 | 454,3 |
| 2021 | 77,2 | МБ |
| 67. | Строительство водопроводных сетей на станции Бозшаколь 1,941 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 91,0 | МБ |
| 68. | Завершение реконструкции водовода (диаметром 920 мм, 1020 мм), 10,6 км | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2021 | 423,6 | РБ |
| 118,7 | МБ |
| 69. | Реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (метод санации) по улице М.Жусупа, 4,9 км | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2021 | 701,1 | РБ |
| 2022 | 1603,0 |
| 2023 | 1552,0 |
| 2021 | 162,5 | МБ |
| 2022 | 319,1 |
| 70. | Реконструкция девяти магистральных водоводов, 48,7 км | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2022 | 937,3 | РБ |
| 2023 | 2265,4 |
| 2024 | 2505,4 |
| 2025 | 2569,6 |
| 2021 | 161,2 | МБ |
| 2022 | 234,3 |
| 2023 | 566,4 |
| 2024 | 626,2 |
| 2025 | 642,4 |
| 71. | Завершение реконструкции трех магистральных водоводов, 7,5 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 546,1 | МБ |
| 72. | Реконструкция коллекторов ДУ 300-500 мм (по улицам Матросова, Новоселов, Кунаева) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 29,0 | МБ |
| 2022 | 202,7 |
| 73. | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов на 2020 – 2025 годы | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат | 2022 | 1594,0 | РБ |
| 2023 | 1173,3 |
| 2024 | 4166,7 |
| 2022 | 83,9 | МБ |
| 2023 | 61,7 |
| 2024 | 219,3 |
| 74. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилищному строительству в 16,17 микрорайонах (электроснабжение, наружные сети водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2023 | 2970,0 | РБ |
| 330,0 | МБ |
| 75. | Реконструкция системы водоснабжения в микрорайонах города, 30,3 км | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2023 | 334,3 | РБ |
| 2024 | 431,7 |
| 2023 | 83,6 | МБ |
| 2024 | 107,9 |
| 76. | Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 очистных водопроводных сооружений | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2023 | 1944,0 | РБ |
| 486,0 | МБ |
| 77. | Реконструкция блока реагентного хозяйства,  хлорного хозяйства, фильтровальной станции очистных водопроводных сооружений | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2024 | 1280,0 | РБ |
| 320,0 | МБ |
| 78. | Строительство сетей канализации южного и северного районов | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2022 | 200,0 | РБ |
| 2023 | 926,9 |
| 2024 | 741,5 |
| 2022 | 50,0 | МБ |
| 2023 | 231,7 |
| 2024 | 185,4 |
| **Дороги и благоустройство** |
| 79. | Строительство скотомогильника | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 17,0 | МБ |
| 80. | Строительство линий освещения в поселке Солнечный | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 33,5 | МБ |
| 81. | Строительство автодрома | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 104,6 | МБ |
| 82. | Реконструкция автомобильных дорог, 129,6 км | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  акимат | 2021 | 2077,0 | РБ |
| 2022 | 2200,0 |
| 2023 | 2400,0 |
| 2024 | 2600,0 |
| 2025 | 2800,0 |
| 2021 | 338,0 | МБ |
| 2022 | 248,2 |
| 2023 | 389,8 |
| 2024 | 277,5 |
| 2025 | 366,2 |
| 83. | Средний ремонт автомобильных дорог, 30,6 км | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 294,4 | МБ |
| 2023 | 180,8 |
| 2024 | 220,0 |
| 2025 | 240,0 |
| 84. | Средний ремонт внутрипоселковой дороги села Коянды, 6 км в рамках проекта "Ауыл – Ел бесiгі" | акт выполненных работ | МНЭ,  акимат | 2025 | 300,0 | РБ |
| 85. | Реконструкция парка культуры и отдыха "Шахтер" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 | 500,0 | МБ |
| 2024 | 1000,0 |
| 2025 | 1000,0 |
| 86. | Благоустройство сквера имени 50-летия Экибастуза | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 25,0 | МБ |
| 87. | Благоустройство 50-ти дворов города | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 386,7 | МБ |
| 2023 | 376,6 |
| 2024 | 784,1 |
| 88. | Обновление автобусного парка в целях сокращения интервала движения между автобусами | приобретение автобусов | акимат | 2021 | 180,0 | ДИ |
| 2022 | 180,0 |
| 2023 | 180,0 |
| 2024 | 180,0 |
| 2025 | 180,0 |
| **4.5. Жилье** |
| 89. | Завершение строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилищному строительству в 23 микрорайоне и районе "Ипподром", теплоснабжение | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 110,6 | МБ |
| 90. | Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов для очередников (арендное жилье без права выкупа) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2021 | 2466,7 | РБ |
| 2022 | 852,8 |
| 2021 | 1424,2 | МБ |
| 91. | Строительство малоэтажных жилых домов в районе "Ипподром" (кредитное) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат,  АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 2022 | 1351,3 | ДИ |
| 2023 | 2425,8 |
| 2024 | 2568,7 |
| 2025 | 3357,1 |
| 92. | Модернизация жилых домов (20 домов) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР,  акимат | 2021 | 67,3 | РБ |
| 2022 | 180,0 |
| 93. | Привлечение частных застройщиков в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер"  на 2021 – 2025 годы | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 | 700,0 | ДИ |
| 2022 | 700,0 |
| 2023 | 700,0 |
| **4.6. Развитие цифровизации** |
| 94. | Реализация проектов:  - служба 112  - электронное билетирование на общественном транспорте | акт выполненных работ | акимат | 2021 | 25,0 | МБ |
| 2022 | 25,0 |
| 2023 | 25,0 |
| 2021 | 50,0 | ДИ |
| 2022 | 75,0 |
| 2023 | 50,0 |
| 95. | Проработка вопроса установки устройств экстренного вызова помощи "Кнопки SOS" (с обеспечением гарантированного электропитания и каналами передачи данных) в местах массового скопления граждан и возможного проявления риска совершения противоправных деяний | информация в МВД | акимат | 2021 | не требуются |  |
| **4.7. Безопасность и правопорядок** |
| 96. | Строительство центра оперативного управления | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  МВД | 2023 | 225,0 | МБ |
| 97. | Приобретение 3 мобильных постов полиции | акт приема-передачи | акимат | 2022 | 87,0 | МБ |
| 98. | Приобретение служебного жилья, совмещенного с оснащенным рабочим местом для сельских участковых | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 | 80,0 | МБ |
| 2023 | 100,0 |
| 99. | Приобретение 11 единиц служебных автомашин для участковых инспекторов полиции и группы ювенальной полиции | акт приема-передачи | акимат | 2022 | 50,4 | МБ |
| 2023 | 42,0 |
| 100. | Строительство пожарного депо на 2 автомобиля в поселке Солнечный | акт ввода в эксплуатацию | МЧС,  акимат | 2023 | 15,0 | РБ |
| 2024 | 365,0 |
| 101. | Капитальный ремонт здания пожарного депо специализированной пожарной части № 2 | акт выполненных работ | МЧС,  акимат | 2023 | 20,0 | РБ |
| 2024 | 200,0 |
| 102. | Капитальный ремонт здания пожарного депо пожарной части № 6 | акт выполненных работ | МЧС,  акимат | 2023 | 5,0 | РБ |
| 2024 | 50,0 |
| 103. | Реконструкция зданий и сооружений спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда | акт ввода в эксплуатацию | МЧС,  акимат | 2023 | 150,0 | РБ |
| 104. | Приобретение системы перехвата телерадиовещания и сирено-речевых установок в количестве 14 штук | акт приема-передачи | МЧС,  акимат | 2024 | 101,1 | РБ |
| **5. Решение экологических проблем** |
| 105. | Высадка деревьев и кустарников ежегодно не менее 4,2 тысяч штук | информация в МЭГПР | акимат | 2021 | 72,0 | МБ |
| 2022 | 72,0 |
| 2023 | 72,0 |
| 2024 | 72,0 |
| 2025 | 72,0 |
| 106. | Формирование зеленого пояса | постановление акимата Павлодарской области | акимат | 2022 | 25,0 | МБ |
| 2023 | 25,0 |
| 2024 | 25,0 |
| 2025 | 20,0 |
| 107. | Ликвидация неорганизованных свалок | информация в МЭГПР | акимат | 2021 | 12,2 | МБ |
| 2022 | 12,2 |
| 2023 | 12,2 |
| 2024 | 12,2 |
| 2025 | 12,2 |
| 108. | Передача данных о состоянии атмосферного воздуха на LED - экран | акт выполненных работ | акимат | 2021 | 10,5 | МБ |
| 2022 | 11,3 |
| 2023 | 11,9 |
| 2024 | 12,5 |
| 2025 | 13,1 |
| 109. | Применение промышленными предприятиями города современных инноваций и технологий по защите окружающей среды при открытии новых производств | информация в МЭГПР | акимат | 2021 | 500,0 | ДИ |
| 2022 | 500,0 |
| 2023 | 500,0 |
| 2024 | 500,0 |
| 2025 | 500,0 |
| 110. | Проведение ежегодного ремонта электрофильтров для снижения выбросов золы на электростанциях города | информация в МЭГПР | акимат | 2021 | 239,8 | ДИ |
| 2022 | 243,2 |
| 2023 | 245,0 |
| 2024 | 245,0 |
| 2025 | 245,0 |
| 111. | Разработка дендрологического плана города Экибастуза | информация в МЭГПР | акимат | 2022 | 25,0 | МБ |
| 112. | Устройство площадок для временного складирования и сортировки твердо-бытовых отходов в поселках Шидерты и Солнечный | акт выполненных работ | акимат | 2023 | 180,0 | МБ |
| 113. | Внедрение раздельного сбора твердо-бытовых отходов | информация в МЭГПР | акимат | 2021 | 17,1 | МБ |
| 2021 | 25,0 | ДИ |
| 2022 | 17,1 | МБ |
| 2022 | 26,5 | ДИ |
| 114. | Проработка вопроса поэтапного перевода предприятий, находящихся в республиканской и коммунальной собственности, использующих в своих технологических процессах сильнодействующие ядовитые вещества, на более безопасные реагенты и установки для минимизации последствий возникновения аварий, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ | информация в МЧС | акимат,  МЗ | 2021 | не требуются |  |

      \* Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

**Объем финансирования по поддержанным проектам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 8 393,6 | 14 781,2 | 18 375,9 | 15 903,5 | 7 273,2 | 64 727,4 |
| Местный бюджет | 3 734,1 | 5 377,9 | 6 691,5 | 10 789,1 | 6 893,0 | 33 485,5 |
| Другие источники | 77 779,8 | 169 902,5 | 321 470,8 | 153 247,9 | 112 230,3 | 834 631,3 |
| **ИТОГО** | **89 907,5** | **190 061,6** | **346 538,2** | **179 940,5** | **126 396,5** | **932 844,3** |

**Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года:**

      Объем промышленного производства планируется обеспечить на уровне 1050 млрд тенге, из них в обрабатывающей – не менее 20 %. Сумма инвестиций в основной капитал составит 737,0 млрд тенге, будет создано порядка 2000 постоянных рабочих мест. Достижение данных показателей станет возможным, в том числе в результате создания индустриальной зоны города Экибастуза, основным критерием которой станет фиксированный тариф на электроэнергию. На долгосрочную перспективу имеется договоренность с АО "KEGOC" по строительству понижающей подстанции на 1000 МВт для расширения индустриальной зоны регионального значения для привлечения большего числа потенциальных инвесторов.

      В рамках предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса планируется увеличить количество действующих субъектов с 8,5 до 10,0 тысяч единиц, обеспечить рост выпуска продукции с 96,2 до 133,0 млрд тенге, а также численность занятых с 22,7 до 27,0 тысяч человек, будет создано 16,5 тысяч рабочих мест, в том числе постоянных – 14,0 тысяч.

      Мероприятия, планируемые в агропромышленном комплексе, позволят увеличить:

      - поголовье скота на 16 %, следовательно, возрастет производство молока и мяса;

      - объем кормовой базы на 10 %, в том числе за счет увеличения орошаемых земель,

      - объем валового выпуска продукции в сельском хозяйстве на 5 %, в частности в растениеводстве в связи с выходом на полную проектную мощность тепличного комплекса ТОО "Greenhouse Kaztomat";

      - производство продуктов питания до – 4700 млн тенге с целью сокращения дефицита сельскохозяйственной продукции и стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

      В инженерной и транспортной инфраструктуре в результате реконструкции и ремонта 129,6 и 30,6 км дорог соответственно доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, будет доведена до 95 %, а также впервые для 42 % жителей города будут созданы благоприятные и комфортные условия для проживания.

      Впервые будет внедрена система электронного билетирования в городских маршрутах, обновление автобусного парка составит до 50 % от общего их количества на сегодняшний день.

      Вопросы безопасности на дорогах будут решены в рамках реализации проектов "SmartCity" и "Безопасный город".

      В рамках Комплексного плана запланировано строительство 8 многоквартирных жилых домов, что позволит ввести в эксплуатацию более 45,0 тысяч квадратных метров, обеспечить жильем детей-сирот и многодетные семьи, а также социально-уязвимые слои населения и работников бюджетных организаций, состоящих в очереди на сегодняшний день. При этом будет проведена работа по предоставлению не менее 370 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе также в рамках государственных программ.

      Налоговые поступления от реализации кредитного жилья в доход бюджета составят более 20,0 млрд тенге.

      В сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения предусмотрены к реализации 11 проектов, которые позволят уменьшить износ сетей, улучшить состояние систем теплоснабжения и водоотведения, обеспечить бесперебойным водоснабжением 152,4 тысяч человек.

      В сфере здравоохранения материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения позволит обеспечить рост рождаемости и снижение смертности в результате доступности высокотехнологических медицинских услуг. За пять лет будет привлечено порядка 200 квалифицированных специалистов за счет оказания содействия в обеспечении жильем.

      Строительство объектов образования позволит удовлетворить потребности населения в предоставлении качественных образовательных услуг в сфере дошкольного, общего среднего и дополнительного образования. За счет реализации проектов будет создано порядка 170 новых постоянных рабочих мест.

      Строительство ледового дворца и других спортивных объектов увеличит охват занимающихся физической культурой и спортом до 40 %, обеспечит около 60 рабочих мест, крайне остро стоит вопрос вовлечения жителей города в спорт, особенно рабочей молодежи в связи с недостаточной инфраструктурой.

      Реализация мероприятий по охране окружающей среды обеспечит ежегодное снижение загрязняющих веществ в атмосферу, а также повысит ответственность промышленных предприятий по исполнению принятых обязательств.

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НПП "Атамекен" | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"; |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"; |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан; |
| ДИ | – | другие источники; |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан; |
| МБ | – | местный бюджет; |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан; |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан; |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Казахстан Темiр жолы"; |
| РБ | – | республиканский бюджет; |
| АО "Самрук-Казына" | – | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"; |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан; |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; |
| КРС | – | крупный рогатый скот; |
| МРС | – | мелкий рогатый скот; |
| МСБ | – | малый и средний бизнес; |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью; |
| ГРЭС | – | государственная районная электростанция. |
| АИС ГГК | – | автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра; |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан