

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области на 2022 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2022 года № 38

      В целях социально-экономического развития Актюбинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Актюбинской области на 2022 – 2025 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Актюбинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам полугодия, не позднее 15 января и 15 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2022 года № 38 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития Актюбинской области на 2022 – 2025 годы**

      Введение

      Актюбинская область является стратегическим индустриально-аграрным регионом страны. Удельный вес валового регионального продукта области за 2020 год по республике составил 4,2 %.

      Промышленность является основным драйвером экономики, формирующим около 40 % валового регионального продукта области.

      Регион обладает значительным потенциалом для развития металлургической, химической и нефтегазовой отраслей, в недрах области имеются залежи практически всех полезных ископаемых таблицы Менделеева. К примеру, область занимает 2 место в мире по запасам хромовых руд, 3 место в Казахстане по запасам углеводородного сырья и медных руд.

      Область является важным стратегическим узлом благодаря развитой транспортной развязке и транзитной специализации.

      Пересекаются несколько направлений авиа- и автомобильных магистралей, которые связывают Среднюю Азию с европейской частью России.

      В непосредственной близости дислоцированы стабильные рынки сбыта – в радиусе 900 километров находятся 7 крупных городов Российской Федерации и Республики Казахстан, объем рынка составляет более 12 миллионов человек.

      В целом в регионе сформирован мощный каркас разветвленной транспортной инфраструктуры. Однако необходимо дальнейшее раскрытие транспортно-логистического потенциала, что придаст дополнительный импульс развитию экономики.

      Сальдо демографии за 2016 – 2020 годы положительное, приток составил 59,5 тысячи человек. За аналогичный период численность экономически активного населения увеличилась на 1,8 % или 7,8 тысячи человек, составив 437,3 тысячи человек.

      Однако область сталкивается с рядом системных рисков, требующих решения:

      1) среднемесячная заработная плата в Актюбинской области самая низкая среди регионов западного Казахстана;

      2) к 2030 году потребность в создании новых рабочих мест увеличится в 2 раза;

      3) необходимо активное строительство необходимой инфраструктуры для повышения качества жизни в формируемой агломерации.

      В целях форсированной модернизации, повышения привлекательности региона для потенциальных инвесторов и решения основных социально-экономических проблем региона разработан Комплексный план социально-экономического развития Актюбинской области до 2025 года (далее – Комплексный план).

      Комплексный план состоит из 92 организационных и реализационных мероприятий.

      От реализации Комплексного плана ожидаются следующие результаты:

      1) Актюбинская агломерация: центр агломерации, город Актобе, станет городом-хабом на территории регионов западного Казахстана и основным контрмагнитом (предпринимаемые меры позволят повысить качество жизни, что будет способствовать значительному миграционному приросту населения в зону агломерации, прежде всего из других областей Казахстана и приграничных стран);

      2) освоение новых месторождений на территории Актюбинской области позволит предотвратить дальнейшее снижение добычи нефти и возобновить ее рост на более чем 3 % ежегодно;

      3) проведение технологической модернизации, а также запуск крупных предприятий дадут возможность увеличить долю обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте к 2025 году до 16 %, в течение 4 лет планируется создать более 39 тысяч новых рабочих мест, а также привлечь порядка 4,8 трлн тенге инвестиций, из них

3,6 трлн тенге – частные инвестиции, которые в среднем составляют около 75 % от общего объема инвестиций;

      4) транспортная и инженерная инфраструктура. Актюбинская область имеет связи со всеми центрами экономического роста. Укрепление межрегиональных связей будет обеспечено за счет реконструкции и повышения категорий существующих автомобильных дорог. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 66 % до 95 %.

      Планируемые в агропромышленном комплексе мероприятия по диверсификации, внедрению новых технологий и цифровизации позволят увеличить производительность труда в сельском хозяйстве в 2 раза и обеспечить прирост валового объема продукции до 30 млрд тенге ежегодно.

      В сфере здравоохранения строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов позволит улучшить качество оказываемых медицинских услуг для 16 тысяч сельского населения, обеспечить своевременное выявление заболеваний и их своевременную профилактику, снизить младенческую смертность до 7,6 случаев на 1000 родившихся, не допускать случаев материнской смертности, увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75,5 лет.

      Реализация проектов в сфере экологии позволит обезопасить жителей региона от негативного воздействия загрязняющих веществ, восстановить экосистему загрязненных водоемов, а также предотвратить разрушительные последствия паводков.

      Реализация проектов в сфере предпринимательства позволит сдерживать цены на социально значимые продовольственные товары (далее – СЗПТ), что является одним из острых вопросов, волнующих население. Кроме того, подведение инфраструктуры к объектам малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) позволит создавать новые и расширять действующие производства.

      Строительство или приобретение участковых пунктов полиции положительно скажется на оперативном обеспечении безопасности граждан и эффективности работы правоохранительной системы региона.

      В сфере образования дальнейшее развитие образовательной базы позволит значительно улучшить качество образовательных услуг, снизить дефицит кадров.

      Реализация комплекса данных мероприятий придаст качественно новый импульс развитию региона, увеличит количество населения, позволит снизить сырьевую зависимость области и в среднесрочной перспективе выйти на 5-6 % ежегодного роста валового регионального продукта, что положительно скажется на благосостоянии населения и позволит стабилизировать миграционный процесс.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения меропрития** | **Ответствен-ные**  **исполнители, соисполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Объем финасирования, млн тенге\*** | **Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты:  1) увеличение валового регионального продукта в номинальном выражении с 2,9 до 3,8 трлн тенге;  2) создание 39 тысяч новых рабочих мест, из них постоянных – 20 тысяч;  3) рост инвестиций в основной капитал в более чем 2,5 раза с доведением до 1,5 трлн тенге;  4) рост объема промышленности – в 1,6 раза с 1,8 до 2,8 трлн тенге;  5) увеличение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 61 % до 95 %. | | | | | | |
| **1. Инфраструктурное развитие** |
| 1 | Строительство канализационно-очистных сооружений в городе Актобе | акты приемочных комиссий | МИИР,  акимат Актюбинской области | 2023 год | 300,0 | ЧИ |
| 2024 год | 10 000,0 |
| 2025 год | 10 000,0 |
| 2 | Обеспечение инженерно-коммуникационными сетями районов жилищного строительства города Актобе | акты приемочных комиссий | МИИР, МФ, акимат Актюбинской области | 2022 год | 8 166,9 | РБ |
| 810,0 | МБ |
| 2023 год | 15 000,0 | РБ |
| 1 500,0 | МБ |
| 2024 год | 15 000,0 | РБ |
| 1 500,0 | МБ |
| 2025 год | 15 000,0 | РБ |
| 1 500,0 | МБ |
| 3 | Строительство 20 тысяч кв. м арендного жилья для уязвимых слоев населения и многодетных семей | акты приемочных комиссий | МИИР, акимат Актюбинской области | 2022 год | 1683,6 | РБ |
| 500,6 | МБ |
| 4 | Строительство 97,2 тысячи кв. м кредитного жилья | акты приемочных комиссий | МИИР, акимат Актюбинской области | 2022 год | 15 326,0 | МБ |
| 2023 год | 13 748,0 |
| 2024 год | 13 600,0 |
| 2025 год | 13 757,0 |
| 5 | Реконструкция коридора "Центр-Запад" (участок Кандыагаш-Шалкар, 3 участка,  1215-1259 км, 1174-1215 км, 1125-1174 км) | акты приемочных комиссий | МИИР, акимат Актюбинской области | 2025 год | 1 000,0 | РБ |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги "Актобе – Хромтау – Карабутак – Улгайсын", пролегающей по трассе "Западная Европа – Западный Китай", участок 763-1025 км | акты приемочных комиссий | МИИР,  акимат Актюбинской области | 2022 год | 1 700,0 | РБ |
| 2023 год | 8 500,0 |
| 2024 год | 8 500,0 |
| 2025 год | 15 000,0 |
| 7 | Строительство и реконструкция 149 км автомобильных дорог местного значения | акты приемочных комиссий | МИИР, МФ, акимат Актюбинской области | 2022 год | 3928,3 | РБ |
| 3570,5 | МБ |
| 2023 год | 4832,6 | РБ |
| 4849,9 | МБ |
| 2024 год | 3762,5 | РБ |
| 3762,5 | МБ |
| 2025 год | 3150,0 | РБ |
| 3150,0 | МБ |
| 8 | Развитие улично-дорожной инфраструктуры города Актобе | акты приемочных комиссий | МНЭ, МФ, акимат Актюбинской области | 2022 год | 5 589,7 | РБ |
| 2 350,0 | МБ |
| 2023 год | 3 000,0 | РБ |
| 1 734,2 | МБ |
| 2024 год | 2 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 2025 год | 1 350,0 | РБ |
| 705,6 | МБ |
| 9 | Капитальный и средний ремонт 1107,5 км дорог местного значения (автомобильные дороги областного и районного значения) | акты приемочных комиссий | МИИР, МФ, акимат Актюбинской области | 2022 год | 10 400,0 | РБ |
| 10 400,0 | МБ |
| 2023 год | 10 400,0 | РБ |
| 10 400,0 | МБ |
| 2024 год | 10 400,0 | РБ |
| 10 400,0 | МБ |
| 10 | Строительство третьей нитки магистрального газопровода в городе Актобе | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области, МЭ, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию), АО "Интергаз Центральная Азия" (по согласованию) | 2022 год | 14 600,0 | ЧИ |
| 2023 год | 14 600,0 |
| 2024 год | 14 600,0 |
| 11 | Газификация 85 сельских населенных пунктов Актюбинской области | акты приемочных комиссий | МЭ,  акимат Актюбинской области | 2022 год | 7 200,0 | РБ |
| 837,3 | МБ |
| 2023 год | 9 100,0 | РБ |
| 900,0 | МБ |
| 2024 год | 9 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 2025 год | 9 000,0 | РБ |
| 1 000,0 | МБ |
| 12 | Водоснабжение и водоотведение 2 городских населенных пунктов Актюбинской области | акты приемочных комиссий | МИИР,  акимат Актюбинской области | 2023 год | 6 080,0 | РБ |
| 1 520,0 | МБ |
| 2024 год | 14 880,0 | РБ |
| 3 720,0 | МБ |
| 2025 год | 8 800,0 | РБ |
| 2 200,0 | МБ |
| 13 | Водоснабжение 33 сельских населенных пунктов Актюбинской области | акты приемочных комиссий | МИИР,  акимат Актюбинской области | 2022 год | 4 080,2 | РБ |
| 1 266,1 | МБ |
| 2023 год | 3 635,4 | РБ |
| 908,8 | МБ |
| 2024 год | - | РБ |
| - | МБ |
| 2025 год | 560,0 | РБ |
| 140,0 | МБ |
| 14 | Строительство котельной в микрорайоне  Батыс-3 города Актобе | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области, МЭ, МИИР | 2023 год | 1 000,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2024 год | 1 000,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 15 | Установка уличного освещения в городе Актобе | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области | 2022 год | 2 000,0 | ЧИ |
| 2023 год | 2 800,0 |
| 16 | Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима Актюбинской области | акты выполненных работ | акимат Актюбинской области | 2024 год | 180,0 | МБ |
| 17 | Капитальный ремонт загородного пункта управления акима Актюбинской области | акт выполненных работ | акимат Актюбинской области | 2025 год | 180,0 | МБ |
| 18 | Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы в русле реки Илек от створов Актюбинского водохранилища до поселка Курайли города Актобе | акт приема-передачи | МЭГПР, акимат Актюбинской области | 2023 год | 2 093,7 | РБ |
| 19 | Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы в русле реки Каргалы от поселка Садовое до впадения в реку Илек | акт приема-передачи | МЭГПР, акимат Актюбинской области | 2023 год | 942,7 | РБ |
| 20 | Расчистка, углубление и берегоукрепительные работы русла реки Женишке по всей длине, начиная от поселка Жанаконыс и до впадения ее в реку Илек | акт приема-передачи | МЭГПР, акимат Актюбинской области | 2023 год | 1 505,4 | РБ |
| 21 | Строительство защитной дамбы в поселке Кумсай Темирского района | акт приема-передачи | акимат Актюбинской области | 2023 год | 90,0 | МБ |
| 22 | Строительство защитной дамбы в поселке Шитубек Темирского района | акт приема-передачи | акимат Актюбинской области | 2023 год | 70,0 | МБ |
| 23 | Строительство защитной дамбы в поселке Копа Темирского района | акт приема-передачи | акимат Актюбинской области | 2023 год | 80,0 | МБ |
| 24 | Дооснащение системы оповещения Актюбинской области | акт приема-передачи | акимат Актюбинской области | 2023 год | 302,8 | МБ |
| 2024 год | 302,7 |
| 25 | Дооснащение цифровыми средствами радиосвязи Актюбинской области | акт приема-передачи | акимат Актюбинской области | 2023 год | 107,1 | МБ |
| 2024 год | 107,1 |
| 26 | Обеспечение широкополосного доступа к сети интернет (22 сельских населенных пункта) | широкополосный доступ к сети интернет 22 населенных пунктов | МЦРИАП, акимат Актюбинской области, ТОО "Восток Телеком" (по согласованию) | 2022 год | в рамках предусмотренных средств | ЧИ |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 27 | Строительство либо приобретение участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем, в городе Актобе | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области | 2022 год | 240,0 | МБ |
| 2023 год | 288,0 |
| 2024 год | 144,0 |
| 28 | Строительство спецприемника управления полиции в городе Актобе | акт приемочных комиссий | акимат Актюбинской области | 2023 год | 6,9 | МБ |
| 2024 год | 1 030,4 |
| 2025 год | 687,0 |
| **2. Индустриальное развитие** |
| 29 | Модернизация теплоэлектроцентрали путем установки 57 МВт газотурбины для обеспечения электричеством промышленной зоны города Актобе с созданием 10 рабочих мест | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 20 000,0 | ЧИ |
| 30 | Строительство фабрики по сухой магнитной сепарации железных руд на месторождении Бенкала в селе Сулуколь Айтекебийского района с созданием 60 рабочих мест (первичная обработка 1 млн тонн железной руды в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 7 000,0 | ЧИ |
| 31 | Строительство завода по производству мобильных буровых установок в городе Актобе для добычи нефти с созданием 70 рабочих мест (производство 24 мобильных установок в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 3 100,0 | ЧИ |
| 32 | Строительство завода по призводству бутилированной питьевой воды в городе Актобе с созданием 20 рабочих мест (производство  5 тысяч бутылок в час) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 2 000,0 | ЧИ |
| 33 | Строительство завода по производству биоразлагаемых пакетов в городе Актобе с созданием 60 рабочих мест (производство  6 тысяч тонн пакетов в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 1 500,0 | ЧИ |
| 34 | Строительство завода по производству нефтехимических реагентов (смазочная добавка для буровых установок) в городе Актобе для использования при добыче нефти с созданием  20 рабочих мест (производство 2,5-3 тысяч тонн реагентов в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 300,0 | ЧИ |
| 35 | Реализация проекта по производству оконно-дверных и фасадных изделий из ПВХ и алюминия в городе Актобе с созданием  15 рабочих мест (производство 32000 кв. м в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 130 | ЧИ |
| 36 | Строительство ветровой электростанции "Хромтау 1" мощностью 150 МВт в год в Хромтауском районе с созданием 20 рабочих мест (выработанной электроэнергией будут обеспечены жители и промышленные предприятия Хромтауского района) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2023 год | 84 000,0 | ЧИ |
| 37 | Освоение месторождения Лиманное в Хромтауском районе с созданием 300 рабочих мест (добыча 1,3 млн тонн медной руды в год) | акт выполненных работ | акимат Актюбинской области | 2023 год | 41 000,0 | ЧИ |
| 38 | Реализация проекта по производству химических реагентов (антифриз и моторное масло) в городе Актобе с созданием 50 рабочих мест (производство 10 тысяч тонн в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2023 год | 700,0 | ЧИ |
| 39 | Строительство завода по производству фасадных материалов (теплоизоляционные материалы) в городе Актобе с созданием  25 рабочих мест (производство 150 тысяч кв. м в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2023 год | 385,0 | ЧИ |
| 40 | Строительство горно-металлургического комбината AltynEX в селе Алтынды Мугалжарского района (сплав "первичная обработка золота") с созданием 500 рабочих мест (обработка 5 млн тонн руды в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2024 год | 120 000,0 | ЧИ |
| 41 | Строительство ветровой электростанции "Хромтау 2" мощностью 90 МВт в год в Хромтауском районе с созданием 20 рабочих мест (выработанной электроэнергией будут обеспечены жители и промышленные предприятия Хромтауского района) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2024 год | 84 000,0 | ЧИ |
| 42 | Строительство завода по производству цемента в Байганинском районе с созданием  250 рабочих мест (производство цемента и клинкира марки Портланд объемом 1,2 млн тонн в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2024 год | 70 000,0 | ЧИ |
| 43 | Строительство завода по производству органических удобрений из бурого угля в селе Бадамша Каргалинского района (производство удобрений и гербицидов для использования в сельском хозяйстве) с созданием 80 рабочих мест (производство 4 тысяч тонн в год органического гуминового почвоулучшителя из бурого угля в жидком и гранулированном видах) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2024 год | 13 500,0 | ЧИ |
| 44 | Создание особой индустриальной зоны (для трансфера технологий и управленческой модели, позволяющей привлечь инвестиции и создать рабочие места) | постановление акимата Актюбинской области | акимат Актюбинской области, МИИР | 2024 год | не требуется | - |
| 45 | Строительство внешней инфраструктуры до границ особой индустриальной зоны (сети газоснабжения, электроснабжение, водоснабжение, канализация, автомобильные и железнодорожные подъездные пути и дороги) | акт приемочных комиссий | акимат Актюбинской области, МИИР | 2024 год | 11 000,0 | РБ |
| 2025 год | 11 000,0 |
| 46 | Реализация проекта по производству диализаторов (стерильный фильтр, который удаляет токсины и обогащает кровь полезными веществами) в городе Актобе с созданием  60 рабочих мест (производство 1 млн диализаторов в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2024 год | 3 700,0 | ЧИ |
| 47 | Строительство ветровой электростанции мощностью 250 МВт в год в Хромтауском районе с созданием 30 рабочих мест (выработанной электроэнергией будут обеспечены жители области и промышленные предприятия) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2025 год | 450 000,0 | ЧИ |
| 48 | Строительство горно-обогатительного комплекса по добыче и переработке титано-циркониевых руд (концентрат для нужд металлургической и авиакосмической промышленности) с созданием 150 рабочих мест (переработка 2,2 млн тонн руды в год) | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2025 год | 152 000,0 | ЧИ |
| **3. Развитие агропромышленного комплекса** |
| 49 | Оцифровка 100 % сельхозугодий области | информация  в МНЭ | акимат Актюбинской области | 2025 год | не требуется | - |
| 50 | Создание молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота в городе Актобе | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 382,0 | ЧИ |
| 51 | Создание откормочной площадки на 1000 голов крупного рогатого скота в Айтекебийском районе | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 400,0 | ЧИ |
| 52 | Создание молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота в Мартукском районе | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2023 год | 400,0 | ЧИ |
| 53 | Создание откормочной площадки на 1000 голов крупного рогатого скота в Мартукском районе | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2023 год | 650,0 | ЧИ |
| 54 | Строительство цеха рафинации растительного масла в Хромтауском районе | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2023 год | 400,0 | ЧИ |
| 55 | Строительство птицефабрики в городе Актобе | акт ввода  в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2025 год | 32 000,0 | ЧИ |
| 56 | Субсидирование стоимости пшеницы АО "Продкорпорация" по 90,0 тысяч тенге для производства социального хлеба | выделение бюджетных средств | МСХ, акимат Актюбинской области | 2022 год | 475,0 | РБ |
| 2023 год | 590,4 |
| 2024 год | 713,6 |
| 57 | Субсидирование субъектов АПК | выделение бюджетных средств | акимат Актюбинской области, МСХ | 2022 год | 6 861,0 | РБ |
| 2023 год | 7 205,0 |
| 2024 год | 7 565,0 |
| 2025 год | 7 950,0 |
| 58 | Кредитование субъектов АПК в рамках национальных проектов | выделение бюджетных средств | акимат Актюбинской области, МСХ | 2022 год | 4 000,0 | РБ |
| 2023 год | 4 500,0 |
| 2024 год | 5 000,0 |
| 2025 год | 5 500,0 |
| 59 | Строительство 4 ветеринарных станций в Темирском, Кобдинском, Уилском и Каргалинском районах | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области, МСХ | 2023 год | 109,0 | МБ |
| 60 | Строительство 45 модульных ветеринарных пунктов | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области, МСХ | 2023 год | 285,0 | МБ |
| 2024 год | 285,0 |
| 2025 год | 285,0 |
| 61 | Предоставление земельных участков для создания и развития рыбоводных хозяйств | постановление акимата Актюбинской области | акимат Актюбинской области | 2022-2025 годы | не требуется | - |
| 62 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства | выплата  субсидий по заявке услугополучателей | акимат Актюбинской области | 2022 год | 111,5 | МБ |
| 2023 год | 205,9 |
| 2024 год | 371,5 |
| 2025 год | 518,7 |
| 63 | Организация обучения рыбоводству на базе действующих ВУЗов и других образовательных учреждений | договор и другие подтверждающие документы | акимат Актюбинской области | 2022 год | 1,5 | МБ |
| 2023 год | 1,5 |
| 2024 год | 2,7 |
| 2025 год | 2,7 |
| 64 | Проработка вопроса государственной поддержки рыбоперерабатывающих предприятий в виде субсидирования на килограмм переработанной рыбной продукции | предложения с соответствующими расчетами в МЭГПР | акимат Актюбинской области | 2022 год | не требуется | - |
| 65 | Принятие мер по созданию инфраструктуры для расширения и строительства рыбоводных хозяйств | акт ввода в эксплуатацию | акимат Актюбинской области | 2022 год | 43,0 | МБ |
| 2023 год | 56,0 |
| 2024 год | 49,4 |
| 2025 год | 20,3 |
| 66 | Привлечение инвесторов для создания садковых рыбоводных хозяйств | договоры на ведение рыбного хозяйства | акимат Актюбинской области | 2022 год | 120,0 | ЧИ |
| 2023 год | 150,0 |
| **4. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 67 | Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация  в МНЭ | акимат Актюбинской области, МФ | 2023 год | 5 000,0 | МБ (в рамках трансфертов общего характера, поступающих в виде субвенций из РБ) |
| 2024 год | 5 000,0 |
| 2025 год | 5 000,0 |
| 68 | Подведение недостающей инженерной инфраструктуры к объектам МСБ в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация  в МНЭ | акимат Актюбинской области, МФ | 2022 год | 1 000,0 | РБ |
| 500,0 | МБ |
| 2023 год | 2 000,0 | РБ |
| 500,0 | МБ |
| 2024 год | 2 000,0 | РБ |
| 500,0 | МБ |
| 2025 год | 2 000,0 | РБ |
| 500,0 | МБ |
| 69 | Субсидирование части затрат по строительству и реконструкции объектов придорожного сервиса | информация  в МНЭ | МКС, МФ, акимат Актюбинской области | 2023 год | по мере поступления заявок от субъектов на трансферт средств из РБ | РБ |
| 2024 год |
| 2025 год |
| 70 | Субсидирование части затрат по строительству и реконструкции объектов размещения | информация  в МНЭ | МКС, МФ, акимат Актюбинской области | 2023 год | по мере поступления заявок от субъектов на трансферт средств из РБ | РБ |
| 2024 год |
| 2025 год |
| 71 | Субсидирование части затрат на приобретение автомобильных транспортных средств | информация  в МНЭ | МКС, МФ, акимат Актюбинской области | 2023 год | по мере поступления заявок от субъектов на трансферт средств из РБ | РБ |
| 2024 год |
| 2025 год |
| 72 | Субсидирование части затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов | информация  в МНЭ | МКС, МФ, акимат Актюбинской области | 2023 год | 5,0 | РБ |
| 2024 год | 5,0 |
| 2025 год | 5,0 |
| **5. Развитие социальной сферы** |
| 73 | Строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов в 18 опорных и спутниковых селах Актюбинской области | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области, МНЭ | 2022 год | 600,0 | РБ |
| 60,0 | МБ |
| 2023 год | 1000,0 | РБ |
| 100,0 | МБ |
| 2024 год | 500,0 | РБ |
| 200,0 | МБ |
| 74 | Строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью в городе Актобе | акты приемочных комиссий | МТЗСН, акимат Актюбинской области | 2022 год | 1 000,0 | РБ |
| 317,6 | МБ |
| 2023 год | 4716,0 | РБ |
| 318,4 | МБ |
| 75 | Проведение модернизации 224 школ в малых городах, районных центрах и селах (2022 год – 56 школ, 2023 год – 56 школ, 2024 год – 56 школ, 2025 год – 56 школ) | информация в МОН | акимат Актюбинской области | 2022 год | 2 027,0 | МБ |
| 2023 год | 1 700,0 |
| 2024 год | 1 862,4 |
| 2025 год | 1 200,0 |
| 76 | Строительство двух общежитий в городе Актобе для обеспечения студентов колледжей местами в общежитиях | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области | 2022 год | 1 060,0 | МБ |
| 2023 год | 270,0 |
| 77 | Приобретение 32 автобусов для общеобразовательных школ за счет лизинга | акт приема-передачи | акимат Актюбинской области | 2023 | 394,0 | РБ |
| 2024 | 300,5 |
| 2025 | 284,9 |
| **6. Улучшение экологической ситуации** |
| 78 | Посадка 60,2 млн деревьев на 29,7 тысячи га в лесном фонде | информация в МЭГПР | акимат Актюбинской области | 2023 год | 79,2 | МБ |
| 2024 год | 67,9 |
| 2025 год | 82,5 |
| 79 | Посадка 0,46 млн деревьев в населенных пунктах | информация в МЭГПР | акимат Актюбинской области | 2022 год | 51,2 | МБ |
| 2023 год | 68,3 |
| 2024 год | 68,3 |
| 2025 год | 68,3 |
| 80 | Мониторинг качества подземных и поверхностных вод песков Кокжиде | информация в МНЭ | акимат Актюбинской области | 2022 год | 100,0 | МБ |
| 81 | Проведение научно-исследовательских работ по изучению состояния очага загрязнения подземных вод реки Илек шестивалентным хромом | информация в МНЭ | акимат Актюбинской области | 2022 год | 96,5 | МБ |
| 82 | Разработка ТЭО ликвидации очага загрязнения подземных вод реки Илек шестивалентным хромом | ТЭО | акимат Актюбинской области | 2023 год | 170,0 | МБ |
| 83 | Инвентаризация отходов, в том числе опасных промышленных отходов, бывшего Алгинского химического завода. Составление паспортов отходов | акты выполненных работ | акимат Актюбинской области | 2022 год | 50,0 | МБ |
| 84 | Корректировка проектно-сметной документации "Ликвидация (удаление) опасных отходов (химических и промышленных отходов, отходов шламонакопителей), расположенных на территории бывшего Алгинского химического завода имени Кирова, Актюбинская область" | ПСД | акимат Актюбинской области | 2023 год | 150,0 | МБ |
| 85 | Ликвидация (удаление) опасных отходов (химических и промышленных отходов, отходов шламонакопителей), расположенных на территории бывшего Алгинского химического завода имени Кирова | акт выполненных работ | МЭГПР, акимат Актюбинской области | 2024 год | 3 000,0 | РБ |
| 2025 год | 5 000,0 |
| 86 | Строительство 10 малых водохранилищ в Актюбинской области | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области | 2023 год | 2 000,0 | МБ |
| 2024 год | 2 000,0 |
| 87 | Очистка русла реки Жем | акты выполненных работ | акимат Акюбинской  области | 2024 год | 4 000, 0 | РБ |
| 88 | Строительство 6 крупных водохранилищ в Актюбинской области | акты приемочных комиссий | акимат Актюбинской области | 2023 год | 3 500,0 | РБ |
| 2024 год | 3 500,0 |
| 89 | Инвентаризация водохозяйственных сооружений в бассейне реки Жем, в том числе бесхозных и не представляющих экономической целесобразности | информация в МЭГПР | акимат Актюбинской  области | 2022 год | не требуется | - |
| 90 | Реализация Плана мероприятий по оздоровлению реки Ойыл, разработанного по итогам акта обследования реки | отчет по реализации Плана мероприятий | МЭГПР,  акимат Актюбинской области | 2023 год | 4 800, 0 | РБ |
| 91 | Реконструкция Актюбинского водохранилища | акты приемочных комиссий | МЭГПР | 2023 год | 1 100, 0 | РБ |
| 92 | Реконструкция Каргалинского водохранилища | акты приемочных комиссий | МЭГПР | 2023 год | 1 000,0 | РБ |
| 2024 год | 1 000,0 |
| 2025 год | 1 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник**  **финансирования** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **ВСЕГО** |
| Республиканский бюджет | 56 684,6 | 96 900,2 | 103 126,6 | 86 599,9 | **343 311,3** |
| Местный бюджет | 39 718,8 | 47 619,0 | 47 253,9 | 30 997,1 | **165 588,8** |
| Частные инвестиции | 51 532,0 | 145 385,0 | 315 800,0 | 644 000,0 | **1 156 717,0** |
| **ИТОГО** | **147 935,4** | **289 904,2** | **466 180,5** | **761 597,0** | **1 665 617,1** |

      Примечания:

      \* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Актюбинской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и сциальной защиты населения Республики Казахстан |
| МБ | – | местный бюджет |
| ЧИ | – | частные инвестиции |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| АО "Интергаз Центральная Азия" | – | акционерное общество "Интергаз Центральная Азия" |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| ТЭО | – | технико-экономическое обоснование |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МСБ | – | малый и средний бизнес |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| АО "НК "QazaqGaz" | – | акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан