

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 41

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

      Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Cмаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 41 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы**

      Мангистауская область является промышленным регионом, основу экономики составляет нефтегазовый сектор.

      В структуре промышленности основную долю занимают горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, доля которых по итогам 2020 года составила 85 %.

      В промышленности занято около 25 % населения области, доля отрасли в составе валового регионального продукта (далее – ВРП) порядка 50 %. Предприятиями региона ежегодно производится более 10 % промышленной продукции страны.

      При этом удельный вес ВРП области за 2020 год по республике составил 4,4 % (7 место по Республике Казахстан). По объему ВРП на душу населения Мангистауская область занимает пятое место в республике, который по итогам 2020 года составил 4388,1 тысячи тенге (Республика Казахстан – 3770,5 тысячи тенге).

      Область обладает большим потенциалом развития обрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность региона представлена химической промышленностью, машиностроением, производством продуктов нефтепереработки, производством прочей неметаллической минеральной продукции, металлургической промышленностью.

      Основными проблемами сферы обрабатывающей промышленности являются недостаточно развитая "экономика простых вещей", импорт преимущественно готовой продукции, низкая привлекательность инвестиций в обрабатывающую промышленность, недостаток длинного финансирования на модернизацию или обновление основных средств и пополнение оборотного капитала для предприятий обрабатывающей промышленности.

      Агропромышленный комплекс является наименее развитым в сравнении с другими областями Казахстана. Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйств за 2020 год составил 20,2 млрд тенге. В разрезе регионов по этому показателю область заняла 15 место. Кроме того, Мангистауская область обеспечивает лишь 0,3 % от общереспубликанского объема сельского хозяйства (20,7 млрд тенге от 6,3 трлн тенге). Доля сельского хозяйства в ВРП области составляет 0,7 %.

      Основные причины: климатические условия, практическое отсутствие водных ресурсов для развития сельского хозяйства, слабая обводненность пастбищ, отдаленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от рынков сбыта, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли.

      Пандемия коронавируса вызвала значительное снижение экономической активности бизнеса. Наиболее пострадали такие сектора экономики, как розничная и оптовая торговля, транспорт и хранение, строительство, туристическая отрасль, общественное питание, которые формируют почти 20 % экономики региона.

      На сегодняшний день внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста Мангистауской области, который имеет мультипликативный эффект в условиях восстановления экономики. Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по завершению "II очереди строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе "Теплый пляж", оздоровительных комплексов и отелей, а также развитию курортной зоны Кендерли.

      Анализ текущей демографической ситуации показывает наличие стабильного роста населения региона. По данным за период с 2014 по 2020 годы ежегодный средний темп роста численности населения Мангистауской области составил порядка 2,9 %. За последние 5 лет (2016 – 2020 годы) численность населения увеличилась на 13 % или 93 тысячи человек и в 2021 году составила 719,6 тысячи человек. В области за последние 5 лет сложился самый высокий коэффициент рождаемости, который в 2020 году составил 30,65 на 1000 человек.

      Сальдо миграции в Мангистауской области в 2020 году показало положительное значение и составило около 3 тысяч человек.

      Исходя из текущей демографической ситуации и развития области в целом ежегодно растет потребность в водообеспечении региона. Водоснабжение региона осуществляется от водовода "Астрахань-Мангышлак" и опресненной морской воды, так как источники природных подземных вод в малом количестве. На сегодняшний день потребление питьевой воды составляет 149 тысяч м3 в сутки. В водообеспечении региона имеется дефицит в объеме 51 тысяча м3, а учитывая развитие региона к 2025 году, потребность будет составлять 250-260 тысяч м3, а дефицит – 100-110 тысяч м3.

      В целях решения данной проблемы реализуются крупные проекты. Начата реализация 2 этапа доведения мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тысяч м3 в сутки. АО "НК "КазМунайГаз" ведется строительство завода мощностью 17 тысяч м3 в сутки на месторождении "Каражанбас".

      Для полного водообеспечения города Жанаозена в местности Кендерли и селе Курык запланировано строительство опреснительных заводов мощностью по 50 тысяч м3 в сутки, а на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" мощностью 24 тысячи м3 в сутки. Будет реализовано строительство опреснительного завода мощностью 5 тысяч м3 в сутки в городе Форт-Шевченко.

      Рост рождаемости населения приводит к нехватке ученических мест в школах и требует значительных средств на ежегодное финансирование строительства новых школ. На сегодня в регионе функционирует 140 общеобразовательных школ с контингентом более 156 тысяч детей. В области имеется 15 школ с трехсменным обучением, где 3,8 тысячи учащихся учатся в третью смену.

      В здравоохранении динамика последних лет показывает рост младенческой смертности. Основная проблема – острый дефицит врачебных кадров (в 2020 году – 387).

      Сохранение существующих темпов роста населения региона приводит к возникновению проблем нехватки социальных объектов – образовательных и медицинских учреждений, а также инфраструктуры.

      Ключевыми вопросами экологии являются нехватка полигонов для переработки и утилизации твердых бытовых отходов, увеличение количества незаконных свалок в населенных пунктах, наличие хранилища ураносодержащих отходов химического производства "Кошкар-Ата" как источника химической опасности для здоровья населения (содержание в оголившейся (высохшей) части озера тяжелых металлов, которые разносятся ветром в городах Актау, Акшукур, Баскудук в первую очередь).

      По автомобильным дорогам местного значения из 1928 км асфальтобетонное покрытие имеют только 48 %, гравийно-щебеночное – 40,2 % и оставшиеся 10,8 % – без покрытия. Доля внутрисельских автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет на сегодня лишь 24,5 %.

      Причинами данной ситуации являются высокая степень изношенности асфальтобетонного покрытия, несоблюдение сроков ремонта автомобильных дорог – капитальный и средний ремонт имеет эпизодический характер, недостаток средств, выделяемых на текущий ремонт и содержание внутрисельских и внутригородских дорог.

      Помимо решения острых проблем региона Комплексный план будет направлен на обеспечение устойчивого развития, повышение привлекательности региона и создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы1 (млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года:  ВРП области увеличится до 4,1 трлн тенге (2020 год – 3,1 трлн тенге). ВРП на душу населения составит 5077 тысяч тенге (2020 год – 4335,1 тысячи тенге).  Объем промышленности увеличится на 27 %, объем обрабатывающей промышленности – в 1,4 раза (с 177,5 млрд тенге в 2020 году до 254,3 млрд тенге).  Инвестиции в основной капитал увеличатся в 2 раза и составят 1,2 трлн тенге (в 2020 году – 582 млрд тенге).  Валовой продукт сельскохозяйственного производства составит 33965 млн тенге (2020 год – 20193 млн тенге).  Количество действующих предприятий МСБ увеличится до 55 тысяч единиц (2020 год – 52,9 тысячи единиц), численность занятых в МСБ – до 130 тысяч человек (2020 год – 121,1 тысячи человек), выпуск продукции субъектами МСБ – до 1,6 трлн тенге (2020 год – 1,3 трлн тенге).  Повышение качества дорожного полотна в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100 % (2020 год – 86,6 %) путем обеспечения строительства, реконструкции и ремонта 1059 км автомобильных дорог.  Повышение охвата сельского населения централизованным водоснабжением до 100 % (2020 год – 92 %) за счет строительства и реконструкции 843,6 км сетей водоснабжения и 949,1 км водоотведения.  Также будет построено и модернизировано 87,9 км электросетей, 116 км теплосетей и 510 км газопровода.  Ввод в эксплуатацию 4 млн м2 жилья. В результате строительства арендного и кредитного жилья показатель обеспеченности жильем на одного проживающего по области достигнет уровня 27 м2. Эти меры позволят обеспечить жильем около 19 тысяч человек.  Доля утилизации ТБО к их образованию увеличится до 36,7 % (2020 год – 33,3 %).  Доходы населения вырастут на 22,0 % (с 144,2 тысячи тенге до 176,0 тысячи тенге).  В сфере образования будет ликвидировано трехсменное обучение (2020 год – 15 школ с трехсменным обучением) путем строительства 24 школ и 11 пристроек. Также 5 колледжей будут оснащены современным оборудованием.  В области здравоохранения увеличится показатель ожидаемой продолжительности жизни с 74,6 до 76,4 лет.  На период реализации Комплексного плана орентировочно будет создано 55 тысяч рабочих мест.  Увеличится поток туристов в 4,6 раза (740 тысяч туристов) за счет роста увеличения количества мест размещения, благоустройства баз отдыха в курортных зонах области, расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг.  Охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 45,2 % (2020 год – 35,4 %). | | | | | | |
| **1. Промышленность** |
| 1. | Модернизация групповой сборной установки скважин в Тупкараганском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 172 | ЧИ |
| 2. | Строительство завода по производству мягкой упаковочной тары биг бэгов на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 980 | ЧИ |
| 3. | Строительство фармацевтического комплекса по выпуску жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2022 год | 2 100 | ЧИ |
| 4. | Строительство производственно-складского и административного комплекса в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 8 100 | ЧИ |
| 5. | Строительство производственного цеха по изоляции стальных труб двухслойным и трехслойным экструдированным полиэтиленовым покрытием в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 600 | ЧИ |
| 6. | Строительство цеха по производству термопанелей на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 500 | ЧИ |
| 7. | Строительство отделения нейтрализации и выпарки аммиачной селитры в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 6 300 | ЧИ |
| 8. | Строительство нефтехимического комплекса в городе Актау (2-этап) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 6 500 | ЧИ |
| 9. | Строительство завода по производству полимерной упаковки на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2021 год | 303 | ЧИ |
| 2021 год | 65,4 | МБ |
| 10. | Реализация фазы-3 освоения месторождения "Дунга" в Тупкараганском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2022 год | 46 860 | ЧИ |
| 2023 год | 21 726 |
| 2024 год | 852 |
| 11. | Строительство центрального пункта сдачи нефти в селе Тенге | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 5 300 | ЧИ |
| 12. | Модернизация комплекса по переработке углеводородного сырья в городе Актау (3-этап) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 10 600 | ЧИ |
| 13. | Строительство завода по производству химических реагентов в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 1 900 | ЧИ |
| 14. | Строительство завода по производству стеклопластиковых готовых изделий на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2022 год | 1 027 | ЧИ |
| 15. | Строительство нефтехимического комплекса в городе Актау (3-этап) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 106 400 | ЧИ |
| 16. | Строительство завода по производству каустической соды и хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ "Морпорт Актау" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 28 000 | ЧИ |
| 17. | Строительство завода по производству кабелей и трансформаторов на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 9 100 | ЧИ |
| 18. | Строительство завода по производству катодной меди на месторождении "Жездыбассай" в Мангистауском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 5 400 | ЧИ |
| 19. | Строительство завода по производству сульфата калия, соляной кислоты и хлорида кальция на территории СЭЗ | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2023 год | 1 700 | ЧИ |
| 20. | Строительство цеха по производству основных прочих неорганических химических веществ в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР | 2024 год | 130 | ЧИ |
| 21. | Строительство установки предварительного сброса воды | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 6 456 | ЧИ |
| 22. | Получение контракта на проведение геологоразведочных работ на территории, прилегающей к месторождению "Узень" и "Карамандыбас" по вскрытию Палеозойских отложений (продолжение работ по контракту от 16 июня 2010 года № 3579) | подписанный контракт | МЭ, МЭГПР, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2022 год | не требуются | |
| 23. | Проведение дополнительных геологоразведочных работ на месторождениях, прилегающих к месторождениям "Жетыбай" и "Каламкас" | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, МЭГПР, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2022 – 2025 годы | в пределах предусмотренных средств | ЧИ |
| 24. | Создание цеха по производству арматуры с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозена списанных штанг АО "Озенмунайгаз" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | 2021 – 2025  годы | не требуются | |
| 25. | Создание цеха по переработке шин с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозена списанных шин спецтехники АО "Озенмунайгаз" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | 2021 – 2025  годы | не требуются | |
| 26. | Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 22 301 | ЧИ2 |
| 2022 год | 132 647 |
| 2023 год | 13 465 |
| 27. | Строительство нового мини-газоперерабатывающего завода для производства сжиженного нефтяного газа и газового конденсата в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 1 500 | ЧИ |
| 28. | Заключение долгосрочных контрактов товаропроизводителей города Жанаозена с АО "Озенмунайгаз" | заключение договоров | АО "НК "КМГ" (по согласованию),  АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "ОМГ" (по согласованию), акимат | 2021 – 2022  годы | не требуются | |
| 29. | Обеспечение в установленном порядке объемами заказов на приобретение продуктов питания, спецодежды и специальной обуви для работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных товаропроизводителей Мангистауской области | заключение договоров | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | не требуются | |
| 30. | Строительство инфраструктуры субзон № 2 и № 4 СЭЗ "Морпорт Актау" | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, МФ, МНЭ, акимат | 2023 год | 3 200 | РБ |
| 2024 год | 3 200 |
| 2025 год | 3 243 |
| 31. | Разработка ПСД на строительство инфраструктуры субзон № 5 и № 6 СЭЗ "Морпорт Актау" | заключение государственной экспертизы | акимат | 2022 год | 30 | МБ |
| 2023 год | 50 |
| 32. | Расширение территории производственной площадки в городе Жанаозене для развития частного предпринимательства | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 – 2025  годы | не требуются | |
| 33. | Создание в городе Жанаозене постоянно действующего межведомственного штаба для принятия оперативных решений при возникновении трудовых конфликтов и формирования тесного контакта с населением города | создание штаба | МТЗСН,  АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат | 2021 год | не требуются | |
| 34. | Решение вопроса трудоустройства жителей города Жанаозена на действующих и вновь открываемых проектах с учетом их квалификации и необходимости переподготовки кадров | информация в ПравительствоРеспублики Казахстан | АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат | 2022 – 2025  годы | не требуются | |
| 35. | Проработка вопроса по максимальному привлечению местных компаний и жителей Мангистауской области при разработке крупных месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" | информация в Правительство Республики Казахстан | АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 2022 год | не требуются | |
| 36. | Внесение предложения по предоставлению налоговых преференций по нерентабельным, обводненным, малодебитным месторождениям, расположенным на территории Мангистауской области | предложения в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, МФ, МЭ,  АО "НК "КМГ" (по согласованию), акимат | 2022 год | не требуются | |
| 37. | Рассмотрение возможности обеспечения сырьем широкой фракции легких углеводородов, производимых местными недропользователями для новых открывающихся объектов по производству сжиженного нефтяного газа и газового конденсата в городе Актау | заключение договоров | МЭ, акимат | 2022 –2025 годы | не требуются | |
| 38. | Привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов в сферах легкой промышленности (производство полотна, обуви, ваты, текстильных материалов, одеял, пледов, одежды и др.), металлургической промышленности (производство обсадных труб, металлопроката, фитингов для труб, болтов, винтов, дюбелей и др.) и машиностроения (производство насосов, компрессоров, вентиляторов, теплообменников и др.) | информация в МИИР | акимат, МИД, АО "НК "Kazakh Invest"  (по согласованию) | 2022 – 2025 годы | не требуются | |
| **2. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность** |
| 39. | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2021 год | 409,6 | РБ |
| 2022 год | 1 441,7 |
| 2023 год | 494,6 |
| 2024 год | 564,7 |
| 40. | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акимат | 2021 год | 160,3 | РБ |
| 2022 год | 222,2 |
| 2023 год | 28,5 |
| 2024 год | 33,2 |
| 41. | Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | информация в МСХ | акимат | 2021 год | 37,7 | МБ |
| 2022 год | 296 |
| 2023 год | 388,2 |
| 2024 год | 493,9 |
| 2025 год | 598,7 |
| 42. | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | информация в МСХ | акимат | 2021 год | 15,7 | МБ |
| 2022 год | 20 |
| 2023 год | 15 |
| 2024 год | 15 |
| 43. | Реализация 25 инвестиционных проектов в рамках развития АПК | информация в МСХ | акимат | 2021 год | 8 781 | ЧИ |
| 2022 год | 1 860 |
| 2023 год | 69 700 |
| 2024 год | 24 412 |
| 2025 год | 42 540 |
| 44. | Проработка вопроса о возобновлении деятельности "Бейнеуского зернового терминала" с целью сдерживания цен на основные СЗПТ | информация в МСХ | акимат,  НПП (по согласованию) | 2022 год | не требуются | |
| 45. | Реализация оборотного механизма по формированию стабилизационного фонда кормового запаса на зимний период для сельскохозяйственных животных | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МСХ | 2022 – 2025 годы | не требуются | |
| 46. | Создание инфраструктуры по обводнению агрозон в городах и районах путем бурения скважин | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 110 | МБ |
| 2023 год | 150 |
| 2024 год | 150 |
| 2025 год | 150 |
| 47. | Проведение работ по восстановлению (реконструкции) действующих и забитых колодцев по области | восстановление скважин | акимат | 2022 год | 30 | МБ |
| 2023 год | 30 |
| 2024 год | 30 |
| 2025 год | 30 |
| 48. | Включение в Правила субсидирования животноводства отдельного раздела по ведению селекционно-племенной работы с маточным поголовьем верблюдов и лошадей с дальнейшим субсидированием крестьянских хозяйств региона | внесение изменений в Правила | МСХ, акимат | 2022 год | не требуются | |
| 49. | Установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы | приказ на квоту | МТСЗН, акимат | ежегодно | не требуются | |
| **3. Рыбное хозяйство** |
| 50. | Принятие мер по созданию инфраструктуры, расширению и строительству рыбоводных хозяйств (разработка ПСД и проведение линии электропередач, прокладка дорог, подведение газа, воды, устройство пирсов и другое) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 78,9 | МБ |
| 2022 год | 34,3 |
| 2023 год | 1,2 |
| 2024 год | 2 |
| 2025 год | 2,2 |
| 51. | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства | выплата  субсидий по заявке услугополучателей | акимат | 2021 год | 5,7 | МБ |
| 2022 год | 7,9 |
| 2023 год | 20,5 |
| 2024 год | 28,8 |
| 2025 год | 68,3 |
| 52. | Предоставление земельных участков для создания и развития рыбоводных хозяйств | постановление акимата Мангистауской области | акимат | 2022 – 2025 годы | не требуются | |
| 53. | Организация обучения рыбоводству на базе действующих ВУЗов и других образовательных учреждений | договор и другие подтверждающие документы | акимат | 2022 год | 3,4 | МБ |
| 2023 год | 4,4 |
| 2024 год | 3,8 |
| 2025 год | 3,8 |
| 54. | Реализация проекта по созданию рыбоводного хозяйства путем восстановления заливов Каспийского моря "Инжу-Маржан" и "Ащисор" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР, АО "МФЦА" (по согласованию) | 2025 год | - | ЧИ |
| 55. | Реализация проекта по строительству осетрового завода на территории СЭЗ "Морпорт Актау" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР, МИИР | 2025 год | 10 000 | ЧИ |
| 56. | Проработка вопроса стимулирования развития морского рыболовства, в том числе механизма финансирования | предложения с соответствующими расчетами в МЭГПР | акимат | март-апрель  2022 года | не требуются | |
| 57. | Проработка вопроса государственной поддержки рыбоперерабатывающих предприятий в виде субсидирования на килограмм переработанной рыбной продукции | предложения с соответствующими расчетами в МЭГПР | акимат | март-апрель  2022 года | не требуются | |
| **4. Транспорт и логистика** |
| 58. | Строительство, реконструкция и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения (259 км дорог областного значения и 55 км районного значения) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 1 490,6 | РБ |
| 2022 год | 4 578,1 |
| 2023 год | 7 000 |
| 2024 год | 8 000 |
| 2025 год | 9 000 |
| 2021 год | 917,6 | МБ |
| 2022 год | 1 477,7 |
| 2023 год | 7 000 |
| 2024 год | 8 000 |
| 2025 год | 9 000 |
| 59. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог моно- и малых городов Жанаозена и Форт-Шевченко в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" (строительство и реконструкция 74 км дорог) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2021 год | 357,3 | РБ |
| 2022 год | 643,9 |
| 2023 год | 900 |
| 2024 год | 900 |
| 2025 год | 900 |
| 2021 год | 68,6 | МБ |
| 2022 год | 111,2 |
| 2023 год | 100 |
| 2024 год | 95,2 |
| 2025 год | 90 |
| 60. | Строительство, реконструкция и средний ремонт внутрисельских автомобильных дорог в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" (строительство, реконструкция и средний ремонт 120 км дорог) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2021 год | 555,7 | РБ |
| 2022 год | 692 |
| 2023 год | 1000 |
| 2024 год | 1100 |
| 2025 год | 1100 |
| 2021 год | 165,7 | МБ |
| 2022 год | 209,2 |
| 2023 год | 452,6 |
| 2024 год | 822,2 |
| 2025 год | 862,2 |
| 61. | Разработка ПСД и реконструкция автомобильной дороги областного значения "Подъезд Кендирли 5 км" в рамках строительства внешней инфраструктуры международной курортной зоны отдыха Кендерли (реконструкция 5 км дорог) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500 | МБ |
| 2023 год | 500 |
| 62. | Строительство многофункционального морского терминала "Саржа" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 154 000 | ЧИ |
| 63. | Строительство и эксплуатация нового терминала и модернизация действующего международного аэропорта города Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 2 000 | ЧИ |
| 2023 год | 4 000 |
| 2024 год | 6 000 |
| 2025 год | 6 000 |
| 64. | Проработка вопроса по открытию паромного сообщения по направлению "Порт Курык-Энзели" или "Порт Курык-Махачкала" | информация  в МИИР | акимат | 2022 год | не требуются | |
| 65. | Строительство автовокзала в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 300 | ЧИ |
| 2024 год | 300 |
| 2025 год | 250 |
| 66. | Проработка вопроса строительства нового железнодорожного вокзала для областного центра Мангистауской области | предложения в МИИР | акимат,  АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 2022 год | не требуются | |
| 67. | Обновление автобусных парков городов и межрайонных внутриобластных маршрутов | акт приема-передачи | акимат | 2021 год | 166 | МБ |
| 2022 год | 143 |
| 2023 год | 100 |
| 2024 год | 100 |
| 2025 год | 100 |
| 2022 год | 208 | ЧИ |
| 68. | Разработка плана работы по созданию на базе портов Актау и Курык контейнерного хаба и переориентированию части экспортных грузов | утверждение плана | МИИР, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 2022 год | не требуются | |
| 69. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Актау (строительство и реконструкция 8,5 км дорог) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2022 год | 5 338 | РБ |
| 2023 год | 1344,5 |
| 2024 год | 1500 |
| 2025 год | 2000 |
| 2023 год | 149,4 | МБ |
| 2024 год | 166,7 |
| 2025 год | 222,2 |
| **5. Туризм** |
| 70. | Обустройство прибрежной инфраструктуры в городской и загородной черте для развития пляжного туризма, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (пляжи для колясочников) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 10 | МБ |
| 2023 год | 10 |
| 71. | Оснащение навигационными знаками ключевых достопримечательностей и маршрутов | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 7,5 | МБ |
| 2023 год | 7,5 |
| 72. | Оснащение организованных пляжей вдоль побережья Каспийского моря (в том числе современные биотуалеты, кабинки для переодевания, контейнеры для раздельного сбора отходов и другие) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 45 | МБ |
| 73. | Модернизация действующих объектов придорожного сервиса в соответствии с национальными стандартами | информация в МКС | акимат, АО "КАЖ" (по согласованию) | 2022 год | 12,5 | ЧИ |
| 2023 год | 12,5 |
| 2024 год | 12,5 |
| 2025 год | 12,5 |
| 74. | Строительство санитарно-гигиенических узлов на всем протяжении туристских маршрутов, в том числе вдоль дорог республиканского, областного и районного значения | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР, АО "КАЖ" (по согласованию) | 2022 год | 65,2 | МБ |
| 2023 год | 65,2 |
| 2024 год | 65,2 | ЧИ |
| 2025 год | 65,2 |
| 75. | Разработка ПСД и дальнейшая реализация проекта "Строительство автомобильных дорог до смотровых площадок и ущелья Бозжыра" | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 39,6 | МБ |
| 76. | Проведение международного молодежного фестиваля "CaspiyTourFest" (музыкальный турфестиваль, соревнования по спортивному рыболовству, спортивные пляжные мероприятия и другие) | проведение мероприятия | акимат | 2022 год | 25 | МБ |
| 2023 год | 25 |
| 2024 год | 25 |
| 2025 год | 25 |
| 77. | Продвижение экскурсионно-познавательного детско-юношеского туризма (проведение экскурсионных занятий для школьников в Мангистауской области) | проведение мероприятия | МКС, акимат, АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) | 2022 год | 2,2 | РБ |
| 2023 год | 4,2 |
| 2024 год | 4,3 |
| 78. | Проведение информационных туров в Мангистауской области с участием зарубежных и отечественных СМИ | проведение мероприятия | МКС, АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию), акимат | 2022 год | 6,1 | РБ |
| 2023 год | 5,8 |
| 2024 год | 5,7 |
| 79. | Онлайн и офлайн-продвижение Мангистауской области (контекстная реклама, баннерная реклама, таргетинг в социальных сетях, реклама на youtube, конференции, туристские выставки, ярмарки, семинары развития, инфотуры и другие) | информация в МКС | акимат, АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) | 2022 год | 25 | МБ |
| 2023 год | 27 |
| 2024 год | 42 |
| 2025 год | 48 |
| 80. | Организация деятельности служб такси от аэропорта "Актау" до туристических объектов города Актау | информация в МКС | акимат | 2022 – 2023 годы | не требуются | |
| 81. | Строительство гольф-клуба, гольф-отеля c виллами в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2021 год | 89 894 | ЧИ |
| 82. | Строительство торговых рядов "Town Center" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода  в эксплуатацию | акимат, МКС | 2021 год | 34 900 | ЧИ |
| 83. | Строительство курортно-гостиничного комплекса "Aqualina Resort" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2022 год | 28 000 | ЧИ |
| 84. | Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, комплексов индивидуальных жилых домов "Aktau Riviera" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2022 год | 6 246 | ЧИ |
| 85. | Расширение гостиничного комплекса "Достар" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2022 год | 400 | ЧИ |
| 86. | Строительство визит-центра "Сартас" в Тупкараганском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2022 год | 248 | ЧИ |
| 87. | Строительство базы отдыха "Фламинго Резорт" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2023 год | 12 900 | ЧИ |
| 88. | Строительство оздоровительного комплекса "Нур" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2023 год | 9 500 | ЧИ |
| 89. | Строительство отеля "Assyl Aktau" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2023 год | 6 000 | ЧИ |
| 90. | Строительство зоны отдыха "Seaside Palace" в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2023 год | 2 100 | ЧИ |
| 91. | Строительство и эксплуатация оздоровительного комплекса в районе "Теплого пляжа" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2024 год | 2 000 | ЧИ |
| 92. | Строительство 4-х гостиничных комплексов в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2023 год | 790 | ЧИ |
| 2024 год | 2800 |
| 93. | Строительство современного туристического комплекса "Relax" и базы отдыха "Tethys Resort" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МКС | 2024 год | 650 | ЧИ |
| **6. Развитие предпринимательства** |
| 94. | Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам в рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2021 год | 5 829,9 | РБ |
| 2022 год | в пределах средств АО "ФРП "Даму" |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 2021 год | 1 094,2 | МБ |
| 2022 год | 1 328,0 |
| 95. | Гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021 – 2025 годы | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2021 год | 1 983,8 | РБ |
| 2022 год | в пределах средств АО "ФРП "Даму" |
| 2023 год |
| 2024 год |
| 2021 год | 50,0 | МБ |
| 2022 год | 216,1 |
| 96. | Предоставление микрокредитов в городах в рамках развития продуктивной занятности | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2021 год | 700,0 | РБ |
| 97. | Ежегодный охват не менее 200 человек по обучению населения города Жанаозена основам бизнеса | информация в  МНЭ | акимат | 2021 год | 15,4 | МБ |
| 2022 год | 15,4 |
| 2023 год | 15,4 |
| 2024 год | 15,4 |
| 2025 год | 15,4 |
| 98. | Открытие оптового рынка и строительство коммунального рынка в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  НПП (по согласованию) | 2021 год | 990 | ЧИ |
| 2023 год | 500 |
| 99. | Ввод в эксплуатацию супермаркета в селе Акшукур Тупкараганского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат,  НПП (по согласованию) | 2022 год | 180 | ЧИ |
| 100. | Создание объектов предпринимательской деятельности на базе остановочных комплексов и иных объектов массового скопления населения в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | НПП (по согласованию), акимат | 2021 год | 105 | ЧИ |
| 2022 год | 140 |
| 101. | Строительство оптово-распределительных центров в городе Актау и Мунайлинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500 | ЧИ |
| 2023 год | 1 400 |
| 2024 год | 1 400 |
| 2025 год | 1 000 |
| 102. | Строительство склада временного хранения продовольственных товаров | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | 570 | ЧИ |
| **7. Жилье и инфраструктура** |
| 103. | Строительство и приобретение арендного жилья (18,1 тысячи кв. м жилья на 232 квартир) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 2 468 | РБ |
| 2021 год | 264,6 | МБ |
| 104. | Строительство кредитного жилья путем увеличения выпуска облигаций (3 жилых дома с общей площадью 56,7 тысячи кв. м на 1089 квартир) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | 2022 год | 8 720 | ДИ |
| 2023 год | 4 842 |
| 2024 год | 4 840 |
| 2025 год | 4 996 |
| 105. | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства (615 км, в том числе газоснабжение – 240 км, водоснабжение – 162 км, канализация – 51 км, теплоснабжение – 42 км, электроснабжение – 120 км) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 4 514,8 | РБ |
| 2022 год | 11 400 |
| 2023 год | 8 000 |
| 2024 год | 8 000 |
| 2025 год | 8 000 |
| 2021 год | 413 | МБ |
| 2022 год | 1 140,0 |
| 2023 год | 800 |
| 2024 год | 800 |
| 2025 год | 800 |
| 106. | Строительство общежития (на 180 мест) в городе Жанаозене для работников бюджетных организаций | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 600 | МБ |
| 2023 год | 600 |
| 2024 год | 800 |
| 107. | Субсидирование арендной платы за проживание в общежитиях города Актау для трудоустроенных граждан из числа молодежи города Жанаозена | заключение договоров | акимат, АО "НК "КМГ"  (по согласованию) | 2021 год | 25 | ЧИ |
| 2022 год | 25 |
| 2023 год | 25 |
| 2024 год | 25 |
| 2025 год | 25 |
| 108. | Приобретение жилья в городе Актау с последующей передачей в коммунальный жилищный фонд для переселения социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот и жителей аварийных домов города Жанаозена | акт приема-передачи | акимат,  АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 1 375 | ЧИ |
| 109. | Модернизация жилья в городах и районах | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 337,8 | РБ |
| 2022 год | 1 422,6 |
| 110. | Сбор и обработка информационных ресурсов дежурного плана города Актау государственного градостроительного кадастра Мангистауской области (инвентаризация подземных и надземных коммуникаций застроенной территории города Актау с составлением кадастрового плана масштаба 1:500) (2875,51 га) | электронно-цифровая карта | акимат | 2022 год | 100 | МБ |
| 2023 год | 115,2 |
| 111. | Назначение выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | заключение договоров | МИИР, акимат | 2022 год | 1 421,3 | РБ |
| 2023 год | 1 516,2 |
| 2024 год | 1 617,4 |
| 2022 год | 355,3 | МБ |
| 2023 год | 379 |
| 2024 год | 404,3 |
| **8. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 112. | Строительство объектов электроснабжения в СНП в рамках "Ауыл – Ел бесігі" | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2021 год | 137,7 | РБ |
| 2022 год | 137,5 |
| 2021 год | 19,9 | МБ |
| 2022 год | 27,3 |
| 113. | Строительство линий электроснабжения города Актау в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" (32,6 км сетей электроснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 333,1 | МБ |
| 114. | Строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанций ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского энергетического хаба" (4,7 км сетей электроснабжения и 2-х подстанций мощностью 63 МВа) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2021 год | 3 000 | РБ |
| 2022 год | 1 404,8 |
| 2022 год | 812,2 | МБ |
| 115. | Модернизация мини-ТЭЦ путем строительства резервуара РВС-5000 м3 на территории центральной котельной города Жанаозена  (строительство резервуара на 5000 м3) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2023 год | 268,5 | РБ |
| 2023 год | 115,1 | МБ |
| 116. | Реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозена  (50,5 км сетей электроснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2023 год | 400 | РБ |
| 2023 год | 100 | МБ |
| 117. | Строительство линий электропередачи (ЛЭП) ВЛ-6кВ от распределительного пункта (РП-6) восточной части села Тенге до РП западной части села Тенге и от подстанций (ПС-11) промышленной зоны до РП микрорайона "Арай" (7,9 км сетей электроснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2024 год | 200 | РБ |
| 118. | Строительство ГПП 110/10 кВ в районе Ботанического сада в городе Актау (4,2 км сетей электроснабжения и 2 трансформатора мощностью 40 МВа) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2023 год | 500 | РБ |
| 2024 год | 500 |
| 2025 год | 500 |
| 2023 год | 150 | МБ |
| 119. | Строительство котельной для теплоснабжения новых микрорайонов 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а, 35 с магистральной распределительной линией в городе Актау (до 100 Гкал) (3,9 км сетей теплоснабжения и котельная мощностью 100 Гкал) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МИИР, МЭ | 2022 год | 2 000 | РБ |
| 2023 год | 8 530 |
| 2023 год | 350 | МБ |
| 2024 год | 350 |
| 2025 год | 484,9 |
| 120. | Строительство магистрального газопровода с установкой АГРС от магистрального газопровода "Жанаозен – Актау" в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского энергетического хаба" (52,03 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2021 год | 500 | РБ |
| 2022 год | 1500 |
| 2023 год | 1034,1 |
| 2021 год | 331,3 | МБ |
| 2022 год | 100 |
| 2023 год | 100 |
| 2024 год | 100 |
| 121. | Строительство газопровода высокого давления от АГРС в районе села Курык до местности Сарша и отеля "Rixos Aktau" в курортной зоне "Теплый пляж" с установкой 2-х ПГБ (59,2 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2022 год | 8 300 | ДИ |
| 122. | Строительство магистрального газопровода-отвода "Жетыбай – Курык" от магистрального газопровода "Жанаозен-Актау" с установкой АГРС в селе Курык Мангистауской области (85 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2022 год | 25 694 | ДИ |
| 123. | Капитальный ремонт 3-х ниток магистрального газопровода "Жанаозен – Жетыбай – Актау" Ду 720 мм, магистрального газопровода "КазГПЗ-КС "Жанаозен" Ду 720 мм, магистрального газопровода "Жанаозен – Жетыбай – Актау" Ду 529/530 мм (2,8 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2022 год | 8 060 | ДИ |
| 2023 год | 5 077 |
| 2024 год | 3 390 |
| 124. | Реконструкция компрессорных станций "Бейнеу" и "Жанаозен" | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2021 год | 288 | ДИ |
| 2022 год | 4 031 |
| 125. | Капитальный ремонт 1-нитки магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен" (13,9 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2022 год | 9 817 | ДИ |
| 2023 год | 7 231 |
| 2024 год | 10 351 |
| 126. | Строительство 2 – нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Жанаозен" (308 км сетей газоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2022 год | 321 | ДИ |
| 2023 год | 133 021 |
| 2024 год | 46 737 |
| 127. | Разработка ПСД и реализация проекта "Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры" (бюджетный кредит) (74 км сетей теплоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 192 | МБ |
| 2022 год | 500 | РБ |
| 2023 год | 9100 |
| 128. | Актуализация проектов развития инженерной инфраструктуры села Кендерли | заключение государствен ной экспертизы | акимат | 2022 год | 10 | МБ |
| 2023 год | 10 |
| 129. | Благоустройство и создание общественного пространства в городе Жанаозене (скверы, фонтаны, зоны отдыха с лавочками и качелями) | акт выполненных работ | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2022 год | 350 | ЧИ |
| 130. | Реконструкция тепловой сети в 31 А микрорайоне города Актау (бюджетный кредит) (0,768 км сетей теплоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 260,2 | РБ |
| 131. | Разработка ТЭО проекта модернизации основного оборудования энергокомплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром" (в том числе предусматривающего внедрение НДТ, рассмотрение целесообразности строительства ПГУ на площадке ТОО "МАЭК-Казатомпром") | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, акимат, ТОО "МАЭК-Казатомпром" | 2022 год | 100 | ЧИ |
| 132. | Разработка ПСД и реализация проекта "Строительство водозаборного канала в районе северной границы международного морского порта Актау с примыканием к действующему водозаборному каналу № 1 ТОО "МАЭК-Казатомпром" | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 40 | МБ |
| 2023 год | 2000 | РБ |
| 2024 год | 2000 |
| **9. Водоснабжение и водоотведение** |
| 133. | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в СНП (1617,7 км сетей водоснабжения и водоотведения) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 1 396,1 | РБ |
| 2022 год | 1 173,7 |
| 2023 год | 3 475,1 |
| 2024 год | 3 800 |
| 2025 год | 3 250 |
| 2021 год | 284 | МБ |
| 2022 год | 1 395,4 |
| 2023 год | 1 489,3 |
| 2024 год | 1 628,5 |
| 2025 год | 1 462,8 |
| 134. | Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в городах (314 км сетей водоснабжения и водоотведения) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 700 | РБ |
| 2022 год | 2 468,6 |
| 2023 год | 8 145,5 |
| 2024 год | 9 176 |
| 2025 год | 777,9 |
| 2022 год | 1 693,8 | МБ |
| 2023 год | 590,9 |
| 2024 год | 504 |
| 2025 год | 319,1 |
| 135. | Реконструкция магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" на участке "Бейнеу-Актау" (20 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2022 год | 18 869,0 | ЧИ |
| 2023 год | 60 190,0 |
| 2024 год | 44 593,0 |
| 136. | Строительство водоснабжения в районе "Теплого пляжа" в городе Актау (105 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МТСЗН, акимат | 2021 год | 2 188,9 | РБ3 |
| 2021 год | 2 267,9 | ДИ |
| 137. | Расширение опреснительного завода "Каспий" города Актау по увеличению производительности питьевой воды до 40000 м³ в сутки (мощность завода будет увеличена с 20000 м³ в сутки до 40000 м³ в сутки) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2021 год | 6 741,5 | РБ |
| 2022 год | 4 454 |
| 138. | Строительство опреснительного завода в селе Кендерли мощностью 50000 м³ в сутки | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2022 год | 859 | ЧИ |
| 2023 год | 49 457 |
| 2024 год | 32 143 |
| 139. | Строительство опреснительных установок производительностью 24000 м³ в сутки на территории ТОО "МАЭК-Казатомпром" | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 2 500 | РБ |
| 2023 год | 7 500 |
| 2024 год | 8 664 |
| 140. | Разработка ПСД и строительство опреснительного завода производительностью 60000 м³ в сутки с доведением общей производительности до 100000 м³ в сутки (III очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 20 | МБ |
| 2023 год | 5 000 | РБ |
| 2024 год | 5 000 |
| 2025 год | 10 000 |
| 141. | Строительство опреснительного завода в селе Курык мощностью 50000 м³ в сутки | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 15 000 | ЧИ |
| 2024 год | 15 000 |
| 2025 год | 15 000 |
| 142. | Строительство опреснительного завода и подводящего водовода в селе Боранкул Бейнеуского района мощностью 80000 м³ в сутки | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2024 год | 10 000 | РБ |
| 2025 год | 10 000 |
| 143. | Строительство водозаборного сооружения и комплекса опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м³ в сутки в городе Форт-Шевченко | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2022 год | 1 000 | РБ |
| 2023 год | 2 000 |
| 2024 год | 3 970,5 |
| 144. | Строительство водозаборного сооружения и комплекса опреснительной установки морской воды производительностью 10000 м³ в сутки в селах Акшукур и С. Шапагатова | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2023 год | 2 000 | РБ |
| 2024 год | 2 000 |
| 2025 год | 2 000 |
| 145. | Строительство водовода "Актау-Курык-Жетибай-Шетпе" (198,2 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 10 000 | РБ |
| 2024 год | 10 000 |
| 2025 год | 10 000 |
| 146. | Строительство напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 города Актау  (100 км сетей водоотведения) | акт ввода в эксплуатацию | МТСЗН, акимат | 2021 год | 8 332,1 | ДИ |
| 147. | Строительство КОС № 2 города Актау, производительностью 40000 м3 в сутки (2-очередь) (увеличение производительности КОС с 30000 м³ в сутки до 70000 м³ в сутки) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат | 2023 год | 3 750 | РБ |
| 2024 год | 3 705 |
| 148. | Строительство завода по опреснению пластовой воды на месторождении "Каражанбас" (мощностью 17000 м³ в сутки) | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 21 419 | ЧИ |
| 149. | Строительство водовода от месторождения "Куюлус-Меловое" до опреснительного завода "Каспий" (60 км сетей водоснабжения) | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2023 год | 8 000 | РБ |
| 2024 год | 8 000 |
| 150. | Проведение доразведки с переоценкой эксплуатационных запасов подземных вод населенных пунктов Бейнеуского, Мангистауского и Тупкараганского районов с целью их обеспечения питьевой водой | протокол об утвеждении запасов | акимат | 2021 год | 20 | МБ |
| 2022 год | 100 |
| **10. Экология** |
| 151. | Строительство полигонов ТБО в селах Акжигит, Жынгылды | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР | 2022 год | 5 | МБ |
| 2023 год | 55 |
| 2024 год | 150 |
| 2025 год | 250 |
| 152. | Строительство полигона с переработкой ТБО для сел Акшукур и С. Шапагатова | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МЭГПР | 2022 год | 700 | ЧИ |
| 153. | Рекультивация хвостохранилища "Кошкар Ата" | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат | 2021 год | 1 000 | РБ |
| 2022 год | 3 000 |
| 2023 год | 5092,6 |
| 2024 год | 5092,6 |
| 2022 год | 525,4 | МБ |
| 2023 год | 525,4 |
| 2024 год | 525,3 |
| 154. | Увеличение площади озеленения санитарно-защитных зон на 150 га (протяженностью 15 км, шириной 100-150 м) в юго-западной части вокруг промышленных предприятий и хвостохранилища "Кошкар Ата" | акт выполненных работ | акимат | 2021 год | 48,0 | МБ |
| 2022 год | 43,7 |
| 2023 год | 33,9 |
| 155. | Мероприятия по восстановлению растительного покрова деградированных земель населенных пунктов Уштаган, Тущыкудук, Шебир, Сенек | акт выполненных работ | акимат | 2021 год | 148,1 | МБ |
| 2022 год | 38,1 |
| 156. | Посадка 118 тысяч саженцев на 234 га в населенных пунктах | акт выполненных работ | акимат | 2022 год | 65 | МБ |
| 2023 год | 90 |
| 2024 год | 100 |
| 2025 год | 110 |
| 157. | Воспроизводство лесов и лесоразведения | информация в МЭГПР | акимат | 2021 год | 42,7 | МБ |
| 2022 год | 20 |
| 2023 год | 19,9 |
| 2024 год | 22,8 |
| 2025 год | 27,9 |
| 158. | Проведение работ по очистке замазученного грунта | информация в МЭГПР | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию), АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 2 000 | ЧИ |
| 2022 год | 3 000 |
| 2023 год | 7 568 |
| 159. | Управление бесхозными опасными отходами, включая проведение лабораторных исследований, определение воздействия на окружающую среду и оценочной стоимости опасных отходов, ликвидация отходов бывшего Актауского завода пластических масс | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭГПР, акимат | 2022 год | 43,3 | РБ |
| 2023 год | 507 |
| 2024 год | 507,5 |
| 160. | Проработка вопроса по созданию целостной инфраструктуры сбора, сортировки и переработки ТБО, а также приведение полигонов в соответствие с нормативными требованиями | информация в МЭГПР | акимат | 2022 – 2023 годы | не требуются | |
| **11. Занятость и социальное обеспечение** |
| 161. | Привлечение специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" (бюджетный кредит РБ – 1158 человек, подъемное пособие МБ – 2164 человека) | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2021 год | 952,1 | РБ |
| 2022 год | 960,3 |
| 2023 год | 1 027,5 |
| 2024 год | 1 470,1 |
| 2025 год | 1 157,8 |
| 2021 год | 124,3 | МБ |
| 2022 год | 130,5 |
| 2023 год | 137,1 |
| 2024 год | 143,9 |
| 2025 год | 151,1 |
| 162. | Трудоустройство безработных граждан в рамках развития продуктивной занятости (общественные работы, социальные рабочие места, молодежная практика) (РБ – 7144 человека, МБ – 12330 человек) | информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, акимат | 2021 год | 926,8 | РБ |
| 2022 год | 475,9 |
| 2023 год | 691,4 |
| 2024 год | 665,6 |
| 2021 год | 1 525,9 | МБ |
| 2022 год | 1 556,4 |
| 2023 год | 1 587,5 |
| 2024 год | 1 619,2 |
| 163. | Строительство центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Актау (мощностью 150 койко-мест) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 500 | МБ |
| 2024 год | 500 |
| 2025 год | 825,1 |
| 164. | Строительство комплексного центра социальных услуг в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 500 | МБ |
| 2023 год | 500 |
| 2024 год | 700 |
| 165. | Обеспечение на месторождениях АО "Озенмунайгаз" сохранения рабочих мест в количестве не менее 9 тысяч человек города Жанаозена | информация в МТСЗН | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | не требуются | |
| 166. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки ежегодно не менее 500 человек трудоспособного населения региона (в том числе города Жанаозена) на базе двух подрядных учебных центров, определенных в рамках проекта "Будущее расширение – проект управления устьевым давлением ТШО" | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МЭ | 2021 – 2025 годы | в пределах предусмотренных средств  работодателей | |
| 167. | Выделение квоты не менее 500 рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Мангистауской области, в том числе 200 рабочих мест для жителей города Жанаозена в подрядных организациях ТОО "ТенгизШевройл" для дальнейшего трудоустройства (квота на не менее 2 тысячи рабочих мест) | информация в ПравительствоРеспублики Казахстан | акимат, МЭ, ТОО "ТенгизШевройл" (по согласованию) | 2022 – 2025 годы | не требуются | |
| 168. | Принятие мер по содействию занятости населения города Жанаозена путем расширения деятельности предприятий по содержанию объектов коммунального хозяйства, в том числе ГКП "Озенинвест" акимата города Жанаозена (до 350 рабочих мест) за счет АО "Озенмунайгаз" и других предприятий | информация в МТСЗН | акимат,  АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2021 год | 800 | ЧИ |
| 2022 год | 800 |
| 2023 год | 800 |
| 2024 год | 800 |
| 2025 год | 800 |
| 169. | Внедрение механизма по трудоустройству местного населения в нефтегазовые организации области | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию),  АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2022 – 2025 годы | не требуются | |
| **12. Здравоохранение** |
| 170. | Строительство центральной районной больницы на 150 коек в селе Мангистау Мунайлинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2022 год | 2 000 | РБ |
| 2023 год | 3 000 |
| 2024 год | 6 774,9 |
| 2022 год | 200 | МБ |
| 2023 год | 500 |
| 2024 год | 608,3 |
| 171. | Строительство медицинского центра на 50 коек с оснащением оборудования в городе Жанаозене | акт ввода в эксплуатацию | акимат, АО "ОМГ" (по согласованию) | 2021 год | 9 874,3 | ЧИ |
| 172. | Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в 34А микрорайоне города Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 449,7 | ГЧП |
| 2023 год | 449,7 |
| 2024 год | 449,7 |
| 2025 год | 449,7 |
| 173. | Открытие врачебной амбулатории в микрорайоне Шетпе-1 села Шетпе (мощностью 50 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 22,2 | ЧИ |
| 174. | Строительство объектов здравоохранения в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" (общей мощностью 100 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2021 год | 414,9 | РБ |
| 2021 год | 100,0 | МБ |
| 175. | Строительство 4-х врачебных амбулаторий (село С. Шапагатова, микрорайон Косбулак села Шетпе, микрорайон Акбулак города Жанаозена, село Кендерли) (мощностью 175 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 398,5 | МБ |
| 2024 год | 493 |
| 2025 год | 300 |
| 176. | Строительство 2-х медицинских пунктов (села Тажен, Аппак) (мощностью 50 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 90 | МБ |
| 2024 год | 90 |
| 177. | Строительство терапевтического корпуса центральной многопрофильной больницы города Жанаозена (мощностью 100 койко-мест) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | 600 | МБ |
| 178. | Строительство медицинского центра в селе Атамекен Мунайлинского района (мощностью 450 посещений в смену) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 350 | ЧИ |
| 179. | Строительство медицинского центра с многоквартирным жилым домом для персонала в городе Актау (мощностью 50 посещений в смену, обеспечение жильем не менее 100 медицинских работников) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 700 | ЧИ |
| 180. | Разработка механизма закрепления кадров системы здравоохранения на местах с целью обеспечения жильем (социальным пакетом) (не менее 100 человек ежегодно) | постановление акимата Мангистауской области | акимат | 2022 год | не требуются | |
| 181. | Разработка ПСД на строительство здания патологоанатомического отделения многопрофильной больницы города Жанаозена (мощностью 12 мест) | заключение государствен-ной экспертизы | акимат | 2023 год | 10 | МБ |
| 182. | Обеспечение материально-технического оснащения инсультных центров в городах Актау и Жанаозене | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2022 год | 300 | МБ |
| 183. | Разработка ПСД на строительство здания областной станции скорой помощи в городе Актау (для областной станции скорой помощи с 22 городскими бригадами) | заключение государствен ной экспертизы | акимат | 2022 год | 50 | МБ |
| 184. | Оснащение современным медицинским оборудованием 5 медицинских организаций (9 единиц медицинского оборудования) | акт приемки | МЗ, акимат | 2023 год | 599,3 | РБ |
| 2024 год | 430 |
| 185. | Приобретение 5 реанимобилей для Мангистауской областной станции неотложной медицинской помощи | заключение договоров | МЗ, акимат | 2022 год | 58,6 | РБ |
| 2023 год | 57,7 |
| 2024 год | 52,7 |
| 2025 год | 47,6 |
| **13. Образование** |
| 186. | Обеспечение охвата дошкольным воспитанием и образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет (охват на 100 %) | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акимат | 2022 год | 828,6 | РБ |
| 2023 год | 921,3 |
| 2024 год | 937,9 |
| 187. | Строительство 18 школ и 4 пристроек (строительство – 19440 мест, пристройка – 1080 мест) | акт ввода в эксплуатацию | МОН, акимат | 2021 год | 4 292,3 | МБ |
| 2022 год | 4 893,7 |
| 2023 год | 5 578,8 |
| 2024 год | 5 761,7 |
| 2025 год | 5 019,8 |
| 2022 год | 6 580,2 | РБ |
| 188. | Строительство объектов образования в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" (строительство 7 объектов на 1800 мест) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МОН, акимат | 2021 год | 388,9 | РБ |
| 2022 год | 1 753,1 |
| 2021 год | 70,5 | МБ |
| 2022 год | 43,8 |
| 2023 год | 200,5 |
| 189. | Строительство 6 школ, в том числе по новой модели на 4200 мест в городе Актау (строительство 6 объектов на 8400 мест) | акт ввода в эксплуатацию | МОН, МФ, акимат | 2021 год | 880 | ГЧП |
| 2022 год | 1 122 |
| 2023 год | 2 564 |
| 2024 год | 562 |
| 2025 год | 6 840 |
| 190. | Проведение модернизации 103 школ в малых городах, районных центрах и селах (2021 год – 22 школы, 2022 год – 21 школа, 2023 год – 20 школ, 2024 год – 20 школ, 2025 год – 20 школ) | акты выполненных работ | акимат | 2021 год | 374 | МБ |
| 2022 год | 420 |
| 2023 год | 420 |
| 2024 год | 420 |
| 2025 год | 420 |
| 191. | Проведение текущего и капитального ремонта в школах области (текущий ремонт 103-х школ) | акты выполненных работ | акимат | 2021 год | 713,1 | МБ |
| 2022 год | 680 |
| 2023 год | 680 |
| 2024 год | 680 |
| 2025 год | 680 |
| 192. | Оснащение современным оборудованием 5 колледжей в рамках проекта "Жас маман" | информация в Правительство  Республики Казахстан | МОН, акимат | 2021 год | 1 527,3 | РБ |
| 193. | Создание центра академического превосходства на базе "Yessenov University" в городе Актау | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2024 год | 1 250 | РБ |
| 194. | Строительство общежития на 500 мест для студентов "Yessenov University" в городе Актау | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2022 год | 1 900 | ЧИ |
| 195. | Приобретение 7 школьных автобусов на условиях финансового лизинга | акт приема-передачи | МОН, акимат | 2023 год | 101,2 | РБ |
| 2024 год | 77,2 |
| 2025 год | 73,2 |
| 196. | Строительство Дворца школьников в городе Актау (охват более 1500 школьников) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 8 756 | ЧИ |
| 197. | Строительство Дворца школьников "Bolashaq sarayi" в городе Жанаозене (охват более 1500 школьников) | акт ввода в эксплуатацию | АО "ОМГ" (по согласованию), акимат | 2022 год | 50 | МБ |
| 2023 год | 50 |
| 198. | Расширение сети дворовых клубов на 3 единицы с охватом 600 детей в селе Рахат | информация в МНЭ | акимат | 2021 год | 35 | МБ |
| 2022 год | 30 |
| 199. | Открытие школы профессиональной ориентации в городе Форт-Шевченко (охват 520 детей в год) | информация в МОН | акимат | 2023 год | 679 | ЧИ |
| 200. | Строительство национальной школы имени Абая в городе Актау (охват 2400 детей в год) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2023 год | 2 000 | ЧИ |
| 201. | Строительство частной общеобразовательной школы искусств и дизайна "Айжулдыз" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 299,1 | ЧИ |
| 202. | Строительство и эксплуатация школы искусств имени А. Кулбая в городе Актау (охват до 600 детей) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 100 | ЧИ |
| 203. | Строительство студенческого общежития на 500 мест в городе Актау (охват до 1000 детей) | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МОН | 2022 год | 949,5 | ЧИ |
| 2023 год | 949,5 |
| 204. | Повышение качества образования в общеобразовательных школах города Жанаозена, включая работу по профессиональной ориентации и подготовке к Единому национальному тестированию учащихся на основе опыта лицеев "Білім-Инновация" (анализ эффективности деятельности школ, привлечение кадров) | заключение соглашения | акимат,  международ ный общественный фонд "Білім-Инновация" (по согласованию) | 2021 год | 80 | ЧИ4 |
| 2022 год | 150 |
| 2023 год | 150 |
| 2024 год | 150 |
| 2025 год | 150 |
| 205. | Формирование прогнозной карты перспективных отраслей и профессий Мангистауской области | акты выполненных работ | акимат | 2022 год | 62 | МБ |
| 206. | Внесение изменений в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования в части предоставления целевых образовательных грантов | постановление Правительства Республики Казахстан | МОН | 2022 год | не требуются | |
| 207. | Выделение 6000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах страны молодежи Мангистауской области | постановление Правительства Республики Казахстан | МОН | 2022 год | 2 834,6 | РБ |
| 2023 год | 10 460,8 |
| 2024 год | 18 995,9 |
| 2025 год | 28 087,3 |
| **14. Культура и спорт** |
| 208. | Строительство объектов культуры и спорта в СНП в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" (мощностью 1180 мест) | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2021 год | 858,2 | РБ |
| 2022 год | 2421,1 |
| 2021 год | 118,9 | МБ |
| 2022 год | 351,1 |
| 2023 год | 327 |
| 2024 год | 200 |
| 2025 год | 120 |
| 209. | Строительство спорткомплекса "JAQSY" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 400 | ЧИ |
| 210. | Строительство спорткомплекса "NFC GYM" в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 200 | ЧИ |
| 2023 год | 200 |
| 211. | Строительство универсальных спортивных комплексов в городе Жанаозене (мощностью 400 посещений в день) | акт ввода в эксплуатацию | АО "ОМГ" (по согласованию),  АО "НК "КМГ" (по согласованию),  акимат | 2022 год | 1 000 | ЧИ |
| 212. | Строительство филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозене (мощностью технической вместимости на 55 посетителей) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2022 год | 493,6 | МБ |
| 213. | Строительство драматического театра в городе Жанаозене (мощностью 300 мест) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 500 | МБ |
| 2024 год | 500 |
| 214. | Текущий и капитальный ремонт не менее 10 сельских клубов (всего 70 объектов: 2021 год – 10, 2022 год – 14, 2023 год – 16, 2024 год – 15, 2025 год – 15 мест) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 10 | МБ |
| 2022 год | 200 |
| 2023 год | 200 |
| 2024 год | 200 |
| 2025 год | 200 |
| **15. Обеспечение гражданской защиты и общественного правопорядка** |
| 215. | Строительство первой модульной пожарной части в городе Актау (пожарные депо) | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 485 | МБ |
| 216. | Строительство двух модульных пожарных частей (пожарные депо) | акт ввода в эксплуатацию | МЧС | 2024 год | 520 | РБ |
| 2025 год | 590 |
| 217. | Внедрение и эксплуатация системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в городе Актау | акт ввода в эксплуатацию | акимат, МВД | 2022 год | 1000 | ГЧП |
| 2023 год | 1000 |
| 2024 год | 1000 |
| 2025 год | 1000 |
| 218. | Установка дополнительного оборудования и автоматизированных рабочих мест с учетом подключаемых видеокамер (обработка, хранение, анализ, отображение) в ЦОУ УП в городах Актау и Жанаозене | монтаж оборудования и организация рабочих мест операторов видеонаблюдения | акимат | 2022 год | 130,9 | МБ |
| 2023 год | 137,4 |
| 2024 год | 144,2 |
| 2025 год | 151,4 |
| 219. | Установка 25 видеокамер по городу Жанаозену, 42 видеокамер в селах Жетыбай, Мунайшы, Курык Каракиянского района и 100 видеокамер в Мунайлинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2021 год | 110 | МБ |
| 2022 год | 300 |
| 220. | Приобретение и установка 41 единицы бортовых аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации с определением скорости движения транспортных средств "Кибер-Шериф" | акт приема-передачи | акимат | 2022 год | 260,0 | МБ |
| 2023 год | 360,0 |
| 2024 год | 360,0 |
| 2025 год | 200,0 |
| 221. | Приобретение и установка 8 единиц серверов для хранения и обработки данных АПК | акт приема-передачи | акимат | 2022 год | 82,1 | МБ |
| 2023 год | 82,1 |
| 2024 год | 82,1 |
| 222. | Проработка вопроса по увеличению лимита штатной численности органов внутренних дел для укрепления управления полиции города Жанаозена на 45 единиц | предложения в Правительство Республики Казахстан | МВД, акимат, МНЭ, МФ | 2022 год | не требуются | |
| 223. | Создание загородного запасного пункта управления акима области на 100 человек | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2024 год | 1 500 | МБ |
| 2025 год | 2 331 |
| 224. | Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима города Жанаозена | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 80 | МБ |
| 225. | Дооснащение системы оповещения населения Мангистауской области | акт ввода в эксплуатацию | акимат | 2023 год | 95,3 | МБ |
| 2024 год | 95,3 |
| 2025 год | 95,3 |
| 226. | Введение в работе местной полицейской службы принципа "полиция шаговой доступности" (приобретение, открытие, создание 14 СПП и 43 УПП) | акт приема-передачи | акимат | 2021 год | 272,5 | МБ |
| 2022 год | 36,5 |
| 2023 год | 41,5 |
| 2024 год | 47,0 |
| 2025 год | 41,5 |
| 227. | Установка устройств экстренного вызова помощи "Кнопка SOS" (с обеспечением гарантированного электропитания и каналами передачи данных) в местах массового скопления граждан и возможного проявления риска совершения противоправных деяний и на автомобильных дорогах республиканского значения | акт приема-передачи | акимат, ДП | 2022 – 2025 годы | в пределах предусмотренных средств | МБ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Республиканский бюджет | 39 540,5 | 65 522,3 | 117 655,895 | 128 715,3 | 90 726,8 | 442 160,8 |
| Местный бюджет | 12 038,6 | 22 763,7 | 27 928,9 | 30 119,6 | 25 205,7 | 118 056,5 |
| Частные инвестиции | 210 421,5 | 285 337,0 | 436 867,1 | 131 902,7 | 230 942,7 | 1 295 471,0 |
| ГЧП | 880,0 | 2 571,7 | 4 013,7 | 2 011,7 | 8 289,7 | 17 766,8 |
| ДИ | 10 888,0 | 64 943,0 | 150 171,0 | 65 318,0 | 4 996,0 | 296 316,0 |
| ИТОГО | 273 768,6 | 441 137,7 | 736 636,6 | 358 067,3 | 360 160,9 | 2 169 771,1 |

      Примечания:

      1 объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Мангистауской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством;

      2 размер и распределение расходов по проекту "Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене" предварительные и будут уточнены после прохождения государственной экспертизы на ТЭО;

      3 предусмотрено за счет средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан;

      4 финансирование за счет средств, предусмотренных пунктом 9.1 контракта на недропользование от 31 мая 1996 года № 40 и пунктом 9.3 лицензии на право пользования недрами от 5 сентября 1995 года, серия МГ № 254 (нефть).

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СНП | – | сельские населенные пункты |
| АГРС | – | автоматизированная газораспределительная станция |
| АПК | – | агропромышленный комплекс |
| СЭЗ | – | специальная экономическая зона |
| акимат | – | акимат Мангистауской области |
| СЗПТ | – | социально значимые продовольственные товары |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ГПП | – | главная понизительная подстанция |
| ПГБ | – | пункт газорегуляторный блочный |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| АО "ФРП "Даму" | – | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| ВРП | – | валовой региональный продукт |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| ЦОУ | – | центр оперативного управления |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТЭЦ | – | теплоэлектроцентраль |
| МБ | – | местный бюджет |
| ЧИ | – | частные инвестиции |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| КОС | – | канализационно-очистное сооружение |
| АО "НК "Kazakh Tourism" | – | акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism" |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| АО "НК "КМГ" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
| АО "КАЖ" | – | акционерное общество "КазАвтоЖол" |
| АО "НК "QazaqGaz" | – | акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| ГКП | – | государственное коммунальное предприятие |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| АО "ОМГ" | – | акционерное общество "Озенмунайгаз" |
| СПП | – | специальный пункт полиции |
| УП | – | управление полиции |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ТШО | – | товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" |
| УПП | – | участковый пункт полиции |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "ФНБ "Самрук-Қазына" | – | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан