

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871

      В целях социально-экономического развития области Ұлытау Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным органам, акимату области Ұлытау и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден постановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 4 ноября 2022 года № 871 |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы**

 **Введение**

      Область Ұлытау образована Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

      Экономику области Ұлытау определяет промышленность, уровень развития которой является главным индикатором ее социально-экономического состояния и стабильного социального климата.

      Промышленный потенциал области определяют крупные, средние и малые предприятия обрабатывающего и добывающего секторов экономики. Основная доля сосредоточена в производстве цветных и редкоземельных металлов.

      В области расположен крупнейший производитель меди в Казахстане с полным циклом производства: от добычи руды до производства готовой продукции, где занята треть жителей региона.

      Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан краткосрочный экономический индикатор по области Ұлытау за 9 месяцев текущего года составил 104,6 %.

      Объем промышленного производства в 2021 году составил 711,7 млрд тенге и вырос на 13,5 % по сравнению с 2020 годом, основная доля приходится на градообразующее для региона предприятие – ТОО "Корпорация "Казахмыс".

      Рост показателей в реальном секторе обеспечен за счет активной инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал по итогам 2021 года составили 166 млрд тенге. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на обрабатывающую промышленность (55 %).

      Область обладает потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, существует большая вероятность развития высокотехнологичных производств.

      Наряду с развитием реального сектора экономики на территории области стабильно развивается сельское хозяйство, основу которого составляют животноводство и растениеводство.

      Активно развивается малый и средний бизнес. Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам 2021 года составила 27257 человек, выпуск продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 164381 млн тенге.

      В сфере дошкольного и среднего образования функционирует 87 школ с охватом 35854 обучающихся, из которых 14 школ (16 %) не имеют спортивных залов, имеется дефицит учителей (236 ед.).

      Также по области функционирует 49 дошкольных учреждений и 59 мини-центров с общим охватом 6557 детей, дефицит дошкольных мест составляет 3770 детей в возрасте от 0 до 6 лет.

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения на 11,5 %, младенческой – на 17,8 %, материнской – на 6,3 % и от онкозаболеваний – на 6,9 %.

      Основными проблемами являются неудовлетворительная экология, отсутствие современных медицинских учреждений, острый дефицит врачебных кадров.

      Понижение уровня воды, плохое качество питьевой воды и загрязнение воздуха вредят здоровью жителей и окружающей среде.

      В неудовлетворительном состоянии находятся 23 % (277,4 км) автомобильных дорог областного и районного значения и 30 % (163,4 км) внутригородских и внутрипоселковых дорог.

      Актуальным вопросом является комплексное решение обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Так, в очереди на получение жилья по области состоит 6044 человека.

      В целом регион имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром Казахстана, связующим север и юг, запад и восток, с учетом развития инфраструктуры и строительства дорог.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста области, для которого необходимо принять комплекс мер по улучшению дорожной инфраструктуры, развитию придорожного сервиса и увеличению туристического потока.

      Численность населения области за 9 месяцев текущего года составила 229,1 тыс. человек. Степень урбанизации – 77,1 % (22,9 % – сельское население). Уровень рождаемости по итогам 2021 года увеличился на 9,3 %.

      Учитывая демографический сдвиг региона в положительную сторону и развитие области в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни местного населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, экологии, жилья, инфраструктуры и дорожной отрасли.

      За пять лет планируется реализация комплексного индустриального развития региона, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и решению экологических проблем.

      Реализация новых проектов обеспечит создание 9,5 тыс. новых рабочих мест (из них 4894 – постоянные), что позволит снизить уровень безработицы с 4,2 % до 4 %, в том числе среди молодежи с 4,3 % до 4 %.

      Комплексный план социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы направлен на обеспечение устойчивого развития, повышение инвестиционной привлекательности региона и создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

 **Комплексный план социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы**

      Ожидаемые результаты:

      Рост численности занятых в малом и среднем бизнесе (далее – МСБ) составит 10,8 % или 30212 человек (в 2021 году – 27257 человек), выпуск продукции субъектами МСБ увеличится в 2,7 раза и составит 448826 млн тенге (в 2021 году – 164381 млн тенге).

      Планируется создание 9,5 тыс. новых рабочих мест (из них 4894 – постоянные).

      В области дошкольного образования увеличится охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением с 77,2 % до 82 %.

      Увеличится охват учащихся дополнительным образованием до 80 % (в 2022 году – 10,6 %).

      Увеличится охват комплексной реабилитацией 421 детей (28 %) с ограниченными возможностями.

      В сфере здравоохранения к 2026 году будут снижены показатели смертности населения с 10,2 до 9,7 случаев на 1000 человек, младенческой смертности с 9,6 до 9,2 случаев на 1000 родившихся живыми, случаи материнской смертности планируется довести с 24,7 до 0 случаев на 100000 родившихся живыми.

      К 2026 году:

      планируется увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни с 67,0 до 73,6 лет;

      обеспечение 100 % доступом к питьевой воде для сельского населения;

      обеспечение области бесперебойным и качественным водоснабжением 100 %;

      обеспечение бесперебойным и качественным теплоснабжением 173 тыс. человек (86 %).

      Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 87 % до 98 %, а внутригородских и внутрипоселковых – с 70 % до 90 %.

      Мероприятия, планируемые в агропромышленном комплексе, позволят увеличить поголовье крупного рогатого скота на 50 % (с 157,6 тыс. до 236,4 тыс. голов), мелкого рогатого скота – на 40 % (с 299,6 тыс. до 419,4 тыс. голов), лошадей – на 30 % (с 148,9 тыс. до 193,6 тыс. голов).

      За счет введения в действие новых спортивных инфраструктур охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет к 2026 году 45,2 % (в 2021 году – 33,1 %).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Предпологаемые расходы****(млн тенге)\*** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Расширение минерально-сырьевой базы** |
|
1.  |
Увеличение добычи жильного кварца до 17,4 тыс. м3 в год на месторождении "Кварцевая жила 81" в Улытауском районе |
информация в МНЭ |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
100 |
ЧИ |
|
2023 год |
200 |
|
2.  |
Проведение геологоразведочных работ на месторождениях Жанааркинского района:
"Алашпай"; |
геологический отчет |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
50 |
ЧИ |
|
"Шойымбай" и "Шұбароба"; |
2022 год |
300 |
|
2023 год |
697 |
|
"Коккус". |
2022 год |
200 |
|
2023 год |
345 |
|
3.  |
Расширение горных работ горизонта (10 км) месторождения "Западный Каражал" в городе Каражале |
геологический отчет |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
200 |
ЧИ |
|
2024 год |
300 |
|
4.  |
Проведение геологоразведочных работ "Горизонт в глубину до 10 метров" в городе Каражале |
технический отчет |
акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
350 |
ЧИ
  |
|
5.  |
Проведение геологоразведочных работ на 6 месторождениях ("Дюсембай", "Едіге", "Алтынқазған", "Итауз", "Жаман-Айбат", "Жезказган") |
геологический отчет |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2022 год |
558 |
ЧИ |
|
2023 год |
3 558 |
|
2024 год |
3 558 |
|
2025 год |
2 558 |
|
6.  |
Строительство геологического кластера в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2022 год |
3 500 |  |
|
2023 год |
3 500 |  |
| **2. Индустриально-инновационное развитие** |
|
7.  |
Строительство инфраструктуры к индустриальной зоне  |
ПСД, акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
СПК "Ұлытау"
(по согласованию)
  |
2023 год |
100 |
МБ
  |
|
2024 год |
1 000 |
|
2025 год |
2 000 |
|
8.  |
Строительство нового сернокислотного цеха Жезказганского медеплавильного завода |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2025 год |
70 000 |
ЧИ |
|
9.  |
Модернизация оборудования среднего и мелкого дробления Жезказганской обогатительной фабрики № 1, 2 |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2022 год |
2 411
  |
ЧИ |
|
2023 год |
6 720
  |
|
10.  |
Внедрение системы учета питания на предприятиях корпорации "Казахмыс" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2022 год |
13 |
ЧИ |
|
2023 год
  |
33 |
|
11.  |
Модернизация Жыландинского месторождения  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2022 год |
22 883 |
ЧИ |
|
2023 год |
55 688 |
|
2024 год |
53 006 |
|
2025 год |
26 109 |
|
12.  |
Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2022 год |
23 942 |
ЧИ |
|
13.  |
Модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения "Жаман-Айбат" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2022 год |
1 500 |
ЧИ |
|
14.  |
Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
1 200 |
ЧИ |
|
15.  |
Строительство биоэлектростанции в городе Жезказгане (мусороперерабатывающий завод) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "KazGreen Energy"
(по согласованию) |
2023 год |
3 525 |
ЧИ |
|
2024 год
  |
8 225
  |
|
16.  |
Строительство завода по производству меди методом селективной экстракции и электролиза (SX-EW) с участком кучного выщелачивания для переработки медесодержащих окисленных руд в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
5 000 |
ЧИ |
|
2023 год |
22 000 |
|
17.  |
Строительство перерабатывающего комплекса на руднике "Ашықтас" по технологии кучного выщелачивания золотосодержащих руд в Жанааркинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
5 000 |
ЧИ |
|
2023 год |
6 241 |
|
18.  |
Строительство производственного комплекса по обогащению драгоценных металлов и полиметаллов на базе месторождения "Кужал" в Жанааркинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
500 |
ЧИ |
|
2025 год |
578 |
|
2026 год |
2 500 |
|
19.  |
Переработка железо-марганцевой руды "INDJAZ" на месторождении "Большой Ақтай" в городе Каражале |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023год |
200 |
ЧИ |
|
2024 год |
200 |
|
2025 год |
200 |
|
20.  |
Реконструкция шахты на месторождении "Үш қатын" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау, АО "Марганец Жәйрем"
(по согласованию) |
2023 год |
300 |
ЧИ |
|
2024 год |
400 |
|
2025 год |
300 |
|
21.  |
Модернизация подстанции на предприятии "Өркен – Атасу" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Арселор Миталл"
(по согласованию)
  |
2024 год |
470 |
ЧИ |
|
22.  |
Строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности (1 млн тонн) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
240 000 |
ЧИ |
|
2025 год |
240 000 |
| **3. Развитие предпринимательства** |
|
23.  |
Строительство туристического центра для комплексного обслуживания туристов в Улытауском районе на 50 мест |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
СПК "Ұлытау"
(по согласованию) |
2023 год |
100 |
ЧИ |
|
2024 год |
200 |
|
24.  |
Строительство гипермаркета в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
950 |
ЧИ |
|
25.  |
Строительство торгово-развлекательного центра в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
750 |
ЧИ |
|
2025 год |
750 |
|
26.  |
Открытие бизнес-центра для поддержки малого и среднего бизнеса |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
СПК "Ұлытау"
(по согласованию) |
2023 год |
900 |
ЧИ |
|
500 |
МБ |
|
27.  |
Строительство оптово-распределительного центра в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
400 |
ЧИ |
|
2023 год |
400 |
|
28.  |
Строительство гостиничных комплексов:
двух гостиниц по 100 мест в городе Жезказгане; |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
СПК "Ұлытау"
(по согласованию) |
2023 год |
300
  |
ЧИ
  |
|
2024 год |
300 |
|
гостиницы на 30 мест в Жанааркинском районе. |
акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
15 |
|
29.  |
Строительство дома отдыха санаторного типа "Ұлытау" на 100 мест |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
СПК "Ұлытау"
(по согласованию)
  |
2024 год |
300 |
ЧИ |
|
2025 год |
300 |
|
30.  |
Модернизация производства минеральной воды "Ұлытау" с запуском линии по розливу лимонадов и кваса в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
50 |
ЧИ |
|
2024 год |
60 |
|
31.  |
Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес–идей "Путь к успеху" |
постановление акимата области Ұлытау |
акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
139 |
МБ |
|
2023 год |
100 |
|
2024 год |
100 |
|
2025 год |
100 |
|
2026 год |
100 |
|
32.  |
Реализация проекта "Воскресная школа бизнеса" в городе Сатпаеве |
акт выполненных работ |
акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
4 |
МБ |
|
2023 год |
4,5 |
|
2024 год |
5 |
|
2025 год |
5,5 |
|
2026 год |
5,5 |
|
33.  |
Строительство и организация дилерского центра "Hyundai" в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
700 |
ЧИ |
|
2024 год |
700 |
| **4. Агропромышленный комплекс** |
|
34.  |
Создание птицефабрики по производству мяса птицы в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
226 |
ЧИ |
|
35.  |
Создание комплекса по переработке мяса конины и производству мясопродуктов в Жанааркинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
573 |
ЧИ |
|
36. |
Создание фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей общей площадью не менее 400 га |
правоустанавливающие документы на землепользование |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
200 |
ЧИ |
|
250 |
МБ |
|
37.  |
Модернизация мукомольного комплекса в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
400 |
ЧИ |
|
38.  |
Создание убойного цеха по переработке мяса птицы в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
113 |
ЧИ |
|
39.  |
Создание кормовой базы с производством кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных и диких копытных животных в Жанааркинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "AIMURZA"
(по согласованию) |
2023 год |
229 |
ЧИ |
|
40.  |
Создание молокоперерабатывающего завода в Жанааркинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
270 |
ЧИ |
|
41.  |
Создание животноводческого комплекса на 10000 голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами, холодильными камерами с последующей глубокой переработкой мяса в Жанааркинском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "ULY DALA Co"
(по согласованию) |
2023 год |
1 265 |
ЧИ |
|
42.  |
Строительство мясоперерабатывающего комбината в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2024 год |
3 500 |
ЧИ |
|
43.  |
Открытие филиала сельскохозяйственной научно-опытной организации в городе Жезказгане |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МСХ, МНВО, МФ, МНЭ, акимат области Ұлытау
  |
2023 год |
не требуются |
|
44.  |
Открытие областной ветеринарной лаборатории в городе Жезказгане и
завершение строительства модульной лаборатории в селе Улытау  |
акт ввода в эксплуатацию |
МСХ,
акимат области Ұлытау |
2023 год |
420 |
РБ |
|
45.  |
Увеличение к 2025 году посевных площадей масличных культур до 5000 га  |
информация в МСХ |
акимат области Ұлытау |
ежегодно |
не требуются |
|
46.  |
Создание птицефабрики яичного направления в селе Кенгир города Жезказгана |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
850 |
ЧИ |
| **5. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Жилье** |
|
47.  |
Реновация аварийного жилищного фонда в городах Жезказгане и Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
2 000 |
ЧИ |
|
2024 год |
2 500 |
|
2025 год |
3 000 |
|
2026 год |
3 000 |
| **Теплоснабжение** |
|
48.  |
Модернизация тепловой станции № 1 с установкой дополнительного 5-го котла в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
5 000 |
ЧИ |
|
2025 год |
8 000 |
|
49.  |
Строительство Жезказганской тепловой электростанции № 2 |
ТЭО, ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
50 |
ЧИ |
|
2024 год |
50 050 |
|
2025 год |
100 000 |
|
2026 год |
150 000 |
|
50.  |
Строительство парогазовой установки общей мощностью 100 мВт  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2023 год |
10 300 |
ЧИ |
|
2024 год |
18 700 |
|
2025 год |
6 300 |
|
2026 год |
200 |
|
51.  |
Ремонт тепловых сетей в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
466 |
МБ |
|
2025 год |
200 |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
|
52.  |
Реконструкция насосной станции II подъҰма Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2023 год |
8 400 |
РБ |
|
2024 год |
8 400 |
|
53.  |
Реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Айдосского месторождения |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2022 год |
115 |
ЧИ |
|
2023 год |
4 000 |
РБ |
|
2024 год |
5 000 |
|
54.  |
Реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Уйтасского месторождения |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2023 год |
120 |
ЧИ |
|
2024 год |
4 000 |
РБ |
|
2025 год |
5 000 |
|
55.  |
Строительство водозабора Кожамсеитского месторождения |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2024 год |
120 |
ЧИ |
|
2025 год |
6 000 |
РБ |
|
2026 год |
6 000 |
|
56.  |
Строительство, в том числе:
замена участка второй нитки Эскулинского водовода от узла водопроводного сооружения 1 до точки "А" (45 км стального водовода);
бурение скважин на Эскулинском водозаборе с целью доведения производительности водозабора с 24 до 30 млн м3 в год. |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2023 год |
190 |
ЧИ |
|
2024 год |
4 000 |
РБ |
|
2025 год |
5 000 |
|
2026 год |
5 000 |
|
57.  |
Строительство:
 поливочного водовода Западной застройки города Сатпаева; |
ПСД |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
20 |
ЧИ |
|
водопроводных сетей на разъездах 60, 66 города Жезказгана; |
15 |
МБ |
|
водопроводных сетей в 10 сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского районов. |
2022 год |
50 |
|
2023 год |
50 |
|
2024 год |
50 |
|
2025 год |
50 |
|
58.  |
Реконструкция водопроводов в селе Улытау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
95 |
МБ |
|
59.  |
Капитальный ремонт повысительной насосной станции питьевой воды в районе многопрофильной больницы в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
273 |
ЧИ |
|
60.  |
Установка комплексов блок-модулей воды в сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского районов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
180 |
МБ |
|
2024 год |
330 |
|
2025 год |
390 |
|
61.  |
Реконструкция канализационных очистных сооружений города Сатпаева |
ТЭО, акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
1 050 |
АБР |
|
2023 год |
1 000 |
|
2024 год |
3 500 |
|
2025 год |
3 500 |
|
62.  |
Строительство систем водоотведения в кварталах 66-74 города Сатпаева |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат области Ұлытау |
2024 год |
700 |
РБ |
|
2025 год |
700 |
|
63.  |
Реконструкция канализационных очистных сооружений города Жезказгана |
ТЭО,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
1 000 |
АБР |
|
2024 год |
4 050 |
|
2025 год |
4 000 |
|
64.  |
Реконструкция системы водоотведения в селе Кенгир города Жезказгана |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию
  |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
30 |
МБ |
|
2024 год |
700 |
|
65.  |
Реконструкция канализационных сетей в городе Каражале и поселке Жайрем (2–очередь) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат области Ұлытау |
2024 год |
1 945 |
РБ |
|
2025 год |
973 |
|
2024 год |
729 |
МБ |
|
66.  |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Актубек Жанааркинского района |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат области Ұлытау |
2023 год |
184 |
РБ |
|
2024 год |
58 |
МБ |
| **Электроснабжение** |
|
67.  |
Замена опор и линий электропередач объекта акционерного общества "Жезказганская распределительная электросетевая компания" на электросети до Эскулинского водозабора узла водопроводного сооружения 1 (68 км) |
ПСД, акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
50 |
ЧИ |
|
2024 год |
500 |
МБ |
| **Газоснабжение** |
|
68.  |
Строительство газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции Жайрем, сетей газоснабжения в поселке Жайрем и городе Каражале.
Строительство газопровода до села Кенгир с ответлением в город Сатпаев |
ПСД |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
42 |
МБ |
|
2023 год |
65 |
|
69.  |
Строительство газораспределительных сетей города Жезказгана от автоматизированной газораспределительной станции "Жезказган" до магистрального газопровода "Сарыарка" (подключение к газу 3500 домов) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат области Ұлытау |
2023 год |
2 500 |
РБ |
|
283 |
МБ |
|
2024 год |
3 700 |
РБ |
|
283 |
МБ |
|
2025 год |
4 225 |
РБ |
|
90 |
МБ |
|
70.  |
Строительство газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции "Атасу" с распределительными сетями газоснабжения поселка Атасу Жанааркинского района  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат области Ұлытау |
2023 год |
300 |
МБ |
|
2024 год |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
2025 год |
4 410 |
РБ |
|
190 |
МБ |
|
71.  |
Строительство газопровода до села Кенгир с ответлением в город Сатпаев
  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ, акимат области Ұлытау |
2024 год |
3 500 |
РБ |
|
350 |
МБ |
|
2025 год |
5 000 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
2026 год |
5 000 |
РБ |
|
500 |
МБ |
| **6. Жилищное строительство и инфраструктура** |
|
72.
  |
Утверждение генерального плана города Жезказгана с проектами детальной планировки и топографической съемкой |
постановление Правительства Республики Казахстан |
акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
75 |
МБ |
|
2023 год |
107 |
|
73.  |
Выдача льготных займов для жителей моногородов с низким потенциалом развития в городе Каражале |
постановление акимата области Ұлытау |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
200 |
МБ |
|
2024 год |
200 |
|
2025 год |
200 |
|
74.  |
Строительство автоматизированного автодрома с павильоном для курсантов и зданием специализированного центра для обслуживания населения в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
200 |
МБ |
|
2024 год |
400 |
| **7. Транспортная инфраструктура** |
| **Дороги областного значения** |
|
75.  |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения ("Сатпаев -Малшыбай-мавзолей Жошыхан, Домбауыл" (0-19,5) "Каражал-Атасу (0-28)", мосты через реку Акылбай и поселок Кызылжар) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат области Ұлытау |
2022 год |
2 926 |
РБ |
|
2023 год |
5 005 |
|
144 |
МБ |
|
2024 год |
5 479 |
РБ |
|
2025 год |
5 538 |
РБ |
|
432 |
МБ |
|
2026 год |
640 |
РБ |
|
350 |
МБ |
|
76.  |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения ("Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак", "Жезказган-Петропавловск-Жезды-Карсакпай-Байконур-Косколь", "Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев", "Каражал-Шалгия", "Подъезд к поселку Жыланды") |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
2 398 |
МБ |
|
2024 год |
2 411 |
|
2025 год |
2 411 |
|
2026 год |
2 940 |
| **Железнодорожные и авиаперевозки** |
|
77.  |
Открытие нового авиасообщения, в том числе:
"Жезказган-Шымкент-Жезказган"; |
договор |
МИИР, МФ, акимат области Ұлытау |
2023 год |
261 |
РБ |
|
2024 год |
261 |
|
2025 год |
261 |
|
2026 год |
261 |
|
"Жезказган-Усть-Каменогорск-Жезказган"; |
2024 год |
510 |
|
2025 год |
510 |
|
2026 год |
510 |
|
"Жезказган-Балхаш-Жезказган". |
2024 год |
470 |
|
2025 год |
470 |
|
2026 год |
470 |
|
78.  |
Реконструкция здания железнодорожного вокзала |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
2023 год |
1 500 |
ЧИ |
|
2024 год |
2 000 |
|
79.  |
Реконструкция, в том числе:
искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта города Жезказгана; |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "Жезказган – Эйр" (по согласованию),
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2023 год |
3 000 |
ЧИ |
|
2024 год
  |
5 600
  |
|
здания аэропорта в городе Жезказгане. |
2025 год |
5 800 |
|
2026 год |
5 800 |
| **8. Социальная инфраструктура** |
| **Образование** |
|
80.  |
Развитие Центра педагогической трансформации "Ұстаз – Ұлытау" в городе Сатпаеве |
информация в МП |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2022 год |
150 |
ЧИ |
|
2023 год |
150 |
|
2024 год |
200 |
| **Строительство объектов образования** |
|
81.  |
Строительство детского сада на 140 мест в селе Кенгир |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
30 |
МБ |
|
2024 год |
600 |
|
82.  |
Завершение строительства детских садов на 320 мест в городах Жезказгане и Сатпаеве  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2022 год |
1 200 |
ЧИ |
|
319 |
МБ |
|
83.  |
Строительство детского сада на 100 мест в селе Улытау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
400 |
МБ |
|
84.  |
Строительство современного детского сада городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2023 год |
2 896 |
ЧИ |
|
85.  |
Строительство дворцов школьников в городе Жезказгане, поселках Жайрем и Жанаарка |
ПСД, акт ввода в эксплуатацию
  |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
50 |
ЧИ |
|
2024 год |
1 200 |
МБ |
|
2026 год |
3 000 |
|
86.  |
Завершение строительства Дворца школьников в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2023 год |
383 |
МБ |
|
87.  |
Открытие детского загородного лагеря в городе Жезказгане и этно-туристического лагеря в селе Улытау |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
300 |
ЧИ |
|
2024 год |
200 |
|
88.  |
Разработка ПСД и реконструкция здания Жезказганского музыкального колледжа |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
50 |
МБ |
|
2024 год |
700 |
|
89.  |
Разработка ПСД и строительство служебного жилья для работников образования области Ұлытау в городе Жезказгане  |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
80 |
МБ |
|
2024 год |
1 000 |
|
90.  |
Разработка ПСД и строительство центра образования и трудоустройства (включая центр ранней профориентации и академию сервиса) в городе Сатпаеве |
ПСД, акт ввода в эксплуатацию |
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
1 385 |
ЧИ |
|
91.  |
Строительство STEM-лаборатории при коммунальном государственном учреждении "Гимназия имени С. Сейфуллина отдела образования города Сатпаева" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2025 год |
1 900 |
ЧИ |
|
92.  |
Открытие государственного технического университета на базе политехнического колледжа в городе Жезказгане |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МНВО,
акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2023 год |
500 |
МБ |
| **Здравоохранение** |
|
93.  |
Приобретение мобильных комплексов 7 гаражей для машин скорой помощи и поликлиники в городе Сатпаеве |
акт приема-передачи |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2022 год |
2 |
ЧИ |
|
2023 год |
56 |
|
94.  |
Строительство поликлиники в городе Сатпаеве  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
176 |
ЧИ |
|
2024 год |
2 209 |
|
2025 год |
5 155 |
|
95.  |
Строительство перинатального центра в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию),
МЗ |
2023 год |
прорабатываются |
|
2024 год |
|
2025 год |
|
96.  |
Капитальный ремонт здания поликлиники коммунального государственного предприятия "Центральная больница города Каражала" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
300 |
МБ |
|
97.  |
Капитальный ремонт здания поликлиники коммунального государственного предприятия "Центральная районная больница Жанааркинского района" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
524 |
МБ |
|
98.  |
Строительство травматологического пункта на базе центральной больницы города Сатпаева  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
200 |
ЧИ |
|
99.  |
Строительство центральной районной больницы на 20 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Улытау Улытауского района |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2023 год |
1 800 |
ЧИ
МБ |
|
100.
  |
Открытие Центра "Медико-социальное учреждение" для:
 детей с психоневрологическими заболеваниями до 18 лет; |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2023 год |
300 |
МБ |
|
лиц с инвалидностью в возрасте от 18 до 25 лет на 50 мест в городах Жезказгане и Сатпаеве (дневное пребывание); |
200 |
ЧИ |
|
лиц с психоневрологическими заболеваниями от 18 лет и старше. |
100 |
МБ |
| **Культура** |
|
101.  |
Строительство музыкально-драматического театра на 450 мест в городе Жезказгане |
ПСД, акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
7 348 |
ЧИ |
|
2024 год |
4 898 |
|
102.  |
Реконструкция музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова и Дома дружбы культуры народов в городе Жезказгане |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2024 год |
60 |
МБ |
|
2025 год |
1 500 |
|
103.  |
Реконструкция детско-юношеской библиотеки в городе Жезказгане |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
3 |
МБ |
|
2024 год |
38 |
|
104.  |
Благоустройство тропы на вершину Әулиетау и обустройство территории родников Күмісбұлақ и Тасбұлақ Улытауского района |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
80 |
ЧИ |
|
105.  |
Реконструкция площади металлургов в городе Жезказгане и площади горняков в городе Сатпаеве |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию)
  |
2023 год |
500 |
ЧИ |
|
Капитальный ремонт Дворца горняков и площади Шахтерской славы в городе Сатпаеве |
600 |
| **Социальное обеспечение** |
|
106.  |
Выделение грантов для социально уязвимых слоев населения, молодежи (245 грантов) |
сертификат на грант |
МТСЗН, МНЭ, акимат области Ұлытау |
2022 год |
312 |
РБ |
|
2023 год |
127 |
МБ |
|
2024 год |
126 |
|
2025 год |
161 |
| **Молодежная политика и спорт** |
|
107.  |
Принятие и осуществление программы льготного кредитования для молодых специалистов по линии АО "Отбасы банк". |
обеспечение жильем молодежи |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
500 |
МБ |
|
2024 год |
500 |
|
2025 год |
500 |
|
2026 год |
500 |
|
108.  |
Строительство многофункционального спортивного комплекса на:
320 мест в городе Жезказгане; |
акт ввода в эксплуатацию
  |
акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год
  |
8 039 |
ЧИ |
|
160 мест в поселке Жезды Улытауского района |
2022 год |
130 |
МБ |
|
2023 год |
253 |
|
109.  |
Строительство детско-юношеской академии спорта "СК "Намыс" в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
1 050 |
ЧИ |
|
110.  |
Строительство крытого хоккейного корта в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2024 год |
350 |
ЧИ |
|
111.  |
Строительство спортивного комплекса на 160 мест в селе Кенгир города Жезказгана |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
800 |
МБ |
|
112.  |
Строительство областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Сатпаеве  |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2024 год |
68 |
МБ |
|
2025 год |
853 |
|
2026 год |
853 |
|
113.  |
Строительство крытого 25–ти метрового плавательного бассейна в селе Улытау Улытауского района
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
710 |
МБ |
|
114.  |
Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2024 год |
450 |
МБ |
|
2025 год |
450 |
|
115.  |
Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражале |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау
  |
2023 год |
739 |
МБ |
| **9. Экология и природопользование** |
| **Благоустройство и озеленение** |
|
116.  |
Посадка 150 тысяч зеленых насаждений в городах Жезказгане и Сатпаеве |
акт выполненных работ |
акимат области Ұлытау,
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
(по согласованию) |
2023 год |
150 |
ЧИ |
|
2024 год |
150 |
|
2025 год |
150 |
|
2026 год |
150 |
|
117.  |
Строительство постоянного питомника для выращивания деревьев в поселке Жанаарка Жанааркинского района (70 га)  |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию
  |
МЭГПР, акимат области Ұлытау
  |
2022 год |
24 |
МБ |
|
2023 год |
500 |
РБ |
|
100 |
МБ |
| **Охрана водных объектов** |
|
118.  |
Капитальный ремонт дамб Шалгинского водохранилища |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2022 год |
131 |
МБ |
|
119.  |
Капитальный ремонт платины Манака |
акт ввода в эксплуатацию
  |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
526 |
МБ |
|
120.  |
Включение Кенгирского водохранилища в перечень объектов республиканской собственности |
акт приема-передачи |
акимат области Ұлытау |
2023 - 2024 годы |
не требуются |
|
121.  |
Очистка Кенгирского водохранилища  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2024 год |
20 |
МБ |
|
2025 год |
750 |
РБ |
|
2026 год |
750 |
|
122.  |
Очистка Жездинского водохранилища |
ПСД,
акт ввода в эксплуатацию
  |
МЭГПР, акимат области Ұлытау |
2024 год |
500 |
РБ |
|
2025 год |
500 |
|
2026 год |
500 |
| **Снижение загрязняющих выбросов в атмосферный воздух** |
|
123.  |
Установка датчиков для мониторинга выбросов в атмосферу  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат области Ұлытау |
2023 год |
30 |
ЧИ |
|
2024 год |
30 |
|
2025 год |
30 |
| **Обеспечение гражданской защиты** |
|
124.  |
Строительство здания оперативно-спасательного отряда на берегу Кенгирского водохранилища в городе Жезказгане  |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат области Ұлытау |
2024 |
40 |
МБ |
|
2025 |
432 |
РБ |
|
125.  |
Капитальный ремонт здания пожарного поста № 5 в селе Улытау Улытауского района |
акт выполненных работ |
МЧС, акимат области Ұлытау |
2024 год |
20 |
МБ |
|
2025 год |
200 |
РБ |
|
126.  |
Строительство депо и его материально-техническое оснащение в городе Жезказгане |
акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат области Ұлытау |
2024 год |
400 |
МБ |
|
2025 год
2026 год |
400
400 |
|
Создание пунктов гражданской обороны по области  |
2024 год |
1 650 |
МБ |
|
2025 год |
1 300 |
|
2026 год |
1 300 |

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      Объемы финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Источник** **финансирования** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
|
**Республиканский** **бюджет** |
3 238,0 |
21 270,0 |
41 165,0 |
39 969,0 |
19 131,0 |
124 773,0 |
|
**Местный** **бюджет** |
914,0 |
10 646,5 |
15 554,0 |
11 732,5 |
9 948,5 |
48 795,5 |
|
**Другие** **источники** **(частные** **инвестиции)** |
69 212,0 |
152 068,0 |
405 326,0 |
471 130,0 |
161 650,0 |
1 259 386,0 |
|
**Прочие** |
1 050,0 |
2 000,0 |
7 550,0 |
7 500,0 |
0 |
18 100,0 |
|
**Итого** | **74 414,0** | **185 984,5** | **469 595,0** | **530 331,5** | **190 729,5** | **1 451 054,5** |

      **Примечание:** **расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АГРС |
- |
автоматизированная газораспределительная станция |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
АБР |
- |
Азиатский Банк Развития |
|
МНВО  |
- |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
АО |
- |
акционерное общество |
|
МБ |
- |
местный бюджет |
|
ЧИ |
- |
частные инвестиции  |
|
ПСД |
- |
проектно-сметная документация |
|
ТЭЦ |
- |
теплоэлектроцентраль |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
АО "НК "КТЖ" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МГ |
- |
магистральный газопровод |
|
РБ |
- |
республиканский бюджет |
|
ТОО  |
- |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ТЭО |
- |
технико-экономическое обоснование  |
|
МЧС |
- |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
- |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МП |
- |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
СПК |
- |
социально-предпринимательская корпорация |
|
СК |
- |
спортивный клуб |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 4 ноября 2022 года № 871 |

 **Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 – 2022 годы".

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1505 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 400 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан