

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871

      В целях социально-экономического развития области Ұлытау Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным органам, акимату области Ұлытау и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы**

**Введение**

      Область Ұлытау образована Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

      Экономику области Ұлытау определяет промышленность, уровень развития которой является главным индикатором ее социально-экономического состояния и стабильного социального климата.

      Промышленный потенциал области определяют крупные, средние и малые предприятия обрабатывающего и добывающего секторов экономики. Основная доля сосредоточена в производстве цветных и редкоземельных металлов.

      В области расположен крупнейший производитель меди в Казахстане с полным циклом производства: от добычи руды до производства готовой продукции, где занята треть жителей региона.

      Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан краткосрочный экономический индикатор по области Ұлытау за 9 месяцев текущего года составил 104,6 %.

      Объем промышленного производства в 2021 году составил 711,7 млрд тенге и вырос на 13,5 % по сравнению с 2020 годом, основная доля приходится на градообразующее для региона предприятие – ТОО "Корпорация "Казахмыс".

      Рост показателей в реальном секторе обеспечен за счет активной инвестиционной деятельности. Инвестиции в основной капитал по итогам 2021 года составили 166 млрд тенге. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на обрабатывающую промышленность (55 %).

      Область обладает потенциалом для развития металлургической, химической, легкой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, существует большая вероятность развития высокотехнологичных производств.

      Наряду с развитием реального сектора экономики на территории области стабильно развивается сельское хозяйство, основу которого составляют животноводство и растениеводство.

      Активно развивается малый и средний бизнес. Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам 2021 года составила 27257 человек, выпуск продукции субъектами малого и среднего бизнеса составил 164381 млн тенге.

      В сфере дошкольного и среднего образования функционирует 87 школ с охватом 35854 обучающихся, из которых 14 школ (16 %) не имеют спортивных залов, имеется дефицит учителей (236 ед.).

      Также по области функционирует 49 дошкольных учреждений и 59 мини-центров с общим охватом 6557 детей, дефицит дошкольных мест составляет 3770 детей в возрасте от 0 до 6 лет.

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения на 11,5 %, младенческой – на 17,8 %, материнской – на 6,3 % и от онкозаболеваний – на 6,9 %.

      Основными проблемами являются неудовлетворительная экология, отсутствие современных медицинских учреждений, острый дефицит врачебных кадров.

      Понижение уровня воды, плохое качество питьевой воды и загрязнение воздуха вредят здоровью жителей и окружающей среде.

      В неудовлетворительном состоянии находятся 23 % (277,4 км) автомобильных дорог областного и районного значения и 30 % (163,4 км) внутригородских и внутрипоселковых дорог.

      Актуальным вопросом является комплексное решение обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Так, в очереди на получение жилья по области состоит 6044 человека.

      В целом регион имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром Казахстана, связующим север и юг, запад и восток, с учетом развития инфраструктуры и строительства дорог.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста области, для которого необходимо принять комплекс мер по улучшению дорожной инфраструктуры, развитию придорожного сервиса и увеличению туристического потока.

      Численность населения области за 9 месяцев текущего года составила 229,1 тыс. человек. Степень урбанизации – 77,1 % (22,9 % – сельское население). Уровень рождаемости по итогам 2021 года увеличился на 9,3 %.

      Учитывая демографический сдвиг региона в положительную сторону и развитие области в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни местного населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, экологии, жилья, инфраструктуры и дорожной отрасли.

      За пять лет планируется реализация комплексного индустриального развития региона, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и решению экологических проблем.

      Реализация новых проектов обеспечит создание 9,5 тыс. новых рабочих мест (из них 4894 – постоянные), что позволит снизить уровень безработицы с 4,2 % до 4 %, в том числе среди молодежи с 4,3 % до 4 %.

      Комплексный план социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы направлен на обеспечение устойчивого развития, повышение инвестиционной привлекательности региона и создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

**Комплексный план социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы**

      Ожидаемые результаты:

      Рост численности занятых в малом и среднем бизнесе (далее – МСБ) составит 10,8 % или 30212 человек (в 2021 году – 27257 человек), выпуск продукции субъектами МСБ увеличится в 2,7 раза и составит 448826 млн тенге (в 2021 году – 164381 млн тенге).

      Планируется создание 9,5 тыс. новых рабочих мест (из них 4894 – постоянные).

      В области дошкольного образования увеличится охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением с 77,2 % до 82 %.

      Увеличится охват учащихся дополнительным образованием до 80 % (в 2022 году – 10,6 %).

      Увеличится охват комплексной реабилитацией 421 детей (28 %) с ограниченными возможностями.

      В сфере здравоохранения к 2026 году будут снижены показатели смертности населения с 10,2 до 9,7 случаев на 1000 человек, младенческой смертности с 9,6 до 9,2 случаев на 1000 родившихся живыми, случаи материнской смертности планируется довести с 24,7 до 0 случаев на 100000 родившихся живыми.

      К 2026 году:

      планируется увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни с 67,0 до 73,6 лет;

      обеспечение 100 % доступом к питьевой воде для сельского населения;

      обеспечение области бесперебойным и качественным водоснабжением 100 %;

      обеспечение бесперебойным и качественным теплоснабжением 173 тыс. человек (86 %).

      Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 87 % до 98 %, а внутригородских и внутрипоселковых – с 70 % до 90 %.

      Мероприятия, планируемые в агропромышленном комплексе, позволят увеличить поголовье крупного рогатого скота на 50 % (с 157,6 тыс. до 236,4 тыс. голов), мелкого рогатого скота – на 40 % (с 299,6 тыс. до 419,4 тыс. голов), лошадей – на 30 % (с 148,9 тыс. до 193,6 тыс. голов).

      За счет введения в действие новых спортивных инфраструктур охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет к 2026 году 45,2 % (в 2021 году – 33,1 %).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Предпологаемые расходы**  **(млн тенге)\*** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Расширение минерально-сырьевой базы** |
| 1. | Увеличение добычи жильного кварца до 17,4 тыс. м3 в год на месторождении "Кварцевая жила 81" в Улытауском районе | информация в МНЭ | акимат области Ұлытау | 2022 год | 100 | ЧИ |
| 2023 год | 200 |
| 2. | Проведение геологоразведочных работ на месторождениях Жанааркинского района:  "Алашпай"; | геологический отчет | акимат области Ұлытау | 2022 год | 50 | ЧИ |
| "Шойымбай" и "Шұбароба"; | 2022 год | 300 |
| 2023 год | 697 |
| "Коккус". | 2022 год | 200 |
| 2023 год | 345 |
| 3. | Расширение горных работ горизонта (10 км) месторождения "Западный Каражал" в городе Каражале | геологический отчет | акимат области Ұлытау | 2023 год | 200 | ЧИ |
| 2024 год | 300 |
| 4. | Проведение геологоразведочных работ "Горизонт в глубину до 10 метров" в городе Каражале | технический отчет | акимат области Ұлытау | 2022 год | 350 | ЧИ |
| 5. | Проведение геологоразведочных работ на 6 месторождениях ("Дюсембай", "Едіге", "Алтынқазған", "Итауз", "Жаман-Айбат", "Жезказган") | геологический отчет | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 558 | ЧИ |
| 2023 год | 3 558 |
| 2024 год | 3 558 |
| 2025 год | 2 558 |
| 6. | Строительство геологического кластера в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 3 500 |  |
| 2023 год | 3 500 |  |
| **2. Индустриально-инновационное развитие** |
| 7. | Строительство инфраструктуры к индустриальной зоне | ПСД, акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  СПК "Ұлытау"  (по согласованию) | 2023 год | 100 | МБ |
| 2024 год | 1 000 |
| 2025 год | 2 000 |
| 8. | Строительство нового сернокислотного цеха Жезказганского медеплавильного завода | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2025 год | 70 000 | ЧИ |
| 9. | Модернизация оборудования среднего и мелкого дробления Жезказганской обогатительной фабрики № 1, 2 | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 2 411 | ЧИ |
| 2023 год | 6 720 |
| 10. | Внедрение системы учета питания на предприятиях корпорации "Казахмыс" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 13 | ЧИ |
| 2023 год | 33 |
| 11. | Модернизация Жыландинского месторождения | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 22 883 | ЧИ |
| 2023 год | 55 688 |
| 2024 год | 53 006 |
| 2025 год | 26 109 |
| 12. | Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 23 942 | ЧИ |
| 13. | Модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения "Жаман-Айбат" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 1 500 | ЧИ |
| 14. | Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 1 200 | ЧИ |
| 15. | Строительство биоэлектростанции в городе Жезказгане (мусороперерабатывающий завод) | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "KazGreen Energy"  (по согласованию) | 2023 год | 3 525 | ЧИ |
| 2024 год | 8 225 |
| 16. | Строительство завода по производству меди методом селективной экстракции и электролиза (SX-EW) с участком кучного выщелачивания для переработки медесодержащих окисленных руд в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 5 000 | ЧИ |
| 2023 год | 22 000 |
| 17. | Строительство перерабатывающего комплекса на руднике "Ашықтас" по технологии кучного выщелачивания золотосодержащих руд в Жанааркинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 5 000 | ЧИ |
| 2023 год | 6 241 |
| 18. | Строительство производственного комплекса по обогащению драгоценных металлов и полиметаллов на базе месторождения "Кужал" в Жанааркинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 500 | ЧИ |
| 2025 год | 578 |
| 2026 год | 2 500 |
| 19. | Переработка железо-марганцевой руды "INDJAZ" на месторождении "Большой Ақтай" в городе Каражале | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023год | 200 | ЧИ |
| 2024 год | 200 |
| 2025 год | 200 |
| 20. | Реконструкция шахты на месторождении "Үш қатын" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау, АО "Марганец Жәйрем"  (по согласованию) | 2023 год | 300 | ЧИ |
| 2024 год | 400 |
| 2025 год | 300 |
| 21. | Модернизация подстанции на предприятии "Өркен – Атасу" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Арселор Миталл"  (по согласованию) | 2024 год | 470 | ЧИ |
| 22. | Строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности (1 млн тонн) | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 240 000 | ЧИ |
| 2025 год | 240 000 |
| **3. Развитие предпринимательства** |
| 23. | Строительство туристического центра для комплексного обслуживания туристов в Улытауском районе на 50 мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  СПК "Ұлытау"  (по согласованию) | 2023 год | 100 | ЧИ |
| 2024 год | 200 |
| 24. | Строительство гипермаркета в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 950 | ЧИ |
| 25. | Строительство торгово-развлекательного центра в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 750 | ЧИ |
| 2025 год | 750 |
| 26. | Открытие бизнес-центра для поддержки малого и среднего бизнеса | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  СПК "Ұлытау"  (по согласованию) | 2023 год | 900 | ЧИ |
| 500 | МБ |
| 27. | Строительство оптово-распределительного центра в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 400 | ЧИ |
| 2023 год | 400 |
| 28. | Строительство гостиничных комплексов:  двух гостиниц по 100 мест в городе Жезказгане; | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  СПК "Ұлытау"  (по согласованию) | 2023 год | 300 | ЧИ |
| 2024 год | 300 |
| гостиницы на 30 мест в Жанааркинском районе. | акимат области Ұлытау | 2022 год | 15 |
| 29. | Строительство дома отдыха санаторного типа "Ұлытау" на 100 мест | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  СПК "Ұлытау"  (по согласованию) | 2024 год | 300 | ЧИ |
| 2025 год | 300 |
| 30. | Модернизация производства минеральной воды "Ұлытау" с запуском линии по розливу лимонадов и кваса в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 50 | ЧИ |
| 2024 год | 60 |
| 31. | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес–идей "Путь к успеху" | постановление акимата области Ұлытау | акимат области Ұлытау | 2022 год | 139 | МБ |
| 2023 год | 100 |
| 2024 год | 100 |
| 2025 год | 100 |
| 2026 год | 100 |
| 32. | Реализация проекта "Воскресная школа бизнеса" в городе Сатпаеве | акт выполненных работ | акимат области Ұлытау | 2022 год | 4 | МБ |
| 2023 год | 4,5 |
| 2024 год | 5 |
| 2025 год | 5,5 |
| 2026 год | 5,5 |
| 33. | Строительство и организация дилерского центра "Hyundai" в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 700 | ЧИ |
| 2024 год | 700 |
| **4. Агропромышленный комплекс** |
| 34. | Создание птицефабрики по производству мяса птицы в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 226 | ЧИ |
| 35. | Создание комплекса по переработке мяса конины и производству мясопродуктов в Жанааркинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 573 | ЧИ |
| 36. | Создание фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей общей площадью не менее 400 га | правоустанавливающие документы на землепользование | акимат области Ұлытау | 2023 год | 200 | ЧИ |
| 250 | МБ |
| 37. | Модернизация мукомольного комплекса в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 400 | ЧИ |
| 38. | Создание убойного цеха по переработке мяса птицы в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 113 | ЧИ |
| 39. | Создание кормовой базы с производством кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных и диких копытных животных в Жанааркинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "AIMURZA"  (по согласованию) | 2023 год | 229 | ЧИ |
| 40. | Создание молокоперерабатывающего завода в Жанааркинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 270 | ЧИ |
| 41. | Создание животноводческого комплекса на 10000 голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами, холодильными камерами с последующей глубокой переработкой мяса в Жанааркинском районе | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "ULY DALA Co"  (по согласованию) | 2023 год | 1 265 | ЧИ |
| 42. | Строительство мясоперерабатывающего комбината в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 3 500 | ЧИ |
| 43. | Открытие филиала сельскохозяйственной научно-опытной организации в городе Жезказгане | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, МНВО, МФ, МНЭ, акимат области Ұлытау | 2023 год | не требуются | |
| 44. | Открытие областной ветеринарной лаборатории в городе Жезказгане и  завершение строительства модульной лаборатории в селе Улытау | акт ввода в эксплуатацию | МСХ,  акимат области Ұлытау | 2023 год | 420 | РБ |
| 45. | Увеличение к 2025 году посевных площадей масличных культур до 5000 га | информация в МСХ | акимат области Ұлытау | ежегодно | не требуются | |
| 46. | Создание птицефабрики яичного направления в селе Кенгир города Жезказгана | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 850 | ЧИ |
| **5. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Жилье** |
| 47. | Реновация аварийного жилищного фонда в городах Жезказгане и Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 2 000 | ЧИ |
| 2024 год | 2 500 |
| 2025 год | 3 000 |
| 2026 год | 3 000 |
| **Теплоснабжение** |
| 48. | Модернизация тепловой станции № 1 с установкой дополнительного 5-го котла в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 5 000 | ЧИ |
| 2025 год | 8 000 |
| 49. | Строительство Жезказганской тепловой электростанции № 2 | ТЭО, ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 50 | ЧИ |
| 2024 год | 50 050 |
| 2025 год | 100 000 |
| 2026 год | 150 000 |
| 50. | Строительство парогазовой установки общей мощностью 100 мВт | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 10 300 | ЧИ |
| 2024 год | 18 700 |
| 2025 год | 6 300 |
| 2026 год | 200 |
| 51. | Ремонт тепловых сетей в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 466 | МБ |
| 2025 год | 200 |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 52. | Реконструкция насосной станции II подъҰма Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2023 год | 8 400 | РБ |
| 2024 год | 8 400 |
| 53. | Реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Айдосского месторождения | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2022 год | 115 | ЧИ |
| 2023 год | 4 000 | РБ |
| 2024 год | 5 000 |
| 54. | Реконструкция существующих скважин, перебуривание недействующих скважин и сборных коллекторов Уйтасского месторождения | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2023 год | 120 | ЧИ |
| 2024 год | 4 000 | РБ |
| 2025 год | 5 000 |
| 55. | Строительство водозабора Кожамсеитского месторождения | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2024 год | 120 | ЧИ |
| 2025 год | 6 000 | РБ |
| 2026 год | 6 000 |
| 56. | Строительство, в том числе:  замена участка второй нитки Эскулинского водовода от узла водопроводного сооружения 1 до точки "А" (45 км стального водовода);  бурение скважин на Эскулинском водозаборе с целью доведения производительности водозабора с 24 до 30 млн м3 в год. | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2023 год | 190 | ЧИ |
| 2024 год | 4 000 | РБ |
| 2025 год | 5 000 |
| 2026 год | 5 000 |
| 57. | Строительство:  поливочного водовода Западной застройки города Сатпаева; | ПСД | акимат области Ұлытау | 2023 год | 20 | ЧИ |
| водопроводных сетей на разъездах 60, 66 города Жезказгана; | 15 | МБ |
| водопроводных сетей в 10 сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского районов. | 2022 год | 50 |
| 2023 год | 50 |
| 2024 год | 50 |
| 2025 год | 50 |
| 58. | Реконструкция водопроводов в селе Улытау | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 95 | МБ |
| 59. | Капитальный ремонт повысительной насосной станции питьевой воды в районе многопрофильной больницы в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 273 | ЧИ |
| 60. | Установка комплексов блок-модулей воды в сельских населенных пунктах Жанааркинского и Улытауского районов | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 180 | МБ |
| 2024 год | 330 |
| 2025 год | 390 |
| 61. | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Сатпаева | ТЭО, акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 1 050 | АБР |
| 2023 год | 1 000 |
| 2024 год | 3 500 |
| 2025 год | 3 500 |
| 62. | Строительство систем водоотведения в кварталах 66-74 города Сатпаева | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат области Ұлытау | 2024 год | 700 | РБ |
| 2025 год | 700 |
| 63. | Реконструкция канализационных очистных сооружений города Жезказгана | ТЭО,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 1 000 | АБР |
| 2024 год | 4 050 |
| 2025 год | 4 000 |
| 64. | Реконструкция системы водоотведения в селе Кенгир города Жезказгана | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 30 | МБ |
| 2024 год | 700 |
| 65. | Реконструкция канализационных сетей в городе Каражале и поселке Жайрем  (2–очередь) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат области Ұлытау | 2024 год | 1 945 | РБ |
| 2025 год | 973 |
| 2024 год | 729 | МБ |
| 66. | Реконструкция водопроводных сетей в селе Актубек Жанааркинского района | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат области Ұлытау | 2023 год | 184 | РБ |
| 2024 год | 58 | МБ |
| **Электроснабжение** |
| 67. | Замена опор и линий электропередач объекта акционерного общества "Жезказганская распределительная электросетевая компания" на электросети до Эскулинского водозабора узла водопроводного сооружения 1 (68 км) | ПСД, акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 50 | ЧИ |
| 2024 год | 500 | МБ |
| **Газоснабжение** |
| 68. | Строительство газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции Жайрем, сетей газоснабжения в поселке Жайрем и городе Каражале.  Строительство газопровода до села Кенгир с ответлением в город Сатпаев | ПСД | акимат области Ұлытау | 2022 год | 42 | МБ |
| 2023 год | 65 |
| 69. | Строительство газораспределительных сетей города Жезказгана от автоматизированной газораспределительной станции "Жезказган" до магистрального газопровода "Сарыарка" (подключение к газу 3500 домов) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат области Ұлытау | 2023 год | 2 500 | РБ |
| 283 | МБ |
| 2024 год | 3 700 | РБ |
| 283 | МБ |
| 2025 год | 4 225 | РБ |
| 90 | МБ |
| 70. | Строительство газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции "Атасу" с распределительными сетями газоснабжения поселка Атасу Жанааркинского района | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат области Ұлытау | 2023 год | 300 | МБ |
| 2024 год | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 2025 год | 4 410 | РБ |
| 190 | МБ |
| 71. | Строительство газопровода до села Кенгир с ответлением в город Сатпаев | акт ввода в эксплуатацию | МЭ, акимат области Ұлытау | 2024 год | 3 500 | РБ |
| 350 | МБ |
| 2025 год | 5 000 | РБ |
| 500 | МБ |
| 2026 год | 5 000 | РБ |
| 500 | МБ |
| **6. Жилищное строительство и инфраструктура** |
| 72. | Утверждение генерального плана города Жезказгана с проектами детальной планировки и топографической съемкой | постановление Правительства Республики Казахстан | акимат области Ұлытау | 2022 год | 75 | МБ |
| 2023 год | 107 |
| 73. | Выдача льготных займов для жителей моногородов с низким потенциалом развития в городе Каражале | постановление акимата области Ұлытау | акимат области Ұлытау | 2023 год | 200 | МБ |
| 2024 год | 200 |
| 2025 год | 200 |
| 74. | Строительство автоматизированного автодрома с павильоном для курсантов и зданием специализированного центра для обслуживания населения в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 200 | МБ |
| 2024 год | 400 |
| **7. Транспортная инфраструктура** |
| **Дороги областного значения** |
| 75. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения ("Сатпаев -Малшыбай-мавзолей Жошыхан, Домбауыл" (0-19,5) "Каражал-Атасу (0-28)", мосты через реку Акылбай и поселок Кызылжар) | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат области Ұлытау | 2022 год | 2 926 | РБ |
| 2023 год | 5 005 |
| 144 | МБ |
| 2024 год | 5 479 | РБ |
| 2025 год | 5 538 | РБ |
| 432 | МБ |
| 2026 год | 640 | РБ |
| 350 | МБ |
| 76. | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения ("Караганда-Самарка-Атасу-Айнабулак", "Жезказган-Петропавловск-Жезды-Карсакпай-Байконур-Косколь", "Улытау-Бозтумсык-Малшыбай-Сатпаев", "Каражал-Шалгия", "Подъезд к поселку Жыланды") | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 2 398 | МБ |
| 2024 год | 2 411 |
| 2025 год | 2 411 |
| 2026 год | 2 940 |
| **Железнодорожные и авиаперевозки** |
| 77. | Открытие нового авиасообщения, в том числе:  "Жезказган-Шымкент-Жезказган"; | договор | МИИР, МФ, акимат области Ұлытау | 2023 год | 261 | РБ |
| 2024 год | 261 |
| 2025 год | 261 |
| 2026 год | 261 |
| "Жезказган-Усть-Каменогорск-Жезказган"; | 2024 год | 510 |
| 2025 год | 510 |
| 2026 год | 510 |
| "Жезказган-Балхаш-Жезказган". | 2024 год | 470 |
| 2025 год | 470 |
| 2026 год | 470 |
| 78. | Реконструкция здания железнодорожного вокзала | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 2023 год | 1 500 | ЧИ |
| 2024 год | 2 000 |
| 79. | Реконструкция, в том числе:  искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта города Жезказгана; | акт ввода в эксплуатацию | АО "Жезказган – Эйр" (по согласованию),  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 3 000 | ЧИ |
| 2024 год | 5 600 |
| здания аэропорта в городе Жезказгане. | 2025 год | 5 800 |
| 2026 год | 5 800 |
| **8. Социальная инфраструктура** |
| **Образование** |
| 80. | Развитие Центра педагогической трансформации "Ұстаз – Ұлытау" в городе Сатпаеве | информация в МП | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 150 | ЧИ |
| 2023 год | 150 |
| 2024 год | 200 |
| **Строительство объектов образования** |
| 81. | Строительство детского сада на 140 мест в селе Кенгир | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 30 | МБ |
| 2024 год | 600 |
| 82. | Завершение строительства детских садов на 320 мест в городах Жезказгане и Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 1 200 | ЧИ |
| 319 | МБ |
| 83. | Строительство детского сада на 100 мест в селе Улытау | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 400 | МБ |
| 84. | Строительство современного детского сада городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 2 896 | ЧИ |
| 85. | Строительство дворцов школьников в городе Жезказгане, поселках Жайрем и Жанаарка | ПСД, акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 50 | ЧИ |
| 2024 год | 1 200 | МБ |
| 2026 год | 3 000 |
| 86. | Завершение строительства Дворца школьников в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 383 | МБ |
| 87. | Открытие детского загородного лагеря в городе Жезказгане и этно-туристического лагеря в селе Улытау | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 300 | ЧИ |
| 2024 год | 200 |
| 88. | Разработка ПСД и реконструкция здания Жезказганского музыкального колледжа | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 50 | МБ |
| 2024 год | 700 |
| 89. | Разработка ПСД и строительство служебного жилья для работников образования области Ұлытау в городе Жезказгане | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 80 | МБ |
| 2024 год | 1 000 |
| 90. | Разработка ПСД и строительство центра образования и трудоустройства (включая центр ранней профориентации и академию сервиса) в городе Сатпаеве | ПСД, акт ввода в эксплуатацию | ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 1 385 | ЧИ |
| 91. | Строительство STEM-лаборатории при коммунальном государственном учреждении "Гимназия имени С. Сейфуллина отдела образования города Сатпаева" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2025 год | 1 900 | ЧИ |
| 92. | Открытие государственного технического университета на базе политехнического колледжа в городе Жезказгане | информация в Правительство Республики Казахстан | МНВО,  акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 500 | МБ |
| **Здравоохранение** |
| 93. | Приобретение мобильных комплексов 7 гаражей для машин скорой помощи и поликлиники в городе Сатпаеве | акт приема-передачи | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2022 год | 2 | ЧИ |
| 2023 год | 56 |
| 94. | Строительство поликлиники в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 176 | ЧИ |
| 2024 год | 2 209 |
| 2025 год | 5 155 |
| 95. | Строительство перинатального центра в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию),  МЗ | 2023 год | прорабатываются | |
| 2024 год |
| 2025 год |
| 96. | Капитальный ремонт здания поликлиники коммунального государственного предприятия "Центральная больница города Каражала" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 300 | МБ |
| 97. | Капитальный ремонт здания поликлиники коммунального государственного предприятия "Центральная районная больница Жанааркинского района" | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 524 | МБ |
| 98. | Строительство травматологического пункта на базе центральной больницы города Сатпаева | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 200 | ЧИ |
| 99. | Строительство центральной районной больницы на 20 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Улытау Улытауского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 1 800 | ЧИ  МБ |
| 100. | Открытие Центра "Медико-социальное учреждение" для:  детей с психоневрологическими заболеваниями до 18 лет; | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 300 | МБ |
| лиц с инвалидностью в возрасте от 18 до 25 лет на 50 мест в городах Жезказгане и Сатпаеве (дневное пребывание); | 200 | ЧИ |
| лиц с психоневрологическими заболеваниями от 18 лет и старше. | 100 | МБ |
| **Культура** |
| 101. | Строительство музыкально-драматического театра на 450 мест в городе Жезказгане | ПСД, акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 7 348 | ЧИ |
| 2024 год | 4 898 |
| 102. | Реконструкция музыкально-драматического театра имени С. Кожамкулова и Дома дружбы культуры народов в городе Жезказгане | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 60 | МБ |
| 2025 год | 1 500 |
| 103. | Реконструкция детско-юношеской библиотеки в городе Жезказгане | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 3 | МБ |
| 2024 год | 38 |
| 104. | Благоустройство тропы на вершину Әулиетау и обустройство территории родников Күмісбұлақ и Тасбұлақ Улытауского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 80 | ЧИ |
| 105. | Реконструкция площади металлургов в городе Жезказгане и площади горняков в городе Сатпаеве | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 500 | ЧИ |
| Капитальный ремонт Дворца горняков и площади Шахтерской славы в городе Сатпаеве | 600 |
| **Социальное обеспечение** |
| 106. | Выделение грантов для социально уязвимых слоев населения, молодежи (245 грантов) | сертификат на грант | МТСЗН, МНЭ, акимат области Ұлытау | 2022 год | 312 | РБ |
| 2023 год | 127 | МБ |
| 2024 год | 126 |
| 2025 год | 161 |
| **Молодежная политика и спорт** |
| 107. | Принятие и осуществление программы льготного кредитования для молодых специалистов по линии АО "Отбасы банк". | обеспечение жильем молодежи | акимат области Ұлытау | 2023 год | 500 | МБ |
| 2024 год | 500 |
| 2025 год | 500 |
| 2026 год | 500 |
| 108. | Строительство многофункционального спортивного комплекса на:  320 мест в городе Жезказгане; | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау, ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 8 039 | ЧИ |
| 160 мест в поселке Жезды Улытауского района | 2022 год | 130 | МБ |
| 2023 год | 253 |
| 109. | Строительство детско-юношеской академии спорта "СК "Намыс" в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 1 050 | ЧИ |
| 110. | Строительство крытого хоккейного корта в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 350 | ЧИ |
| 111. | Строительство спортивного комплекса на  160 мест в селе Кенгир города Жезказгана | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 800 | МБ |
| 112. | Строительство областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Сатпаеве | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 68 | МБ |
| 2025 год | 853 |
| 2026 год | 853 |
| 113. | Строительство крытого 25–ти метрового плавательного бассейна в селе Улытау Улытауского района | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 710 | МБ |
| 114. | Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2024 год | 450 | МБ |
| 2025 год | 450 |
| 115. | Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражале | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 739 | МБ |
| **9. Экология и природопользование** |
| **Благоустройство и озеленение** |
| 116. | Посадка 150 тысяч зеленых насаждений в городах Жезказгане и Сатпаеве | акт выполненных работ | акимат области Ұлытау,  ТОО "Корпорация "Казахмыс"  (по согласованию) | 2023 год | 150 | ЧИ |
| 2024 год | 150 |
| 2025 год | 150 |
| 2026 год | 150 |
| 117. | Строительство постоянного питомника для выращивания деревьев в поселке Жанаарка Жанааркинского района (70 га) | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2022 год | 24 | МБ |
| 2023 год | 500 | РБ |
| 100 | МБ |
| **Охрана водных объектов** |
| 118. | Капитальный ремонт дамб Шалгинского водохранилища | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2022 год | 131 | МБ |
| 119. | Капитальный ремонт платины Манака | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 526 | МБ |
| 120. | Включение Кенгирского водохранилища в перечень объектов республиканской собственности | акт приема-передачи | акимат области Ұлытау | 2023 - 2024 годы | не требуются | |
| 121. | Очистка Кенгирского водохранилища | акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2024 год | 20 | МБ |
| 2025 год | 750 | РБ |
| 2026 год | 750 |
| 122. | Очистка Жездинского водохранилища | ПСД,  акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, акимат области Ұлытау | 2024 год | 500 | РБ |
| 2025 год | 500 |
| 2026 год | 500 |
| **Снижение загрязняющих выбросов в атмосферный воздух** |
| 123. | Установка датчиков для мониторинга выбросов в атмосферу | акт ввода в эксплуатацию | акимат области Ұлытау | 2023 год | 30 | ЧИ |
| 2024 год | 30 |
| 2025 год | 30 |
| **Обеспечение гражданской защиты** |
| 124. | Строительство здания оперативно-спасательного отряда на берегу Кенгирского водохранилища в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат области Ұлытау | 2024 | 40 | МБ |
| 2025 | 432 | РБ |
| 125. | Капитальный ремонт здания пожарного поста № 5 в селе Улытау Улытауского района | акт выполненных работ | МЧС, акимат области Ұлытау | 2024 год | 20 | МБ |
| 2025 год | 200 | РБ |
| 126. | Строительство депо и его материально-техническое оснащение в городе Жезказгане | акт ввода в эксплуатацию | МЧС, акимат области Ұлытау | 2024 год | 400 | МБ |
| 2025 год  2026 год | 400  400 |
| Создание пунктов гражданской обороны по области | 2024 год | 1 650 | МБ |
| 2025 год | 1 300 |
| 2026 год | 1 300 |

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      Объемы финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник** **финансирования** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
| **Республиканский** **бюджет** | 3 238,0 | 21 270,0 | 41 165,0 | 39 969,0 | 19 131,0 | 124 773,0 |
| **Местный** **бюджет** | 914,0 | 10 646,5 | 15 554,0 | 11 732,5 | 9 948,5 | 48 795,5 |
| **Другие** **источники** **(частные** **инвестиции)** | 69 212,0 | 152 068,0 | 405 326,0 | 471 130,0 | 161 650,0 | 1 259 386,0 |
| **Прочие** | 1 050,0 | 2 000,0 | 7 550,0 | 7 500,0 | 0 | 18 100,0 |
| **Итого** | **74 414,0** | **185 984,5** | **469 595,0** | **530 331,5** | **190 729,5** | **1 451 054,5** |

**Примечание:** **расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГРС | - | автоматизированная газораспределительная станция |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| АБР | - | Азиатский Банк Развития |
| МНВО | - | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| АО | - | акционерное общество |
| МБ | - | местный бюджет |
| ЧИ | - | частные инвестиции |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| ТЭЦ | - | теплоэлектроцентраль |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| АО "НК "КТЖ" | - | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МГ | - | магистральный газопровод |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| ТОО | - | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТЭО | - | технико-экономическое обоснование |
| МЧС | - | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЭГПР | - | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МП | - | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| СПК | - | социально-предпринимательская корпорация |
| СК | - | спортивный клуб |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871 |

**Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 – 2022 годы".

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1505 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 400 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан