

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2023 года № 63.

      В целях социально-экономического развития области Абай Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам, акимату области Абай и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2019 года № 742 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2020 – 2025 годы".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан  от 31 января 2023 года № 63 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы**

**Введение**

      Область Абай является промышленным регионом, основу экономики региона составляет горнодобывающая отрасль. В объеме промышленной продукции области ее доля составляет 58,1%.

      Крупными предприятиями отрасли являются: АО "Каражыра" по добыче угля, добычей драгоценных металлов и медной руды занимаются 6 предприятий с общим объемом 570 млрд тенге, в том числе: АО ФИК "Алел" (объем производства за 2021 год – 2 203 кг), ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (56 644,1 тыс. тонн), ТОО "Gold Minerals" (696,3 тонн руды), ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" (11,2 тонн золота, 2 177,0 тыс. тонн добыча руды), ТОО "Востокцветмет" (2 397,6 тыс. тонн медно-цинковой руды), ТОО "Горняк" (добыча золота).

      Энергетический комплекс представлен Шульбинской гидроэлектростанцией, 2 ветровыми электростанциями и ТЭЦ.

      Также область обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.

      Область богата природными полезными ископаемыми и привлекательна инвесторам для развития производства в промышленности.

      На территории области Абай имеются 7 резервных месторождений твердых полезных ископаемых: 6 месторождений золота и 1 месторождение урана. Наибольшая доля месторождений находится в Жарминском районе (4 месторождения).

      В области 77 месторождений полезных ископаемых, свободных от недропользования: карбонатное сырье для выжига извести, гончарные глины, минеральные краски, стекольное кварцсодержащее сырье, минеральное сырье для заполнения выработанных пространств, керамзитовое и аглопоритовое сырье, глины огнеупорные, перлитовое сырье, камни строительные, песчано-гравийный материал, цементное сырье, природные и облицовочные камни, кирпичное сырье, пески строительные, графит.

      Наибольший удельный вес запасов обогащения полезных ископаемых по области Абай составляют запасы кирпичного сырья – 177,5 тыс. тонн, цементного сырья – 124,1 тыс. тонн, песчано-гравийного материала – 67,2 тыс. тонн и песка строительного – 51,6 тыс. тонн.

      ВРП за 1 полугодие 2022 года составил 871,1 млрд тенге с ростом на 3 % к аналогичному периоду прошлого года.

      Удельный вес промышленности в ВРП составляет 37,5%, оптовая и розничная торговля – 9,2 %, сельское хозяйство – 7,7 %.

      Численность населения области в 2022 году достигла 610,4 тыс. человек. Уровень урбанизации – 60,5 %.

      За последние 3 года численность экономически активного населения уменьшилась на 1,5 тыс. человек с 330,7 тыс. человек до 329,2 тыс. человек.

      По итогам 9 месяцев 2022 года объем инвестиций составил порядка 257 млрд тенге с темпом роста 107,5 % к соответствующему периоду прошлого года или на 17,9 млрд тенге больше (9 месяцев 2021 года – 239,1 млрд тенге).

      Рост инвестиций отмечается за счет бюджетных инвестиций и реализации следующих частных проектов: "Восстановление и модернизация цементного завода в Жарминском районе с годовой производительностью 1,2 млн. тонн" ТОО "SHARCEM", "Строительство оросительных систем на площади на 1543 га (установка 17 дождевальных машин) в Кокпектинском районе, ТОО "Елімай Көкпекты", "Модернизация оборудования по изготовлению лицевого силикатного кирпича ТОО "Силикат", "Запуск линии по производству гофроизделий сложной конфигурации ТОО "Казполиграф" и другие.

      В целом регион имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром Казахстана, так как он связывает север и юг, запад и восток. Однако сдерживающим фактором является неудовлетворительное состояние инфраструктуры и дорог.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста области, который имеет мультипликативный эффект.

      Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по совершенствованию дорожной инфраструктуры по туристическим маршрутам и развитию придорожного сервиса.

      Регион располагает богатым историко-культурным наследием, которое можно рассматривать как основу для познавательного, научного и этнического, делового, спортивного, культурно-событийного туризма.

      В области имеется один из крупнейших музеев Казахстана – музей Абая "Жидебай-Борили". В городе Семей располагаются историко-культурные объекты, демонстрирующие его как исторический центр Казахстана, в том числе дом-музей "Алаш Арыстары", областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Достоевского, государственный историко-культурный музей Абая и другие.

      В карту туристификации вошло озеро Алаколь, как один из приоритетных туристских объектов республиканского масштаба.

      В северо-западной части Бескарагайского района области Абай расположено озеро Шошкалы, благодаря концентрации соли в нем его сравнивают с Мертвым морем в Израиле.

      На правом берегу реки Аягоз величественно возвышается мазар "Козы-Корпеш и Баян-Сулу", воздвигнутый в честь одного из самых знаменитых и любимых героев казахских преданий.

      Привлекательным местом для пляжного отдыха является побережье Шульбинского водохранилища.

      Популярным местом туризма и паломничества является пещера Коныр-Аулие в Абайском районе, которая привлекает людей своими целебными свойствами.

      Мавзолей Ыргызбай-ата постройки XIX века в 63 км к северо-западу от района Аксуат вошел в список 100 сакральных объектов Казахстана.

      На трассе "Семей-Караул" расположен мавзолей "Енлик-Кебек", сооруженный как дань уважения легендарной паре влюбленных.

      На территории области находится государственный лесной природный резерват "Семей орманы", который можно рассматривать как познавательный туризм.

      Проведение деловых, культурных, спортивных и других широкомасштабных мероприятий республиканского и международного уровней повысит спрос на гостиничные услуги, следовательно, придаст импульс строительству современных элитных гостиничных комплексов.

      Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2022 года составил 284,2 млрд тенге с темпом роста 118 % к соответствующему периоду прошлого года или на 43,2 млрд тенге (9 месяцев 2021 года – 241 млрд тенге). ИФО составил 103,4 %.

      В целях увеличения товарооборота к 2027 году запланированы запуск торгового дома "Арман" с размещением супермаркета "Магнум" и завершение строительства многофункционального торгово-развлекательного центра "Semey mall".

      В сфере образования имеется 307 общеобразовательных школ с контингентом учащихся 100,5 тыс. учеников. Отсутствуют трехсменные школы, количество аварийных школ – 2.

      В то же время по области имеется дефицит 8,7 тыс. ученических мест, в том числе в городе Семей – 4856 мест в 21 школе, в городе Аягоз – 1770 мест в 9 школах.

      Имеется потребность в строительстве малокомплектных 6 школ на 510 мест и пристройки в 6 школах на 2100 мест.

      Также по области функционируют 157 дошкольных учреждений и 193 мини-центров с общим охватом 25611 детей. В очереди в дошкольные организации области состоят 6012 детей в возрасте от 0 до 6 лет, от 2 до 6 лет – 4796 детей.

      Профессионально-техническое и высшее образование области представлено 37 колледжами и 3 высшими учебными заведениями с общим контингентом 36,9 тыс. студентов.

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и от онкозаболевания.

      В 2022 году сохраняется высокий уровень материнской смертности – 30 на 100 тыс. живорожденных, младенческой – 6,2 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 334 смерти от злокачественных новообразований.

      Основные проблемы – неудовлетворительная экология, отсутствие современных медицинских учреждений в районных центрах, дефицит врачебных кадров (150 специалистов), низкий уровень оснащенности медицинских организаций.

      Ключевыми вопросами экологии являются отсутствие технологий вторичной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, увеличение количества незаконных свалок в городах и населенных пунктах, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за роста количества автотранспортных средств.

      В неудовлетворительном состоянии находятся 18 % (813 км) автомобильных дорог областного и районного значения (общая протяженность 4527 км).

      Также актуальным вопросом является комплексное решение жилищных вопросов различных слоев населения, так как по состоянию на 1 октября 2022 года в очереди на получение жилья по области состоит 18,7 тыс. человек. За последние 3 года получили жилье порядка 1,7 тыс. семей.

      Вместе с тем мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие областей, также предусмотрены в рамках национальных проектов до 2025 года. Так, по области Абай в национальных проектах предусмотрена реализация 36 мероприятий на сумму 136,7 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов, в том числе:

      национальный проект "Качественное образование "Образованная нация" 2 мероприятия на сумму 10,2 млрд тенге (в 2023 году –1,9 млрд тенге, в 2024 году – 3,7 млрд тенге, в 2025 году - 4,6 млрд тенге);

      пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа" 2 мероприятия на сумму 45,7 млрд тенге (в 2023 году – 8,0 млрд тенге, в 2024 году – 16,8 млрд тенге, в 2025 году – 20,9 млрд тенге);

      национальный проект по развитию предпринимательства 13 мероприятий на сумму 30 млрд тенге (в 2023 году – 13,1 млрд тенге, в 2024 году – 7,8 млрд тенге, в 2025 году – 9,1 млрд тенге);

      национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" 6 мероприятий на сумму 1,5 млрд тенге (в 2023 году – 1,1 млрд тенге, в 2024 году – 0,4 млрд тенге);

      национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны" 11 мероприятий на сумму 38,1 млрд тенге (в 2023 году – 20,4 млрд тенге, в 2024 году – 10,5 млрд тенге, в 2025 году – 7,2 млрд тенге);

      национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" 1 мероприятие на сумму 400 млн. тенге (в 2023 году – 400 млн. тенге);

      пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" 1 мероприятие на сумму 10,8 млрд тенге (в 2023 году – 9,7 млрд тенге, в 2024 году – 1,1 млрд тенге).

      Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание демографический сдвиг региона в положительную сторону и развития области в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии региона.

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы**

      Ожидаемые результаты к 2028 году:

      ВРП в номинальном выражении возрастет с 1,9 трлн тенге (2021 год) до 3,2 трлн тенге (2027 год);

      объем промышленности увеличится в 1,5 раза и составит 1,4 трлн тенге (в 2021 году – 898,4 млрд тенге), в том числе объем обрабатывающей промышленности в 1,7 раза и составит 594,4 млрд тенге (в 2021 году – 339,8 млрд тенге);

      объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,5 раза и составит 725,9 млрд тенге (в 2021 году – 474,7 млрд тенге);

      инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,5 раза и составят 1 287,9 млрд тенге (в 2021 году – 365,6 млрд тенге);

      численность занятых в МСБ увеличится на 34 % и составит 118,7 тыс. человек (в 2021 году – 88,5 тыс. человек);

      на период реализации Комплексного плана ориентировочно будет создано 14 тыс. рабочих мест;

      уровень безработицы снизится до 4,8 %;

      уровень защиты населения удалҰнных населенных пунктов пожарными постами увеличится с 78,1 % до 93,8 %;

      дети в возрасте с 3 до 6 лет будут охвачены 100 % дошкольным воспитанием и обучением за счет ввода в эксплуатацию 9 дошкольных учреждений на 2 100 мест;

      будут построены 11 средних школ на 5700 мест, 6 малокомплектных школ на 510 мест, 1 интернат на 200 мест, 9 детских садов на 2 100 мест, 2 спортивных зала, а также проведен капитальный ремонт 27 объектов образования;

      охват учащихся дополнительным образованием возрастет до 92 % (в 2021 году – 75,1 %) за счет введения в эксплуатацию многофункционального центра (дворца школьников);

      будет снижена младенческая смертность на 0,3 % (с 6,2 до 5,9 %);

      будет снижена материнская смертность в 2 раза к 2025 году (с 30 до 14 на 100 тыс. живорожденных);

      уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, увеличится на 5,8 % (с 60,5 до 64 %);

      объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС расширится с 59 % до 59,7 %;

      ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится на 1 % (с 72,6 до 73,9 лет);

      будет построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи;

      охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 50 % (2021 год – 30 %);

      будут модернизировано 16,4 км тепловых сетей, 271,9 км водопроводных сетей, 288,2 км канализационных сетей;

      увеличатся тепловая мощность на 164 Гкал/час путем реконструкции существующих 4 котельных, а также производительность забора воды с 32,4 тыс. м3/сут. до 63,0 тыс. м3/сут;

      снизится износ водопроводных сетей с 51 % (2021 год) до 29,3 % (2027 год);

      сельское население будет обеспечено 100 % доступом к питьевой воде;

      повысится уровень очистки сточных вод с 67,7 % (2021 год) до 100 % (2027 год);

      будут отремонтированы 1 465 км автомобильных дорог областного и районного значения и 530 км дорог городов Семей и Курчатов;

      доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 82 % (2021 год) до 97 % (2027 год).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования**  **(млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1. Промышленность** |
| 1. | Промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы" и месторождения подземных вод "Жанарское" с дальнейшим строительством горно-обогатительного комбината | акт ввода в эксплуатацию | 2027 год | акимат области Абай | 560 500 | ДИ |
| 2. | Строительство цеха угольной десорбции и электролиза для участка CIL металлургического завода в Кокентауском сельском округе на Суздальском месторождении | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 2 344,4 | ДИ |
| 3. | Строительство завода по добыче руды и переработки в катодную медь на базе Беркаринского месторождения | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 12 000 | ДИ |
| 4. | Строительство опытного металлургического завода с технологией электрохлоринации золотосодержащего сырья | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 772,1 | ДИ |
| 5. | Строительство завода по обогащению хромитов и производству высокоуглеродистого феррохрома | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | акимат области Абай | 33 818 | ДИ |
| 6. | Строительство завода по производству предизолированных труб | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 550 | ДИ |
| 7. | Строительство цеха рафинации с линией розлива и фасовки подсолнечного масла | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 4 857 | ДИ |
| 8. | Проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий на территории области для выявления полезных ископаемых | информация в Правительство Республики Казахстан | 2023 год | МИИР,  АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МЭ, МЦРИАП, акимат области Абай | 957,5 | РБ |
| 2024 год | 2 734 |
| 2025 год | 4 172,2 |
| 2026 год | 4 650 |
| 2027 год | 2 750 |
| **2. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность** |
| 9. | Приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры к участкам орошения в городе Семей, Кокпектинском, Аксуатском, Урджарском, Жарминском районах | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 3 776 | ДИ |
| 2024 год | 6 100,4 |
| 2025 год | 3 700 |
| 10. | Строительство комплекса по производству и переработке гранулированных кормов мощностью 200 тонн в год в Жарминском районе | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 3 174,4 | ДИ |
| 2024 год | 3 174,4 |
| 11. | Строительство мясокомбината по переработке мяса и мясопродуктов мощностью 35 тонн в смену в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 4 897,5 | ДИ |
| 2024 год | 4 897,5 |
| 12. | Открытие цеха мясных и рыбных консервированных изделий мощностью 600 тонн в год | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 130 | ДИ |
| 2024 год | 130 |
| 13. | Строительство молочно-товарной фермы на 1200 мест в Бескарагайском районе мощностью 3,6 тыс. тонн в год | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 7 000 | ДИ |
| 14. | Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов в Жарминском районе мощностью 1,8 тыс. тонн в год | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | акимат области Абай | 3 500 | ДИ |
| 15. | Улучшение генофонда сельскохозяйственных животных в Бородулихинском, Аксуатском, Жарминском районах | информация в МСХ | 2023 год | акимат области Абай | 2 916,5 | ДИ |
| 2024 год | 5 615,5 |
| 2025 год | 360 |
| 16. | Модернизация (реконструкция) сельскохозяйственных производств в городе Семей, Бородулихинском, Жарминском районах | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 884 | ДИ |
| 2024 год | 600 |
| 2025 год | 150 |
| 17. | Строительство откормочной площадки на 1000 голов в Бескарагайском районе мощностью 162 тонны в год | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 1 500 | ДИ |
| 18. | Строительство откормочной площадки на 1000 голов в Жарминском районе мощностью 162 тонны в год | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 200 | ДИ |
| 19. | Пополнение уставного капитала АО "Социально-предпринимательская корпорация "Семей"" для финансирования проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции | эмиссия акций | 2023 год | акимат области Абай, МСХ, МФ | 18 000 | РБ |
| 2024 год | 18 000 |
| 2023 год | 2 000 | МБ |
| 2024 год | 2 000 |
| 20. | Строительство скотомогильников в районах | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 138 | МБ |
| 2024 год | 138 |
| 2025 год | 222 |
| 2026 год | 300 |
| 2027 год | 300 |
| 21. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 1 287 | МБ |
| 2024 год | 1 300 |
| 2025 год | 1 300 |
| 2026 год | 1 300 |
| 2027 год | 1 300 |
| **3. Развитие предпринимательства и туризма** |
| 22. | Строительство 2 торгово-развлекательных центров в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 350 | ДИ |
| 2025 год | 3 400 |
| 23. | Запуск торгового дома в городе Семей площадью 3200 кв. метров | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 500 | ДИ |
| 24. | Строительство пятизвездочной гостиницы в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 12 000 | ДИ |
| 2025 год | 12 000 |
| 25. | Строительство гостиничного комплекса на побережье озера Алаколь | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | акимат области Абай | 6 126 | ДИ |
| 26. | Строительство базы отдыха "Alakol Aqua Resort" на побережье озера Алаколь | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | акимат области Абай | 6 400 | ДИ |
| 27. | В рамках расширения концертной площадки "Alazone Arena" строительство трех гостиниц и ресторана | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | акимат области Абай | 250 | ДИ |
| **4. Транспорт и логистика** |
| 28. | Строительство и реконструкция мостов области Абай местного значения | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ,  акимат области Абай | 1 715 | РБ |
| 2025 год | 2 000 |
| 2026 год | 2 700 |
| 2027 год | 6 032 |
| 2024 год | 171 | МБ |
| 2025 год | 200 |
| 2026 год | 270 |
| 2027 год | 603,2 |
| 29. | Строительство и реконструкция мостов области Абай областного и районного значения | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МИИР,  акимат области Абай | 2 000 | РБ |
| 2024 год | 12 450 |
| 2025 год | 10 975 |
| 2026 год | 3 600 |
| 2023 год | 200 | МБ |
| 2024 год | 1 200 |
| 2025 год | 1 200 |
| 2026 год | 400 |
| 30. | Строительство железной дороги на участке "Аягоз-Бахты – граница Китая" | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | АО "НК КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук - Қазына" (по согласованию), МИИР, акимат области Абай | будет уточнена в рамках ТЭО | ДИ |
| 2025 год |
| 31. | Реализация проектов "Сухой порт", "Логистический парк" на территории области Абай для обеспечения развития транспортных коридоров | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | МИИР (свод), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимат области Абай, АО "НК "KAZAKH INVEST" (по согласованию) | 10 000 | ДИ |
| 2027 год | 10 000 |
| 32. | Развитие транспортно-логистических мощностей на базе грузового участка АО "Кедентранссервис" в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | АО "НК "КТЖ" (по согласованию), МИИР, акимат области Абай | 16 | ДИ |
| 2024 год | 2 033 |
| 33. | Реконструкция терминала аэропорта в селе Урджар | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай, МИИР | 810 | РБ |
| 2025 год | 990 |
| 2024 год | 90 | МБ |
| 2025 год | 110 |
| 34. | Строительство и реконструкция автодорог в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, акимат области Абай | 2 000 | РБ |
| 2025 год | 1 800 |
| 2026 год | 2 800 |
| 2027 год | 6 692 |
| 2024 год | 200 | МБ |
| 2025 год | 180 |
| 2026 год | 280 |
| 2027 год | 669,2 |
| 35. | Капитальный и средний ремонт дорог | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 9 923,1 | МБ |
| 2024 год | 9 978,9 |
| 2025 год | 9 978,9 |
| 2026 год | 10 000 |
| 2027 год | 10 000 |
| 36. | Субсидирование авиамаршрутов "Семей-Актау – Семей", "Семей - Атырау – Семей", "Семей – Шымкент – Семей", "Павлодар – Урджар – Павлодар" | договор бюджетного субсидирования | 2024 год | МИИР, акимат области Абай | 1 165 | РБ |
| 2025 год | 1 165 |
| 2026 год | 1 165 |
| **5. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Теплоснабжение** |
| 37. | Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат области Абай | 257 | ДИ |
| 2024 год | 31 500 |
| 2025 год | 135 000 |
| 2026 год | 135 000 |
| 2027 год | 180 000 |
| 38. | Строительство теплового источника в селе Кокпекты | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МНЭ, акимат области Абай | 2 610 | РБ |
| 290 | МБ |
| 39. | Строительство теплового источника в городе Курчатов | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, акимат области Абай | 48 | МБ |
| 2026 год | 200 |
| 2027 год | 200 |
| 2026 год | 1 800 | РБ |
| 2027 год | 1 800 |
| 40. | Строительство теплового источника в городе Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | МНЭ, акимат области Абай | 300 | МБ |
| 2027 год | 300 |
| 2026 год | 2700 | РБ |
| 2027 год | 2700 |
| 41. | Реконструкция тепловых источников (котельных) | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЭ, акимат области Абай | 3 852,3 | РБ |
| 2024 год | 62 280,7 |
| 2025 год | 29 400 |
| 42. | Реконструкция центральных тепловых пунктов и замена тепловых сетей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МИИР, акимат области Абай | 6 709 | РБ |
| 2024 год | 14 097 |
| 2025 год | 18 104 |
| 2026 год | 10 096 |
| 2027 год | 5 932 |
| **Электроснабжение** |
| 43. | Строительство сетей электроснабжения в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, акимат области Абай | 2 091,6 | РБ |
| 2025 год | 11 271,6 |
| 2026 год | 6 120 |
| 2024 год | 232,4 | МБ |
| 2025 год | 1 252,4 |
| 2026 год | 680 |
| 2024 год | 1 189,6 | ДИ |
| 44. | Строительство сетей электроснабжения в Урджарском районе | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, акимат области Абай | 2 091,6 | РБ |
| 2025 год | 2 091,6 |
| 2024 год | 232,4 | МБ |
| 2025 год | 232,4 |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 45. | Реконструкция и строительство водозаборов, водопроводных сетей в городах Семей и Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МИИР, акимат области Абай | 5 000 | РБ |
| 2025 год | 7 300 |
| 2026 год | 7 000 |
| 46. | Реконструкция водопроводных сетей в сельских населенных пунктах области Абай | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МИИР, акимат области Абай | 526,5 | РБ |
| 2024 год | 1 529,8 |
| 2025 год | 2 814 |
| 2026 год | 2 290 |
| 47. | Строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семей, Курчатов и Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МИИР, акимат области Абай | 2 660 | РБ |
| 2025 год | 8 330 |
| 2026 год | 6 590 |
| 2027 год | 1 920 |
| 2025 год | 4 500 | ДИ |
| 2026 год | 4 500 |
| 2027 год | 3 000 |
| **Городское развитие** |
| 48. | Разработка генерального плана города Семей | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 1 200 | МБ |
| 49. | Разработка комплексных схем градостроительного планирования территорий и проекта детальных планировок | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 120 | МБ |
| 2024 год | 372 |
| 2025 год | 262,5 |
| 2026 год | 157,8 |
| 2027 год | 193 |
| **6. Социальная сфера** |
| **6.1. Образование** |
| 50. | Строительство многофункционального центра (дворец школьников) в городе Семей | информация в Правительство Республики Казахстан | 2023 год | МП, акимат области Абай | 500 | РБ |
| 2024 год | 2 000 |
| 2025 год | 6 000 |
| 51. | Строительство 3 детских лагерей | информация в Правительство Республики Казахстан | 2024 год | МП, акимат области Абай | 180 | РБ |
| 2025 год | 630 |
| 2026 год | 631,2 |
| 52. | Строительство пристроек к действующим школам за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МП, акимат области Абай | 7 268 | ФПИО |
| 2025 год | 7 268 |
| 53. | Строительство 6 малокомплектных школ за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МП, акимат области Абай | 2 803 | ФПИО |
| 2025 год | 3 242 |
| 54. | Строительство интерната на 200 мест для КГУ "Специализированная школа-гимназия интернат имени Абая" села Караул Абайского района за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МП, акимат области Абай | 985 | ФПИО |
| 55. | Строительство 9 детских садов на  2100 мест | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 1 507 | ГЧП |
| 2025 год | 2 958 |
| 2026 год | 2 958 |
| 2027 год | 2 961,4 |
| 56. | Строительство концертного зала на 300 мест на территории КГКП "Педагогический колледж имени  М. Ауэзова" | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 32,8 | МБ |
| 2024 год | 1 022,7 |
| 57. | Модернизация школ | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 500 | МБ |
| 2024 год | 500 |
| 2025 год | 500 |
| 2026 год | 500 |
| 2027 год | 500 |
| 58. | Ремонт объектов образования | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 1 374 | МБ |
| 2024 год | 1 000 |
| 2025 год | 1 000 |
| 2026 год | 2 000 |
| 2027 год | 2 000 |
| 59. | Оснащение интернатов при общеобразовательных школах | акт выполненных работ | 2024 год | акимат области Абай | 204 | МБ |
| 60. | Реконструкция здания интерната под мини-центр в КГУ "Средняя школа имени М. Ауэзова" Кокпектинского района | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 490 | МБ |
| 61. | Проработка вопроса открытия филиала одного из лучших западных университетов в городе Семей | информация в Правительство Республики Казахстан | 2024 год | МНВО, акимат области Абай | не требуются | |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| 62. | Размещение государственного заказа в открываемых школах IT – направления и углубленного изучения языков при вузах области | информация в Правительство Республики Казахстан | 2023 год | МНВО, МП, акимат области Абай | в рамках подушевого финансирования | РБ |
| 2024 год |
| 2025 год |
| 63. | Увеличение объема образовательного государственного заказа на 500 грантов | информация в Правительство Республики Казахстан | 2023 год | МНВО, акимат области Абай | в рамках предусмотренных средств | РБ |
| 2024 год |
| 2025 год |
| 2026 год |
| 2027 год |
| **6.2. Здравоохранение** |
| 64. | Строительство Университетской больницы в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2027 год | МЗ, акимат области Абай | будет уточнена в рамках ТЭО | ДИ |
| 65. | Строительство областной многопрофильной больницы на  400 койко-мест в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 255 | МБ |
| 2024 год | 1 250 |
| 2025 год | 1 250 |
| 2026 год | 2 500 |
| 2024 год | 11 250 | РБ |
| 2025 год | 11 250 |
| 2026 год | 22 500 |
| 66. | Строительство многопрофильной детской больницы на 300 мест с поликлиникой в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 52 | МБ |
| 2024 год | 925 |
| 2025 год | 925 |
| 2026 год | 1 850 |
| 2024 год | 8 325 | РБ |
| 2025 год | 8 325 |
| 2026 год | 16 650 |
| 67. | Строительство областного центра крови в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 50 | МБ |
| 2024 год | 167,5 |
| 2025 год | 167,5 |
| 2026 год | 335 |
| 2024 год | 1 507,5 | РБ |
| 2025 год | 1 507,5 |
| 2026 год | 2 907 |
| 68. | Модернизация перинатального центра в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 84,2 | МБ |
| 2024 год | 84,2 |
| 2023 год | 757,4 | РБ |
| 2024 год | 757,4 |
| 69. | Строительство поликлиники на правобережной части города Семей на 300 посещений | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 45 | МБ |
| 2024 год | 160 |
| 2025 год | 160 |
| 2024 год | 1 440 | РБ |
| 2025 год | 1 440 |
| 70. | Строительство поликлиники на левобережной части города Семей на 300 посещении | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЗ, акимат области Абай | 45 | МБ |
| 2024 год | 160 |
| 2025 год | 160 |
| 2024 год | 1 440 | РБ |
| 2025 год | 1 440 |
| **6.3. Культура и спорт** |
| 71. | Строительство и реконструкция объектов культуры в селах в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МНЭ, МКС, акимат области Абай | 15 | МБ |
| 2024 год | 125 |
| 2025 год | 105 |
| 2026 год | 110 |
| 2027 год | 55 |
| 2024 год | 225 | РБ |
| 2025 год | 720 |
| 2026 год | 988 |
| 2027 год | 492 |
| 72. | Строительство плавательного бассейна и 5 спортивных модулей в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" | акт выполненных работ | 2025 год | МНЭ, МКС, акимат области Абай | 134 | МБ |
| 2026 год | 64 |
| 2027 год | 64 |
| 2025 год | 1 212 | РБ |
| 2026 год | 573 |
| 2027 год | 573 |
| 73. | Строительство ледового дворца в городе Семей | акт выполненных работ | 2024 год | акимат области Абай | 4 400 | ДИ |
| 2025 год | 4 400 |
| 74. | Строительство спортивного комплекса с гостиницей на  80 человек в городе Семей | акт выполненных работ | 2026 год | акимат области Абай | 3 000 | ДИ |
| 2027 год | 3 000 |
| **6.4 Социальная защита** |
| 75. | Строительство 2-х этажной пристройки к существующему зданию КГУ "Урджарский детский центр оказания специальных социальных услуг" в селе Акжар Урджарского района | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 50 | МБ |
| 2024 год | 419,1 |
| 76. | Строительство детского психоневрологического медико-социального учреждения на  150 койко-мест в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай, МТСЗН | 4 000 | РБ |
| 400 | МБ |
| 2025 год | 4 000 | РБ |
| 400 | МБ |
| 77. | Строительство центра реабилитации и адаптации для детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата на  150 койко-мест в городе Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай, МТСЗН | 4 000 | РБ |
| 400 | МБ |
| 2025 год | 4 000 | РБ |
| 400 | МБ |
| 78. | Укрепление материально-технической базы объектов социальной защиты | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 120 | МБ |
| 2024 год | 100 |
| 2025 год | 100 |
| 2026 год | 100 |
| 2027 год | 100 |
| 79. | Ремонт объектов социальной защиты | акт выполненных работ | 2023 год | акимат области Абай | 200 | МБ |
| 2024 год | 100 |
| 2025 год | 100 |
| **7. Обеспечение гражданской защиты** |
| 80. | Строительство пожарного депо на  2 автомобиля в селе Кабанбай Урджарского района | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 25 | МБ |
| 2024 год | 800 |
| 81. | Строительство пожарного депо на  4 автомобиля в городе Семей жилого массива Карагайлы | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
| 2024 год | 75 |
| 2025 год | 75 |
| 2024 год | 675 | РБ |
| 2025 год | 675 |
| 82. | Строительство пожарного депо на  4 автомобиля в районе Красного Кардона города Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
| 2025 год | 75 |
| 2026 год | 75 |
| 2025 год | 675 | РБ |
| 2026 год | 675 |
| 83. | Строительство пожарного депо на  4 автомобиля в поселке Восход города Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
| 2026 год | 75 |
| 2027 год | 75 |
| 2026 год | 675 | РБ |
| 2027 год | 675 |
| 84. | Строительство пожарного депо на  4 автомобиля в городе Аягоз | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, акимат области Абай | 25 | МБ |
| 2026 год | 75 |
| 2027 год | 75 |
| 2026 год | 675 | РБ |
| 2027 год | 675 |
| 85. | Внедрение 9 комплектов районных пультов управления с системой оповещения | акт приема-передачи | 2024 год | акимат области Абай | 59,9 | МБ |
| 86. | Внедрение 160 комплектов сиренно-речевых устройств | акт приема-передачи | 2024 год | акимат области Абай | 236 | МБ |
| 2025 год | 236 |
| 2026 год | 236 |
| 2027 год | 236 |
| 87. | Строительство здания для оперативно-спасательного отряда в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2026 год | МЧС, акимат области Абай | 13 | МБ |
| 2027 год | 65 |
| 2027 год | 585 | РБ |
| 88. | Строительство ангара для воздушных судов и технического обслуживания в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, акимат области Абай | 90 | МБ |
| 2027 год | 810 | РБ |
| 89. | Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима области Абай | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 250 | МБ |
| 90. | Капитальный ремонт загородного запасного пункта управления акима области Абай | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | акимат области Абай | 475 | МБ |
| 2025 год | 475 |
| 91. | Приобретение подвижного пункта управления акима области Абай | акт приема-передачи | 2025 год | акимат области Абай | 505 | МБ |
| 92. | Проведение берегоукрепительных работ на побережье озера Алаколь, включая побережье новой зоны | акт ввода в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, акимат области Абай | 7 200 | РБ |
| 2026 год | 7 200 |
| 2027 год | 8 100 |
| 2025 год | 800 | МБ |
| 2026 год | 800 |
| 2027 год | 900 |
| 93. | Берегоукрепление левой береговой линии реки Иртыш в районе дачного массива "Бобровка" | акт выполненных работ | 2023 год | МЧС, акимат области Абай | 13 | МБ |
| 2024 год | 70 |
| 2024 год | 630 | РБ |
| 94. | Берегоукрепление левой береговой линии реки Иртыш в районе кафе "Орлиное гнездо" 1000 м | акт выполненных работ | 2024 год | МЧС, акимат области Абай | 14 | МБ |
| 2025 год | 90 |
| 2025 год | 810 | РБ |
| **8. Общественная безопасность и правопорядок** |
| 95. | Приобретение автотранспорта, специальной техники и технических средств для Департамента полиции области Абай | акт приема-передачи | 2023 год | акимат области Абай | 366 | МБ |
| 2024 год | 200 |
| 2025 год | 200 |
| 2026 год | 200 |
| 2027 год | 200 |
| 96. | Строительство здания Линейного отдела полиции на станции Семей Департамента полиции на транспорте | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 30 | РБ |
| 2025 год | 634 |
| 2026 год | 984 |
| 97. | Строительство казармы на 300 мест для Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Семей | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 57 | РБ |
| 2025 год | 1 678 |
| 98. | Строительство комплекса зданий Департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай в городе Семей | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 82 | РБ |
| 2025 год | 750 |
| 2026 год | 250 |
| 99. | Строительство комплекса зданий следственного изолятора на  400 мест в городе Семей | акт приема-передачи | 2024 год | МВД | 56 | РБ |
| 2025 год | 5 250 |
| 2026 год | 3 250 |
| 100. | Строительство зданий учреждения минимальной безопасности (колония-поселение) на 100 мест городе Семей | акт приема-передачи | 2025 год | МВД | 151 | РБ |
| 2026 год | 1 250 |
| 2027 год | 750 |
| **9. Экология** |
| 101. | Строительство полигона ТБО в городе Семей | акт ввода в эксплуатацию | 2024 год | МЭПР, акимат области Абай | 2 313 | РБ |
| 2025 год | 1 134 |
| 2023 год | 100 | МБ |
| 2024 год | 141 |
| 2025 год | 142 |
| 102. | Строительство сооружения (ангар) на полигоне ТБО в городе Семей для размещения мусоросортировочной линии | акт ввода в эксплуатацию | 2023 год | акимат области Абай | 100 | МБ |
| 2024 год | 1 000 |
| 2025 год | 1 092,4 |

      \*объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

**Объем финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Республиканский бюджет | 33 302,7 | 167 592,6 | 162 504,9 | 110 719,2 | 40 486 | 514 605,4 |
| Местный бюджет | 18 320,1 | 26 816,1 | 24 460,1 | 22 820,8 | 17 835,4 | 110 252,5 |
| ГЧП | 0 | 1 507 | 2 958 | 2 958 | 2 961,4 | 10 384,4 |
| Другие источники (частные инвестиции) | 37 602,8 | 80 162,5 | 167 260 | 198 844 | 756 500 | 1 240 369,3 |
| ФПИО | 0 | 10 071 | 11 495 | 0 | 0 | 21 566 |
| ИТОГО | 89 225,6 | 286 149,2 | 368 678 | 335 342 | 817 782,8 | 1 897 177,6 |

      Примечание:

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "ФИК "Алел" | – | акционерное общество "Финансово-инвестиционная корпорация "Алел" |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| ФПИО | – | Фонд поддержки и инфраструктуры образования |
| ДИ | – | другие источники |
| гкал | – | гигакалорий |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МБ | – | местный бюджет |
| ВРП | – | валовой региональный продукт |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТЭЦ | – | теплоэлектроцентраль |
| ВЭС | – | ветряная электростанция |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| АО "НК "KAZAKH INVEST" | – | акционерное общество "Национальная компания "KAZAKH INVEST" |
| км | – | километр |
| КГКП | – | коммунальное государственное казенное предприятие |
| КГУ | – | коммунальное государственное учреждение |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| МВт | – | мегаватт |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| млрд | – | миллиард |
| ОСМС | – | обязательное социальное медицинское страхование |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| ИФО | – | индекс физического объема |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| АО "ФНБ "Самрук-Қазына" | – | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| ГОБМП | – | гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| трлн | – | триллион |
| ТЭО | – | технико-экономическое обоснование |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МСБ | – | малый и средний бизнес |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭПР | – | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан