

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Степногорска Акмолинской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2023 года № 610.

      В целях социально-экономического развития города Степногорска Акмолинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Степногорска Акмолинской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Акмолинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2023 года № 610 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития города Степногорска**  
**Акмолинской области на 2023 – 2027 годы**

      Город Степногорск – индустриальный центр Акмолинской области.

      В административном подчинении города 1 сельский округ и 9 населенных пунктов – 4 посҰлка, 5 сел. Территория города Степногорска и прилегающих территорий составляет более 290 тысяч гектаров, численность населения – 68,5 тысяч человек.

      Промышленная сфера имеет определяющее значение для экономики города. ОбъҰм товарной продукции за январь-декабрь 2022 года составил 413,6 миллиардов тенге, доля региона в промышленном производстве – 27,9 %. В структуре промышленности наибольший удельный вес составляет обрабатывающая отрасль – 75,3 %, которая представлена предприятиями ТОО "Степногорский горно-химический комбинат", АО "Степногорский подшипниковый завод", филиал "ASTANA-NAN CHEMICALS" в городе Степногорске ТОО "АСТАНА-НАН", ТОО "SSAP", ТОО "Солодовый спиртзавод "ALFA ORGANIC", ТОО "Sareco", ТОО "Степногорский машиностроительный завод", ТОО "Целингормаш", ТОО "Промзащита". В рамках индустриально-инновационного развития в 2021 году ТОО "Аксу Teсhnology" введена в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика мощностью 6 тонн в год производства золота в сплаве Доре.

      Ведущими предприятиями горнодобывающей отрасли являются АО "АК Алтыналмас", ТОО "Казахалтын", добыча золотосодержащей руды за январь-декабрь 2022 года составила 7361,4 тысячи тонн.

      Энергетика представлена ТОО "Степногорская ТЭЦ", выработка электроэнергии за 2022 год на январь-декабрь составила 642,3 миллиона кВТ/ч, тепловой – 918 тысяч Гкал.

      В сфере сельского хозяйства работают тепличные комплексы по выращиванию овощей (ТОО "Тепличные технологии Казахстана") и цветов (филиал ТОО "Тепличный комплекс "ГРЭС"), развивается животноводство.

      Степногорская ТЭЦ является единственным источником тепловой и электрической энергии. Общая протяженность электросетей города составляет 466,3 километра, электрические сети находятся в частной собственности (ТОО "Степногорк-Энерготранзит"). Общая протяженность сетей теплоснабжения города составляет 247,5 километра, тепловые сети находятся в частной собственности (ТОО "Степногорск-Теплотранзит").

      Занятое население составляет 36 тысячи человек, численность безработных – 1,4 тысячи человек, уровень безработицы за 2022 год составил 3,8 %, молодҰжной безработицы – 1,5 %. За 2022 год создано 1,3 тысячи постоянных рабочих мест. Различными формами занятости за 2022 год охвачено 558 человек. Средняя заработная плата на 1 января 2023 года составила 272 413 тенге.

      В системе образования: школ – 21, детских дошкольных организаций – 13, из них 9 государственных, 4 частных, организаций дополнительного образования – 4. В учреждениях среднего образования 10 219 учащихся. В учреждениях дошкольного образования – 2485 воспитанников, охват детей от 3 до 6 лет составляет 100 %, от 1 года до 6 лет – 81,2 %.

      В учреждениях культуры работают 24 любительских объединения, 64 коллектива народного творчества, из которых 11 имеют звания "Народный" и "Образцовый".

      Показатель охвата населения занятиями физической культурой и спортом составил 39,3 %.

      Рождаемость за 2022 год составила 13,6 на 1000 человек, общая смертность – 11,9 на 1 000 человек.

      Жилой фонд города Степногорска составляет 288 многоквартирных жилых домов. В очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоит 2 тысячи человек.

      При этом имеются проблемы, решение которых необходимо в ближайшей пятилетке:

      1) отсутствие схем развития и застройки для дальнейшего развития населенных пунктов;

      2) использование не в полной мере потенциала объема производства и привлечения инвестиций;

      3) увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса (далее – МСБ);

      4) обеспечение потребительского рынка продукцией местного производства;

      5) недостаток квалифицированных специалистов;

      6) необходимость проведения ремонтных работ и благоустройство территорий объектов образования;

      7) дефицит врачебных кадров и высокая изношенность центральной городской больницы;

      8) дефицит спортивной инфраструктуры для удовлетворения полной потребности населения физической культурой и спортом;

      9) высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных составляет – 40 %, канализационных – 65 %, тепловых – 81,6 %, электроснабжения – 60 %;

      10) необходимость в проведении реконструкции и среднего ремонта автомобильных дорог города;

      11) недостаточная оснащенность местных полицейской и пожарной служб;

      12) экологические проблемы, связанные с промышленной направленностью региона.

      В целом Комплексный план предусматривает сбалансированное социально-экономическое развитие региона, состоит из 83 организационных и реализационных мероприятий, которые будут финансироваться в рамках республиканских, местных бюджетов и за счет привлечения других источников.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, миллион тенге\* | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | |
| 1) территориальное развитие населенных пунктов и расширение их границ за счҰт разработки схем развития и застройки города Степногорска и населҰнных пунктов, входящих в административное подчинение; | | | | | | |
| 2) объем промышленного производства планируется обеспечить на уровне 550 млрд тенге, из них в обрабатывающей не менее 70 %; | | | | | | |
| 3) рост выпуска продукции с 71 до 90 млрд тенге, увеличение численность занятых с 11,1 до 12 тысяч человек и количества действующих субъектов с 3,5 до 3,8 тысяч единиц; | | | | | | |
| 4) увеличение объема валового выпуска продукции в сельском хозяйстве на 10 % (2022 год – 7,9 млрд тенге); | | | | | | |
| 5) обеспечение профессиональными кадрами предприятий города – 100 человек в год, трудоустройство молодежи – 70 человек в год; | | | | | | |
| 6) создание около 3,5 тысяч новых постоянных рабочих мест; | | | | | | |
| 7) создание комфортных условий для детей путем благоустройства 15 дворовых территорий; | | | | | | |
| 8) повышение кадрового потенциала путем открытия медицинского колледжа и улучшение оказываемых медицинских услуг за счҰт проведения капитального ремонта и технического оснащения центральной городской больницы; | | | | | | |
| 9) снижение износа сетей теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойным водоснабжением 68,5 тысяч человек; | | | | | | |
| 10) доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена с 74 % до 90 %, улучшение безопасности на дорогах; | | | | | | |
| 11) повышение оперативности работы местной полицейской службы, а также повышение оперативного реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12) повышение оперативности работы местной полицейской службы за счҰт приобретения 10 единиц служебных автомашин, установки видеокамер (ежегодно 6), а также повышение оперативного реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций за счҰт расширения инфраструктуры гражданской защиты – строительства запасных пунктов управления; | | | | | | |
| 13) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до 9,8 тысяч тонн (2022 год – 14,8 тысяч тонн), повышение ответственности промышленных предприятий по исполнению принятых обязательств. | | | | | | |
| 1. Планирование городской среды | | | | | | |
| 1 | Разработка схемы развития и застройки села Богенбай | решение маслихата | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 15 | МБ |
| 2 | Разработка схемы развития и застройки села Изобильное | решение маслихата | IV квартал 2023 года | акимат  Акмолинской области | 15 | МБ |
| 3 | Разработка схемы развития и застройки села Кырык кудык | решение маслихата | IV квартал 2024 года | акимат  Акмолинской области | 18 | МБ |
| 4 | Разработка схемы развития и застройки села Байконыс | решение маслихата | IV квартал 2024 года | акимат  Акмолинской области | 18 | МБ |
| 5 | Разработка схемы развития и застройки посҰлка Шантобе | решение маслихата | IV квартал 2025 года | акимат  Акмолинской области | 21 | МБ |
| 6 | Разработка генерального плана города Степногорска | решение маслихата | IV квартал 2025 года | акимат  Акмолинской области | 99,4 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Разработка схемы развития и застройки села Новокранштадка | решение маслихата | IV квартал 2026 года | акимат  Акмолинской области | 18 | МБ |
| Итого по разделу: | | | | | 204,4 | МБ |
| 2. Реальный сектор экономики | | | | | | |
| 2.1. Промышленность и инвестиции | | | | | | |
| 8 | Адаптация (реконструкция) золотоизвлекательной фабрики посҰлка Аксу | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат  Акмолинской области, ТОО "Казахалтын Technology" (по согласованию) | 2 420 | ДИ |
| IV квартал 2024 года | 7 340 |
| IV квартал 2025 года | 14 668 |
| 9 | Реконструкция (расширение) цеха экстракции и кучного выщелачивания гидрометаллургического завода для увеличения производительности уранового производства до 7 тысяч тонн ураносодержащих материалов в год, с учетом создания резервных мощностей для обеспечения гарантированной переработки 6 тысяч тонн в год | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат  Акмолинской области, ТОО "СГХК" (по согласованию) | 100 | ДИ |
| IV квартал 2024 года | 100 |
| IV квартал 2025 года | 200 |
| IV квартал 2026 года | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Строительство линии по производству канистр полиэтиленовых объемом 5, 10 литров | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Astana-Nan Chemicals" (по согласованию) | 300 | ДИ |
| 11 | Строительство производственной линии концентратов суспензии | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Astana-Nan Chemicals" (по согласованию) | 300 | ДИ |
| 12 | Строительство завода по производству сульфата аммония | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области,  ТОО "SSAP" (по согласованию) | 5 214,1 | ДИ |
| Итого по разделу: | | | | | 30 742,1 | ДИ |
| 2.2. Предпринимательство | | | | | | |
| 13 | Строительство линии электропередачи в рамках программы подведения недостающей инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат Акмолинской области, МНЭ, ТОО "Тепличные технологии Казахстана" (по согласованию) | 2 325,5 | РБ |
| 232,5 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Реализация новых бизнес-идей | информация в МНЭ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 8 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 8 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 8 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 8 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 8 | МБ |
| 15 | Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства | информация в МНЭ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, МНЭ,  АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"  (по согласованию) | 100 | ДИ |
| IV квартал 2024 года | 100 | ДИ |
| IV квартал 2025 года | 100 | ДИ |
| IV квартал 2026 года | 100 | ДИ |
| IV квартал 2027 года | 100 | ДИ |
| Итого по разделу: | | | | | 2 325,5 | РБ |
| 272,5 | МБ |
| 500 | ДИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. Агропромышленный комплекс | | | | | | |
| 16 | Введение ранее неиспользованных земель под посевные площади картофеля | информация в МСХ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Bioprom Tehnology" (по согласованию) | 147 | ДИ |
| 17 | Модернизация помещения овощехранилища (установка вентиляционного и холодильного оборудования) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Bioprom Tehnology" (по согласованию) | 57 | ДИ |
| 18 | Строительство отделений для выращивания плодовых культур (баклажаны, клубника) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Тепличные технологии Казахстана" (по согласованию) | 680,0 | ДИ |
| IV квартал 2025 года | 1 580 |
| 19 | Строительство оросительной системы на площади 500 гектаров | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Азат Агро" (по согласованию) | 500 | ДИ |
| IV квартал 2026 года | 500 |
| Итого по разделу: | | | | | 3 464,0 | ДИ |
| 3. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Профессиональное обучение (ежегодно 20 человек) | информация в МТСЗН | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 5,0 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 5,8 |
| IV квартал 2025 года | 5,6 |
| IV квартал 2026 года | 5,8 |
| IV квартал 2027 года | 6,1 |
| 21 | Организация молодежной практики (ежегодно не менее 40 человек) | информация в МТСЗН | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 23 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 24,1 |
| IV квартал 2025 года | 25,3 |
| IV квартал 2026 года | 26,6 |
| IV квартал 2027 года | 27,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Привлечение специалистов в рамках проекта  "С дипломом в село!" (ежегодно не менее 2 человек) | информация в МНЭ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, МНЭ | 20 | РБ |
| IV квартал 2024 года | 10,4 |
| IV квартал 2025 года | 10,8 |
| IV квартал 2026 года | 11,3 |
| IV квартал 2027 года | 11,9 |
| IV квартал 2023 года | 0,6 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 0,6 |
| IV квартал 2025 года | 0,7 |
| IV квартал 2026 года | 0,7 |
| IV квартал 2027 года | 0,7 |
| Итого по разделу: | | | | | 64,4 | РБ |
| 158,5 | МБ |
| 4. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Степногорска | | | | | | |
| 4.1. Образование | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Работы по установке ограждения школы имени  В. Комарова поселка Шантобе | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 34 | МБ |
| 24 | Текущий ремонт пищеблока детского сада № 1 "Айгөлек" города Степногорска | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 9 | МБ |
| 25 | Благоустройство территории детского сада № 1 "Айгөлек" города Степногорска (ограждение) | акт выполненных работ | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 17 | МБ |
| 26 | Текущий ремонт ограждения школы № 2 поселка Бестобе | акт выполненных работ | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 20 | МБ |
| 27 | Текущий ремонт кровли ясли-сада "Нұршуақ" города Степногорска | акт выполненных работ | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 6 | МБ |
| 28 | Укрепление материально-технической базы школы села Байконыс | акт приема-передачи | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 30 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Укрепление материально-технической базы школы села Изобильное | акт приема-передачи | IV квартал 2025 года | акимат  Акмолинской области | 30 | МБ |
| 30 | Благоустройство территории детского сада Арай поселка Заводской (реконструкция трех беседок и установка малых форм) | акт выполненных работ | IV квартал 2025 года | акимат  Акмолинской области | 21 | МБ |
| 31 | Реконструкция здания бывшего детского сада под центр детско-юношеского развития и творчества города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | акимат  Акмолинской области | 300 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 400 |
| 32 | Текущий ремонт школы № 7 имени Ю.А. Гагарина города Степногорска | акт выполненных работ | IV квартал 2027 года | акимат  Акмолинской области | 60 | МБ |
| Итого по разделу: | | | | | 927 | МБ |
| 4.2. Здравоохранение | | | | | | |
| 33 | Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Степногорская многопрофильная городская больница" | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат  Акмолинской области | 400 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Капитальный ремонт здания № 3 ГКП на ПХВ "Степногорская многопрофильная городская больница" (инфекционное отделение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат  Акмолинской области | 10 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 100 | МБ |
| 35 | Укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Степногорская многопрофильная городская больница" | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 265,6 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 245,2 | МБ |
| Итого по разделу: | | | | |  |  | 1 420,8 | МБ |
| 4.3. Культура и спорт, досуг молодежи | | | | | | |
| 36 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 733 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 367 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Бестобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 310 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 690 | МБ |
| 38 | Реконструкция стадиона Аксу в городе Степногорске | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 33 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 350 |
| IV квартал 2025 года | 350 |
| 39 | Установка спортивной площадки с элементами воркаута в селе Кырык-кудык | акт выполненных работ | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 30 | МБ |
| 40 | Капитальный ремонт здания ЦДК "Горняк" города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 61 | МБ |
| 41 | Капитальный ремонт "Театр эстрады" при ЦДК "Горняк" города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 100 | МБ |
| Итого по разделу: | | | | | 3 024 | МБ |
| 4.4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры | | | | | | |
| Теплоснабжение | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | Реконструкция сетей теплоснабжения поселка Шантобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 30 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 75 | МБ |
| 675 | РБ |
| 43 | Капитальный ремонт ТЭЦ города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, ТОО "Степногорская ТЭЦ" (по согласованию) | 1 054 | ДИ |
| IV квартал 2024 года | 1 265,7 |
| IV квартал 2025 года | 1 526,6 |
| IV квартал 2026 года | 14 040,1 |
| Итого по разделу: | | | | | 675 | РБ |
| 105 | МБ |
| 17 886,4 | ДИ |
| 4.5. Водоснабжение и водоотведение | | | | | | |
| 44 | Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции тепло-водо-насосной станции подпитки до города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 440 | МБ |
| 3 960 | РБ |
| IV квартал 2025 года | 490 | МБ |
| 4 410 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | Реконструкция насосных станций 1-го подъема № 1 и № 2, "Гидроузел" в городе Степногорске | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 80 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 181 | МБ |
| 1 669 | РБ |
| IV квартал 2025 года | 181 | МБ |
| 1 669 | РБ |
| 46 | Строительство системы водоснабжения в селе Изобильное | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 42,6 | МБ |
| 383,5 | РБ |
| 47 | Реконструкция системы водоснабжения поселка Шантобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 170 | МБ |
| IV квартал 2023 года | 500 | РБ |
| IV квартал 2024 года | 1 024,7 |
| 48 | Строительство системы водоснабжения микрорайона Пригородный города Степногорска 2-ая очередь | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 45 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 80 | МБ |
| 720 | РБ |
| 49 | Реконструкция систем водоснабжения поселков Аксу и Заводской | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 181 | МБ |
| 50 | Разработка документации на реконструкцию ливневой канализации города Степногорска | получение экспертизы | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 80 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | Реконструкция канализационных сооружений города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, МИИР, МНЭ, МФ, АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", водоканал (по согласованию) | 80 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 2 800 | ДИ |
| IV квартал 2025 года | 2 800 | ДИ |
| IV квартал 2026 года | 2 700 | ДИ |
| Итого по разделу: | | | | | 14 336,2 | РБ |
| 2 050,6 | МБ |
| 8 300 | ДИ |
| 4.6. Дороги и благоустройство | | | | | | |
| 52 | Благоустройство 15-ти дворовых территорий города Степногорска (ежегодно по 3 двора, асфальтирование территории, установка детских площадок, освещение и другое) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 200 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 200 |
| IV квартал 2025 года | 200 |
| IV квартал 2026 года | 200 |
| IV квартал 2027 года | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53 | Средний ремонт автомобильной дороги подъезд к селу Карабулак | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 10 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 10 |
| IV квартал 2025 года | 210 |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги  Азат-Степногорск | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, МИИР | 40 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 138 | МБ |
| 1 242 | РБ |
| IV квартал 2025 года | 300 | МБ |
| 2 700 | РБ |
| IV квартал 2026 года | 300 | МБ |
| 2 700 | РБ |
| 55 | Реконструкция автомобильной дороги улицы Новосибирская от улицы Мира до 20 микрорайона в городе Степногорске  (2 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | МНЭ, акимат Акмолинской области | 10 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 29,7 | МБ |
| 267,3 | РБ |
| IV квартал 2026 года | 68,5 | МБ |
| 616,5 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56 | Средний ремонт автомобильных дорог города Степногорска (не менее 3 километров ежегодно) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 150 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 150 |
| IV квартал 2025 года | 150 |
| IV квартал 2026 года | 150 |
| IV квартал 2027 года | 150 |
| 57 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Бейбитшилик города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 год | акимат Акмолинской области, МНЭ | 35 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 10 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 675 | РБ |
| 75 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 174 | МБ |
| 1 566 | РБ |
| 58 | Реконструкция автомобильной дороги по проспекту Республика города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МНЭ | 25 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 10 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 90 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 810 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 59 | Средний ремонт автомобильных дорог поселка Бестобе | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 50 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 50 |
| IV квартал 2025 года | 50 |
| IV квартал 2026 года | 50 |
| IV квартал 2027 года | 50 |
| 60 | Средний ремонт автомобильных дорог поселка Аксу | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 45 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 45 |
| IV квартал 2025 года | 45 |
| IV квартал 2026 года | 45 |
| IV квартал 2027 года | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | Средний ремонт автомобильных дорог поселка Заводской | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 40 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 40 |
| IV квартал 2025 года | 40 |
| IV квартал 2026 года | 40 |
| IV квартал 2027 года | 40 |
| 62 | Средний ремонт автомобильных дорог поселка Шантобе | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 32 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 32 |
| IV квартал 2025 года | 32 |
| IV квартал 2026 года | 32 |
| IV квартал 2027 года | 32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | Средний ремонт автомобильных дорог села Изобильное | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 20 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 20 |
| IV квартал 2025 года | 20 |
| IV квартал 2026 года | 20 |
| IV квартал 2027 года | 20 |
| 64 | Средний ремонт автомобильных дорог села Байконыс | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 20 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 20 |
| IV квартал 2025 года | 20 |
| IV квартал 2026 года | 20 |
| IV квартал 2027 года | 20 |
| Итого по разделу: | | | | | 10 576,8 | РБ |
| 4 320,2 | МБ |
| 5. Безопасность и правопорядок | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | Оснащение радиостанциями и батареями для радиостанций отдела полиции города Степногорска (51 радиостанция) | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 8,9 | МБ |
| 66 | Текущий ремонт административного здания Управления полиции города Степногорска (здания, в том числе боксов (гаражи) для служебного автотранспорта, замена отопления, ремонт крыш). | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 50 | МБ |
| 67 | Приобретение 6 устройств аудио-видео фиксации "Автоураган" для Управления полиции города Степногорска | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 234 | МБ |
| 68 | Приобретение 10 единиц служебных автомашин для участковых инспекторов полиции, инспекторов ювенальной полиции, строевых подразделений Управления полиции города Степногорска | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | лизинг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | Приобретение здания и оборудования под пункт полиции поселка Бестобе | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 65 | МБ |
| 70 | Установка системы видеонаблюдения в поселке Бестобе (мини-центр оперативного управления) | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 35,0 | МБ |
| 71 | Установка камер видеонаблюдения в городе Степногорске (ежегодно по 6 камер) | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 4,5 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 4,5 |
| IV квартал 2025 года | 4,5 |
| IV квартал 2026 года | 4,5 |
| IV квартал 2027 года | 4,5 |
| 72 | Строительство комплекса пожарного депо на 2 автомобиля в городе Степногорске | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МЧС | 20 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| IV квартал 2027 года | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73 | Создание убежищ организациями, отнесенными к категории по гражданской обороне, продолжающими работу в военное время | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, организации, отнесенные к категории по гражданской обороне | 1 000 | ДИ |
| 74 | Внедрение городского пульта управления системой оповещения в городе Степногорске | акт выполненных работ | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 6,7 | МБ |
| 75 | Внедрение сиренно – речевых устройств в городе Степногорске | акт выполненных работ | IV квартал 2024 года | акимат Акмолинской области | 41,3 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 41,3 |
| 76 | Создание загородного запасного пункта управления акима города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию,  отчет в МЧС | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 900 | МБ |
| 77 | Создание городского запасного пункта управления акима города Степногорска | акт приемки объекта в эксплуатацию, отчет в МЧС | IV квартал 2026 года | акимат Акмолинской области | 900 | МБ |
| 78 | Приобретение одного подвижного пункта управления гражданской защиты | акт приема-передачи, отчет в МЧС | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 900 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по разделу: | | | | | 540 | РБ |
| 3 184,7 | МБ |
| 1 000 | ДИ |
| 6. Решение экологических проблем | | | | | | |
| 79 | Рекультивация испарительной карты хвостохранилища ГМЗ методом гидронамыва нерадиоактивных отходов медно-молибденового производства | акт выполненных работ,  отчет в МЭПР | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, ТОО "СГХК" (по согласованию) | 70 | ДИ |
| 80 | Монтаж водовода оборотного водоснабжения от насосной станции карты № 1 до приемного колодца карты № 2 | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, ТОО "СГХК" (по согласованию) | 86,4 | ДИ |
| 81 | Монтаж распределительного пультопровода карты № 1 хвостохранилища | акт выполненных работ,  отчет  в МЭПР | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области, ТОО "СГХК" (по согласованию) | 199 | ДИ |
| 82 | Модернизация полигона твердо-бытовых отходов города Степногорска | акт выполненных работ,  отчет  в МЭПР | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 130 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 83 | Установление водоохраной зоны реки Аксу | проект водоохранной зоны,  отчет  в МЭПР | IV квартал 2023 года | акимат Акмолинской области | 3,6 | МБ |
| Итого по разделу: | | | | | 533,6 | МБ |
| 355,4 | ДИ |

**Примечания:**

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| РБ | 520,0 | 7 906,1 | 10 115,6 | 7 318,3 | 2 657,9 | 28 517,9 |
| МБ | 1 450,6 | 4 335,6 | 5 750,3 | 3 306,6 | 1 358,2 | 16 201,3 |
| ДИ | 4 233,4 | 12 585,7 | 27 588,7 | 17 740,1 | 100,0 | 62 247,9 |
| Итого: | 6 204,0 | 24 827,4 | 43 454,6 | 28 365,0 | 4 116,1 | 106 967,1 |

**Расшифровка аббревиатур:**

      АО – акционерное общество;

      ДИ – другие источники;

      Гкал – гигакалория;

      ГМЗ – гидрометаллургический завод;

      МБ – местный бюджет;

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью;

      ТЭЦ – тепловая электроцентраль;

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      ГРЭС – государственная районная электростанция;

      ГКП – государственное коммунальное предприятие;

      ЦДК – центральный дом культуры;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      РБ – республиканский бюджет;

      ТОО "СГХК" – товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорский горно-химический комбинат";

      ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

      ГКП на ПХВ – государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан