

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2023 года № 739.

      В целях улучшения социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы (далее – План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акимату Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3.Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот " " 2023 года № |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития города Алтай Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы**

      Город Алтай – административный центр района Алтай Восточно-Казахстанской области.

      Промышленность, которая представлена следующими отраслями: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, тепло- и водоснабжение, является основным драйвером экономического развития города.

      Ведущими предприятиями промышленности являются ТОО "Казцинк" (добыча, переработка руды и цветных металлов), ТОО "Фаворит" (производство фанеры, деревянных изделий), ТОО "Верфстрой" (изготовление железобетонных изделий), ТОО "Промтепло" и КГП "Тепловодоцентраль" (подача тепло-, пара и воды), ТОО "Тургусунская ГЭС" (производство электроэнергии).

      За январь-декабрь 2022 года объем производства промышленной продукции города составил 9 миллиарда тенге с ростом к уровню 2021 года (2021 год – 7,9 миллиарда тенге).

      По итогам 2022 года численность населения города составила 36,1 тысячи человек, численность рабочей силы 20,3 тысячи человек или 56,2 % от общей численности населения. Уровень безработицы – 4,2 %. Доля занятого населения в малом и среднем предпринимательстве (далее – МСП) составляет 30 % в различных сферах услуг (розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами, общественное питание, транспортные перевозки и другие социальные услуги).

      В городе зарегистрировано 2980 субъектов МСП, в том числе действующих – 2633 единицы, с ростом на 103,8 % к уровню 2021 года (2536 единиц). В структуре действующих субъектов малого предпринимательства основная доля приходится на индивидуальных предпринимателей – 2313 единиц (87,8 %), юридических лиц – 320 единиц (12,2 %). Основными сферами деятельности МСП выступают розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами, промышленность, транспортные услуги.

      Функционирует 8 общеобразовательных школ, детская музыкальная школа, 6 профессиональных технологических колледжей, 2 специализированных заведения, 7 детских садов. Посещают детские дошкольные учреждения 1592 ребенка, охват детей от 1 до 6 лет – 98 %, от 3 до 6 лет – 100 %. Дефицита в общеобразовательных и дошкольных учреждениях нет.

      Медицинскую помощь населению оказывает КГП на ПХВ "МРБ района Алтай" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области с круглосуточным стационаром на 202 койки и дневным стационаром на 38 коек. В 2022 году случаев материнской смертности не зарегистрировано. Коэффициент рождаемости увеличился с 8,9 до 9,4 случаев на 1000 человек. Коэффициент смертности снизился с 19,8 до 13,7 случаев на 1000 человек.

      В городе функционирует 2 дома культуры, 2 библиотеки (центральная и детская библиотека), 1 музей техники ТОО "Казцинк", 1 краеведческий музей. В доме культуры "Горняк" работает 25 клубных формирований с охватом 350 человек. Для обеспечения охвата населения массовым спортом в городе имеется 65 спортивных сооружений. Функционирует хоккейный модуль на 376 человек.

      Жилищный фонд города составляет 5328 домов общей площадью 866,6 тысячи квадратных метров, в том числе 457 домов многоэтажной застройки. Очередность граждан на получение жилья из государственного жилищного фонда 656 человек, в том числе дети сироты – 427 человек, социально уязвимые слоя населения – 218 человек, 11 многодетных семей.

      Город Алтай располагает сетью внутренних дорог общей протяженностью 145 километров, 15 тротуаров протяженностью 24,7 километра. В городе Алтай имеется 151 улица.

      Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 281,4 километра, износ сетей – 86 %. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет – 98 %. Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 201,6 километра, износ сетей – 87 %.

      На развитие города до 2027 года будут влиять выгодное географическое расположение, наличие запасов минерального сырья для горнодобывающей промышленности, значительный технологический потенциал в сфере цветной металлургии, лесных и энергетических ресурсов, рекреационно-туристический потенциал, высокая доля расходов бюджета на социальное обеспечение, развитая транспортная инфраструктура. В промышленности развивающимися направлениями являются горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство новых и модернизация существующих объектов генерации электроэнергии Тургусунской ГЭС. Отрасль туризма имеет перспективное направление для экономики города. Уникальность природных данных позволяет выделить в качестве основного конкурентоспособного туристского продукта – зимний туризм.

      При этом в ближайщее время планируется решение следующих вопросов:

      1) увеличение вложения инвестиций в геологоразведочные работы по поиску новых месторождений полезных ископаемых в промышленности, сохранение зависимости от градообразующего предприятия ТОО "Казцинк" (истощение запасов горнодобывающей промышленности);

      2) развитие МСП;

      3) обеспечение занятости, ремонт объектов социальной защиты населения (системы водоснабжения, полов, ремонт лестничного марша, замена оконных и дверных блоков, ремонт фасада здания);

      4) ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования (систем отопления, электроснабжения, полов, оконных блоков, ремонт помещений и спортивного зала);

      5) ремонт и укрепление материально-технической базы зданий медицинских организаций (2-й и 3-й этажи, кровля поликлиники по улице Панфилова, 19);

      6) дефицит спортивной инфраструктуры для удовлетворения полной потребности населения физической культурой и спортом, повышение качества предоставляемых государственных услуг;

      7) снижение износа инженерных сетей города (требуется реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, износ составляет более 85 %);

      8) снижение износа автомобильных дорог города, улицы частного сектора имеют износ асфальтового покрытия 99 %, где проживает более 17 тысяч человек или 50 % от общей численности городского населения;

      9) строительство комплекса пожарного депо для противопожарной защиты людей, имущества, (требуется внедрение городского пульта управления системой оповещения, внедрение сиренно-речевых устройств, системы перехвата телерадиовещания).

      В целом Комплексный план состоит из 31 мероприятия, из них реализация 7 пунктов планируется за счет других источников (другие источники – 28136,6 миллиона тенге), 26 мероприятий планируется за счет республиканского и местного бюджетов (РБ – 6955,7 миллиона тенге, МБ – 3466,3 миллиона тенге).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Срок исполнения, годы |
Ответственные исполнители |
Объем финансирования, миллион тенге\* |
Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1  |
2  |
3  |
4  |
5  |
6 |
7  |
|
Ожидаемые результаты в городской администрации Алтай: |
|
1 |
Увеличение объема инвестиций в основной капитал до 61,8 миллиарда тенге (2022 год – 36,5 миллиарда тенге) |
|
2 |
Увеличение объемов производства электроэнергии до 95 миллионов кВт/час (за январь-декабрь 2022 года – 44,5 миллиона кВт/час) |
|
3 |
Увеличение объемов производства железобетонных изделий до 6,9 тысячи тонн продукции (за январь-декабрь 2022 года – 3,9 тысячи тонн) |
|
4 |
Увеличение притока туристов в город до 3,5 тысяч человек (2022 год – 1,5 тысячи человек) |
|
5 |
Обеспечение роста выпуска продукции до 14,5 миллиарда тенге (2022 год – 10 миллиардов тенге) |
|
6 |
Укрепление материально-технической базы школ города позволит заменить устаревшее оборудование, проведение ремонтных работ в школах позволит привести их в соответствие с требованиями санитарных норм, в сфере здравоохранения за счет приобретения высокотехнологического оборудования качество услуг увеличится до 88 % (2022 год – 83 %), проведение ремонта стационара по улице Панфилова, 19 позволит привести здание в соответствие с требованиями санитарных норм; |
|
7 |
Увеличение охвата занимающихся физической культурой и спортом до 7 тысяч человек (2022 год – 5,9 тысячи человек), уровня обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 40 % (2022 год – 38 %); |
|
8 |
Обеспечение населения бесперебойным качественным центральным водоснабжением на 100 % (2022 год – 98 %); |
|
9 |
Увеличение доли дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 86 % (2022 год – 76 %); |
|
10 |
Обеспечение зоны обслуживания до 100 % (2022 год – 50 %), сокращение времени оперативного реагирования, необходимого на спасение людей, материальных ценностей и ликвидацию пожаров до 10 мин (2022 год – 60 мин). Обеспечение 100 % охвата оповещения населения, проживающего в городе, в случаях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации; |
|
11 |
Создание 2090 рабочих мест. |
|
1. Реальный сектор экономики |
|
1.1. Промышленность и инвестиции |
|
1 |
Геологоразведочные работы (бурение) |
информация в МИИР |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области  |
400 |
ДИ |
|
IV квартал 2024 года |
400 |
|
IV квартал 2025 года |
400 |
|
IV квартал 2026 года |
400 |
|
IV квартал 2027 года |
400 |
|
2 |
Реализация новых проектов в промышленности (строительство 2-ой электростанции на реке Тургусун) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
акимат Восточно-Казахстанской области  |
12 500 |
ДИ |
|
IV квартал 2027 года |
12 500 |
|
3 |
Модернизация производства железобетонных изделий  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
15  |
ДИ |
|
1.2. Предпринимательство |  |  |  |
|
4 |
Строительство досугового центра "Алтайское здоровье" (до 20 мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
 IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
25 |
ДИ |
|
5 |
Строительство комплекса по зимним видам отдыха (до 200 посещений в смену) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Восточно-Казахстанской области |
100 |
ДИ |
|
IV квартал 2024 года |
200 |
|
6 |
Строительство центра отдыха (до 50 посещений в смену) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Восточно-Казахстанской области |
25 |
ДИ |
|
IV квартал 2024 года |
25 |
|
7 |
Предоставление государственных грантов социально уязвимым слоям населения для стартового капитала (ежегодно не менее 7 грантов) |
информация в МТСЗН |
2023 год |
акимат Восточно-Казахстанской области |
9,6 |
МБ |
|
2024 год |
10,1 |
|
2025 год |
10,4 |
|
2026 год |
10,4 |
|
2027 год |
10,4 |
|
2. Социальная защита |
|
8 |
Субсидирование рабочих мест в предприятиях с охватом трудоустроенных не менее 105 человек ежегодно  |
информация в МТСЗН |
2023 год |
акимат Восточно-Казахстанской области |
39,9 |
МБ |
|
2024 год |
40,8 |
МБ |
|
2025 год |
43 |
МБ |
|
2026 год |
43,1 |
МБ |
|
2027 год |
43,8 |
МБ |
|
9 |
Текущий ремонт фасада здания, замена оконных и дверных блоков КГУ "Территориальный центр социального обслуживания инвалидов и престарелых"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
24,9 |
МБ |
|
10 |
Ремонт лестничного марша, полов, системы водоснабжения КГУ "Территориальный центр социального обслуживания инвалидов и престарелых" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
18,4 |
МБ |
|
11 |
Предоставление льготной ипотеки для жителей (внутриобластное переселение) (первоначальный взнос – 10 %, ставка вознаграждения – 2-5 %, максимальная сумма займа – 19 миллионов тенге) |
информация в МИИР |
IV квартал 2024 – 2027 годов |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МИИР |
в пределах ежегодно выделяемых средств |
МБ  |
|
3. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Алтай |
|
3.1. Сфера образования |
|
12 |
Укрепление материально-технической базы 8 общеобразовательных школ |
акт приема-передачи |
IV квартал 2024 года – 2 объекта |
акимат Восточно-Казахстанской области |
15 |
МБ |
|
IV квартал 2025 года – 2 объекта |
10 |
|
III квартал 2026 года – 1 объект |
10 |
|
III квартал 2027 года – 1 объект |
5 |
|
13 |
Ремонт оконных блоков КГУ "Средняя школа № 7 города Алтай"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
35,8 |
МБ |
|
14 |
Ремонт помещений, полов, спортивного зала, системы электроснабжения КГУ "Школа-лицей города Алтай"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
III квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
65,8 |
МБ |
|
15 |
Ремонт наружной тепловой сети, кровли КГУ "Начальная школа № 2 города Алтай"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
III квартал 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
42,5 |
МБ |
|
3.2. Сфера здравоохранения |
|
16 |
Укрепление материально-технической базы КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай"  |
акт приема-передачи |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
223,8 |
МБ |
|
17 |
Ремонт кровли здания стационара по улице Панфилова, 19 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
146,9 |
МБ |
|
Ремонт входной группы здания стационара по улице Панфилова, 19 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
89,1 |
МБ |
|
Капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей здания стационара по улице Панфилова, 19 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
337,8 |
МБ |
|
3.3. Сфера культуры и спорта, досуга молодежи |
|
18 |
Укрепление материально-технической базы спортивных объектов (хоккейный модуль, спортивные залы) |
акт приема-передачи |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
3 |
МБ |
|
IV квартал 2024 года |
3 |
|
IV квартал 2025 года |
3 |
|
III квартал 2026 года |
5 |
|
III квартал 2027 года |
9 |
|
19 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Алтай на 100 посещений в смену |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Восточно-Казахстанской области |
350 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
350 |
|
4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры |
|
4.1. Теплоснабжение |
|
20 |
Реконструкция 16 центральных тепловых пунктов города Алтай (замена трубной части и насосов)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ |
594 |
РБ |
|
66 |
МБ |
|
IV квартал 2025 года |
594 |
РБ |
|
66 |
МБ |
|
21 |
Реконструкция сетей теплоснабжения города Алтай (протяженность – 6,5 километра)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ |
811,8 |
РБ |
|
90,2 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
811,8 |
РБ |
|
90,2 |
МБ |
|
4.2. Водоснабжение и водоотведение |
|
22 |
Реконструкция водопроводных сетей 138, 139 кварталов города Алтай (протяженность – 8 километров) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МИИР |
488,6 |
РБ |
|
54,3 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
488,5 |
РБ |
|
54,3 |
МБ |
|
23 |
Реконструкция сетей водоотведения города Алтай (протяженность – 12,8 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МИИР |
868,5 |
РБ |
|
96,5 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
868,5 |
РБ |
|
96,5 |
МБ |
|
4.3. Дороги и благоустройство |
|
24 |
Средний и текущий ремонт улиц города (ежегодно не менее 2 километров) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
85 |
МБ |
|
IV квартал 2024 года |
85 |
|
IV квартал 2025 года |
85 |
|
IV квартал 2026 года |
100 |
|
IV квартал 2027 года |
100 |
|
25 |
Реконструкция дорожной инфраструктуры (улицы Зыряновская и Партизанская протяженностью 4,6 километра)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ |
260 |
РБ |
|
40 |
МБ |
|
26 |
Благоустройство дворовых территорий с устройством детских площадок (ежегодно по 2 двора)  |
акт выполненных работ |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
30 |
МБ |
|
IV квартал 2024 года |
30 |
|
IV квартал 2025 года |
30 |
|
IV квартал 2026 года |
30 |
|
IV квартал 2027 года |
30 |
|
27 |
Реконструкция инфраструктуры центральной части (протяженностью 2 километра пешеходной зоны и дорожек) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ |
270 |
РБ |
|
30 |
МБ |
|
28 |
Модернизация системы уличного освещения (1569 светильников, протяженность – 35,1 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
746,6 |
ДИ |
|
4.4. Безопасность и правопорядок |
|
29 |
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в городе Алтай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МЧС |
20 |
МБ |
|
2026 год |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
30 |
Приобретение городского пульта управления системой оповещения (1 комплект) |
акт приема-передачи |
III квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
6,5 |
МБ |
|
31 |
Приобретение сиренно-речевых устройств
(7 комплектов) |
акт приема-передачи |
IV квартал 2024 года – 1 комплект |
акимат Восточно-Казахстанской области |
5,9 |
МБ |
|
IV квартал 2025 года – 2 комплекта |
11,8 |
|
IV квартал 2026 года – 2 комплекта |
11,8 |
|
IV квартал 2027 года – 2 комплекта |
11,8 |

      Примечания:

      \*объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

 **Объем финансирования по поддержанным проектам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Источник финансирования |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
Итого |
|
РБ |
- |
864,0 |
2154,4 |
2618,8 |
1318,5 |
6955,7 |
|
МБ |
167,5 |
789,5 |
963,7 |
1189,1 |
356,5 |
3466,3 |
|
ДИ |
1311,6 |
625 |
400 |
12900 |
12900 |
28136,6 |
|
Итого |
1479,1 |
2278,5 |
3518,1 |
16707,9 |
14575,0 |
38558,6 |

      Расшифровка аббревиатур:

      ДИ – другие источники

      ГЭС – гидроэлектростанция

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      ИП – индивидуальный предприниматель

      МБ – местный бюджет

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      КГУ – коммунальное государственное учреждение

      кВТ – киловольт

      ГКП – государственное коммунальное предприятие

      РБ – республиканский бюджет

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

      ВКО – Восточно-Казахстанская область

      МСП – малое и среднее предпринимательство.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан