

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанатаса Жамбылской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2023 года № 781.

      В целях улучшения социально-экономического развития города Жанатаса Жамбылской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Жанатаса Жамбылской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Жамбылской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2023 года № |

**Комплексный план**   
**социально-экономического развития города Жанатаса Жамбылской области на 2023 – 2027 годы**

      Город Жанатас – административно-промышленный центр Сарысуского района Жамбылской области, расположен в 180 километрах на юго-востоке от областного центра – города Тараза, образован в 1969 году с началом освоения Каратауского бассейна фосфоритных руд. Население города Жанатаса (далее – город) на 1 января 2023 года составило 25591 человек**.**

      Основная минерально-сырьевая база города представлена крупным месторождением фосфоритных руд, где сосредоточено свыше 60 % балансовых запасов фосфоритов республики. На территории Каратауского бассейна фосфоритных руд разрабатывается 5 месторождений (Джанытас, Коксу, Герес, Гиммельфарбское, Кок-Джон), из которых 3 (Джанытас, Кок-Джон, Коксу) разрабатывается открытым способом, 1 (Герес) будет открытым способом, 1 (Гиммельфарбское) – подземным (шахта), по 3-м производятся разведывательные работы (Акджар, Учбас, Ильгерибас).

      Сарысуский район располагает двумя разведанными месторождениями поваренной соли: Майдагенколь и Тузколь.

      В настоящее время действует два промышленных предприятия: филиал ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау" и ТОО "ЕвроХим".

      Градообразующим предприятием города является ГПК "Каратау" (филиал ТОО "Казфосфат"), который производит 35 % промышленной продукции, в котором работают 12,3 % (1498 рабочих) экономически активного населения Сарысуского района.

      Деятельность ТОО "ЕвроХим" направлена на строительство и эксплуатацию химического комплекса с полным производственным циклом от добычи местного фосфатного сырья до выпуска готовой экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью высокоэффективных минеральных удобрений. Всего создано 1550 рабочих мест.

      В городе имеется 5 образовательных школ, 8 дошкольных учреждений, 4 организации дополнительного образования и 1 организация технического и профессионального образования, 2 медицинских организаций, центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов на 25 мест, 8 аптек, 4 библиотеки, 1 культурно-досуговый, 1 физкультурно-оздоровительный комплексы.

      Рабочая сила города составляет 10172 человека, из них занятое население – 9778 человек, безработные – 394 человека. Общий уровень безработицы составил 3,9 % (2022 год).

      В городе за 2022 год по сравнению с 2021 годом естественный прирост населения уменьшился с 23,7 до 20,6, показатель рождаемости – с 33,3 до 26,8, показатель смертности – с 9,6 до 6,1, показатель младенческой смертности – с 12,1 до 2,7 в расчете на 1000 родившихся. В 2022 году материнская смертность не зарегистрирована.

      Все тепловые сети города обслуживает КГП на ПХВ "Жанатас-Су Жылу". Общая протяженность теплотрассы составляет 44136 метров (в том числе магистральная теплосеть – 18322 метра, внутриквартальная система – 25814 метров).

      Источником тепловой энергии является центральная котельная с установленной тепловой мощностью 144 ГКал/час (располагаемая мощность – 126 Гкал/час, используемая – 78 Гкал/час).

      Проблемные вопросы:

      в целях сокращения износа инженерно-коммуникационной инфраструктуры (тепловые сети – 30,1 %, водопроводные сети – 29,5 %, водоотведение – 10,8 %) реконструкция центральной котельной предприятия "Жанатас-Су Жылу" (перевод на природный газ), строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, строительство гравийных дорог) в новых массивах, реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений города;

      проведение среднего ремонта дорог улиц города;

      проведение работ по благоустройству, освещению улиц города;

      высокая очередность на получение жилья (на 1 июня 2023 года – 1588 граждан);

      реконструкция и модернизация жилых домов для улучшения жилищного вопроса;

      установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах, обеспечение видеорегистраторами и планшетами, проведение капитального ремонта пожарного депо города, внедрение необходимых устройств оповещения, создание пунктов управления, убежищ для работы в военное время в целях обеспечения безопасности и правопорядка;

      высадка деревьев и кустарников, установка мусоросортировочного комплекса на полигоне в городе.

      Для долгосрочной диверсификации экономики и развития социально-экономической ситуации города необходима реализация следующих мер:

      реализация начатых и новых инвестиционных проектов;

      для обеспечения занятости населения – создание условий для обучения безработных в учебных организациях по заявкам работодателей, организация молодежной практики, обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес";

      в сфере образования – проведение капитального ремонта и модернизация школ, реконструкция котельной;

      принятие дополнительных комплексных мер по привлечению квалифицированных медицинских кадров и укреплению материально-технической базы медицинских организаций;

      для развития спортивной инфраструктуры – установка стрит-воркаут площадок, капитальный ремонт стадиона "Фосфорит", строительство спортивно-тренировочных площадок.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования, млн тенге\* | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение роста объема промышленного производства до 200 миллиардов тенге (в 2022 году – 76,4 миллиарда тенге). | | | | | | | | | | |
| 2. | Увеличение инвестиций в основной капитал до 641,3 миллиарда тенге (за январь-декабрь 2022 года  – 30,7 миллиарда тенге (данные по Сарысусскому району). | | | | | | | | | | |
|  | Доведение действующих субъектов предпринимательства до 3 тысяч, а также занятых в них до 5 тысяч человек (за январь-декабрь 2022 года количество действующих субъектов МСБ – 2,1 тысячи единиц, занятых в них  – 2,9 тысячи человек). | | | | | | | | | | |
| 4. | Доведение роста объема сельскохозяйственной продукции на 10 % (за январь-декабрь 2022 года объем выпуска продукции сельского хозяйства составил 29,4 миллиарда тенге (данные по Сарысусскому району). | | | | | | | | | | |
| 5. | Создание около 1167 рабочих мест до 2027 года. | | | | | | | | | | |
| 6. | Проведение капитального ремонта 3 школ, реконструкция и перевод 2 школьных котельных на газ. | | | | | | | | | | |
|  | Привлечение 7 квалифицированных медицинских кадров путем предоставления жилья и укрепления материально-технической базы медицинских организаций на 256,7 миллиона тенге из местного бюджета. | | | | | | | | | | |
|  | Доведение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, до 45 % (за январь-декабрь  2022 года – 38,5 %). | | | | | | | | | | |
|  | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 161 земельным участкам новых массивов. | | | | | | | | | | |
|  | Доведение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 90 % (за январь-декабрь 2022 года – 62,6 %). | | | | | | | | | | |
|  | Проведение работ по благоустройству города и доведение освещения улиц города до 95% (за январь-декабрь  2022 года – 75 %). | | | | | | | | | | |
|  | Снижение количества очередников на получение жилья на 6 % путем проведения реконструкции пустующего многоэтажного жилого дома и приобретения 2-х индивидуальных жилых домов (на 1 июня 2023 года  – 1588 очередников). | | | | | | | | | | |
|  | Улучшение качества жизни около 3 тысяч жителей путем проведения модернизации 12 многоэтажных жилых домов. | | | | | | | | | | |
|  | Улучшение атмосферного воздуха, обеспечение приживаемости деревьев и кустарников до 80 % (за январь-декабрь 2022 года – 72 %). | | | | | | | | | | |
| 1. Планирование городской среды | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка дизайн-кода города | | решение маслихата | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 20 | | МБ |
| 2. Реальный сектор экономики | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Промышленность и инвестиции | | | | | | | | | | | |
| 2. | Строительство 2-этапа химического комплекса ТОО "Еврохим-Каратау" (создание 500 рабочих мест, производственная мощность – 1 миллион тонн/год) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 – 2026 годов | | акимат Жамбылской области,  МПС | | 423000 | | ДИ |
| 3. | Строительство ветровой электростанции "Сарысу" (создание 20 рабочих мест, производственная мощность – 100 МВт, выработка  340 миллионов КВт/час) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области,  МЭ | | 50000 | | ДИ |
| 4. | Строительство завода по производству цемента (создание 100 рабочих мест, производственная мощность – 400000 тысяч тонн/год ) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области,  МПС | | 4500 | | ДИ |
| 5. | Строительство завода кальцинированной соды | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области,  МПС | | 161558,7 | | ДИ |
| 6. | Строительство газонакопительной станции (10 новых рабочих мест) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области,  МЭ | | 800 | | ДИ |
| 2.2. Предпринимательство | | | | | | | | | | | |
| 7. | Развитие МСБ: | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Открытие супермаркета продуктов питания (создание 20 рабочих мест) | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2026 года | | акимат Жамбылской области | | 100 | | ДИ |
| 7.2. | Открытие химчистки (2-микрорайон, дом № 8, создание 4 рабочих мест) | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2023 – 2024 годов | | акимат Жамбылской области | | 35 | | ДИ |
| 7.3. | Открытие пекарни (производственная мощность – 680 тысяч штук хлеба в год,  2-микрорайон, дом № 17, создание 5 рабочих мест) | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 65 | | ДИ |
| 2.3. Агропромышленный комплекс | | | | | | | | | | | |
| 8. | Строительство овощехранилища на 1000 тонн (создание 3 рабочих мест) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал  2024 – 2025 годов | | акимат Жамбылской области | | 27 | | ДИ |
| 9. | Открытие колбасного цеха (создание 3 рабочих мест, производственная мощность – 35000 тонн/год) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 27 | | ДИ |
| 10. | Открытие птицефабрики (создание 15 рабочих мест, производственная мощность – 800 тысяч штук/год яйца птицы) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 50 | | ДИ |
| 3. Обеспечение занятости населения | | | | | | | | | | | |
| 11. | Обучение работников по заявкам работодателей, нуждающихся в квалифицированных кадрах (ежегодно 25 человек) | | информация в МТСЗН | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 6,3 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 6,4 | |
| IV квартал 2025 года | | 6,4 | |
| IV квартал 2026 года | | 6,5 | |
| IV квартал 2027 года | | 6,3 | |
| 12. | Организация молодежной практики для выпусников высших и средних учебных организаций (ежегодно 80 человек) | | информация в МТСЗН | | IV квартал 2023 года | | Акимат Жамбылской области | | 99,4 | | субвенции из РБ согласно Закону "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" |
| IV квартал 2024 года | | 103,8 | |
| IV квартал 2025 года | | 107,5 | |
| IV квартал 2026 года | | 111,2 | |
| IV квартал 2027 года | | 115,1 | |
| 13. | Организация обучения лиц, относящихся к отдельным социальным категориям, основам предпринимательства в рамках программы "Бастау Бизнес" для получения первоначальных знаний и навыков для ведения собственного бизнеса | информация в МТСЗН | | IV квартал  2023 – 2027 годов | | акимат Жамбылской области,  НПП "Атамекен"  (по согласованию) | | не требуются | | | |
| 4. Социальная и инженерная инфраструктура | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Образование | | | | | | | | | | | |
| 14. | Капитальный ремонт здания школы-гимназии имени М. Әуезова | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 83,3 | | МБ |
| 15. | Капитальный ремонт здания и модернизация школы-лицея имени Абылай хана | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 315,9 | | МБ |
| 16. | Капитальный ремонт здания и модернизация средней школы имени Абая | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 257,8 | | МБ |
| 17. | Реконструкция котельной средней школы имени Абая с переводом на природный газ | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 60 | | МБ |
| 18. | Реконструкция котельной средней школы имени Конаева с переводом на природный газ | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 60 | | МБ |
| 4.2. Здравоохранение | | | | | | | | | | | |
| 19. | Привлечение квалифицированных медицинских кадров путем предоставления жилья (7 кадров) | информация в МЗ | | IV квартал 2023 – 2027 годов | | акимат Жамбылской области | | не требуются | | | |
| 20. | Приобретение и установка медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы медицинских организаций | | акт приема-передачи | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 176,4 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 80,3 | | МБ |
| 4.3. Культура и спорт | | | | | | | | | | | |
| 21. | Установка стрит-воркаут площадок с тартановым покрытием (ежегодно 5 единиц) | | акт выполненных работ | | IV квартал  2023 года | | акимат Жамбылской области | | 17 | | МБ |
| IV квартал  2024 года | | 20 | |
| IV квартал  2025 года | | 23 | |
| IV квартал 2026 года | | 25 | |
| 22. | Капитальный ремонт стадиона "Фосфорит" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 100 | | ДИ |
| 23. | Строительство спортивно-тренировочных площадок во 2 и 6-м микрорайонах | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| IV квартал 2027 года | | 30 | |
| 24. | Установка 5 спортивных площадок в центральном парке | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 20 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 30 | |
| 4.4. Развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. Инженерно-коммуникационная инфраструктура | | | | | | | | | | | |
| 25. | Строительство системы газоснабжения 4 и 5-го микрорайонов | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал  2023 года | | акимат Жамбылской области,  МНЭ | | 53,2 | | РБ |
| 5,9 | | МБ |
| 26. | Строительство системы водоснабжения массивов "Строитель", "Горняк", "Фосфорит" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области,  МНЭ | | 388 | | РБ |
| 43,1 | | МБ |
| 27. | Строительство системы энергоснабжения массива "Строитель" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области,  МНЭ | | 50,3 | | РБ |
| 5,6 | | МБ |
| 28,9 | | РБ |
| 28. | Строительство системы газоснабжения массива "Строитель" | | 3,2 | | МБ |
| 29. | Строительство гравийных дорог массива "Строитель" | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| 30. | Строительство гравийных дорог 4 и 5-го микрорайонов | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| 31. | Строительство гравийных дорог в жилом массиве | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| 32. | Строительство системы газоснабжения микрорайона 5 "А" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области,  МНЭ | | 72 | | РБ |
| 8 | | МБ |
| 33. | Строительство системы водоснабжения микрорайона 5 "А" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области,  МНЭ | | 99 | | РБ |
| 11 | | МБ |
| 34. | Строительство системы энергоснабжения микрорайона 5 "А" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области,  МНЭ | | 126 | | РБ |
| 14 | | МБ |
| 35. | Строительство гравийных дорог микрорайона 5 "А" | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| 36. | Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений (увеличение объемов очистки до 9000 кубометров/сутки) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области,  МПС | | 2700 | | ДИ |
| 300 | | МБ |
| 4.4.2. Дороги и благоустройство | | | | | | | | | | | |
| 37. | Средний ремонт улиц (2024 год – К. Байсейтовой, А. Пороха, И. Панфилова, К. Сатпаева, С. Есовой, А. Жангелдина, А. Кастеева; 2025 год – М. Маметовой, Т. Басенова, Т. Бигелдинова, Д. Нурпейсовой, Ж. Жабаева, М. Бапиулы, А. Кашаубаева, Ш. Әлжанулы; 2026 год – Ш. Смаханұлы, Б. Кашкынбаева, переулок А. Оразбаевой, А. Жубанова, С. Бегалина,  16-микрорайон, переулок Амангелды, Кәсіподақ, Промышленная зона, Строитель 1, Строитель 2, Строитель 3, Строитель 4, Строитель 5, Строитель 6, Цветочная, Луговая, Заречная, Садовая, Солнечная, Центральная, Фосфорит) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 57 | | МБ |
| 57 | | МБ |
| IV квартал 2025 года | | 67,5 | | МБ |
| 67,5 | | МБ |
| IV квартал 2026 года | | 195 | | МБ |
| 195 | | МБ |
| 38. | Благоустройство центральной площади (общая площадь – 9392 квадратных метра, установка ночного освещения, скамеек, строительство фонтана, асфальтовое покрытие, посадка хвойных деревьев, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 99,3 | | МБ |
| 39. | Строительство системы водоснабжения технической водой для орошения парков (протяженность водопроводной трубы – 7,4 километра) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 58 | | МБ |
| 40. | Благоустройство территории вокруг паспорта Сарысуского района (площадь – 240 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, строительство фонтана, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2023 года | | Акимат Жамбылской области | | 22 | | МБ |
| 41. | Благоустройство территории дома культуры по улицы Бейбитшилик (площадь – 1500 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| 42. | Благоустройство улицы Бейбитшилик (территория дома № 15, 4-го микрорайона, площадь – 2500 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 38 | | МБ |
| 43. | Благоустройство территорий детского парка (площадь – 6720 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка хвойных деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона, строительство детских игровых площадок, создание малых архитектурных форм) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 110 | | МБ |
| 44. | Благоустройство угол пересечении улиц Бейбитшилик и С. Муканова (площадь – 330 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка хвойных деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 10 | | МБ |
| 45. | Благоустройство Аллеи поколений (площадь – 1500 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка хвойных деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2026 года | | Акимат Жамбылской области | | 100 | | МБ |
| 46. | Благоустройство аллеи имени "Шеина" (площадь – 8150 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка хвойных деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газон) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 130 | | МБ |
| 47. | Благоустройство аллеи "Строитель" (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 50 | | МБ |
| 48. | Благоустройство территории дома № 31 1-го микрорайона (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона, строительство детской игровой площадки) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2026 года | | акимат Жамбылской области | | 90 | | МБ |
| 49. | Благоустройство двора дома № 6 2-го микрорайона (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона, строительство детской игровой площадки) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 50 | | МБ |
| 50. | Благоустройство территории "Три Богатыря" (площадь – 850 квадратных метров, установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 30 | | МБ |
| 51. | Благоустройство Монумента "Ынтымак" (площадь – 200 квадратных метров, установка памятника "Үш би" ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 65 | | МБ |
| 52. | Благоустройство улицы Аспандиярова (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 60 | | МБ |
| 53. | Благоустройство территории памятника "Даңқ монументі" (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал  2026 года | | акимат Жамбылской области | | 60 | | МБ |
| 54. | Благоустройство территории плотины озера и территории на пересечении улиц Аулие ата и Амангельды (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2026 года | | Акимат Жамбылской области | | 100 | | МБ |
| 55. | Благоустройство территории школы имени Ш. Уалиханова (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 60 | | МБ |
| 56. | Установка площадки "Жанарган Жанатас" (строительство лестницы смотровой площадки, установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 36 | | МБ |
| 57. | Установка зоны отдыха по улице Ш. Смаханұлы (установка ночного освещения, скамеек, посадка деревьев, укладка брусчатки, укладка и посев газона) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2026 года | | акимат Жамбылской области | | 60 | | МБ |
| 58. | Текущий ремонт уличного освещения (2023 год – на улицах И. Панфилова, А. Пороха, Мади Бапиулы, С. Есова, Д. Нурпеисовой, Т. Басенова, Т. Бигельдинова, С. Бегалина, Ш. Алжанулы, Ы. Алтынсарина, В. Клочкова, Ж. Бижанова, Ш. Уалиханова, переулке Ш. Датка;  2024 год – на улицах А. Кастеева, М. Маметовой, Ә. Кашаубаева, Б. Кашқынбаева, Кәсіподақ, Ш. Смаханұлы, Ш. Уалиханова, Жібек жолы, Әулие ата и 16-микрорайоне;  2026 год – на улицах Ш. Датка, Г. Муратбаева, К. Байсеитовой, Цветочная, Заречная, Солнечная, А. Пушкина; 2027 год – на улицах Центральная, Фосфоритная, Ш. Уалиханова, А. Оразбаевой, И. Тайманулы, К. Сатбаева, С. Сейфуллина) | | акт выполненных работ | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 42 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 42 | | МБ |
| IV квартал 2026 года | | 70 | | МБ |
| IV квартал 2027 года | | 70 | | МБ |
| 4.5. Жилье | | | | | | | | | | | |
| 59. | Реконструкция жилого дома  № 32 во 2-м микрорайоне (замена водопроводных, канализационных, отопительных сетей, кровли, лестниц, установка дверей и окон, отделка фасада) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 538 | | МБ |
| 60. | Модернизация 12 жилых домов (1-микрорайон, дома № 16 – 90 квартир, 20 – 56 квартир, 21 – 56 квартир, 22 – 56 квартир, 24 – 72 квартиры; 3–микрорайон, дома № 23/1 – 65 квартир, 23/2 – 65 квартир, 26 – 65 квартир, 38 – 65 квартир, 52 – 90 квартир; 5-микрорайон – дом № 9 – 70 квартир;  6-микрорайон, дом № 15 – 30 квартир, замена водопроводных, отопительных сетей, кровли, отделка фасада, освещение) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области,  МПС | | 409,9 | | РБ |
| 4.6. Безопасность и правопорядок | | | | | | | | | | | |
| 61. | Установка камер видеонаблюдения на улицах и в общественных местах (2023 год – улицы Аулие ата, Жибек жолы, Ш. Алжанулы; 2024 год – улицы Бейбитшилик, С. Муканова, Ш. Смаханулы, А. Сагындыкова; 2025 год – Детский парк, Центральный парк, "Сарысу саңлақтары"; 2026 год – в 1, 2, 3, 4, 5, 6 микрорайонах) | | акт приема-передачи | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 20 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 20 | |
| IV квартал 2025 года | | 20 | |
| IV квартал 2026 года | | 20 | |
| 62. | Обеспечение полиции видеорегистраторами и планшетами (в 2023 году – 10 единиц видеорегистраторов, 5 единиц планшетов, в 2024 году – 10 единиц видеорегистраторов, 5 единиц планшетов) | | акт приема-передачи | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 10 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 10 | |
| 63. | Установка глобальной системы GPS на служебные автомобили | | акт приема-передачи | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 5 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 5 | |
| 64. | Открытие Центра оперативного управления | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 10 | | МБ |
| 65. | Строительство 2 модульных стационарных постов полиции | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 10 | | МБ |
| IV квартал 2025 года | | 10 | |
| 66. | Капитальный ремонт пожарного депо | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 260 | | МБ |
| 67. | Внедрение городского пульта управления системой оповещения – 1 комплект | | акт выполненных работ | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 6,65 | | МБ |
| 68. | Внедрение сиренно-речевых устройств – 8 комплектов | | акт выполненных работ | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 47,2 | | МБ |
| 69. | Создание загородного запасного пункта управления акима города | | акт ввода в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 800 | | МБ |
| 70. | Приобретение подвижного пункта управления гражданской защиты | | акт приема-передачи | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 800 | | МБ |
| 71. | Создание убежищ организациями, отнесенными к категории по гражданской обороне, продолжающими работу в военное время (ориентировочно в 2 местах: в черте и за городом) | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области, организации, отнесенные к категории по гражданской обороне | | 1000 | | ДИ |
| 72. | Восстановление неисправных пожарных гидрантов | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 20 | | МБ |
| 73. | Строительство пожарных пирсов | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | IV квартал 2024 года | | акимат Жамбылской области | | 15 | | МБ |
| 5. Экология | | | | | | | | | | | |
| 74. | Посадка деревьев и кустарников ежегодно не менее 2 тысяч штук | | акт выполненных работ | | IV квартал 2023 года | | акимат Жамбылской области | | 0,3 | | МБ |
| IV квартал 2024 года | | 0,3 | |
| IV квартал 2025 года | | 0,3 | |
| IV квартал 2026 года | | 0,3 | |
| IV квартал 2027 года | | 0,3 | |
| 75. | Установка мусоросортировочного комплекса на полигоне | | акт выполненных работ | | IV квартал 2025 года | | акимат Жамбылской области | | 50 | | ДИ |

      Примечания:

      \* – Сарысуский районный отдел распределения электрических сетей ТОО "Жамбылские электрические сети", Сарысуский районный отдел Южной региональной дирекции телекоммуникаций – филиала АО "Казахтелеком", Сарысуское районное почтовое отделение Жамбылского областного филиала АО "Казпочта", ГКП на ПХВ Сарысуская центральная районная больница Управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

**Объем финансирования по поддержанным проектам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| РБ | 930,3 | 225,0 | 72,0 | - | - | 1 227,3 |
| МБ | 1650,7 | 1043,5 | 3129,2 | 1033,0 | 221,7 | 7078,1 |
| ДИ | 4565,0 | 212493,7 | 3854,0 | 423100,0 | - | 644012,7 |
| Итого: | 7146,0 | 213762,2 | 7055,2 | 424133,0 | 221,7 | 652318,1 |

      расшифровка аббревиатур:

      АО – акционерное общество

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      ДИ – другие источники

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      ИП – индивидуальный предприниматель

      МБ – местный бюджет

      кВТ – киловатт

      мВТ – мегаватт

      ИВЛ – аппарат искусственной вентиляции легких

      МП – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      ГПК – горно-перерабатывающий комплекс

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      аппарат ЭКГ       – электрокардиограф

      ГКП на ПХВ       – государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

      МСБ – малый и средний бизнес

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      GPS – Global Positioning System – система глобального позиционирования.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан