

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Каратау Жамбылской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2023 года № 796.

      В целях улучшения социально-экономического развития города Каратау Жамбылской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Каратау Жамбылской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Жамбылской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2023 года № |

**Комплексный план**   
**социально-экономического развития города Каратау Жамбылской области**   
**на 2023 – 2027 годы**

      Город Каратау (далее – город) – промышленный центр Таласского района Жамбылской области, расположенный на северо-западе от областного центра. Расстояние до областного центра составляет 110 километров. Город расположен на автодороге областного значения "Тараз-Каратау-Жанатас", имеется железнодорожная магистраль.

      Город образован в 1963 году среди крупных месторождений фосфоритов. Население города на 1 января 2023 года составило 28501 человек и имеет средний экономический потенциал развития.

      Инвестиционная привлекательность города связана с наличием природных богатств региона. В недрах находятся богатейшие запасы свинца, цинка, ванадия, кремния, мрамора, известняка, доломитов, фосфоритов, используемых для производства фосфорных удобрений, и другие.

      Город является уникальной базой фосфоритного сырья (крупнейшие запасы фосфатного сырья в Каратауском фосфоритоносном бассейне). Очень большие запасы редкоземельных элементов цериевой и иттриевой групп заключены в мелкозернистых фосфоритах Каратау. Из выявленных по области 46 месторождений 4 разрабатываются в Таласском районе: Чулактау, Аксай, Туйесай, Шийлибулак. Месторождения Аксай и Чулактау разрабатываются подземным способом, Туйесай, Шийлибулак – открытым. Среднее содержание Р2О5 в руде изменяется от 20 до 31,55 %.

      Экономическая специализация моногорода носит индустриальный характер. По итогам 2022 года на долю города приходится 2,3 % (19,7 миллиарда тенге) от всего объема промышленного производства Жамбылской области (859,8 миллиарда тенге).

      В структуре промышленности города обрабатывающая промышленность занимает 95,4 % (2022 год – 18,8 миллиарда тенге), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 2,5 % (2022 год – 0,5 миллиарда тенге), водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,1 % (2022 год – 0,4 миллиарда тенге).

      Промышленность представлена в основном предприятиями горнодобывающей промышленности и по разработке карьеров (добыча сырья фосфатного дробленного), обрабатывающей промышленности (производство цианида натрия, мрамора, извести, цемента), производству и распределению теплоэнергии, воды и водоотведения (выработка и подача тепловой энергии, сбор и очистка питьевой воды), производству и распределению электроэнергии (возобновляемые источники электроэнергии).

      Производство промышленной продукции осуществляет 8 основных предприятий: ГПК "Шолактау", ТОО "Казфосфат", ТОО "TalasInvestmentCompany" – является основным градообразующим предприятием, ТОО "Каратау ПРО", ТОО "Жамбыл Недр", КГП "Игилик", ТОО "Курылыс-Жанар", ТОО "WindPowerCity", ТОО "Wind Elektr City". Всего создано 1550 рабочих мест.

      В городе функционирует 8 общеобразовательных школ, 13 детских садов и 6 пришкольных мини-центров, 3 внешкольных учреждения образования (детская школа искусств, детско-юношеский центр, дворовый клуб "Жулдыз"), 3 колледжа, центр оказания специальных социальных услуг № 3, 2 учреждения здравоохранения, 7 аптек, специальная школа-интернат "Үміт" для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, Таласский районный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов, 2 детско-юношеские спортивные школы, один спортивный комплекс, 6 объектов культуры (центр культуры имени Улбике акына, кинотеатр, музей, центральный парк, центральная и детская библиотеки).

      Рабочая сила города составляет 12174 человек, из них занятое население – 11613 человек, безработные – 561 человек. Общий уровень безработицы составил 4,6 % (2022 год).

      В городе по сравнению с 2021 годом за 2022 год естественный прирост населения увеличился с 13,58 до 16,35 и показатель рождаемости с 23,06 до 23,17, показатель смертности уменьшился с 9,49 до 6,82, показатель младенческой смертности на уровне 2021 года – 1,42 младенцев в расчете на 1000 родившихся. В рассматриваемом периоде материнская смертность не зарегистрирована.

      Жители города обеспечены питьевой водой, газом, а многоэтажные дома – теплом и водоотведением.

      Для долгосрочной диверсификации экономики и роста социально-экономической ситуации необходимы следующие меры:

      1. Реализация новых инвестиционных проектов. Кроме того, необходимо реанимировать прежнюю специализацию города путем открытия завода по производству фосфорных удобрений (справочно: предприятие ГПК "Шолактау" работает не в полную мощность, а также добытое сырье не отражается в общем объеме промышленности города, так как отгружается в городе Жанатасе).

      2. В сфере образования – проведение капитального ремонта средних школ.

      3. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, реконструкция здания районной центральной Таласской больницы.

      4. Проведение капитального ремонта здания кинотеатра "Авангард".

      5. Проведение археологических раскопок средневекового "городка Тамды" (VI-XIII веков), включенного в список "Сакральная география Казахстана" и число туристических объектов по Жамбылской области.

      6. Установка 10 уличных тренажеров, стрит-воркаут и детских площадок для развития спортивной инфраструктуры.

      7. Проведение реконструкции общежитий и жилых домов для обеспечения граждан, нуждающихся в жилье, из государственного жилищного фонда. Количество очередников составляет 1594 человека (1 января 2023 года), в том числе многодетные семьи – 242, социально уязвимые слои населения – 878, работники бюджетной сферы – 465, дети, оставшиеся без попечения родителей, – 9.

      8. Реконструкция очистных сооружений в городе для решения вопроса фильтрации сточных вод.

      9. Проведение реконструкции и среднего ремонта автомобильных дорог города (по итогам 2022 года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 43,2 %).

      10. Для благоустройства и улучшения социально-бытовых условий города – проведение текущего ремонта наружного электроосвещения, благоустройство дворов жилых домов, парков и так далее.

      11. Проведение капитального ремонта пожарного депо города, внедрение необходимых устройств оповещения, создание пунктов управления, убежищ для работы в военное время.

      12. Реконструкция полигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО), приобретение сортировочного оборудования, установка мусорных площадок.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответствен-ные исполнители | Объем финансирования, млн тенге\* | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение роста объема промышленного производства до 1,5 раза, создание около 711 постоянных рабочих мест (за январь–декабрь 2022 года объем промышленного производства составил 19,7 миллиарда тенге, создано 12 новых постоянных рабочих мест). | | | | | | |
| 2. | Доведение действующих субъектов предпринимательства до 1,6 тысячи, а также занятых в них до 2,5 тысячи человек (за январь–декабрь 2022 года количество действующих субъектов МСБ – 1,3 тысячи единиц, занятых в них – 1,8 тысячи человек). | | | | | | |
| 3. | Доведение роста объема сельскохозяйственной продукции до 10 % (за январь-декабрь 2022 года объем выпуска продукции сельского хозяйства составил 22,4 миллиарда тенге (данные по Таласскому району). | | | | | | |
| 4. | Создание 1413 рабочих мест до 2027 года. | | | | | | |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения на 274,9 миллиона тенге за счет средств местного бюджета. | | | | | | |
| 6. | Доведение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, до 45 % (за январь-декабрь 2022 года – 38,6 %). | | | | | | |
| 7. | Снижение количества очередников на получение жилья на 11 % путем реконструкции 3 жилых домов. | | | | | | |
| 8. | Устранение санитарно-эпидемиологического дисбаланса за счет очистки 5900 кубометров сточных вод в сутки. | | | | | | |
| 9. | Доведение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 90 % (за январь-декабрь 2022 года – 56,8 %). | | | | | | |
| 10. | Снижение уровня износа электрических сетей до 50 % (за январь-декабрь 2022 года – 70 %). | | | | | | |
| 11. | Обеспечение 100 % охвата оповещения городского населения в случаях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций за счет приобретения городского пульта управления системой оповещения и сиренно-речевых устройств. | | | | | | |
| 12. | Снижение выбросов ТБО до 1,3 тысячи тонн (2022 год – 1,6 тысячи тонн). | | | | | | |
| 1. Реальный сектор экономики | | | | | | | |
| 1.1. Промышленность и инвестиции | | | | | | | |
| 1. | | Запуск второй линии производства цианида натрия (увеличение мощности с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн в год с созданием 300 новых рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области,  МПС | 25400 | ДИ |
| 2. | | Строительство завода по производству мраморного наполнителя (увеличение мощности со 110 тысяч тонн до 190 тысяч тонн в год с созданием 25 новых рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 1085 | ДИ |
| 3. | | Строительство завода по производству фоссырья (мощность 150 тысяч тонн в год с созданием 250 новых рабочих мест | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области,  МПС | 15000 | ДИ |
| 4. | | Строительство завода по производству пиросульфита натрия (мощность 28 тысяч тонн в год с созданием 100 новых рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 2800 | ДИ |
| 1.2. Предпринимательство | | | | | | | |
| 5. | | Развитие МСБ: | | | | | |
| 5.1. | | Открытие заведения общественного питания "Чайхана" (создание 3 рабочих мест) | акт ввода в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 18 | ДИ |
| 5.2. | | Развитие сферы услуг за счет открытия центра мойки ковров в центре города (создание 3 рабочих мест) | акт ввода в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 4 | ДИ |
| 5.3. | | Переоборудование места общественного питания (расширение столовой, создание 3 рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 15 | ДИ |
| 5.4. | | Открытие производства газоблока для строительства (создание 2 рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 5 | ДИ |
| 5.5. | | Расширение центра технического ремонта (создание 2 рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 15 | ДИ |
| 1.3. Агропромышленный комплекс | | | | | | | |
| 6. | | Открытие 5 тепличных комплексов:  площадь 0,30 гектара, производственная мощность 30 тонн/год, создание 6 рабочих мест | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 45 | ДИ |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн/год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн/год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн/год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн/год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| 7. | | Расширение 7 тепличных комплексов:  площадь 0,64 гектара, производственная мощность 64 тонн/год, создание 13 рабочих мест (3 теплицы) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 96 | ДИ |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн/год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн/год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн /год, создание 2 рабочих мест | 15 |
| площадь 0,10 гектара, производственная мощность 10 тонн /год, создание 2 рабочих мест | 15,4 |
| 8. | | Разведение в Жартасском водохранилище 20 тысяч карпов, 50 тысяч мальков сазана серебристой породы | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 15 | ДИ |
| 9. | | Строительство овощехранилищ:  площадь 350 квадратных метров, создание 4 рабочих мест | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 15 | ДИ |
| площадь 150 квадратных метров, создание 3 рабочих мест | IV квартал  2024 года | 15 | ДИ |
| площадь 50 квадратных метров, создание 3 рабочих мест | IV квартал  2025 года | 50 | ДИ |
| 10. | | Открытие цеха по производству макарон, производственная мощность 140 тонн/год, создание 2 рабочих мест | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области, | 22 | ДИ |
| 2. Социальная и инженерная инфраструктура | | | | | | | |
| 2.1. Образование | | | | | | | |
| 11. | | Капитальный ремонт средней школы имени С. Сейфуллина | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 250 | МБ |
| 12. | | Капитальный ремонт средней школы имени М. Әуезова | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 250 | МБ |
| 13. | | Капитальный ремонт и сейсмоусиление средней школы имени А.С. Пушкина | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 528 | МБ |
| 2.2. Здравоохранение | | | | | | | |
| 14. | | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Таласской центральной районной больницы (приобретение медицинского оборудования – реабилитационная роботизированная система для верхних и нижних конечностей, стандарт-кушетка, кислородный генератор производительностью  15 тысяч литров/час, портативная система для диагностики нарушения слуха и аудиологического скрининга) | акт приема-передачи | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 114,9 | МБ |
| IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 415 | МБ |
| IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 450 | МБ |
| 2.3. Культура и спорт | | | | | | | |
| 15. | | Капитальный ремонт здания кинотеатра "Авангард" | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 77,5 | МБ |
| 16. | | Проведение археологических раскопок средневекового городка "Тамды" (VI-XIII веков), включенного в список "Сакральная география Казахстана" и число туристических объектов по Жамбылской области | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 5 | МБ |
| 17. | | Установка 10 уличных тренажеров, стрит-воркаут и детских площадок | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 10 | МБ |
| IV квартал  2025 года | 10 | МБ |
| 2.4. Жилье | | | | | | | |
| 18. | | Реконструкция общежития № 5 в 3-м микрорайоне (замена водопроводных, отопительных сетей, кровли, пола, козырьков над подъездами, установка окон, дверей, бетонная отмостка, гидроизоляция, ремонт лестничной площадки) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 318,1 | МБ |
| 19. | | Реконструкция общежития № 6 в 3-м микрорайоне (замена водопроводных, отопительных сетей, кровли, пола, козырьков над подъездами, установка окон, дверей, бетонная отмостка, гидроизоляция, ремонт лестничной площадки) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 318,1 | МБ |
| 20. | | Реконструкция жилого дома № 17 по улице Б. Момышулы (замена водопроводных, отопительных сетей, кровли, пола, козырьков над подъездами, установка окон, дверей, бетонная отмостка, гидроизоляция, ремонт лестничной площадки) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 517,3 | МБ |
| 2.5. Инженерно-коммуникационная инфраструктура | | | | | | | |
| 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 21. | | Реконструкция очистных сооружений (месторасположение КОС – 5 километров на северо-востоке от города, площадь территории – 3,7 гектара, необходимая мощность согласно плану развития водоснабжения и водоотведения – 5900 кубометров/сут) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области,  МПС | 900 | ДИ |
| 100 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 900 | ДИ |
| 100 | МБ |
| IV квартал  2027 года | 1350 | ДИ |
| 150 | МБ |
| 2.5.2. Дороги | | | | | | | |
| 22. | | Реконструкция 5 автомобильных дорог (улицы Шахтерская, Тамды Аулие, Б. Момышулы, Арбатас, Панфилова) | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области,  МНЭ | 700,6 | РБ |
| IV квартал  2025 года | 700,6 |
| IV квартал  2024 года | 76,2 | МБ |
| IV квартал  2025 года | 76,2 |
| 23. | | Реконструкция 7 автомобильных мостов (мост через реку Тамды: по улицам Толе би, Койшыгараулы, по направлению дороги Каратау – Жанатас, улицы А. Молдагуловой, по направлению ТОО "Сарытас-Удобрение", мост через железную дорогу по направлению "Промплощадка") | акт выполненных работ | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области,  МНЭ | 358,9 | РБ |
| 39,8 | МБ |
| 24. | | Средний ремонт автомобильной дороги "Западный подъезд к городу Каратау" (2,1 километра) | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 56,4 | МБ |
| 25. | | Средний ремонт автомобильной дороги "Восточный подъезд к городу Каратау" (6,14 километра) | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 161 | МБ |
| 26. | | Средний ремонт 47-ми улиц: | | | | | |
| 26.1 | | Улица К. Сатбаева – 1,065 километра, улица А. Байтурсынова – 3,072 километра, улица М. Есжанулы – 1,183 километра, улица Е. Өмірулы – 0,771 километра, улица К. Тоқтыбайулы – 1,170 километра, улица К. Жаркынбекова – 0,495 километра | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 243,8 | МБ |
| 26.2 | | Улицы Ш.Уалиханова, Ш. Кудайбердиева, Есейхан, А. Байзатова, К. Назарбекулы, К. Шырынбекулы, Койгельды батыра, Ж. Жабаева, А. Момбекова, Фабричная | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 278,5 | МБ |
| 26.3 | | Улицы Ш. Смаханулы, Б. Майлина, К. Азербаева, А. Сухамбаева, К. Сугирбаева, Ш. Омирзакова, Н. Акынбекулы, К. Берикбайулы,  А. Жангелдина, С. Шакирова | акт выполненных работ | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 278,5 | МБ |
| 26.4 | | Улицы Геологов, П. Сеченова Ы. Дукенулы, Г. Муратбаева, К. Назарбекулы, Железнодорожная, К. Жатканбаева, Тау Самалы, Шолактау, М. Шеримулы | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Жамбылской области | 278,5 | МБ |
| 26.5 | | Улицы Талас, Панфилова, Ж. Аймауытова, О. Жандосова, Тау боктери, Наурыз, И. Жансугирова, А. Шымырулы, переулок улицы Толе би, переулок улицы С. Шакирова, 1 и 2 переулки Абая | акт выполненных работ | IV квартал  2027 года | акимат Жамбылской области | 278,5 | МБ |
| 2.5.3. Освещение | | | | | | | |
| 27. | | Текущий ремонт наружного электроосвещения (улицы Койшыгырулы, Амангелды, Кошманбетова, А. Байзатова, Б. Майлина, А. Шымырулы, Жанкелди, К. Сугирбаева, О. Жандосова, Арыстанбаб, Геологов, К. Азербаева, Ш. Уалиханова) | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 25 | МБ |
| 28. | | Текущий ремонт наружного электроосвещения (улицы А. Сухамбаева, Т. Таттибаева, Д. Нурпеисовой, Ю. Алексеева, А. Молдагуловой, М. Жумабаева, Токтыбай улы, Акан серы) | акт выполненных работ | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 25 | МБ |
| 29. | | Текущий ремонт наружного электроосвещения (улицы Койкелди батыра, Ж. Жабаева, И. Жансугирова, Н. Акынбекова, С. Сейфуллина, А. Байтурсынова, С. Шакирова, М. Дулатова, Есейхан) | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Жамбылской области | 25 | МБ |
| 30. | | Текущий ремонт наружного электроосвещения (улицы Абая, Рыспек батыра, Кошек батыра, Домалак ана, Кудайбергенова, Железнодорожная, К. Рыскулбекова, 1, 2 переулки Абая) | акт выполненных работ | IV квартал  2027 года | акимат Жамбылской области | 25 | МБ |
| 31. | | Текущий ремонт наружного электроосвещения (улицы Промышленная, М. Шеримулы, Фабричная, А. Момбекова, Т. Назарбекова, Ш. Умирзакова, К. Берикбайулы, Ж. Аймауытова, автодорога пост ГАИ – Жанатас) | акт выполненных работ | IV квартал  2027 года | акимат Жамбылской области | 25 | МБ |
| 32. | | Текущий ремонт наружного электроосвещения (улицы Тамды аулие, Алтынсарина, Шахтерская) | акт выполненных работ | IV квартал  2027 года | акимат Жамбылской области | 25 | МБ |
| 2.5.4. Благоустройство | | | | | | | |
| 33. | | Проведение ремонта лифта в доме № 12 по улице Б. Момышулы | акт выполненных  работ | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 15 | МБ |
| 34. | | Развитие системы орошения парков, аллей и газонов | акт выполненных  работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 20 | МБ |
| 35. | | Благоустройство дворов 34 жилых домов | | | | | |
| улица А. Пушкина 11 домов (№ 11, № 13, № 27, № 25, № 23, № 21, № 14, № 18, № 16, № 10, № 12) | акт выполненных  работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 73,2 | МБ |
| улица Р. Султанбекова 5 домов (№ 4, № 6, № 8, № 10, № 12), улица Т. Рыскулова 9 домов (№ 20, № 33, № 27, № 29, № 31, № 25, № 23, № 21, № 19) | IV квартал  2025 года | 77,5 |
| улица М. Маметова 9 домов (№ 9, № 11, № 10, № 8, № 6, № 4, № 7, № 5, № 3) | IV квартал  2026 года | 126,9 |
| 36. | | Благоустройство городского парка (малые архитектурные формы, детская игровая площадка, электроосвещение, спортивные плошадки) | акт выполненных  работ | IV квартал  2023 года | акимат Жамбылской области | 90 | МБ |
| 3. Безопасность и правопорядок | | | | | | | |
| 37. | | Капитальный ремонт пожарного депо | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 10 | МБ |
| IV квартал  2025 года | 250 |
| 38. | | Внедрение городского пульта управления системой оповещения  – 1 комплект | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 6,7 | МБ |
| 39. | | Внедрение сиренно-речевых устройств – 5 комплектов | акт выполненных работ | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 29,5 | МБ |
| 40. | | Создание загородного запасного пункта управления акимов района и города | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 800 | МБ |
| 41. | | Приобретение подвижного пункта управления гражданской защиты | акт приема-передачи | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области | 800 | МБ |
| 42. | | Создание убежищ организациями, отнесенными к категории по гражданской обороне, продолжающими работу в военное время | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Жамбылской области, организации, отнесенные к категории по гражданской обороне | 1000 | ДИ |
| 4. Решение экологических проблем | | | | | | | |
| 43. | | Реконструкция полигона ТБО и приобретение сортировочного оборудования | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Жамбылской области | 50 | ДИ |
| 44. | | Установка 21 мусорной площадки (3-микрорайон – 4, 5-микрорайон – 2, двухэтажные дома – 10, Б. Момышулы № 9 – 1, А. Молдагуловой, А. Акшораева – 4) | акт выполненных  работ | IV квартал  2023 года | акимат  Жамбылской области | 10 | МБ |
| IV квартал  2024 года | 10 |

      Примечания:

      \* ТОО "Казфосфат" ГПК "Шолактау", ТОО "Талас ИнвестментКомпани" (Talasinvestmentcompany), ТОО "Жамбылские электрические сети", Жамбылский производственный филиал АО "КазТрансГазАймак", Жамбылский технический узел местных сетей – структурное подразделение Южной региональной дирекции телекоммуникации филиала АО "Казахтелеком", Жамбылский областной филиал АО "Казпочта", ГКП на ПХВ "Игілік", ГКП на ПХВ "Центральная больница Таласского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области".

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местных бюджетов, будут уточняться при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период.

      Объем финансирования по поддержанным проектам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| РБ | - | 700,6 | 1059,5 | - | - | 1760,1 |
| МБ | 1845,3 | 2048,9 | 2922 | 530,4 | 503,5 | 7850,1 |
| ДИ | 143 | 15080 | 31447,4 | 900,0 | 1350,0 | 48920,4 |
| Итого: | 1988,3 | 17829,5 | 35428,9 | 1430,4 | 1853,5 | 58530,6 |

      расшифровка аббревиатур:

      АО – акционерное общество

      ДИ – другие источники

      ТОО –      товарищество с ограниченной ответственностью

      ИП – индивидуальный предприниматель

      МБ – местный бюджет

      КОС – канализационно-очистная станция

      КГП – коммунальное государственное предприятие

      ГКП – государственное коммунальное предприятие

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      ГПК – горно-перерабатывающий комплекс

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      ГКП на ПХВ       – государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

      МСБ – малый и средний бизнес

      аппарат ЭКГ – электрокардиограф

      GPS – Global Positioning System – система глобального позиционирования.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан