

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Риддера Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2023 года № 805.

      В целях социально-экономического развития города Риддера Восточно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Риддера Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от " " 2023 года № |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития города Риддера**   
**Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы**

      Город Риддер (далее – город) основан в 1786 году, административная территория города – 3,39 тысячи квадратных километров. Город является одним из промышленно развитых регионов Восточно-Казахстанской области, имеющих лесные, водные и энергетические ресурсы, значительные запасы полиметаллических руд. Городская администрация включает в себя 1 город, 1 поселок, 9 сельских населенных пунктов.

      Основным направлением развития города является добыча полиметаллических руд с дальнейшей переработкой и производством цветных металлов. В структуре промышленности наибольший удельный вес составляют горнодобывающая и металлургическая отрасли, доля которых равна 80,2 %.

      Градообразующим предприятием региона является ТОО "Казцинк" и его структурные подразделения.

      За последние пять лет увеличились объемы продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2 раза, розничного товарооборота на 50,3 %, инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2022 года к уровню 2018 года в 2,8 раза, объем бюджета в 2 раза. Темп промышленного производства за январь-декабрь 2022 года к уровню 2018 года составил 96,9 %, отмечается снижение на 3,1 %.

      По итогам 2022 года численность населения города составила 52,1 тысячи человек, со снижением к 2021 году на 600 человек или на 1,1 % (52,7 тысячи человек), в результате отрицательного сальдо миграции в количестве 256 человек и естественной убыли населения в количестве 344 человек. Численность рабочей силы составила 55,9 % от численности населения города или 29,1 тысячи человек, из которых 25,7 % заняты на градообразующем предприятии.

      В городе зарегистрировано 3440 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе действующих – 3232 единицы, с ростом на 18,6 % к уровню 2021 года (2724 единицы). Доля действующих субъектов МСП, которые осуществляют деятельность в различных сферах, – 94 % от количества зарегистрированных. Основными сферами деятельности МСП выступают торговля, промышленность, транспортные услуги и так далее.

      В городе функционирует 16 общеобразовательных школ, 3 организации дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, Дом школьников), 17 дошкольных учреждений, в том числе 4 частные дошкольные организации, 2 колледжа. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от 3-6 лет – 100 %, от 2-6 лет – 95,6 %. Дефицит в дошкольных учреждениях отсутствует.

      Медицинскую помощь населению оказывает КГП на ПХВ "Риддерская городская больница", в которую входят поликлиника и стационар, 14 амбулаторно-поликлинических организаций. Наблюдается снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения на 35,3 %, от злокачественных новообразований – на 18,7 %.

      17,8 тысячи человек или 32,2 % городского населения систематически занимаются физической культурой и спортом. Количество спортивных объектов составляет 67 единиц, уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой – 31,8 %.

      В городе функционирует 12 объектов культуры, в том числе 6 библиотек и 4 клуба.

      Главной целью Комплексного плана является создание благоприятных условий для развития базовых отраслей экономики, социальной сферы, повышения инвестиционной привлекательности, что в целом способствует улучшению качества жизни населения.

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих стратегических задач:

      1. Повышение промышленного потенциала за счет реализации новых инвестиционных проектов.

      2. Развитие МСП.

      3. Увеличение посевных площадей (недостаток сельскохозяйственных площадей, удобных для ведения сельскохозяйственного производства).

      4. Обеспечение занятости, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов социальной защиты населения. В городе уровень безработицы за 2022 год составил 4,2 %, количество безработных – 1220 человек.

      5. Строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования, что позволит обеспечить качество и доступность образовательных услуг.

      6. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения. Низкое качество медицинских услуг (очереди, отсутствие технологичного оборудования для качественного диагностирования и лечения пациентов (аппаратов компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и прочие). Существует необходимость строительства больничного комплекса.

      7. Наблюдается высокий износ инженерных сетей. Протяженность сетей водоснабжения – 209,2 километра, износ сетей водоснабжения –75 %, протяженность сетей канализации – 104 километра, износ канализационных сетей – 80,3 %. Протяженность сетей теплоснабжения – 141,6 километра, износ сетей теплоснабжения – 75 %. Также требуется подведение сетей электроснабжения для туристических объектов.

      8. Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство территорий. Доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии за 2022 год составила 96,7 %. Необходимо строительство дороги от села Тарханка с выходом на дорогу "Усть-Каменогорск – Риддер", что позволит сократить расстояние от города Риддера до областного центра на 43 километра (со 105 километров до 62 километров).

      9. Строительство жилья. Количество нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда составляет 1565 человек, в том числе сироты – 537, многодетные семьи – 58, социально уязвимые слои населения – 544.

      10. Для противопожарной защиты людей и имущества необходимо строительство комплекса пожарного депо, требуется внедрение городского пульта управления системой оповещения, сиренно-речевых устройств, системы перехвата телерадиовещания.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объемы финансирования, млн тенге\* | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | |
| 1 | Увеличение объема промышленного производства до 275 миллиардов тенге (за январь-декабрь 2022 года – 193,6 миллиарда тенге*)*, в том числе в обрабатывающей промышленности до 260 миллиардов тенге (за январь-декабрь 2022 года – 183,9 миллиарда тенге). | | | | | |
| 2 | Увеличение численности занятых в МСП до 11,3 тысячи человек (2021 год – 10,5 тысячи человек*)*, рост объема производства МСП до 100,3 миллиарда тенге (за январь-декабрь 2022 года – 87,6 миллиарда тенге). | | | | | |
| 3 | Увеличение общего потока туристов в регион до 35 тысячи человек (2022 год – 33,3 тысячи человек). | | | | | |
| 4 | Увеличение посевных площадей на 111,5 гектара, объема валового выпуска продукции сельского хозяйства до 21 миллиарда тенге (2022 год – 13,1 миллиарда тенге). | | | | | |
| 5 | Создание комфортных условий для получения образовательных услуг для 600 учащихся. | | | | | |
| 6 | Улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города, обеспечение жителей города дорогостоящими исследованиями (компьютерная томография – 840 исследований в год) без выезда в областной центр, снижение смертности от болезней системы кровообращений до 336 на 100 тысяч человек (2022 год – 387,7 на 100 тысяч человек), снижение смертности от онкологических заболеваний до 120 на 100 тысяч человек (2022 год – 147,7 на 100 тысяч человек). | | | | | |
| 7 | Увеличение охвата занимающихся физической культурой и спортом до 19,7 тысячи человек (2022 год – 17,8 тысячи человек). | | | | | |
| 8 | Снижение износа сетей теплоснабжения до 69 % (2022 год – 75 %), водоснабжения – до 70 % (2022 год – 75 %), водоотведения – до 70 % (2022 год – 80,3 %). | | | | | |
| 9 | Увеличение обеспеченности населения центральным водоснабжением в сельских населенных пунктах до 100 % (2022 год – 93 %), обеспечение нового жилого района "Ботаника" сетями водоснабжения (15 километров), канализации (5,96 километра) и электроснабжения (12,3 километра). | | | | | |
| 10 | Увеличение доли дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 100 % (2022 год – 96,7 %). | | | | | |
| 11 | Обеспечение жильем 80 семей (в том числе 20 малообеспеченных и многодетных семей). | | | | | |
| 12 | Обеспечение зоны обслуживания до 100 % (2022 год – 66,7 %), сокращение времени оперативного реагирования, необходимого на спасение людей, материальных ценностей и ликвидацию пожаров, до 10 минут (2022 год – 40 минут). Обеспечение 100 % охвата оповещения населения, проживающего в городе, в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации. | | | | | |
| 13 | Создание 6320 рабочих мест. | | | | | |
| 1. Реальный сектор экономики | | | | | | |
| 1.1. Промышленность и инвестиции | | | | | | |
| 1 | Строительство цеха атмосферного выщелачивания с применением технологии "Гидрополимет" на Риддерском металлургическом комплексе | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | стоимость проекта и прогноз на 2023 – 2025 годы будут определены по результатам концептуальной проработки вариантов проекта | ДИ |
| IV квартал  2024 года |
| IV квартал  2025 года |
| 2 | Запуск транспортной системы Rail-Veyor в Долинно-Обручевском руднике для увеличения производительности от 300 до 921,4 тысячи тонн руды в год (1-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 4929,2 | ДИ |
| 3 | Промышленная разработка полиметаллических и медно-колчеданных руд Стрежанского месторождения до горизонта 425 метров, производственная мощность – 360 тысяч тонн руды в год (открытие нового рудника с созданием 280 рабочих мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 3465,6 | ДИ |
| IV квартал  2024 года | 2725,8 |
| IV квартал  2025 года | 2343,8 |
| 4 | Строительство производства по выпуску фанеры на базе действующего бизнеса с годовым объемом 50 тысяч кубометров | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 1000 | ДИ |
| IV квартал  2026 года | 387,9 |
| IV квартал  2027 года | 1000 |
| 1.2. Предпринимательство и туризм | | | | | | |
| 5 | Предоставление государственных грантов социально уязвимым слоям населения для стартового капитала (ежегодно 18 человек) | информация в МТСЗН | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 24,8 | МБ |
| IV квартал  2024 года | 26 |
| IV квартал  2025 года | 26,9 |
| IV квартал  2026 года | 27 |
| IV квартал  2027 года | 27 |
| 6 | Строительство гостиничного комплекса с рестораном и кофейней (вместимостью до 50 койко-мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 20 | ДИ |
| 7 | Открытие торгового дома по улице Гоголя 45а с торговой площадью до 500 квадратных метров | акт ввода в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 20 | ДИ |
| 8 | Строительство мараловодческого лечебно-охотничьего хозяйства (мощностью до 400 голов) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 10 | ДИ |
| IV квартал  2024 года | 290 |
| 9 | Организация деятельности платной рыбалки (обслуживание до 2000 человек в год) | акт ввода в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 12 | ДИ |
| IV квартал  2024 года | 3 |
| 10 | Строительство SPA-центра с форелевым хозяйством (вместимостью до 30 койко-мест) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 100 | ДИ |
| IV квартал  2025 года | 100 |
| IV квартал  2026 года | 100 |
| 11 | Проработка вопроса реализации проекта "Горнолыжный курорт "Анатау" (корректировка генерального плана с учетом вывода необходимого горного пятна, вывод земельных участков из состава государственного лесного фонда, план детальной планировки и разработка генерального плана и проекта застройки) | информация в МПС | IV квартал  2023 – 2026 годов | акимат Восточно-Казахстанской области | не требуется | |
| 1.3. Земельные отношения | | | | | | |
| 12 | Выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и возврат их в государственную собственность для дальнейшего вовлечения в оборот | информация в МСХ | IV квартал  2023 – 2027 годов | акимат Восточно-Казахстанской области | не требуется | |
| 13 | Проведение конкурсов по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения для привлечения потенциальных инвесторов | постановление акимата | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 0,6 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 0,7 |
| IV квартал  2025 года | 0,7 |
| IV квартал  2026 года | 0,8 |
| IV квартал  2027 года | 0,8 |
| 2. Социальная сфера | | | | | | |
| 2.1. Занятость и социальное обеспечение | | | | | | |
| 14 | Содействие и развитие предпринимательства в сфере занятости населения (создание социальных рабочих мест, молодежная практика, общественные работы, обучение безработных граждан, проекты "Первое рабочее место" и "Серебряный возраст", с охватом трудоустроенных не менее 394 человек ежегодно) | информация в МНЭ | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 71,2 | МБ |
| 84,6 | МБ |
| IV квартал  2024 года | 70,9 | МБ |
| 85,6 | МБ |
| IV квартал  2025 года | 75,6 | МБ |
| 86,6 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 82 | МБ |
| 87,6 | МБ |
| IV квартал  2027 года | 83,4 | МБ |
| 88,6 | МБ |
| 15 | Ремонт здания КГУ "Риддерский центр оказания специальных социальных услуг" (ремонт системы отопления и пожарной сигнализации) | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 75 | МБ |
| IV квартал  2024 года | 75 | МБ |
| 16 | Обновление материально-технической базы КГУ "Риддерский центр оказания специальных социальных услуг" (приобретение прачечного и медицинского оборудования) | акт приема-передачи | IV квартал  2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 50 | МБ |
| 2.2. Образование | | | | | | |
| 17 | Ремонт 11 детских дошкольных учреждений (ремонт кровли, фасада, системы отопления, санузлов, прачечной) и 15 общеобразовательных школ (ремонт по замене окон, кровли здания, системы отопления, электропроводки, полов) | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 40 | МБ |
| III квартал  2024 года | 90 |
| III квартал  2025 года | 90 |
| III квартал  2026 года | 80 |
| III квартал  2027 года | 130 |
| 18 | Укрепление материально-технической базы 11 детских дошкольных учреждений (мебель для спален) и 15 общеобразовательных школ (предметные кабинеты, интерактивное оборудование) | акт приема-передачи | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 25 | МБ |
| III квартал  2024 года | 60 |
| III квартал  2025 года | 70 |
| III квартал  2026 года | 80 |
| III квартал  2027 года | 115 |
| 19 | Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся, расположенной по улице Кирова, участок 1 | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МП | 1719,4 | РБ |
|  | IV квартал  2024 года | 2693,6 | РБ |
| 2.3. Здравоохранение | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Внесение предложения по финансированию проекта "Строительство многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену" | внесение предложения в МЗ | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МЗ | не требуется | |
| 21 | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (приобретение электрокардиографов, пульсоксиметров, спирографов, аппарата для искусственной вентиляции легких, редуктора-ингалятора для врачебных амбулаторий 7 и 4-го районов, отделения неотложной медицинской помощи при поликлинике, фельдшерско-акушерского пункта в селе Пригородное, медицинских пунктов в селах Поперечное и Бутаково) | акт приема-передачи | IV квартал 2023 года –  3 единицы | акимат Восточно-Казахстанской области | 9 | МБ |
| IV квартал 2024 года –  2 единицы | 6,8 |
| IV квартал 2025 года –  6 единиц | 8,4 |
| IV квартал 2026 года –  3 единицы | 3,6 |
| IV квартал 2027 года –  1 единица | 0,8 |
| 2.4. Культура и спорт | | | | | | |
| 22 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 посещений в смену | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 350 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 350 | МБ |
| 3. Инфраструктурное развитие | | | | | | |
| 3.1. Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение | | | | | | |
| 23 | Строительство надземного трубопровода от АО "Риддер ТЭЦ" до перспективных районов застройки (протяженностью 4,086 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 802,8 | РБ |
| 324,7 | МБ |
| 24 | Ремонт сетей уличного освещения (протяженностью 11,6 километра) | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 30 | МБ |
| IV квартал  2024 года | 30 |
| IV квартал  2025 года | 30 |
| IV квартал  2026 года | 30 |
| IV квартал  2027 года | 30 |
| 25 | Строительство системы водоотведения  третьего жилого района Ботаника,I-очередь (обеспечивается 257 участков, протяженностью 5,969 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МНЭ | 188,8 | РБ |
| 21 | МБ |
| 26 | Модернизация системы канализационных очистных сооружений (предварительная мощность – 34 тысячи кубометров/сутки*)* | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  АО "Казцентр ЖКХ" (по согласованию), МФО (ЕБРР, по согласованию),  КГП на ПХВ "Водоканал" (по согласованию) | 500 | ДИ |
| IV квартал 2025 года | 2000 |
| IV квартал  2026 года | 2000 |
| 27 | Строительство системы водоснабжения третьего жилого района Ботаника  (147 земельных участков протяжҰнностью 15 километров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области, МПС | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| 28 | Строительство системы электроснабжения третьего жилого района Ботаника, II-очередь (147 земельных участков, протяженностью 12,272 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МНЭ | 188,8 | РБ |
| 21 | МБ |
| 3.2. Дороги и благоустройство | | | | | | |
| 29 | Внесение предложения по финансированию проекта "Строительство автомобильной дороги  от села Тарханка с выходом на дорогу Усть-Каменогорск – Риддер" (протяженностью 24 километра) | внесение предложения в МТ | I квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МТ | не требуется | |
| 30 | Реконструкция дорожной инфраструктуры (протяженностью 10,7 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МНЭ | 362,8 | РБ |
| 40,4 | МБ |
| 31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц (ежегодно не менее 2,5 километра) | акт выполненных работ | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 100 | МБ |
| III квартал  2024 года | 100 |
| III квартал  2025 года | 100 |
| III квартал  2026 года | 100 |
| III квартал  2027 года | 100 |
| 32 | Субсидирование 14 городских маршрутов, признанных социально значимыми | договор субсидирования | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 41 | МБ |
| IV квартал 2024 года | 42 |
| IV квартал 2025 года | 43 |
| IV квартал 2026 года | 44 |
| IV квартал 2027 года | 45 |
| 33 | Реконструкция инфраструктуры центральной части города (протяженность сетей водоснабжения - 8,8 километра, канализации – 0,2 километра, электроснабжения – 3,5 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МНЭ | 650,9 | РБ |
| 34 | Благоустройство дворовых территорий с устройством детских площадок (ежегодно по 3 двора) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 100 | МБ |
| III квартал 2024 года | 100 |
| III квартал 2025 года | 100 |
| III квартал 2026 года | 100 |
| III квартал  2027 года | 100 |
| 35 | Модернизация системы уличного освещения (2042 светильника, протяженность – 35,3 километра) | акт выполненных работ | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  АО "Казцентр ЖКХ" (по согласованию), МФО (ЕБРР, по согласованию) | 845 | ДИ |
| 3.3. Жилье | | | | | | |
| 36 | Корректировка генерального плана (приведение в соответствие с современным градостроительными требованиями) | решение маслихата | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 25 | МБ |
| 37 | Строительство 5-этажного жилого дома в микрорайоне № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 331,1 | ДИ |
| IV квартал 2024 года | 499,7 |
| 38 | Строительство внутриквартальной инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне № 6 (протяженность сетей водоснабжения – 118 метров, канализации – 215 метров, теплоснабжения – 307 метров, электроснабжения – 6,15 километра) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области, МНЭ | 245,5 | РБ |
| 27,3 | МБ |
| 39 | Приобретение 10 двухквартирных жилых домов, построенных за счет средств частных застройщиков, в третьем жилом районе Ботаника для обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей (общая площадь 1700 квадратных метров) | акт приема-передачи | IV квартал  2023 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 272 | МБ |
| 40 | Проведение инвентаризации подземных и надземных коммуникаций на застроенной территории для внесения в базу данных автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра | цифровой топографический план | IV квартал 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 23 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 100 | МБ |
| 4. Повышение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | |
| 41 | Строительство комплекса пожарного депо на 2 автомобиля | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области,  МЧС | 20 | МБ |
| IV квартал  2025 года | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| 42 | Приобретение городского пульта управления системой оповещения (1 комплект) | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 6,5 | МБ |
| 43 | Приобретение сиренно-речевых устройств (7 комплектов) | акт приема-передачи | IV квартал 2024 года | акимат Восточно-Казахстанской области | 5,9 | МБ |
| IV квартал 2025 года | 11,8 |
| IV квартал 2026 года | 11,8 |
| IV квартал 2027 года | 11,8 |

      Примечания:

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

**Объем финансирования по поддержанным проектам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| РБ | 3173,1 | 3490,7 | 540,0 | 458,8 | - | 7662,6 |
| МБ | 1222,9 | 858,1 | 1076,0 | 1147,8 | 732,4 | 5037,2 |
| ДИ | 9632,9 | 4118,5 | 5443,8 | 2487,9 | 1000,0 | 22683,1 |
| Итого | 14028,9 | 8467,3 | 7059,8 | 4094,5 | 1732,4 | 35382,9 |

      расшифровка аббревиатур:

      АО – акционерное общество

      ДИ – другие источники

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      МБ – местный бюджет

      ИП – индивидуальный предприниматель

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

      КГП – коммунальное государственное предприятие

      КГУ – коммунальное государственное учреждение

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      РГКП – республиканское государственное коммунальное предприятие

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МФО – международная финансовая организация

      ВКО – Восточно-Казахстанская область

      КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан