

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Риддера Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2023 года № 805.

      В целях социально-экономического развития города Риддера Восточно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Риддера Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам и акимату Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот " " 2023 года № |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития города Риддера**
**Восточно-Казахстанской области на 2023 – 2027 годы**

      Город Риддер (далее – город) основан в 1786 году, административная территория города – 3,39 тысячи квадратных километров. Город является одним из промышленно развитых регионов Восточно-Казахстанской области, имеющих лесные, водные и энергетические ресурсы, значительные запасы полиметаллических руд. Городская администрация включает в себя 1 город, 1 поселок, 9 сельских населенных пунктов.

      Основным направлением развития города является добыча полиметаллических руд с дальнейшей переработкой и производством цветных металлов. В структуре промышленности наибольший удельный вес составляют горнодобывающая и металлургическая отрасли, доля которых равна 80,2 %.

      Градообразующим предприятием региона является ТОО "Казцинк" и его структурные подразделения.

      За последние пять лет увеличились объемы продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2 раза, розничного товарооборота на 50,3 %, инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2022 года к уровню 2018 года в 2,8 раза, объем бюджета в 2 раза. Темп промышленного производства за январь-декабрь 2022 года к уровню 2018 года составил 96,9 %, отмечается снижение на 3,1 %.

      По итогам 2022 года численность населения города составила 52,1 тысячи человек, со снижением к 2021 году на 600 человек или на 1,1 % (52,7 тысячи человек), в результате отрицательного сальдо миграции в количестве 256 человек и естественной убыли населения в количестве 344 человек. Численность рабочей силы составила 55,9 % от численности населения города или 29,1 тысячи человек, из которых 25,7 % заняты на градообразующем предприятии.

      В городе зарегистрировано 3440 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе действующих – 3232 единицы, с ростом на 18,6 % к уровню 2021 года (2724 единицы). Доля действующих субъектов МСП, которые осуществляют деятельность в различных сферах, – 94 % от количества зарегистрированных. Основными сферами деятельности МСП выступают торговля, промышленность, транспортные услуги и так далее.

      В городе функционирует 16 общеобразовательных школ, 3 организации дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, Дом школьников), 17 дошкольных учреждений, в том числе 4 частные дошкольные организации, 2 колледжа. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от 3-6 лет – 100 %, от 2-6 лет – 95,6 %. Дефицит в дошкольных учреждениях отсутствует.

      Медицинскую помощь населению оказывает КГП на ПХВ "Риддерская городская больница", в которую входят поликлиника и стационар, 14 амбулаторно-поликлинических организаций. Наблюдается снижение показателя смертности от болезней системы кровообращения на 35,3 %, от злокачественных новообразований – на 18,7 %.

      17,8 тысячи человек или 32,2 % городского населения систематически занимаются физической культурой и спортом. Количество спортивных объектов составляет 67 единиц, уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой – 31,8 %.

      В городе функционирует 12 объектов культуры, в том числе 6 библиотек и 4 клуба.

      Главной целью Комплексного плана является создание благоприятных условий для развития базовых отраслей экономики, социальной сферы, повышения инвестиционной привлекательности, что в целом способствует улучшению качества жизни населения.

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих стратегических задач:

      1. Повышение промышленного потенциала за счет реализации новых инвестиционных проектов.

      2. Развитие МСП.

      3. Увеличение посевных площадей (недостаток сельскохозяйственных площадей, удобных для ведения сельскохозяйственного производства).

      4. Обеспечение занятости, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов социальной защиты населения. В городе уровень безработицы за 2022 год составил 4,2 %, количество безработных – 1220 человек.

      5. Строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов образования, что позволит обеспечить качество и доступность образовательных услуг.

      6. Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения. Низкое качество медицинских услуг (очереди, отсутствие технологичного оборудования для качественного диагностирования и лечения пациентов (аппаратов компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и прочие). Существует необходимость строительства больничного комплекса.

      7. Наблюдается высокий износ инженерных сетей. Протяженность сетей водоснабжения – 209,2 километра, износ сетей водоснабжения –75 %, протяженность сетей канализации – 104 километра, износ канализационных сетей – 80,3 %. Протяженность сетей теплоснабжения – 141,6 километра, износ сетей теплоснабжения – 75 %. Также требуется подведение сетей электроснабжения для туристических объектов.

      8. Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство территорий. Доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии за 2022 год составила 96,7 %. Необходимо строительство дороги от села Тарханка с выходом на дорогу "Усть-Каменогорск – Риддер", что позволит сократить расстояние от города Риддера до областного центра на 43 километра (со 105 километров до 62 километров).

      9. Строительство жилья. Количество нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда составляет 1565 человек, в том числе сироты – 537, многодетные семьи – 58, социально уязвимые слои населения – 544.

      10. Для противопожарной защиты людей и имущества необходимо строительство комплекса пожарного депо, требуется внедрение городского пульта управления системой оповещения, сиренно-речевых устройств, системы перехвата телерадиовещания.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование |
Форма завершения |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
Объемы финансирования, млн тенге\* |
Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ожидаемые результаты: |
|
1 |
Увеличение объема промышленного производства до 275 миллиардов тенге (за январь-декабрь 2022 года – 193,6 миллиарда тенге*)*, в том числе в обрабатывающей промышленности до 260 миллиардов тенге (за январь-декабрь 2022 года – 183,9 миллиарда тенге). |
|
2 |
Увеличение численности занятых в МСП до 11,3 тысячи человек (2021 год – 10,5 тысячи человек*)*, рост объема производства МСП до 100,3 миллиарда тенге (за январь-декабрь 2022 года – 87,6 миллиарда тенге). |
|
3 |
Увеличение общего потока туристов в регион до 35 тысячи человек (2022 год – 33,3 тысячи человек). |
|
4 |
Увеличение посевных площадей на 111,5 гектара, объема валового выпуска продукции сельского хозяйства до 21 миллиарда тенге (2022 год – 13,1 миллиарда тенге). |
|
5 |
Создание комфортных условий для получения образовательных услуг для 600 учащихся. |
|
6 |
Улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города, обеспечение жителей города дорогостоящими исследованиями (компьютерная томография – 840 исследований в год) без выезда в областной центр, снижение смертности от болезней системы кровообращений до 336 на 100 тысяч человек (2022 год – 387,7 на 100 тысяч человек), снижение смертности от онкологических заболеваний до 120 на 100 тысяч человек (2022 год – 147,7 на 100 тысяч человек). |
|
7 |
Увеличение охвата занимающихся физической культурой и спортом до 19,7 тысячи человек (2022 год – 17,8 тысячи человек). |
|
8 |
Снижение износа сетей теплоснабжения до 69 % (2022 год – 75 %), водоснабжения – до 70 % (2022 год – 75 %), водоотведения – до 70 % (2022 год – 80,3 %). |
|
9 |
Увеличение обеспеченности населения центральным водоснабжением в сельских населенных пунктах до 100 % (2022 год – 93 %), обеспечение нового жилого района "Ботаника" сетями водоснабжения (15 километров), канализации (5,96 километра) и электроснабжения (12,3 километра). |
|
10 |
Увеличение доли дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 100 % (2022 год – 96,7 %). |
|
11 |
Обеспечение жильем 80 семей (в том числе 20 малообеспеченных и многодетных семей). |
|
12 |
Обеспечение зоны обслуживания до 100 % (2022 год – 66,7 %), сокращение времени оперативного реагирования, необходимого на спасение людей, материальных ценностей и ликвидацию пожаров, до 10 минут (2022 год – 40 минут). Обеспечение 100 % охвата оповещения населения, проживающего в городе, в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации. |
|
13 |
Создание 6320 рабочих мест. |
|
1. Реальный сектор экономики |
|
1.1. Промышленность и инвестиции |
|
1 |
Строительство цеха атмосферного выщелачивания с применением технологии "Гидрополимет" на Риддерском металлургическом комплексе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
стоимость проекта и прогноз на 2023 – 2025 годы будут определены по результатам концептуальной проработки вариантов проекта |
ДИ |
|
IV квартал
2024 года |
|
IV квартал
2025 года |
|
2 |
Запуск транспортной системы Rail-Veyor в Долинно-Обручевском руднике для увеличения производительности от 300 до 921,4 тысячи тонн руды в год (1-очередь)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
4929,2 |
ДИ |
|
3 |
Промышленная разработка полиметаллических и медно-колчеданных руд Стрежанского месторождения до горизонта 425 метров, производственная мощность – 360 тысяч тонн руды в год (открытие нового рудника с созданием 280 рабочих мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
3465,6 |
ДИ |
|
IV квартал
2024 года |
2725,8 |
|
IV квартал
2025 года |
2343,8 |
|
4 |
Строительство производства по выпуску фанеры на базе действующего бизнеса с годовым объемом 50 тысяч кубометров |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
1000 |
ДИ |
|
IV квартал
2026 года |
387,9 |
|
IV квартал
2027 года |
1000 |
|
1.2. Предпринимательство и туризм |
|
5 |
Предоставление государственных грантов социально уязвимым слоям населения для стартового капитала (ежегодно 18 человек) |
информация в МТСЗН |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
24,8 |
МБ |
|
IV квартал
2024 года |
26 |
|
IV квартал
2025 года |
26,9 |
|
IV квартал
2026 года |
27 |
|
IV квартал
2027 года |
27 |
|
6 |
Строительство гостиничного комплекса с рестораном и кофейней (вместимостью до 50 койко-мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
20 |
ДИ |
|
7 |
Открытие торгового дома по улице Гоголя 45а с торговой площадью до 500 квадратных метров |
акт ввода в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
20 |
ДИ |
|
8 |
Строительство мараловодческого лечебно-охотничьего хозяйства (мощностью до 400 голов) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
10 |
ДИ |
|
IV квартал
2024 года |
290 |
|
9 |
Организация деятельности платной рыбалки (обслуживание до 2000 человек в год) |
акт ввода в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
12 |
ДИ |
|
IV квартал
2024 года |
3 |
|
10 |
Строительство SPA-центра с форелевым хозяйством (вместимостью до 30 койко-мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
100 |
ДИ |
|
IV квартал
2025 года |
100 |
|
IV квартал
2026 года |
100 |
|
11 |
Проработка вопроса реализации проекта "Горнолыжный курорт "Анатау" (корректировка генерального плана с учетом вывода необходимого горного пятна, вывод земельных участков из состава государственного лесного фонда, план детальной планировки и разработка генерального плана и проекта застройки) |
информация в МПС |
IV квартал
2023 – 2026 годов |
акимат Восточно-Казахстанской области  |
не требуется |
|
1.3. Земельные отношения |
|
12 |
Выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и возврат их в государственную собственность для дальнейшего вовлечения в оборот |
информация в МСХ |
IV квартал
2023 – 2027 годов |
акимат Восточно-Казахстанской области |
не требуется |
|
13 |
Проведение конкурсов по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения для привлечения потенциальных инвесторов |
постановление акимата |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
0,6 |
МБ |
|
IV квартал 2024 года |
0,7 |
|
IV квартал
2025 года |
0,7 |
|
IV квартал
2026 года |
0,8 |
|
IV квартал
2027 года |
0,8 |
|
2. Социальная сфера |
|
2.1. Занятость и социальное обеспечение |
|
14 |
Содействие и развитие предпринимательства в сфере занятости населения (создание социальных рабочих мест, молодежная практика, общественные работы, обучение безработных граждан, проекты "Первое рабочее место" и "Серебряный возраст", с охватом трудоустроенных не менее 394 человек ежегодно) |
информация в МНЭ |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
71,2 |
МБ |
|
84,6 |
МБ |
|
IV квартал
2024 года |
70,9 |
МБ |
|
85,6 |
МБ |
|
IV квартал
2025 года |
75,6 |
МБ |
|
86,6 |
МБ |
|
IV квартал
2026 года |
82 |
МБ |
|
87,6 |
МБ |
|
IV квартал
2027 года |
83,4 |
МБ |
|
88,6 |
МБ |
|
15 |
Ремонт здания КГУ "Риддерский центр оказания специальных социальных услуг" (ремонт системы отопления и пожарной сигнализации) |
акт выполненных работ |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
75 |
МБ |
|
IV квартал
2024 года |
75 |
МБ |
|
16 |
Обновление материально-технической базы КГУ "Риддерский центр оказания специальных социальных услуг" (приобретение прачечного и медицинского оборудования) |
акт приема-передачи |
IV квартал
2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
50 |
МБ |
|
2.2. Образование |
|
17 |
Ремонт 11 детских дошкольных учреждений (ремонт кровли, фасада, системы отопления, санузлов, прачечной) и 15 общеобразовательных школ (ремонт по замене окон, кровли здания, системы отопления, электропроводки, полов) |
акт выполненных работ |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
40 |
МБ  |
|
III квартал
2024 года  |
90 |
|
III квартал
2025 года  |
90 |
|
III квартал
2026 года  |
80 |
|
III квартал
2027 года  |
130 |
|
18 |
Укрепление материально-технической базы 11 детских дошкольных учреждений (мебель для спален) и 15 общеобразовательных школ (предметные кабинеты, интерактивное оборудование) |
акт приема-передачи |
IV квартал
2023 года  |
акимат Восточно-Казахстанской области |
25 |
МБ  |
|
III квартал
 2024 года |
60 |
|
III квартал
2025 года |
70 |
|
III квартал
2026 года  |
80 |
|
III квартал
2027 года |
115 |
|
19 |
Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся, расположенной по улице Кирова, участок 1 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МП |
1719,4 |
РБ |
|  |
IV квартал
2024 года |
2693,6 |
РБ |
|
2.3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
|
20 |
Внесение предложения по финансированию проекта "Строительство многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену" |
внесение предложения в МЗ |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,МЗ |
не требуется |
|
21 |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (приобретение электрокардиографов, пульсоксиметров, спирографов, аппарата для искусственной вентиляции легких, редуктора-ингалятора для врачебных амбулаторий 7 и 4-го районов, отделения неотложной медицинской помощи при поликлинике, фельдшерско-акушерского пункта в селе Пригородное, медицинских пунктов в селах Поперечное и Бутаково) |
акт приема-передачи  |
IV квартал 2023 года –
3 единицы |
акимат Восточно-Казахстанской области |
9 |
МБ |
|
IV квартал 2024 года –
2 единицы |
6,8 |
|
IV квартал 2025 года –
6 единиц |
8,4 |
|
IV квартал 2026 года –
3 единицы |
3,6 |
|
IV квартал 2027 года –
1 единица |
0,8 |
|
2.4. Культура и спорт |
|
22 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 посещений в смену |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
350 |
МБ |
|
IV квартал
2026 года |
350 |
МБ |
|
3. Инфраструктурное развитие |
|
3.1. Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение |
|
23 |
Строительство надземного трубопровода от АО "Риддер ТЭЦ" до перспективных районов застройки (протяженностью 4,086 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
802,8 |
РБ |
|
324,7 |
МБ |
|
24 |
Ремонт сетей уличного освещения (протяженностью 11,6 километра) |
акт выполненных работ |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
30 |
МБ |
|
IV квартал
2024 года  |
30 |
|
IV квартал
2025 года |
30 |
|
IV квартал
2026 года |
30 |
|
IV квартал
2027 года |
30 |
|
25 |
Строительство системы водоотведения
третьего жилого района Ботаника,I-очередь (обеспечивается 257 участков, протяженностью 5,969 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,МНЭ |
188,8 |
РБ |
|
21 |
МБ |
|
26 |
Модернизация системы канализационных очистных сооружений (предварительная мощность – 34 тысячи кубометров/сутки*)* |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области, АО "Казцентр ЖКХ" (по согласованию), МФО (ЕБРР, по согласованию),КГП на ПХВ "Водоканал" (по согласованию) |
500 |
ДИ |
|
IV квартал 2025 года |
2000 |
|
IV квартал
2026 года |
2000 |
|
27 |
Строительство системы водоснабжения третьего жилого района Ботаника (147 земельных участков протяжҰнностью 15 километров) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области, МПС |
270 |
РБ |
|
30 |
МБ |
|
28 |
Строительство системы электроснабжения третьего жилого района Ботаника, II-очередь (147 земельных участков, протяженностью 12,272 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ |
188,8 |
РБ |
|
21 |
МБ |
|
3.2. Дороги и благоустройство |
|
29 |
Внесение предложения по финансированию проекта "Строительство автомобильной дороги
от села Тарханка с выходом на дорогу Усть-Каменогорск – Риддер" (протяженностью 24 километра) |
внесение предложения в МТ |
I квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МТ |
не требуется |
|
30 |
Реконструкция дорожной инфраструктуры (протяженностью 10,7 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ |
362,8 |
РБ |
|
40,4 |
МБ |
|
31 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц (ежегодно не менее 2,5 километра) |
акт выполненных работ |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
100 |
МБ |
|
III квартал
2024 года |
100 |
|
III квартал
2025 года |
100 |
|
III квартал
2026 года |
100 |
|
III квартал
2027 года |
100 |
|
32 |
Субсидирование 14 городских маршрутов, признанных социально значимыми |
договор субсидирования |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
41 |
МБ |
|
IV квартал 2024 года |
42 |
|
IV квартал 2025 года |
43 |
|
IV квартал 2026 года |
44 |
|
IV квартал 2027 года |
45 |
|
33 |
Реконструкция инфраструктуры центральной части города (протяженность сетей водоснабжения - 8,8 километра, канализации – 0,2 километра, электроснабжения – 3,5 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области,
МНЭ  |
650,9 |
РБ |
|
34 |
Благоустройство дворовых территорий с устройством детских площадок (ежегодно по 3 двора) |
акт выполненных работ |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
100 |
МБ |
|
III квартал 2024 года |
100 |
|
III квартал 2025 года |
100 |
|
III квартал 2026 года |
100 |
|
III квартал
2027 года |
100 |
|
35 |
Модернизация системы уличного освещения (2042 светильника, протяженность – 35,3 километра) |
акт выполненных работ |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области, АО "Казцентр ЖКХ" (по согласованию), МФО (ЕБРР, по согласованию)  |
845 |
ДИ |
|
3.3. Жилье |
|
36 |
Корректировка генерального плана (приведение в соответствие с современным градостроительными требованиями)  |
решение маслихата |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
25 |
МБ |
|
37 |
Строительство 5-этажного жилого дома в микрорайоне № 6 (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
331,1 |
ДИ |
|
IV квартал 2024 года |
499,7 |
|
38 |
Строительство внутриквартальной инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне № 6 (протяженность сетей водоснабжения – 118 метров, канализации – 215 метров, теплоснабжения – 307 метров, электроснабжения – 6,15 километра) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области, МНЭ |
245,5 |
РБ |
|
27,3 |
МБ |
|
39 |
Приобретение 10 двухквартирных жилых домов, построенных за счет средств частных застройщиков, в третьем жилом районе Ботаника для обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей (общая площадь 1700 квадратных метров) |
акт приема-передачи |
IV квартал
2023 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
272 |
МБ |
|
40 |
Проведение инвентаризации подземных и надземных коммуникаций на застроенной территории для внесения в базу данных автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра |
цифровой топографический план  |
IV квартал 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
23 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
100 |
МБ |
|
4. Повышение безопасности жизнедеятельности населения |
|
41 |
Строительство комплекса пожарного депо на 2 автомобиля |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области, МЧС |
20 |
МБ |
|
IV квартал
2025 года |
270 |
РБ |
|
30 |
МБ |
|
IV квартал
2026 года |
270 |
РБ |
|
30 |
МБ |
|
42 |
Приобретение городского пульта управления системой оповещения (1 комплект) |
акт приема-передачи |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
6,5 |
МБ |
|
43 |
Приобретение сиренно-речевых устройств (7 комплектов) |
акт приема-передачи |
IV квартал 2024 года |
акимат Восточно-Казахстанской области |
5,9 |
МБ |
|
IV квартал 2025 года |
11,8 |
|
IV квартал 2026 года |
11,8 |
|
IV квартал 2027 года |
11,8 |

      Примечания:

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

 **Объем финансирования по поддержанным проектам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Источник финансирования |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Итого |
|
РБ |
3173,1 |
3490,7 |
540,0 |
458,8 |
- |
7662,6 |
|
МБ |
1222,9 |
858,1 |
1076,0 |
1147,8 |
732,4 |
5037,2 |
|
ДИ  |
9632,9 |
4118,5 |
5443,8 |
2487,9 |
1000,0 |
22683,1 |
|
Итого |
14028,9 |
8467,3 |
7059,8 |
4094,5 |
1732,4 |
35382,9 |

      расшифровка аббревиатур:

      АО – акционерное общество

      ДИ – другие источники

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      МБ – местный бюджет

      ИП – индивидуальный предприниматель

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан

      КГП – коммунальное государственное предприятие

      КГУ – коммунальное государственное учреждение

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      РГКП – республиканское государственное коммунальное предприятие

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МФО – международная финансовая организация

      ВКО – Восточно-Казахстанская область

      КГП на ПХВ – коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан