

**Об утверждении Плана энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2023 года № 924

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство энергетики Республики Казахстан.

      3. Министерству энергетики Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе исполнения Плана в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      4. Контроль и координацию за исполнением Плана возложить на Министерство энергетики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением Правительства Республики Казахстанот 19 октября 2023 года № 924 |

 **План**
**энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Сроки исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Этап 1. Энергоэффективность |
|
1 |
Ревизия по определению характера и количества потерь (утечек) газа на технологических объектах газоснабжения, в том числе: |
отчеты потребления |
Фонд (по согласованию),
QazaqGaz (по согласованию), КМГ (по согласованию)
ИЦА (по согласованию), ГБШ (по согласованию),
АГП (по согласованию), КТГА (по согласованию), другие ГРО (по согласованию) |
ежегодно |
|
1.1 |
на объектах магистральных газопроводов  |
|
1.2 |
на газораспределительных системах |
|
2 |
Цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учетом международной практики, в том числе: |
единая система учета газа на всей цепочке газотранспортной системы |
QazaqGaz (по согласованию),
ИЦА (по согласованию),
ГБШ (по согласованию),
АГП (по согласованию), КТГА (по согласованию), другие ГРО (по согласованию) |
4-квартал 2024 года |
|
2.1 |
на объектах магистральных и распределительных газопроводов |
|
2.2 |
перевод промышленных потребителей газа с механических приборов учета газа на приборы учета газа с функцией телеметрии промышленных потребителей |
установка приборов учета газа с функцией телеметрии промышленных потребителей |
акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, МПС, МЭ,
QazaqGaz (по согласованию),
КТГА (по согласованию) |
до декабря 2025 года |
|
2.3 |
разработка биллинговой аналитической системы |
внедрение аналитической системы по определению потребления газа населением |
КТГА (по согласованию),
QazaqGaz (по согласованию) |
1-этап (биллинговая система) – май 2024 года |
|
2-этап – (аналитическая система) – до января 2025 года |
|
3 |
Повышение коэффициента полезного действия крупных объектов выработки тепла и электроэнергии |
утверждение дорожных карт по повышению КПД станций путем реконструкции, модернизации, строительства новых и вывода из эксплуатации неэффективных объектов |
МЭ, Фонд (по согласованию), KEGOC (по согласованию),
Самрук-Энерго (по согласованию) |
1 полугодие 2024 года |
|
4 |
Установление норм потребления товарного газа для бытового потребителя (имеющего приборы учета) отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом климатических условий и продолжительности отопительного периода |
внесение изменений в НПА |
МЭ, МНЭ, САЦ ТЭК (по согласованию),
QazaqGaz (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
1 полугодие
2024 года |
|
5 |
Внедрение стимулирующих мер по применению энергоэффективных строительных материалов |
план мероприятий по внесению изменений в НТД/НПА |
МПС |
2023 год |
|
6 |
Внедрение механизма "встречных обязательств" по мерам государственной поддержки и налоговым льготам для компаний, принимающих участие по применению энергосберегающих проектов и стратегических проектов |
внесение изменений и дополнений в Правила предоставления промышленных грантов/иные НПА в области государственной поддержки |
МПС, МНЭ, МФ, БРК (по согласованию) |
2024 год |
|
Этап 2. Ценовая политика |
|
7 |
Проведение анализа цен на товарный газ в целях поэтапного устранения ценовой диспропорции между регионами и для дальнейшего совершенствования ценообразования |
отчет об анализе  |
МНЭ, МЭ,
QazaqGaz (по согласованию),
КТГА (по согласованию) |
2024 год |
|
8 |
Реализация интеграционного взаимодействия по передаче статусов о получателях адресной социальной помощи |
акт об успешном тестировании |
QazaqGaz (по согласованию),
КТГА (по согласованию), МТСЗН, МЦРИАП |
4-квартал 2023 года |
|
Этап 3. Информационный блок |
|
9 |
Проведение разъяснительных работ с потребителями по рациональному использованию газа для повышения уровня осведомленности населения |
брифинги, встречи с населением, оповещение через СМИ, социальные сети, выезды в регионы по освещению темы  |
МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,
QazaqGaz (по согласованию),
КТГА (по согласованию) |
1 (один) раз в квартал 2023 – 2025 годов |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АГП – товарищество с ограниченной ответственностью "Азиатский газопровод";

      ГБШ – товарищество с ограниченной ответственностью "Газопровод "Бейнеу – Шымкент";

      ГРО – газораспределительная организация;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      ИЦА – акционерное общество "Интергаз Центральная Азия";

      БРК – акционерное общество "Банк Развития Казахстана";

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      КМГ – акционерное общество "КазМунайГаз";

      Фонд – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

      КТГА – акционерное общество "КазТрансГаз Аймак";

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      НПА – нормативный правовой акт;

      НТД – нормативно-технический документ;

      САЦ ТЭК – ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      Самрук-Энерго – акционерное общество "Самрук-Энерго";

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      QazaqGaz – акционерное общество "QazaqGaz".

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан