

**Об утверждении Плана энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2023 года № 924.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство энергетики Республики Казахстан.

      3. Министерству энергетики Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе исполнения Плана в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      4. Контроль и координацию за исполнением Плана возложить на Министерство энергетики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2023 года № 924 |

**План**  
**энергоэффективности и бережного потребления газа на 2023 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1. Энергоэффективность | | | | |
| 1 | Ревизия по определению характера и количества потерь (утечек) газа на технологических объектах газоснабжения, в том числе: | отчеты потребления | Фонд (по согласованию),  QazaqGaz (по согласованию), КМГ (по согласованию)  ИЦА (по согласованию), ГБШ (по согласованию),  АГП (по согласованию), КТГА (по согласованию), другие ГРО (по согласованию) | ежегодно |
| 1.1 | на объектах магистральных газопроводов |
| 1.2 | на газораспределительных системах |
| 2 | Цифровизация газотранспортных и газораспределительных систем с учетом международной практики, в том числе: | единая система учета газа на всей цепочке газотранспортной системы | QazaqGaz (по согласованию),  ИЦА (по согласованию),  ГБШ (по согласованию),  АГП (по согласованию), КТГА (по согласованию), другие ГРО (по согласованию) | 4-квартал 2024 года |
| 2.1 | на объектах магистральных и распределительных газопроводов |
| 2.2 | перевод промышленных потребителей газа с механических приборов учета газа на приборы учета газа с функцией телеметрии промышленных потребителей | установка приборов учета газа с функцией телеметрии промышленных потребителей | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, МПС, МЭ,  QazaqGaz (по согласованию),  КТГА (по согласованию) | до декабря 2025 года |
| 2.3 | разработка биллинговой аналитической системы | внедрение аналитической системы по определению потребления газа населением | КТГА (по согласованию),  QazaqGaz (по согласованию) | 1-этап (биллинговая система) – май 2024 года |
| 2-этап – (аналитическая система) – до января 2025 года |
| 3 | Повышение коэффициента полезного действия крупных объектов выработки тепла и электроэнергии | утверждение дорожных карт по повышению КПД станций путем реконструкции, модернизации, строительства новых и вывода из эксплуатации неэффективных объектов | МЭ, Фонд (по согласованию), KEGOC (по согласованию),  Самрук-Энерго (по согласованию) | 1 полугодие 2024 года |
| 4 | Установление норм потребления товарного газа для бытового потребителя (имеющего приборы учета) отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом климатических условий и продолжительности отопительного периода | внесение изменений в НПА | МЭ, МНЭ, САЦ ТЭК (по согласованию),  QazaqGaz (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 1 полугодие  2024 года |
| 5 | Внедрение стимулирующих мер по применению энергоэффективных строительных материалов | план мероприятий по внесению изменений в НТД/НПА | МПС | 2023 год |
| 6 | Внедрение механизма "встречных обязательств" по мерам государственной поддержки и налоговым льготам для компаний, принимающих участие по применению энергосберегающих проектов и стратегических проектов | внесение изменений и дополнений в Правила предоставления промышленных грантов/иные НПА в области государственной поддержки | МПС, МНЭ, МФ, БРК (по согласованию) | 2024 год |
| Этап 2. Ценовая политика | | | | |
| 7 | Проведение анализа цен на товарный газ в целях поэтапного устранения ценовой диспропорции между регионами и для дальнейшего совершенствования ценообразования | отчет об анализе | МНЭ, МЭ,  QazaqGaz (по согласованию),  КТГА (по согласованию) | 2024 год |
| 8 | Реализация интеграционного взаимодействия по передаче статусов о получателях адресной социальной помощи | акт об успешном тестировании | QazaqGaz (по согласованию),  КТГА (по согласованию), МТСЗН, МЦРИАП | 4-квартал 2023 года |
| Этап 3. Информационный блок | | | | |
| 9 | Проведение разъяснительных работ с потребителями по рациональному использованию газа для повышения уровня осведомленности населения | брифинги, встречи с населением, оповещение через СМИ, социальные сети, выезды в регионы по освещению темы | МКИ, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,  QazaqGaz (по согласованию),  КТГА (по согласованию) | 1 (один) раз в квартал 2023 – 2025 годов |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АГП – товарищество с ограниченной ответственностью "Азиатский газопровод";

      ГБШ – товарищество с ограниченной ответственностью "Газопровод "Бейнеу – Шымкент";

      ГРО – газораспределительная организация;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      ИЦА – акционерное общество "Интергаз Центральная Азия";

      БРК – акционерное общество "Банк Развития Казахстана";

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      КМГ – акционерное общество "КазМунайГаз";

      Фонд – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

      КТГА – акционерное общество "КазТрансГаз Аймак";

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      НПА – нормативный правовой акт;

      НТД – нормативно-технический документ;

      САЦ ТЭК – ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      Самрук-Энерго – акционерное общество "Самрук-Энерго";

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      QazaqGaz – акционерное общество "QazaqGaz".

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан