

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 1087.

      В целях социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам, в том числе непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимату Алматинской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
|
*Премьер-Министр* *Республики Казахстан*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 6 декабря 2023 года № 1087 |

 **Комплексный план социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы**

      Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.12.2023 № 1187.

      Город Қонаев (далее – город) является промышленным городом, основу экономики составляет обрабатывающая отрасль.

      В объеме промышленной продукции города доля обрабатывающей отрасли составляет 81,3 % (по данным Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и развития Республики Казахстан объем промышленного производства города Қонаев за 2022 год составил 140,7 млрд тенге, в т.ч. обрабатывающая промышленность – 114,4 млрд тенге).

      Крупными предприятиями отрасли являются: ТОО "Маревен Фуд Тянь – Шань" по выпуску макаронных изделий с объемом производства 30,4 миллиарда тенге, ТОО "Кнауф Гипс Капшагай" по выпуску гипсокартонных изделий и сухих строительных смесей (17,3 миллиарда тенге).

      Энергетический комплекс представлен АО "АлЭСКапшагайская ГЭС", 5 ветровыми электростанциями и 6 солнечными электростанциями.

      Также город обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся техническую базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.

      Город богат природными полезными ископаемыми и привлекателен инвесторам для развития промышленности.

      На территории города имеются месторождения природного песка, щебня, камня и глины для производства изделий из фарфора.

      Численность населения города в 2022 году достигла 70,5 тысячи человек (уровень урбанизации – 78,3 %).

      За последние 3 года численность экономически активного населения увеличилась на 15 тысяч человек с 22 тысяч до 37 тысяч человек, в том числе численность занятого населения – на 14 тысяч человек с 21 тысячи до 35 тысяч человек.

      За 2022 год инвестиции в основной капитал увеличились до 59,5 миллиарда тенге, что составило рост на 43,4 % или 19,7 миллиарда тенге больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 39,8 миллиарда тенге).

      В селе Заречный создана специальная экономическая зона "Alatau", в состав которой вошла территория промышленной зоны "Арна" площадью 1300 га, где будут реализованы высокотехнологические проекты в отрасли машиностроения, металлургии, стройиндустрии и пищевой промышленности.

      Производится около 29 видов сельскохозяйственных культур. Животноводство представлено молочным скотоводством, овцеводством, продуктивным коневодством, свиноводством и птицеводством.

      Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 24,1 миллиарда тенге или 102,5 % к уровню 2021 года.

      Посевные площади доведены до 14,5 тысячи гектаров, из них 8,5 тысячи гектаров – орошаемые пашни. По производству лука город занимает первое место в области с долей 58 % или 85,2 тысячи тонн. В двух теплицах производится свыше 10 тысяч тонн овощей, из них 75 % – огурцы.

      Вместе с тем требуются реконструкция и строительство оросительных сетей, существует проблема с обеспечением поливной водой приусадебных участков жителей западной части села Шенгельды.

      Увеличены поголовье крупного рогатого скота на 15,7 %, лошадей – на 28,7 %, надои молока – на 4,9 %, производство яиц – на 3,5 % по сравнению с 2021 годом.

      В целом город имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром области, так как находится вдоль трассы Алматы – Усть–Каменогорск и связывает мегаполис Алматы с областью Жетісу.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста города, который имеет мультипликативный эффект.

      Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры и развитию сервиса обслуживания.

      Природно-рекреационные ресурсы Капшагайского водохранилища создают благоприятные условия для туризма, который является самым посещаемым в области местом летнего отдыха.

      Проводятся мероприятия, направленные на широкое вовлечение подрастающего поколения для занятия активными видами туризма. Туристы принимают активное участие в ежегодной Иле-Балхашской регате и областном туристском слете, посвященным Всемирному Дню туризма, соревнованиях по туристскому многоборью и скалолазанию, туриаде "Джунгария", мастер–классах по водному туризму, детской регате.

      Объем розничного товарооборота за 2022 год составил 28,2 миллиарда тенге с ростом на 16 % к 2021 году или 3,9 миллиарда тенге (2021 год – 24,3 миллиарда тенге).

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и смертности от онкозаболеваний.

      В 2022 году сохраняется высокий уровень младенческой смертности – 4,70 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 88 смертей от болезней системы кровообращения, 22 – от злокачественных новообразований.

      Также актуальным остается комплексное решение жилищных вопросов для различных слоев населения, так как по состоянию на 1 марта 2023 года в очереди на получение жилья по городу состоит 3,4 тыс. человек. За последние 3 года получили жилье 120 семей, из них сироты – 34, многодетные семьи – 35.

      В то же время в аварийном состоянии находится 27 двухэтажных домов 1967 года постройки, общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров на 264 квартиры, которые несут опасность для проживающих в них людей.

      Город обеспечен централизованным теплоснабжением. Общая мощность котельной составляет 178 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 58,4 км, износ – 42 %.

      При этом имеются проблемы, решение которых необходимо в ближайшей пятилетке:

      1) дефицит ученических мест в школах составляет 261;

      2) отсутствие современных медицинских учреждений в городе, дефицит врачебных кадров, низкий уровень оснащенности медицинских организаций;

      3) строительство школ, детсадов, больниц, поликлиник, культурно – досуговых организаций и спортивных сооружений;

      4) проведение капитального, среднего и текущего ремонта улиц города и населенных пунктов;

      5) подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам и микрорайонам города, а также новым площадкам под индивидуальное жилищное строительство в селах Шенгельды и Арна;

      6) проведение текущего ремонта фасадов домов, зданий, содержание и благоустройство улиц, дворов, скверов, пляжа;

      7) строительство парков развлечений и отдыха, скверов, бульваров, капитальный ремонт функционирующих;

      8) расширение котельной для перехода на газовое отопление (доступ к газу не имеет 75,2 % населения или 53,0 тыс. человек);

      9) проведение ремонта и замены сетей действующих линий электропередачи с установкой новых опор в селах Заречный, Арна, Шенгельды, Коскудык и Акозек;

      10) высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных составляет – 80 %, канализационных – 100 %, тепловых – 40 %, газопроводные линии – 55 %;

      11) в неудовлетворительном состоянии 25,5 км автомобильных дорог местного значения (общая протяженность 213 км).

      Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание демографический сдвиг города в положительную сторону и развитие области в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии города.

 **Комплексный план социально–экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственные исполнители |
Объем финансирования (миллион тенге) |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ожидаемые результаты: |
|
1) увеличение объема промышленности с 140,7 до 210,0 миллиарда тенге или в 1,5 раза, в том числе увеличение объемов обрабатывающей промышленности с 114,4 до 178,5 миллиарда тенге или в 1,6 раза; |
|
2) увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства с 24,1 до 45,0 миллиарда тенге или в 1,7 раза; |
|
3) привлечение 3,5 триллиона тенге инвестиций в основной капитал (2022 год – 59,5 миллиарда тенге); |
|
4) увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе на 34 % или 20,0 тысячи человек (2022 год – 15,9 тысячи человек); |
|
5) увеличение количества туристов, обслуженных в местах размещения, в 1,6 раза (110 тысяч человек), а общее количество туристов – в 2 раза (1,8 миллиона человек); |
|
6) увеличение объема строительных работ в 13,6 раза (177,4 миллиарда тенге); |
|
7) введение более 2,0 миллиона квадратных метров жилья, обеспеченность жильем на 1 проживающего составит 28,4 кв.м;
 обеспечение жильем из государственного жилищного фонда 605 семей, из них сироты – 121, многодетные – 121, другие категории СУСН – 363; |
|
8) доведение удельного веса общей площади, оборудованной центральным горячим водоснабжением, с 55,9 % до 92 %, канализацией – с 89,7 % до 97,4 %; |
|
9) увеличение абонентов, подключенных к центральному газоснабжению, с 23 тыс. до 50 тыс. человек; |
|
10) снижение доли автодорог города в неудовлетворительном состоянии с 12 % до 6 %; |
|
11) увеличение площади зеленых насаждений к общей площади города с 7,2 % до 11,5 %, площади скверов, парков к общей площади города – с 0,06 % до 0,17 %; |
|
12) создание 17,3 тыс. рабочих мест с учетом задачи Главы государства по созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. населения; |
|
13) 100 % охват детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением; |
|
14) строительство пристройки на 300 мест к средней школе № 1 имени Ы. Алтынсарина, детского сада на 320 мест, колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест, Дворца школьников на 600 мест с библиотекой; |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
15) увеличение охвата учащихся дополнительным образованием с 68,6 % до 85,4 %; |
|
16) снижение младенческой смертности с 4,15 до 3,45 на 1000 родившихся живыми или 17 %; |
|
17) снижение смертности от злокачественных новообразований на 10,3 % (с 42,9 до 38,5 на 100 тыс. населения); |
|
18) увеличение количества коек в больницах в 3 раза (700 койко-мест), посещений амбулаторно–поликлинических учреждений – в 3,5 раза (2350 посещений в смену); |
|
19) увеличение посещаемости учреждений культуры на 20 % или 87,8 тыс. человек; |
|
20) увеличение количества культурных мероприятий к 2027 году до 853 мероприятий; |
|
21) увеличение охвата граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 % (2022 год – 39,3 %). |
|
1. Промышленность и предпринимательство |
|
1 |
Строительство генерирующей электростанции |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
30 134 |
ДИ |
|
4-квартал 2024 года |
22 993 |
|
2 |
Создание логистического центра и строительство завода по производству кафельной плитки |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
400 |
ДИ |
|
4-квартал 2024 года |
6 000 |
|
3 |
Строительство завода по производству металлических строительных конструкций и изделий (арматура, уголки, швеллер, катанка) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
38 000 |
ДИ |
|
4 |
Строительство кирпичного завода |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
31 500 |
ДИ |
|
5 |
Подведение инженерной инфраструктуры в рамках реализации специальной экономической зоны "Alatau" в районе села Арна в городе Қонаев Алматинской области. |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
10 000 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
2025 год |
15 974 |
РБ |
|
4 600 |
МБ |
|
2026 год |
54 114 |
РБ |
|
4 600 |
МБ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |
4-квартал 2027 года |  |
44 112 |
РБ |
|
3 140 |
МБ |
|
6 |
Запуск линии по производству муки |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
2 500 |
ДИ |
|
4-квартал 2024 года |
2 500 |
|
7 |
Расширение солнечной электростанции |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2023 года |
акимат Алматинской области |
2 000 |
ДИ |
|
8 |
Строительство второй солнечной электростанции мощностью 50 МВт |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2025 года |
акимат Алматинской области |
60 000 |
ДИ |
|
9 |
Расширение завода по производству продуктов питания в селе Заречный |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2025 года |
акимат Алматинской области |
2 000 |
ДИ |
|
10 |
Строительство завода по производству облицовочного кирпича |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области
  |
3 000 |
ДИ |
|
11 |
Расширение комбикормового завода |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
250 |
ДИ |
|
4-квартал 2025 года |
250 |
|
12 |
Строительство мясоперерабатывающего завода |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
3 500 |
ДИ |
|
13 |
Строительство завода по сушке репчатого лука |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
5 000 |
ДИ |
|
14 |
Расширение производства по производству пеноплекса в селе Заречный |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
15 |
ДИ |
|
15 |
Расширение рыбного хозяйства по выращиванию и переработке рыбы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2023 года |
акимат Алматинской области |
1 500 |
ДИ |
|
16 |
Строительство завода по производству насосных изделий |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
42 660 |
ДИ |
|
17 |
Строительство домостроительного комбината |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
17 800 |
ДИ |
|
18 |
Строительство зоны отдыха Orbis |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
8 000 |
ДИ |
|
19 |
Строительство data–center |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
15 000 |
ДИ |
|
20 |
Строительство завода по производству бумаги, картона и гофроупаковки KZ Recycling |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
21 306 |
ДИ |
|
21 |
Строительство многофункциональной клиники IAMS |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
15 000 |
ДИ |
|
22 |
Строительство многофункционального инновационного индустриального парка и заводов по производству строительных материалов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года
  |
акимат Алматинской области |
40 000 |
ДИ |
|
23 |
Строительство завода по сборке сельскохозяйственной техники Iran Tractor Manufacturing Industrial Group |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
16 000 |
ДИ |
|
24 |
Строительство завода по сборке козловых кранов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
12 000 |
ДИ |
|
25 |
Строительство многофункционального, медицинского, образовательного и научного центра |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
250 000 |
ДИ |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
786 848 |  |
|
2. Сельское хозяйство |
|
26 |
Строительство и расширение тепличных комплексов |
акт приемки объекта в эксплуатацию
  |
2024 год |
акимат Алматинской области |
503 |
ДИ |
|
4-квартал 2025 года |
37 500 |
|
27 |
Строительство завода по производству лапши быстрого приготовления |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2025 года |
акимат Алматинской области |
8 000 |
ДИ |
|
28 |
Создание рыбопромышленного комплекса |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
3 000 |
ДИ |
|
4-квартал 2024 года |
60 205 |
|
29 |
Реконструкция оросительных сетей, подвешенных к насосной станции № 5 села Сарыбулак |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
МВРИ, МФ, акимат Алматинской области |
1 000 |
РБ |
|
2024 год |
1 450 |
РБ |
|
2025 год |
1 541 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
2026 год |
2 000 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
2 368 |
РБ |
|
236 |
МБ |
|
30 |
Создание молочно–товарных ферм |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Алматинской области |
90 |
ДИ |
|
2026 год |
2 500 |
|
4-квартал 2027 года |
3 000 |
|
31 |
Строительство и расширение овощехранилищ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
750 |
ДИ |
|
32 |
Расширение водосберегающих технологий капельного орошения до 500 га |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
790 |
ДИ |
|
33 |
Установка системы капельного орошения на 50 га |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
20 |
ДИ |
|
34 |
Реконструкция оросительных сетей и насосных станций Шенгельдинского массива (№ 1, 3, 4, 6) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МВРИ, МФ, акимат Алматинской области |
4 200 |
РБ |
|
840 |
МБ |
|
2026 год |
10 500 |
РБ |
|
840 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
10 500 |
РБ |
|
840 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
152 973 |  |
|
3. Строительство |
|
3.1. Жилье |
|
35 |
Строительство коммерческого жилья (1980,0 тысячи квадратных метров) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
9 560 |
ДИ
  |
|
2024 год |
157 880 |
|
2025 год |
194 490 |
|
2026 год |
198 730 |
|
4-квартал 2027 года |
231 340 |
|  |  |  |  |
Итого |
792 000 |  |
|
3.2. Инженерно-коммуникационная инфраструктура |
|
36 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) (телефонизация) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 691 |
РБ |
|
598 |
МБ |
|
2026 год |
4 784 |
РБ |
|
382 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 345 |
РБ |
|
37 |
Строительство линейного парка, благоустройство и озеленение городских улиц, парков, скверов и спортивных площадок в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
2025 год |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
4-квартал 2026 года |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
38 |
Строительство дендропарка в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
4 140 |
РБ |
|
460 |
МБ |
|
39 |
Строительство инженерно–коммуникационных сетей и благоустройство двадцати двух 60-ти квартирных жилых домов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
1 033 |
РБ |
|
2024 год |
5 616 |
РБ |
|
624 |
МБ |
|
2025 год |
3 880 |
РБ |
|
751 |
МБ |
|
2026 год |
8 259 |
РБ |
|
730 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 690 |
РБ |
|
40 |
Строительство инженерно–коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в городе Қонаев Алматинской области (Ардагер, Самал, Green City) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
6 129 |
РБ |
|
681 |
МБ |
|
2025 год |
2 237 |
РБ |
|
497 |
МБ |
|
2026 год |
3 360 |
РБ |
|
249 |
МБ |
|
4-квартал 2027 год  |
3 808 |
РБ |
|
299 |
МБ |
|
41 |
Строительство наружных инженерных сетей к строящимся объектам, участки № 1-6 (электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, телефонизация, спецсвязь, блочно–модульные котельные) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
15 750 |
РБ |
|
1 750 |
МБ |
|
2025 год |
6 625 |
РБ |
|
1 325 |
МБ |
|
2026 год |
3 312 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 313 |
РБ |
|  |  |  |  |
Итого |
90 818 |  |
|
3.3. Административные здания |
|
42 |
Строительство административного здания аппарата акима и структурных подразделений акимата Алматинской области  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
10 184 |
РБ |
|
1 131 |
МБ |
|
2025 год |
5 206 |
РБ |
|
1 140 |
МБ |
|
2026 год |
2 603 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года  |
2 603 |
РБ |
|
43 |
Строительство административного здания для подведомственных организаций акимата Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
3 213 |
РБ |
|
320 |
МБ |
|
2025 год |
1 833 |
РБ |
|
360 |
МБ |
|
2026 год |
917 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
915 |
РБ |
|
44 |
Строительство административного здания для центральных государственных органов (Дом департаментов) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
6 500 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
2025 год |
3 250 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
2026 год |
1 625 |
РБ |
|
4-квартал 2027 год |
1 625 |
РБ |
|
45 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Комитет национальной безопасности) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, КНБ (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
5 841 |
РБ |
|
427 |
МБ |
|
2025 год |
3 446 |
РБ |
|
680 |
МБ |
|
2026 год |
9 623 |
РБ |
|
790 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 722 |
РБ |
|
46 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Антитеррористический центр) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, КНБ (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
1 350 |
РБ |
|
150 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 170 |
РБ |
|
130 |
МБ |
|
47 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (прокуратура) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, ГП (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
3 623 |
РБ |
|
403 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
4 726 |
РБ |
|
470 |
МБ |
|
48 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области
(областной суд) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, ВС (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
5 238 |
РБ |
|
582 |
МБ |
|
2025 год |
2 971 |
РБ |
|
590 |
МБ |
|
2026 год |
1 486 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 485 |
РБ |
|
49 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области
(Департамент по противодействию коррупции) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, АПК (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
3 623 |
РБ |
|
403 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
4 726 |
РБ |
|
470 |
МБ |
|
50 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Департамент экономических расследований) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
3 623 |
РБ |
|
403 |
МБ |
|
2025 год |
2 363 |
РБ |
|
470 |
МБ |
|
2026 год |
1 182 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 181 |
РБ |
|
51 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (экономический, административный суды) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, ВС (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
4 714 |
РБ |
|
524 |
МБ |
|
2025 год |
2 774 |
РБ |
|
550 |
МБ |
|
2026 год |
1 387 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 387 |
РБ |
|
52 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области
(уголовный суд) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, ВС (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области |
4 714 |
РБ |
|
524 |
МБ |
|
2025 год |
2 774 |
РБ |
|
550 |
МБ |
|
2026 год |
1 387 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 387 |
РБ |
|
53 |
Строительство здания правительства для граждан в городе Қонаев Алматинской области (центр обслуживания населения, специализированный центр обслуживания населения и автодром) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МЦРИАП, МФ, акимат Алматинской области |
2 250 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|
2025 год |
2 615 |
РБ |
|
581 |
МБ |
|
2026 год |
4 108 |
РБ |
|
280 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 306 |
РБ |
|
54 |
Строительство автохозяйственного комплекса аппарата акима Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
1 980 |
МБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
1 020 |
|
55 |
Строительство административного здания визит-центра в специальной экономической зоне Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
3 500 |
МБ
  |
|
4-квартал 2024 года |
8 150 |
|  |  |  |  |
Итого |
158 484 |  |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
1 041 302 |  |
|
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
4.1. Водоснабжение и водоотведение
  |
|
56 |
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 19, № 20 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
630 |
РБ |
|
70 |
МБ |
|
57 |
Строительство канализационно–очистного сооружения |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области, МПС |
5 000 |
МБ |
|
2025 год |
5 000 |
|
2026 год |
5 000 |
|
4-квартал 2027 года |
5 000 |
|
58 |
Строительство канализационно–очистного сооружения (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
3 895 |
РБ |
|
810 |
МБ |
|
2026 год |
9 738 |
РБ |
|
810 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 947 |
РБ |
|
59 |
Строительство водозаборного сооружения (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
2 070 |
РБ |
|
460 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 070 |
РБ |
|
460 |
МБ |
|
60 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (водоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
1 260 |
РБ |
|
140 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 260 |
РБ |
|
140 |
МБ |
|
61 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (канализация) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
1 410 |
РБ |
|
190 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 410 |
РБ |
|
190 |
МБ |
|
62 |
Строительство дренажной системы в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
63 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области (водоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 440 |
РБ |
|
160 |
МБ |
|
64 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области (канализация) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 440 |
РБ |
|
160 |
МБ |
|
65 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (канализация) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
882 |
РБ |
|
98 |
МБ |
|
2026 год |
4 500 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 438 |
РБ |
|
382 |
МБ |
|
66 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (водоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
882 |
РБ |
|
98 |
МБ |
|
2026 год |
4 500 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 438 |
РБ |
|
382 |
МБ |
|
67 |
Реконструкция водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Восточный в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
630 |
РБ |
|
70 |
МБ |
|
68 |
Реконструкция главного коллектора канализации Д-1000 мм по улице Кунаева до канализационной насосной станции № 6 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
69 |
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Спутник в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
630 |
РБ |
|
70 |
МБ |
|
70 |
Реконструкция напорного водовода от скважин в селе Арна до контрольных резервуаров в городе Қонаев Алматинской области (2-я нитка) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
71 |
Реконструкция и строительство системы канализации и строительство канализационно–очистных сооружений в селе Заречное в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
1 600 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
2025 год |
2 250 |
РБ |
|
400 |
МБ |
|
2026 год |
1 125 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 125 |
РБ |
|
72 |
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 8, № 10 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
1 078 |
РБ |
|
119 |
МБ |
|
73 |
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селах Шенгельды, Сарыбулак, Кербулак в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
250 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
650 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
74 |
Бурение новой скважины № 10, строительство резервуара чистой воды, здание хлораторной, насосной станции в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
500 |
МБ |
|
75 |
Бурение новых скважин № 11, 12, 13, 14, 15, 16 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
540 |
МБ |
|
76 |
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона "Асем Тас" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
77 |
Реконструкция трубопровода водоснабжения Д-100 мм протяженностью 1200 метров по улице Весенняя села Заречный в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
300 |
МБ |
|
78 |
Реконструкция и строительство водовода Д-530 мм от скважинного водозабора в селе Арна ГКП "Капшагай Су Арнасы" до промышленной зоны "Арна" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
79 |
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона № 1 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
80 |
Реконструкция 2-х ниток водовода Д-400 мм от I водоподъема (скважинного водозабора) до II водоподъема села Заречный протяженностью каждой нитки 2500 метров в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
270 |
МБ |
|
81 |
Реконструкция трубопровода водоснабжения Д-160 мм по улице Советская в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
270 |
МБ |
|
82 |
Реконструкция самотечной сети канализации Д-300 мм по улице Абая в городе Қонаев Алматинской области (батальон, пожарная часть) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
270 |
МБ |
|
83 |
Реконструкция и строительство новой насосной станции 1-го подъема, не зависящей от уровня Капшагайского водохранилища, с увеличением мощности в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
1 830 |
РБ |
|
247 |
МБ |
|
84 |
Реконструкция высоковольтной кабельной линии 6 кВ от подстанции-57 до насосной станции 1-го подъема в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
351 |
МБ |
|
85 |
Реконструкция фильтровальной станции с увеличением производственной мощности с учетом всех технологических процессов в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
911 |
РБ |
|
101 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
86 |
Реконструкция трубопровода водоснабжения улиц Сейфуллина и Алматинская в городе Қонаев Алматинской области
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
843 |
РБ |
|
93 |
МБ |
|
87 |
Реконструкция самотечной сети канализации от канализационного колодца в районе УВД через лог Шошқалысай до приемного колодца канализационной насосной станции № 4 (замена труб Д-500 мм протяженностью 950 метров) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
630 |
РБ |
|
70 |
МБ |
|
88 |
Реконструкция и строительство 6-ти резервуаров, замена всех технологических трубопроводов и запорной арматуры, капитальный ремонт зданий в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 250 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|
89 |
Реконструкция трубопровода Д-200 мм до баз отдыха на северном побережье протяженностью 8,0 км от 3-х скважин Капшагайского водохранилища с геологоразведочными работами в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 350 |
РБ |
|
150 |
МБ |
|
90 |
Реконструкция сетей водопровода и канализации в районе нового здания областного акимата, игорных зон, промышленных зданий по улице Индустриальная в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
180 |
РБ |
|
20 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
540 |
РБ |
|
60 |
МБ |
|
91 |
Реконструкция трубопровода водоснабжения от городской сети водопровода на садоводческий массив № 4 с учетом реконструкции существующей водопроводной сети фильтровальной станции ГКП "Қонаев Су Арнасы" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
630 |
РБ |
|
70 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
270 |
РБ |
|
30 |
МБ |
|
92 |
Реконструкция трубопровода водоснабжения от городской сети водопровода на садоводческий массив № 7 с учетом реконструкции существующей водопроводной сети фильтровальной станции ГКП "Қонаев Су Арнасы" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
630 |
РБ |
|
70 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
93 |
Автоматизация и цифровизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Қонаев Алматинской области
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
600 |
РБ |
|
60 |
МБ |
|
94 |
Реконструкция канализационной насосной станции № 4а ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
2 000 |
РБ |
|
4-квартал 2024 года |
974 |
РБ |
|
331 |
МБ |
|
95 |
Реконструкция канализационной насосной станции № 6 ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
МПС, МФ, акимат Алматинской области |
4 000 |
РБ |
|
4-квартал 2024 года |
1 417 |
РБ |
|
602 |
МБ |
|
96 |
Строительство сетей газоснабжения и канализации к республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2023 года |
акимат Алматинской области |
2 500 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
132 067 |  |
|
4.2. Газоснабжение |
|
97 |
Строительство автоматической газораспределительной станции "Конаев 2" на 50 тысяч кубометров в час в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
98 |
Строительство магистрального газопровода от автоматической газораспределительной станции "Конаев 2" до микрорайонов Самал, Ардагер в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
99 |
Реконструкция и расширение магистрального газопровода Д-530 мм протяженностью 1,8 км в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
2025 год |
225 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
2026 год |
113 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
112 |
РБ |
|
100 |
Строительство автоматической газораспределительной станции в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
3 150 |
РБ |
|
350 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 700 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
101 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (газоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 691 |
РБ |
|
598 |
МБ |
|
2026 год |
4 784 |
РБ |
|
382 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 345 |
РБ |
|
102 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области (газоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
3 114 |
РБ |
|
3 460 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 026 |
РБ |
|
114 |
МБ |
|
103 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (газоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 340 |
РБ |
|
260 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 800 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
104 |
Газоснабжение микрорайонов Спутник, Рауан, Карлыгаш, Арна, № 19 - 20, 12а, 12б в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 250 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
38 114 |  |
|
4.3. Электроснабжение |
|
105 |
Строительство подстанции 110/10 кВ (Жана Иле) 2х40 МВА, с сооружением ВЛ 110 кВ в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
4 000 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
2025 год |
5 000 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
2026 год |
2 500 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
2 500 |
РБ |
|
106 |
Строительство линии электропередачи 10/0,4 кВ в микрорайоне Рауан в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
500 |
МБ |
|
107 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (электроснабжение 10/0,4 кВ) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Алматинской области, МФ, МПС
  |
2 691 |
РБ |
|
598 |
МБ |
|
2026 год |
4 784 |
РБ |
|
382 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 345 |
РБ |
|
108 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (электроснабжение 10 кВ) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области, МФ, МПС
  |
2 115 |
РБ |
|
235 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 035 |
РБ |
|
115 |
МБ |
|
109 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области
(электроснабжение 04/10 кВ) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области, МФ, МПС
  |
3 114 |
РБ |
|
346 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 026 |
РБ |
|
114 |
МБ |
|
110 |
Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Арна" на 150 МВА с двухцепной воздушной линией 110 кВ "Робот – Арна" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
8 000 |
РБ |
|
800 |
МБ |
|
2025 год |
6 500 |
РБ |
|
1 300 |
МБ |
|
2026 год |
3 250 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 250 |
РБ |
|
111 |
Строительство подстанции 110/10 кВ "Кокшил" в микрорайоне № 10 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
8 000 |
РБ |
|
800 |
МБ |
|
2025 год |
7 500 |
РБ |
|
1 500 |
МБ |
|
2026 год |
3 750 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 750 |
РБ |
|
112 |
Реконструкция и строительство высоковольтной кабельной воздушной линии 10 кВ протяженностью 15 км в две нитки от подстанции № 143 "Робот" до скважинного водозабора села Арна в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области, МНЭ, МФ, |
231 |
РБ |
|
25 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года  |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
113 |
Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Тамаша" 2х250 МВА в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
2025 год |
3 250 |
РБ |
|
700 |
МБ |
|
2026 год |
21 625 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 625 |
РБ |
|
114 |
Строительство подстанции 110/10 кВ "Тамгалы тас" 2х63МВА, с сооружением воздушной линии 110 кВ (в габаритах 220 кВ) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 000 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
2025 год |
4 500 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
4-квартал 2026 года |
9 000 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
115 |
Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ "Капшагайская" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области, МФ, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
2025 год |
2 250 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|
4-квартал 2026 года |
6 300 |
РБ |
|
700 |
МБ |
|
116 |
Реконструкция подстанции 220/10/10 кВ "Робот" в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области, МФ, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
450 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
2025 год |
2 250 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|
4-квартал 2026 года |
6 300 |
РБ |
|
700 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
150 356 |  |
|
4.4. Теплоснабжение |
|
117 |
Строительство 5-ти квартальных котельных мощностью 75 Гкал/час (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
1 100 |
МБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
2 200 |
|
118 |
Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (теплоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МПС, МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 691 |
РБ |
|
598 |
МБ |
|
2026 год |
4 784 |
РБ |
|
382 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 345 |
РБ |
|
119 |
Строительство 4-х квартальных котельных мощностью 75 Гкал/час в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
1 100 |
МБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
2 200 |
|
120 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (микрорайон № 10) в городе Қонаев Алматинской области (теплоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
3 114 |
РБ |
|
346 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 026 |
РБ |
|
114 |
МБ |
|
121 |
Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (теплоснабжение) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МПС, МЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 295 |
РБ |
|
255 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 655 |
РБ |
|
295 |
МБ |
|
122 |
Реконструкция тепловых сетей по улице Сейфуллина от тепловой камеры № 1 до тепловой камеры № 14 в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МПС, МЭ, МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
540 |
РБ |
|
60 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
27 100 |  |
|
4.5. Благоустройство |
|
123 |
Благоустройство набережной Капшагайского водохранилища в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
5 700 |
РБ |
|
600 |
МБ |
|
2025 год |
2 850 |
РБ |
|
600 |
МБ |
|
2026 год |
7 125 |
РБ |
|
600 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 425 |
РБ |
|
124 |
Строительство полигона твердых бытовых отходов с сортировочной линией в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МЭПР, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
4-квартал 2026 года |
500 |
РБ |
|
50 |
МБ |
|
125 |
Благоустройство смотровой площадки в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
3 150 |
РБ |
|
350 |
МБ |
|
126 |
Благоустройство улиц Алматинская, Жамбыла, Абая, а также пешеходных зон в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 953 |
РБ |
|
656 |
МБ |
|
2026 год |
1 477 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 476 |
РБ |
|
127 |
Внедрение системы управления коммунальными отходами в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
60 |
МБ |
|
128 |
Благоустройство нового центрального парка им. Д.Конаева со строительством мачты под Государственный флаг в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
4 933 |
РБ |
|
548 |
МБ |
|
2025 год |
2 467 |
РБ |
|
548 |
МБ |
|
2026 год |
1 233 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 233 |
РБ |
|
129 |
Благоустройство вдоль канала Шошкалысай в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
4 816 |
РБ |
|
535 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
3 600 |
РБ |
|
400 |
МБ |
|
130 |
Строительство ботанического сада (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2025 года |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
4 500 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
55 885 |  |
|
4.6. Освещение улиц сельских населенных пунктов |
|
131 |
Освещение улиц в Шенгельдинском сельском округе города Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2025 года |
акимат Алматинской области |
567 |
МБ |
|
132 |
Модернизация уличного освещения (улицы Кунаева, Жамбыла, Сидранского, три Аллеи) города Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
133 |
Освещение уличного освещения в Зареченском сельском округе города Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
270 |
РБ |
|
30 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
1 867 |  |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
405 389 |  |
|
5. Транспортная инфраструктура |
|
5.1. Строительство улично-дорожной сети |
|
134 |
Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области, участки № 1 – 23 (63,6 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
2025 год |
33 219 |
РБ |
|
7 397 |
МБ |
|
2026 год |
49 829 |
РБ |
|
3 699 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
49 828 |
РБ |
|
3 699 |
МБ |
|
135 |
Строительство мостового перехода через Капшагайское водохранилище в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МТ, МФ, акимат Алматинской области |
40 810 |
РБ |
|
9 068 |
МБ |
|
2026 год |
61 215 |
РБ |
|
4 534 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
61 215 |
РБ |
|
4 534 |
МБ |
|
136 |
Строительство автомобильной дороги в обход города Қонаев Алматинской области, 0 - 65 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МТ, МФ |
200 |
РБ
  |
|
2026 год |
2 000 |
|
4-квартал 2027 года |
57 000 |
|
137 |
Строительство автовокзала в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
4 565 |
ДИ |
|
4-квартал 2025 года |
4 565 |
|  |  |  |  |
Итого |
398 377 |  |
|
5.2. Реконструкция улично-дорожной сети |
|
138 |
Реконструкция автомобильной дороги А-3 Алматы – Усть–Каменогорск (подъезд к селу Арна) в городе Қонаев Алматинской области (6,1 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МТ, МФ, акимат Алматинской области |
750 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
2026 год |
1 173 |
РБ |
|
89 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 173 |
РБ |
|
89 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
3 574 |  |
|
5.3. Средний ремонт улично–дорожной сети |
|
139 |
Средний ремонт автомобильной дороги КВ - 16 "Алматы – Усть–Каменогорск – Казахстан – Акши" в городе Қонаев Алматинской области (30 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
563 |
МБ
  |
|
2024 год |
554 |
|
2025 год |
554 |
|
4-квартал 2026 года |
554 |
|  |  |  |  |
Итого |
2 225 |  |
|
5/1. Акимат города |
|
5/1.1. Строительство улично–дорожной сети |
|
140 |
Строительство улично–дорожной сети в микрорайоне Карлыгаш (участки № 1, № 2, № 3) города Қонаев Алматинской области (9,6 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
2 919 |
РБ |
|
325 |
МБ |
|
2025 год |
1 460 |
РБ |
|
325 |
МБ |
|
2026 год |
3 649 |
РБ |
|
325 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 648 |
РБ |
|
325 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
12 976 |  |
|
5/1.2. Реконструкция улично–дорожной сети |
|
141 |
Реконструкция улиц в городе Қонаев Алматинской области 16,5 км (Алматинская – 4 км, Абая – 2,6 км, Ауезова – 1 км, Вивальди – 1,6 км, Железнодорожная – 1 км, Сидранского – 2 км, Алтын алма – 4,3 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
13 680 |
РБ |
|
1 198 |
МБ |
|
2025 год |
19 175 |
РБ |
|
4 295 |
МБ |
|
2026 год |
31 158 |
РБ |
|
2 096 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
31 156 |
РБ |
|
2 096 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
104 854 |  |
|
5/1.3. Капитальный ремонт улично–дорожной сети |
|
142 |
Капитальный ремонт микрорайонов № 19, № 20, Спутник города Қонаев Алматинской области (12 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
900 |
РБ |
|
100 |
МБ |
|
2026 год |
5 700 |
РБ |
|
600 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
5 700 |
РБ |
|
600 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
13 600 |  |
|
5/1.4. Средний ремонт улично–дорожной сети |
|
143 |
Средний ремонт улиц в селах Арна, Коскудык, Акозек, Сарыбулак, Кербулак, Шенгелды в городе Қонаев Алматинской области (26 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 139 |
РБ |
|
126 |
МБ |
|
2025 год |
1 121 |
РБ |
|
125 |
МБ |
|
2026 год |
1 121 |
РБ |
|
125 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 121 |
РБ |
|
125 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
5 003 |  |
|
5.4. Строительство железнодорожных путей в обход города Қонаев |
|
144 |
Строительство железнодорожного вокзала в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МТ, МФ, акимат Алматинской области |
6 646 |
РБ |
|
738 |
МБ |
|
2025 год |
3 323 |
РБ |
|
738 |
МБ |
|
2026 год |
8 308 |
РБ |
|
738 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
8 307 |
РБ |
|
738 |
МБ |
|
145 |
Строительство железной дороги в обход города, км 0 - 70 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МТ, МФ, акимат Алматинской области |
4 500 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
2026 год |
41 950 |
РБ |
|
4 300 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
41 950 |
РБ |
|
4 300 |
МБ |
|
146 |
Строительство путепровода через железнодорожную линию в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 250 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|
2026 год |
3 125 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|
4-квартал 2027 года |
3 125 |
РБ |
|
250 |
МБ |
|  |  |  |  |
Итого |
135 786 |  |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
676 395 |  |
|
6. Образование |
|
147 |
Строительство колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МП, МФ, акимат Алматинской области |
3 600 |
ГБ
  |
|
2025 год |
4 035 |
|
2026 год |
5 685 |
|
4-квартал 2027 года  |
1 680 |
|
148 |
Создание академического городка с инновационным центром, нового современного университета, а также открытие филиалов вузов и колледжей города Алматы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Алматинской области |
162 000 |
ДИ |
|
2026 год |
162 000 |
|
4-квартал 2027 года |
162 000 |
|
149 |
Пристройка на 300 мест средней школы № 1 имени Ы. Алтынсарина |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2025 года |
акимат Алматинской области |
1 100 |
ГБ |
|
150 |
Строительство детского сада на 320 мест |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
акимат Алматинской области |
1 500 |
ДИ |
|
4-квартал 2026 года |
1 500 |
|
151 |
Строительство Дворца школьников на 600 мест с библиотекой в городе Қонаев Алматинской области
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МП, МФ, акимат Алматинской области |
6 000 |
ГБ
  |
|
2025 год |
3 300 |
|
2026 год |
1 350 |
|
4-квартал 2027 года |
1 350 |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
517 100 |  |
|
7. Здравоохранение |
|
152 |
Строительство многопрофильной больницы с онкологическим и перинатальным блоками в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЗ, МФ, акимат Алматинской области |
3 300 |
ГБ
  |
|
2025 год |
21 000 |
|
2026 год |
23 450 |
|
4-квартал 2027 года |
8 750 |
|
153 |
Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МЗ, МФ, акимат Алматинской области |
1 443 |
ГБ
  |
|
4-квартал 2026 года |
5 187 |
|
154 |
Строительство инфекционного блока при городской многопрофильной больнице в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЗ, МФ, акимат Алматинской области |
750 |
ГБ
  |
|
2025 год |
7 814 |
|
2026 год |
7 239 |
|
4-квартал 2027 года |
3 197 |
|
155 |
Строительство здания судебной экспертизы в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЮ, МФ, акимат Алматинской области |
476 |
ГБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
4 284 |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
86 890 |  |
|
8. Социальная защита населения |
|
156 |
Строительство реабилитационного центра на 150 мест в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МТСЗН, МФ, акимат Алматинской области |
1 574 |
РБ |
|
150 |
МБ |
|
2025 год |
2 582 |
РБ |
|
574 |
МБ |
|
2026 год |
1 291 |
РБ |
|
4-квартал 2027 года |
1 291 |
РБ |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
7 462 |  |
|
9. Культура и туризм |
|
157 |
Строительство конгресс–холла в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МКИ, МФ, акимат Алматинской области |
2 100 |
ГБ
  |
|
2025 год |
7 370 |
|
2026 год |
7 415 |
|
4-квартал 2027 года |
3 015 |
|
158 |
Строительство музея с лабораторией в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МКИ, МФ, акимат Алматинской области |
4 180 |
ГБ
  |
|
2025 год |
3 201 |
|
2026 год |
1 310 |
|
4-квартал 2027 года |
1 309 |
|
159 |
Строительство здания областного архива в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МКИ, МФ, акимат Алматинской области |
4 500 |
ГБ
  |
|
2025 год |
2 500 |
|
2026 год |
1 000 |
|
4-квартал 2027 года |
1 000 |
|
160 |
Строительство драматического театра в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МКИ, МФ, акимат Алматинской области |
2 600 |
ГБ
  |
|
2026 год |
8 050 |
|
4-квартал 2027 года |
6 750 |
|
161 |
Строительство здания Қонаев центра в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МКИ, МФ, акимат Алматинской области |
2 750 |
ГБ
  |
|
2026 год |
4 205 |
|
4-квартал 2027 года |
7 011 |
|
162 |
Строительство медиацентра в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 600 |
ГБ
  |
|
4-квартал 2027 года |
4 100 |
|
163 |
Строительство ипподрома в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МТС, МФ, акимат Алматинской области |
3 300 |
ГБ
  |
|
2026 год |
7 700 |
|
4-квартал 2027 года |
5 000 |
|
164 |
Создание баз отдыха "Golden beach", "Makao Luxury Village", "Ақ Жайық", "A club" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2023 года |
акимат Алматинской области |
5 500 |
ДИ |
|
165 |
Строительство круглогодичного развлекательного комплекса "Rezoma Resort and Villas" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
3 000 |
ДИ |
|
2024 год |
3 000 |
|
4-квартал 2025 года |
2 000 |
|
166 |
Расширение базы отдыха "Аквапарк на море" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
3 000 |
ДИ |
|
2024 год |
70 |
|
4-квартал 2025 года |
2 000 |
|
167 |
Строительство многофункционального курорта "Kapshagay Resort" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2023 год |
акимат Алматинской области |
2 000 |
ДИ |
|
2024 год |
3 000 |
|
4-квартал 2025 года |
3 000 |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
118 536 |  |
|
10. Спорт |
|
168 |
Строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МТС, МФ, акимат Алматинской области |
2 075 |
ГБ
  |
|
2025 год |
3 789 |
|
2026 год |
3 530 |
|
4-квартал 2027 года |
1 547 |
|
169 |
Строительство центрального стадиона в городе Қонаев Алматинской области
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МТС, МФ, акимат Алматинской области |
3 700 |
ГБ
  |
|
2026 год |
8 259 |
|
4-квартал 2027 года |
13 041 |
|
170 |
Строительство Дворца спорта (бассейн, ледовая арена, универсальный зал, велотрек) в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
МТС, МФ, акимат Алматинской области |
11 000 |
ГБ
  |
|
4-квартал 2027 года |
14 000 |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
60 941 |  |
|
11. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты |
|
171 |
Строительство комплекса зданий Департамента полиции в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МВД, МФ, акимат Алматинской области |
7 384 |
ГБ
  |
|
2025 год |
5 154 |
|
2026 год |
4 557 |
|
4-квартал 2027 года |
2 137 |
|
172 |
Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Департамент по чрезвычайным ситуациям) с пожарным депо на 6 выездов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МЧС, МФ, акимат Алматинской области |
4 600 |
ГБ
  |
|
2025 год |
1 458 |
|
2026 год |
2 196 |
|
4-квартал 2027 года |
596 |
|
173 |
Строительство городского запасного пункта управления акима Алматинской области в городе Қонаев |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2027 года |
акимат Алматинской области |
4 510 |
МБ |
|
174 |
Проведение капитального ремонта здания пожарного депо
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
400 |
МБ |
|
175 |
Оснащение сиренно–речевыми устройствами для оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
92 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
31 |
|
176 |
Оснащение 1 единицей системы перехвата цифрового телевещания |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года |
акимат Алматинской области |
35 |
МБ |
|
177 |
Строительство модульной 2-х этажной спасательной станции и модульных постов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
500 |
МБ
  |
|
2025 год |
100 |
|
4-квартал 2026 года |
100 |
|
178 |
Покупка разного вида транспорта (авто, мото, водного) для нужд гражданской защиты |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
акимат Алматинской области |
603 |
МБ
  |
|
2025 год |
974 |
|
2026 год |
919 |
|
4-квартал 2027 года |
495 |
|
179 |
Строительство типового сборного пункта в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области |
1 800 |
ГБ
  |
|
2025 год |
1 680 |
|
2026 год |
700 |
|
4-квартал 2027 года |
700 |
|
180 |
Строительство здания Департамента по делам обороны в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год
  |
МНЭ, МО, МФ, акимат Алматинской области |
2 016 |
РБ |
|
224 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
2 034 |
РБ |
|
226 |
МБ |
|
181 |
Строительство здания управления по делам обороны в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, МФ, акимат Алматинской области
  |
1 960 |
ГБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
840 |
|
182 |
Строительство объектов инфраструктуры войнской части 62064 (с инженерными сетями и подъездными путями) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МО, МФ, акимат Алматинской области |
30 000 |
РБ |
|
2025 год |
21 000 |
|
2026 год |
10 500 |
|
4-квартал 2027 года |
10 500 |
|
183 |
Строительство инженерных сетей и подъездных путей к полигону войнской части 32363 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МО, МФ, акимат Алматинской области |
1 800 |
РБ |
|
180 |
МБ |
|
4-квартал 2025 года |
1 458 |
РБ |
|
184 |
Строительство районного отдела полиции при управлении полиции (Жана Иле) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2026 года |
акимат Алматинской области |
5 000 |
МБ |
|
185 |
Строительство комплекса пожарного депо № 1, № 2 на 4 выезда в городе Қонаев Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
МЧС, МФ, акимат Алматинской области |
800 |
ГБ
  |
|
4-квартал 2026 год |
800 |
|
186 |
Cтроительство ангара для хранения автобронетанковой техники, кинологического городка с вольером на 150 собак, благоустройство и дороги, подведение сетей газоснабжения к военным городкам воинской части 5574 в селах Жетыген и Заречный Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год |
МВД, МФ, акимат Алматинской области |
1 000 |
РБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
1 500 |
|
187 |
Реконструкция с сейсмоусилением казармы для размещения батальона оперативного назначения, благоустройство и строительство дороги к воинской части 3660 в селе Заречный Алматинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2024 год
  |
МВД, МФ, акимат Алматинской области |
2 000 |
РБ
  |
|
4-квартал 2025 года |
1 500 |
|  |  |  |  |
Итого по разделу: |
137 059 |  |
|
 ВСЕГО: |
3 990 895 |  |

      **Примечания**:

      \* Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий плановый период в установленном законодательством порядке, а также с учетом прогнозных параметров социально–экономического развития страны и возможности доходной части республиканского бюджета. При этом расходы могут корректироваться исходя из актуальных расчетов, приоритетов и стоимости предлагаемых мероприятий на соответствующие годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Источник |
ВСЕГО: |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
РБ\* |
1 401 228 |
8 033 |
263 667 |
313 459 |
429 954 |
386 115 |
|
ГБ |
305 259 |  |
42 725 |
82 118 |
105 233 |
75 183 |
|
МБ |
202 042 |
6 563 |
51 731 |
68 202 |
43 506 |
32 040 |
|
ДИ |
2 082 366 |
62 594 |
331 231 |
477 395 |
442 480 |
768 666 |
|
Итого |
3 990 895 |
77 190 |
689 354 |
941 174 |
1 021 173 |
1 262 004 |

      **Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АГРС |
– |
автоматизированная газораспределительная станция |
|
АО |
– |
акционерное общество |
|
РОП |
– |
районный отдел полиции |
|
ОРУ |
– |
открытое распределительное устройство |
|
ВЛ |
– |
воздушная линия |
|
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
ДИ |
– |
другие источники |
|
БМК |
– |
блочно-модульные котельные  |
|
ГП |
– |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
ВС |
– |
Верховный Суд Республики Казахстан |
|
ИЖС |
– |
индивидуальное жилищное строительство |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ИКС |
– |
инженерно-коммуникационные сети |
|
КЛ |
– |
кабельная линия |
|
МТ |
– |
Министерство транспорта Республики Казахстан |
|
КНС |
– |
канализационная насосная станция |
|
КОС |
– |
канализационно-очистные сооружения |
|
ГОВД |
– |
городской отдел внутренних дел |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
ПС |
– |
подстанция |
|
МКИ |
– |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
|
СМЭС |
– |
специализированный межрайонный экономический суд |
|
ГБ |
– |
государственный бюджет |
|
ГКП |
– |
государственное коммунальное предприятие |
|
МП |
– |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
СШ |
– |
средняя школа |
|
МПС |
– |
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
|
УП |
– |
Управление полиции |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
АПК |
– |
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) |
|
МВРИ |
– |
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
|
ЖД |
– |
железная дорога |
|
ДЧС |
– |
Департамент по чрезвычайным ситуациям |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
АТЦ |
– |
антитеррористический центр |
|
ТСМ |
– |
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
|
КНБ |
– |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
ЦОН |
– |
центр обслуживания населения |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
ГКП на ПХВ  |
– |
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения |
|
МСБ |
– |
малый и средний бизнес |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
ВЗ |
– |
внутренние займы |
|
КРС |
– |
крупный рогатый скот |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МЭПР |
– |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан