

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 1087.

      В целях социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам, в том числе непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимату Алматинской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 1087 |

**Комплексный план социально-экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы**

      Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.12.2023 № 1187.

      Город Қонаев (далее – город) является промышленным городом, основу экономики составляет обрабатывающая отрасль.

      В объеме промышленной продукции города доля обрабатывающей отрасли составляет 81,3 % (по данным Бюро национальной статистики Агентства стратегического планирования и развития Республики Казахстан объем промышленного производства города Қонаев за 2022 год составил 140,7 млрд тенге, в т.ч. обрабатывающая промышленность – 114,4 млрд тенге).

      Крупными предприятиями отрасли являются: ТОО "Маревен Фуд Тянь – Шань" по выпуску макаронных изделий с объемом производства 30,4 миллиарда тенге, ТОО "Кнауф Гипс Капшагай" по выпуску гипсокартонных изделий и сухих строительных смесей (17,3 миллиарда тенге).

      Энергетический комплекс представлен АО "АлЭСКапшагайская ГЭС", 5 ветровыми электростанциями и 6 солнечными электростанциями.

      Также город обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся техническую базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.

      Город богат природными полезными ископаемыми и привлекателен инвесторам для развития промышленности.

      На территории города имеются месторождения природного песка, щебня, камня и глины для производства изделий из фарфора.

      Численность населения города в 2022 году достигла 70,5 тысячи человек (уровень урбанизации – 78,3 %).

      За последние 3 года численность экономически активного населения увеличилась на 15 тысяч человек с 22 тысяч до 37 тысяч человек, в том числе численность занятого населения – на 14 тысяч человек с 21 тысячи до 35 тысяч человек.

      За 2022 год инвестиции в основной капитал увеличились до 59,5 миллиарда тенге, что составило рост на 43,4 % или 19,7 миллиарда тенге больше по сравнению с 2021 годом (2021 год – 39,8 миллиарда тенге).

      В селе Заречный создана специальная экономическая зона "Alatau", в состав которой вошла территория промышленной зоны "Арна" площадью 1300 га, где будут реализованы высокотехнологические проекты в отрасли машиностроения, металлургии, стройиндустрии и пищевой промышленности.

      Производится около 29 видов сельскохозяйственных культур. Животноводство представлено молочным скотоводством, овцеводством, продуктивным коневодством, свиноводством и птицеводством.

      Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 24,1 миллиарда тенге или 102,5 % к уровню 2021 года.

      Посевные площади доведены до 14,5 тысячи гектаров, из них 8,5 тысячи гектаров – орошаемые пашни. По производству лука город занимает первое место в области с долей 58 % или 85,2 тысячи тонн. В двух теплицах производится свыше 10 тысяч тонн овощей, из них 75 % – огурцы.

      Вместе с тем требуются реконструкция и строительство оросительных сетей, существует проблема с обеспечением поливной водой приусадебных участков жителей западной части села Шенгельды.

      Увеличены поголовье крупного рогатого скота на 15,7 %, лошадей – на 28,7 %, надои молока – на 4,9 %, производство яиц – на 3,5 % по сравнению с 2021 годом.

      В целом город имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром области, так как находится вдоль трассы Алматы – Усть–Каменогорск и связывает мегаполис Алматы с областью Жетісу.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста города, который имеет мультипликативный эффект.

      Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры и развитию сервиса обслуживания.

      Природно-рекреационные ресурсы Капшагайского водохранилища создают благоприятные условия для туризма, который является самым посещаемым в области местом летнего отдыха.

      Проводятся мероприятия, направленные на широкое вовлечение подрастающего поколения для занятия активными видами туризма. Туристы принимают активное участие в ежегодной Иле-Балхашской регате и областном туристском слете, посвященным Всемирному Дню туризма, соревнованиях по туристскому многоборью и скалолазанию, туриаде "Джунгария", мастер–классах по водному туризму, детской регате.

      Объем розничного товарооборота за 2022 год составил 28,2 миллиарда тенге с ростом на 16 % к 2021 году или 3,9 миллиарда тенге (2021 год – 24,3 миллиарда тенге).

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и смертности от онкозаболеваний.

      В 2022 году сохраняется высокий уровень младенческой смертности – 4,70 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 88 смертей от болезней системы кровообращения, 22 – от злокачественных новообразований.

      Также актуальным остается комплексное решение жилищных вопросов для различных слоев населения, так как по состоянию на 1 марта 2023 года в очереди на получение жилья по городу состоит 3,4 тыс. человек. За последние 3 года получили жилье 120 семей, из них сироты – 34, многодетные семьи – 35.

      В то же время в аварийном состоянии находится 27 двухэтажных домов 1967 года постройки, общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров на 264 квартиры, которые несут опасность для проживающих в них людей.

      Город обеспечен централизованным теплоснабжением. Общая мощность котельной составляет 178 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 58,4 км, износ – 42 %.

      При этом имеются проблемы, решение которых необходимо в ближайшей пятилетке:

      1) дефицит ученических мест в школах составляет 261;

      2) отсутствие современных медицинских учреждений в городе, дефицит врачебных кадров, низкий уровень оснащенности медицинских организаций;

      3) строительство школ, детсадов, больниц, поликлиник, культурно – досуговых организаций и спортивных сооружений;

      4) проведение капитального, среднего и текущего ремонта улиц города и населенных пунктов;

      5) подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам и микрорайонам города, а также новым площадкам под индивидуальное жилищное строительство в селах Шенгельды и Арна;

      6) проведение текущего ремонта фасадов домов, зданий, содержание и благоустройство улиц, дворов, скверов, пляжа;

      7) строительство парков развлечений и отдыха, скверов, бульваров, капитальный ремонт функционирующих;

      8) расширение котельной для перехода на газовое отопление (доступ к газу не имеет 75,2 % населения или 53,0 тыс. человек);

      9) проведение ремонта и замены сетей действующих линий электропередачи с установкой новых опор в селах Заречный, Арна, Шенгельды, Коскудык и Акозек;

      10) высокий износ инженерных сетей, в том числе водопроводных составляет – 80 %, канализационных – 100 %, тепловых – 40 %, газопроводные линии – 55 %;

      11) в неудовлетворительном состоянии 25,5 км автомобильных дорог местного значения (общая протяженность 213 км).

      Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание демографический сдвиг города в положительную сторону и развитие области в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии города.

**Комплексный план социально–экономического развития города Қонаев Алматинской области на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Форма завершения | | Сроки исполнения | | Ответственные исполнители | Объем финансирования (миллион тенге) | | Источники финансирования | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | | | | | | |
| 1) увеличение объема промышленности с 140,7 до 210,0 миллиарда тенге или в 1,5 раза, в том числе увеличение объемов обрабатывающей промышленности с 114,4 до 178,5 миллиарда тенге или в 1,6 раза; | | | | | | | | | | | |
| 2) увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства с 24,1 до 45,0 миллиарда тенге или в 1,7 раза; | | | | | | | | | | | |
| 3) привлечение 3,5 триллиона тенге инвестиций в основной капитал (2022 год – 59,5 миллиарда тенге); | | | | | | | | | | | |
| 4) увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе на 34 % или 20,0 тысячи человек (2022 год – 15,9 тысячи человек); | | | | | | | | | | | |
| 5) увеличение количества туристов, обслуженных в местах размещения, в 1,6 раза (110 тысяч человек), а общее количество туристов – в 2 раза (1,8 миллиона человек); | | | | | | | | | | | |
| 6) увеличение объема строительных работ в 13,6 раза (177,4 миллиарда тенге); | | | | | | | | | | | |
| 7) введение более 2,0 миллиона квадратных метров жилья, обеспеченность жильем на 1 проживающего составит 28,4 кв.м;  обеспечение жильем из государственного жилищного фонда 605 семей, из них сироты – 121, многодетные – 121, другие категории СУСН – 363; | | | | | | | | | | | |
| 8) доведение удельного веса общей площади, оборудованной центральным горячим водоснабжением, с 55,9 % до 92 %, канализацией – с 89,7 % до 97,4 %; | | | | | | | | | | | |
| 9) увеличение абонентов, подключенных к центральному газоснабжению, с 23 тыс. до 50 тыс. человек; | | | | | | | | | | | |
| 10) снижение доли автодорог города в неудовлетворительном состоянии с 12 % до 6 %; | | | | | | | | | | | |
| 11) увеличение площади зеленых насаждений к общей площади города с 7,2 % до 11,5 %, площади скверов, парков к общей площади города – с 0,06 % до 0,17 %; | | | | | | | | | | | |
| 12) создание 17,3 тыс. рабочих мест с учетом задачи Главы государства по созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. населения; | | | | | | | | | | | |
| 13) 100 % охват детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением; | | | | | | | | | | | |
| 14) строительство пристройки на 300 мест к средней школе № 1 имени Ы. Алтынсарина, детского сада на 320 мест, колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест, Дворца школьников на 600 мест с библиотекой; | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
| 15) увеличение охвата учащихся дополнительным образованием с 68,6 % до 85,4 %; | | | | | | | | | | | |
| 16) снижение младенческой смертности с 4,15 до 3,45 на 1000 родившихся живыми или 17 %; | | | | | | | | | | | |
| 17) снижение смертности от злокачественных новообразований на 10,3 % (с 42,9 до 38,5 на 100 тыс. населения); | | | | | | | | | | | |
| 18) увеличение количества коек в больницах в 3 раза (700 койко-мест), посещений амбулаторно–поликлинических учреждений – в 3,5 раза (2350 посещений в смену); | | | | | | | | | | | |
| 19) увеличение посещаемости учреждений культуры на 20 % или 87,8 тыс. человек; | | | | | | | | | | | |
| 20) увеличение количества культурных мероприятий к 2027 году до 853 мероприятий; | | | | | | | | | | | |
| 21) увеличение охвата граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 % (2022 год – 39,3 %). | | | | | | | | | | | |
| 1. Промышленность и предпринимательство | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство генерирующей электростанции | | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | 2023 год | акимат Алматинской области | | 30 134 | | ДИ |
| 4-квартал 2024 года | 22 993 | |
| 2 | Создание логистического центра и строительство завода по производству кафельной плитки | | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | 2023 год | акимат Алматинской области | | 400 | | ДИ |
| 4-квартал 2024 года | 6 000 | |
| 3 | Строительство завода по производству металлических строительных конструкций и изделий (арматура, уголки, швеллер, катанка) | | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | | 38 000 | | ДИ |
| 4 | Строительство кирпичного завода | | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | | 31 500 | | ДИ |
| 5 | Подведение инженерной инфраструктуры в рамках реализации специальной экономической зоны "Alatau" в районе села Арна в городе Қонаев Алматинской области. | | | акт приемки объекта в эксплуатацию | | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | | 10 000 | | РБ |
| 1 000 | | МБ |
| 2025 год | 15 974 | | РБ |
| 4 600 | | МБ |
| 2026 год | 54 114 | | РБ |
| 4 600 | | МБ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 4-квартал 2027 года |  | 44 112 | РБ |
| 3 140 | МБ |
| 6 | Запуск линии по производству муки | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 2 500 | ДИ |
| 4-квартал 2024 года | 2 500 |
| 7 | Расширение солнечной электростанции | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2023 года | акимат Алматинской области | 2 000 | ДИ |
| 8 | Строительство второй солнечной электростанции мощностью 50 МВт | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2025 года | акимат Алматинской области | 60 000 | ДИ |
| 9 | Расширение завода по производству продуктов питания в селе Заречный | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2025 года | акимат Алматинской области | 2 000 | ДИ |
| 10 | Строительство завода по производству облицовочного кирпича | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 3 000 | ДИ |
| 11 | Расширение комбикормового завода | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 250 | ДИ |
| 4-квартал 2025 года | 250 |
| 12 | Строительство мясоперерабатывающего завода | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 3 500 | ДИ |
| 13 | Строительство завода по сушке репчатого лука | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 5 000 | ДИ |
| 14 | Расширение производства по производству пеноплекса в селе Заречный | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 15 | ДИ |
| 15 | Расширение рыбного хозяйства по выращиванию и переработке рыбы | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2023 года | акимат Алматинской области | 1 500 | ДИ |
| 16 | Строительство завода по производству насосных изделий | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 42 660 | ДИ |
| 17 | Строительство домостроительного комбината | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 17 800 | ДИ |
| 18 | Строительство зоны отдыха Orbis | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 8 000 | ДИ |
| 19 | Строительство data–center | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 15 000 | ДИ |
| 20 | Строительство завода по производству бумаги, картона и гофроупаковки KZ Recycling | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 21 306 | ДИ |
| 21 | Строительство многофункциональной клиники IAMS | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 15 000 | ДИ |
| 22 | Строительство многофункционального инновационного индустриального парка и заводов по производству строительных материалов | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 40 000 | ДИ |
| 23 | Строительство завода по сборке сельскохозяйственной техники Iran Tractor Manufacturing Industrial Group | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 16 000 | ДИ |
| 24 | Строительство завода по сборке козловых кранов | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 12 000 | ДИ |
| 25 | Строительство многофункционального, медицинского, образовательного и научного центра | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 250 000 | ДИ |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 786 848 |  |
| 2. Сельское хозяйство | | | | | | |
| 26 | Строительство и расширение тепличных комплексов | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 503 | ДИ |
| 4-квартал 2025 года | 37 500 |
| 27 | Строительство завода по производству лапши быстрого приготовления | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2025 года | акимат Алматинской области | 8 000 | ДИ |
| 28 | Создание рыбопромышленного комплекса | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 3 000 | ДИ |
| 4-квартал 2024 года | 60 205 |
| 29 | Реконструкция оросительных сетей, подвешенных к насосной станции № 5 села Сарыбулак | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | МВРИ, МФ, акимат Алматинской области | 1 000 | РБ |
| 2024 год | 1 450 | РБ |
| 2025 год | 1 541 | РБ |
| 100 | МБ |
| 2026 год | 2 000 | РБ |
| 200 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 2 368 | РБ |
| 236 | МБ |
| 30 | Создание молочно–товарных ферм | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Алматинской области | 90 | ДИ |
| 2026 год | 2 500 |
| 4-квартал 2027 года | 3 000 |
| 31 | Строительство и расширение овощехранилищ | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 750 | ДИ |
| 32 | Расширение водосберегающих технологий капельного орошения до 500 га | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 790 | ДИ |
| 33 | Установка системы капельного орошения на 50 га | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 20 | ДИ |
| 34 | Реконструкция оросительных сетей и насосных станций Шенгельдинского массива (№ 1, 3, 4, 6) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МВРИ, МФ, акимат Алматинской области | 4 200 | РБ |
| 840 | МБ |
| 2026 год | 10 500 | РБ |
| 840 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 10 500 | РБ |
| 840 | МБ |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 152 973 |  |
| 3. Строительство | | | | | | |
| 3.1. Жилье | | | | | | |
| 35 | Строительство коммерческого жилья (1980,0 тысячи квадратных метров) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 9 560 | ДИ |
| 2024 год | 157 880 |
| 2025 год | 194 490 |
| 2026 год | 198 730 |
| 4-квартал 2027 года | 231 340 |
|  |  |  |  | Итого | 792 000 |  |
| 3.2. Инженерно-коммуникационная инфраструктура | | | | | | |
| 36 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) (телефонизация) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 691 | РБ |
| 598 | МБ |
| 2026 год | 4 784 | РБ |
| 382 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 345 | РБ |
| 37 | Строительство линейного парка, благоустройство и озеленение городских улиц, парков, скверов и спортивных площадок в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 2025 год | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 4-квартал 2026 года | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 38 | Строительство дендропарка в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 4 140 | РБ |
| 460 | МБ |
| 39 | Строительство инженерно–коммуникационных сетей и благоустройство двадцати двух 60-ти квартирных жилых домов | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 1 033 | РБ |
| 2024 год | 5 616 | РБ |
| 624 | МБ |
| 2025 год | 3 880 | РБ |
| 751 | МБ |
| 2026 год | 8 259 | РБ |
| 730 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 690 | РБ |
| 40 | Строительство инженерно–коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство в городе Қонаев Алматинской области (Ардагер, Самал, Green City) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 6 129 | РБ |
| 681 | МБ |
| 2025 год | 2 237 | РБ |
| 497 | МБ |
| 2026 год | 3 360 | РБ |
| 249 | МБ |
| 4-квартал 2027 год | 3 808 | РБ |
| 299 | МБ |
| 41 | Строительство наружных инженерных сетей к строящимся объектам, участки № 1-6 (электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, телефонизация, спецсвязь, блочно–модульные котельные) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 15 750 | РБ |
| 1 750 | МБ |
| 2025 год | 6 625 | РБ |
| 1 325 | МБ |
| 2026 год | 3 312 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 313 | РБ |
|  |  |  |  | Итого | 90 818 |  |
| 3.3. Административные здания | | | | | | |
| 42 | Строительство административного здания аппарата акима и структурных подразделений акимата Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 10 184 | РБ |
| 1 131 | МБ |
| 2025 год | 5 206 | РБ |
| 1 140 | МБ |
| 2026 год | 2 603 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 2 603 | РБ |
| 43 | Строительство административного здания для подведомственных организаций акимата Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 3 213 | РБ |
| 320 | МБ |
| 2025 год | 1 833 | РБ |
| 360 | МБ |
| 2026 год | 917 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 915 | РБ |
| 44 | Строительство административного здания для центральных государственных органов (Дом департаментов) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 6 500 | РБ |
| 500 | МБ |
| 2025 год | 3 250 | РБ |
| 500 | МБ |
| 2026 год | 1 625 | РБ |
| 4-квартал 2027 год | 1 625 | РБ |
| 45 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Комитет национальной безопасности) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, КНБ (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 5 841 | РБ |
| 427 | МБ |
| 2025 год | 3 446 | РБ |
| 680 | МБ |
| 2026 год | 9 623 | РБ |
| 790 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 722 | РБ |
| 46 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Антитеррористический центр) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, КНБ (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 1 350 | РБ |
| 150 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 170 | РБ |
| 130 | МБ |
| 47 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (прокуратура) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, ГП (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 3 623 | РБ |
| 403 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 4 726 | РБ |
| 470 | МБ |
| 48 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области  (областной суд) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, ВС (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 5 238 | РБ |
| 582 | МБ |
| 2025 год | 2 971 | РБ |
| 590 | МБ |
| 2026 год | 1 486 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 485 | РБ |
| 49 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области  (Департамент по противодействию коррупции) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, АПК (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 3 623 | РБ |
| 403 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 4 726 | РБ |
| 470 | МБ |
| 50 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Департамент экономических расследований) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 3 623 | РБ |
| 403 | МБ |
| 2025 год | 2 363 | РБ |
| 470 | МБ |
| 2026 год | 1 182 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 181 | РБ |
| 51 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (экономический, административный суды) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, ВС (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 4 714 | РБ |
| 524 | МБ |
| 2025 год | 2 774 | РБ |
| 550 | МБ |
| 2026 год | 1 387 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 387 | РБ |
| 52 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области  (уголовный суд) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, ВС (по согласованию), МФ, акимат Алматинской области | 4 714 | РБ |
| 524 | МБ |
| 2025 год | 2 774 | РБ |
| 550 | МБ |
| 2026 год | 1 387 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 387 | РБ |
| 53 | Строительство здания правительства для граждан в городе Қонаев Алматинской области (центр обслуживания населения, специализированный центр обслуживания населения и автодром) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МЦРИАП, МФ, акимат Алматинской области | 2 250 | РБ |
| 250 | МБ |
| 2025 год | 2 615 | РБ |
| 581 | МБ |
| 2026 год | 4 108 | РБ |
| 280 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 306 | РБ |
| 54 | Строительство автохозяйственного комплекса аппарата акима Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 1 980 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 020 |
| 55 | Строительство административного здания визит-центра в специальной экономической зоне Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 3 500 | МБ |
| 4-квартал 2024 года | 8 150 |
|  |  |  |  | Итого | 158 484 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 1 041 302 |  |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| 4.1. Водоснабжение и водоотведение | | | | | | |
| 56 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 19, № 20 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 630 | РБ |
| 70 | МБ |
| 57 | Строительство канализационно–очистного сооружения | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области, МПС | 5 000 | МБ |
| 2025 год | 5 000 |
| 2026 год | 5 000 |
| 4-квартал 2027 года | 5 000 |
| 58 | Строительство канализационно–очистного сооружения (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 3 895 | РБ |
| 810 | МБ |
| 2026 год | 9 738 | РБ |
| 810 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 947 | РБ |
| 59 | Строительство водозаборного сооружения (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 2 070 | РБ |
| 460 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 070 | РБ |
| 460 | МБ |
| 60 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (водоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 1 260 | РБ |
| 140 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 260 | РБ |
| 140 | МБ |
| 61 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (канализация) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 1 410 | РБ |
| 190 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 410 | РБ |
| 190 | МБ |
| 62 | Строительство дренажной системы в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 63 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области (водоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 440 | РБ |
| 160 | МБ |
| 64 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области (канализация) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 440 | РБ |
| 160 | МБ |
| 65 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (канализация) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 882 | РБ |
| 98 | МБ |
| 2026 год | 4 500 | РБ |
| 500 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 438 | РБ |
| 382 | МБ |
| 66 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (водоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 882 | РБ |
| 98 | МБ |
| 2026 год | 4 500 | РБ |
| 500 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 438 | РБ |
| 382 | МБ |
| 67 | Реконструкция водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Восточный в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 630 | РБ |
| 70 | МБ |
| 68 | Реконструкция главного коллектора канализации Д-1000 мм по улице Кунаева до канализационной насосной станции № 6 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 69 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Спутник в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 630 | РБ |
| 70 | МБ |
| 70 | Реконструкция напорного водовода от скважин в селе Арна до контрольных резервуаров в городе Қонаев Алматинской области (2-я нитка) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 71 | Реконструкция и строительство системы канализации и строительство канализационно–очистных сооружений в селе Заречное в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 1 600 | РБ |
| 500 | МБ |
| 2025 год | 2 250 | РБ |
| 400 | МБ |
| 2026 год | 1 125 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 125 | РБ |
| 72 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 8, № 10 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 1 078 | РБ |
| 119 | МБ |
| 73 | Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селах Шенгельды, Сарыбулак, Кербулак в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 250 | РБ |
| 50 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 650 | РБ |
| 50 | МБ |
| 74 | Бурение новой скважины № 10, строительство резервуара чистой воды, здание хлораторной, насосной станции в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 500 | МБ |
| 75 | Бурение новых скважин № 11, 12, 13, 14, 15, 16 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 540 | МБ |
| 76 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона "Асем Тас" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 77 | Реконструкция трубопровода водоснабжения Д-100 мм протяженностью 1200 метров по улице Весенняя села Заречный в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 300 | МБ |
| 78 | Реконструкция и строительство водовода Д-530 мм от скважинного водозабора в селе Арна ГКП "Капшагай Су Арнасы" до промышленной зоны "Арна" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 79 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона № 1 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 80 | Реконструкция 2-х ниток водовода Д-400 мм от I водоподъема (скважинного водозабора) до II водоподъема села Заречный протяженностью каждой нитки 2500 метров в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 270 | МБ |
| 81 | Реконструкция трубопровода водоснабжения Д-160 мм по улице Советская в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 270 | МБ |
| 82 | Реконструкция самотечной сети канализации Д-300 мм по улице Абая в городе Қонаев Алматинской области (батальон, пожарная часть) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 270 | МБ |
| 83 | Реконструкция и строительство новой насосной станции 1-го подъема, не зависящей от уровня Капшагайского водохранилища, с увеличением мощности в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 1 830 | РБ |
| 247 | МБ |
| 84 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии 6 кВ от подстанции-57 до насосной станции 1-го подъема в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 351 | МБ |
| 85 | Реконструкция фильтровальной станции с увеличением производственной мощности с учетом всех технологических процессов в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 911 | РБ |
| 101 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 86 | Реконструкция трубопровода водоснабжения улиц Сейфуллина и Алматинская в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 843 | РБ |
| 93 | МБ |
| 87 | Реконструкция самотечной сети канализации от канализационного колодца в районе УВД через лог Шошқалысай до приемного колодца канализационной насосной станции № 4 (замена труб Д-500 мм протяженностью 950 метров) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 630 | РБ |
| 70 | МБ |
| 88 | Реконструкция и строительство 6-ти резервуаров, замена всех технологических трубопроводов и запорной арматуры, капитальный ремонт зданий в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 250 | РБ |
| 250 | МБ |
| 89 | Реконструкция трубопровода Д-200 мм до баз отдыха на северном побережье протяженностью 8,0 км от 3-х скважин Капшагайского водохранилища с геологоразведочными работами в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 350 | РБ |
| 150 | МБ |
| 90 | Реконструкция сетей водопровода и канализации в районе нового здания областного акимата, игорных зон, промышленных зданий по улице Индустриальная в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 180 | РБ |
| 20 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 540 | РБ |
| 60 | МБ |
| 91 | Реконструкция трубопровода водоснабжения от городской сети водопровода на садоводческий массив № 4 с учетом реконструкции существующей водопроводной сети фильтровальной станции ГКП "Қонаев Су Арнасы" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 630 | РБ |
| 70 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| 92 | Реконструкция трубопровода водоснабжения от городской сети водопровода на садоводческий массив № 7 с учетом реконструкции существующей водопроводной сети фильтровальной станции ГКП "Қонаев Су Арнасы" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 630 | РБ |
| 70 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 93 | Автоматизация и цифровизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 600 | РБ |
| 60 | МБ |
| 94 | Реконструкция канализационной насосной станции № 4а ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 2 000 | РБ |
| 4-квартал 2024 года | 974 | РБ |
| 331 | МБ |
| 95 | Реконструкция канализационной насосной станции № 6 ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | МПС, МФ, акимат Алматинской области | 4 000 | РБ |
| 4-квартал 2024 года | 1 417 | РБ |
| 602 | МБ |
| 96 | Строительство сетей газоснабжения и канализации к республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2023 года | акимат Алматинской области | 2 500 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 132 067 |  |
| 4.2. Газоснабжение | | | | | | |
| 97 | Строительство автоматической газораспределительной станции "Конаев 2" на 50 тысяч кубометров в час в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 98 | Строительство магистрального газопровода от автоматической газораспределительной станции "Конаев 2" до микрорайонов Самал, Ардагер в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 99 | Реконструкция и расширение магистрального газопровода Д-530 мм протяженностью 1,8 км в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 2025 год | 225 | РБ |
| 50 | МБ |
| 2026 год | 113 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 112 | РБ |
| 100 | Строительство автоматической газораспределительной станции в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 3 150 | РБ |
| 350 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 700 | РБ |
| 300 | МБ |
| 101 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (газоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 691 | РБ |
| 598 | МБ |
| 2026 год | 4 784 | РБ |
| 382 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 345 | РБ |
| 102 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области (газоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 3 114 | РБ |
| 3 460 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 026 | РБ |
| 114 | МБ |
| 103 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (газоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 340 | РБ |
| 260 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 800 | РБ |
| 200 | МБ |
| 104 | Газоснабжение микрорайонов Спутник, Рауан, Карлыгаш, Арна, № 19 - 20, 12а, 12б в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 250 | РБ |
| 250 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 38 114 |  |
| 4.3. Электроснабжение | | | | | | |
| 105 | Строительство подстанции 110/10 кВ (Жана Иле) 2х40 МВА, с сооружением ВЛ 110 кВ в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 4 000 | РБ |
| 1 000 | МБ |
| 2025 год | 5 000 | РБ |
| 1 000 | МБ |
| 2026 год | 2 500 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 2 500 | РБ |
| 106 | Строительство линии электропередачи 10/0,4 кВ в микрорайоне Рауан в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 500 | МБ |
| 107 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (электроснабжение 10/0,4 кВ) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Алматинской области, МФ, МПС | 2 691 | РБ |
| 598 | МБ |
| 2026 год | 4 784 | РБ |
| 382 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 345 | РБ |
| 108 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (электроснабжение 10 кВ) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области, МФ, МПС | 2 115 | РБ |
| 235 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 035 | РБ |
| 115 | МБ |
| 109 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры к микрорайону № 10 в городе Қонаев Алматинской области  (электроснабжение 04/10 кВ) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области, МФ, МПС | 3 114 | РБ |
| 346 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 026 | РБ |
| 114 | МБ |
| 110 | Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Арна" на 150 МВА с двухцепной воздушной линией 110 кВ "Робот – Арна" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 8 000 | РБ |
| 800 | МБ |
| 2025 год | 6 500 | РБ |
| 1 300 | МБ |
| 2026 год | 3 250 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 250 | РБ |
| 111 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Кокшил" в микрорайоне № 10 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 8 000 | РБ |
| 800 | МБ |
| 2025 год | 7 500 | РБ |
| 1 500 | МБ |
| 2026 год | 3 750 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 750 | РБ |
| 112 | Реконструкция и строительство высоковольтной кабельной воздушной линии 10 кВ протяженностью 15 км в две нитки от подстанции № 143 "Робот" до скважинного водозабора села Арна в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области, МНЭ, МФ, | 231 | РБ |
| 25 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 113 | Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Тамаша" 2х250 МВА в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 2025 год | 3 250 | РБ |
| 700 | МБ |
| 2026 год | 21 625 | РБ |
| 1 000 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 625 | РБ |
| 114 | Строительство подстанции 110/10 кВ "Тамгалы тас" 2х63МВА, с сооружением воздушной линии 110 кВ (в габаритах 220 кВ) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 000 | РБ |
| 100 | МБ |
| 2025 год | 4 500 | РБ |
| 500 | МБ |
| 4-квартал 2026 года | 9 000 | РБ |
| 1 000 | МБ |
| 115 | Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ "Капшагайская" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области, МФ, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 2025 год | 2 250 | РБ |
| 250 | МБ |
| 4-квартал 2026 года | 6 300 | РБ |
| 700 | МБ |
| 116 | Реконструкция подстанции 220/10/10 кВ "Робот" в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области, МФ, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | 450 | РБ |
| 50 | МБ |
| 2025 год | 2 250 | РБ |
| 250 | МБ |
| 4-квартал 2026 года | 6 300 | РБ |
| 700 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 150 356 |  |
| 4.4. Теплоснабжение | | | | | | |
| 117 | Строительство 5-ти квартальных котельных мощностью 75 Гкал/час (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 1 100 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 200 |
| 118 | Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (теплоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МПС, МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 691 | РБ |
| 598 | МБ |
| 2026 год | 4 784 | РБ |
| 382 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 345 | РБ |
| 119 | Строительство 4-х квартальных котельных мощностью 75 Гкал/час в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 1 100 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 200 |
| 120 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (микрорайон № 10) в городе Қонаев Алматинской области (теплоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 3 114 | РБ |
| 346 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 026 | РБ |
| 114 | МБ |
| 121 | Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области (теплоснабжение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МПС, МЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 295 | РБ |
| 255 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 655 | РБ |
| 295 | МБ |
| 122 | Реконструкция тепловых сетей по улице Сейфуллина от тепловой камеры № 1 до тепловой камеры № 14 в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МПС, МЭ, МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 540 | РБ |
| 60 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 27 100 |  |
| 4.5. Благоустройство | | | | | | |
| 123 | Благоустройство набережной Капшагайского водохранилища в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 5 700 | РБ |
| 600 | МБ |
| 2025 год | 2 850 | РБ |
| 600 | МБ |
| 2026 год | 7 125 | РБ |
| 600 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 425 | РБ |
| 124 | Строительство полигона твердых бытовых отходов с сортировочной линией в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МЭПР, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 4-квартал 2026 года | 500 | РБ |
| 50 | МБ |
| 125 | Благоустройство смотровой площадки в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 3 150 | РБ |
| 350 | МБ |
| 126 | Благоустройство улиц Алматинская, Жамбыла, Абая, а также пешеходных зон в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 953 | РБ |
| 656 | МБ |
| 2026 год | 1 477 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 476 | РБ |
| 127 | Внедрение системы управления коммунальными отходами в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 60 | МБ |
| 128 | Благоустройство нового центрального парка им. Д.Конаева со строительством мачты под Государственный флаг в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 4 933 | РБ |
| 548 | МБ |
| 2025 год | 2 467 | РБ |
| 548 | МБ |
| 2026 год | 1 233 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 233 | РБ |
| 129 | Благоустройство вдоль канала Шошкалысай в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 4 816 | РБ |
| 535 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 3 600 | РБ |
| 400 | МБ |
| 130 | Строительство ботанического сада (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2025 года | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 4 500 | РБ |
| 500 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 55 885 |  |
| 4.6. Освещение улиц сельских населенных пунктов | | | | | | |
| 131 | Освещение улиц в Шенгельдинском сельском округе города Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2025 года | акимат Алматинской области | 567 | МБ |
| 132 | Модернизация уличного освещения (улицы Кунаева, Жамбыла, Сидранского, три Аллеи) города Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 133 | Освещение уличного освещения в Зареченском сельском округе города Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 1 867 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 405 389 |  |
| 5. Транспортная инфраструктура | | | | | | |
| 5.1. Строительство улично-дорожной сети | | | | | | |
| 134 | Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области, участки № 1 – 23 (63,6 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 2025 год | 33 219 | РБ |
| 7 397 | МБ |
| 2026 год | 49 829 | РБ |
| 3 699 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 49 828 | РБ |
| 3 699 | МБ |
| 135 | Строительство мостового перехода через Капшагайское водохранилище в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МТ, МФ, акимат Алматинской области | 40 810 | РБ |
| 9 068 | МБ |
| 2026 год | 61 215 | РБ |
| 4 534 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 61 215 | РБ |
| 4 534 | МБ |
| 136 | Строительство автомобильной дороги в обход города Қонаев Алматинской области, 0 - 65 км | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МТ, МФ | 200 | РБ |
| 2026 год | 2 000 |
| 4-квартал 2027 года | 57 000 |
| 137 | Строительство автовокзала в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 4 565 | ДИ |
| 4-квартал 2025 года | 4 565 |
|  |  |  |  | Итого | 398 377 |  |
| 5.2. Реконструкция улично-дорожной сети | | | | | | |
| 138 | Реконструкция автомобильной дороги А-3 Алматы – Усть–Каменогорск (подъезд к селу Арна) в городе Қонаев Алматинской области (6,1 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МТ, МФ, акимат Алматинской области | 750 | РБ |
| 300 | МБ |
| 2026 год | 1 173 | РБ |
| 89 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 173 | РБ |
| 89 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 3 574 |  |
| 5.3. Средний ремонт улично–дорожной сети | | | | | | |
| 139 | Средний ремонт автомобильной дороги КВ - 16 "Алматы – Усть–Каменогорск – Казахстан – Акши" в городе Қонаев Алматинской области (30 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 563 | МБ |
| 2024 год | 554 |
| 2025 год | 554 |
| 4-квартал 2026 года | 554 |
|  |  |  |  | Итого | 2 225 |  |
| 5/1. Акимат города | | | | | | |
| 5/1.1. Строительство улично–дорожной сети | | | | | | |
| 140 | Строительство улично–дорожной сети в микрорайоне Карлыгаш (участки № 1, № 2, № 3) города Қонаев Алматинской области (9,6 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 2 919 | РБ |
| 325 | МБ |
| 2025 год | 1 460 | РБ |
| 325 | МБ |
| 2026 год | 3 649 | РБ |
| 325 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 648 | РБ |
| 325 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 12 976 |  |
| 5/1.2. Реконструкция улично–дорожной сети | | | | | | |
| 141 | Реконструкция улиц в городе Қонаев Алматинской области 16,5 км (Алматинская – 4 км, Абая – 2,6 км, Ауезова – 1 км, Вивальди – 1,6 км, Железнодорожная – 1 км, Сидранского – 2 км, Алтын алма – 4,3 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 13 680 | РБ |
| 1 198 | МБ |
| 2025 год | 19 175 | РБ |
| 4 295 | МБ |
| 2026 год | 31 158 | РБ |
| 2 096 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 31 156 | РБ |
| 2 096 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 104 854 |  |
| 5/1.3. Капитальный ремонт улично–дорожной сети | | | | | | |
| 142 | Капитальный ремонт микрорайонов № 19, № 20, Спутник города Қонаев Алматинской области (12 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 2026 год | 5 700 | РБ |
| 600 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 5 700 | РБ |
| 600 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 13 600 |  |
| 5/1.4. Средний ремонт улично–дорожной сети | | | | | | |
| 143 | Средний ремонт улиц в селах Арна, Коскудык, Акозек, Сарыбулак, Кербулак, Шенгелды в городе Қонаев Алматинской области (26 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 139 | РБ |
| 126 | МБ |
| 2025 год | 1 121 | РБ |
| 125 | МБ |
| 2026 год | 1 121 | РБ |
| 125 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 121 | РБ |
| 125 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 5 003 |  |
| 5.4. Строительство железнодорожных путей в обход города Қонаев | | | | | | |
| 144 | Строительство железнодорожного вокзала в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МТ, МФ, акимат Алматинской области | 6 646 | РБ |
| 738 | МБ |
| 2025 год | 3 323 | РБ |
| 738 | МБ |
| 2026 год | 8 308 | РБ |
| 738 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 8 307 | РБ |
| 738 | МБ |
| 145 | Строительство железной дороги в обход города, км 0 - 70 | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МТ, МФ, акимат Алматинской области | 4 500 | РБ |
| 1 000 | МБ |
| 2026 год | 41 950 | РБ |
| 4 300 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 41 950 | РБ |
| 4 300 | МБ |
| 146 | Строительство путепровода через железнодорожную линию в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 250 | РБ |
| 250 | МБ |
| 2026 год | 3 125 | РБ |
| 250 | МБ |
| 4-квартал 2027 года | 3 125 | РБ |
| 250 | МБ |
|  |  |  |  | Итого | 135 786 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 676 395 |  |
| 6. Образование | | | | | | |
| 147 | Строительство колледжа на 1250 мест с общежитием на 600 мест в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МП, МФ, акимат Алматинской области | 3 600 | ГБ |
| 2025 год | 4 035 |
| 2026 год | 5 685 |
| 4-квартал 2027 года | 1 680 |
| 148 | Создание академического городка с инновационным центром, нового современного университета, а также открытие филиалов вузов и колледжей города Алматы | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Алматинской области | 162 000 | ДИ |
| 2026 год | 162 000 |
| 4-квартал 2027 года | 162 000 |
| 149 | Пристройка на 300 мест средней школы № 1 имени Ы. Алтынсарина | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2025 года | акимат Алматинской области | 1 100 | ГБ |
| 150 | Строительство детского сада на 320 мест | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | акимат Алматинской области | 1 500 | ДИ |
| 4-квартал 2026 года | 1 500 |
| 151 | Строительство Дворца школьников на 600 мест с библиотекой в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МП, МФ, акимат Алматинской области | 6 000 | ГБ |
| 2025 год | 3 300 |
| 2026 год | 1 350 |
| 4-квартал 2027 года | 1 350 |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 517 100 |  |
| 7. Здравоохранение | | | | | | |
| 152 | Строительство многопрофильной больницы с онкологическим и перинатальным блоками в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЗ, МФ, акимат Алматинской области | 3 300 | ГБ |
| 2025 год | 21 000 |
| 2026 год | 23 450 |
| 4-квартал 2027 года | 8 750 |
| 153 | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МЗ, МФ, акимат Алматинской области | 1 443 | ГБ |
| 4-квартал 2026 года | 5 187 |
| 154 | Строительство инфекционного блока при городской многопрофильной больнице в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЗ, МФ, акимат Алматинской области | 750 | ГБ |
| 2025 год | 7 814 |
| 2026 год | 7 239 |
| 4-квартал 2027 года | 3 197 |
| 155 | Строительство здания судебной экспертизы в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЮ, МФ, акимат Алматинской области | 476 | ГБ |
| 4-квартал 2025 года | 4 284 |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 86 890 |  |
| 8. Социальная защита населения | | | | | | |
| 156 | Строительство реабилитационного центра на 150 мест в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МТСЗН, МФ, акимат Алматинской области | 1 574 | РБ |
| 150 | МБ |
| 2025 год | 2 582 | РБ |
| 574 | МБ |
| 2026 год | 1 291 | РБ |
| 4-квартал 2027 года | 1 291 | РБ |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 7 462 |  |
| 9. Культура и туризм | | | | | | |
| 157 | Строительство конгресс–холла в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МКИ, МФ, акимат Алматинской области | 2 100 | ГБ |
| 2025 год | 7 370 |
| 2026 год | 7 415 |
| 4-квартал 2027 года | 3 015 |
| 158 | Строительство музея с лабораторией в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МКИ, МФ, акимат Алматинской области | 4 180 | ГБ |
| 2025 год | 3 201 |
| 2026 год | 1 310 |
| 4-квартал 2027 года | 1 309 |
| 159 | Строительство здания областного архива в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МКИ, МФ, акимат Алматинской области | 4 500 | ГБ |
| 2025 год | 2 500 |
| 2026 год | 1 000 |
| 4-квартал 2027 года | 1 000 |
| 160 | Строительство драматического театра в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МКИ, МФ, акимат Алматинской области | 2 600 | ГБ |
| 2026 год | 8 050 |
| 4-квартал 2027 года | 6 750 |
| 161 | Строительство здания Қонаев центра в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МКИ, МФ, акимат Алматинской области | 2 750 | ГБ |
| 2026 год | 4 205 |
| 4-квартал 2027 года | 7 011 |
| 162 | Строительство медиацентра в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 600 | ГБ |
| 4-квартал 2027 года | 4 100 |
| 163 | Строительство ипподрома в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МТС, МФ, акимат Алматинской области | 3 300 | ГБ |
| 2026 год | 7 700 |
| 4-квартал 2027 года | 5 000 |
| 164 | Создание баз отдыха "Golden beach", "Makao Luxury Village", "Ақ Жайық", "A club" | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2023 года | акимат Алматинской области | 5 500 | ДИ |
| 165 | Строительство круглогодичного развлекательного комплекса "Rezoma Resort and Villas" | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 3 000 | ДИ |
| 2024 год | 3 000 |
| 4-квартал 2025 года | 2 000 |
| 166 | Расширение базы отдыха "Аквапарк на море" | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 3 000 | ДИ |
| 2024 год | 70 |
| 4-квартал 2025 года | 2 000 |
| 167 | Строительство многофункционального курорта "Kapshagay Resort" | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2023 год | акимат Алматинской области | 2 000 | ДИ |
| 2024 год | 3 000 |
| 4-квартал 2025 года | 3 000 |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 118 536 |  |
| 10. Спорт | | | | | | |
| 168 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МТС, МФ, акимат Алматинской области | 2 075 | ГБ |
| 2025 год | 3 789 |
| 2026 год | 3 530 |
| 4-квартал 2027 года | 1 547 |
| 169 | Строительство центрального стадиона в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МТС, МФ, акимат Алматинской области | 3 700 | ГБ |
| 2026 год | 8 259 |
| 4-квартал 2027 года | 13 041 |
| 170 | Строительство Дворца спорта (бассейн, ледовая арена, универсальный зал, велотрек) в городе Қонаев Алматинской области (Жана Иле) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | МТС, МФ, акимат Алматинской области | 11 000 | ГБ |
| 4-квартал 2027 года | 14 000 |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 60 941 |  |
| 11. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты | | | | | | |
| 171 | Строительство комплекса зданий Департамента полиции в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МВД, МФ, акимат Алматинской области | 7 384 | ГБ |
| 2025 год | 5 154 |
| 2026 год | 4 557 |
| 4-квартал 2027 года | 2 137 |
| 172 | Строительство административных зданий под специальные государственные органы в городе Қонаев Алматинской области (Департамент по чрезвычайным ситуациям) с пожарным депо на 6 выездов | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МЧС, МФ, акимат Алматинской области | 4 600 | ГБ |
| 2025 год | 1 458 |
| 2026 год | 2 196 |
| 4-квартал 2027 года | 596 |
| 173 | Строительство городского запасного пункта управления акима Алматинской области в городе Қонаев | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2027 года | акимат Алматинской области | 4 510 | МБ |
| 174 | Проведение капитального ремонта здания пожарного депо | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 400 | МБ |
| 175 | Оснащение сиренно–речевыми устройствами для оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 92 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 31 |
| 176 | Оснащение 1 единицей системы перехвата цифрового телевещания | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2024 года | акимат Алматинской области | 35 | МБ |
| 177 | Строительство модульной 2-х этажной спасательной станции и модульных постов | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 500 | МБ |
| 2025 год | 100 |
| 4-квартал 2026 года | 100 |
| 178 | Покупка разного вида транспорта (авто, мото, водного) для нужд гражданской защиты | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | акимат Алматинской области | 603 | МБ |
| 2025 год | 974 |
| 2026 год | 919 |
| 4-квартал 2027 года | 495 |
| 179 | Строительство типового сборного пункта в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 800 | ГБ |
| 2025 год | 1 680 |
| 2026 год | 700 |
| 4-квартал 2027 года | 700 |
| 180 | Строительство здания Департамента по делам обороны в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МО, МФ, акимат Алматинской области | 2 016 | РБ |
| 224 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 2 034 | РБ |
| 226 | МБ |
| 181 | Строительство здания управления по делам обороны в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МНЭ, МФ, акимат Алматинской области | 1 960 | ГБ |
| 4-квартал 2025 года | 840 |
| 182 | Строительство объектов инфраструктуры войнской части 62064 (с инженерными сетями и подъездными путями) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МО, МФ, акимат Алматинской области | 30 000 | РБ |
| 2025 год | 21 000 |
| 2026 год | 10 500 |
| 4-квартал 2027 года | 10 500 |
| 183 | Строительство инженерных сетей и подъездных путей к полигону войнской части 32363 | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МО, МФ, акимат Алматинской области | 1 800 | РБ |
| 180 | МБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 458 | РБ |
| 184 | Строительство районного отдела полиции при управлении полиции (Жана Иле) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 4-квартал 2026 года | акимат Алматинской области | 5 000 | МБ |
| 185 | Строительство комплекса пожарного депо № 1, № 2 на 4 выезда в городе Қонаев Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | МЧС, МФ, акимат Алматинской области | 800 | ГБ |
| 4-квартал 2026 год | 800 |
| 186 | Cтроительство ангара для хранения автобронетанковой техники, кинологического городка с вольером на 150 собак, благоустройство и дороги, подведение сетей газоснабжения к военным городкам воинской части 5574 в селах Жетыген и Заречный Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МВД, МФ, акимат Алматинской области | 1 000 | РБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 500 |
| 187 | Реконструкция с сейсмоусилением казармы для размещения батальона оперативного назначения, благоустройство и строительство дороги к воинской части 3660 в селе Заречный Алматинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2024 год | МВД, МФ, акимат Алматинской области | 2 000 | РБ |
| 4-квартал 2025 года | 1 500 |
|  |  |  |  | Итого по разделу: | 137 059 |  |
| ВСЕГО: | | | | | 3 990 895 |  |

**Примечания**:

      \* Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий плановый период в установленном законодательством порядке, а также с учетом прогнозных параметров социально–экономического развития страны и возможности доходной части республиканского бюджета. При этом расходы могут корректироваться исходя из актуальных расчетов, приоритетов и стоимости предлагаемых мероприятий на соответствующие годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | ВСЕГО: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| РБ\* | 1 401 228 | 8 033 | 263 667 | 313 459 | 429 954 | 386 115 |
| ГБ | 305 259 |  | 42 725 | 82 118 | 105 233 | 75 183 |
| МБ | 202 042 | 6 563 | 51 731 | 68 202 | 43 506 | 32 040 |
| ДИ | 2 082 366 | 62 594 | 331 231 | 477 395 | 442 480 | 768 666 |
| Итого | 3 990 895 | 77 190 | 689 354 | 941 174 | 1 021 173 | 1 262 004 |

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГРС | – | автоматизированная газораспределительная станция |
| АО | – | акционерное общество |
| РОП | – | районный отдел полиции |
| ОРУ | – | открытое распределительное устройство |
| ВЛ | – | воздушная линия |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| ДИ | – | другие источники |
| БМК | – | блочно-модульные котельные |
| ГП | – | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МБ | – | местный бюджет |
| ВС | – | Верховный Суд Республики Казахстан |
| ИЖС | – | индивидуальное жилищное строительство |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ИКС | – | инженерно-коммуникационные сети |
| КЛ | – | кабельная линия |
| МТ | – | Министерство транспорта Республики Казахстан |
| КНС | – | канализационная насосная станция |
| КОС | – | канализационно-очистные сооружения |
| ГОВД | – | городской отдел внутренних дел |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МО | – | Министерство обороны Республики Казахстан |
| ПС | – | подстанция |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| СМЭС | – | специализированный межрайонный экономический суд |
| ГБ | – | государственный бюджет |
| ГКП | – | государственное коммунальное предприятие |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| СШ | – | средняя школа |
| МПС | – | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
| УП | – | Управление полиции |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| АПК | – | Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) |
| МВРИ | – | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
| ЖД | – | железная дорога |
| ДЧС | – | Департамент по чрезвычайным ситуациям |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| АТЦ | – | антитеррористический центр |
| ТСМ | – | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
| КНБ | – | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| ЦОН | – | центр обслуживания населения |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| ГКП на ПХВ | – | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения |
| МСБ | – | малый и средний бизнес |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| ВЗ | – | внутренние займы |
| КРС | – | крупный рогатый скот |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЭПР | – | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан