

**Об утверждении Комплексного плана развития Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 649 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2025 года" и от 25 января 2023 года № 37 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 649 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Нур-Султану, до 2023 года"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2024 года № 136

      В целях улучшения социально-экономического развития Астанинской агломерации Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы (далее – Комплексный план).

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 649 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2025 года";

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2023 года № 37 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 649 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Нур-Султану, до 2023 года".

      3. Центральным исполнительным органам, местному совету Астанинской агломерации и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден   постановлением Правительства  Республики Казахстан от 29 февраля 2024 года № 136 |

**Комплексный план развития**  
**Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы**

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2023 года № 486 "Об утверждении перечня и состава агломераций" Астанинская агломерация является агломерацией первого уровня, в состав которой входят центр агломерации – город Астана и 46 населенных пунктов города Косшы и трех районов Акмолинской области: Аршалынского, Целиноградского и Шортандинского районов.

      Данные территории входят в 30-километровую зону транспортной доступности от города Астаны.

      Общая территория агломерации составила 710 тысяч гектаров, численность населения на 1 января 2023 года – 1596,6 тысячи человек (население города Астаны – 1417,2 тысячи человек, население Акмолинской области, входящее в состав агломерации – 179,3 тысячи человек).

      Экономика агломерации (за исключением столицы) основывается на животноводстве, растениеводстве и добывающей промышленности.

      Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 229,3 тысячи га, из них 63,9 % – пашни и 24,8 % – пастбища. Поголовье скота насчитывает более 15 тысяч голов, из них 35,2 % – крупный рогатый скот, 33,8 % – лошади, 26,5 % – малый рогатый скот. Валовой объем животноводческой продукции составляет 179,7 тысячи тонн, из них 67,5 % – производство мяса.

**Текущее социально-экономическое состояние территориальных единиц, входящих в состав Астанинской агломерации.**

**Город Астана**

      Территория города составляет 79,7 тысячи гектар и включает 5 районов. Численность населения города Астаны на 1 ноября 2023 года составила 1,4 миллиона человек.

      Социальная статистика: уровень безработицы составил 4,4 %, численность безработных на 1 октября 2023 года составила 30,6 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2023 года составила 449 тысяч тенге.

      Объем промышленного производства за январь-октябрь 2023 года составил 1,7 триллиона тенге (январь-октябрь 2022 года – 1,6 триллиона тенге).

      За период январь-октябрь 2023 года структура промышленного производства города сформировалась следующим образом: обрабатывающая промышленность – 87,7 %, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 10,8 %, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,5 %.

      За январь-октябрь 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 1,294 триллиона тенге (январь-октябрь 2022 года – 1,23 триллиона тенге).

      Валовая продукция сельского хозяйства за январь-октябрь 2023 года составила 2,96 миллиарда тенге, что больше на 9,4 % чем в январе-октябре 2022 года.

      Транспорт и пассажирские перевозки: за январь-ноябрь 2023 года перевезено 371,9 миллиона пассажиров, из них 5,1 миллиона пассажиров – железнодорожным транспортом, 186,4 миллиона пассажиров – автомобильным и городским электрическим транспортом.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за январь-сентябрь 2023 года объем строительных работ составил 557,2 миллиарда тенге, в том числе введено в эксплуатацию 2934 тысячи квадратных метров жилья.

      Образование: по состоянию на 1 октября 2023 года действует 429 дошкольных организаций, охват детей составляет 75 % детей в возрасте до 6 лет, действует 133 организации среднего образования. Количество организаций технического и профессионального образования составило 55, из них 26 государственных и 29 частных.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 39 государственных медицинских учреждений.

**Город Косшы**

      Территория города составляет 13,6 тысячи гектаров и включает в себя 1 село. Численность населения на 1 ноября 2023 года составила 55,3 тысячи человек или 7,0 % от населения области (Акмолинская область – 788,3 тысячи человек), в сравнении с началом 2023 года (51,7 тысячи человек) увеличилась на 3,6 тысячи человек.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составил 4,2 %, при этом за период январь-ноябрь было создано 1865 новых рабочих мест, что в 2,4 раза больше аналогичного периода 2022 года. Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2023 года составила 293,6 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за январь-октябрь 2023 года составил 6,5 миллиарда тенге. За аналогичный период 2022 года объем промышленного производства составил 6,2 миллиарда тенге. В 2023 году объемы инвестиций в основной капитал за период с января по октябрь составили 37,5 миллиардов тенге. За аналогичный период 2022 года показатель достиг уровня 25,9 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за январь-ноябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 584,2 миллиона тенге, ИФО валовой продукции сельского хозяйства – 91,1 %. Произведено 16 тонн мяса или 219,2 % к соответствующему периоду 2022 года, молока – 82,2 тонн (100,3 %), яиц – 17 тысяч штук (100 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,3 % и составило 727 голов, лошадей – на 52,7 % (977 голов), птицы – на 3,3 % (760 голов), поголовье овец и коз увеличилось на 3,7 % (1 222 головы).

      Предпринимательство и бизнес: на конец ноября 2023 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 35,2 %, составив 3 025 единиц. Объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 6,2 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за январь-октябрь 2023 года объем строительных работ составил 16,02 миллиарда тенге (январь-октябрь 2022 года – 8,9 миллиарда тенге), в том числе введено в эксплуатацию 80,1 тысячи квадратных метров жилья (январь-октябрь 2022 года – 88,8 тысячи квадратных метров жилья).

      Образование: по состоянию на 1 декабря 2023 года действует 34 детских сада с охватом 3953 детей или 100 % в возрасте от 3 до 6 лет, 7 школ с контингентом 10850 учащихся.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 3 медицинских учреждения, в том числе – 1 городская поликлиника, 1 частная поликлиника, 1 фельдшерско-акушерский пункт, обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 14,5 человек.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 198 преступлений, снижение на 2,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество дорожно-транспортных происшествий – 18 (в 2022 году – 18), в которых погибло – 2 человека (в 2022 году – 4 человека), ранено – 23 человека (в 2022 году – 17 человек). Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 69,5 % (в 2022 году – 61,1 %).

**Аршалынский район**

      Территория района составляет 584,8 тысячи гектаров и включает 1 поселковый, 12 сельских округов, 32 населенных пункта. Численность населения на 1 октября 2023 года составила 24,9 тысячи человек или 3,2 % от населения области, в сравнении с началом 2023 года увеличилась на 17 человек. Административный центр – поселок Аршалы, численность населения на начало 2023 года составила 7490 человек.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составляет 4,9 %, при этом за период январь-октябрь было создано 147 новых рабочих мест, что на 33,6 % больше чем за аналогичный период в 2022 году. Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2023 года составила 276,5 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за январь-октябрь 2023 года составил 60,9 миллиарда тенге. За аналогичный период прошлого года объем промышленного производства составил 36,3 миллиарда тенге. Объемы инвестиций в основной капитал за период с январь-октябрь составили 125,0 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за период январь-октябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 32,6 миллиарда тенге (ИФО – 79,3 %). За отчетный период произведено 6,7 тысячи тонн мяса или 115,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, молока –15,8 тысячи тонн (101,8 %), яиц – 216,5 миллиона штук (98 %). Увеличилось общее поголовье КРС 1,8 % или на 284 головы, в том числе поголовье коров уменьшилось на 6,7 % или на 500 голов, увеличилось поголовье овец и коз на 15,5 % или на 3880 головы, поголовье лошадей на 18,6 % или на 1463 головы, уменьшилось поголовье свиней на 0,9 % или на 37 голов, поголовье птицы уменьшилось на 9,1 % или на 123,9 тыс. штук.

      Предпринимательство и бизнес: на конец октября 2023 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 7,9 % и составило 1823 единиц. Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился в 2,2 раза и составил 35,0 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 10 месяцев 2023 года объем строительных работ составил 44,1 миллиарда тенге, в том числе введено в эксплуатацию 26,5 тысячи квадратных метров жилья.

      Образование: по состоянию на 1 декабря 2023 года действует 25 детских садов и 2 мини-центра с охватом 1895 детей или 100 % в возрасте от 3 до 6 лет.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению района оказывает 32 медицинских учреждения, в том числе 1 поликлиника, 1 районная больница, 8 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов.

      Общественная безопасность: зарегистрировано 146 преступлений, снижение на – 33,6 %. Количество дорожно-транспортных происшествий – 29 (2022 год – 40), в которых погибло – 13 человек (2022 год – 13 человек), ранено – 52 (2022 год – 55 человек). Уровень раскрываемости преступлений снизился и составил 55,0 % (в 2022 году – 53,0 %).

**Целиноградский район**

      Территория составляет 780 тысяч гектаров или 5,3 % территории области. Административный центр – село Акмол, основанное в 1938 году. В районе 18 административно-территориальных образований (16 сельских округов и 2 села).

      По состоянию на 1 октября 2023 года численность населения района составила 125,5 тысячи человек (по статистическим данным – 82,3 тысячи человек).

      Социальная статистика: уровень официальной безработицы в 2023 году составил 0,5 %, при этом за период январь-октябрь было создано 390 новых рабочих мест. Среднемесячная заработная плата составила 290 тысяч тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за январь-октябрь 2023 года составил 40,8 миллиарда тенге (95,6 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года). В развитие экономики района было инвестировано 49,5 миллиарда тенге (105,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года).

      Сельское хозяйство: за период январь-октябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 47,7 миллиарда тенге (ИФО – 78,9 %). За отчетный период произведено 16,9 тысячи тонн мяса (66,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), молока – 44,1 тысячи тонн (112,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), яиц – 1,1 миллиона штук (105,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,6 % (35,3 тысячи голов), лошадей – на 1,8 % (19,8 тысячи голов), птицы – на 5,5 % (1,1 миллиона голов), овец – на 11,6 % (33,3 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: на конец октября 2023 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 22,5 %, составив 4392 единицы.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 10 месяцев 2023 года объем строительных работ составил 36,7 миллиарда тенге, в том числе введено в эксплуатацию 132,7 тысячи квадратных метров жилья.

      Образование: по состоянию на 1 ноября 2023 года действует 58 детских садов и 12 мини-центров с охватом 6338 детей или 100 % в возрасте от 3 до 6 лет, 42 общеобразовательные государственные школы и 1 частная.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению района оказывает 44 медицинские организации: 1 районная поликлиника, 1 центр ПМСП, 9 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 25 медицинских пунктов.

**Шортандинский район**

      Территория района составляет 467,6 тысячи гектаров и включает 2 поселка, 9 сельских округов, 27 населенных пунктов. Численность населения на 1 ноября 2023 года составила 27,2 тысячи человек или 3,5 % от населения области, в сравнении с началом 2023 года уменьшилась на 336 человек. Административный центр – поселок Шортанды, численность населения по состоянию на начало 2023 года составила 27,5 тысячи человек.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составляет 5 %. Среднемесячная заработная плата по состоянию на октябрь 2023 года составила 343,9 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за январь-октябрь 2023 года составил 102,2 миллиарда тенге. За аналогичный период 2022 года объем промышленного производства составил 74,8 миллиарда тенге. Объемы инвестиций в основной капитал составили 9,1 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за январь-октябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 22,1 миллиарда тенге, ИФО валовой продукции сельского хозяйства – 61,9 %. За отчетный период произведено 3,2 тысячи тонн мяса или 100 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, молока – 13,6 тысячи тонн (101,2 %), яиц – 2,8 тысячи штук (100,2 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,7 % (17,8 тысячи голов), овец и коз на 8,5 % (22,5 тысячи голов), лошадей на 0,8 % (8,4 тысячи голов), птицы – в 2,6 раза (44,7 тысячи голов).

      Образование: в районе функционирует 10 дошкольных организаций с охватом 100 % детей в возрасте от 3 до 6 лет, 23 общеобразовательные школы с контингентом 4825 учащихся.

      Здравоохранение: медицинскую помощь оказывает 8 врачебных амбулаторий, 4 ФАП и 15 медицинских пунктов.

      Общественная безопасность: за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 108 уголовных правонарушения, из них – 99 преступлений, 7 проступков (за аналогичный период 2022 год – 116 правонарушений, из них – 105 преступлений, 7 проступков).

      Снижение наблюдается по следующим правонарушениям: совершенные в группе лиц на 81,8 % с 11 до 2, кражи из квартир на 27,3 % с 55 до 40.

      Основными проблемными вопросами для большинства населенных пунктов, входящих в состав агломерации, являются:

      рост численности населения в прилегающих к столице населенных пунктах Акмолинской области;

      наличие значительных миграционных процессов в направлении центра агломерации (в поисках работы, на учебу, лечение);

      дефицит объектов культуры и спорта;

      отсутствие и слаборазвитая инженерная инфраструктура сетей теплоснабжения и водоснабжения;

      неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов;

      недостаточная развитость производственного потенциала в части производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительной индустрии, рекреации и т.д.

      Данные обстоятельства являются причиной низкой инвестиционной привлекательности населенных пунктов, прилегающих к городу Астане.

      Анализ пространственного развития агломерации показал, что для разработки единой стратегии развития прилегающих к столице населенных пунктов необходимо обновить и актуализировать градостроительные проекты населенных пунктов, входящих в агломерацию.

      Одним из важных вызовов, ставших драйвером преобразования города Астаны в агломерацию, является высокая миграция. Являясь центром социально-экономической активности в регионе, город Астана стал магнитом (центром притяжения) для жителей близлежащих населенных пунктов Акмолинской области. Ежедневно из близлежащих населенных пунктов Акмолинской области в столицу утром заезжают и вечером выезжают более 200 тысяч человек и порядка 30 тысяч автомобилей. Увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, ухудшается экология, требуются дополнительные пригородные маршруты.

      Целью Комплексного плана развития Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы (далее - Комплексный план) является обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации.

      Задачи Комплексного плана:

      выявление текущих проблемных вопросов территориального и инфраструктурного развития населенных пунктов, входящих в состав столичной агломерации;

      стимулирование инвестиционной активности через развитие государственно-частного партнерства и активное вовлечение частного капитала в развитие производительных сил и инфраструктуры агломерации.

      В результате реализации Комплексного плана развития Астанинской агломерации до 2028 года будут достигнуты:

      1) обеспечение устойчивого развития Астанинской агломерации с учетом потребностей населения;

      2) повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;

      3) систематизация экономического потенциала города Астаны и развития Астанинской агломерации;

      4) возможность снижения переуплотнения города-центра путем смещения центров тяготения в пригородные территории;

      5) улучшение экологической ситуации;

      6) эффективное использование земельных, природных ресурсов;

      7) повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

      Комплексный план учитывает следующие мероприятия:

      1) оценку текущего состояния социально-экономического развития населенных пунктов, входящих в состав Астанинской агломерации;

      2) проблемы городского и пространственного планирования, развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Астанинской агломерации;

      3) цели и задачи развития Астанинской агломерации, в том числе в сфере развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развития системы здравоохранения, благоустройства, защиты и охраны окружающей среды, включая вопросы сбора, вывоза и утилизации твердых отходов, образования, промышленного развития, развития потребительского рынка, а также в иных сферах социально-экономического развития;

      4) основные показатели и индикаторы, характеризующие цели и задачи развития Астанинской агломерации;

      5) комплекс мероприятий, в том числе строительство и (или) реконструкция объектов, сгруппированных по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных исполнителей;

      6) оценку социально-экономической эффективности Комплексного плана развития Астанинской агломерации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Объем финансирования, миллион тенге\* | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты: | | | | | | |
| 1) асфальтирование 985,5 км дорог, улучшение безопасности на дорогах; | | | | | | |
| 2) строительство и ремонт более 806,4 км сетей водоснабжения, снижение износа сетей и обеспечение бесперебойным водоснабжением; | | | | | | |
| 3) улучшение оказываемых медицинских услуг за счҰт строительства многопрофильной областной больницы на 350 мест в городе Косшы, строительство центра ПМСП; | | | | | | |
| 4) создание комфортных условий для населения путем строительства объектов образования, 11 объектов культуры и досуга, а также 10 объектов спорта; | | | | | | |
| 5) охват линиями электроснабжения всех населенных пунктов, входящих в состав агломерации (более 890 км сетей электроснабжения); | | | | | | |
| 6) увеличение обеспеченности населения тепловыми сетями, строительство двух котельных, строительство более 1163 км сетей газоснабжения; | | | | | | |
| по городу Астане: | | | | | | |
| 1) развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории агломерации (логистические центры, складские помещения, крупные многофункциональные гостиницы и т.д.); | | | | | | |
| 2) развитие высокотехнологических производств (тепличный комплекс, сборочные заводы спецтехники, грузовой техники, производственно-пищевые, комплексы, асфальто-бетонные заводы); | | | | | | |
| 3) проекты железнодорожной транспортной инфраструктуры (сервис-центр по обслуживанию электровозов, железнодорожный двор), автобусный парк; | | | | | | |
| 4) объекты спорта, образования, детский реабилитационный центр. | | | | | | |
| **Стратегическое направление 1. Территориальное развитие агломерации** | | | | | | |
| Основные показатели: сбалансированное и взаимоувязанное развитие территорий агломерации, обеспеченность градостроительной документацией всех населенных пунктов агломерации | | | | | | |
| **Задача 1.1. Разработка единой градостроительной политики** | | | | | | |
| 1. | Разработка, корректировка, утверждение ПДП и синхронизация планов развития города Астаны и Акмолинской области с учетом определения потребности населения агломерации | постановление акимата города Астаны, постановления акимата города Косшы, районов Акмолинской области | IV квартал 2024-2028 годы | акимат города Астаны | не требуется |  |
| 2. | Интеграция баз данных и создание единой геоинформационной системы прилегающих территорий к границам города Астаны и Акмолинской области | акт выполненных работ | IV квартал 2025 год | акимат города  Астаны | 60 | МБ |
| IV квартал 2026 год | 60 |
| 3. | Разработка и/или корректировка генеральных планов, схемы развития и застройки населенных пунктов Аршалынского района, а также их утверждение:  село Акжар,  село Костомар, село Арнасай,  станция Бабатай, село Койгельды, село Елтоқ, станция Разъезд 42 | решение маслихата района, постановление акимата района | IV квартал 2024 год | акимат Акмолинской области | 10 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 12 |
| IV квартал  2026 год | 17 |
| IV квартал  2027 год | 7 |
| IV квартал  2028 год | 18 |
| 4. | Разработка и/или корректировка генеральных планов, схемы развития и застройки населенных пунктов Целиноградского района, а также их утверждение: село Кызылжар,  село Сарыколь, село Арайлы, село Косшокы, село Тонкерис, село Жабай, село Софиевка, село Акмол, село Отемис, село Ынтымак, село Кабанбай батыра, село Нура, село Жанажол, село Кызылсуат, село Шубар, село Преображенка,  село Р. Кошкарбаева, село Кажымукан, село Жана Жайнак, село Сарыадыр, село Караоткель, село Коянды, село Нуресиль, село Раздольное | решение маслихата района, постановление акимата района | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 14 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 62 |
| IV квартал  2027 год | 100 |
| IV квартал  2028 год | 53 |
| 5. | Разработка и/или корректировка генеральных планов, схемы развития и застройки населенных пунктов Шортандинского района, а также их утверждение: село Ключи, село Тонкерис, село Бозайгыр | решение маслихата района, постановление акимата района | IV квартал  2027 год | акимат Акмолинской области | 14 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 10 |
| **Задача 1.2 Развитие земельных отношений в составе агломерации** | | | | | | |
| 6. | Организация работ *(разработка землеустроительного проекта)* при установлении границ населенных пунктов Акмолинской области, входящих в состав агломерации | постановление МИО | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 620 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 500 |
| **Задача 1.3 Развитие жилищного строительства и обеспечение качественным доступным жильем** | | | | | | |
| 7. | Строительство экогородка и индустриального парка в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 200 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 10 000 |
| IV квартал  2026 год | 20 000 |
| IV квартал  2027 год | 20 000 |
| IV квартал  2028 год | 24 800 |
| 8. | Строительство экогородка Maibalyk real estate в районе озера Майбалык | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 4 600 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 9 400 |
| IV квартал  2026 год | 9 400 |
| IV квартал  2027 год | 5 200 |
| IV квартал  2028 год | 2 000 |
| **Стратегическое направление 2. Развитие человеческого потенциала** | | | | | | |
| Основные показатели: рост коечного больничного фонда на 350 мест, рост числа ученических мест в школах на 1200 мест, в колледжах на 900 мест, в детских садах на 280 мест, рост охвата населения услугами ПМСП на 18%, рост охвата учреждениями культуры на 50 %. | | | | | | |
| **Задача 2.1 Развитие инфраструктуры сферы образования** | | | | | | |
| 9. | Строительство школы на 1200 мест в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 999 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 500 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 843,8 |
| 10. | Строительство детского сада на 280 мест в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | Акимат Акмолинской области | 534,8 | МБ |
| 11. | Строительство Горнотехнического колледжа | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 7 000 | ДИ |
| **Задача 2.2 Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения** | | | | | | |
| 12. | Строительство многопрофильной областной больницы на 350 коек в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЗ, акимат Акмолинской области | 6 750 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 6 750 |
| IV квартал  2027 год | 500 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 1 000 |
| 13. | Строительство центра ПМСП в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 500 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 500 |
| IV квартал  2027 год | 300 | МБ |
| 14. | Строительство детского реабилитационного центра | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города  Астаны | 5500 | ДИ |
| **Задача 2.3 Развитие инфраструктуры в сфере культуры** | | | | | | |
| 15. | Строительство дома культуры в селе Тайтобе города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 400 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 500 |
| IV квартал  2027 год | 50 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 16. | Строительство центра досуга на 150 мест в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 400 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 340 |
| 17. | Строительство Центра досуга в селе Жалтырколь Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 400 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 500 |
| IV квартал  2027 год | 50 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 18. | Строительство дома культуры в селе Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 125 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 125 |
| IV квартал  2027 год | 125 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 125 |
| 19. | Строительство дома культуры в селе Караоткель Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 765 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 765 |
| IV квартал  2027 год | 85 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 85 |
| 20. | Строительство дома культуры в селе Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 765 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 765 |
| IV квартал  2027 год | 85 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 85 |
| 21. | Строительство дома культуры в селе Арайлы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 540 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 540 |
| IV квартал  2027 год | 60 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 60 |
| 22. | Строительство дома культуры в селе Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 23. | Строительство клуба в селе Кажымукан Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 540 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 540 |
| IV квартал  2027 год | 60 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 60 |
| 24. | Строительство клуба в селе Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 540 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 540 |
| IV квартал  2027 год | 60 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 60 |
| 25. | Строительство клуба в селе Кызылсуат Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 540 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 540 |
| IV квартал  2027 год | 60 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 60 |
| 26. | Строительство культурно-развлекательного комплекса в селе Каражар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 525 | ДИ |
| 27. | Строительство культурно-развлекательного комплекса в селе Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 630 | ДИ |
| 28. | Строительство культурно-досугового центра в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 8 000 | ДИ |
| I квартал  2025 год | 1 000 |
| **Стратегическое направление 3. Развитие единого транспортно-логистического комплекса на территории агломерации** | | | | | | |
| Основные показатели: снижение уровня загруженности улично-дорожной сети на окраинах столицы и доведение уровня охвата твердым дорожным покрытием окраин города Астаны до 100 %, увеличение пропускной способности на улицах города Косшы и сельских населенных пунктов агломерации на 30 %, увеличение пропускной способности мостовых сооружений за счет реконструкции. Укрепление торгово-логистических связей агломерации, рост объема складских помещений на 5%. | | | | | | |
| **Задача 3.1 Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | |
| 29. | Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей и дорог в жилых массивах города Астаны (ЖМ Железнодорожный) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат города Астаны | 2 000 | РБ |
| 30. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 1 095,4 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 2 108,7 |
| IV квартал  2026 год | 2 227 |
| IV квартал  2027 год | 3 255,4 |
| 31. | Строительство улично -дорожной сети (2-очередь) города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 320 | РБ |
| 32. | Капитальный ремонт внутрипоскелковых дорог села Тайтобе города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МТ, акимат Акмолинской области | 3 091,1 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 118,3 |
| IV квартал  2024 год | 400 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 1 365,8 |
| IV квартал  2026 год | 1 300 |
| 33. | Строительство улично -дорожной сети (3-очередь) города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 176 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 2 000 |
| IV квартал  2026 год | 2 000 |
| IV квартал  2027 год | 3 111 |
| IV квартал  2028 год | 5 333 |
| IV квартал  2024 год | 585,7 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 500 |
| IV квартал  2026 год | 500 |
| 34. | Реконструкция автодорожного моста через реку Саркырама города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 585 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 585 |
| IV квартал  2027 год | 65 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 65 |
| 35. | Реконструкция моста в 7-мом микрорайоне села Жибек Жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 275,4 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 200 |
| IV квартал  2026 год | 32,8 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 20 |
| 36. | Реконструкция моста в 8-мом микрорайоне села Жибек Жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 263,3 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 200 |
| IV квартал  2026 год | 31,5 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 20 |
| 37. | Реконструкция моста с 1 по 6 микрорайон села Жибек Жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 353,5 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 300 |
| IV квартал  2026 год | 42,6 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 30 |
| 38. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Койгельды Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МТ, акимат Акмолинской области | 234,2 | РБ |
| 294,8 | МБ |
| 39. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | Акимат Акмолинской области | 475 | МБ |
| 40. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Елтоқ (Волгодоновка) Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | Акимат Акмолинской области | 66,7 | МБ |
| 41. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог на станции Бабатай Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МТ, акимат Акмолинской области | 255,8 | РБ |
| 38,4 | МБ |
| 42. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (улично-дорожные сети) 1, 3, 4, 6,7 и 8 микрорайонах в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | Акимат Акмолинской области | 1 980,7 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 1 980,7 |
| 43. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (улично-дорожные сети) в селе Жалтырколь Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | Акимат Акмолинской области | 2 000 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 1 934 |
| 44. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (улично-дорожные сети) в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 500 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 800 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 1 260 |
| IV квартал  2026 год | 1 000 |
| 45. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (улично-дорожные сети) в селе Костомар Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 100 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 2 100 |
| IV квартал  2026 год | 265 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 200 |
| 46. | Строительство инженерно-коммукационной инфраструктуры (улично-дорожные сети) 5,9,10,11 микрорайоны в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 4 000 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 4 040 |
| IV квартал  2028 год | 4 040 |
| IV квартал  2026 год | 672 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 673 |
| 47. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жалтырколь Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | Акимат Акмолинской области | 384 | МБ |
| 48. | Капитальный ремонт подъездной дороги в селе Жалтырколь Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 300 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 240 |
| IV квартал  2027 год | 30 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 30 |
| 49. | Капитальный ремонт подъездной дороги от села Булаксай до села Акжар протяженностью 7 км в Аршалынском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 225 | РБ |
| 25 | МБ |
| 50. | Строительство улично-дорожной сети села Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 545,7 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 545,7 |
| IV квартал  2027 год | 96,7 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 96,7 |
| 51. | Строительство улично-дорожной сети села Акмол Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 52. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кабанбай Батыра Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 375 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 375,2 |
| 53. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кабанбай Батыра Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 54. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МТ, акимат Акмолинской области | 500 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 665,4 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 715 |
| IV квартал  2026 год | 714,7 |
| 55. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 2 184 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 4 368 |
| IV квартал  2027 год | 242,7 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 485,4 |
| 56. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кажымукан Целиноградского района (3-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 2 184 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 4 368 |
| IV квартал  2027 год | 242,7 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 485,4 |
| 57. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Каражар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 500 | РБ |
| IV квартал  2026 год | 800 |
| IV квартал  2025 год | 182,9 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 200 |
| 58. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Каражар Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 638 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 182 |
| 59. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Караоткель Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 1 000 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 1 500 |
| IV квартал  2026 год | 2 670 |
| 60. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МТ, акимат Акмолинской области | 2 156,5 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 1 000 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 1 050,2 |
| IV квартал  2026 год | 1100 |
| 61. | Строительство внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 175 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 2 506 |
| IV квартал  2026 год | 2 506 |
| IV квартал  2027 год | 2 506 |
| IV квартал  2028 год | 2 507 |
| IV квартал  2024 год | 200 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 430 |
| IV квартал  2026 год | 430 |
| 62. | Строительство улично-дорожной сети села Коянды Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 3 276 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 6 552 |
| IV квартал  2027 год | 364 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 728 |
| 63. | Строительство улично-дорожной сети села Коянды Целиноградского района (3-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 3 276 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 6 552 |
| IV квартал  2027 год | 364 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 728 |
| 64. | Строительство улично-дорожной сети села Коянды Целиноградского района (4-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 3 276 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 6 552 |
| IV квартал  2027 год | 364 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 728 |
| 65. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызылжар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МТ, акимат Акмолинской области | 258 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 500 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 820 |
| IV квартал  2026 год | 895 |
| 66. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Кызылжар Целиноградского района (2 этап, электроосвещение) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 360 | РБ |
| 40 | МБ |
| 67. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызылсуат Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МТ, акимат Акмолинской области | 174 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 200 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 259 |
| 68. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Кызылсуат Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 2 457 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 457 |
| IV квартал  2027 год | 273 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 273 |
| 69. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Арайлы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МТ, акимат Акмолинской области | 875 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 200 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 960 |
| 70. | Строительство улично-дорожной сети села Арайлы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 71. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Аккайын Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 139,8 | РБ |
| 235 | МБ |
| 72. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Аккайын Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 73. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Аккайын Целиноградского района (3-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 74. | Строительство улично-дорожной сети села Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 638 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 182 |
| 75. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 238,9 | МБ |
| 76. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 2 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 565,3 |
| IV квартал  2027 год | 200 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 307,2 |
| 77. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Софиевка Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 405,8 | МБ |
| 78. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Софиевка Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 79. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 363,1 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 1 000 |
| 80. | Строительство улично-дорожной сети села Талапкер Целиноградского района (4-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 184 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 4 368 |
| IV квартал  2027 год | 242,7 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 485,4 |
| 81. | Строительство улично-дорожной сети села Талапкер Целиноградского района (5-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 184 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 4 368 |
| IV квартал  2027 год | 242,7 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 485,4 |
| 82. | Строительство улично-дорожной сети в селе Шубар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 638 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3276 |
| IV квартал  2027 год | 182 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 364 |
| 83. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Тонкерис Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МТ, акимат Акмолинской области | 828 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 1 233,2 |
| 84. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Жанажол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МТ, акимат Акмолинской области | 275 | РБ |
| 213,8 | МБ |
| 85. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Отемис Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МТ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 235,5 | МБ |
| 86. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Сарыколь Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 486,4 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 486,4 |
| IV квартал  2027 год | 54 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 54 |
| 87. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Нура Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 450 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 450 |
| IV квартал  2027 год | 50 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 88. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в станции Косшокы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 450 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 450 |
| IV квартал  2027 год | 50 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 89. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Нуресиль Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 90. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Раздольное Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МТ, акимат Акмолинской области | 450 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 450 |
| IV квартал  2027 год | 50 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 91. | Капитальный ремонт подъездной дороги в селе Бирлик Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МТ, акимат Акмолинской области | 886,8 | РБ |
| 92. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Тонкерис Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 440,5 | МБ |
| 93. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой в селе Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 132,6 | МБ |
| 94. | Субсидирование пригородных маршрутов города Астаны и увеличение количества обслуживающих автобусов | информация об исполнении | IV квартал  2024 год | акимат города  Астаны | 5 000 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 5 000 |
| IV квартал  2026 год | 5 000 |
| IV квартал  2027 год | 5 000 |
| IV квартал  2028 год | 5 000 |
| 95. | Продление схем движения автобусов пригородных маршрутов города Астаны в глубь населенных пунктов | обновленные схемы движения автобусов с добавлением графиков | IV квартал  2024-2025 годы | акиматы города  Астаны и Акмолинской области | Не требуется |  |
| 96. | Проработка вопроса организации регулярного пригородного автобусного маршрута Астана-Шортанды | открытие маршрута | IV квартал  2024 год | акимат города  Астаны | Не требуется |  |
| 97. | Проработка вопроса организации регулярных межобластных автобусных сообщений из Акмолинской области в город Астану и населенные пункты приграничных областей | открытие маршрута | IV квартал  2024 год | акиматы города  Астаны и Акмолинской области | Не требуется |  |
| 98. | Строительство логистического центра в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | акимат города Астаны | 47 700 | ДИ |
| 99. | Строительство логистического комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 500 | ДИ |
| 100. | Строительство логистического центра и железнодорожного тупика в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 800 | ДИ |
| 101. | Строительство сортировочного центра в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 9 600 | ДИ |
| 102. | Строительство логистическо-складского комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 250 | ДИ |
| 103. | Строительство мебельного цеха с логистическим центром в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 5 000 | ДИ |
| 104. | Строительство логистического комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 8 000 | ДИ |
| 105. | Строительство логистического комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 11 100 | ДИ |
| 106. | Строительство складских помещений в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 400 | ДИ |
| 107. | Строительство складских помещений в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 100 | ДИ |
| 108. | Строительство складских помещений в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 500 | ДИ |
| 109. | Строительство складских помещений в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 100 | ДИ |
| 110. | Строительство производственно-складского комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 500 | ДИ |
| 111. | Строительство складских помещений в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 300 | ДИ |
| 112. | Строительство логистического комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 5 700 | ДИ |
| 113. | Строительство складского комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 2 000 | ДИ |
| 114. | Строительство складских помещений в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 1 000 | ДИ |
| 115. | Строительство кемпинга для большегрузных машин в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 290 | ДИ |
| 116. | Строительство гостиницы со встроенным паркингом в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 500 | ДИ |
| 117. | Строительство гостиничного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 8 000 | ДИ |
| 118. | Строительство гостиницы в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 300 | ДИ |
| 119. | Строительство гостиничного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 450 | ДИ |
| 120. | Строительство гостиничного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 2 000 | ДИ |
| 121. | Строительство многофункционального гостиничного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 200 | ДИ |
| 122. | Строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса категории А в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 200 | ДИ |
| 123. | Строительство торгового центра в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 10 000 | ДИ |
| **Задача 3.2 Развитие общественного транспорта и пешеходного движения (транспортно-пересадочного комплекса)** | | | | | | |
| 124. | Строительство автобусного парка в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 700 | ДИ |
| **Задача 3.3 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта** | | | | | | |
| 125. | Строительство сервисного центра по обслуживанию электровозов в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | акимат города Астаны | 14 500 | ДИ |
| 126. | Строительство железнодорожного грузового двора в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 030 | ДИ |
| **Стратегическое направление 4. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города-ядра и зоны агломерации** | | | | | | |
| Основные показатели: рост охвата населения окраин ядра агломерации центральным водоснабжением до 100 %, канализацией до 60 %, рост охвата населения водоснабжением в 9 населенных пунктах Акмолинской области, входящих в агломерацию, обеспечение магистральным водоснабжением населения города Косшы, уменьшение износа канализационно-очистных сооружениий на 10%, рост обеспеченности канализационными сетями в 3-х населенных пунктах (г.Косшы, с. Акмол. с.Талапкер).  Рост охвата населения устойчивым электроснабжением до 100 %, уменьшение износа сетей электроснабжения на 20 %.  Рост обеспечения центральным теплоснабжением крупных населенных пунктов агломерации: г.Косшы и с.Акмол. обеспечение газоснабжением 14 населенных пунктов агломерации. | | | | | | |
| **Задача 4.1 Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | |
| **4.1.1. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| 127. | Строительство инженерных сетей к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат города Астаны | 3 000 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 140,7 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 287,1 |
| 128. | Строительство сетей водоснабжения в городе Косшы (4 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МПС, акимат Акмолинской области | 2 148,2 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 2 148,2 |
| IV квартал  2024 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 300 |
| IV квартал  2026 год | 325,8 |
| 129. | Строительство водовода от насосной станции Каражар до города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 2 700 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 700 |
| IV квартал  2027 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 300 |
| 130. | Строительство 2-ой нити водовода от Нижнеромановского месторождения | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 800 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 800 |
| IV квартал  2027 год | 200 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 200 |
| 131. | Реконструкция канализационно-очистных сооружении города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 2 500 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 000 |
| IV квартал  2027 год | 251 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 249 |
| 132. | Строительство подводящего канализационного коллектора и канализационных сетей по городу Косшы (1 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 8 100 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 8 100 |
| IV квартал  2027 год | 900 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| 133. | Строительство подводящего канализационного коллектора и канализационных сетей по городу Косшы (2 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 2 500 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 000 |
| IV квартал  2027 год | 251 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 249 |
| 134. | Строительство сетей водоотведения села Тайтобе города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 800 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 800 |
| IV квартал  2027 год | 200 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 200 |
| 135. | Строительство сетей водоснабжения в городе Косшы (5 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 2 430 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 430 |
| IV квартал  2027 год | 270 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 270 |
| 136. | Строительство водозабора и водопроводных сооружений для микрорайонов 6, 7, 8 в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МПС, акимат Акмолинской области | 492,4 | РБ |
| 73 | МБ |
| 137. | Реконструкция насосной станции в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 138. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Жалтырколь Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МПС, акимат Акмолинской области | 600,4 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 543,3 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 104,8 |
| 139. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 125 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 125 |
| IV квартал  2027 год | 125 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 125 |
| 140. | Строительство канализационных очистных сооружений в селе Караоткель Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 350 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 141. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| 150 | МБ |
| 142. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МПС, акимат Акмолинской области | 326,9 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 2 569,9 |
| IV квартал  2024 год | 150 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 218 |
| 143. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Аккайын Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МПС, акимат Акмолинской области | 755,1 | РБ |
| 176,1 | МБ |
| 144. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 800 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 145. | Строительство Системы канализации и строительство очистных сооружении в селе Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| 150 | МБ |
| 146. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Нуресиль Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 400 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 400 |
| 147. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Жана Жайнак Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 300 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 270,4 |
| IV квартал  2027 год | 30 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 33,3 |
| 148. | Строительство сетей водоснабжения села Сарыколь Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 149. | Строительство сетей водоснабжения села Нура Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 250 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 000 |
| IV квартал  2027 год | 150 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 150. | Строительство сетей водоснабжения станции Косшокы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 151. | Строительство сетей водоснабжения в селе Раздольное Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 300 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 284,8 |
| IV квартал  2027 год | 35 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 30 |
| 152. | Строительство сетей водоснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| 150 | МБ |
| 153. | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Шубар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| 150 | МБ |
| 154. | Строительство водовода и разводящих сетей водоснабжения села Ключи Шортандинского района (1 этап) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МПС, акимат Акмолинской области | 1 300 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 517,8 |
| IV квартал  2024 год | 487,4 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 127,1 |
| 155. | Строительство водовода и разводящих сетей водоснабжения села Ключи Шортандинского района (2 этап) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МПС, акимат Акмолинской области | 468,2 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 468,2 |
| IV квартал  2027 год | 52 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 52 |
| 156. | Строительство водопроводных сетей на новых участках села Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 450 | МБ |
| **4.1.2. Развитие сетей электроснабжения** | | | | | | |
| 157. | Строительство сетей электроснабжения города Косшы (4 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 400 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 1 289 |
| IV квартал  2026 год | 150 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 149 |
| 158. | Строительство сетей электроснабжения города Косшы 5-ая очередь (район многоэтажной застройки) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 350 |
| IV квартал  2027 год | 150 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 150 |
| 159. | Строительство подстанции 110 -10 кВт мощностью 60 Мвт в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 350 |
| IV квартал  2027 год | 150 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 150 |
| 160. | Строительство сетей электроснабжения для ЖМ "Лесная поляна" города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 270 | РБ |
| 30 | МБ |
| 161. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Костомар Аршалынского района (линия электропередачи) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 200 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 1 507,4 |
| IV квартал  2024 год | 89,7 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 100 |
| 162. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в 5,9,10,11 микрорайонах в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 163. | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Разъезде 42 Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 200 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 400 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 300 |
| 164. | Строительство уличного освещения села Булаксай, 15 км Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 135 | РБ |
| 15 | МБ |
| 165. | Строительство сетей электроснабжения в селе Кажымукан Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 166. | Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды Целиноградского района (3 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 167. | Строительство сетей электроснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района (2 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 168. | Строительство сетей электроснабжения в селе Арайлы Целиноградского района (2 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 169. | Строительство сетей электроснабжения в селе Аккайын Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 170. | Строительство сетей электроснабжения в селе Талапкер Целиноградского района (2 очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 171. | Строительство сетей электроснабжения в селе Шубар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 172. | Строительство сетей электроснабжения в селе Тонкерис Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 173. | Строительство сетей электроснабжения в селе Ынтымак Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 174. | Строительство сетей электроснабжения в селе Нура Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 175. | Строительство сетей электроснабжения в станции Косшокы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 176. | Строительство сетей электроснабжения в селе Кызылжар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 177. | Строительство сетей электроснабжения в селе Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 178. | Реконструкция сетей электроснабжения в селе Кабанбай батыр Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 675 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 675 |
| IV квартал  2027 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 179. | Строительство сетей электроснабжения в селе Каражар Целиноградского района (2-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 35,7 | МБ |
| 180. | Строительство сетей электроснабжения в селе Коянды Целиноградского района (2-я очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 219,6 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 266 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 200 |
| 181. | Строительство сетей электроснабжения в селе Караоткель Целиноградского района (2-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 845,3 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 510,5 |
| IV квартал  2024 год | 90,1 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 90 |
| 182. | Строительство сетей электроснабжения в селе Караоткель Целиноградского района (3-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 183. | Реконструкция сетей электроснабжения станции Тонкерис Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 50 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 4,8 | МБ |
| **4.1.3. Развитие сетей теплоснабжения** | | | | | | |
| 184. | Реконструкция отдельно стоящей водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 96 Гкал/ч (112 МВт) в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 173 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 2 000 |
| IV квартал  2025 год | 232 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 231,7 |
| 185. | Реконструкция отдельно стоящей водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 96 Гкал/ч (112 МВт). Тепловые сети в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 370,7 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 2 000 |
| IV квартал  2025 год | 243 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 242,7 |
| 186. | Строительство центральной котельной на газе мощностью 50 Гкал/час в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 575 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 575 |
| IV квартал  2027 год | 175 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 175 |
| 187. | Строительство сетей теплоснабжения от Центральной газовой котельной в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 350 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 350 |
| IV квартал  2027 год | 150 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 150 |
| 188. | Строительство котельной в селе Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 700 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 700 |
| IV квартал  2027 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 300 |
| 189. | Строительство тепловых сетей в селе Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 800 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 800 |
| IV квартал  2027 год | 199,9 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 200 |
| **4.1.4. Развитие сетей газоснабжения** | | | | | | |
| 190. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 3 420 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 3 420 |
| IV квартал  2028 год | 3 420 |
| IV квартал  2026 год | 380 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 380 |
| IV квартал  2028 год | 380 |
| 191. | Строительство газопровода и ответвлении от него, с переходом трубопровода через водные преграды в селе Тайтобе города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 810 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 810 |
| IV квартал  2026 год | 90 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 90 |
| 192. | Строительство автономной газораспределительной станции в сельском округе Ельток, станция разъезд №42 Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| 100 | МБ |
| 193. | Строительство газопровода в новых микрорайонах села Жалтырколь Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 540 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 540 |
| IV квартал  2027 год | 60 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 60 |
| 194. | Строительство газопровода в новых микрорайонах Разъезда 42 Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 1 500 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 650 |
| IV квартал  2027 год | 175 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 175 |
| 195. | Строительство газопровода в селе Булаксай, село Костомар Булаксайского сельского округа Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 980 |
| IV квартал  2027 год | 110 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 110 |
| 196. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 2 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 3 400 |
| IV квартал  2027 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 300 |
| 197. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кабанбай Батыра Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 2 700 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 700 |
| IV квартал  2027 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 300 |
| 198. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Каражар Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 500 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 563,3 |
| IV квартал  2026 год | 60 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 58,1 |
| 199. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Караоткель Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 2 351 |
| IV квартал  2028 год | 1 000 |
| IV квартал  2026 год | 163,4 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 320 |
| 200. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кызылсуат Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 500 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 851,7 |
| IV квартал  2026 год | 75 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 75,2 |
| 201. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 400 |
| IV квартал  2024 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 145 |
| 202. | Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МЭ, акимат Акмолинской области | 2900 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 360,7 |
| IV квартал  2024 год | 209,2 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 214 |
| **Стратегическое направление 5. Развитие конкурентоспособной экономики** | | | | | | |
| Основные показатели: создание индустриальной зоны в Аршалынском районе, рост числа рабочих мест на 2000 мест, рост объемов продовольственного обеспечения ядра агломерации на 15%. Рост объемов частных инвестиций на 128 млрд. тенге, рост охвата населения объектами спорта в 9 населенных пунктах агломерации, увеличение числа туристов и создание рекреационных зон в 4 населенных пунктах. | | | | | | |
| **Задача 5.1 Развитие высокотехнологических производств** | | | | | | |
| 203. | Подведение внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальным зонам в Астанинской агломерации | акт приема передачи | IV квартал  2026 год | МПС, Акимат Акмолинской области | 10 000 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 10 000 |
| IV квартал  2028 год | 5 000 |
| 204. | Предоставление помещения для базирования структурного подразделения по привлечению инвестиции | акт приема передачи | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны, акимат Акмолинской области | Не требуется |  |
| 205. | Строительства цеха по переработке мясной продукции в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 2 200 | ДИ |
| 206. | Строительство завода по производству искусственного мрамора в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 100 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 300 |
| 207. | Строительство птицефабрики в селе Жалтырколь Аршалынского района (2 этап) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 17 235 | ДИ |
| 208. | Строительство завода по производству компьютерной техники в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 200 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 300 |
| 209. | Строительство асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочного комплекса на станции Бабатай Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 600 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 600 |
| 210. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Анаркөл Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 4 200 | ДИ |
| 211. | Строительство завода по производству лечебно-профилактического питания в селе Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 750 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 750 |
| 212. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Мәншүк Мәметова Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | II квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 5 000 | ДИ |
| 213. | Строительство проектов по переработке животноводческой продукции (переработка мяса и молока) в селе Бозайгыр Шотандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат Акмолинской области | 25 | ДИ |
| 214. | Строительство завода по выпуску специализированных продуктов диетического питания в селе Бозайгыр Шотандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 350 | ДИ |
| 215. | Строительство кирпичного завода в селе Бозайгыр Шотандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 500 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 500 |
| 216. | Развитие и расширение завода по производству керамического кирпича в селе Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 1 250 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 1 250 |
| 217. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Енбек Аккольского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | II квартал 2025 год | акимат Акмолинской области | 8 500 | ДИ |
| 218. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Бастау Атбасарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | II квартал 2025 год | акимат Акмолинской области | 7 597 | ДИ |
| 219. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Когам района Биржан сал | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат Акмолинской области | 200 | ДИ |
| 220. | Строительство мясной фермы в селе Андыкожа Батыра района Биржан сал | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 120 | ДИ |
| 221. | Строительство мясной фермы в селе Аксу района Биржан сал | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 330 | ДИ |
| 222. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Уюмшил района Биржан сал | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 160 | ДИ |
| 223. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Ключевое Бурабайского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 50 | ДИ |
| 224. | Строительство мясной фермы в селе Узынколь Егиндикольского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 150 | ДИ |
| 225. | Строительство оросительной системы в селе Бестогай Ерейментауского района (1-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | III квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 600 | ДИ |
| 226. | Строительство оросительной системы в селе Бестогай Ерейментауского района (2-очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 1 700 | ДИ |
| 227. | Переработка растениеводческой продукции и создание мясной фермы в городе Ерейментау (1 этап) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат Акмолинской области | 35 953 | ДИ |
| 228. | Строительство мясной фермы в селе Калачи Есильского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 100 | ДИ |
| 229. | Строительство птицефабрики в селе Ивановка Зерендинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 27 000 | ДИ |
| 230. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Приречное Зерендинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | II квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 1 200 | ДИ |
| 231. | Строительство завода по переработке мясной продукции в селе Байдалы Сандыктауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 50 | ДИ |
| 232. | Строительство молочно-товарной фермы в селе Приозерное Сандыктауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 150 | ДИ |
| 233. | Строительство оросительной системы в селе Максимовка Сандыктауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 1 000 | ДИ |
| 234. | Модернизация картофелехранилища в городе Степногорск | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 57 | ДИ |
| 235. | Строительство картофелехранилища в городе Степногорск | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат Акмолинской области | 70 | ДИ |
| 236. | Строительство завода по переработке растениеводческой продукции в городе Кокшетау | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 3 800 | ДИ |
| 237. | Строительство мясоперерабатывающего комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 300 | ДИ |
| 238. | Строительство асфальтобетонного завода в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 100 | ДИ |
| 239. | Строительство завода по производству мучных кондитерских изделий в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 2 000 | ДИ |
| 240. | Строительство тепличного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 15 000 | ДИ |
| 241. | Строительство завода по производству металлопластиковых конструкций в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 400 | ДИ |
| 242. | Строительство производственного цеха в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 400 | ДИ |
| 243. | Строительство сборочного завода специализированной техники в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 11 000 | ДИ |
| 244. | Строительство бетонного завода в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 350 | ДИ |
| 245. | Строительство завода по производству ячеистого газобетона в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 500 | ДИ |
| 246. | Строительство завода по производству строительных материалов в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 500 | ДИ |
| 247. | Строительство завода по производству ЖБИ в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 2 300 | ДИ |
| 248. | Строительство производственно-пищевого комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 8 800 | ДИ |
| 249. | Строительство производственной базы в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 3 000 | ДИ |
| 250. | Строительство сервисного центра для сельскохозяйственной и коммунальной техники в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 2 000 | ДИ |
| 251. | Строительство сервисного центра со сборкой кузовов в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 000 | ДИ |
| 252. | Строительство проектов по производству продуктов питания (завод по производству мучных, хлебобулочных, мясных изделий, полуфабрикатов) в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 23 500 | ДИ |
| 253. | Строительство молокоперерабатывающего завода в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 5 800 | ДИ |
| 254. | Строительство проектов по производству продуктов питания (завод по производству мучных, хлебобулочных, мясных изделий, полуфабрикатов) в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 1 750 | ДИ |
| 255. | Строительство проектов по производству продуктов питания (завод по производству мучных, хлебобулочных, мясных изделий, полуфабрикатов) в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 800 | ДИ |
| 256. | Строительство овощехранилищ в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 940 | ДИ |
| 257. | Строительство овощехранилищ в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 1 800 | ДИ |
| 258. | Строительство складских комплексов в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 8 000 | ДИ |
| 259. | Строительство складских комплексов в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат города Астаны | 22 200 | ДИ |
| 260. | Строительство складских комплексов в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 1 000 | ДИ |
| 261. | Строительство и эксплуатация цеха по переработке продуктов питания и производство полуфабрикатов по стандартам халяль в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 800 | ДИ |
| 262. | Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов в селе Коксун Абайского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 2 000 | ДИ |
| 263. | Строительство молочно-товарной фермы на 1100 голов в селе Кобетей Нуринского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 4 825 | ДИ |
| 264. | Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов в селе Коксун Абайского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 2 000 | ДИ |
| 265. | Ввод новых орошаемых земель на площади 150 га в селе Юбилейное Абайского района | Увеличение площади орошаемых земель | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 200 | ДИ |
| 266. | Модернизация элеватора и комбикормового завода в селе Новодубовка Абайского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 2 000 | ДИ |
| 267. | Ввод новых орошаемых земель на площади 150 га в селе Кулайгыр Абайского района | Увеличение площади орошаемых земель | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 250 | ДИ |
| 268. | Модернизация производственного оборудования в селе Доскей Бухар-Жырауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 1 200 | ДИ |
| 269. | Модернизация производстенной деятельности птицефабрики мясного направления в селе Ботакара Бухар-Жырауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Карагандинской области | 4 800 | ДИ |
| 270. | Ввод орошаемых земель на площади 600 га в селе Байтуган Нуринского района | Увеличение площади орошаемых земель | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 1 200 | ДИ |
| 271. | Ввод орошаемых земель на площади 200 га в селе Тассуат Нуринского района | Увеличение площади орошаемых земель | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 210 | ДИ |
| 272. | Ввод орошаемых земель на площади 700 га в селе Кобетей Нуринского района | Увеличение площади орошаемых земель | IV квартал  2024 год | акимат Карагандинской области | 1 528 | ДИ |
| 273. | Ввод орошаемых земель на площади 1200 га в селе Ботакара Бухар-Жырауского района | Увеличение площади орошаемых земель | IV квартал  2025 год | акимат Карагандинской области | 1 500 | ДИ |
| 274. | Завод по производству круп в селе Акпан Осакаровского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Карагандинской области | 7 000 | ДИ |
| 275. | Реализация 2 этапа строительства свинокомплекса в селе Новоузенка Бухар-Жырауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат Карагандинской области | 500 | ДИ |
| **Задача 5.2 Развитие физической и спортивной культуры** | | | | | | |
| 276. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 728,2 |
| IV квартал  2027 год | 80 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 112 |
| 277. | Строительство тренировочной базы по хоккею в селе Койгельды Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 195,3 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| IV квартал  2027 год | 20 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 12,8 |
| 278. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоткель Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 980 |
| IV квартал  2027 год | 50 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 170 |
| 279. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 2 100 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 050 |
| IV квартал  2027 год | 250 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 280. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 800 |
| IV квартал  2027 год | 250 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 50 |
| 281. | Строительство спортивного комплекса в селе Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 100 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 700 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 282. | Строительство спортивного комплекса в селе Арайлы Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 125 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 75 |
| 283. | Строительство спортивного комплекса в селе Софиевка Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 900 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 900 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 284. | Строительство спортивного комплекса в селе Караоткель Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 800 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 000 |
| IV квартал  2027 год | 100 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 285. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 470 | РБ |
| IV квартал  2025 год | 718,1 |
| IV квартал  2024 год | 62 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 70 |
| 286. | Строительство футбольного поля с манежем в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | акимат города Астаны | 300 | ДИ |
| 287. | Строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 220 | ДИ |
| 288. | Строительство спортивного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 900 | ДИ |
| 289. | Строительство спортивного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 210 | ДИ |
| 290. | Строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 300 | ДИ |
| 291. | Строительство футбольного поля с манежем в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат города Астаны | 5 720 | ДИ |
| 292. | Строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в городе Астане | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат города Астаны | 340 | ДИ |
| **Задача 5.3 Развитие туризма** | | | | | | |
| 293. | Реконструкция и строительство загородного курортного комплекса в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 200 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 200 |
| 294. | Строительство зоны отдыха в селе Аккайын Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 250 | ДИ |
| 295. | Строительство зоны отдыха в селе Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 550 | ДИ |
| 296. | Строительство зоны отдыха в селе Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 300 | ДИ |
| 297. | Строительство зоны отдыха в селе Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 100 | ДИ |
| **Стратегическое направление 6. Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| Основные показатели: рост экологической устойчивости, развитие системы управления отходами, создание объектов по сортировке ТБО в 5 населенных пунктах, общей мощностью на 200 тыс. тонн, строительство питомника по лесовосстановлению в с. Бозайгыр.  Устройство объектов инфраструктуры для реагирования на ЧС в 6 населенных пунктах, строительство пожарных депо в 10 населенных пунктах агломерации, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений в населенных пунктах Аршалинского район, увеличение фонда камер видеонаблюдения на 500 млн.тенге в населенных пунктах агломерации, обеспечение безопасности населения. | | | | | | |
| **Задача 6.1 Развитие систем управления отходами** | | | | | | |
| 298. | Приобретение линии сортировки ТБО мощностью 40 тыс.тонн в год для города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 366 | МБ |
| 299. | Приобретение линии сортировки ТБО мощностью 40 тыс.тонн в год для села Жибек Жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 366 | МБ |
| 300. | Приобретение линии сортировки ТБО мощностью 40 тыс.тонн в год для села Коянды Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 366 | МБ |
| 301. | Приобретение линии сортировки ТБО мощностью 40 тыс.тонн в год для села Талапкер Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 366 | МБ |
| 302. | Приобретение линии сортировки ТБО мощностью 40 тыс.тонн в год для села Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 366 | МБ |
| **Задача 6.2 Развитие зеленых и рекреационных зон** | | | | | | |
| 303. | Расширение и дноуглубление русла реки Есиль в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | МВРИ, акимат Акмолинской области | 1 000 | РБ |
| IV квартал  2026 год | 4 000 |
| IV квартал  2027 год | 4 000 |
| IV квартал  2025 год | 300 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 400 |
| IV квартал  2027 год | 300 |
| 304. | Организация питомника по лесовосстановлению "Қазақстан Орманы" в селе Бозайгыр Шортандинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | акимат Акмолинской области | 2 000 | ДИ |
| IV квартал  2025 год | 2 000 |
| **Задача 6.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории агломерации** | | | | | | |
| 305. | Строительство защитной дамбы в 8-м микрорайоне села Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МВРИ, акимат Акмолинской области | 990 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 990 |
| IV квартал  2027 год | 110 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 110 |
| 306. | Капитальный ремонт защитной дамбы на Разъезд-42 Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МВРИ, акимат Акмолинской области | 91 | РБ |
| 10 | МБ |
| 307. | Строительство водно-спасательной станции в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 225 | РБ |
| IV квартал  2024 год | 25 | МБ |
| 308. | Создание городского запасного пункта управления гражданской обороны в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | акимат Акмолинской области | 867 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 867 |
| 309. | Создание системы оповещения населения в городе Косшы | акт приема передачи | IV квартал 2024 год | акимат Акмолинской области | 15 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 15,5 |
| 310. | Внедрение районного пульта управления системой оповещения в Аршалынском районе (1 комплект) | акт приема передачи | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 6,7 | МБ |
| 311. | Внедрение районного пульта управления системой оповещения в Целиноградском районе (1 комплект) | акт приема передачи | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 6,7 | МБ |
| 312. | Внедрение сиренно-речевого устройства в Аршалынском районе (1 комплект) | акт приема передачи | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 5,9 | МБ |
| 313. | Внедрение сиренно-речевого устройства в Целиноградском районе (1 комплект) | акт приема передачи | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 5,9 | МБ |
| 314. | Внедрение сиренно-речевого устройства в Шортандинском районе (2 комплекта) | акт приема передачи | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 11,8 | МБ |
| 315. | Строительство здании отдела полиции города Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 1 630 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 2 780 |
| IV квартал  2027 год | 185 | МБ |
| IV квартал  2028 год | 305 |
| 316. | Строительство пожарного депо в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 232,4 | РБ |
| 60 | МБ |
| 317. | Строительство пожарного депо на 2 выезда в селе Жибек жолы Аршалынского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 275 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 075 |
| IV квартал  2027 год | 150 | МБ |
| 318. | Строительство пожарного депо в селе Софиевка Целиноградского района на 2 выезда (разработка ПСД) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 год | акимат Акмолинской области | 50 | МБ |
| 319. | Строительство пожарного депо в селе Акмол Целиноградского района на 4 выезда | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 400 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 400 |
| IV квартал  2024 год | 41,2 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 100 |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| 320. | Строительство пожарного депо в селе Караоткель Целиноградского района на 2 выезда | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 275 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 075 |
| IV квартал  2024 год | 29,8 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 150 |
| 321. | Строительство пожарного депо в селе Коянды Целиноградского района на 2 выезда | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2024 год | Акимат Акмолинской области | 13,3 | МБ |
| IV квартал  2025 год | 500 |
| IV квартал  2026 год | 500 |
| IV квартал  2027 год | 500 |
| 322. | Строительство пожарного депо в селе Арайлы Целиноградского района на 2 выезда (разработка ПСД) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 год | акимат Акмолинской области | 50 | МБ |
| 323. | Строительство пожарного депо в селе Кабанбай батыра Целиноградского района на 2 выезда (разработка ПСД) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 год | акимат Акмолинской области | 50 | МБ |
| 324. | Строительство пожарного депо в селе Талапкер Целиноградского района на 2 выезда | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 275 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 075 |
| IV квартал  2027 год | 150 | МБ |
| 325. | Строительство пожарного депо в селе Бозайгыр Шортандинского района на 2 выезда | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 год | МЧС, акимат Акмолинской области | 275 | РБ |
| IV квартал  2028 год | 1 075 |
| IV квартал  2025 год | 35 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 150 |
| 326. | Приобретение камер видеонаблюдения | акт приема передачи | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 200 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 100 |
| IV квартал  2027 год | 100 |
| IV квартал  2028 год | 100 |
| **Задача 6.4 Прочие** | | | | | | |
| 327. | Строительство административного здания № 2 в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 332,8 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 200 |
| IV квартал  2026 год | 30 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 30 |
| 328. | Строительство административного здания № 1 в городе Косшы | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 год | МНЭ, акимат Акмолинской области | 350 | РБ |
| IV квартал  2027 год | 350 |
| IV квартал  2026 год | 30 | МБ |
| IV квартал  2027 год | 47,7 |
| 329. | Строительство административного здания в селе Акмол Целиноградского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 год | акимат Акмолинской области | 400 | МБ |
| IV квартал  2026 год | 433,4 |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 132 158 |  |
|  | РБ |  |  |  | 26 050,7 |  |
|  | МБ |  |  |  | 15 579,3 |  |
|  | Другие источники |  |  |  | 90 528 |  |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 265 498 |  |
|  | РБ |  |  |  | 17 034 |  |
|  | МБ |  |  |  | 32 985 |  |
|  | Другие источники |  |  |  | 215 479 |  |
| **2026 год** | | | | | | |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 198 020,2 |  |
|  | РБ |  |  |  | 40 531,5 |  |
|  | МБ |  |  |  | 28 080,7 |  |
|  | Другие источники |  |  |  | 129 408 |  |
| **2027 год** | | | | | | |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 297 941,3 |  |
|  | РБ |  |  |  | 182 191,5 |  |
|  | МБ |  |  |  | 28 049,8 |  |
|  | Другие источники |  |  |  | 87 700 |  |
| **2028 год** | | | | | | |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 236 454,6 |  |
|  | РБ |  |  |  | 186 107 |  |
|  | МБ |  |  |  | 23 547,6 |  |
|  | Другие источники |  |  |  | 26 800 |  |
|  | **ИТОГО с 2024 по 2028 годы:** |  |  |  | 1 130 072,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  | 451 914,7 |  |
|  | МБ |  |  |  | 128 242,4 |  |
|  | Другие источники |  |  |  | 549 915 |  |

      Примечания: \* Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматами необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

**Расшифровка аббревиатур:**

      АРГС – автономная газораспределительная станция

      ДИ – другие источники

      ПДП – план детальной планировки

      Гкал – гигакалорий

      МИО – местные исполнительные органы

      МБ – местный бюджет

      ПСД – проектно-сметная документация

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      КРС – крупный рогатый скот

      МТ – Министерство транспорта

      кВт – киловатт

      км – километр

      ПС – подстанции

      МЖК – многоквартирные жилые комплексы

      СНиП – строительные нормы и правила

      АО "НК "КТЖ" – акционерное общество "Национальная компания "Казахстан темір жолы"

      ПМСП – первично медико-санитарная помощь

      ИФО – индекс физического объема

      РБ – республиканский бюджет

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям

      ТБО – твердо бытовые отходы

      КОС – канализационно-очистная станция

      ДКНБ – Департамент комитета национальной безопасности

      ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

      МЭ – Министерство энергетики

      ЦОН – центр обслуживания населения

      МСБ – малый и средний бизнес

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан