

**Об утверждении Плана срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 1145

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025 – 2027 годы (далее – План).

      2. Центральным исполнительным государственным органам, акиматам Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) по итогам полугодия, не позднее 10 февраля и 10 августа, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Правительства  Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 1145 |

**План**   
**срочных мер социально-экономического развития**   
**Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и**   
**Западно-Казахстанской областей на 2025 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования | | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Институциональные меры** | | | | | | | |
| **Развитие промышленного сектора** | | | | | | | |
| 1 | Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты в части установления встречных обязательств компаний по установлению доли местного содержания не менее 50 % (не только недропользователей), получающих преференции от государства в различном виде (деятельность в СЭЗ, ИЗ, СПК) | внесение изменений в приказы МПС, МЭ | МПС, МЭ, заинтересованные государственные органы | 2025 год | не требуется | | |
| 2 | Организация соответствующего контроля местного содержания товаров, работ и услуг в рамках контрактов недропользователей с использованием информационных систем и инструментов цифровизации | внесение изменений в приказы МПС, МЦРИАП | МПС, МЦРИАП, заинтересованные | 2025 год | не требуется | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  |  | государственные органы,  НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  | | |
| 3 | Дробление мастер-контрактов по нефтесервисным проектам на множество небольших для создания возможности привлечения местных компаний | заключенные мастер-контракты | МЭ, заинтересованные государственные органы | 2026 – 2027 годы | не требуется | | |
| 4 | Использование в обязательном порядке принципа "stick-build" при реализации крупных инвестиционных проектов (при импорте сырья или оборудования конечное изготовление (сборка) на казахстанских заводах (площадках) | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ, заинтересованные государственные органы | 2026 – 2027 годы | не требуется | | |
| 5 | Внедрение принципа заключения долгосрочных контрактов (10-15 лет) в горно-металлургическом комплексе для привлечения инвестиций в регион | приказ МПС | МПС, акимат | 2025 год | не требуется | | |
| **Развитие транспортного сектора и транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 6 | Изучение целесообразности использования ВИЭ (солнечные батареи) при строительстве транспортной инфраструктуры автомобильных дорог республиканского значения (освещение, зарядные станции) | информация в Правительство Республики Казахстан | АО "КАЖ" (по согласованию), акиматы, МТ | 2025 – 2027 годы | не требуется | | |
| 7 | Проведение геологоразведочных мероприятий по поиску редкоземельных металлов | геологический отчет | МПС | 2025 – 2027 годы | - | | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 8 | Внедрение обязательств для использования альтернативных источников дорожно-строительных материалов, в том числе ТМО, на участках автомобильных дорог, расположенных в непосредственной близости от скопления ТМО или ископаемых и хвостов, не идущих в последующий цикл производства | приказ МТ | МТ, акиматы, АО "КАЖ" (по согласованию) | 2025 год | не требуется | | |
| 9 | Определение потребности в технике, оборудовании в сфере нефтегазового машиностроения и обеспечение отечественных предприятий объемами работ для ее сокращения | информация в Правительство Республики Казахстан | МПС, заинтересованные государственные органы | 2025 год | не требуется | | |
| 10 | Субсидирование железнодорожных перевозок зерновых культур с регионов республики в западные регионы для производства муки и макаронных изделий за счет дозагрузки местных предприятий и продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка соответствующими товарами и расширения рынка сбыта производителей | совместный приказ МСХ, МТИ, МТ | МСХ, МТИ, МТ акиматы, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 2025 –2027 годы | в рамках предусмотренных средств | | РБ |
| 11 | Увеличение количества субсидируемых авиарейсов с другими регионами Казахстана для повышения пассажирского потока | информация в Правительство Республики Казахстан | МТ | 2025 –2027 годы | в рамках предусмотренных средств | | РБ |
| 12 | Рассмотрение возможности увеличения количества субсидируемых железнодорожных маршрутов в западные регионы | информация в Правительство Республики Казахстан | МТ | 2025 – 2027 годы | в рамках предусмотренных средств | | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 13 | Проработка вопроса предоставления скидок для студентов на приобретение авиабилетов | информация в Правительство Республики Казахстан | МТ | 2025 год | не требуется | | |
| 14 | Обновление 51 пассажирского вагона в направлении западных регионов | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ | 2026–2027 годы | не требуется | | |
| **Развитие энергетического сектора** | | | | | | | |
| 15 | Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана путҰм ввода в эксплуатацию ВЛ-500 кВ "ПС Карабатан – ПС Ульке", ПС 500 кВ "Карабатан", ПС 500 кВ "Ульке | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "KEGOC" (по согласованию) | 2027 год | 201 789 | | ЧИ |
| 16 | Проведение сравнительного анализа использования альтернативных сжиженному газу топлива и возможности применения высвобожденных ее объемов в нефтехимической промышленности | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭ | 2025 год | не требуется | | |
| **Развитие сектора сельского хозяйства и АПК** | | | | | | | |
| 17 | Развитие форвардного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей крупными нефтедобывающими и перерабатывающими предприятиями | заключенные договоры | акиматы, МСХ | 2025 год | не требуется | | |
| 18 | Проведение геолого-экономической оценки месторождений подземных вод западных регионов | геологический отчет | МВРИ, МСХ, МПС, акиматы | 2025 –2027 годы | с учетом возможности РБ на плановый период | | РБ, МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 19 | Предоставление лизинга на приобретение судов для увеличения вылова рыбы на Каспийском море | количество приобретенных судов в лизинг | МПС, МСХ, АО "АКК" (по согласованию), АО "Фонд развития промышленности" (по согласованию) | 2025 – 2027 годы | в соответствии с заявками | | ЧИ |
| 20 | Проведение исследования на предмет возможности использования подземного месторождения "Кокжиде" в Актюбинской области для обеспечения питьевой водой всего западного региона, в особенности Мангистауской области | заключение исследования | МВРИ, МЭПР, МЭ | 2025 год | 250 | | ЧИ |
| **Развитие сектора социальных услуг и безопасности** | | | | | | | |
| 21 | Сокращение квоты на ввоз иностранной рабочей силы | приказ МТСЗН | МТСЗН, акиматы | 2025 год | не требуется | | |
| 22 | Рассмотрение возможности создания региональной программы льготного кредитования жилья для сотрудников здравоохранения региона с БВУ (например, АО "Отбасы банк") или фондом "Қазақстан халқына" | региональная программа | акиматы, МЗ, МПС | 2025 год | не требуется | | |
| 23 | Проработка вопроса применения санитарной авиации за счет использования вертолетов, производимых казахстанскими компаниями | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы, МЗ | 2025 год | не требуется | | |
| **Атырауская область** | | | | | | | |
| **Промышленность** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении "Кашаган" мощностью 1 млрд м3/год (этап 1) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) | 2026 год | 400 000 | | ЧИ |
| 2027год | 91 948 | |
| 25 | Строительство завода по производству оросительной системы дождевания в пригороде Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 1 200 | | ЧИ |
| 2026 год | 1 900 | |
| 2027 год | 2 500 | |
| 26 | Открытие сварочного цеха по производству опорных балок локомотивов в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 4 000 | | ЧИ |
| 27 | Открытие производства штапельного волокна из ПЭТ флексы | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 1 765 | | ЧИ |
| 28 | Расширение Атырауского вагоностроительного завода | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 37 000 | | ЧИ |
| 29 | Создание завода нефтегазового машиностроения в Атырауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2026 год | 25 770 | | ЧИ |
| 30 | Строительство завода по производству FFS-мешков | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 10 000 | | ЧИ |
| 31 | Реализация разведочного проекта Тайсойган  (2 участка) | бурение 8 поисковых скважин | АО "НК "КМГ" (по согласованию), | 2025 год | 7 869 | | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  |  | АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) |  |  | |  |
| 32 | Реализация разведочного проекта "Доразведка месторождения Карасор Западный" | бурение 2 оценочных скважины | АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) | 2025 год | 1 834 | | ЧИ |
| 33 | Реализация разведочного проекта "Каратон Подсолевой" | бурение 1 поисковых скважин | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 18 291 | | ЧИ |
| 34 | Разработка газовых залежей месторождения "Западная Прорва" (запуск первого пускового комплекса) | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) | 2025 год | 8 500 | | ЧИ |
| 35 | Строительство установки комплексной подготовки газа для процессинга попутного нефтяного газа с получением сжиженного углеводородного газа на месторождении АО "Эмбамунайгаз" (Юго-Восточное Новобогатинское) | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) | 2025 – 2027 годы | объем расходов ЧИ будет определен после согласования с инвестором | | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | |
| 36 | Строительство 2 овощехранилищ мощностью 21,5 тыс. тонн в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 3 500 | | ЧИ |
| 37 | Строительство 2 теплиц на общей площади 14,6 га в Махамбетском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 4 110 | | ЧИ |
| 2026 год | 2 500 | |
| 2027 год | 4 074 | |
| 38 | Реализация проекта по выращиванию гранулированных кормовых культур методом дождевания на общей площади 2000 га в Индерском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 1 500 | | ЧИ |
| 2026 год | 1 500 | |
| 2027 год | 3 000 | |
| 39 | Реализация 2 проектов по возделыванию кормовых культур с применением дождевального орошения на общей площади 560 га в Махамбетском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 200 | | ЧИ |
| 2026 год | 100 | |
| 40 | Строительство откормочной площадки на 300 голов лошадей в Махамбетском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 50 | | ЧИ |
| 2026 год | 150 | |
| 41 | Модернизация Шортанбайского рыбного завода ТОО "СевКаспийФиш" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 12 046 | | ЧИ |
| 42 | Открытие птицефабрики бройлерного направления | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 9 951 | | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 43 | Открытие цеха по производству куриных полуфабрикатов | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 800 | | ЧИ |
| **Строительство** | | | | | | | |
| 44 | Приобретение и (или) строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения | договоры купли-продажи | МПС, акимат | 2025 год | 2 903 | | РБ |
| 2026 год | 3 543 | |
| 2027 год | 3 602,6 | |
| 2025 год | 1 000 | | МБ |
| 2026 год | 1 000 | |
| 2027 год | 1 000 | |
| 45 | Строительство инфраструктуры к районам новой жилищной застройки по Атырауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 2 630,5 | | РБ |
| 2027 год | 6 600 | |
| 2025 год | 191,5 | | МБ |
| 2027 год | 660 | |
| 46 | Модернизация сел с потенциалом развития | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, акимат | 2025 год | 5 425,2 | | РБ |
| 2026 год | 6 000 | |
| 2027 год | 6 000 | |
| 2025 год | 1 000 | | МБ |
| 2026 год | 1 000 | |
| 2027 год | 1 000 | |
| **Транспортная инфра**структура | | | | | | | |
| 47 | Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городах и населенных пунктах Атырауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 6 029,5 | | РБ |
| 2026 год | 17 600 | |
| 2027 год | 19 000 | |
| 2025 год | 2 000 | | МБ |
| 2026 год | 2 000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  |  |  | 2027 год | 2 000 | |  |
| 48 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 15 399,6 | | РБ |
| 2027 год | 9 900 | |
| 2026 год | 2 000 | | МБ |
| 2027 год | 2 000 | |
| **ЖКХ** | | | | | | | |
| 49 | Замена турбоагрегата № 6 Атырауской ТЭЦ | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, АО "Атырауская ТЭЦ" | 2025 год | 8 200 | | ЧИ |
| 50 | Строительство газотурбинной станции и установка градирной станции мощностью 200 МВт в Атырауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2026 год | 210 000 | | ЧИ |
| 2027 год | 265 000 | |
| 51 | Строительство газотурбинной электростанции мощностью 165 МВт "Karabatan Utility Solution" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2027 год | 115 000 | | ЧИ |
| 52 | ПСД на реконструкцию автоматизированных газораспределительных станций Атырауской области АГРС "Елтай", АГРС "Ганюшкин" | заключение экспертизы | акимат, АО "QAZAQGAZ" (по согласованию) | 2025 год | 33 | | ЧИ |
| 53 | Строительство АГРС "Финская" с прокладкой газопровода высокого давления до строящейся АГРС "Финская" в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2025 год | 3 830,7 | | РБ |
| 2027 год | 500 | | МБ |
| 54 | Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях  города Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 500 | | РБ |
| 200 | | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | |
| 55 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в правобережной части города Атырау (31 тыс. м3/сут) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 5 704,8 | | МБ |
| 2026 год | 5 000 | |
| 2027 год | 5 000 | |
| 56 | Реконструкция и строительство 2 групповых водопроводов Кызылкогинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МВРИ, акимат | 2025 год | 2 280 | | РБ |
| 2026 год | 1 590 | |
| 57 | Строительство фильтровальной станции № 6 в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 4 000 | | РБ |
| 2027 год | 4 000 | |
| 2026 год | 400 | | МБ |
| 2027 год | 400 | |
| 58 | Строительство водоподъема в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 2 400 | | РБ |
| 2027 год | 2 400 | |
| 2026 год | 240 | | МБ |
| 2027 год | 240 | |
| **Здравоохранение** | | | | | | | |
| 59 | Строительство 2 поликлиник (микрорайоны Оркен и Нурсая) в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2025 год | 3 000 | | РБ |
| 2026 год | 2 290,4 | |
| 2026 год | 2 000 | | МБ |
| 60 | Строительство радиологического корпуса и главного здания онкологического диспансера в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 1 000 | | МБ |
| 2026 год | 2 000 | |
| 2027 год | 2 000 | |
| 2025 год | 13 500 | | ЧИ |
| 2026 год | 13 500 | |
| 61 | Строительство 7 врачебных амбулаторий по Атырауской области (Курмангазинский район – 4, Жылыойский | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 2 310 | | РБ |
| 2027 год | 2 100 | |
| 2026 год | 280 | | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | район – 1, Кызылкогинский район – 1, Махамбетский район – 1) |  |  | 2027 год | 210 | |  |
| **Образование** | | | | | | | |
| 62 | Строительство 3 школ за счет бюджетных средств (Жылыойский район (город Кульсары) – 1, Курмангазинский район (села Курмангазы, Акколь) – 2) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МП, акимат | 2025 год | 12 266 | | РБ |
| 63 | Строительство 2-х школ по новой модели ГЧП на 4000 мест в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 3 836 | | МБ |
| 2026 год | 3 836 | |
| 2027 год | 3 836 | |
| 64 | Строительство 2 школ за счет частных инвестиций (Макатский район – 1, Махамбетский район – 1) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МП | 2025 год | 1 327 | | ЧИ |
| 2026 год | 1 327 | |
| 65 | Реализация проекта "Виртуальная лаборатория" | цифровая платформа | акимат | 2025 год | 100 | | МБ |
| 66 | Проработка вопроса создания ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями | информация в МП | акимат, МП | 2025 год | не требуется | | |
| 67 | Развитие 25 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения | информация в МП | акимат | 2025 год | 149,1 | | МБ |
| 68 | Стажировка в ведущих странах мира преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения (100 педагогов) | образовательные и производственные стажировки | акимат, МП | 2025 год | 120 | | МБ |
| 2026 год | 120 | |
| 2027 год | 160 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 69 | Привлечение крупных предприятий для развития движения WorldSkills Kazakhstan | заключение меморандума | акимат | 2025 – 2027 годы | не требуется | | |
| 70 | Строительство библиотеки и краеведческого музея в поселке Доссор | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025– 2026 годы | объем расходов будет определен после разработки ПСД | ЧИ | |
| **Занятость** | | | | | | | |
| 71 | Строительство реабилитационного центра в городе Атырау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТСЗН, акимат | 2025 год | 3 977,8 | | РБ |
| 554,2 | | МБ |
| 72 | Привлечение специалистов в рамках проекта  "С дипломом в село!"  (2025 г. – 30, 2026 г. – 27, 2027 г. – 31 специалистов) | заключение трудовых договоров | МНЭ, акимат | 2025 год | 300,7 | | РБ |
| 2026 год | 259,2 | |
| 2027 год | 300,5 | |
| **Туризм** | | | | | | | |
| 73 | Комплексное развитие средневекового городища "Сарайшык" | акт выполненных работ | МКИ, акимат | 2025 год | 250 | | РБ |
| 2026 год | 255 | |
| 2027 год | 255 | |
| 74 | Развитие экологического туризма в Курмангазинском районе  включение редкой в мире долины лотоса в перечень особо охраняемых природных территорий в целях сохранения; | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МЭПР | 2025 год | 30 | | МБ |
|  | благоустройство набережной реки Кигач в селе Тениз необходимой "мягкой инфраструктурой" |  |  |  |  | |  |
| 75 | Строительство кемпингов вдоль дорог Индерского, Курмангазинского и Кызылкогинского районов | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 45 | | ЧИ |
| 2026 год | 40 | |
| 2027 год | 40 | |
| **Спорт** | | | | | | | |
| 76 | Строительство спортивно-развлекательного комплекса "Atyrau Motor Park" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2027 год | 75 000 | | ЧИ |
| **Экология** | | | | | | | |
| 77 | Проведение поисково-разведочных работ на месторождении в Кызылкогинском районе | акт выполненных работ | акимат | 2025 год | 130 | | МБ |
| 78 | Реализация проекта по повышению водности и улучшению гидрологического режима рек Урал и Кигач (продолжение дноуглубительных работ) | акт выполненных работ | МВРИ, акимат | 2025 год | 2 193 | | РБ |
| 2026 год | 2 194 | |
| 79 | Строительство гидрологических постов вдоль рек Уил, Жем, Сагиз | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 60 | | МБ |
| 80 | Проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции оросительно-обводнительных систем (Ақсай, Багырлай, Баксай, Қурайлы сай, Кобяково-Забурунье, Ералинский гидроузел) | акт выполненных работ | МВРИ, акимат | 2025 год | 1 345,8 | | РБ |
| 81 | Проведение работ по пескозадержанию в населенных пунктах Атырауской области (Кызылкогинский, Исатайский, Курмангазинский районы) | акт выполненных работ | акимат | 2025 год | 132,5 | | МБ |
| 2026 год | 50 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 82 | Строительство новых полигонов ТБО в городе Атырау, районах области и расширение мощностей действующих (ПСД на стадии разработки) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2026 год | 2 000 | | МБ |
| 2027 год | 2 000 | |
| 83 | Реализация проектов по сортировке и переработке ТБО | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЭПР, АО "Жасыл даму" (по согласованию) | 2025 год | 2 064 | | ЧИ |
| **Обеспечение гражданской защиты и охрана общественного порядка** | | | | | | | |
| 84 | Берегоукрепительные работы реки Жайык в селах Алга, Махамбет Махамбетского района, 7 км реки Кигач в населенных пунктах Дынгызылского, Коптогайского и Шортанбайского сельских округов Курмангазинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2025 год | 1 000 | | РБ |
| 2025 год | 1 000 | | МБ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| млн тенге | | | | |
| **Источники финансирования** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 47 932,2 | 57 841,2 | 54 158,1 | **159 931,5** |
| Местный бюджет | 17 208,1 | 21 926 | 21 006 | **60 140,1** |
| Частные инвестиции | 145 729 | 656 787 | 560 949 | **1 363 465** |
| **ИТОГО** | **210 869,3** | **736 554,2** | **636 113,1** | **1 583 536,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актюбинская область** | | | | | | | |
| **Промышленность** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 85 | Открытие фабрики по сухой магнитной сепарации железных руд | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 8 500 | | ЧИ |
| 86 | Строительство цеха по первичной обработке шерсти и изготовлению нетканых материалов | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 5 000 | | ЧИ |
| 87 | Строительство цеха по производству мелкоштучных изделий | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 1 500 | | ЧИ |
| 88 | Строительство рельсосварочного предприятия | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2026 год | 21 428,8 | | ЧИ |
| 89 | Строительство второй очереди завода по производству керамогранита и керамической плитки | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2026 год | 17 000 | | ЧИ |
| 90 | Строительство завода по производству органического гуминного почвоулучшителя | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2026 год | 850 | | ЧИ |
| 91 | Строительство битумного завода терминала по приему, хранению и производству битумных вязей для дорожно-строительной отрасли | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2026 год | 99 600 | | ЧИ |
| 92 | Строительство топливозаправочного комплекса | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2026 год | 5 123,5 | | ЧИ |
| 93 | Строительство ветроэлектростанции 100 МВТ | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2026 год | 34 750 | | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 94 | Строительство ветроэлектростанции 200 МВт | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2026 год | 30 000 | | ЧИ |
| 95 | Строительство цементного завода | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2027 год | 70 000 | | ЧИ |
| 96 | Реализация разведочных работ на участке "Каражар" | бурение 1 поисковой скважины | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 4 526 | | ЧИ |
| 97 | Полномасштабное освоение месторождения "Урихтау" | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 – 2027 годы | будет уточнен по итогам ТЭО и ПСД | | ЧИ |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | |
| 98 | Создание 1 молочно-товарной фермы в Мартукском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 3 131 | | ЧИ |
| 99 | Строительство картофелехранилища в Каргалинском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2026 год | 800 | | ЧИ |
| 100 | Создание или модернизация существующих современных овощехранилищ, в том числе с морозильным оборудованием | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2026 год | 1 000 | | ЧИ |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | | |
| 101 | Начало строительства автомобильной дороги, | акт приемки | МТ, акимат | 2026 год | 2 000 | | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | соединяющей автомобильную дорогу "Самара – Шымкент" с автомобильной дорогой "Актобе – Мартук – граница Российской Федерации" (Западный обход города Актобе) (10,5 км) | объекта в эксплуатацию |  | 2027 | 2 000 | |  |
| 102 | Строительство автомобильной дороги районного значения "Иргиз – Кутиколь –Жарма – Куйылыс", участок 30-45 км и 45-60 км (30 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2025 год | 1 421,4 | | РБ |
| 2026 год | 961,8 | |
| 2027 год | 961,8 | |
| 103 | Строительство новой автомобильной дороги IV категории районного значения с села Шубарши до границы Атырауской области (0-17,5 км) (17,5 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 1 313,2 | |
| 2027 год | 1 000 | |
| 104 | Реконструкция моста через реку Илек в селе Кирпичный города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 1 000 | | РБ |
| 2026 год | 1 997 | |
| 105 | Реконструкция автомобильной дороги улицы  Г. Жубановой города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 250 | | РБ |
| 106 | Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в жилом массиве "Өрлеу" города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 278,4 | | РБ |
| 2026 год | 974,4 | |
| 107 | Строительство автомобильных дорог поселка Кирпичный в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 410 | | РБ |
| 2026 год | 1 090,1 | |
| 108 | Реконструкция автомобильных дорог по улице Барак батыра в селе Карауылкелды Байганинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 200 | | РБ |
| 2026 год | 170 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 109 | Строительство автомобильной дороги по улице Ален Макыбаева в селе Жарлы Культабанского сельского округа Байганинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 180,0 | | РБ |
| 2026 год | 29,5 | |
| 110 | Строительство автомобильной дороги по улице Неитова в селе Копа Кенестауского сельского округа Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 115,2 | | РБ |
| 2026 год | 100 | |
| 111 | Строительство автомобильной дороги по улице Женис в селеТалдысай Кобдинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 107,8 | | РБ |
| 2026 год | 100 | |
| 112 | Строительство автомобильной дороги по улицам Берсеева, 8 марта в поселке Шубаркудык Темирского района. Корректировка | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 90,0 | | РБ |
| 2026 год | 66,8 | |
| 113 | Строительство автомобильной дороги в селе Никельтау Хромтауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 200 | | РБ |
| 2026 год | 108,6 | |
| 114 | Строительство автомобильной дороги в селе Копа Хромтауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 150,1 | | РБ |
| 2026 год | 54,4 | |
| 115 | Строительство автомобильной дороги по улице Терискей в поселке Шубаркудык Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 37,3 | |
| 116 | Строительство автомобильной дороги по улицам Астана, Мектеп в селе Кумкудык Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 170,4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 117 | Строительство автомобильной дороги по улице Жалантос Баһадура в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 173,7 | |
| 118 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Е. Баймухамбетова города Кандыагаш Мугалжарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 311,9 | |
| 119 | Строительство дорог жилого массива № 1 города Алга (улицы Жалын, Керемет, Шалғын, Канагат) Алгинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 317 | |
| 120 | Строительство дорог жилого массива № 1 города Алга (улицы Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай) Алгинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 266 | |
| 121 | Реконструкция внутригородских автомобильных дорог в городе Хромтау Хромтауского района (5 улиц, 1-участок) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 107,6 | | РБ |
| 2026 год | 376,7 | |
| 122 | Строительство внутриквартальных автомобильных дорог в жилом квартале № 22 города Хромтау (ІІ этап) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 424,2 | |
| 123 | Реконструкция внутригородских автомобильных дорог в городе Хромтау Хромтауского района (5 улиц, 2-участок) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 477,8 | |
| 124 | Реконструкция автомобильной дороги проспекта Женис города Кандыагаш Мугалжарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 79,8 | | РБ |
| 2026 год | 279,2 | |
| 125 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Ахмета Жубанова в городе Эмба Мугалжарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 53,8 | | РБ |
| 2026 год | 188,4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 126 | Реконструкция автомобильной дороги по улице Айтеке би в городе Эмба Мугалжарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 43,3 | | РБ |
| 2026 год | 151,6 | |
| 127 | Строительство автомобильных дорог от улицы Барак батыра до улицы Солтүстік-3 в селе Карауылкельды Байганинского района. Корректировка | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 60 | | РБ |
| 128 | Строительство внутрипоселковых автодорог (улицы Шонанова, Абая, Айтеке би, Арала, Шахина, Астана) в селе Иргиз Иргизского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 438,6 | | РБ |
| 129 | Строительство дорог улиц Степная, Аэродромная, Сатпаева, 50 лет КазССР, Строительная, Первого мая в селе Шубарши Саркульского сельского окурга Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 376,1 | | РБ |
| 130 | Строительство автомобильной дороги по улице С. Амангосова в село Алтыкарасу Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 122,6 | | РБ |
| 131 | Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Шубаркудык – Уил – Кобда – Соль – Илецк" уч. км 125-150, 150-174, 174-196, 196-213, 213-230, 230-247, 247-265 (140 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 2 000 | | МБ |
| 2027 год | 2 000 | |
| 132 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актобе – Орск – Петропавловка – Хазретовка" участок 0-7 км (7 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 702,9 | | МБ |
| 2027 год | 575,2 | |
| 133 | Реконструкция автомобильной дороги | акт приемки | МТ, акимат | 2026 год | 2 000 | | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | областного значения "Шалкар – Бозой" участок 115-145 км | объекта в эксплуатацию |  | 2027 год | 1 500 | |  |
| 134 | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Шалкар – Бозой" участок 145-175 км | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 2 000 | | РБ |
| 2027 год | 1 500 | |
| 135 | Строительство автомобильных дорог в поселке Бауырластар-1 в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 1 892 | | РБ |
| 2027 год | 2 000 | |
| 136 | Строительство автомобильных дорог в поселке Бауырластар-2 в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 1 000 | | РБ |
| 2027 год | 2 000 | |
| 137 | Строительство автомобильных дорог в поселке Акжар-2 в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 2 330 | | РБ |
| 2027 год | 900 | |
| 138 | Строительство автомобильных дорог в жилом массиве Акжар в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 2 000 | | РБ |
| 2027 год | 767,3 | |
| 139 | Реконструкция автодорожного моста, расположенного через реку Илек, в районе поселка Заречный | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 1 000 | | РБ |
| 2027 год | 1500 | |
| 140 | Строительство мостового перехода через реку Илек в районе завода АЗФ | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 3 000 | | РБ |
| 2027 год | 3 000 | |
| 141 | Строительство автомобильной дороги в жилом массиве Заречный-3 | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 5 000 | | РБ |
| 2027 год | 5 500 | |
| 142 | Строительство автомобильной дороги в жилом массиве Заречный-1 | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026  2027 год | 2 500  2 500 | | РБ |
| 143 | Строительство автомобильной дороги в жилом массиве Заречный | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 3 500 | | РБ |
| 2027 год | 3 500 | |
| 144 | Строительство моста на автомобильной дороге въезда в село Бирлик Кумжарганского селького округа Мугалжарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 500 | | РБ |
| 2027 год | 500 | |
| **Энергетика** | | | | | | | |
| 145 | Начало строительства резервуаров объектов водоснабжения и реконструкция высоковольтной линии электропередачи ВЛ-35кВ (Тамдинский водозабор) города Алга Алгинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 287,4 | | РБ |
| 2026 год | 123,1 | |
| **ЖКХ** | | | | | | | |
| 146 | Начало строительства Сарыбулакской НС 1-го подъема и водовода до станции Кундактыкырского водозабора города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 3 000 | | РБ |
| 2027 год | 3 800 | |
| 147 | Начало строительства Моисеевского водозабора с насосными станциями 1-го и 2-го подъема с водоводами до станции Кундактыкырского водозабора города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 3 000 | | РБ |
| 2027 год | 3 800 | |
| 148 | Строительство 2-й нитки водопровода от НС Кундактыкырского водозабора до площадки ВОС города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 2 000 | | РБ |
| 2027 год | 2 000 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 149 | Газификация 18 сельских населенных пунктов Актюбинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 2 500 | | РБ |
| 2027 год | 3 500 | |
| 150 | Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Парасат" со строительством водозабора и насосной станции и НС-2 подъем города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 489 | | РБ |
| 151 | Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Думан" города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 840 | | РБ |
| 152 | Строительство внеплощадочных сетей канализации многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 1 338 | | РБ |
| 153 | Модернизация жилого фонда области | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 2 982,1 | | РБ |
| 2027 год | 2 982,1 | |
| 154 | Строительство сетей водоснабжения жилого массива Жанаконыс-5 города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 143,5 | | РБ |
| 2026 год | 473,7 | |
| 155 | Строительство сетей электроснабжения жилого массива Сазда-3 города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 150 | | РБ |
| 2026 год | 1 500 | |
| 2027 год | 1 614,8 | |
| 156 | Строительство сетей газоснабжения жилого массива Сазда-3 города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 150 | | РБ |
| 2026 год | 1 215 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 157 | Реконструкция самотечной канализации 11 микрорайона города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 2 043 | |
| 2027 год | 1 240 | |
| 158 | Реконструкция самотечной канализации 12 микрорайона города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 1 760 | |
| 2027 год | 1 074 | |
| 159 | Реконструкция водопровода 150 мм по улицам Чапаева и Смагулова от улицы Жургенова до улицы Кобозева с подключением частных домов, средней школы № 14 и организаций | акт приемки оъекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 74,6 | |
| 160 | Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 150 | | РБ |
| 2026 год | 2 113,5 | |
| 161 | Реконструкция водопроводных сетей в сельском округе Саркуль Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 300 | | РБ |
| 2026 год | 626,5 | |
| 162 | Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кауылжыр Шалкарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 123,3 | |
| 163 | Строительство сети электроснабжения в микрорайоне Самал (9-10 кварталы) в городе Кандыагаш Мугалжарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 182,2 | | РБ |
| 2026 год | 177,8 | |
| 164 | Строительство сетей электроснабжения в жилом массиве "Парасат" города Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2026 год | 2 700 | | РБ |
| 2027 год | 2 500 | |
| 165 | Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в селе Т. Жургенова Айтекебийского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год  2026 год | 200 | | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 166 | Строительство освещения по улицам Б. Момышулы, Панфилова, Каструбина в селе Ащылысай Каргалинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 64 | | РБ |
| 2026 год | 30,4 | |
| 167 | Строительство уличного освещения в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудык Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 100 | | РБ |
| 2026 год | 26,4 | |
| 168 | Строительство освещения улицы Бармак батыра в селе Карауылкелди Байганинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 32,8 | | РБ |
| **Здравоохранение** | | | | | | | |
| 169 | Строительство областного центра крови | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2026 год | 3 000 | | РБ |
| 300 | | МБ |
| 2027 год | 3 000 | | РБ |
| 300 | | МБ |
| 170 | Начало строительства многопрофильного стационара с онкологическим центром на 300 коек с поликлиникой на 250 посещений в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2027 год | 10 000 | | РБ |
| 1 000 | | МБ |
| 171 | Начало строительства многопрофильной городской детской больницы на 200 коек в городе Актобе | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2027 год | 5 000 | | РБ |
| 500 | | МБ |
| **Образование** | | | | | | | |
| 172 | Проработка вопроса открытия ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями | информация в МП | акимат | 2025 год | не требуется | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 173 | Развитие 5 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения | информация в МП | акимат | 2025 год | не требуется | | |
| **Спорт** | | | | | | | |
| 174 | Строительство спортивного зала по улице Коныртобе в селе Шиликти Кишикумского сельского округа Шалкарскоrо района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 300 | | РБ |
| 2026 год | 49,5 | |
| 175 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 421,4 | | РБ |
| 2026 год | 120 | |
| 176 | Строительство спорткомплекса типа "Ангар" в селе Копа Хромтауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 180 | | РБ |
| 2026 год | 179,6 | |
| 177 | Строительство спортивного зала в селе Бозой Бозойского сельского округа Шалкарского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 169,4 | | РБ |
| 2026 год | 149,9 | |
| **Культура** | | | | | | | |
| 178 | Строительство дома культуры на 400 мест в селе Карауылкельды Байганинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, МКИ, акимат | 2025 год | 260 | | РБ |
| 2026 год | 700 | |
| 2027 год | 430 | |
| 179 | Строительство библиотеки в поселке Шубаркудук Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, МКИ, акимат | 2026 год | 337 | | РБ |
| 180 | Строительство здания районного архива и музея в поселке Шубаркудук Темирского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, МКИ, акимат | 2026 год | 385,8 | | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 181 | Строительство центра корпуса в селе Мартук Мартукского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, акимат | 2025 год | 274,6 | | РБ |
| 2026 год | 105,4 | |
| **Экология** | | | | | | | |
| 182 | Реализация проектов для повышения эффективности переработки и утилизации отходов | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЭПР,  АО "Жасыл даму" (по согласованию) | 2025 год | 3 720 | | ЧИ |
| 2026 год | 3 720 | |
| 2027 год | 3 720 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| млн тенге | | | | |
| **Источники финансирования** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 13 017 | 70 681 | 70 070 | **153 768** |
| Местный бюджет |  | 3 002,9 | 4 375,2 | **7 378,1** |
| Частные инвестиции | 26 377 | 214 272,3 | 73 720 | **314 369,3** |
| **ИТОГО** | **39 394** | **287 956,2** | **148 165,2** | **475 515,4** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Западно-Казахстанская область** | | | | | | |
| **Промышленность** | | | | | | |
| 183 | Разведка и добыча углеводородного сырья на Рожковском ОПЭ (2 этап – введение в эксплуатацию 3-х новых скважин) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 – 2027 годы | будет определен по итогам ТЭО | ЧИ |
| 184 | Строительство 6-компрессора в Бурлинском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 70 065 | ЧИ |
| 2026 год | 18 514 | ЧИ |
| 2027 год | 72 500 | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 185 | Строительство завода по производству IBC - контейнеров (Еврокуб) и химической продукции | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 1 500 | ЧИ |
| 2026 год | 1 500 |
| 2027 год | 50 |
| **Сельское хозяйство и АПК** | | | | | | |
| 186 | Увеличение доли элитных семян с 2,4 % до 8,2 % к 2027 году | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2025 год | 305,2 | МБ |
| 2026 год | 359,7 |
| 2027 год | 389,1 |
| 187 | Увеличение племенного поголовья КРС с 92,9 до 120,7 тыс. голов, МРС с 57,9 до 81,7 тыс. голов к 2027 году | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2025 год | 7 183,8 | МБ |
| 2026 год | 12 358,5 |
| 2027 год | 12 579 |
| 188 | Обновление машинно-тракторного парка с  4,6 % до 8,5% к 2027 году, в том числе в рамках программы субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат | 2025 год | 10 877 | МБ |
| 2026 год | 10 877 |
| 2027 год | 10 877 |
| 189 | Кредитование инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | количество кредитов | акимат, МСХ | 2025 год | 10 000 | РБ |
| 2026 год | 772,6 |
| 2027 год | 2 228,1 |
| 190 | Реализация 4 проектов в отрасли сельского хозяйства | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 2 100 | ЧИ |
| **Строительство** | | | | | | |
| 191 | Приобретение и (или) строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения | договор купли-продажи | МПС, акимат | 2025 год | 2 844,2 | РБ |
| 2026 год | 3 459,8 |
| 2027 год | 3 507,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | 2025 год | 1 219 | МБ |
| 2026 год | 2 658,6 |
| 2027 год | 3 823,5 |
| 192 | Строительство внутриквартальных проездов к микрорайону "Акжайык" в городе Уральске (2 очередь строительства) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 1 754,2 | РБ |
| 193 | Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в районе, предназначенном для индивидуальной жилищной застройки в селе Бурлин Бурлинского района. Корректировка (исключены сети водоснабжения) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 328,4 | РБ |
| 194 | Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилого дома Пятно 42, поселок Зачаганск города Уральска | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 61,3 | РБ |
| 195 | Строительство повысительной насосной станции с резервуарами и водоснабжением микрорайона Акжайык в городе Уральске | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 1 000 | РБ |
| 2026 год | 801,5 |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | |
| 196 | Реконструкция искусственных покрытий рулежной дорожки "А" и перрона международного аэропорта имени Маншук Маметовой | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МТ, СПК "Акжайык" (по согласованию) | 2025 год | 1 000 | ЧИ |
| 2026 год | 1 000 |
| 2027 год | 2 500 |
| 197 | Проработка вопроса строительства грузового терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой | информация в МТ | акимат, СПК "Акжайык" (по согласованию) | 2025 – 2027 годы | не требуется | |
| 198 | Разработка ТЭО на строительство грузового | ТЭО проекта | акимат, СПК | 2025 год | 50 | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой |  | "Акжайык" (по согласованию) | 2026 год | 50 |  |
| 199 | Капитальный ремонт железнодорожного вокзала станции Уральск | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МТ, МФ, АО "НК КТЖ" (по согласованию) | 2027 год | 1 700 | ЧИ |
| 200 | Капитальный ремонт железнодорожного вокзала станции Казахстан Бурлинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МТ, МФ, АО "НК КТЖ" (по согласованию) | 2025 год | 553 | ЧИ |
| 201 | Реконструкция автодороги "Чапаево – Жангала – Сайхин" (191-224 км), (224-257км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 11 502 | РБ |
| 2027 год | 8 228,9 |
| 2026 год | 1 278,1 | МБ |
| 2027 год | 1 278,1 |
| 202 | Реконструкция мостов через реки Чижа-1 и Чижа-2 на автомобильной дороге "Таскала – Аккурай – Болашак – граница Российской Федерации" | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 710,4 | РБ |
| 2027 год | 710,4 |
| 2026 год | 30 | МБ |
| 2027 год | 67,7 |
| 203 | Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Уральск – Кирсаново 0-86" участок (0-23 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2026 год | 3 510,9 | РБ |
| 2027 год | 3 500 |
| 2026 год | 440,1 | МБ |
| 2027 год | 450 |
| 204 | Ремонт автомобильных дорог областного и районного значения | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 25 000 | МБ |
| 2026 год | 26 000 |
| 2027 год | 27 000 |
| **Энергетика, газоснабжение** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 | Реконструкция ВЛ-110кВ (районы Акжайык, Байтерек, Таскала в городе Уральске) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2025 год | 2 529,3 | РБ |
| 2026 год | 317,7 | МБ |
| 206 | Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода-отвода в городе Уральске | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 1 000 | РБ |
| 2027 год | 4 660,6 |
| 2026 год | 550 | МБ |
| 2027 год | 550 |
| 207 | Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек, I этап | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 1 500 | РБ |
| 2027 год | 5 072,4 |
| 2026 год | 420,7 | МБ |
| 2027 год | 420,7 |
| **ЖКХ** | | | | | | |
| 208 | Реконструкция водоводов Д 1000 мм от насосной станции V подъема подземного водопровода до водопроводной камеры микрорайона С-Восток и от камеры Северо-Восток до ВОС города Уральска | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 500 | РБ |
| 2026 год | 700 |
| 2027 год | 3 320,5 |
| 960 | МБ |
| 209 | Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 411 | РБ |
| 2026 год | 758 |
| 2027 год | 5 434 |
| 1 246 | МБ |
| 210 | Реконструкция здания КНС-1 города Уральска | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 2 103 | РБ |
| 234 | МБ |
| 211 | Реконструкция здания КНС-29, расположенного в городе Уральске | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 766 | РБ |
| 2027 год | 846 |
| 2026 год | 179 | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 212 | Реконструкция ТМ-7 от тепловой камеры 2-27 до тепловой камеры 7-14 по улице Жунисова протяженностью 1,794 км | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 900 | РБ |
| 2027 год | 900 |
| 2026 год | 100 | МБ |
| 2027 год | 100 |
| 213 | Реконструкция внутриквартальных сетей от котельной № 1 города Уральска, поселок Зачаганск, протяженность 3,043 км | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 675 | РБ |
| 2027 год | 675 |
| 2026 год | 75 | МБ |
| 2027 год | 75 |
| 214 | Реконструкция внутриквартальных сетей от котельной № 2 города Уральска, поселок Зачаганск, протяженность 1,562 | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 675 | РБ |
| 2027 год | 675 |
| 2026 год | 75 | МБ |
| 2027 год | 75 |
| 215 | Реконструкция ТЭЦ в части замены энергетических котлов БКЗ-75-39 ГМ № 1, 2, 3 | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 3 491 | РБ |
| 2027 год | 3 770 |
| 2026 год | 530 | МБ |
| 2027 год | 530 |
| 216 | Реконструкция ТЭЦ в части замены котлоагрегатов ст. № 1, 2, 3 города Уральска | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 3 500 | РБ |
| 2027 год | 3 500 |
| 2026 год | 500 | МБ |
| 2027 год | 500 |
| 217 | Строительство внутрипоселкового водопровода села Алакол Каратобинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 231,5 | РБ |
| 218 | Строительство водопровода в селе Сегізсай Чингирлауского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 197,4 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 219 | Строительство водопровода в селе Ақсу района Бәйтерек | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 242,7 | РБ |
| 220 | Строительство водопровода в селе Озерное (Дарьинский сельский округ) района Бәйтерек | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 369,3 | РБ |
| **Здравоохранение** | | | | | | |
| 221 | Строительство 14 объектов здравоохранения (в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения") | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2025 год | 1 810,6 | РБ |
| 222 | Строительство пристройки к зданию стационара ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" в городе Аксай (межрайонная центральная районная больница в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения") | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2025 год | 5 700 | РБ |
| 223 | Реконструкция пристройки к зданию стационара ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" (межрайонная центральная районная больница в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения") | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2025 год | 7 400 | РБ |
| 224 | Строительство областного патологоанатомического бюро в городе Уральске | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2025 год | 990 | ЧИ |
| 2026 год | 2 310 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 225 | Начало строительства областной многопрофильной больницы на 440 коек в городе Уральске | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2027 год | 3 000 | РБ |
| 500 | МБ |
| 226 | Строительство административного корпуса областной станции скорой медицинской помощи | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2026 год | 2 200 | ЧИ |
| 227 | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Зачаганск города Уральска | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЗ, акимат | 2026 год | 4 410 | РБ |
| 2025 год | 490 | МБ |
| 228 | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Деркул города Уральска | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЗ | 2027 год | 4 900 | ЧИ |
| 229 | Обучение за рубежом 29 специалистов, в том числе по онкологической службе – 7 (РФ,  г. Москва – 3, Израиль, г. Тель–Авив – 3, Франция, г. Париж – 1), кардиологической службе – 3 (Турция – 2, РФ – 1), фтизиатрической службе – 3 торакальных хирурга в РФ, 2 пульмонолога в РФ и Турции, нейрохирургической службе – 2 в Турции, неврологической службе – 1 в Израиле, 2 невролога в РФ, обучение 9 специалистов медицинскому лабораторному оборудованию (в Турции: нейрохирург – 1, уролог – 1, травматолог – 2; в РФ: оториноларинголог – 2, офтальмолог – 1, хирург – 2) | количество, обученных врачей | акимат, МЗ | 2025 год | 29,3 | МБ |
| 2026 год | 31,7 |
| 2027 год | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 230 | Строительство жилого корпуса круглоозерного центра оказания специальных социальных услуг | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МТСЗН | 2026 год | 800 | МБ |
| 2027 год | 1 200 |
| **Образование** | | | | | | |
| 231 | Строительство 9 объектов образования (в рамках Национального проекта "Комфортная школа"):  1. Строительство школы № 53 на 1500 мест в микрорайоне Балауса города Уральска;  2. Строительство школы № 30 на 1500 мест в поселке Деркул города Уральска;  3. Строительство школы № 65 на 600 мест по улице Жангирхана за медицинским колледжем города Уральска;  4. Строительство школы № 7 на 900 мест в 13-м микрорайоне города Аксай Бурлинского района;  5. Строительство школы № 1 на 300 мест на улице М.Ихсанова города Аксай Бурлинского района;  6. Строительство школы на 300 мест в селе Пугачева Пугачевского сельского округа Бурлинского района;  7. Строительство школы на 600 мест в селе Трекино Трекинского сельского округа района Бәйтерек;  8. Строительство школы на 1200 мест в селе Достык Достыкского сельского округа района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МП, акимат | 2025 год | 17 542 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Бәйтерек;  9. Строительство школы на 1200 мест в селе Подстепное Подстепновского сельского округа Теректинского района |  |  |  |  |  |
| 232 | Строительство 1 объекта образования (школа № 8 на 400 мест в городе Уральске) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МП | 2025 год | 2 984 | ЧИ |
| 233 | Проработка вопроса создания ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями | информация в МП | акимат | 2025 год | не требуется | |
| 234 | Развитие 9 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения | информация в МП | акимат | 2025 год | 30 | МБ |
| 2026 год | 30 |
| 2027 год | 30 |
| 235 | Стажировка в ведущих странах мира преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения (100 педагогов) | образовательные и производственные стажировки | акимат | 2025 год | 40 | МБ |
| 2026 год | 80 |
| 2027 год | 80 |
| 236 | Привлечение крупных предприятий для развития движения WorldSkills Kazakhstan | заключение меморандума | акимат | 2025 – 2027 годы | не требуется | |
| 237 | Укрепление материально-технической базы учебных мастерских в пяти организациях ТиПО | информация в МП | акимат | 2025 год | 210 | МБ |
| 2026 год | 420 |
| 2027 год | 420 |
| Спорт | | | | | | |
| 238 | Строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Уральске | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 19 976 | ЧИ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| млн тенге | | | | |
| **Источники финансирования** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 52 921,9 | 41 235,2 | 50 028,1 | **144 185,2** |
| Местный бюджет | 45 384,3 | 58 345,1 | 63 163,1 | **166 892,5** |
| Частные инвестиции | 99 218 | 25 574 | 81 650 | **206 442** |
| **ИТОГО** | **200 508,2** | **125 154,3** | **194 841,2** | **520 503,7** |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мангистауская область** | | | | | | | |
| **Промышленность** | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 239 | Модернизация завода по переработке нефти с увеличением мощности до 1,5 млн тонн в год | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 24 634 | | ЧИ |
| 240 | Строительство завода по изоляции стальных труб с внутренним и наружным покрытием | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 350 | | ЧИ |
| 2026 год | 350 | |
| 241 | Производство углеродно-аммонийных солей | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 1 000 | | ЧИ |
| 2026 год | 1 000 | |
| 2027 год | 1 000 | |
| 242 | Строительство завода по очистке воздуха от промышленных загрязнений путем переработки выбросов в атмосферу на предприятии АО "КазАзот" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 2 040 | | ЧИ |
| 2026 год | 2 040 | |
| 243 | Строительство судостроительной верфи в акватории Каспийского моря | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 33 750 | | ЧИ |
| 2026 год | 33 750 | |
| 2027 год | 33 750 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 244 | Строительство завода по производству сжиженного природного газа | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 15 000 | | ЧИ |
| 2026 год | 15 000 | |
| 2027 год | 15 000 | |
| 245 | Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 3 339,2 | | ЧИ |
| 2026 год | 76 001 | |
| 2027 год | 77 812,2 | |
| 246 | Реализация фазы 3 освоения месторождения "Дунга" в Тупкараганском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 54 859 | | ЧИ |
| 247 | Строительство ГПЭС для генерации электроэнергии для собственных нужд АО "Каражанбасмунай" на месторождении "Каражанбас" | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию),  АО "Каражанбасмунай" (по согласованию) | 2025 год | 1 000 | | ЧИ |
| 2026 год | 1 000 | |
| 248 | Строительство ГПЭС для генерации электроэнергии для собственных нужд АО "Мангистаумунайгаз" на месторождениях "Жетыбай" и "Каламкас" | акт приемки объекта в эксплуатацию | АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Мангистаумунайгаз" (по согласованию) | 2025 год | 6 888 | | ЧИ |
| 2026 год | 6 888 | |
| 249 | Реализация разведочного проекта "Болашак" в рамках геологического изучения недр (ГИН) | Полевые сейсморазведочные работы | АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 2 441 | | ЧИ |
| 250 | Строительство гибридной электростанции в | акт приемки | АО "НК "КМГ" | 2025 год | 94 534 | | ЧИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | городе Жанаозен совместно с АО "НК "КМГ"  и ENI (ВЭС и ГазЭС) | объекта в эксплуатацию | (по согласованию) | 2026 год | 58 562 | |  |
| 251 | Расширение территории СЭЗ "Морпорт Актау" путем включения территорий курортной зоны Кендирли в часть территории порта Курык | постановление Правительства Республики Казахстан | МПС, МНЭ, МФ, акимат | 2025 год | не требуется | | |
| **Предпринимательство** | | | | | | | |
| 252 | Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках региональной программы "Mangystau Business" | количество выделенных грантов | акимат, АО ФРП "Даму" (по согласованию), АО "СПК Каспий" (по согласованию) | 2025 год | 500 | | МБ |
| 2025 год | 500 | | ЧИ |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | |
| 253 | Строительство племенного репродуктора II-го поколения | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 2 000 | ЧИ | |
| 2026 год | 1 000 |
| 254 | Создание предприятий по переработке верблюжьего молока (производство сухого молока) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 789 | ЧИ | |
| 2026 год | 789 |
| 2027 год | 789 |
| 255 | Реализация проекта по выращиванию и переработке рыбы в Тупкараганском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 224 | ЧИ | |
| 2026 год | 230 |
| 2027 год | 54 |
| 256 | Реализация проекта по выращиванию товарных осетровых видов рыб и производству пищевой икры вблизи села Кызылозен Тупкараганского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2025 год | 1 400 | ЧИ | |
| 2026 год | 1 400 |
| 2027 год | 1 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 257 | Реализация проекта по выращиванию лосося в садковом хозяйстве в Мангистауском секторе Каспийского моря | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МСХ | 2025 год | 3 000 | ЧИ | |
| 2026 год | 3 000 |
| 2027 год | 1 400 |
| 258 | Возобновление деятельности Бейнеуского зернового терминала | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 3 800 | ЧИ | |
| 259 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | количество кредитов | акимат, МСХ | 2025 год | 7 000 | РБ | |
| 2026 год | 2 036,3 |
| 2027 год | 2 166 |
| 260 | Ежегодное увеличение объемов площадей теплиц на 2 гектара с учетом природных особенностей региона | информация в МСХ | акимат | 2025 год | не требуется | | |
| 261 | Исследование подземных вод для орошения | информация в Правительство Республики Казахстан | МВРИ, акимат | 2025 год | не требуется | | |
| **Торговля** | | | | | | | |
| 262 | Строительство 2-ух продовольственных складов | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 2 300 | ЧИ | |
| Строительство | | | | | | | |
| 263 | Строительство многоквартирного жилого дома в рамках ГЧП в Мунайлинском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 4 000 | ЧИ | |
| 2026 год | 7 704 |
| 2027 год | 7 705 |
| 264 | Приобретение и (или) строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения | договора купли-продажи | МПС, акимат | 2025 год | 2 495,6 | РБ | |
| 2026 год | 2 972,7 |
| 2027 год | 3 032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  |  |  | 2025 год | 2 165,3 | МБ | |
| 2026 год | 2 322,8 |
| 2027 год | 2 878 |
| 265 | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МПС | 2025 год | 2 065,4 | РБ | |
| 2025 год | 560 | МБ | |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | | |
| 266 | Реконструкция автомобильной дороги от водозабора "МАЭК" до морского порта Курык (II очередь) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2025 год | 687,8 | РБ | |
| 3 431 | МБ | |
| 267 | Реконструкция автомобильной дороги Актау – Форт-Шевченко, 89 км (участок 43-132 км) I пусковой комплекс (км 43-км 73) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТ, акимат | 2025 год | 7 100 | РБ | |
| 710 | МБ | |
| 268 | Разработка проектно-сметной документации и развитие автодорог Западного региона (Бейнеу – Шалкар, Жанаозен – Кендирли – граница Туркменистана) | заключение государственной экспертизы | МТ, акимат, АО "КАЖ" (по согласованию) | 2025 год | 170 | ДИ | |
| 2026 год | 340 |
| 2027 год | 510 |
| 269 | Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, АО "НК "АМТП" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | 2025 год | 46 700 | ЧИ | |
| 270 | Дноуглубление акватории морского порта Актау | акт выполненных работ | акимат, МТ,  АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), | 2025 год | 5 000 | ЧИ | |
| 2026 год | 5 000 |
| 2027 год | 15 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  |  | АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "НК "АМТП" (по согласованию) |  |  |  | |
| 271 | Реконструкция причала № 12 с удлинением причала № 3 порта Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МТ,  АО "НК "АМТП"  (по согласованию),  АО "НК "КТЖ"  (по согласованию) | 2025 год | 9 600 | ЧИ | |
| 2026 год | 10 000 |
| 2027 год | 10 000 |
| 272 | Включение территорий терминалов "Саржа", "Ерсай" в состав СЭЗ "Морпорт Актау" | постановление Правительства Республики Казахстан | акимат, МПС, МФ, МНЭ, | 2025 год | не требуется | | |
| **Энергетика** | | | | | | | |
| 273 | Модернизация энергоблоков № 1, № 2 и № 3 ТЭС ТОО "МАЭК" | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 18 000 | РБ | |
| 2027 год | 21 000 |
| 2026 год | 2 000 | ЧИ | |
| 2027 год | 2 000 |
| 2026 год | 1 000 | МБ | |
| 2027 год | 1 000 |
| 274 | Строительство 4-ой нитки (148 км) магистрального газопровода "Жанаозен – | акт приемки объекта в | МЭ, акимат | 2025 год | 2 158,2 | РБ | |
| 2026 год | 924 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Актау" с точкой подключения к действующему МГ "Окарем – Бейнеу" | эксплуатацию |  |  | 2 983 | МБ | |
| 275 | Реконструкция магистральных тепловых сетей | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 7 246 | РБ | |
| 2025 год | 1 359 | МБ | |
| 276 | Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2026 год | 4 408,7 | РБ | |
| 2025 год | 1 092 | МБ | |
| 277 | Реализация проекта "Строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт" в Мангистауской области | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЭ | 2027 год | 89 773 | ЧИ | |
| 278 | Объединение 8 передающих электроэнергию компаний в одну областную | договор | акимат, МНЭ, МЭ | 2025 год | не требуется | | |
| **ЖКХ** | | | | | | | |
| 279 | Реконструкция водовода от месторождения "Куюлус – Меловое" до опреснительного завода Каспий Мангистауской области, протяжҰнность 46 км | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 5 142 | РБ | |
| 280 | Строительство водонасосной станции с резервуаром в районе теплого пляжа в городе Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 450 | РБ | |
| 2026 год | 1 444,4 |
| 2025 год | 50 | МБ | |
| 2026 год | 210 |
| 281 | Строительство водозаборного канала в районе северной границы международного морского порта Актау с примыканием к действующему водозаборному каналу № 1 ТОО "МАЭК" | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 1 000 | РБ | |
| 2026 год | 3 617 |
| 2025 год | 100 | МБ | |
| 2026 год | 513 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 282 | Реконструкция производственной станции водоочистки Волжской воды в селе Жетыбай | акт приемки объекта в эксплуатацию | МПС, акимат | 2025 год | 800 | РБ | |
| 283 | Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, 2-микрорайон) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 3 000 | РБ | |
| 2027 год | 700 | МБ | |
| 284 | Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, 1-микрорайон) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 2 000 | РБ | |
| 2027 год | 600 |
| 285 | Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, с 7 по 24-микрорайоны) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 5 000 | РБ | |
| 2027 год | 10 000 |
| 2026 год | 500 | МБ | |
| 2027 год | 1 000 |
| 286 | Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, с 1 по 6-микрорайоны) | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЭ, акимат | 2026 год | 5 000 | РБ | |
| 2027 год | 10 000 |
| 2026 год | 500 | МБ | |
| 2027 год | 1 000 |
| 287 | Строительство водовода от месторождений подземных вод Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Бейнеу, Жанаозен и Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МВРИ, акиматы Атырауской, Мангистауской областей | 2026 – 2027 годы | в рамках предусмотренных средств | ЧИ | |
| 288 | Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха "Кендерли", мощностью 50000 м³ в сутки | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 122 700 | ЧИ | |
| **Здравоохранение** | | | | | | | |
| 289 | Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Бейнеуская | акт приемки | МЗ, акимат | 2025 год | 3 807 | РБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | центральная районная больница" (основной корпус) в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" | объекта в эксплуатацию |  |  | 423 | МБ | |
| 290 | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Бейнеу, Бейнеуского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МНЭ, МЗ, акимат | 2026 год | 1 890 | РБ | |
| 210 | МБ | |
| 291 | Проработка вопроса строительства городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Актау | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, акимат, МФ | 2026– 2027 годы | не требуется | | |
| 292 | Утверждение бюджета на оказание мер социальной поддержки в размере 100 МЗП молодым специалистам остродефицитных медицинских специальностей, трудоустроенным в сельские населенные пункты | информация в МЗ | акимат | ежегодно | не требуется | | |
| 293 | Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в городе Жанаозене | информация в МЗ | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 77,9 | ЖИ | |
| **Образование** | | | | | | | |
| 294 | Развитие 49 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения | информация в МП | акимат | 2025 год | 105 | МБ | |
| 2026 год | 70 |
| 2027 год | 70 |
| 295 | Организация обучения молодежи города Жанаозене в передовых колледжах по востребованным специальностям и школах | информация в МП | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | в рамках предусмо | ЧИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | Республики Казахстан по программе "Жарқын болашақ" |  |  |  | тренных средств |  | |
| 296 | Оснащение 3 школ в Мангистауской области в рамках проекта "Отпан: сеть опорных школ в Мангистауской области" | информация в МП | акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) | 2025 год | 504 | ЧИ | |
| 297 | Строительство казахско-немецкого института устойчивой инженерии на базе университета Есенова в 32 микрорайоне города Актау | талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ | акимат, МНВО | 2026 год | 10 000 | РБ | |
| 2027 год | 10 000 |
| 298 | Разработка ПСД и строительство здания Мангистауского колледжа искусств на 400 мест с общежитием на 200 мест в № 44 микрорайоне города Актау | заключение государственной экспертизы,  акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2026 год | 68 | МБ | |
| 2027 год | объем  расходов будет определен после выхода заключения ГЭ |
| 299 | Разработка ПСД и реконструкция здания Актауского технологического колледжа сервиса под IT колледж со строительством модульной пристройки для лабораторий и мастерских на 900 мест в 27 микрорайоне города Актау | заключение государственной экспертизы,  акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2026 год | 100 | МБ | |
| 2027 год | объем расходов будет определен после выхода заключения ГЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 300 | Разработка ПСД и строительство специального сада для детей с нарушениями слуха, задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи на 200 мест в городе Актау | заключение государственной экспертизы,  акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 – 2026 годы | в рамках предусмотренных средств | ЧИ | |
| 301 | Разработка ПСД и строительство колледжа на 600 мест с общежитием на 200 мест в Бейнеуском районе | заключение государственной экспертизы,  акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 1 500 | МБ | |
| 2026 год | 1 500 |
| 2027 год | 1 000 |
| 302 | Проработка вопроса создания ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями | информация в МП | акимат | 2025 год | не требуется | | |
| 303 | Привлечение предприятий для развития движения WorldSkills Kazakhstan | заключение меморандума | акимат | 2025 – 2027 годы | не требуется | | |
| **Трудоустройство и социальная защита** | | | | | | | |
| 304 | Охват безработных граждан активными мерами содействия занятости | количество охваченных мерами занятости | акимат | 2025 год | 3 835 | МБ | |
| 2026 год | 4 028 |
| 2027 год | 4 228 |
| 305 | Предоставление бюджетного кредита и подъемного пособия для приобретения квартир по привлечению специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" | количество кредитов | МНЭ, акимат | 2025 год | 1 934,5 | РБ | |
| 2026 год | 1 781,5 |
| 2027 год | 1 772,5 |
| 2025 год | 133 | МБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | (2024 г. – 237, 2025 г. – 200, 2026 г. – 187, 2027 г. – 179 специалистов) |  |  | 2026 год | 140 |  | |
| 2027 год | 147 |
| 306 | Разработка ПСД и строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест в городе Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | МТСЗН, МФ, акимат | 2026 год | 3 000 | РБ | |
| 2027 год | 3 000 |
| 2025 год | 30 | МБ | |
| 2026 год | 270 |
| 2027 год | 270 |
| 307 | Проработка вопроса строительства жилого корпуса КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 1" для лиц с инвалидностью на 100 мест | информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, МФ, акимат | 2025 год | не требуется | | |
| **Молодежная политика** | | | | | | | |
| 308 | Строительство 2-х зданий молодежных ресурсных центров в Мангистауской области (Бейнеуский, Мунайлинский районы) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МКИ | 2025 год | 675 | МБ | |
| 2026 год | 675 |
| 2027 год | 675 |
| 309 | Реализация проекта "Талаптан", направленного на социализацию молодежи в категории NEET | количество направленной молодежи | акимат, МКИ | 2025 год | 35 | МБ | |
| 2026 год | 40 |
| 2027 год | 45 |
| 310 | Обеспечение жильем молодежи в рамках жилищной программы "Маңғыстау жастары" | количество выданного жилья | акимат, МКИ | 2025 год | 500 | МБ | |
| 2026 год | 500 |
| 2027 год | 500 |
| **Туризм и спорт** | | | | | | | |
| 311 | Строительство визит-центра в Каракиянском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 200 | ЧИ | |
| 312 | Строительство легкоатлетического манежа в городе Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2026 год | 5 000 | ЧИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 313 | Проработка вопроса строительства учебного корпуса и общежития для школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | не требуется | | |
| 2026 год |
| **Культура** | | | | | | | |
| 314 | Строительство сельского клуба в селе Батыр Мунайлинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МНЭ, МКИ | 2026 год | 500 | РБ | |
| 2027 год | 81 | МБ | |
| 315 | Строительство центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МКИ | 2025 год | 168,9 | РБ | |
| 52,1 | МБ | |
| 316 | Реконструкция центральной библиотеки в городе Жанаозене | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 1 000 | МБ | |
| 317 | Строительство центра ремесленников "Nomads Arts Mangistau" в микрорайоне 15а города Актау | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 3 425 | ЧИ | |
| 318 | Модернизация коворкинг-центра в Мангистауской областной библиотеке | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 46 | МБ | |
| **Экология** | | | | | | | |
| 319 | Строительство судна класса "Море" для мониторинга Каспийского моря | акт приема-передачи | МЭПР | 2026 год | 2 400 | РБ | |
| 2027 год | 5 600 |
| 320 | Приобретение БПЛА (самолетного типа) для аэросъемки аварийных розливов нефти, сжигания газа на факелах, определения несанкционированных свалок, карьеров | количество приобретҰнных БПЛА | МЭПР | 2026 год | 200 | РБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 321 | Инвентаризация и паспортизация водных объектов Мангистауской области | разработка проекта | акимат | 2025 год | 68 | МБ | |
| 322 | Разработка сметной документации и поэтапное проведение работ по содержанию песка в населенных пунктах Тажен, Сынгырлау, Сам, Турыш, Акжигит, Сенек, Бостан, Жармыш,Таучик, Акшымырау | акт выполненных работ | акимат | 2025 год | 73 | МБ | |
| 323 | Исследование и выявление причин подъема грунтовых вод по городу Жанаозену, селу Бейнеу Бейнеуского района, вод по сельскому округу Атамекен Мунайлинского района, разработка проекта локализации отрицательного воздействия подземных вод | акт выполненных работ | акимат | 2025 год | 38 | МБ | |
| 324 | Реализация проекта ТОО "Gold Sunray Ecology" по сортировке и переработке твердых бытовых отходов в Мунайлинском районе | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 год | 8 000 | ЧИ | |
| 325 | Разработка ПСД и строительство полигонов ТБО в Тупкараганском, Бейнеуском и Мангистауском районах | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат | 2025 – 2027 год | объем расходов будет определен после выхода заключения ГЭ | РБ/МБ | |
| **Обеспечение гражданской защиты** | | | | | | | |
| 326 | Строительство здания пожарного депо на 2 выезда в селе Акшукур Тупкаранского района и селе Батыр Мунайлинского района | акт приемки объекта в эксплуатацию | МЧС, акимат | 2025 год | 320 | МБ | |
| 2026 год | объем расходов будет определен после выхода заключения ГЭ | РБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 327 | Установка первой модульной пожарной части (пожарное депо) в городе Актау (территория теплого пляжа) | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЧС | 2025 год | 1 170 | МБ | |
| **Информация и связь** | | | | | | | |
| 328 | Внедрение и строительство сетей мобильной связи пятого поколения 5G в городах республиканского значения и областных центрах | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат, МЦРИАП | 2025 год | 700 | ЧИ | |
| 2026 год | 700 |
| 2027 год | 700 |
| 329 | Строительство, владение и пользование волоконно-оптическими линиями связи по дну Каспийского моря по маршруту "Азербайджан – Казахстан" | акт приемки объекта в эксплуатацию | акимат, МЦРИАП, АО "Казахтелеком" (по согласованию) | 2025 год | 8 100 | ЧИ | |
| 330 | Начало реализации проекта по обеспечению школ высокоскоростным Интернетом по технологии "Starlink" | акт выполненных работ | акимат, МЦРИАП | 2025 год | 1,4 | МБ | |
| 2026 год | 1,4 |

      млн тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **Итого** |
| Республиканский бюджет | 34 809,4 | 75 420,6 | 67 170,5 | **177 400,5** |
| Местный бюджет | 15 830,8 | 15 631,2 | 13 594 | **45 056** |
| Другие источники | 170 | 340 | 510 | **1 020** |
| Частные инвестиции | 457 860,1 | 226 419 | 241 398,2 | **925 677,3** |
| **ИТОГО** | **508 670,3** | **317 810,8** | **322 672,7** | **1 149 153,8** |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СНП | – | сельские населенные пункты |
| АО "АКК" | – | акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" |
| АПК | – | агропромышленный комплекс |
| НПП "Атамекен" | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СЭЗ | – | специальная экономическая зона |
| АГРС | – | автоматизированная газораспределительная станция |
| СПК | – | социально-предпринимательская корпорация |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| ЕЭС | – | единая электроэнергетическая система |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| ГПЭС | – | газопоршневая электростанция |
| АО "ФРП "Даму" | – | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| БВУ | – | банки второго уровня |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| АО "Жасыл даму" | – | акционерное общество "Жасыл даму" |
| МБ | – | местный бюджет |
| ЧИ | – | частные инвестиции |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ВИЭ | – | возобновляемые источники энергии |
| ТЭЦ | – | теплоэлектроцентраль |
| ТЭС | – | тепловая электрическая станция |
| ИЗ | – | индустриальная зона |
| МТ | – | Министерство транспорта Республики Казахстан |
| КНС | – | канализационная насосная станция |
| КОС | – | канализационно-очистное сооружение |
| АО "КАЖ" | – | акционерное общество "КазАвтоЖол" |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АО "НК "КМГ" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз". |
| АО "НК "КТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| ТБО | – | твердые бытовые отходы |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| ТОО "МАЭК" | – | товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" |
| МГ | – | магистральный газопровод |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| ГКП | – | государственное коммунальное предприятие |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| МПС | – | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| РФ | – | Российская Федерация |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| МВРИ | – | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
| ВОС | – | водоочистное сооружение |
| НС | – | насосная станция |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ЖКХ | – | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ОПЭ | – | опытно-промышленная эксплуатация |
| ТМО | – | техногенно-минеральное образование |
| ТЭО | – | технико-экономическое обоснование |
| БПЛА | – | беспилотный летальный аппарат |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| ПХВ | – | права хозяйственного ведения |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЭПР | – | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| АО "KEGOC" | – | акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" |
| ENI | – | Ente Nazionale Idrocarburi ("Национальное нефтегазовое учреждение") |
| NEET | – | Not in Education, Employment or Training |
| АО "НК "QazaqGaz" | – | акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан