

**Об утверждении Плана срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 1145

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План срочных мер социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей на 2025 – 2027 годы (далее – План).

      2. Центральным исполнительным государственным органам, акиматам Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) по итогам полугодия, не позднее 10 февраля и 10 августа, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстанот 31 декабря 2024 года № 1145 |

 **План**
**срочных мер социально-экономического развития**
**Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и**
**Западно-Казахстанской областей на 2025 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование  |
Форма завершения  |
Ответственные исполнители |
Сроки исполнения |
Объем финансирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**Институциональные меры** |
|
**Развитие промышленного сектора** |
|
1 |
Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты в части установления встречных обязательств компаний по установлению доли местного содержания не менее 50 % (не только недропользователей), получающих преференции от государства в различном виде (деятельность в СЭЗ, ИЗ, СПК)  |
внесение изменений в приказы МПС, МЭ  |
МПС, МЭ, заинтересованные государственные органы |
2025 год  |
не требуется |
|
2 |
Организация соответствующего контроля местного содержания товаров, работ и услуг в рамках контрактов недропользователей с использованием информационных систем и инструментов цифровизации |
внесение изменений в приказы МПС, МЦРИАП  |
МПС, МЦРИАП, заинтересованные  |
2025 год  |
не требуется |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |
государственные органы,
НПП "Атамекен" (по согласованию) |  |  |
|
3 |
Дробление мастер-контрактов по нефтесервисным проектам на множество небольших для создания возможности привлечения местных компаний |
заключенные мастер-контракты |
МЭ, заинтересованные государственные органы |
2026 – 2027 годы |
не требуется |
|
4 |
Использование в обязательном порядке принципа "stick-build" при реализации крупных инвестиционных проектов (при импорте сырья или оборудования конечное изготовление (сборка) на казахстанских заводах (площадках) |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЭ, заинтересованные государственные органы |
2026 – 2027 годы |
не требуется |
|
5 |
Внедрение принципа заключения долгосрочных контрактов (10-15 лет) в горно-металлургическом комплексе для привлечения инвестиций в регион  |
приказ МПС |
МПС, акимат |
2025 год  |
не требуется |
|
**Развитие транспортного сектора и транспортной инфраструктуры** |
|
6 |
Изучение целесообразности использования ВИЭ (солнечные батареи) при строительстве транспортной инфраструктуры автомобильных дорог республиканского значения (освещение, зарядные станции)  |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
АО "КАЖ" (по согласованию), акиматы, МТ |
2025 – 2027 годы |
не требуется |
|
7 |
Проведение геологоразведочных мероприятий по поиску редкоземельных металлов |
геологический отчет |
МПС |
2025 – 2027 годы |
- |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
Внедрение обязательств для использования альтернативных источников дорожно-строительных материалов, в том числе ТМО, на участках автомобильных дорог, расположенных в непосредственной близости от скопления ТМО или ископаемых и хвостов, не идущих в последующий цикл производства |
приказ МТ |
МТ, акиматы, АО "КАЖ" (по согласованию) |
2025 год  |
не требуется |
|
9 |
Определение потребности в технике, оборудовании в сфере нефтегазового машиностроения и обеспечение отечественных предприятий объемами работ для ее сокращения |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МПС, заинтересованные государственные органы |
2025 год  |
не требуется |
|
10 |
Субсидирование железнодорожных перевозок зерновых культур с регионов республики в западные регионы для производства муки и макаронных изделий за счет дозагрузки местных предприятий и продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка соответствующими товарами и расширения рынка сбыта производителей |
совместный приказ МСХ, МТИ, МТ |
МСХ, МТИ, МТ акиматы, АО "НК "КТЖ" (по согласованию)  |
2025 –2027 годы |
в рамках предусмотренных средств |
РБ |
|
11 |
Увеличение количества субсидируемых авиарейсов с другими регионами Казахстана для повышения пассажирского потока |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МТ |
2025 –2027 годы |
в рамках предусмотренных средств |
РБ  |
|
12 |
Рассмотрение возможности увеличения количества субсидируемых железнодорожных маршрутов в западные регионы |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МТ |
2025 – 2027 годы |
в рамках предусмотренных средств |
РБ  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
13 |
Проработка вопроса предоставления скидок для студентов на приобретение авиабилетов |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МТ |
2025 год  |
не требуется |
|
14 |
Обновление 51 пассажирского вагона в направлении западных регионов  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ |
2026–2027 годы |
не требуется |
|
**Развитие энергетического сектора** |
|
15 |
Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана путҰм ввода в эксплуатацию ВЛ-500 кВ "ПС Карабатан – ПС Ульке", ПС 500 кВ "Карабатан", ПС 500 кВ "Ульке |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "KEGOC" (по согласованию) |
2027 год |
201 789 |
ЧИ |
|
16 |
Проведение сравнительного анализа использования альтернативных сжиженному газу топлива и возможности применения высвобожденных ее объемов в нефтехимической промышленности |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЭ |
2025 год |
не требуется |
|
**Развитие сектора сельского хозяйства и АПК** |
|
17 |
Развитие форвардного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей крупными нефтедобывающими и перерабатывающими предприятиями
  |
заключенные договоры |
акиматы, МСХ |
2025 год |
не требуется |
|
18 |
Проведение геолого-экономической оценки месторождений подземных вод западных регионов |
геологический отчет |
МВРИ, МСХ, МПС, акиматы  |
2025 –2027 годы |
с учетом возможности РБ на плановый период |
РБ, МБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
19 |
Предоставление лизинга на приобретение судов для увеличения вылова рыбы на Каспийском море  |
количество приобретенных судов в лизинг |
МПС, МСХ, АО "АКК" (по согласованию), АО "Фонд развития промышленности" (по согласованию) |
2025 – 2027 годы |
в соответствии с заявками |
ЧИ |
|
20 |
Проведение исследования на предмет возможности использования подземного месторождения "Кокжиде" в Актюбинской области для обеспечения питьевой водой всего западного региона, в особенности Мангистауской области |
заключение исследования  |
МВРИ, МЭПР, МЭ |
2025 год |
250 |
ЧИ  |
|
**Развитие сектора социальных услуг и безопасности** |
|
21 |
Сокращение квоты на ввоз иностранной рабочей силы |
приказ МТСЗН |
МТСЗН, акиматы |
2025 год |
не требуется |
|
22 |
Рассмотрение возможности создания региональной программы льготного кредитования жилья для сотрудников здравоохранения региона с БВУ (например, АО "Отбасы банк") или фондом "Қазақстан халқына" |
региональная программа |
акиматы, МЗ, МПС |
2025 год |
не требуется |
|
23 |
Проработка вопроса применения санитарной авиации за счет использования вертолетов, производимых казахстанскими компаниями  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
акиматы, МЗ |
2025 год |
не требуется |
|
**Атырауская область** |
|
**Промышленность** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
24 |
Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении "Кашаган" мощностью 1 млрд м3/год (этап 1)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) |
2026 год |
400 000 |
ЧИ |
|
2027год |
91 948 |
|
25 |
Строительство завода по производству оросительной системы дождевания в пригороде Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
1 200 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 900 |
|
2027 год |
2 500 |
|
26 |
Открытие сварочного цеха по производству опорных балок локомотивов в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2025 год |
4 000 |
ЧИ |
|
27 |
Открытие производства штапельного волокна из ПЭТ флексы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2025 год  |
1 765 |
ЧИ |
|
28 |
Расширение Атырауского вагоностроительного завода  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2025 год  |
37 000 |
ЧИ |
|
29 |
Создание завода нефтегазового машиностроения в Атырауской области
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2026 год  |
25 770 |
ЧИ |
|
30 |
Строительство завода по производству FFS-мешков |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2025 год  |
10 000 |
ЧИ |
|
31 |
Реализация разведочного проекта Тайсойган (2 участка) |
бурение 8 поисковых скважин |
АО "НК "КМГ" (по согласованию), |
2025 год  |
7 869 |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |
АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) |  |  |  |
|
32 |
Реализация разведочного проекта "Доразведка месторождения Карасор Западный" |
бурение 2 оценочных скважины |
АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) |
2025 год  |
1 834 |
ЧИ |
|
33 |
Реализация разведочного проекта "Каратон Подсолевой" |
бурение 1 поисковых скважин |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год  |
18 291 |
ЧИ |
|
34 |
Разработка газовых залежей месторождения "Западная Прорва" (запуск первого пускового комплекса) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) |
2025 год  |
8 500 |
ЧИ |
|
35 |
Строительство установки комплексной подготовки газа для процессинга попутного нефтяного газа с получением сжиженного углеводородного газа на месторождении АО "Эмбамунайгаз" (Юго-Восточное Новобогатинское) |
акт приемки объекта в эксплуатацию  |
АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию) |
2025 – 2027 годы |
объем расходов ЧИ будет определен после согласования с инвестором |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**Сельское хозяйство** |
|
36 |
Строительство 2 овощехранилищ мощностью 21,5 тыс. тонн в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
3 500 |
ЧИ |
|
37 |
Строительство 2 теплиц на общей площади 14,6 га в Махамбетском районе  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
4 110 |
ЧИ |
|
2026 год  |
2 500  |
|
2027 год  |
4 074 |
|
38 |
Реализация проекта по выращиванию гранулированных кормовых культур методом дождевания на общей площади 2000 га в Индерском районе
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
1 500 |
ЧИ |
|
2026 год  |
1 500 |
|
2027 год  |
3 000 |
|
39 |
Реализация 2 проектов по возделыванию кормовых культур с применением дождевального орошения на общей площади 560 га в Махамбетском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
200 |
ЧИ |
|
2026 год  |
100 |
|
40 |
Строительство откормочной площадки на 300 голов лошадей в Махамбетском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
50 |
ЧИ |
|
2026 год  |
150 |
|
41 |
Модернизация Шортанбайского рыбного завода ТОО "СевКаспийФиш" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
12 046 |
ЧИ |
|
42 |
Открытие птицефабрики бройлерного направления |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
9 951 |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
43 |
Открытие цеха по производству куриных полуфабрикатов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
800 |
ЧИ |
|
**Строительство** |
|
44 |
Приобретение и (или) строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения |
договоры купли-продажи |
МПС, акимат  |
2025 год  |
2 903 |
РБ |
|
2026 год  |
3 543 |
|
2027 год  |
3 602,6 |
|
2025 год  |
1 000 |
МБ  |
|
2026 год  |
1 000 |
|
2027 год  |
1 000 |
|
45 |
Строительство инфраструктуры к районам новой жилищной застройки по Атырауской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
2 630,5 |
РБ |
|
2027 год  |
6 600 |
|
2025 год  |
191,5 |
МБ |
|
2027 год  |
660 |
|
46 |
Модернизация сел с потенциалом развития |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
МНЭ, акимат  |
2025 год  |
5 425,2 |
РБ |
|
2026 год  |
6 000 |
|
2027 год  |
6 000 |
|
2025 год  |
1 000 |
МБ |
|
2026 год  |
1 000 |
|
2027 год  |
1 000 |
|
**Транспортная инфра**структура |
|
47 |
Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городах и населенных пунктах Атырауской области  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат  |
2025 год  |
6 029,5 |
РБ |
|
2026 год  |
17 600 |
|
2027 год |
19 000 |
|
2025 год |
2 000 |
МБ |
|
2026 год  |
2 000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |  |
2027 год  |
2 000 |  |
|
48 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного и районного значения  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год  |
15 399,6 |
РБ |
|
2027 год  |
9 900 |
|
2026 год  |
2 000 |
МБ |
|
2027 год  |
2 000 |
|
**ЖКХ** |
|
49 |
Замена турбоагрегата № 6 Атырауской ТЭЦ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, АО "Атырауская ТЭЦ" |
2025 год  |
8 200 |
ЧИ |
|
50 |
Строительство газотурбинной станции и установка градирной станции мощностью 200 МВт в Атырауской области  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЭ |
2026 год  |
210 000 |
ЧИ |
|
2027 год  |
265 000 |
|
51 |
Строительство газотурбинной электростанции мощностью 165 МВт "Karabatan Utility Solution" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2027 год  |
115 000 |
ЧИ |
|
52 |
ПСД на реконструкцию автоматизированных газораспределительных станций Атырауской области АГРС "Елтай", АГРС "Ганюшкин" |
заключение экспертизы |
акимат, АО "QAZAQGAZ" (по согласованию) |
2025 год  |
33 |
ЧИ |
|
53 |
Строительство АГРС "Финская" с прокладкой газопровода высокого давления до строящейся АГРС "Финская" в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2025 год  |
3 830,7 |
РБ |
|
2027 год  |
500 |
МБ |
|
54 |
Строительство станции осушения донных осадков на водоочистных сооружениях города Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат  |
2025 год  |
500 |
РБ |
|
200 |
МБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**Водоснабжение** |
|
55 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений в правобережной части города Атырау (31 тыс. м3/сут) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2025 год  |
5 704,8 |
МБ |
|
2026 год  |
5 000 |
|
2027 год  |
5 000 |
|
56 |
Реконструкция и строительство 2 групповых водопроводов Кызылкогинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МВРИ, акимат |
2025 год  |
2 280 |
РБ |
|
2026 год  |
1 590 |
|
57 |
Строительство фильтровальной станции № 6 в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат  |
2026 год  |
4 000 |
РБ |
|
2027 год  |
4 000 |
|
2026 год |
400 |
МБ |
|
2027 год  |
400 |
|
58 |
Строительство водоподъема в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2026 год  |
2 400 |
РБ |
|
2027 год  |
2 400 |
|
2026 год  |
240 |
МБ |
|
2027 год  |
240 |
|
**Здравоохранение**  |
|
59 |
Строительство 2 поликлиник (микрорайоны Оркен и Нурсая) в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат |
2025 год  |
3 000 |
РБ |
|
2026 год  |
2 290,4 |
|
2026 год  |
2 000 |
МБ |
|
60 |
Строительство радиологического корпуса и главного здания онкологического диспансера в городе Атырау
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
1 000 |
МБ |
|
2026 год  |
2 000 |
|
2027 год  |
2 000 |
|
2025 год  |
13 500 |
ЧИ |
|
2026 год  |
13 500 |
|
61 |
Строительство 7 врачебных амбулаторий по Атырауской области (Курмангазинский район – 4, Жылыойский  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат  |
2026 год  |
2 310 |
РБ |
|
2027 год  |
2 100 |
|
2026 год  |
280 |
МБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
район – 1, Кызылкогинский район – 1, Махамбетский район – 1) |  |  |
2027 год  |
210 |  |
|
**Образование** |
|
62 |
Строительство 3 школ за счет бюджетных средств (Жылыойский район (город Кульсары) – 1, Курмангазинский район (села Курмангазы, Акколь) – 2) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МП, акимат |
2025 год  |
12 266 |
РБ |
|
63 |
Строительство 2-х школ по новой модели ГЧП на 4000 мест в городе Атырау  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
3 836 |
МБ |
|
2026 год  |
3 836 |
|
2027 год  |
3 836 |
|
64 |
Строительство 2 школ за счет частных инвестиций (Макатский район – 1, Махамбетский район – 1) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МП |
2025 год  |
1 327 |
ЧИ |
|
2026 год  |
1 327 |
|
65 |
Реализация проекта "Виртуальная лаборатория" |
цифровая платформа |
акимат |
2025 год  |
100 |
МБ |
|
66 |
Проработка вопроса создания ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями |
информация в МП  |
акимат, МП |
2025 год  |
не требуется  |
|
67 |
Развитие 25 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения |
информация в МП  |
акимат |
2025 год  |
149,1 |
МБ |
|
68 |
Стажировка в ведущих странах мира преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения (100 педагогов) |
образовательные и производственные стажировки |
акимат, МП |
2025 год  |
120 |
МБ |
|
2026 год  |
120 |
|
2027 год  |
160 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
69 |
Привлечение крупных предприятий для развития движения WorldSkills Kazakhstan |
заключение меморандума |
акимат |
2025 – 2027 годы |
не требуется  |
|
70 |
Строительство библиотеки и краеведческого музея в поселке Доссор  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025– 2026 годы |
объем расходов будет определен после разработки ПСД |
ЧИ |
|
**Занятость** |
|
71 |
Строительство реабилитационного центра в городе Атырау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТСЗН, акимат |
2025 год  |
3 977,8 |
РБ |
|
554,2 |
МБ |
|
72 |
Привлечение специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!"
(2025 г. – 30, 2026 г. – 27, 2027 г. – 31 специалистов) |
заключение трудовых договоров |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
300,7 |
РБ |
|
2026 год  |
259,2 |
|
2027 год  |
300,5 |
|
**Туризм** |
|
73 |
Комплексное развитие средневекового городища "Сарайшык" |
акт выполненных работ |
МКИ, акимат |
2025 год |
250 |
РБ |
|
2026 год |
255 |
|
2027 год |
255 |
|
74 |
Развитие экологического туризма в Курмангазинском районе
включение редкой в мире долины лотоса в перечень особо охраняемых природных территорий в целях сохранения;  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
акимат, МЭПР |
2025 год |
30 |
МБ |
|  |
благоустройство набережной реки Кигач в селе Тениз необходимой "мягкой инфраструктурой" |  |  |  |  |  |
|
75 |
Строительство кемпингов вдоль дорог Индерского, Курмангазинского и Кызылкогинского районов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
45 |
ЧИ |
|
2026 год  |
40 |
|
2027 год  |
40 |
|
**Спорт** |
|
76 |
Строительство спортивно-развлекательного комплекса "Atyrau Motor Park" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2027 год  |
75 000 |
ЧИ |
|
**Экология** |
|
77 |
Проведение поисково-разведочных работ на месторождении в Кызылкогинском районе |
акт выполненных работ |
акимат |
2025 год  |
130 |
МБ |
|
78 |
Реализация проекта по повышению водности и улучшению гидрологического режима рек Урал и Кигач (продолжение дноуглубительных работ) |
акт выполненных работ |
МВРИ, акимат |
2025 год  |
2 193 |
РБ |
|
2026 год  |
2 194 |
|
79 |
Строительство гидрологических постов вдоль рек Уил, Жем, Сагиз |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
60 |
МБ |
|
80 |
Проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции оросительно-обводнительных систем (Ақсай, Багырлай, Баксай, Қурайлы сай, Кобяково-Забурунье, Ералинский гидроузел) |
акт выполненных работ |
МВРИ, акимат |
2025 год  |
1 345,8 |
РБ |
|
81 |
Проведение работ по пескозадержанию в населенных пунктах Атырауской области (Кызылкогинский, Исатайский, Курмангазинский районы) |
акт выполненных работ |
акимат |
2025 год  |
132,5 |
МБ |
|
2026 год  |
50 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
82 |
Строительство новых полигонов ТБО в городе Атырау, районах области и расширение мощностей действующих (ПСД на стадии разработки) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2026 год  |
2 000 |
МБ |
|
2027 год  |
2 000 |
|
83 |
Реализация проектов по сортировке и переработке ТБО |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЭПР, АО "Жасыл даму" (по согласованию) |
2025 год  |
2 064 |
ЧИ |
|
**Обеспечение гражданской защиты и охрана общественного порядка** |
|
84 |
Берегоукрепительные работы реки Жайык в селах Алга, Махамбет Махамбетского района, 7 км реки Кигач в населенных пунктах Дынгызылского, Коптогайского и Шортанбайского сельских округов Курмангазинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2025 год  |
1 000 |
РБ |
|
2025 год  |
1 000 |
МБ |

|  |
| --- |
|
млн тенге |
|
**Источники финансирования** |
**2025 год** |
**2026 год** |
**2027 год** |
**Итого** |
|
Республиканский бюджет |
47 932,2  |
57 841,2  |
54 158,1  |
**159 931,5**  |
|
Местный бюджет |
17 208,1 |
21 926 |
21 006 |
**60 140,1** |
|
Частные инвестиции |
145 729 |
656 787 |
560 949 |
**1 363 465** |
|
**ИТОГО** |
**210 869,3**  |
**736 554,2** |
**636 113,1**  |
**1 583 536,6**  |

|  |
| --- |
|
**Актюбинская область** |
|
**Промышленность** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
85 |
Открытие фабрики по сухой магнитной сепарации железных руд |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2025 год  |
8 500 |
ЧИ |
|
86 |
Строительство цеха по первичной обработке шерсти и изготовлению нетканых материалов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2025 год  |
5 000 |
ЧИ |
|
87 |
Строительство цеха по производству мелкоштучных изделий  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2025 год  |
1 500 |
ЧИ |
|
88 |
Строительство рельсосварочного предприятия  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2026 год  |
21 428,8 |
ЧИ |
|
89 |
Строительство второй очереди завода по производству керамогранита и керамической плитки |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2026 год  |
17 000 |
ЧИ |
|
90 |
Строительство завода по производству органического гуминного почвоулучшителя  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2026 год |
850 |
ЧИ |
|
91 |
Строительство битумного завода терминала по приему, хранению и производству битумных вязей для дорожно-строительной отрасли  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2026 год  |
99 600 |
ЧИ |
|
92 |
Строительство топливозаправочного комплекса |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2026 год  |
5 123,5 |
ЧИ |
|
93 |
Строительство ветроэлектростанции 100 МВТ  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЭ  |
2026 год  |
34 750 |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
94 |
Строительство ветроэлектростанции 200 МВт  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЭ |
2026 год  |
30 000 |
ЧИ |
|
95 |
Строительство цементного завода  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС  |
2027 год  |
70 000 |
ЧИ |
|
96 |
Реализация разведочных работ на участке "Каражар" |
бурение 1 поисковой скважины |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год  |
4 526 |
ЧИ |
|
97 |
Полномасштабное освоение месторождения "Урихтау" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию)  |
2025 – 2027 годы |
будет уточнен по итогам ТЭО и ПСД |
ЧИ |
|
**Сельское хозяйство** |
|
98 |
Создание 1 молочно-товарной фермы в Мартукском районе  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
3 131 |
ЧИ |
|
99 |
Строительство картофелехранилища в Каргалинском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2026 год  |
800 |
ЧИ |
|
100 |
Создание или модернизация существующих современных овощехранилищ, в том числе с морозильным оборудованием |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2026 год  |
1 000 |
ЧИ |
|
**Транспортная инфраструктура** |
|
101 |
Начало строительства автомобильной дороги, |
акт приемки |
МТ, акимат |
2026 год  |
2 000 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
соединяющей автомобильную дорогу "Самара – Шымкент" с автомобильной дорогой "Актобе – Мартук – граница Российской Федерации" (Западный обход города Актобе) (10,5 км) |
объекта в эксплуатацию |  |
2027 |
2 000 |  |
|
102 |
Строительство автомобильной дороги районного значения "Иргиз – Кутиколь –Жарма – Куйылыс", участок 30-45 км и 45-60 км (30 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2025 год  |
1 421,4 |
РБ |
|
2026 год  |
961,8 |
|
2027 год  |
961,8 |
|
103 |
Строительство новой автомобильной дороги IV категории районного значения с села Шубарши до границы Атырауской области (0-17,5 км) (17,5 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
1 313,2 |
|
2027 год |
1 000 |
|
104 |
Реконструкция моста через реку Илек в селе Кирпичный города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
1 000 |
РБ |
|
2026 год  |
1 997 |
|
105 |
Реконструкция автомобильной дороги улицы Г. Жубановой города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
250 |
РБ |
|
106 |
Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в жилом массиве "Өрлеу" города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
278,4 |
РБ |
|
2026 год  |
974,4 |
|
107 |
Строительство автомобильных дорог поселка Кирпичный в городе Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
410 |
РБ |
|
2026 год  |
1 090,1 |
|
108 |
Реконструкция автомобильных дорог по улице Барак батыра в селе Карауылкелды Байганинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год |
200 |
РБ |
|
2026 год |
170 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
109 |
Строительство автомобильной дороги по улице Ален Макыбаева в селе Жарлы Культабанского сельского округа Байганинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
180,0 |
РБ |
|
2026 год  |
29,5 |
|
110 |
Строительство автомобильной дороги по улице Неитова в селе Копа Кенестауского сельского округа Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
115,2 |
РБ |
|
2026 год  |
100 |
|
111 |
Строительство автомобильной дороги по улице Женис в селеТалдысай Кобдинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
107,8 |
РБ |
|
2026 год  |
100 |
|
112 |
Строительство автомобильной дороги по улицам Берсеева, 8 марта в поселке Шубаркудык Темирского района. Корректировка |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
90,0 |
РБ |
|
2026 год |
66,8 |
|
113 |
Строительство автомобильной дороги в селе Никельтау Хромтауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
200 |
РБ |
|
2026 год  |
108,6 |
|
114 |
Строительство автомобильной дороги в селе Копа Хромтауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
150,1 |
РБ |
|
2026 год  |
54,4 |
|
115 |
Строительство автомобильной дороги по улице Терискей в поселке Шубаркудык Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
37,3 |
|
116 |
Строительство автомобильной дороги по улицам Астана, Мектеп в селе Кумкудык Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
170,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
117 |
Строительство автомобильной дороги по улице Жалантос Баһадура в селе Темирбека Жургенова Айтекебийского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
173,7 |
|
118 |
Реконструкция автомобильной дороги по улице Е. Баймухамбетова города Кандыагаш Мугалжарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
311,9 |
|
119 |
Строительство дорог жилого массива № 1 города Алга (улицы Жалын, Керемет, Шалғын, Канагат) Алгинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
317 |
|
120 |
Строительство дорог жилого массива № 1 города Алга (улицы Сүмбіле, Кереге, Лашын, Бозай) Алгинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
266 |
|
121 |
Реконструкция внутригородских автомобильных дорог в городе Хромтау Хромтауского района (5 улиц, 1-участок) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
107,6 |
РБ |
|
2026 год  |
376,7 |
|
122 |
Строительство внутриквартальных автомобильных дорог в жилом квартале № 22 города Хромтау (ІІ этап) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
424,2 |
|
123 |
Реконструкция внутригородских автомобильных дорог в городе Хромтау Хромтауского района (5 улиц, 2-участок) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
477,8 |
|
124 |
Реконструкция автомобильной дороги проспекта Женис города Кандыагаш Мугалжарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
79,8 |
РБ |
|
2026 год  |
279,2 |
|
125 |
Реконструкция автомобильной дороги по улице Ахмета Жубанова в городе Эмба Мугалжарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
53,8 |
РБ |
|
2026 год  |
188,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
126 |
Реконструкция автомобильной дороги по улице Айтеке би в городе Эмба Мугалжарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
43,3 |
РБ |
|
2026 год  |
151,6 |
|
127 |
Строительство автомобильных дорог от улицы Барак батыра до улицы Солтүстік-3 в селе Карауылкельды Байганинского района. Корректировка |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
60 |
РБ |
|
128 |
Строительство внутрипоселковых автодорог (улицы Шонанова, Абая, Айтеке би, Арала, Шахина, Астана) в селе Иргиз Иргизского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
438,6 |
РБ |
|
129 |
Строительство дорог улиц Степная, Аэродромная, Сатпаева, 50 лет КазССР, Строительная, Первого мая в селе Шубарши Саркульского сельского окурга Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
376,1 |
РБ |
|
130 |
Строительство автомобильной дороги по улице С. Амангосова в село Алтыкарасу Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год |
122,6 |
РБ |
|
131 |
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Шубаркудык – Уил – Кобда – Соль – Илецк" уч. км 125-150, 150-174, 174-196, 196-213, 213-230, 230-247, 247-265 (140 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год  |
2 000 |
МБ |
|
2027 год  |
2 000 |
|
132 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актобе – Орск – Петропавловка – Хазретовка" участок 0-7 км (7 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год  |
702,9 |
МБ |
|
2027 год  |
575,2 |
|
133 |
Реконструкция автомобильной дороги |
акт приемки |
МТ, акимат |
2026 год  |
2 000 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
областного значения "Шалкар – Бозой" участок 115-145 км |
объекта в эксплуатацию |  |
2027 год  |
1 500 |  |
|
134 |
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Шалкар – Бозой" участок 145-175 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год  |
2 000 |
РБ |
|
2027 год  |
1 500 |
|
135 |
Строительство автомобильных дорог в поселке Бауырластар-1 в городе Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
1 892 |
РБ |
|
2027 год  |
2 000 |
|
136 |
Строительство автомобильных дорог в поселке Бауырластар-2 в городе Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
1 000 |
РБ |
|
2027 год  |
2 000 |
|
137 |
Строительство автомобильных дорог в поселке Акжар-2 в городе Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
2 330 |
РБ |
|
2027 год  |
900 |
|
138 |
Строительство автомобильных дорог в жилом массиве Акжар в городе Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
2 000 |
РБ  |
|
2027 год |
767,3 |
|
139 |
Реконструкция автодорожного моста, расположенного через реку Илек, в районе поселка Заречный |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
1 000 |
РБ |
|
2027 год  |
1500 |
|
140 |
Строительство мостового перехода через реку Илек в районе завода АЗФ  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
3 000 |
РБ |
|
2027 год  |
3 000 |
|
141 |
Строительство автомобильной дороги в жилом массиве Заречный-3 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
5 000 |
РБ |
|
2027 год  |
5 500 |
|
142 |
Строительство автомобильной дороги в жилом массиве Заречный-1 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026
2027 год |
2 500
2 500 |
РБ |
|
143 |
Строительство автомобильной дороги в жилом массиве Заречный |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
3 500 |
РБ |
|
2027 год  |
3 500 |
|
144 |
Строительство моста на автомобильной дороге въезда в село Бирлик Кумжарганского селького округа Мугалжарского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
500 |
РБ |
|
2027 год  |
500 |
|
**Энергетика** |
|
145 |
Начало строительства резервуаров объектов водоснабжения и реконструкция высоковольтной линии электропередачи ВЛ-35кВ (Тамдинский водозабор) города Алга Алгинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
287,4 |
РБ |
|
2026 год  |
123,1 |
|
**ЖКХ** |
|
146 |
Начало строительства Сарыбулакской НС 1-го подъема и водовода до станции Кундактыкырского водозабора города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2026 год |
3 000 |
РБ |
|
2027 год  |
3 800 |
|
147 |
Начало строительства Моисеевского водозабора с насосными станциями 1-го и 2-го подъема с водоводами до станции Кундактыкырского водозабора города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2026 год  |
3 000 |
РБ |
|
2027 год  |
3 800 |
|
148 |
Строительство 2-й нитки водопровода от НС Кундактыкырского водозабора до площадки ВОС города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2026 год  |
2 000 |
РБ |
|
2027 год  |
2 000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
149 |
Газификация 18 сельских населенных пунктов Актюбинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год  |
2 500 |
РБ |
|
2027 год  |
3 500 |
|
150 |
Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Парасат" со строительством водозабора и насосной станции и НС-2 подъем города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
489 |
РБ |
|
151 |
Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Думан" города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
 МПС, акимат |
2025 год  |
840 |
РБ |
|
152 |
Строительство внеплощадочных сетей канализации многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
1 338 |
РБ  |
|
153 |
Модернизация жилого фонда области  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2026 год  |
2 982,1 |
РБ |
|
2027 год  |
2 982,1 |
|
154 |
Строительство сетей водоснабжения жилого массива Жанаконыс-5 города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
143,5 |
РБ |
|
2026 год  |
473,7 |
|
155 |
Строительство сетей электроснабжения жилого массива Сазда-3 города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
150 |
РБ |
|
2026 год  |
1 500 |
|
2027 год  |
1 614,8 |
|
156 |
Строительство сетей газоснабжения жилого массива Сазда-3 города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
150 |
РБ |
|
2026 год  |
1 215 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
157 |
Реконструкция самотечной канализации 11 микрорайона города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
2 043 |
|
2027 год  |
1 240 |
|
158 |
Реконструкция самотечной канализации 12 микрорайона города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
1 760 |
|
2027 год  |
1 074 |
|
159 |
Реконструкция водопровода 150 мм по улицам Чапаева и Смагулова от улицы Жургенова до улицы Кобозева с подключением частных домов, средней школы № 14 и организаций |
акт приемки оъекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
74,6 |
|
160 |
Строительство подводящих сетей водоснабжения от магистрального водопровода жилого массива Каргала города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
150 |
РБ |
|
2026 год  |
2 113,5 |
|
161 |
Реконструкция водопроводных сетей в сельском округе Саркуль Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
300 |
РБ |
|
2026 год  |
626,5 |
|
162 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Кауылжыр Шалкарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
123,3 |
|
163 |
Строительство сети электроснабжения в микрорайоне Самал (9-10 кварталы) в городе Кандыагаш Мугалжарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
182,2 |
РБ |
|
2026 год  |
177,8 |
|
164 |
Строительство сетей электроснабжения в жилом массиве "Парасат" города Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2026 год  |
2 700 |
РБ |
|
2027 год  |
2 500 |
|
165 |
Увеличение производительности подачи воды и реконструкция водопроводных сетей в селе Т. Жургенова Айтекебийского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год
2026 год |
200

  |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
166 |
Строительство освещения по улицам Б. Момышулы, Панфилова, Каструбина в селе Ащылысай Каргалинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
64 |
РБ |
|
2026 год  |
30,4 |
|
167 |
Строительство уличного освещения в микрорайоне Кызылжар поселка Шубаркудык Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
100 |
РБ |
|
2026 год  |
26,4 |
|
168 |
Строительство освещения улицы Бармак батыра в селе Карауылкелди Байганинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
32,8 |
РБ |
|
**Здравоохранение** |
|
169 |
Строительство областного центра крови |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат |
2026 год  |
3 000 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
2027 год  |
3 000 |
РБ |
|
300 |
МБ |
|
170 |
Начало строительства многопрофильного стационара с онкологическим центром на 300 коек с поликлиникой на 250 посещений в городе Актобе  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат |
2027 год  |
10 000 |
РБ |
|
1 000 |
МБ |
|
171 |
Начало строительства многопрофильной городской детской больницы на 200 коек в городе Актобе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат |
2027 год  |
5 000 |
РБ |
|
500 |
МБ |
|
**Образование** |
|
172 |
Проработка вопроса открытия ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями |
информация в МП  |
акимат |
2025 год  |
не требуется  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
173 |
Развитие 5 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения |
информация в МП |
акимат |
2025 год  |
не требуется  |
|
**Спорт** |
|
174 |
Строительство спортивного зала по улице Коныртобе в селе Шиликти Кишикумского сельского округа Шалкарскоrо района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
300 |
РБ |
|
2026 год  |
49,5 |
|
175 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
421,4 |
РБ |
|
2026 год  |
120 |
|
176 |
Строительство спорткомплекса типа "Ангар" в селе Копа Хромтауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
180 |
РБ |
|
2026 год  |
179,6 |
|
177 |
Строительство спортивного зала в селе Бозой Бозойского сельского округа Шалкарского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
169,4 |
РБ |
|
2026 год  |
149,9 |
|
**Культура** |
|
178 |
Строительство дома культуры на 400 мест в селе Карауылкельды Байганинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, МКИ, акимат |
2025 год  |
260 |
РБ |
|
2026 год  |
700 |
|
2027 год  |
430 |
|
179 |
Строительство библиотеки в поселке Шубаркудук Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, МКИ, акимат |
2026 год  |
337 |
РБ |
|
180 |
Строительство здания районного архива и музея в поселке Шубаркудук Темирского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, МКИ, акимат |
2026 год  |
385,8 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
181 |
Строительство центра корпуса в селе Мартук Мартукского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, акимат |
2025 год  |
274,6 |
РБ |
|
2026 год  |
105,4 |
|
**Экология** |
|
182 |
Реализация проектов для повышения эффективности переработки и утилизации отходов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЭПР,
АО "Жасыл даму" (по согласованию)  |
2025 год  |
3 720 |
ЧИ |
|
2026 год  |
3 720 |
|
2027 год  |
3 720 |

|  |
| --- |
|
 млн тенге |
|
**Источники финансирования** |
**2025 год** |
**2026 год** |
**2027 год** |
**Итого** |
|
Республиканский бюджет |
13 017 |
70 681 |
70 070 |
**153 768** |
|
Местный бюджет |  |
3 002,9 |
4 375,2 |
**7 378,1** |
|
Частные инвестиции |
26 377 |
214 272,3 |
73 720 |
**314 369,3** |
|
**ИТОГО** |
**39 394** |
**287 956,2** |
**148 165,2** |
**475 515,4** |
|  |

|  |
| --- |
|
**Западно-Казахстанская область** |
|
**Промышленность** |
|
183 |
Разведка и добыча углеводородного сырья на Рожковском ОПЭ (2 этап – введение в эксплуатацию 3-х новых скважин) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат  |
2025 – 2027 годы |
будет определен по итогам ТЭО |
ЧИ |
|
184 |
Строительство 6-компрессора в Бурлинском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
70 065 |
ЧИ |
|
2026 год |
18 514 |
ЧИ |
|
2027 год |
72 500 |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
185 |
Строительство завода по производству IBC - контейнеров (Еврокуб) и химической продукции |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2025 год |
1 500 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 500 |
|
2027 год |
50 |
|
**Сельское хозяйство и АПК** |
|
186 |
Увеличение доли элитных семян с 2,4 % до 8,2 % к 2027 году |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
акимат |
2025 год |
305,2 |
МБ |
|
2026 год |
359,7 |
|
2027 год |
389,1 |
|
187 |
Увеличение племенного поголовья КРС с 92,9 до 120,7 тыс. голов, МРС с 57,9 до 81,7 тыс. голов к 2027 году |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
акимат |
2025 год |
7 183,8 |
МБ |
|
2026 год |
12 358,5 |
|
2027 год |
12 579 |
|
188 |
Обновление машинно-тракторного парка с 4,6 % до 8,5% к 2027 году, в том числе в рамках программы субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
акимат |
2025 год |
10 877 |
МБ |
|
2026 год |
10 877 |
|
2027 год |
10 877 |
|
189 |
Кредитование инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса |
количество кредитов |
акимат, МСХ |
2025 год |
10 000 |
РБ |
|
2026 год |
772,6 |
|
2027 год |
2 228,1 |
|
190 |
Реализация 4 проектов в отрасли сельского хозяйства |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
2 100 |
ЧИ |
|
**Строительство** |
|
191 |
Приобретение и (или) строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения |
договор купли-продажи |
МПС, акимат  |
2025 год |
2 844,2 |
РБ |
|
2026 год |
3 459,8 |
|
2027 год |
3 507,2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |  |
2025 год |
1 219 |
МБ |
|
2026 год |
2 658,6 |
|
2027 год |
3 823,5 |
|
192 |
Строительство внутриквартальных проездов к микрорайону "Акжайык" в городе Уральске (2 очередь строительства) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
1 754,2 |
РБ |
|
193 |
Строительство инженерно-коммуникационных сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в районе, предназначенном для индивидуальной жилищной застройки в селе Бурлин Бурлинского района. Корректировка (исключены сети водоснабжения) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
328,4 |
РБ |
|
194 |
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилого дома Пятно 42, поселок Зачаганск города Уральска |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
61,3 |
РБ |
|
195 |
Строительство повысительной насосной станции с резервуарами и водоснабжением микрорайона Акжайык в городе Уральске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
1 000 |
РБ |
|
2026 год |
801,5 |
|
**Транспортная инфраструктура** |
|
196 |
Реконструкция искусственных покрытий рулежной дорожки "А" и перрона международного аэропорта имени Маншук Маметовой |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МТ, СПК "Акжайык" (по согласованию) |
2025 год |
1 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 000 |
|
2027 год |
2 500 |
|
197 |
Проработка вопроса строительства грузового терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой |
информация в МТ |
акимат, СПК "Акжайык" (по согласованию) |
2025 – 2027 годы |
не требуется |
|
198 |
Разработка ТЭО на строительство грузового |
ТЭО проекта |
акимат, СПК |
2025 год |
50 |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
терминала на территории международного аэропорта имени Маншук Маметовой |  |
 "Акжайык" (по согласованию) |
2026 год |
50 |  |
|
199 |
Капитальный ремонт железнодорожного вокзала станции Уральск  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МТ, МФ, АО "НК КТЖ" (по согласованию) |
2027 год |
1 700 |
ЧИ |
|
200 |
Капитальный ремонт железнодорожного вокзала станции Казахстан Бурлинского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МТ, МФ, АО "НК КТЖ" (по согласованию) |
2025 год |
553 |
ЧИ
  |
|
201 |
Реконструкция автодороги "Чапаево – Жангала – Сайхин" (191-224 км), (224-257км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год |
11 502 |
РБ |
|
2027 год |
8 228,9 |
|
2026 год |
1 278,1 |
МБ |
|
2027 год |
1 278,1 |
|
202 |
Реконструкция мостов через реки Чижа-1 и Чижа-2 на автомобильной дороге "Таскала – Аккурай – Болашак – граница Российской Федерации" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год  |
710,4 |
РБ |
|
2027 год |
710,4 |
|
2026 год |
30 |
МБ |
|
2027 год |
67,7 |
|
203 |
Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Уральск – Кирсаново 0-86" участок (0-23 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2026 год |
3 510,9 |
РБ |
|
2027 год |
3 500 |
|
2026 год |
440,1 |
МБ |
|
2027 год |
450 |
|
204 |
Ремонт автомобильных дорог областного и районного значения |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат  |
2025 год |
25 000 |
МБ |
|
2026 год |
26 000 |
|
2027 год |
27 000 |
|
**Энергетика, газоснабжение** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
205 |
Реконструкция ВЛ-110кВ (районы Акжайык, Байтерек, Таскала в городе Уральске) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат  |
2025 год |
2 529,3 |
РБ |
|
2026 год |
317,7 |
МБ |
|
206 |
Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода-отвода в городе Уральске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
1 000 |
РБ |
|
2027 год |
4 660,6 |
|
2026 год |
550 |
МБ |
|
2027 год |
550 |
|
207 |
Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек, I этап |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат  |
2026 год |
1 500 |
РБ |
|
2027 год |
5 072,4 |
|
2026 год |
420,7 |
МБ |
|
2027 год |
420,7 |
|
**ЖКХ** |
|
208 |
Реконструкция водоводов Д 1000 мм от насосной станции V подъема подземного водопровода до водопроводной камеры микрорайона С-Восток и от камеры Северо-Восток до ВОС города Уральска
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
500 |
РБ |
|
2026 год |
700 |
|
2027 год |
3 320,5 |
|
960 |
МБ |
|
209 |
Реконструкция водозаборных сооружений Уральского месторождения подземных вод  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
411 |
РБ |
|
2026 год |
758 |
|
2027 год |
5 434 |
|
1 246 |
МБ |
|
210 |
Реконструкция здания КНС-1 города Уральска |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат  |
2026 год |
2 103 |
РБ  |
|
234 |
МБ |
|
211 |
Реконструкция здания КНС-29, расположенного в городе Уральске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2026 год |
766 |
РБ  |
|
2027 год |
846 |
|
2026 год |
179 |
МБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
212 |
Реконструкция ТМ-7 от тепловой камеры 2-27 до тепловой камеры 7-14 по улице Жунисова протяженностью 1,794 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
900 |
РБ |
|
2027 год |
900 |
|
2026 год |
100 |
МБ  |
|
2027 год |
100 |
|
213 |
Реконструкция внутриквартальных сетей от котельной № 1 города Уральска, поселок Зачаганск, протяженность 3,043 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
675 |
РБ |
|
2027 год |
675 |
|
2026 год |
75 |
МБ |
|
2027 год |
75 |
|
214 |
Реконструкция внутриквартальных сетей от котельной № 2 города Уральска, поселок Зачаганск, протяженность 1,562 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат  |
2026 год |
675 |
РБ |
|
2027 год |
675 |
|
2026 год |
75 |
МБ |
|
2027 год |
75 |
|
215 |
Реконструкция ТЭЦ в части замены энергетических котлов БКЗ-75-39 ГМ № 1, 2, 3 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
3 491 |
РБ |
|
2027 год |
3 770 |
|
2026 год |
530 |
МБ |
|
2027 год |
530 |
|
216 |
Реконструкция ТЭЦ в части замены котлоагрегатов ст. № 1, 2, 3 города Уральска |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат  |
2026 год |
3 500 |
РБ |
|
2027 год |
3 500 |
|
2026 год |
500 |
МБ |
|
2027 год |
500 |
|
217 |
Строительство внутрипоселкового водопровода села Алакол Каратобинского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
231,5 |
РБ |
|
218 |
Строительство водопровода в селе Сегізсай Чингирлауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
197,4 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
219 |
Строительство водопровода в селе Ақсу района Бәйтерек  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
242,7 |
РБ |
|
220 |
Строительство водопровода в селе Озерное (Дарьинский сельский округ) района Бәйтерек  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
369,3 |
РБ |
|
**Здравоохранение** |
|
221 |
Строительство 14 объектов здравоохранения (в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения") |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат  |
2025 год |
1 810,6 |
РБ |
|
222 |
Строительство пристройки к зданию стационара ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" в городе Аксай (межрайонная центральная районная больница в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения") |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат  |
2025 год |
5 700 |
РБ |
|
223 |
Реконструкция пристройки к зданию стационара ГКП на ПХВ "Казталовская районная больница" (межрайонная центральная районная больница в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения") |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат  |
2025 год |
7 400 |
РБ |
|
224 |
Строительство областного патологоанатомического бюро в городе Уральске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2025 год |
990 |
ЧИ  |
|
2026 год |
2 310 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
225 |
Начало строительства областной многопрофильной больницы на 440 коек в городе Уральске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат  |
2027 год |
3 000 |
РБ |
|
500 |
МБ  |
|
226 |
Строительство административного корпуса областной станции скорой медицинской помощи |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2026 год |
2 200 |
ЧИ  |
|
227 |
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Зачаганск города Уральска  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, акимат  |
2026 год |
4 410 |
РБ |
|
2025 год |
490 |
МБ |
|
228 |
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Деркул города Уральска  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЗ |
2027 год |
4 900 |
ЧИ |
|
229 |
Обучение за рубежом 29 специалистов, в том числе по онкологической службе – 7 (РФ, г. Москва – 3, Израиль, г. Тель–Авив – 3, Франция, г. Париж – 1), кардиологической службе – 3 (Турция – 2, РФ – 1), фтизиатрической службе – 3 торакальных хирурга в РФ, 2 пульмонолога в РФ и Турции, нейрохирургической службе – 2 в Турции, неврологической службе – 1 в Израиле, 2 невролога в РФ, обучение 9 специалистов медицинскому лабораторному оборудованию (в Турции: нейрохирург – 1, уролог – 1, травматолог – 2; в РФ: оториноларинголог – 2, офтальмолог – 1, хирург – 2) |
количество, обученных врачей |
акимат, МЗ |
2025 год |
29,3 |
МБ |
|
2026 год |
31,7 |
|
2027 год |
12 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
230 |
Строительство жилого корпуса круглоозерного центра оказания специальных социальных услуг |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МТСЗН |
2026 год |
800 |
МБ |
|
2027 год |
1 200 |
|
**Образование** |
|
231 |
Строительство 9 объектов образования (в рамках Национального проекта "Комфортная школа"):
1. Строительство школы № 53 на 1500 мест в микрорайоне Балауса города Уральска;
2. Строительство школы № 30 на 1500 мест в поселке Деркул города Уральска;
3. Строительство школы № 65 на 600 мест по улице Жангирхана за медицинским колледжем города Уральска;
4. Строительство школы № 7 на 900 мест в 13-м микрорайоне города Аксай Бурлинского района;
5. Строительство школы № 1 на 300 мест на улице М.Ихсанова города Аксай Бурлинского района;
6. Строительство школы на 300 мест в селе Пугачева Пугачевского сельского округа Бурлинского района;
7. Строительство школы на 600 мест в селе Трекино Трекинского сельского округа района Бәйтерек;
8. Строительство школы на 1200 мест в селе Достык Достыкского сельского округа района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МП, акимат  |
2025 год |
17 542 |
РБ  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
Бәйтерек;
9. Строительство школы на 1200 мест в селе Подстепное Подстепновского сельского округа Теректинского района |  |  |  |  |  |
|
232 |
Строительство 1 объекта образования (школа № 8 на 400 мест в городе Уральске)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МП |
2025 год |
2 984 |
ЧИ |
|
233 |
Проработка вопроса создания ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями |
информация в МП  |
акимат |
2025 год |
не требуется |
|
234 |
Развитие 9 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения |
информация в МП  |
акимат |
2025 год |
30 |
МБ |
|
2026 год |
30 |
|
2027 год |
30 |
|
235 |
Стажировка в ведущих странах мира преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения (100 педагогов) |
образовательные и производственные стажировки |
акимат |
2025 год |
40 |
МБ  |
|
2026 год |
80 |
|
2027 год |
80 |
|
236 |
Привлечение крупных предприятий для развития движения WorldSkills Kazakhstan |
заключение меморандума |
акимат |
2025 – 2027 годы |
не требуется
  |
|
237 |
Укрепление материально-технической базы учебных мастерских в пяти организациях ТиПО  |
информация в МП |
акимат |
2025 год |
210 |
МБ |
|
2026 год |
420 |
|
2027 год |
420 |
|
Спорт |
|
238 |
Строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Уральске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
19 976 |
ЧИ |

|  |
| --- |
|
 млн тенге |
|
**Источники финансирования** |
**2025 год** |
**2026 год** |
**2027 год** |
**Итого** |
|
Республиканский бюджет |
52 921,9 |
41 235,2 |
50 028,1 |
**144 185,2** |
|
Местный бюджет |
45 384,3 |
58 345,1 |
63 163,1 |
**166 892,5** |
|
Частные инвестиции |
99 218 |
25 574 |
81 650 |
**206 442** |
|
**ИТОГО** |
**200 508,2** |
**125 154,3** |
**194 841,2** |
**520 503,7** |
|  |

|  |
| --- |
|
**Мангистауская область** |
|
**Промышленность** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
239 |
Модернизация завода по переработке нефти с увеличением мощности до 1,5 млн тонн в год |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
24 634 |
ЧИ |
|
240 |
Строительство завода по изоляции стальных труб с внутренним и наружным покрытием |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
350 |
ЧИ |
|
2026 год |
350 |
|
241 |
Производство углеродно-аммонийных солей |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
1 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 000 |
|
2027 год |
1 000 |
|
242 |
Строительство завода по очистке воздуха от промышленных загрязнений путем переработки выбросов в атмосферу на предприятии АО "КазАзот" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
2 040 |
ЧИ |
|
2026 год |
2 040 |
|
243 |
Строительство судостроительной верфи в акватории Каспийского моря |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
33 750 |
ЧИ |
|
2026 год |
33 750 |
|
2027 год |
33 750 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
244 |
Строительство завода по производству сжиженного природного газа |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
15 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
15 000 |
|
2027 год |
15 000 |
|
245 |
Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
3 339,2 |
ЧИ |
|
2026 год |
76 001 |
|
2027 год |
77 812,2 |
|
246 |
Реализация фазы 3 освоения месторождения "Дунга" в Тупкараганском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
54 859 |
ЧИ |
|
247 |
Строительство ГПЭС для генерации электроэнергии для собственных нужд АО "Каражанбасмунай" на месторождении "Каражанбас" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию),
АО "Каражанбасмунай" (по согласованию) |
2025 год |
1 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 000 |
|
248 |
Строительство ГПЭС для генерации электроэнергии для собственных нужд АО "Мангистаумунайгаз" на месторождениях "Жетыбай" и "Каламкас"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "КМГ" (по согласованию), АО "Мангистаумунайгаз" (по согласованию) |
2025 год |
6 888 |
ЧИ |
|
2026 год |
6 888 |
|
249 |
Реализация разведочного проекта "Болашак" в рамках геологического изучения недр (ГИН) |
Полевые сейсморазведочные работы  |
АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
2 441 |
ЧИ |
|
250 |
Строительство гибридной электростанции в |
акт приемки |
АО "НК "КМГ" |
2025 год |
94 534  |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
городе Жанаозен совместно с АО "НК "КМГ"
и ENI (ВЭС и ГазЭС) |
объекта в эксплуатацию |
 (по согласованию) |
2026 год  |
58 562 |  |
|
251 |
Расширение территории СЭЗ "Морпорт Актау" путем включения территорий курортной зоны Кендирли в часть территории порта Курык |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МПС, МНЭ, МФ, акимат  |
2025 год |
не требуется  |
|
**Предпринимательство** |
|
252 |
Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках региональной программы "Mangystau Business" |
количество выделенных грантов |
акимат, АО ФРП "Даму" (по согласованию), АО "СПК Каспий" (по согласованию) |
2025 год |
500  |
МБ |
|
2025 год |
500  |
ЧИ |
|
**Сельское хозяйство** |
|
253 |
Строительство племенного репродуктора II-го поколения |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
2 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 000 |
|
254 |
Создание предприятий по переработке верблюжьего молока (производство сухого молока)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
789  |
ЧИ |
|
2026 год |
789  |
|
2027 год |
789  |
|
255 |
Реализация проекта по выращиванию и переработке рыбы в Тупкараганском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
224 |
ЧИ |
|
2026 год |
230 |
|
2027 год |
54 |
|
256 |
Реализация проекта по выращиванию товарных осетровых видов рыб и производству пищевой икры вблизи села Кызылозен Тупкараганского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МСХ |
2025 год |
1 400 |
ЧИ |
|
2026 год |
1 400 |
|
2027 год |
1 400 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
257 |
Реализация проекта по выращиванию лосося в садковом хозяйстве в Мангистауском секторе Каспийского моря |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МСХ  |
2025 год |
3 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
3 000 |
|
2027 год |
1 400 |
|
258 |
Возобновление деятельности Бейнеуского зернового терминала |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
3 800 |
ЧИ |
|
259 |
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе |
количество кредитов |
акимат, МСХ |
2025 год |
7 000 |
РБ |
|
2026 год |
2 036,3 |
|
2027 год |
2 166 |
|
260 |
Ежегодное увеличение объемов площадей теплиц на 2 гектара с учетом природных особенностей региона |
информация в МСХ  |
акимат |
2025 год |
не требуется |
|
261 |
Исследование подземных вод для орошения |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МВРИ, акимат  |
2025 год |
не требуется |
|
**Торговля** |
|
262 |
Строительство 2-ух продовольственных складов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
2 300 |
ЧИ |
|
Строительство |
|
263 |
Строительство многоквартирного жилого дома в рамках ГЧП в Мунайлинском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
4 000 |
ЧИ |
|
2026 год |
7 704 |
|
2027 год |
7 705 |
|
264 |
Приобретение и (или) строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения  |
договора купли-продажи |
МПС, акимат |
2025 год |
2 495,6 |
РБ |
|
2026 год |
2 972,7 |
|
2027 год |
3 032 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |  |
2025 год |
2 165,3 |
МБ |
|
2026 год |
2 322,8 |
|
2027 год |
2 878 |
|
265 |
Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам жилищного строительства |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МПС |
2025 год |
2 065,4 |
РБ |
|
2025 год |
560 |
МБ |
|
**Транспортная инфраструктура** |
|
266 |
Реконструкция автомобильной дороги от водозабора "МАЭК" до морского порта Курык (II очередь) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2025 год |
687,8 |
РБ |
|
3 431 |
МБ |
|
267 |
Реконструкция автомобильной дороги Актау – Форт-Шевченко, 89 км (участок 43-132 км) I пусковой комплекс (км 43-км 73) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТ, акимат |
2025 год |
7 100 |
РБ |
|
710 |
МБ |
|
268 |
Разработка проектно-сметной документации и развитие автодорог Западного региона (Бейнеу – Шалкар, Жанаозен – Кендирли – граница Туркменистана) |
заключение государственной экспертизы |
МТ, акимат, АО "КАЖ" (по согласованию) |
2025 год |
170 |
ДИ |
|
2026 год |
340 |
|
2027 год |
510 |
|
269 |
Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, АО "НК "АМТП" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
2025 год  |
46 700 |
ЧИ |
|
270 |
Дноуглубление акватории морского порта Актау |
акт выполненных работ |
акимат, МТ,
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию),  |
2025 год |
5 000 |
ЧИ  |
|
2026 год |
5 000 |
|
2027 год |
15 000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |  |  |
АО "НК "КТЖ" (по согласованию), АО "НК "АМТП" (по согласованию) |  |  |  |
|
271 |
Реконструкция причала № 12 с удлинением причала № 3 порта Актау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МТ,
АО "НК "АМТП"
(по согласованию),
АО "НК "КТЖ"
(по согласованию) |
2025 год |
9 600 |
ЧИ |
|
2026 год |
10 000 |
|
2027 год |
10 000 |
|
272 |
Включение территорий терминалов "Саржа", "Ерсай" в состав СЭЗ "Морпорт Актау" |
постановление Правительства Республики Казахстан |
акимат, МПС, МФ, МНЭ, |
2025 год  |
не требуется |
|
**Энергетика** |
|
273 |
Модернизация энергоблоков № 1, № 2 и № 3 ТЭС ТОО "МАЭК" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
18 000 |
РБ |
|
2027 год |
21 000 |
|
2026 год |
2 000 |
ЧИ |
|
2027 год |
2 000 |
|
2026 год |
1 000 |
МБ |
|
2027 год |
1 000 |
|
274 |
Строительство 4-ой нитки (148 км) магистрального газопровода "Жанаозен –  |
акт приемки объекта в |
МЭ, акимат |
2025 год |
2 158,2 |
РБ |
|
2026 год |
924 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
Актау" с точкой подключения к действующему МГ "Окарем – Бейнеу" |
эксплуатацию |  |  |
2 983 |
МБ |
|
275 |
Реконструкция магистральных тепловых сетей |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
7 246 |
РБ |
|
2025 год |
1 359 |
МБ |
|
276 |
Реконструкция тепловых сетей нижней зоны города Актау с заменой запорной арматуры |
акт приемки объекта в эксплуатацию
  |
МПС, акимат  |
2026 год |
4 408,7 |
РБ |
|
2025 год |
1 092 |
МБ |
|
277 |
Реализация проекта "Строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт" в Мангистауской области  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЭ |
2027 год |
89 773 |
ЧИ |
|
278 |
Объединение 8 передающих электроэнергию компаний в одну областную |
договор  |
акимат, МНЭ, МЭ |
2025 год |
не требуется |
|
**ЖКХ** |
|
279 |
Реконструкция водовода от месторождения "Куюлус – Меловое" до опреснительного завода Каспий Мангистауской области, протяжҰнность 46 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
5 142 |
РБ |
|
280 |
Строительство водонасосной станции с резервуаром в районе теплого пляжа в городе Актау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
450 |
РБ |
|
2026 год |
1 444,4 |
|
2025 год |
50 |
МБ |
|
2026 год |
210 |
|
281 |
Строительство водозаборного канала в районе северной границы международного морского порта Актау с примыканием к действующему водозаборному каналу № 1 ТОО "МАЭК" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
1 000 |
РБ |
|
2026 год |
3 617 |
|
2025 год |
100 |
МБ |
|
2026 год |
513 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
282 |
Реконструкция производственной станции водоочистки Волжской воды в селе Жетыбай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МПС, акимат |
2025 год |
800 |
РБ  |
|
283 |
Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, 2-микрорайон) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
3 000 |
РБ |
|
2027 год |
700 |
МБ |
|
284 |
Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, 1-микрорайон) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
2 000 |
РБ |
|
2027 год |
600 |
|
285 |
Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, с 7 по 24-микрорайоны) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
5 000 |
РБ
  |
|
2027 год |
10 000 |
|
2026 год |
500 |
МБ |
|
2027 год |
1 000 |
|
286 |
Реконструкция теплосетей нижней зоны города Актау (2-этап, с 1 по 6-микрорайоны) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акимат |
2026 год |
5 000 |
РБ |
|
2027 год |
10 000 |
|
2026 год |
500 |
МБ |
|
2027 год |
1 000 |
|
287 |
Строительство водовода от месторождений подземных вод Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Бейнеу, Жанаозен и Актау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МВРИ, акиматы Атырауской, Мангистауской областей |
2026 – 2027 годы |
в рамках предусмотренных средств |
ЧИ |
|
288 |
Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха "Кендерли", мощностью 50000 м³ в сутки |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
122 700 |
ЧИ |
|
**Здравоохранение** |
|
289 |
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Бейнеуская  |
акт приемки |
МЗ, акимат |
2025 год |
3 807 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
центральная районная больница" (основной корпус) в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" |
объекта в эксплуатацию |  |  |
423 |
МБ |
|
290 |
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Бейнеу, Бейнеуского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МНЭ, МЗ, акимат |
2026 год |
1 890 |
РБ |
|
210 |
МБ  |
|
291 |
Проработка вопроса строительства городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Актау |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
МЗ, акимат, МФ |
2026– 2027 годы |
не требуется  |
|
292 |
Утверждение бюджета на оказание мер социальной поддержки в размере 100 МЗП молодым специалистам остродефицитных медицинских специальностей, трудоустроенным в сельские населенные пункты  |
информация в МЗ |
акимат |
ежегодно |
не требуется |
|
293 |
Поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в городе Жанаозене |
информация в МЗ  |
акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
77,9 |
ЖИ  |
|
**Образование** |
|
294 |
Развитие 49 центров компетенций на базе лучших дошкольных организаций для распространения передовых практик и методического сопровождения |
информация в МП  |
акимат |
2025 год |
105 |
МБ |
|
2026 год |
70 |
|
2027 год |
70 |
|
295 |
Организация обучения молодежи города Жанаозене в передовых колледжах по востребованным специальностям и школах  |
информация в МП  |
акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год  |
в рамках предусмо |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
Республики Казахстан по программе "Жарқын болашақ" |  |  |  |
тренных средств |  |
|
296 |
Оснащение 3 школ в Мангистауской области в рамках проекта "Отпан: сеть опорных школ в Мангистауской области" |
информация в МП  |
акимат, АО "НК "КМГ" (по согласованию) |
2025 год |
504 |
ЧИ |
|
297 |
Строительство казахско-немецкого института устойчивой инженерии на базе университета Есенова в 32 микрорайоне города Актау |
талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ |
акимат, МНВО |
2026 год |
10 000 |
РБ |
|
2027 год |
10 000 |
|
298 |
Разработка ПСД и строительство здания Мангистауского колледжа искусств на 400 мест с общежитием на 200 мест в № 44 микрорайоне города Актау |
заключение государственной экспертизы,
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2026 год |
68 |
МБ |
|
2027 год |
объем
расходов будет определен после выхода заключения ГЭ |
|
299 |
Разработка ПСД и реконструкция здания Актауского технологического колледжа сервиса под IT колледж со строительством модульной пристройки для лабораторий и мастерских на 900 мест в 27 микрорайоне города Актау  |
заключение государственной экспертизы,
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2026 год |
100 |
МБ |
|
2027 год |
объем расходов будет определен после выхода заключения ГЭ  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
300 |
Разработка ПСД и строительство специального сада для детей с нарушениями слуха, задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи на 200 мест в городе Актау |
заключение государственной экспертизы,
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 – 2026 годы |
в рамках предусмотренных средств |
ЧИ |
|
301 |
Разработка ПСД и строительство колледжа на 600 мест с общежитием на 200 мест в Бейнеуском районе |
заключение государственной экспертизы,
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
1 500 |
МБ |
|
2026 год |
1 500 |
|
2027 год |
1 000 |
|
302 |
Проработка вопроса создания ведомственных (корпоративных) детских садов градообразующими предприятиями  |
информация в МП  |
акимат |
2025 год |
не требуется |
|
303 |
Привлечение предприятий для развития движения WorldSkills Kazakhstan |
заключение меморандума  |
акимат |
2025 – 2027 годы |
не требуется  |
|
**Трудоустройство и социальная защита** |
|
304 |
Охват безработных граждан активными мерами содействия занятости |
количество охваченных мерами занятости |
акимат |
2025 год |
3 835 |
МБ |
|
2026 год |
4 028 |
|
2027 год |
4 228 |
|
305 |
Предоставление бюджетного кредита и подъемного пособия для приобретения квартир по привлечению специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" |
количество кредитов |
МНЭ, акимат |
2025 год |
1 934,5 |
РБ |
|
2026 год |
1 781,5 |
|
2027 год |
1 772,5 |
|
2025 год |
133 |
МБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|  |
(2024 г. – 237, 2025 г. – 200, 2026 г. – 187, 2027 г. – 179 специалистов) |  |  |
2026 год |
140 |  |
|
2027 год |
147 |
|
306 |
Разработка ПСД и строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест в городе Актау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МТСЗН, МФ, акимат |
2026 год |
3 000 |
РБ |
|
2027 год |
3 000 |
|
2025 год |
30 |
МБ |
|
2026 год |
270 |
|
2027 год |
270 |
|
307 |
Проработка вопроса строительства жилого корпуса КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 1" для лиц с инвалидностью на 100 мест |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
МТСЗН, МФ, акимат  |
2025 год |
не требуется  |
|
**Молодежная политика** |
|
308 |
Строительство 2-х зданий молодежных ресурсных центров в Мангистауской области (Бейнеуский, Мунайлинский районы) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МКИ |
2025 год |
675 |
МБ |
|
2026 год |
675 |
|
2027 год |
675 |
|
309 |
Реализация проекта "Талаптан", направленного на социализацию молодежи в категории NEET |
количество направленной молодежи |
акимат, МКИ |
2025 год |
35 |
МБ  |
|
2026 год |
40 |
|
2027 год |
45 |
|
310 |
Обеспечение жильем молодежи в рамках жилищной программы "Маңғыстау жастары" |
количество выданного жилья |
акимат, МКИ  |
2025 год |
500 |
МБ |
|
2026 год |
500 |
|
2027 год |
500 |
|
**Туризм и спорт** |
|
311 |
Строительство визит-центра в Каракиянском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
200 |
ЧИ |
|
312 |
Строительство легкоатлетического манежа в городе Актау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат  |
2026 год |
5 000 |
ЧИ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
313 |
Проработка вопроса строительства учебного корпуса и общежития для школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат  |
2025 год |
не требуется |
|
2026 год |
|
**Культура** |
|
314 |
Строительство сельского клуба в селе Батыр Мунайлинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МНЭ, МКИ |
2026 год |
500 |
РБ |
|
2027 год |
81 |
МБ |
|
315 |
Строительство центральной библиотеки в селе Бейнеу Бейнеуского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МКИ |
2025 год |
168,9 |
РБ |
|
52,1 |
МБ |
|
316 |
Реконструкция центральной библиотеки в городе Жанаозене |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год  |
1 000 |
МБ  |
|
317 |
Строительство центра ремесленников "Nomads Arts Mangistau" в микрорайоне 15а города Актау  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
3 425 |
ЧИ  |
|
318 |
Модернизация коворкинг-центра в Мангистауской областной библиотеке |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
46 |
МБ |
|
**Экология** |
|
319 |
Строительство судна класса "Море" для мониторинга Каспийского моря |
акт приема-передачи |
МЭПР |
2026 год |
2 400 |
РБ |
|
2027 год |
5 600 |
|
320 |
Приобретение БПЛА (самолетного типа) для аэросъемки аварийных розливов нефти, сжигания газа на факелах, определения несанкционированных свалок, карьеров |
количество приобретҰнных БПЛА |
МЭПР |
2026 год |
200 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
321 |
Инвентаризация и паспортизация водных объектов Мангистауской области |
разработка проекта |
акимат |
2025 год |
68 |
МБ |
|
322 |
Разработка сметной документации и поэтапное проведение работ по содержанию песка в населенных пунктах Тажен, Сынгырлау, Сам, Турыш, Акжигит, Сенек, Бостан, Жармыш,Таучик, Акшымырау |
акт выполненных работ |
акимат |
2025 год |
73 |
МБ |
|
323 |
Исследование и выявление причин подъема грунтовых вод по городу Жанаозену, селу Бейнеу Бейнеуского района, вод по сельскому округу Атамекен Мунайлинского района, разработка проекта локализации отрицательного воздействия подземных вод |
акт выполненных работ |
акимат |
2025 год |
38 |
МБ |
|
324 |
Реализация проекта ТОО "Gold Sunray Ecology" по сортировке и переработке твердых бытовых отходов в Мунайлинском районе
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 год |
8 000 |
ЧИ |
|
325 |
Разработка ПСД и строительство полигонов ТБО в Тупкараганском, Бейнеуском и Мангистауском районах |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат |
2025 – 2027 год |
объем расходов будет определен после выхода заключения ГЭ |
РБ/МБ |
|
**Обеспечение гражданской защиты** |
|
326 |
Строительство здания пожарного депо на 2 выезда в селе Акшукур Тупкаранского района и селе Батыр Мунайлинского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЧС, акимат  |
2025 год |
320 |
МБ |
|
2026 год |
объем расходов будет определен после выхода заключения ГЭ |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
327 |
Установка первой модульной пожарной части (пожарное депо) в городе Актау (территория теплого пляжа) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЧС |
2025 год |
1 170 |
МБ |
|
**Информация и связь** |
|
328 |
Внедрение и строительство сетей мобильной связи пятого поколения 5G в городах республиканского значения и областных центрах |
информация в Правительство Республики Казахстан |
акимат, МЦРИАП |
2025 год |
700 |
ЧИ |
|
2026 год |
700 |
|
2027 год |
700 |
|
329 |
Строительство, владение и пользование волоконно-оптическими линиями связи по дну Каспийского моря по маршруту "Азербайджан – Казахстан" |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат, МЦРИАП, АО "Казахтелеком" (по согласованию) |
2025 год |
8 100 |
ЧИ |
|
330 |
Начало реализации проекта по обеспечению школ высокоскоростным Интернетом по технологии "Starlink" |
акт выполненных работ |
акимат, МЦРИАП |
2025 год |
1,4 |
МБ |
|
2026 год |
1,4 |

      млн тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Источники финансирования** |
**2025 год** |
**2026 год** |
**2027 год** |
**Итого** |
|
Республиканский бюджет |
34 809,4 |
75 420,6 |
67 170,5 |
**177 400,5** |
|
Местный бюджет |
15 830,8 |
15 631,2 |
13 594 |
**45 056** |
|
Другие источники |
170 |
340 |
510 |
**1 020** |
|
Частные инвестиции |
457 860,1 |
226 419 |
241 398,2 |
**925 677,3** |
|
**ИТОГО** |
**508 670,3** |
**317 810,8** |
**322 672,7** |
**1 149 153,8** |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
СНП |
– |
сельские населенные пункты |
|
АО "АКК" |
– |
акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" |
|
АПК |
– |
агропромышленный комплекс  |
|
НПП "Атамекен" |
– |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"  |
|
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  |
|
СЭЗ |
– |
специальная экономическая зона |
|
АГРС  |
– |
автоматизированная газораспределительная станция |
|
СПК |
– |
социально-предпринимательская корпорация  |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
– |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
ЕЭС  |
– |
единая электроэнергетическая система |
|
МНВО |
– |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан  |
|
ГПЭС  |
– |
газопоршневая электростанция |
|
АО "ФРП "Даму" |
– |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан  |
|
БВУ |
– |
банки второго уровня  |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  |
|
АО "Жасыл даму" |
– |
акционерное общество "Жасыл даму" |
|
МБ |
– |
местный бюджет  |
|
ЧИ |
– |
частные инвестиции |
|
ПСД  |
– |
проектно-сметная документация |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ВИЭ |
– |
возобновляемые источники энергии  |
|
ТЭЦ |
– |
теплоэлектроцентраль |
|
ТЭС  |
– |
тепловая электрическая станция  |
|
ИЗ |
– |
индустриальная зона  |
|
МТ |
– |
Министерство транспорта Республики Казахстан  |
|
КНС |
– |
канализационная насосная станция  |
|
КОС |
– |
канализационно-очистное сооружение  |
|
АО "КАЖ" |
– |
акционерное общество "КазАвтоЖол" |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан  |
|
АО "НК "КМГ" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз". |
|
АО "НК "КТЖ"  |
– |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
ТБО |
– |
твердые бытовые отходы |
|
МКИ |
– |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
|
ТОО "МАЭК" |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат" |
|
МГ |
– |
магистральный газопровод  |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство  |
|
ГКП |
– |
государственное коммунальное предприятие  |
|
МП |
– |
Министерство просвещения Республики Казахстан  |
|
МПС |
– |
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан  |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
РФ |
– |
Российская Федерация  |
|
МТИ  |
– |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МВРИ |
– |
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
|
ВОС |
– |
водоочистное сооружение |
|
НС |
– |
насосная станция  |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  |
|
ЖКХ |
– |
жилищно-коммунальное хозяйство  |
|
ОПЭ  |
– |
опытно-промышленная эксплуатация  |
|
ТМО |
– |
техногенно-минеральное образование  |
|
ТЭО |
– |
технико-экономическое обоснование |
|
БПЛА  |
– |
беспилотный летальный аппарат  |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
ПХВ |
– |
права хозяйственного ведения  |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан  |
|
МЭПР |
– |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан  |
|
АО "KEGOC" |
– |
акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" |
|
ENI |
– |
Ente Nazionale Idrocarburi ("Национальное нефтегазовое учреждение") |
|
NEET |
– |
Not in Education, Employment or Training  |
|
АО "НК "QazaqGaz"  |
– |
акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz" |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан