

**Об утверждении Комплексного плана по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025 – 2029 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 126

      В целях улучшения развития туризма Щучинско-Боровской курортной зоны Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, Управлению делами Президента Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр* *Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстанот 6 марта 2025 года № 126 |

 **Комплексный план**
**по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025 – 2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
Объем финансирования (млн тенге) |
Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Ожидаемые результаты:
1) увеличение числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек (2025 г. – 49 тыс.; 2026 г. – 53 тыс.; 2027 г. – 62 тыс.; 2028 г. – 78 тыс.; 2029 г. – 94 тыс.);
2) увеличение занятых в сфере туризма с 22 тыс. человек до 32,5 тыс. человек (2025 г. – 24,2 тыс.; 2026 г. – 25,3 тыс.; 2027 г. – 27,5 тыс.; 2028 г. – 29,5 чел.; 2029 г. – 32,5 чел.);
3) увеличение частных инвестиций с 12,2 до 22,7 млрд тенге (2025 г. – 13,9 млрд тенге; 2026 г. – 15,7 млрд тенге; 2027 г. – 17,4 млрд тенге; 2028 г. – 19,2 млрд тенге; 2029 г. – 22,7 млрд тенге);
4) увеличение доли туризма с 1,4 % до 3,5 % в экономике региона (2025 г. – 0,3 %; 2026 г. – 0,3 %; 2027 г. – 0,4 %; 2028 г. – 0,5 %; 2029 г. – 0,6 %). |
|
1. Создание условий для развития устойчивого туризма |
|
1.  |
Инвентаризация туристских объектов ЩБКЗ по методу "пути следования туриста" |
информация в МТС |
IV квартал
2025 года |
Kazakh Tourism (по согласованию), акимат Акмолинской области, ГНПП "Бурабай" (по согласованию), ТОО "Бурабай Даму" (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
IV квартал
2026 года |
|
IV квартал
2027 года |
|
IV квартал
2028 года |
|
IV квартал
2029 года |
|
2.  |
Разработка мастер-плана по развитию устойчивого туризма ЩБКЗ (Текеколь, Акбура) со строительством развлекательных и досуговых комплексов круглогодичного назначения для семейного отдыха (крытый аквапарк, отели, рестораны и другие) |
мастер-план |
II квартал
2025 года |
УДП (по согласованию) |
123,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
3.  |
Разработка мастер-плана по развитию устойчивого туризма ЩБКЗ:
озеро Катарколь – детско-юношеский отдых круглогодичного посещения (детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, развивающие центры и другое);
озеро Жукей – экологический туризм круглогодичного посещения (кемпинг, глемпинг, новые турмаршруты и другое);
озеро Малое Чебачье – водные виды отдыха (станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура, пляжи и другое) |
мастер-план |
II квартал
2025 года |
Kazakh Tourism (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
4.  |
Разработка генерального плана с проектом детальной планировки и учетом развития туристских локаций:
поселок Бурабай;
село Жукей;
село Акылбай.
Корректировка генерального плана села Катарколь |
генеральный план
  |
IV квартал
2026 год |
акимат Акмолинской области |
47,0 |
МБ |
|
5.  |
Корректировка генерального плана ГНПП "Бурабай" с учетом мастер-плана по развитию устойчивого туризма ЩБКЗ |
генеральный план |
IV квартал 2025 года |
УДП (по согласованию) |
20,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
6.  |
Создание рабочей группы по координации реализации проектов Комплексного плана по развитию ЩБКЗ на 2025 – 2029 годы |
приказ |
II квартал 2025года |
МТС, акимат Акмолинской области, УДП (по согласованию) |
не требуется  |
не требуются |
|
ИТОГО: 6 мероприятий на сумму 190,0 млн тенге, из них: МБ – 47,0; внебюджетные средства – 143,0 |
|
2. Инвестиционные проекты |
|
7.  |
Проведение акселерации по улучшению инвестиционного климата и выявлению барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов в сфере туризма |
рекомендации в заинтересованные государственные органы |
ежегодно |
МИД, МТС, Kazakh Tourism (по согласованию), KAZAKH INVEST (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
8.  |
Размещение инвестиционных предложений по ЩБКЗ на веб-сайт KAZAKH INVEST (invest.gov.kz) |
оцифрованные инвестиционные предложения |
ежегодно  |
МТС, акимат Акмолинской области, KAZAKH INVEST (по согласованию), Kazakh Tourism (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
9.  |
Поиск потенциальных инвесторов через заграничные учреждения МИД и зарубежных представителей KAZAKH INVEST для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на территории ЩБКЗ |
информация в МТС |
ежегодно |
МИД, KAZAKH INVEST (по согласованию), Kazakh Tourism (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
10.  |
Разработка не менее одного бизнес-плана и финансовой модели для предложения потенциальным инвесторам в сфере туризма на территории ЩБКЗ |
бизнес-план |
ежегодно |
Kazakh Tourism (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
11.  |
Строительство многоуровневой парковки с визит-центром, станции технического обслуживания, пунктов питания (франшиза), офисов для туроператоров, комнат отдыха для водителей и других на въезде в ЩБКЗ |
инвестиционный проект |
декабрь
2025 года |
УДП
(по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
ПСД |
Июнь 2026 года |
175,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
Июнь 2027 года |
3 500,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
12.  |
Организация лыжных баз в ЩБКЗ для пешего катания с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания (франшиза), сувенирными лавками и другими |
акт выполненных работ |
октябрь
2026 года |
УДП (по согласованию) |
250,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
13.  |
Благоустройство и установка малых архитектурных форм на действующих туристских маршрутах |
акт выполненных работ |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
2026 год |
100,0 |
|
2027 год |
80,0 |
|
14.  |
Модернизация визит-центра ТОО "Бурабай Даму"  |
инвестиционный проект |
 IV квартал 2025 года |
УДП (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
акт выполненных работ |
2026-2027 годы |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
15.  |
Развитие туристско-развлекательного комплекса "Burabay Land" с проведением ребрендинга и модернизации (оформление современного дизайна, внедрение дополнительных видов активностей в формате "зима+лето" (рыболовство на лодке и другое) |
акт выполненных работ |
2026-2027 годы |
УДП (по согласованию) |
800,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
16.  |
Реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес" |
инвестиционный проект |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
ПСД |
2026 год |
100,0 |
РБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2028 год |
стоимость будет определена после разработки ПСД |
стоимость будет определена после разработки ПСД |
|
17.  |
Строительство оздоровительного центра на базе лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес" в курортной зоне "Акбура" |
инвестиционный проект |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
ПСД |
2026 год |
100,0 |
РБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2028 год |
стоимость будет определена после разработки ПСД |
стоимость будет определена после разработки ПСД |
|
18.  |
Реконструкция велодорожки на территории ГНПП "Бурабай" с последующим ежегодным обслуживанием и содержанием |
акт выполненных работ |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
560,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
19.  |
Строительство двух велоцентров на территории ГНПП "Бурабай" с прокатом велосипедов, самокатов, ремонтными мастерскими, пунктами питания, местами продажи сувенирной продукции |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
УДП (по согласованию) |
800,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
20.  |
Строительство современного визит-центра на территории ЩБКЗ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области  |
250,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
21.  |
Строительство не менее двух объектов придорожного сервиса на трассе Астана – Бурабай (в Аккольском и Буландинском районах) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
300,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал
2027 года |
300,0  |
|
22.  |
Строительство конгресс-центра на 1000 посадочных мест в поселке Бурабай |
ПСД |
I квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МКИ |
200,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
6750,0/750,0  |
за счет внебюджетных средств /МБ |
|
IV квартал
2027 года |
6750,0/750,0 |
за счет внебюджетных средств /МБ |
|
23.  |
Строительство парковочных мест к дендрологическому парку в городе Щучинске |
акт выполненных работ |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
35,0 |
МБ |
|
24.  |
Реконструкция дендрологического парка города Щучинска |
ПСД |
IV квартал 2025 года |
МЭПР |
74,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
740,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
25.  |
Строительство круглогодичного аквапарка в селе Катарколь |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2027 года |
акимат Акмолинской области |
10 000,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
26.  |
Реконструкция и расширение археолого-этнографического музея под открытым небом "Ботай Бурабай" |
акт выполненных работ |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
200,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
27.  |
Благоустройство туристских маршрутов с учетом исторического наследия ЩБКЗ  |
акт выполненных работ |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
83,3  |
МБ |
|
IV квартал
2028 года |
83,3  |
|
IV квартал
2029 года |
83,4 |
|
28.  |
Разработка концепции улицы Кенесары поселка Бурабай под туристский променад  |
акт выполненных работ |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
50,0  |
МБ |
|
29.  |
Разработка концепции улиц города Щучинск под туристский променад  |
акт выполненных работ |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
50,0  |
МБ |
|
30.  |
Строительство парка "Променад" в поселке Бурабай  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IІ квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
453,5 |
МБ |
|
31.  |
Реконструкция ипподрома на трассе "Астана-Боровое" в районе кадетского корпуса |
акт выполненных работ |
IV квартал
 2027 года |
акимат Акмолинской области |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
32.  |
Строительство летнего спортивно-развлекательного стадиона в поселке Бурабай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2028 года |
акимат Акмолинской области |
500,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
33.  |
Реконструкция здания под исторический музей в поселке Бурабай |
акт приемки объекта в эксплуатацию  |
IV квартал
2029 года |
акимат Акмолинской области |
1000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
34.  |
Строительство детского развлекательного комплекса в поселке Бурабай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2029 года |
акимат Акмолинской области |
1500,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
35.  |
Организация развлекательного тура катания на собачьих упряжках (хаски) |
тур |
2026 год |
УДП (по согласованию) |
50,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
36.  |
Организация ледового катка на озерах Боровое и Большое Чебачье для массового катания с необходимой туристской инфраструктурой (пункты проката, питания, светомузыка) |
акт выполненных работ
  |
2026 год |
УДП (по согласованию) |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
37.  |
Организация трех зимних маршрутов с передвижением на мотосноубордах, снегокатах |
туристский маршрут |
2026 год |
УДП (по согласованию) |
40,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
38.  |
Строительство гостиничного комплекса "DOLCE BY WYNDHAM" с аквапарком и виллами, глэмпингами на берегу озера Щучье |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
III квартал
2028 года |
акимат Акмолинской области |
10 800,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
39.  |
Строительство туристской зоны отдыха Qymyzynai в селе Кымызнай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
III квартал
2027 года |
акимат Акмолинской области |
960,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
40.  |
Строительство зоны отдыха коттеджно-гостиничного типа на берегу озера Щучье |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
II квартал
2027 года |
УДП (по согласованию) |
10000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
ИТОГО: 34 мероприятия на сумму 59 617,5 млн тенге, из них: РБ – 200,0; МБ – 2 338,5; внебюджетные средства – 57 079,0 |
|
3. Инфраструктура |
|
41.  |
Благоустройство прилегающей территории к железнодорожному вокзалу города Щучинска |
акт выполненных работ |
II квартал 2025 года |
акимат Акмолинской области |
25,0 |
МБ |
|
42.  |
Реконструкция железнодорожного вокзала в городе Щучинске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
 2027-2028 годы |
МТ, КТЖ (по согласованию) |
2000,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
43.  |
Реконструкция дороги областного значения КС-26 "Щучинск – Боровое" – Наурызбай Батыр – граница области" (8 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области, МТ |
1757,0/195,0 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
2027 года |
1757,1/195,5 |
|
44.  |
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КС-26 "Щучинск – Боровое" – Наурызбай Батыр – граница области" (км 8-26) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
750,0 |
МБ |
|
IV квартал
2027 года |
750,0 |
|
45.  |
Реконструкция улицы Алимусиных со строительством моста через реку Громотуха в поселке Бурабай (1,2 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию  |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области, МТ |
1215,0/135,0 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
2027 года |
1215,0/135,0 |
|
46.  |
Средний ремонт автодороги "Северный обход озера Чебачье" (22 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2027 года |
акимат Акмолинской области |
1125,0 |
МБ |
|
IV квартал
2028 года |
1125,0 |
|
47.  |
Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Катарколь
(6 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
280,0 |
МБ |
|
48.  |
Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (III очередь), улицы Джамбула, Казахстанская, Интернациональная (2,6 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МТ |
685,0  |
РБ |
|
49.  |
Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района (13,5 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
1026,0  |
МБ |
|
50.  |
Строительство и реконструкция дорожной сети поселка Бурабай Бурабайского района (II очередь), улица Жумабаева (1,4 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
500,0 |
МБ |
|
51.  |
Капитальный ремонт дороги в курортной зоне "Акбура" (5,5 км) |
ПСД |
IV квартал
2027 года |
акимат Акмолинской области |
30,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2028 года |
1500,0 |
|
52.  |
Средний ремонт автомобильных дорог районного значения к селам Кызылуюм, Карловка, Трамбовка, Уюмшил (район Биржан сал) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
182,2 |
МБ |
|
IV квартал
2027 года |
182,2 |
|
ИТОГО: 12 мероприятий на сумму 16 765,0 млн тенге, из них: РБ – 6629,1 МБ – 8 135,9; внебюджетные средства – 2 000,0 |
|
4. Благоустройство |
|
53.  |
Строительство не менее восьми зарядных станций для электромобилей в городе Щучинске и поселке Бурабай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
40,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал
2026 года |
40,0 |
|
IV квартал
2027 года |
40,0 |
|
54.  |
Установка "теплого" санитарно- гигиенического узла в поселке Бурабай |
акт выполненных
работ |
II квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
10,0  |
МБ |
|
55.  |
Строительство смотровой площадки в городе Щучинске |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
III квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
117,0  |
МБ |
|
56.  |
Благоустройство общественного пляжа на территории озера Щучье  |
акт выполненных работ |
II квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
30,0  |
МБ |
|
57.  |
Оборудование современных десяти мест для самостоятельного отдыха граждан с установкой мангалов и барбекю-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров на территории ЩБКЗ |
акт выполненных работ |
2026-2027 годы |
УДП (по согласованию) |
150,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
58.  |
Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны "Акбура" до озера Бурабай |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
287,0 |
РБ |
|
59.  |
Строительство современной автокемпинговой площадки (восточный берег озера Боровое) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2026 год |
УДП (по согласованию) |
300,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
60.  |
Организация туристских маршрутов для проведения сафари-тура с целью ознакомления с окрестностями ГНПП "Бурабай" |
туристский маршрут |
2026 год |
УДП (по согласованию) |
150,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
61.  |
Поэтапное открытие новых туристских пяти маршрутов в ЩБКЗ с разработкой детальной карты и описанием маршрутов, рекомендаций по подготовке и ориентации на местности с правилами безопасности и охраны окружающей среды  |
туристские маршруты |
2025 год – 1 маршрут |
УДП (по согласованию) |
2,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
2026 год – 2 маршрута |
4,0 |
|
2027 год – 2 маршрута |
4,0 |
|
62.  |
Строительство семи смотровых площадок на территории ЩБКЗ с размещением парковочных мест  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
918,6 |
РБ |
|
63.  |
Установка четырех "теплых" санитарно-гигиенических узлов на территории ЩБКЗ |
акт выполненных работ |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
 40,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
ИТОГО: 11 мероприятий на сумму 2 132,6 млн тенге, из них РБ – 1 205,6; МБ – 157,0; внебюджетные средства – 770,0 |
|
5. Водоотведение, водоснабжение |
|
64.  |
Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинске (82,2 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области  |
549,0 |
МБ  |
|
IV квартал
 2026 года |
549,0 |
|
65.  |
Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинска (49,6 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
 2025 года |
акимат Акмолинской области  |
879,0 |
МБ  |
|
66.  |
Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) города Щучинска (113,4 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области |
430,5 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
430,5 |
|
67.  |
Строительство сети водоотведения (III очередь), коллектора и канализационных насосных станций в поселке Бурабай (17,6 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области  |
823,0 |
МБ  |
|
68.  |
Строительство ливневой канализации и очистных сооружений в поселке Бурабай, поселке Окжетпес (15 км) |
ПСД |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
30,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
587,5 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
587,5 |
МБ |
|
69.  |
Строительство очистных сооружений в поселке Бурабай (пусконаладочные работы) |
ПСД |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МПС |
53,0  |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
431,1/47,9  |
РБ/МБ |
|
70.  |
Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения в поселке Бурабай (5 км) |
ПСД |
IV квартал
 2025 года |
акимат Акмолинской области, МПС |
64,0  |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
518,4/57,6  |
РБ/МБ |
|
71.  |
Строительство дополнительного резервуара объемом 4000 м3 в поселке Бурабай |
ПСД |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области, МПС |
270,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2027 года |
1093,5/121,5 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
 2028 года |
1093,5/121,5 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
2029 года |
303,3/33,7  |
РБ/МБ |
|
72.  |
Строительство водопроводов к детским оздоровительным центрам, расположенным в районе озера Катарколь (85 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области  |
1127,0 |
МБ |
|
73.  |
Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь (28,1 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
445,4 |
МБ
  |
|
74.  |
Строительство сетей для подключения Катаркольского коллектора к очистным сооружениям города Щучинска (0,5 км) |
ПСД |
II квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МПС |
30,0  |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
243,0/27,0  |
РБ/МБ |
|
75.  |
Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 10 000 м3 в городе Щучинске |
ПСД |
III квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
200,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2027 года |
500,0 |
|
IV квартал
2028 года |
1100,0 |
|
IV квартал
2029 года |
200,0 |
|
76.  |
Строительство пруда накопителя для канализационных очистных сооружений города Щучинска |
ПСД |
IV квартал
2027 года |
акимат Акмолинской области, МПС |
393,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2028 года |
1593,9/177,1 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
2029 года |
1593,9/177,1 |
РБ/МБ |
|
77.  |
Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер Большое Чебачье и Текеколь ГНПП "Бурабай". 2-очередь. Корректировка |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
1154,0 |
РБ |
|
ИТОГО: 14 мероприятий на сумму 18 036,4 млн тенге, из них РБ – 8 024,6; МБ – 10 011,8 |
|
6. Отопление |
|
78.  |
Строительство тепловых сетей поселка Бурабай (3-я очередь, 0,9 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЭ |
500,0 |
МБ |
|
IV квартал
2026 года |
500,0 |
|
ИТОГО: 1 мероприятие на сумму 1000,0 млн тенге из МБ |
|
7. Электроснабжение, освещение |
|
79.  |
Расширение ПС "Санаторная" 110/10 со строительством двух линий электропередачи 35 кВ (17 км) |
ПСД |
IV квартал 2025 года |
акимат Акмолинской области, МЭ |
50,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
900,0/100,0 |
РБ/МБ |
|
IV квартал 2027 года |
900,0/100,0 |
РБ/МБ |
|
80.  |
Строительство ПС "Жумбактас" 35/10 с двумя РП-10 со строительством линии электропередачи (4 км) 35 кВ до ПС "Боровое" |
ПСД |
IV квартал 2025 года |
акимат Акмолинской области, МНЭ |
30,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
765,0/85,0 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
2027 года |
765,0/85,0 |
РБ/МБ |
|
81.  |
Строительство освещения от АЗС № 35 "Есиль" до развилки Сарыбулак с одной стороны (7 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Акмолинской области, КазАвтоЖол(по согласованию) |
217,3 |
МБ |
|
82.  |
Строительство двух ЛЭП 10 кВ (4 км) со строительством РП-10 кВ |
ПСД |
IV квартал 2025 года |
акимат Акмолинской области, МНЭ |
20,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
675,0/75,0 |
РБ/МБ |
|
IV квартал 2027 года |
675,0/75,0 |
РБ/МБ |
|
83.  |
Строительство освещения от развилки Сарыбулак до кольцевой поселка Бурабай (8 км) |
ПСД |
IV квартал 2027 года |
акимат Акмолинской области |
31,0 |
МБ
  |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
284,0 |
|
84.  |
Строительство ЛЭП 110 кВ (15 км) со строительством ПС "Бақ-Дос" 110/10 и ПС "Орман" 110/10 |
ПСД |
IV квартал 2026 года |
акимат Акмолинской области, МЭ |
150,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
5000,0 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
5000,0 |
РБ |
|
85.  |
Строительство ЛЭП 35 кВ (23 км) от ПС "Орман" – заход/выход ПС "Катарколь" – ПС "Сарыбулак" – ПС "Боровое" |
ПСД |
IV квартал 2026 года |
акимат Акмолинской области, МНЭ |
200,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2028 года |
6750,0/750,0 |
РБ/МБ |
|
IV квартал
2029 года |
6750,0/750,0 |
РБ/МБ |
|
86.  |
Строительство уличного освещения поселка Бурабай, села Окжетпес (7,9 км) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
318,0 |
МБ |
|
87.  |
Строительство электрических сетей вдоль озера Жукей (30 км) |
ПСД |
IV квартал 2025 года |
акимат Акмолинской области, МЭ |
25,0  |
МБ
  |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
450,0/50,0 |
РБ/МБ
  |
|
IV квартал 2027 года |
450,0/50,0 |
РБ/МБ
  |
|
ИТОГО: 9 мероприятий на сумму 32 525,3 млн тенге, из них: РБ – 29 080,0; МБ – 2 995,3; внебюджетные средства – 450,0 |
|
8. Логистика |
|
88.  |
Открытие новых внутренних субсидированных авиарейсов по направлениям Атырау – Кокшетау – Атырау, Актобе – Кокшетау – Актобе в целях увеличения туристского потока в ЩБКЗ |
договор бюджетного субсидирования частота по каждому маршруту два рейса в неделю |
2025 - 2029 годы |
МТ, акимат Акмолинской области |
в пределах предусмотренных средств |
в пределах предусмотренных средств |
|
89.  |
Увеличение внутренних субсидированных авиарейсов по направлениям Алматы – Кокшетау – Алматы, Актау – Кокшетау – Актау, Шымкент – Кокшетау – Шымкент с частотой до четырех и более в неделю в целях увеличения туристского потока в ЩБКЗ |
договор бюджетного субсидирования |
2025 - 2029 годы |
МТ, акимат Акмолинской области |
в пределах предусмотренных средств |
в пределах предусмотренных средств |
|
90.  |
Запуск маршрутных экоавтобусов по территории ЩБКЗ (по четыре автобуса ежегодно) |
график маршрутов |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области |
200,0  |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал
2027 года |
200,0  |
|
IV квартал
2028 года |
200,0 |
|
 IV квартал
2029 года |
200,0 |
|
91.  |
Проработка вопроса запуска аренды (каршеринга) электроавтомобилей в аэропорту и железнодорожном вокзале города Кокшетау для удобства передвижения туристов, посещающих ЩБКЗ |
аренда (каршеринг) электроавтомобилей |
2026 - 2028 годы |
акимат Акмолинской области |
- |
за счет внебюджетных средств |
|
92.  |
Запуск экскурсионных авиамаршрутов на территории ЩБКЗ |
график авиамаршрутов |
II квартал
 2025 года |
акимат Акмолинской области |
50,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
93.  |
Запуск скоростных электропоездов в летний период по маршрутам:
Караганда – Астана – Бурабай
Павлодар – Астана – Бурабай
С учетом сокращения времени в пути следования |
график поездов |
III квартал
2025 года |
МТ, АО "Пассажирские перевозки" (по согласованию) |
не требуется |
не требуются |
|
ИТОГО: 6 мероприятий за счет внебюджетных средств на сумму 850,0 млн тенге |
|
9. Цифровизация |
|
94.  |
Обеспечение 100 % охвата информационной системой "E-qonaq" в местах размещения |
информация в МТС |
IV квартал
2029 года |
акимат Акмолинской области |
не требуется  |
не требуются |
|
95.  |
Разработка и внедрение единой цифровой платформы "Burabay Travel" |
акт ввода в промышленную эксплуатацию цифровой платформы |
2025 год |
УДП (по согласованию) |
150,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
96.  |
Обеспечение покрытием сотовой связью и мобильным Интернетом территории ЩБКЗ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЦРИАП |
300,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал
2026 года |
300, 0 |
|
ИТОГО: 3 мероприятия за счет внебюджетных средств на сумму 750,0 млн тенге  |
|
10. Обеспечение безопасности |
|
10.1 . Экологическая безопасность |
|
97.  |
Строительство комплекса по переработке отходов ЩБКЗ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЭПР  |
750,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
IV квартал
2026 года |
750,0  |
|
98.  |
Реализация проекта на территории ЩБКЗ по раздельному сбору твердых бытовых отходов |
информация в Правительство |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЭПР |
400,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
ИТОГО: 2 мероприятия за счет внебюджетных средств на сумму 1 900,0 млн тенге  |
|
10.2 . Безопасность туристов |
|
99.  |
Установка ста "умных" камер видеонаблюдения на территории ЩБКЗ |
акт выполненных работ |
IV квартал
 2025 года |
акимат Акмолинской области |
380,0 |
МБ |
|
100.  |
Строительство участкового пункта полиции в поселке Бурабай |
ПСД |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МВД  |
10,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
110,0 |
|
101.  |
Приобретение четырех электромобилей для усиления экстренного реагирования туристской полиции на административные правонарушения на территории ЩБКЗ  |
акт приема-передачи |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МВД |
39,1 |
МБ |
|
102.  |
Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Боровое
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЧС |
67,6  |
РБ |
|
103.  |
Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Большое Чебачье |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЧС |
109,9  |
РБ |
|
104.  |
Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Щучье
  |
ПСД |
IV квартал
2026 года |
акимат Акмолинской области, МЧС |
30,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2027 года |
250,0 |
МБ |
|
105.  |
Строительство модульного пожарного поста из быстровозводимых конструкций в поселке Бурабай |
ПСД |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области, МЧС |
30,0 |
МБ |
|
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
1500,0 |
МБ |
|
ИТОГО: 7 мероприятий на сумму 2 526,6 млн тенге, из них: РБ – 177,5; МБ – 2 349,1 |
|
11. Повышение квалификации и качества услуг |
|
106.  |
Проведение обучающих семинаров:
 в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса;
 по подготовке профессиональных гидов, экскурсоводов  |
семинар |
IV квартал
2025 года |
акимат Акмолинской области  |
5,0  |
МБ |
|
IV квартал
2026 года |
5,0 |
|
IV квартал
2027 года |
5,0 |
|
IV квартал
2028 года |
5,0 |
|
IV квартал
2029 года |
5,0 |
|
107.  |
Проведение мероприятий по экологическому просвещению среди туристов и местных жителей |
видеоролик и наружная реклама |
IV квартал
2025 года |
 акимат Акмолинской области  |
5,0 |
МБ |
|
IV квартал
2026 года |
5,0 |
|
IV квартал
2027 года |
5,0 |
|
IV квартал
2028 года |
5,0 |
|
IV квартал
2029 года |
5,0 |
|
108.  |
Проведение обучающих семинаров по повышению качества услуг в целях обучения стандартам и продвижения программы "Знак качества" |
семинар |
Ежегодно |
Kazakh Tourism (по согласованию)  |
не требуется |
не требуются |
|
109.  |
Проведение краткосрочных курсов для категории лиц, нуждающихся в обучении и трудоустройстве в сфере туризма (гиды-экскурсоводы, менеджеры по туризму и другие специалисты, востребованные в отрасли) в ЩБКЗ |
краткосрочные курсы |
декабрь
2025 - 2026 годов |
МНВО, акимат Акмолинской области,
ОВПО |
не требуется |
не требуются |
|
110.  |
Сотрудничество ОВПО и ТиПО в рамках дуального обучения (профессиональная практика и другое) с последующим трудоустройством в сфере туризма и услуг комплексами (гостиницы, турбазы и другое) в ЩБКЗ  |
информация в МТС |
декабрь
2025 - 2026 годов |
МНВО, МП, акимат Акмолинской области,
ОВПО |
не требуется |
не требуются |
|
ИТОГО: 5 мероприятий на сумму 50,0 млн тенге из МБ |
|
12. Брендирование и продвижение туризма |
|
111.  |
Ребрендинг ЩБКЗ в "Курорт "Бурабай" |
брендбук |
2025 год |
акимат Акмолинской области |
не требуется |
не требуются |
|
112.  |
Продвижение и таргетирование ЩБКЗ в крупных международных поисковых системах (google.com, baidu.com, yandex.ru, bing.com, duckduckgo.com) |
акт выполненных работ |
2025 год |
акимат Акмолинской области |
10,0 |
МБ |
|
2026 год |
10,0 |
|
2027 год |
10,0 |
|
2028 год |
10,0 |
|
2029 год |
10,0 |
|
113.  |
Презентация туристского потенциала ЩБКЗ в международных выставках  |
календарный план  |
2025 год |
акимат Акмолинской области |
30,0 |
МБ |
|
2026 год |
30,0 |
|
2027 год |
30,0 |
|
2028 год |
30,0 |
|
2029 год |
30,0 |
|
114.  |
Проведение имиджевых и событийных мероприятий в целях привлечения туристов в ЩБКЗ |
календарный план мероприятий |
2025 год |
акимат Акмолинской области |
50,0 |
МБ |
|
2026 год  |
50,0 |
|
2027 год |
50,0 |
|
2028 год |
50,0 |
|
2029 год |
50,0 |
|
115.  |
Организация международного соревнования Oceanman в ЩБКЗ |
соревнование по плаванию |
2025 год  |
УДП (по согласованию) |
100,0 |
за счет внебюджетных средств |
|
116.  |
Организация международного outdoor марафона в ЩБКЗ |
марафон |
2026 - 2029 годы |
Kazakh Tourism (по согласованию) |
40,0 |
РБ
  |
|
40,0 |
|
40,0 |
|
40,0 |
|
117.  |
Организация совместных мероприятий с частной компанией Gorilla в ЩБКЗ |
мероприятия |
ежегодно |
Kazakh Tourism (по согласованию) |
- |
за счет внебюджетных средств |
|
118.  |
Проведение ярмарок-фестивалей для поддержки локальных фермеров и ремесленников (Ken dala fest) на территории ЩБКЗ |
ярмарка |
2026 - 2029 годы |
Kazakh Tourism (по согласованию) |
50,0 |
РБ |
|
50,0 |
|
50,0 |
|
50,0 |
|
ИТОГО: 8 мероприятий на сумму 910,0 млн тенге, из них: РБ – 360,0; МБ – 450,0; внебюджетные средства – 100,0 |
|
ОБЩИЙ ИТОГ: 118 мероприятий на сумму 137 253,4 млн тенге, из них: РБ – 45 676,8; МБ – 27 534,6; внебюджетные средства – 64 042,0  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ТОО "Бурабай Даму" – товарищество с ограниченной ответственностью "Бурабай Даму";

      ГНПП "Бурабай" – государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      МБ – местный бюджет;

      ОВПО – организации высшего и (или) послевузовского образования;

      АЗС – автозаправочная станция;

      АО "Пассажирские перевозки" – акционерное общество "Пассажирские перевозки";

      ПСД – проектно-сметная документация;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      ПС – подстанция;

      КазАвтоЖол – акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол";

      КТЖ – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

      РБ – республиканский бюджет;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      ТиПО – техническое и профессиональное образование;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      РП – распределительная подстанция;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      ЩБКЗ – Щучинско-Боровская курортная зона;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      ЛЭП – линия электропередачи;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МЭПР **–** Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      KAZAKH INVEST – акционерное общество "Национальная компания "KAZAKH INVEST";

      Kazakh Tourism – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism".

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан