

**О дальнейшем развитии титано-магниевой промышленности Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1996 г. N 517

      В целях обеспечения стабильной работы и перспективного развития
рудной базы акционерного общества "Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат", привлечения инвестиций в титано-магниевую
промышленность Правительство Республики Казахстан постановляет:
  
      1. Утвердить представленную акционерным обществом
"Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" и управляющей фирмой
"Спешиалти Металс Компани" Программу развития титано-магниевой
промышленности Республики Казахстан на 1996-2001 годы
(далее-Программа), поддержанную Министерством промышленности и
торговли и Министерством экономики Республики Казахстан
(прилагается).
  
      Министерству промышленности и торговли Республики Казахстан
совместно с акционерным обществом "Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат" представить необходимые материалы в
государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан и
Комитет по использованию иностранного капитала при Министерстве
финансов Республики Казахстан для проведения банковской экспертизы и
осуществления финансирования мероприятий, заложенных в Программе.
  
      Государственному Экспортно-импортному банку Республики
Казахстан и акционерному обществу "Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат" разработать предложения по схеме
финансирования первой очереди 4-го пускового комплекса
титано-магниевого комбината с привлечением собственных и иностранных
кредитных ресурсов.
  
      2. Государственному комитету Республики Казахстан по
приватизации, Министерству промышленности и торговли, Министерству
экономики Республики Казахстан в 1996-1997 годах осуществить продажу
29 процентов акций акционерного общества "Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат" по индивидуальному проекту определенному
инвестору.
  
      3. Министерству геологии и охраны недр Республики Казахстан
предусмотреть геологоразведочные работы в перспективных районах по
выявлению новых месторождений титанового и магниевого сырья.
  
      Министерству финансов Республики Казахстан из средств
республиканского бюджета обеспечить финансирование
геологоразведочных работ, направленных на расширение
минерально-сырьевой базы титано-магниевой отрасли, с последующей
компенсацией понесенных бюджетом затрат за счет недропользователей.
  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Министерство промышленности и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНА
  
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 апреля 1996 г. N 517

                          П Р О Г Р А М М А

РАЗВИТИЯ ТИТАНО-МАГНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
на 1996-2001 годы
---------------------------------------------------------------------
N ! Наименование ! Этап работы ! Исполнитель
п/п! мероприятия ! !
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4
---------------------------------------------------------------------
Создание сырьевой базы
Усть-Каменогорского
титано-магниевого
комбината на основе
казахстанских
месторождений
титана и магния
1. Развитие сырьевой базы 1. Освоение Обуховского
по титаносодержащему титаноциркониевого
сырью месторождения в
Кокшетауской области,
в т.ч.:
геолого-экономическая ТОО
переоценка "Севказруда"
месторождения с
утверждением запасов
строительство объектов АО УК ТМК
рудника мощностью ТОО
250 тыс. куб. м "Севказруда"
рудных песков в год
2. Освоение месторождения
титаноциркониевых
песков Шокаш в
Актюбинской области,
в том числе:
завершение разведки, СМП "Шокаш"
утверждение запасов
строительство рудника АО УК ТМК
на мощность по СМП "Шокаш"
переработке рудных
песков в количестве
250 тыс. куб.м в год
3. Завершение АО УК ТМК
строительства и РАНПО
проведение "Титанред-
опытно-промышленных меткерамика"
работ с составлением
ТЭО промышленного
освоения месторождения
Караоткель в Восточно-
Казахстанской области
4. Разведка месторождения АО "ИРТЫШ"
Бектемир с утверждением
запасов
5. Проведение поисковых Мингео
работ с целью выявления
новых месторождений
титанового сырья в
северном, западном и
восточном Казахстане,
разработка технологии
скважинной гидродобычи
глубокозалегающих
рудных песков
6. Завершение АО УК ТМК
строительства цеха
плавки ильменитовых
концентратов
пусковой комплекс
N 4 Первая очередь
(переработка 80 тыс.т
ильменитового
концентрата)
пусковой комплекс N 4
вторая печь (80 тыс.т
ильменитового
концентрата)

перевод первой печи
  
на непрерывный режим
работы (переработка
ильменитового
концентрата до
проектной мощности)
Вторая печь
(переработка 80 тыс.т
ильменитового
концентрата)

2. Развитие сырьевой базы 1. Разведка Индерского Мингео

по магнийсодержащему месторождения
сырью карналлита с
утверждением
запасов
2. Организация АО "Иртыш"
отработки Масьяновского
месторождения магнезита,
1-ая очередь
3. Геолого-экономическая Мингео
оценка минерально-
сырьевой базы
магниевого сырья по
месторождениям
минеральных солей
озер Северного
Казахстана Теке,
Жанаулы, Кызылкак
4. Проведение поисковых, Мингео
поисково-оценочных
работ на магниевое
сырье
5. Строительство АО УК ТМК
установки
по получении
обезвоженного
карналлита,
1-ая очередь
3. Повышение технического 1. Создание АО УК ТМК
уровня производства крупнотоннажного
производства
пигментной двуокиси
титана и лакокрасочной
продукции
2. Расширение номенклатуры АО УК ТМК
переработки и
производства магниевой
продукции
4. Организация безотходного 1. Создание производства АО УК ТМК
производства и по переработке твердых
оздоровление и жидких отходов,
экологической обстановки 1-ая очередь
в регионе
2. Обеспечение населения АО УК ТМК
района питьевой водой
(Продолжение таблицы)
--------------------------------------------------------------------
N ! Срок ! Объем ! Источники ! Конечный
п/п!выполнения,!финансирова-! финансирования ! результат
!год !ния, тыс. ! !
! !долларов США! !
--------------------------------------------------------------------
1 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8
--------------------------------------------------------------------
1. 1996-2000 200 Средства ТОО Переутверждение
"Севказруда", запасов в новых
инвестиции кондициях
1996-2000 15000 Эксимбанк Выпуск концентратов
Казахстан, (тыс.т):
инвестиции ильменитового-33,1
рутилового-17,7
циркониевого-26,5
1996 500 Средства СПМ Утверждение запасов
"Шокаш"
1996-2000 15000 Эксимбанк Выпуск концентратов,
Казахстан, (тыс. т):
инвестиции ильменитового-26,7
рутилового-7,6
циркониевого-4,0
1996-1998 3000 То же Отработка технологии
добычи
гидравлическим
способом селективных
концентратов,
проведение испытаний
по получению
пигмента
1997-1998 500 Средства АО Подготовка
"Иртыш", месторождения к
инвестиции промышленному
освоению
1996-2000 10000 За счет средств Выявление и
республиканского подготовка новых
бюджета месторождений к
промышленному
освоению
Обеспечение
потребности
комбината в
титановых шлаках
1996 8100 1-ая печь-
40 тыс.тонн шлака
Эксимбанк 2-ая печь-
Казахстан, 40 тыс. тонн шлака
инвестиции
1998 7000 То же
2000 2670 50 тыс.т шлака
2. 1996-1997 260 За счет средств Утверждение
АО "УКТМК" запасов
карналлита
1996 640 АО "Иртыш", Выпуск 7,5 тыс.т
инвестиции магнезита в год
1997 20 За счет средств ТЭР освоения рапы
республиканского озер с получением
бюджета солей магния
1996-2000 1000 За счет средств Выявление новых
республиканского месторождений
бюджета магниевого сырья,
их промышленная
оценка
1996 1200 Эксимбанк Обеспечение
Казахстан, производства
инвестиции магниевым сырьем
3. 1998 40200 То же Организация выпуска
20 тыс.т титанового
пигмента,
обеспечение
потребности
Казахстана в
лакокрасочной
продукции
1998 30000 Эксимбанк Повышение
Казахстан, рентабельности
инвестиции производства магния
4. 1998 3400 То же Переход на
безотходное
производство с
получением попутной
продукции
карналлита,
железоокисного
пигмента
1998 2000 То же Поставка 4,8 млн.
куб.м питьевой
воды в год

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан