

**О дополнительных мерах по ускорению проведения ликвидационных работ на закрываемых шахтах Карагандинского угольного бассейна**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 августа 1996 г. N 984. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 14 июля 1998 г. N 666 ~P980666.

     В целях своевременного проведения ликвидационных работ на
закрываемых шахтах Карагандинского угольного бассейна Правительство
Республики Казахстан постановляет:
  
      1. Одобрить прилагаемую программу проведения ликвидационных
работ на закрываемых шахтах Карагандинского угольного бассейна на
сумму 2851 (две тысячи восемьсот пятьдесят один) млн. тенге, в том
числе в 1996 году на сумму 1278 (одна тысяча двести семьдесят восемь)
млн. тенге.
<\*>
  
      Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N 1715.
P961715\_
  
      2. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить
выделение в 1996-1998 годах через государственный Реабилитационный
банк Республики Казахстан необходимых финансовых ресурсов
специализированному предприятию "Карагандаликвидшахт" для проведения
ликвидационных работ на закрываемых шахтах в соответствии с
утвержденной программой.
  
      3. Министерству энергетики и угольной промышленности Республики
Казахстан до 15 сентября 1996 года представить в Министерство
финансов и Министерство социальной защиты населения Республики
Казахстан необходимые расчеты и списки лиц, перед которыми
закрываемые шахты Карагандинского угольного бассейна несут
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.
  
      4. Министерству финансов и Министерству социальной защиты
населения Республики Казахстан до 1 октября 1996 года внести
предложение по определению источника финансирования на 1997 и
последующие годы расходов по выплате возмещения лицам за причинение
вреда жизни или здоровью, перед которыми несут ответственность
закрываемые шахты Карагандинского угольного бассейна.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Приложение
  
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 августа 1996 г. N 984

                          П Р О Г Р А М М А

проведения ликвидационных работ на шахтах
Карагандинского угольного бассейна
млн.тенге
--------------------------------------------------------------------
Наименование затрат ! Всего ! Объемы освоения затрат по годам
! !---------------------------------
! ! 1995 ! 1996 ! 1997 ! 1998
--------------------------------------------------------------------
Всего
<\*>
2851,0 120,0 1278 995 458,0
в том числе:
шахта
Майкудукская 477,0 44,3 267,9 164,8 -
шахта
Северная 243,0 4,3 180,8 57,9 -
шахта
Дубовская 357,6 39,4 226,2 92,0 -
шахта
Топарская 285,3 17,4 180,9 82,3 4,7
шахта
Степная 194,3 12,6 132,5 49,2 -
шахта Шерубай-
Нуринская
<\*>
390,6 - 116,1 177,7 96,8
шахта
Долинская
<\*>
398,0 116,3 185,2 96,5
Эксплуатационные
затраты по СП
"Караганда-
ликвидшахт" 56,0 2,0 18,0 18,0 18,0
шахта им. 50-летия
Октябрьской
революции (в части
бывших шахт N 37 и
N 38) 449,0 - 39,3 167,9 242,0

      Сноска. Приложение - с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N 1715.
P961715\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан