

**О дополнительных мерах по ускорению проведения ликвидационных работ на закрываемых шахтах Карагандинского угольного бассейна**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 августа 1996 г. N 984. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 14 июля 1998 г. N 666 ~P980666.

     В целях своевременного проведения ликвидационных работ на
закрываемых шахтах Карагандинского угольного бассейна Правительство
Республики Казахстан постановляет:

      1. Одобрить прилагаемую программу проведения ликвидационных
работ на закрываемых шахтах Карагандинского угольного бассейна на
сумму 2851 (две тысячи восемьсот пятьдесят один) млн. тенге, в том
числе в 1996 году на сумму 1278 (одна тысяча двести семьдесят восемь)
млн. тенге.
<\*>

      Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N 1715.
 P961715\_

      2. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить
выделение в 1996-1998 годах через государственный Реабилитационный
банк Республики Казахстан необходимых финансовых ресурсов
специализированному предприятию "Карагандаликвидшахт" для проведения
ликвидационных работ на закрываемых шахтах в соответствии с
утвержденной программой.

      3. Министерству энергетики и угольной промышленности Республики
Казахстан до 15 сентября 1996 года представить в Министерство
финансов и Министерство социальной защиты населения Республики
Казахстан необходимые расчеты и списки лиц, перед которыми
закрываемые шахты Карагандинского угольного бассейна несут
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.

      4. Министерству финансов и Министерству социальной защиты
населения Республики Казахстан до 1 октября 1996 года внести
предложение по определению источника финансирования на 1997 и
последующие годы расходов по выплате возмещения лицам за причинение
вреда жизни или здоровью, перед которыми несут ответственность
закрываемые шахты Карагандинского угольного бассейна.

 Премьер-Министр
 Республики Казахстан

 Приложение

 к постановлению Правительства
 Республики Казахстан
 от 8 августа 1996 г. N 984

                          П Р О Г Р А М М А

 проведения ликвидационных работ на шахтах
 Карагандинского угольного бассейна
 млн.тенге
--------------------------------------------------------------------
 Наименование затрат ! Всего ! Объемы освоения затрат по годам
 ! !---------------------------------
 ! ! 1995 ! 1996 ! 1997 ! 1998
--------------------------------------------------------------------
 Всего
<\*>
 2851,0 120,0 1278 995 458,0
 в том числе:
 шахта
 Майкудукская 477,0 44,3 267,9 164,8 -
 шахта
 Северная 243,0 4,3 180,8 57,9 -
 шахта
 Дубовская 357,6 39,4 226,2 92,0 -
 шахта
 Топарская 285,3 17,4 180,9 82,3 4,7
 шахта
 Степная 194,3 12,6 132,5 49,2 -
 шахта Шерубай-
 Нуринская
<\*>
 390,6 - 116,1 177,7 96,8
 шахта
 Долинская
<\*>
 398,0 116,3 185,2 96,5
 Эксплуатационные
 затраты по СП
 "Караганда-
 ликвидшахт" 56,0 2,0 18,0 18,0 18,0
 шахта им. 50-летия
 Октябрьской
 революции (в части
 бывших шахт N 37 и
 N 38) 449,0 - 39,3 167,9 242,0

      Сноска. Приложение - с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1996 г. N 1715.
 P961715\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан