

**О развитии города Астаны в 1999 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1999 года № 161

      В целях дальнейшего развития города Астаны, как новой столицы государства, улучшения социальной и экономической ситуации, создания условий для привлечения негосударственных инвестиций и займов, выполнения поручений Президента Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Принять к сведению предложения административного совета Акмолинской специальной экономической зоны о финансировании городских объектов за счет фонда социально-экономического развития.   
      2. Акиму города Астаны:   
      завершить разработку генерального плана развития города Астаны на период до 2007 года и в срок до конца года и внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан;   
      обеспечить реализацию Программы жилищного строительства города Астаны в объеме 100 тыс. кв. метров за счет всех источников;   
      до 10 декабря 1999 года выполнить строительство первого этапа комплекса объектов "Астана-Сити";   
      провести тендер по определению инвестора для проведения реконструкции центрального универсального магазина.   
      3. Министерству финансов Республики Казахстан:   
      1) обеспечить финансирование строительства объектов по городу Астане:   
      за счет средств республиканского бюджета на безвозвратной основе - 1646,5 млн. тенге (два миллиарда пятьсот тысяч тенге) (приложение 1);   
      за счет государственных внешних займов в сумме, эквивалентной 71,8 млн. долларам США (семьдесят один миллион восемьсот тысяч долларов США) (приложение 2);   
      за счет гарантированных государством негосударственных внешних займов в сумме 88 млн. долларов США (сорок миллионов долларов США) (приложение 3);   
      2) погасить задолженность за выполненные подрядные работы на объектах строительства города Астаны по ранее принятым решениям в сумме 783,0 млн. тенге (семьсот восемьдесят три миллиона тенге) согласно приложению № 4.   
      Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.06.99г. N 780 P990780\_ ; от 25 декабря 1999 г. N 1985 P991985\_ .   
      4. Агентству Республики Казахстан по инвестициям в первом полугодии осуществить поиск отечественных и зарубежных инвесторов с целью их привлечения к строительству и развитию приоритетных объектов города Астаны.   
      5. Агентству Республики Казахстан по экономическому планированию предусмотреть включение в Программу государственных инвестиций на 1999-2001 годы проектов "Строительство 3-ей нитки водовода с насосной станции Вячеславского водохранилища до фильтровальной станции", "Учебно-административный корпус Евразийского университета им. Гумилева", "Национальный музей", финансируемых за счет средств государственных внешних займов и проекта "Развитие объектов города Астаны", финансируемого за счет средств негосударственного внешнего займа под государственную гарантию в сумме, эквивалентной 88 млн. долларам США (сорок миллионов долларов США) в пределах лимита предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 1999 году.   
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 декабря 1999 г. N 1985 P991985\_ .   
   
      6. Министерству иностранных дел Республики Казахстан приступить к организации работы по строительству дипломатического городка.   
      7. Министерству транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан обеспечить в городе Астане завершение реконструкции:   
      к 10 декабря 1999 года Дворца культуры железнодорожников;   
      к 1 октября 1999 года здания железнодорожного вокзала.   
      8. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября текущего года обеспечить завершение реконструкции первого этажа спортивного комплекса города Астаны с благоустройством территории до ручья Ащисай.   
      9. Министерству сельского хозяйства совместно с акимом Акмолинской

области обеспечить посадку лесозащитных полос вокруг города Астаны на площади

2,5 тысячи га, их сохранность и полив.

     10. Министерству культуры, информации и общественного согласия

Республики Казахстан обеспечить оснащение комплекса Национального музея

Республики Казахстан музейными экспонатами, книжным фондом, музыкальным

оборудованием и инструментами.

     11. Департаменту государственного имущества и приватизации Министерства

финансов Республики Казахстан в установленном порядке передать здание

центрального универсального магазина в коммунальную собственность акима

города Астаны.

     12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Премьер-Министра Республики Казахстан Балгимбаева Н.У.

     13. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

       Премьер-Министр

     Республики Казахстан

                                                         Приложение 1

                                                к постановлению Правительства

                                                    Республики Казахстан

                                                от 24 февраля 1999 года № 161

   
                                 Перечень

             первоочередных объектов г. Астаны, финансируемых

      за счет средств республиканского бюджета на безвозвратной основе

     Сноска. Перечень - с изменениями, внесенными постановлениями

Правительства РК от 16.06.99г. N 780

P990780\_

; от 16 ноября 1999 г. N 1729

P991729\_

.

                                                                   млн. тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|              Заказчик             | Единица |Мощность|Срок ввода |  Объем |

|          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           |измерения|        |в действие |финанси-|

|       Наименование объекта        |         |        |(год,квар.)|рования |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Министерство финансов              |         |        |           |   949,5|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Дом министерств                    |тыс.кв.м |  28,1  |  декабрь  |   949,5|

|                                   |         |        |   1999 г. |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Министерство обороны               |         |        |           |   232,0|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Военный лицей                      |  мест   |  450   |  август   |   232,0|

|                                   |         |        | 1999 г.   |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Министерства транспорта, коммуника-|         |        |           |   465  |

|ций и туризма                      |         |        |           |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Участок объездной кольцевой дороги |    км   |   14   | сентябрь  |   465  |

|(Караганда-Павлодар)               |         |        |   2000 г. |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Итого                              |         |        |           |  1646,5|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                                         Приложение 2

                                                к постановлению Правительства

                                                    Республики Казахстан

                                                от 24 февраля 1999 года № 161

                                 Перечень

               первоочередных объектов г. Астаны, финансируемых

                   за счет государственных внешних займов

                                                              млн. долл. США

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|              Заказчик             | Единица |Мощность|Срок ввода |  Объем |

|          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           |измерения|        |в действие |финанси-|

|       Наименование объекта        |         |        |(год,квар.)|рования |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Управление Делами Президента       |         |        |           |    21,7|

|Республики Казахстан               |         |        |           |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Больница в г. Астане               |  коек   |  240   |   1999 г. |    21,7|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Аким г. Астаны                     |         |        |           |    3,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Строительство 3-ей нитки водовода с|         |        |           |        |

|насосной станции Вячеславского     |         |        |           |        |

|водохранилища до фильтрованной     |    км   |  51,0  |  2001 г.  |    3,0 |

|станции                            |         |        |           |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Государственное учреждение         |         |        |           |        |

|"Управление капитального строитель-|         |        |           |    42,1|

|ства "Акмола-недвижимость"         |         |        |           |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Учебно-административный корпус     |         |        |           |        |

|Евразийского университета          |         |        |  август   |        |

|им. Гумилева                       |тыс.кв.м.|  18,7  |  1999 г.  |    20,6|

|Национальный музей                 |тыс.кв.м.|  19,5  |  1999 г.  |    21,5|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Министерство транспорта, коммуника-|         |        |           |     5,0|

|ций и туризма                      |         |        |           |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Строительство международного       |         |        |           |        |

|аэропорта                          | пас/час |   800  |  2002 г.  |     5,0|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Итого                              |         |        |           |    71,8|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                                         Приложение 3

                                                к постановлению Правительства

                                                    Республики Казахстан

                                                от 24 февраля 1999 года № 161

                                 Перечень

               первоочередных объектов г. Астаны, финансируемых

     за счет негосударственных внешних займов, гарантированных государством

     Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 декабря

1999 г. N 1985

P991985\_

.

                                                              млн. долл. США

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|              Заказчик             | Единица |Мощность|Срок ввода |  Объем |

|          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           |измерения|        |в действие |финанси-|

|       Наименование объекта        |         |        |(год,квар.)|рования |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Аким г. Астаны                     |         |        |           |    88,0|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Негосударственный заем для проектов|         |        |   1999 г. |    88,0|

|ЗАО "Фонд Акмола"                  |         |        |           |        |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Итого                              |         |        |           |    88,0|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_|

                                                          Приложение 4

                                                к постановлению Правительства

                                                    Республики Казахстан

                                                от 24 февраля 1999 года № 161

                                   Объемы

          по задолженности за выполненные подрядные работы в 1998 году

              (Постановления Правительства Республики Казахстан

                  от 10.02.98 г. № 91 и от 14.05.98 г. № 435)

                                                                 млн. тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|          Наименование, источник финансирования,             |     Сумма   |

|                         объекты                             |задолженности|

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

|Всего по всем источникам                                     |       783,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|в том числе:                                                 |             |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|Аким г. Астаны                                               |       191,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|а) этно-мемориальный парк                                    |       144,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|б) инженерные сети в мкр. "Аль-Фараби"                       |        48,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|в) инженерные сети в 83 квартале                             |         6,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|г) реконструкция КНС № 1 "а" и напорного коллектора в        |         8,0 |

|83 квартале                                                  |             |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|д) реконструкция Казахского музыкально-драматического театра |         5,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|е) реконструкция Русского драматического театра              |        10,0 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|ГП "Горкоммунхоз" г. Астаны                                  |       518,1 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|а) реконструкция городских магистралей и центральной         |       518,1 |

|площади города                                               |             |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|Акционерное общество "Акмолинская РЭК"                       |        73,9 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

|а) подстанция 110/10 кВ "Астана" г. Акмола                   |        73,9 |

|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|

(Корректор:  И.Склярова

Специалист: Э.Жакупова)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан