

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию автоматизированной
информационной системы составления списков избирателей, проведения
голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 марта 2004 года N 69-р

      В целях внедрения автоматизированной информационной системы составления списков избирателей, проведения голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию автоматизированной информационной системы составления списков избирателей, проведения голосования, установления результатов голосования и определения результатов выборов (далее - План мероприятий).

      2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Марченко Г.А.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 17 марта 2004 года N 69-р

 **План мероприятий**
**по созданию автоматизированной информационной системы составления**
**списков избирателей, проведения голосования, установления итогов**
**голосования и определения результатов выборов**

-------------------------------------------------------------------

N  !  Наименование    !Срок    !Форма   ! Ответст- !Источ- !Предпо-

п/п!  мероприятия     !исполне-!заверше-! венный   !ник    !лагае-

   !                  !ния     !ния     ! исполни- !финан- !мые

   !                  !        !        ! тель     !сирова-!расходы

   !                  !        !        !          !ния    !(тыс.

   !                  !        !        !          !       !тенге)

-------------------------------------------------------------------

 1 !         2        !    3   !    4   !     5    !   6   !   7

-------------------------------------------------------------------

 1. Внести бюджетную    3       Решение   Централь-  Респуб- 2174018

    заявку на           квартал Респуб-   ная изби-  ликан-

    рассмотрение        2004    ликан-    рательная  ский

    Республиканской     года    ской      комиссия   бюджет

    бюджетной комиссии          бюджетной (по сог-

    на 2005 год о               комиссии  ласованию),

    необходимых                           Агентство

    финансовых средствах                  по инфор-

    для создания,                         матизации

    внедрения и сопро-                    и связи,

    вождения авто-                        Министер-

    матизированной                        ство эко-

    информационной                        номики и

    системы составления                   бюджет-

    списков избирателей,                  ного

    проведения голо-                      планиро-

    сования, установ-                     вания

    ления итогов

    голосования и

    определения резуль-

    татов выборов

 2. Согласовать формат  май     Согла-    Министер-    -     Не тре-

    представления       2004    сованный  ство труда         буются

    данных и процедуру  года    формат    и социаль-

    сверки с базой              данных и  ной защиты

    данных Государ-             проце-    населения,

    ственного центра            дура      Централь-

    по выплате пенсий           сверки    ная изби-

    Министерства труда                    рательная

    и социальной защиты                   комиссия

    населения Республики                  (по согла-

    Казахстан электронных                 сованию),

    списков избирателей                   Агентство

                                          по инфор-

                                          матизации

                                          и связи

 3. В соответствии      апрель   Утверж-  Акимы        -     Не тре-

    с Конституционным   2004     денный   областей,          буются

    законом Республики года     план     городов

    Казахстан "О выбо-                    Астаны и

    рах в Республике                      Алматы,

    Казахстан"                            Централь-

    разработать план                      ная изби-

    мероприятий по                        рательная

    составлению списков                   комиссия

    избирателей на                        (по согла-

    основе данных                         сованию),

    органов внутренних                    Министер-

    дел, а также                          ство внут-

    органов, осущест-                     ренних дел

    вляющих регистрацию

    населения, и

    определить ответ-

    ственных лиц

 4. Обеспечить          Посто-  Протокол  Центральная  -     Не тре-

    сохранность         янно              избиратель-        буются

    персональных                          ная комиссия

    данных населения,                     (по согла-

    получаемых из                         сованию)

    министерств

    внутренних дел,

    труда и социальной

    защиты населения

    Республики

    Казахстан

 5. Акимам областей,    1 июля  Отчет     Акимы         -    Не тре-

    городов Астаны и    2004              областей,          буются

    Алматы совместно с  года              городов

    территориальными                      Астаны и

    органами внутренних                   Алматы,

    дел обеспечить                        Министер-

    наклеивание штрих-                    ство внут-

    кода на удостове-                     ренних дел

    рения личности

    граждан Республики

    Казахстан старше

    18-летнего

    возраста

 6. Внести в постанов-  апрель  Проект    Министер-  Респуб- 6393,85\*

    ление Правитель-    2004    поста-    ство внут- ликан-

    ства Республики     года    новления  ренних     ский

    Казахстан от 12             Прави-    дел,       бюджет

    июля 2000 года              тельства  Агентство

    N 1063 "Об утверж-         Респуб-   по инфор-

    дении Правил доку-          лики      матизации

    ментирования и              Казахстан и связи,

    регистрации насе-           "О внесе- Централь-

    ления Республики            нии до-   ная изби-

    Казахстан" допол-           полнений  рательная

    нения по вопросам           в поста-  комиссия

    порядка регистра-           новление  (по согла-

    ции граждан по              Прави-    сованию)

    месту жительства.           тельства

    Обеспечить поэтап-          Республики

    ное введение одно-          Казахстан

    мерного штрих-кода          от 12

    в документы,                июля 2000

    удостоверяющих              года N

    личность граж-              1063 "Об

    данина Республики           утвержде-

    Казахстан                   нии Правил

                                документи-

                                рования и

                                регистра-

                                ции насе-

                                ления

                                Республики

                                Казахстан"

 7. Предоставить        2       Техничес- Централь-  Респуб- 263901

    услуги по разра-    квартал кое реше- ная изби-  ликан-

    ботке и созданию    2004    ние и     рательная  ский

    сети передачи       года    рабочий   комиссия   бюджет

    данных автомати-            проект.   (по сог-

    зированной инфор-           Договор   ласова-

    мационной системы           о предос- нию),

    составления                 тавлении  ОАО

    списков избира-             услуг     "Казах-

    телей, электрон-            телеком-  телеком"

    ного голосования,           муникации

    подведения итогов

    голосования и

    установления

    результатов

    выборов

 8. Оказать необхо-     Посто-  Договор   Централь-  Респуб-  378

    димую методическую, янно    об оказа- ная изби-  ликан-

    организационную,            нии тех-  рательная  ский

    техническую помощь          нической  комиссия   бюджет

    при последующей             помощи и  (по сог-

    эксплуатации данной         организа- ласованию),

    сети и организовать         ции учебы ОАО "Казах-

    обучение пользова-                    телеком"

    телей, администра-

    торов сети

 9. Разработать         2       Трех-     Централь-     -    Не тре-

    трехстороннее       квартал стороннее ная изби-          буются

    Соглашение между    2004    подписан- рательная

    Центральной избира- года    ное Сог-  комиссия

    тельной комисcией,          лашение   (по согла-

    OAO "Казахтелеком"                    сованию),

    и Агентством по                       ОАО

    информатизации и                      "Казах-

    связи о сотрудни-                     телеком",

    честве в области                      Агентство

    телекоммуникации                      по инфор-

                                          матизации

                                          и связи

--------------------------------------------------------------------------

      \*за счет программы 690 001 "Организация проведения выборов"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан