

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию автоматизированной
информационной системы составления списков избирателей, проведения
голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 марта 2004 года N 69-р

      В целях внедрения автоматизированной информационной системы составления списков избирателей, проведения голосования, установления итогов голосования и определения результатов выборов:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию автоматизированной информационной системы составления списков избирателей, проведения голосования, установления результатов голосования и определения результатов выборов (далее - План мероприятий).

      2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, определенных Планом мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Марченко Г.А.   
   
*Премьер-Министр*   
 

Утвержден                                
распоряжением Премьер-Министра                   
Республики Казахстан                         
от 17 марта 2004 года N 69-р

**План мероприятий**   
**по созданию автоматизированной информационной системы составления**   
**списков избирателей, проведения голосования, установления итогов**   
**голосования и определения результатов выборов**

-------------------------------------------------------------------   
N  !  Наименование    !Срок    !Форма   ! Ответст- !Источ- !Предпо-   
п/п!  мероприятия     !исполне-!заверше-! венный   !ник    !лагае-   
   !                  !ния     !ния     ! исполни- !финан- !мые   
   !                  !        !        ! тель     !сирова-!расходы   
   !                  !        !        !          !ния    !(тыс.   
   !                  !        !        !          !       !тенге)   
-------------------------------------------------------------------   
1 !         2        !    3   !    4   !     5    !   6   !   7   
-------------------------------------------------------------------   
1. Внести бюджетную    3       Решение   Централь-  Респуб- 2174018   
    заявку на           квартал Респуб-   ная изби-  ликан-   
    рассмотрение        2004    ликан-    рательная  ский   
    Республиканской     года    ской      комиссия   бюджет   
    бюджетной комиссии          бюджетной (по сог-   
    на 2005 год о               комиссии  ласованию),   
    необходимых                           Агентство   
    финансовых средствах                  по инфор-   
    для создания,                         матизации   
    внедрения и сопро-                    и связи,   
    вождения авто-                        Министер-   
    матизированной                        ство эко-   
    информационной                        номики и   
    системы составления                   бюджет-   
    списков избирателей,                  ного   
    проведения голо-                      планиро-   
    сования, установ-                     вания   
    ления итогов   
    голосования и   
    определения резуль-   
    татов выборов

2. Согласовать формат  май     Согла-    Министер-    -     Не тре-   
    представления       2004    сованный  ство труда         буются   
    данных и процедуру  года    формат    и социаль-   
    сверки с базой              данных и  ной защиты   
    данных Государ-             проце-    населения,   
    ственного центра            дура      Централь-   
    по выплате пенсий           сверки    ная изби-   
    Министерства труда                    рательная   
    и социальной защиты                   комиссия   
    населения Республики                  (по согла-   
    Казахстан электронных                 сованию),   
    списков избирателей                   Агентство   
                                          по инфор-   
                                          матизации   
                                          и связи

3. В соответствии      апрель   Утверж-  Акимы        -     Не тре-   
    с Конституционным   2004     денный   областей,          буются   
    законом Республики года     план     городов   
    Казахстан "О выбо-                    Астаны и   
    рах в Республике                      Алматы,   
    Казахстан"                            Централь-   
    разработать план                      ная изби-   
    мероприятий по                        рательная   
    составлению списков                   комиссия   
    избирателей на                        (по согла-   
    основе данных                         сованию),   
    органов внутренних                    Министер-   
    дел, а также                          ство внут-   
    органов, осущест-                     ренних дел   
    вляющих регистрацию   
    населения, и   
    определить ответ-   
    ственных лиц

4. Обеспечить          Посто-  Протокол  Центральная  -     Не тре-   
    сохранность         янно              избиратель-        буются   
    персональных                          ная комиссия   
    данных населения,                     (по согла-   
    получаемых из                         сованию)   
    министерств   
    внутренних дел,   
    труда и социальной   
    защиты населения   
    Республики   
    Казахстан

5. Акимам областей,    1 июля  Отчет     Акимы         -    Не тре-   
    городов Астаны и    2004              областей,          буются   
    Алматы совместно с  года              городов   
    территориальными                      Астаны и   
    органами внутренних                   Алматы,   
    дел обеспечить                        Министер-   
    наклеивание штрих-                    ство внут-   
    кода на удостове-                     ренних дел   
    рения личности   
    граждан Республики   
    Казахстан старше   
    18-летнего   
    возраста

6. Внести в постанов-  апрель  Проект    Министер-  Респуб- 6393,85\*   
    ление Правитель-    2004    поста-    ство внут- ликан-   
    ства Республики     года    новления  ренних     ский   
    Казахстан от 12             Прави-    дел,       бюджет   
    июля 2000 года              тельства  Агентство   
    N 1063 "Об утверж-         Респуб-   по инфор-   
    дении Правил доку-          лики      матизации   
    ментирования и              Казахстан и связи,   
    регистрации насе-           "О внесе- Централь-   
    ления Республики            нии до-   ная изби-   
    Казахстан" допол-           полнений  рательная   
    нения по вопросам           в поста-  комиссия   
    порядка регистра-           новление  (по согла-   
    ции граждан по              Прави-    сованию)   
    месту жительства.           тельства   
    Обеспечить поэтап-          Республики   
    ное введение одно-          Казахстан   
    мерного штрих-кода          от 12   
    в документы,                июля 2000   
    удостоверяющих              года N   
    личность граж-              1063 "Об   
    данина Республики           утвержде-   
    Казахстан                   нии Правил   
                                документи-   
                                рования и   
                                регистра-   
                                ции насе-   
                                ления   
                                Республики   
                                Казахстан"

7. Предоставить        2       Техничес- Централь-  Респуб- 263901   
    услуги по разра-    квартал кое реше- ная изби-  ликан-   
    ботке и созданию    2004    ние и     рательная  ский   
    сети передачи       года    рабочий   комиссия   бюджет   
    данных автомати-            проект.   (по сог-   
    зированной инфор-           Договор   ласова-   
    мационной системы           о предос- нию),   
    составления                 тавлении  ОАО   
    списков избира-             услуг     "Казах-   
    телей, электрон-            телеком-  телеком"   
    ного голосования,           муникации   
    подведения итогов   
    голосования и   
    установления   
    результатов   
    выборов

8. Оказать необхо-     Посто-  Договор   Централь-  Респуб-  378   
    димую методическую, янно    об оказа- ная изби-  ликан-   
    организационную,            нии тех-  рательная  ский   
    техническую помощь          нической  комиссия   бюджет   
    при последующей             помощи и  (по сог-   
    эксплуатации данной         организа- ласованию),   
    сети и организовать         ции учебы ОАО "Казах-   
    обучение пользова-                    телеком"   
    телей, администра-   
    торов сети

9. Разработать         2       Трех-     Централь-     -    Не тре-   
    трехстороннее       квартал стороннее ная изби-          буются   
    Соглашение между    2004    подписан- рательная   
    Центральной избира- года    ное Сог-  комиссия   
    тельной комисcией,          лашение   (по согла-   
    OAO "Казахтелеком"                    сованию),   
    и Агентством по                       ОАО    
    информатизации и                      "Казах-   
    связи о сотрудни-                     телеком",   
    честве в области                      Агентство   
    телекоммуникации                      по инфор-   
                                          матизации   
                                          и связи   
--------------------------------------------------------------------------

      \*за счет программы 690 001 "Организация проведения выборов"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан