

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года N 274-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

*Премьер-Министр*

Утвержден                       
распоряжением Премьер-Министра            
Республики Казахстан                 
от 17 сентября 2004 года N 274   <\*>

     Сноска. В План внесены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 21 марта 2006 года N  65-р .

**План мероприятий**   
**по развитию придорожной инфраструктуры на**   
**международных транзитных коридорах**   
**на 2004-2008 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 N !    Мероприятие          ! Форма       !Ответственные! Срок   
п/п!                         !завершения   !за исполнение!исполнения   
--------------------------------------------------------------------   
 1 !          2              !      3      !      4      !    5   
--------------------------------------------------------------------   
 1  Провести инвентаризацию   Отчет             МТК      IV квартал   
    и детальное обследование  Правительству              2004 года   
    существующих стоянок      Республики   
    дорожно-строительных      Казахстан   
    машин и автомобилей вне   
    населенных пунктов

 2  Провести инвентаризацию   Отчет             МТК      IV квартал   
    и детальное обследование  Правительству              2004 года   
    имеющихся остановочных    Республики   
    площадок, пунктов         Казахстан   
    обогрева, площадок   
    отдыха, специальных   
    площадок для кратко-   
    временной остановки   
    автомобилей (не менее,   
    чем на 3-5 грузовых   
    автомобилей), эстакад,   
    автобусных павильонов   
    для пассажиров и   
    контрольных постов

 3  Строительство недостаю-    Отчет             МТК     Ежегодно   
    щих и проведение ремонта   Правительству   
    существующих остановоч-    Республики   
    ных и посадочных           Казахстан   
    площадок, стоянок,   
    автобусных павильонов   
    для пассажиров, площадок   
    отдыха, специальных   
    площадок для кратко-   
    временной остановки   
    автомобилей (не менее,   
    чем на 3-5 грузовых   
    автомобилей) и эстакад   
    в соответствии со СНиП\*

 4  Приведение технических    Отчет             МТК,    Ежегодно   
    средств организации       Правительству     МВД   
    дорожного движения в      Республики   
    соответствие со СНиП      Казахстан

 5  Провести инвентари-       Отчет             МТК      IV квартал   
    зацию и обследование      Правительству     МВД,     2004 года   
    имеющихся установок       Республики      акиматы   
    стационарного электро-    Казахстан       областей   
    освещения и контрольно-   
    измерительных приборов   
    и приведение их в   
    соответствие со СНиП

 6  Произвести разработку     Отчет             МТК,    Ежегодно   
    технико-экономического    Правительству     МВД   
    обоснования на установку  Республики   
    недостающих и проведение  Казахстан   
    ремонта существующих   
    установок стационарного   
    электрического освещения,   
    контрольно-измерительных   
    приборов и приведение их   
    в соответствие со СНиП

 7  Провести инвентаризацию   Информация      Акиматы   IV квартал   
    и детальное обследование  в МТК           областей, 2004 года   
    имеющихся стоянок для                     МИТ   
    транзитного авто-   
    транспорта в пределах   
    городов

 8  Произвести разработку     Отчет           МТК,      III квартал   
    технико-экономического    Правительству   МВД,      2007 года   
    обоснования, проектно-    Республики      МЧС, АИС   
    сметной документации на   Казахстан   
    устройство аварийно-   
    вызывной связи

 9  Предусмотреть в черте     Информация      Акиматы   Ежегодно   
    городов строительство     в МТК           областей,   
    недостающих стоянок и                     МИТ   
    проведение ремонта   
    существующих, с приведе-   
    нием их в соответствие   
    со СНиП

10  Провести инвентаризацию,  Отчет           МТК,      Ежегодно   
    детальные обследования    Правительству   акиматы   
    имеющихся транзитных      Республики      областей,   
    мотелей и кемпингов на    Казахстан       МИТ   
    предмет соответствия   
    условиям безопасности   
    движения и требованиям   
    СНиП, а также определить   
    места дислокаций и   
    создать условия для   
    строительства новых   
    транзитных мотелей и   
    кемпингов

11  Провести инвентаризацию,  Отчет           МТК,      Ежегодно   
    детальное обследование    Правительству   акиматы   
    имеющихся авто-           Республики      областей,   
    заправочных станций и     Казахстан       МИТ, МЭМР,   
    дорожных станций                          МООС, АО   
    технического обслуживания                 "НК   
    на предмет соответствия                   "КазМунай-   
    условиям безопасности                     газ" (по   
    движения, а также опре-                   согласо-   
    делить места и создать                    ванию)   
    условия для строительства   
    новых автозаправочных   
    станций и дорожных станций   
    технического обслуживания   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Примечание. Расшифровка буквенных аббревиатур.   
    
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций;   
МВД - Министерство внутренних дел;   
МИТ - Министерство индустрии и торговли;   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов;   
МООС - Министерство охраны окружающей среды;   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям;   
АИС - Агентство по информатизации и связи;         
АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз";   
\*СНиП - Строительные нормы и правила, утвержденные приказом Комитета по делам                      строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 января           2003 года N 32, введены в действие с 1 мая 2003 года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан