

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года N 274-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию придорожной инфраструктуры на международных транзитных коридорах на 2004-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

       *Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 17 сентября 2004 года N 274   <\*>

     Сноска. В План внесены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 21 марта 2006 года N  65-р .

 **План мероприятий**
**по развитию придорожной инфраструктуры на**
**международных транзитных коридорах**
**на 2004-2008 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !    Мероприятие          ! Форма       !Ответственные! Срок

п/п!                         !завершения   !за исполнение!исполнения

--------------------------------------------------------------------

 1 !          2              !      3      !      4      !    5

--------------------------------------------------------------------

 1  Провести инвентаризацию   Отчет             МТК      IV квартал

    и детальное обследование  Правительству              2004 года

    существующих стоянок      Республики

    дорожно-строительных      Казахстан

    машин и автомобилей вне

    населенных пунктов

 2  Провести инвентаризацию   Отчет             МТК      IV квартал

    и детальное обследование  Правительству              2004 года

    имеющихся остановочных    Республики

    площадок, пунктов         Казахстан

    обогрева, площадок

    отдыха, специальных

    площадок для кратко-

    временной остановки

    автомобилей (не менее,

    чем на 3-5 грузовых

    автомобилей), эстакад,

    автобусных павильонов

    для пассажиров и

    контрольных постов

 3  Строительство недостаю-    Отчет             МТК     Ежегодно

    щих и проведение ремонта   Правительству

    существующих остановоч-    Республики

    ных и посадочных           Казахстан

    площадок, стоянок,

    автобусных павильонов

    для пассажиров, площадок

    отдыха, специальных

    площадок для кратко-

    временной остановки

    автомобилей (не менее,

    чем на 3-5 грузовых

    автомобилей) и эстакад

    в соответствии со СНиП\*

 4  Приведение технических    Отчет             МТК,    Ежегодно

    средств организации       Правительству     МВД

    дорожного движения в      Республики

    соответствие со СНиП      Казахстан

 5  Провести инвентари-       Отчет             МТК      IV квартал

    зацию и обследование      Правительству     МВД,     2004 года

    имеющихся установок       Республики      акиматы

    стационарного электро-    Казахстан       областей

    освещения и контрольно-

    измерительных приборов

    и приведение их в

    соответствие со СНиП

 6  Произвести разработку     Отчет             МТК,    Ежегодно

    технико-экономического    Правительству     МВД

    обоснования на установку  Республики

    недостающих и проведение  Казахстан

    ремонта существующих

    установок стационарного

    электрического освещения,

    контрольно-измерительных

    приборов и приведение их

    в соответствие со СНиП

 7  Провести инвентаризацию   Информация      Акиматы   IV квартал

    и детальное обследование  в МТК           областей, 2004 года

    имеющихся стоянок для                     МИТ

    транзитного авто-

    транспорта в пределах

    городов

 8  Произвести разработку     Отчет           МТК,      III квартал

    технико-экономического    Правительству   МВД,      2007 года

    обоснования, проектно-    Республики      МЧС, АИС

    сметной документации на   Казахстан

    устройство аварийно-

    вызывной связи

 9  Предусмотреть в черте     Информация      Акиматы   Ежегодно

    городов строительство     в МТК           областей,

    недостающих стоянок и                     МИТ

    проведение ремонта

    существующих, с приведе-

    нием их в соответствие

    со СНиП

10  Провести инвентаризацию,  Отчет           МТК,      Ежегодно

    детальные обследования    Правительству   акиматы

    имеющихся транзитных      Республики      областей,

    мотелей и кемпингов на    Казахстан       МИТ

    предмет соответствия

    условиям безопасности

    движения и требованиям

    СНиП, а также определить

    места дислокаций и

    создать условия для

    строительства новых

    транзитных мотелей и

    кемпингов

11  Провести инвентаризацию,  Отчет           МТК,      Ежегодно

    детальное обследование    Правительству   акиматы

    имеющихся авто-           Республики      областей,

    заправочных станций и     Казахстан       МИТ, МЭМР,

    дорожных станций                          МООС, АО

    технического обслуживания                 "НК

    на предмет соответствия                   "КазМунай-

    условиям безопасности                     газ" (по

    движения, а также опре-                   согласо-

    делить места и создать                    ванию)

    условия для строительства

    новых автозаправочных

    станций и дорожных станций

    технического обслуживания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Примечание. Расшифровка буквенных аббревиатур.

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций;

МВД - Министерство внутренних дел;

МИТ - Министерство индустрии и торговли;

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов;

МООС - Министерство охраны окружающей среды;

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям;

АИС - Агентство по информатизации и связи;

АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз";

\*СНиП - Строительные нормы и правила, утвержденные приказом Комитета по делам                      строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 января           2003 года N 32, введены в действие с 1 мая 2003 года.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан