

**Об утверждении Плана мероприятий по исполнению поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование электронной избирательной системы**

Распоряжение Премьер-Министр Республики Казахстан от 27 июня 2005 года N 178-р

      В целях дальнейшего совершенствования методики формирования списков избирателей и электронной избирательной системы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование электронной избирательной системы (далее - План).

      2. Руководителям государственных органов Республики Казахстан, акимам областей, городов Астаны и Алматы, а также Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.

       *Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 27 июня 2005 года N 178-р  <\*>

     Сноска. В План внесены изменения распоряжением Премьер-Министра  РК от 6 апреля 2006 года N  86-р .

 **План мероприятий по исполнению поручений Главы государства,**
**направленных на дальнейшее совершенствование**
**электронной избирательной системы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**
**п.**
**п.**  | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Форма завершения**  | **Ответственные исполнители**  | **Источник финансирова-**
**ния**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  | **6**  |
| **I. Мероприятия по ведению единого электронного Регистрационного реестра граждан** |
| 1.1  | Внести законопроект
"О внесении изменений, дополнений в некоторые
законода-
тельные акты
Республики Казахстан по
вопросам национальных
реестров идентифика-
ционных номеров".  | 3 квартал
2006 года

 | Внесение проекта закона в Парламент Республики
Казахстан  | Министерство юстиции Республики Казахстан  | Не требуется  |
| 1.2  | Продолжить работу по созданию государст-
венной базы данных
"Физические лица" и системы
"Адресный регистр".  | 4 квартал 2007 года  | Информация в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | Агентство
Республики
Казахстан по
информатизации
и связи  | Республиканская
бюджетная программа 005 "Создание
государственных баз данных", в сумме 342362,5 тыс. тенге  |
| 1.3  | Представлять в Цент-
ральную из-
бирательную комиссию
Республики Казахстан сведения об избирателях на электрон-
ных носителях на
основании
сведений, сверенных с
информацией местных органов,
осуществля-
ющих учет
населения.  | К 1 июля и
1 янва-
ря еже-
годно и
по
запросу
Цент-
ральной
избира-
тельной
комис-
сии
Респуб-
лики
Казах-
стан  | Список избирателей  | Акимы областей, городов Астаны, Алматы  | Не требуется  |
| 1.4  | Организовать работу по
актуализации единого
электронного Регистраци-
онного
реестра граждан-
избирателей
Республики Казахстан.  | 3 квартал
2005 года  | Электронный
Регистра-
ционный реестр граждан  | Акимы областей, городов Астаны, Алматы, Центральная
избирательная
комиссия
Республики
Казахстан (по согласованию)  | Не требуется  |
| 1.5  | Подготовить нормативный
правовой акт, регла-
ментирующий порядок
ведения адресного регистра.  | 3 квартал
2005 года  | Нормативный правовой акт  | Агентство
Республики
Казахстан по
информатизации
и связи,
Министерство
юстиции
Республики
Казахстан  | Не требуется  |
| **II. Мероприятия по наклейке штрих-кодов** |
| 2.1  | Обеспечить областные акиматы форматом по составлению списков для наклейки штрих-кодов, программным обеспечением по формированию и распечатке
штрих-кодов, информацией из паспортной
базы данных.  | 3 квартал
2005 года  | Информация в Прави-
тельство Республики Казахстан  | Центральная
избирательная
комиссия
Республики
Казахстан (по согласованию)  | Не требуется  |
| 2.2  | Разработать инструкцию о порядке формирования и распечатки
штрих-кода, провести обучение представите-
лей акиматов
областей, городов Астана и Алматы.  | 3 квартал
2005 года  | Инструкция, проведение курсов по обучению  | Центральная
избирательная
комиссия
Республики
Казахстан (по согласованию)  | Республиканская бюджетная программа 001 "Организация проведения выборов", в сумме 16291 тыс. тенге  |
| 2.3  | Организовать работу по формирова-
нию, распечатке и вклеиванию
штрих-кодов на местах.  | 3 квартал
2005 года  | Информация в Цент-
ральную из-
бирательную комиссию Республики Казахстан  | Акимы областей, городов Астаны, Алматы  | Местный бюджет  |
| 2.4  | Информиро-
вать Адми-
нистрацию Президента Республики Казахстан и Центральную избиратель-
ную комиссию Республики
Казахстан о ходе работ по наклейке штрих-кодов.  | Ежеме-
сячно и по запросу Админи-
страции Прези-
дента Респуб-
лики Казах-
стан  | Информация в Адми-
нистрацию Президента Республики Казахстан и Цент-
ральную из-
бирательную комиссию Республики Казахстан  | Акимы областей, городов Астаны, Алматы  | Не требуется  |
| **III. Создание Республиканского государственного предприятия "Инженерно-технический центр"»** |
| 3.1  | Создание     республикан-
ского госу-
дарственного предприятия "Инженерно-
технический центр Центральной  избиратель-
ной комиссии
Республики" Казахстан»направе хозяй-
ственного ведения  | Июль 2005 года  | Проект постановле-
ния Прави-
тельства Республики Казахстан  | Центральная
избирательная
комиссия
Республики
Казахстан (по согласованию)  | Республиканская бюджетная программа 003 "Создание инженерно-
технического центра", в сумме 9710 тыс. тенге  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан