

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика)**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 августа 2006 года N 247-р

      В целях реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика):

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден               
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан       
от 25 августа 2006 года N 247-р

*Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 15 января 2008 года* N 8-р *.*

**План мероприятий**   
**по реализации проектов строительства этнокультурного**   
**центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея**   
**Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская**   
**Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в**   
**городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения**   
**монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби**   
**в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответ-**   **ствен-**   **ные**   **испол-**   **нители** | **Сроки**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Детально изучить финансово-экономи-   ческие, юридические и организацион-   но-технические аспекты проектов   строительства этнокультурного центра   и мавзолея аль-Фараби, реставрации   мавзолея Султана Бейбарса в городе   Дамаске, требующие бюджетных средств   на 2007 год, для внесения их на   рассмотрение Республиканской   бюджетной комиссии | МКИ   (созыв)   МЭБП   МФ | сентябрь   2006 года |
| 2. | Подготовить проекты постановлений   Правительства Республики Казахстан   "О выделении средств из резерва   Правительства Республики Казахстан"   и "О государственных закупках услуг,   имеющих важное стратегическое   значение" (для начала реализации   проекта) с учетом изменений   стоимости проектов | МКИ   (созыв)   МЭБП   МЮ   МФ   МИД | сентябрь   2006 года |
| 3. | Обеспечить оперативное согласование   и внесение необходимых проектов   решений Правительства Республики   Казахстан по реализации проектов   строительства этнокультурного центра   и мавзолея аль-Фараби, реставрации   мавзолея Султана Бейбарса в городе   Дамаске и мечети Султана Бейбарса в   городе Каире и сооружения   монументальных памятников Султану   Бейбарсу и аль-Фараби в городе   Дамаске и поддерживать постоянный   рабочий контакт с контрагентами | МКИ   (созыв)   МЭБП   МФ   МЮ   МИД | сентябрь   2006 года |
| 4. | Заключить в установленном порядке   Меморандум о взаимопонимании между   Правительством Республики Казахстан   и правительствами Сирийской Арабской   Республики и Арабской Республики   Египет для юридического оформления   реализации проектов | МКИ   (созыв)   МЮ   МИД | декабрь   2006 года |
| 5. | Внести предложения в Правительство   Республики Казахстан по сооружению   монументальных памятников Султану   Бейбарсу и аль-Фараби в городе   Дамаске | МКИ   (созыв)   МЭБП   МЮ   МИД | март   2008 года |
| 6. | Определить формы и механизм участия   казахстанской стороны в реставрации   мечети Султана Бейбарса в городе   Каире и реставрации мавзолея и   библиотеки Султана Бейбарса в   городе Дамаске | МКИ   (созыв)   МИД | I квартал   2007 года |
| 7. | Провести международный конкурс на   лучший проект строительства   этно-культурного центра и мавзолея   аль-Фараби | МКИ   (созыв)   МИД | После   принятия    постановления   Правительства   РК |
| 8. | Проработать вопрос о возможности   объявления года завершения работ по   проектам Годом аль-Фараби и внести предложение в Правительство Республики Казахстан | МКИ   (созыв)   МИД | IV квартал   2008 года |
| 9. | Проработать вопрос о возможности   организации и участия в различных   международных информационно-культур-   ных и научно-практических   мероприятиях (конференциях,   семинарах, форумах), работа которых   будет посвящена исследованию   жизнедеятельности аль-Фараби и   Султана Бейбарса, в том числе   совместно с Сирийской стороной | МКИ   (созыв)   МОН   МИД | III квартал   2008 года |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан