

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика)**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 августа 2006 года N 247-р

      В целях реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика):

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 25 августа 2006 года N 247-р

*Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 15 января 2008 года* N 8-р *.*

**План мероприятий**

**по реализации проектов строительства этнокультурного**

**центра и мавзолея аль-Фараби, реставрации мавзолея**

**Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская**

**Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в**

**городе Каире (Арабская Республика Египет) и сооружения**

**монументальных памятников Султану Бейбарсу и аль-Фараби**

**в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**
**п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Ответ-**
**ствен-**
**ные**
**испол-**
**нители**  | **Сроки**
**исполнения**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  |
| 1.  | Детально изучить финансово-экономи-
ческие, юридические и организацион-
но-технические аспекты проектов
строительства этнокультурного центра
и мавзолея аль-Фараби, реставрации
мавзолея Султана Бейбарса в городе
Дамаске, требующие бюджетных средств
на 2007 год, для внесения их на
рассмотрение Республиканской
бюджетной комиссии  | МКИ
(созыв)
МЭБП
МФ  | сентябрь
2006 года  |
| 2.  | Подготовить проекты постановлений
Правительства Республики Казахстан
"О выделении средств из резерва
Правительства Республики Казахстан"
и "О государственных закупках услуг,
имеющих важное стратегическое
значение" (для начала реализации
проекта) с учетом изменений
стоимости проектов  | МКИ
(созыв)
МЭБП
МЮ
МФ
МИД  | сентябрь
2006 года  |
| 3.  | Обеспечить оперативное согласование
и внесение необходимых проектов
решений Правительства Республики
Казахстан по реализации проектов
строительства этнокультурного центра
и мавзолея аль-Фараби, реставрации
мавзолея Султана Бейбарса в городе
Дамаске и мечети Султана Бейбарса в
городе Каире и сооружения
монументальных памятников Султану
Бейбарсу и аль-Фараби в городе
Дамаске и поддерживать постоянный
рабочий контакт с контрагентами  | МКИ
(созыв)
МЭБП
МФ
МЮ
МИД  | сентябрь
2006 года  |
| 4.  | Заключить в установленном порядке
Меморандум о взаимопонимании между
Правительством Республики Казахстан
и правительствами Сирийской Арабской
Республики и Арабской Республики
Египет для юридического оформления
реализации проектов  | МКИ
(созыв)
МЮ
МИД  | декабрь
2006 года  |
| 5.  | Внести предложения в Правительство
Республики Казахстан по сооружению
монументальных памятников Султану
Бейбарсу и аль-Фараби в городе
Дамаске  | МКИ
(созыв)
МЭБП
МЮ
МИД  | март
2008 года  |
| 6.  | Определить формы и механизм участия
казахстанской стороны в реставрации
мечети Султана Бейбарса в городе
Каире и реставрации мавзолея и
библиотеки Султана Бейбарса в
городе Дамаске  | МКИ
(созыв)
МИД  | I квартал
2007 года  |
| 7.  | Провести международный конкурс на
лучший проект строительства
этно-культурного центра и мавзолея
аль-Фараби  | МКИ
(созыв)
МИД  | После
принятия
постановления
Правительства
РК  |
| 8.  | Проработать вопрос о возможности
объявления года завершения работ по
проектам Годом аль-Фараби и внести предложение в Правительство Республики Казахстан  | МКИ
(созыв)
МИД  | IV квартал
2008 года  |
| 9.  | Проработать вопрос о возможности
организации и участия в различных
международных информационно-культур-
ных и научно-практических
мероприятиях (конференциях,
семинарах, форумах), работа которых
будет посвящена исследованию
жизнедеятельности аль-Фараби и
Султана Бейбарса, в том числе
совместно с Сирийской стороной  | МКИ
(созыв)
МОН
МИД  | III квартал
2008 года  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан