

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 147-р

      В целях обеспечения развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам обеспечить своевременное исполнение Плана.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден            
  
распоряжением Премьер-Министра 
  
Республики Казахстан       
  
от 31 мая 2007 года N 147-р

**План мероприятий**
  
**по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан**
  
**на 2007-2015 годы**

*Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.07.2008*
N 697
*.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные за   исполнение | Сроки   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение балансов   электроэнергии до 2015 года | Приказ МЭМР | МЭМР,   АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | Июнь   2007 года |
| 2 | Подготовка перечня объектов   электроэнергетики, подлежащих   реконструкции, модернизации и   расширению, а также строитель-   ства новых энергетических   объектов с указанием пообъектно   объемов и предполагаемых сроков   строительства | Приказ МЭМР | МЭМР, МЭБП,   АО "Самрук"   (по согла-   сованию),   энергопред-   приятия | Июнь   2007 года |
| 3 | В целях повышения инвестицион-   ной привлекательности   электроэнергетической отрасли   внесение изменений и дополнений   в Налоговый кодекс, Земельный   кодекс, Закон Республики   Казахстан "Об инвестициях" | Предложение в   Межведом-   ственную   комиссию по   законо-   проектной   деятельности | МЭМР, МЮ,   МЭБП, МФ,   МИТ, АРЕМ,   АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | Июнь   2007 года |
| 4 | Внесение изменений в   постановление Правительства   Республики Казахстан от 9   апреля 1999 года N 384 | Постановление   Правительства   Республики Казахстан | МЭМР (созыв),   МЭБП, МИТ,   АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | Декабрь   2008 года |
| 5 | Разработка прогнозных уровней   цен на производство, транспор-   тировку и поставку электро-   энергии потребителям с целью   принятия их в составе ежегод-   ного совместного заявления   Правительства Республики Казах-   стан и Национального банка об   основных направлениях   экономической и социальной   политики и прогнозе   экономических показателей   на соответствующий год | Предложение   в МЭБП | МЭМР, МИТ, АРЕМ,   АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | Январь   2008 года |
| 6 | Подготовка перечня объектов   электроэнергетики, подлежащих   реконструкции и строительству,   реализация которых будет   осуществляться с государствен-   ной поддержкой (финансирование   из республиканского и местных   бюджетов, государственные   гарантии и поручительство) | Перечень   объектов для   последующего   внесения в   установленном   порядке на   рассмотрение   РБК вопроса   государствен-   ной поддержки   строительства   и реконструк-   ции объектов | МЭМР, МЭБП,   МФ, акимы   областей, гг. Астаны   и Алматы,   АО "Самрук"   (по согла-   сованию),   энерго-   предприятия | Июнь 2007 года |
| 7 | Проработка вопроса государст-   венного участия в обеспечении   потребителей Республики   Казахстан доступной электро-   энергией Жамбылской ГРЭС | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МЭБП, АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | Июнь   2007 года |
| 8 | Внесение предложений по   институциональному усилению   уполномоченного государствен-   ного органа по энергетическому   надзору и контролю | Предложение в   Межведом-   ственную   комиссию по   проведению   админис-   тративной   реформы | МЭМР,   МЭБП, МЮ | Июнь   2007 года |
| 9 | Разработка региональных схем   развития электрических и   тепловых сетей с учетом ввода   новых мощностей | Постановления   акиматов | Акимы   областей,   гг. Астаны    и  Алматы,   МЭМР, АРЕМ | Июль   2007 года |
| 10 | Разработка предложений по   внесению изменений в Закон   Республики Казахстан "Об   электроэнергетике", а также   другие законодательные и   нормативные акты по вопросам   теплоснабжения | Предложение в   Межведом-   ственную   комиссию по   законо-   проектной   деятельности | МЭМР, МЮ,   МЭБП, МИТ,   АРЕМ, АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | 2007-2008   годы |
| 11 | Внесение предложений по   созданию генерирующей компании   АО "Самрук Энерго" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО "Самрук"   (по согла-   сованию) | Декабрь   2007 года |

Расшифровка аббревиатур:
  
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
  
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики
  
       Казахстан
  
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных
  
       монополий
  
АО "Самрук" - АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными
  
              активами "Самрук"
  
РБК  - Республиканская бюджетная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан