

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 147-р

      В целях обеспечения развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2007-2015 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам обеспечить своевременное исполнение Плана.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 31 мая 2007 года N 147-р

**План мероприятий**

**по развитию электроэнергетической отрасли Республики Казахстан**

**на 2007-2015 годы**

*Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.07.2008*

 N 697

*.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
Наименование мероприятия
 |
Форма

завершения
 |
Ответ-

ственные за

исполнение
 |
Сроки

исполнения
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
1
 |
Утверждение балансов

электроэнергии до 2015 года
 |
Приказ МЭМР
 |
МЭМР,

АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
Июнь

2007 года
 |
|
2
 |
Подготовка перечня объектов

электроэнергетики, подлежащих

реконструкции, модернизации и

расширению, а также строитель-

ства новых энергетических

объектов с указанием пообъектно

объемов и предполагаемых сроков

строительства
 |
Приказ МЭМР
 |
МЭМР, МЭБП,

АО "Самрук"

(по согла-

сованию),

энергопред-

приятия
 |
Июнь

2007 года
 |
|
3
 |
В целях повышения инвестицион-

ной привлекательности

электроэнергетической отрасли

внесение изменений и дополнений

в Налоговый кодекс, Земельный

кодекс, Закон Республики

Казахстан "Об инвестициях"
 |
Предложение в

Межведом-

ственную

комиссию по

законо-

проектной

деятельности
 |
МЭМР, МЮ,

МЭБП, МФ,

МИТ, АРЕМ,

АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
Июнь

2007 года
 |
|
4
 |
Внесение изменений в

постановление Правительства

Республики Казахстан от 9

апреля 1999 года N 384
 |
Постановление

Правительства

Республики Казахстан
 |
МЭМР (созыв),

МЭБП, МИТ,

АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
Декабрь

2008 года
 |
|
5
 |
Разработка прогнозных уровней

цен на производство, транспор-

тировку и поставку электро-

энергии потребителям с целью

принятия их в составе ежегод-

ного совместного заявления

Правительства Республики Казах-

стан и Национального банка об

основных направлениях

экономической и социальной

политики и прогнозе

экономических показателей

на соответствующий год
 |
Предложение

в МЭБП
 |
МЭМР, МИТ, АРЕМ,

АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
Январь

2008 года
 |
|
6
 |
Подготовка перечня объектов

электроэнергетики, подлежащих

реконструкции и строительству,

реализация которых будет

осуществляться с государствен-

ной поддержкой (финансирование

из республиканского и местных

бюджетов, государственные

гарантии и поручительство)
 |
Перечень

объектов для

последующего

внесения в

установленном

порядке на

рассмотрение

РБК вопроса

государствен-

ной поддержки

строительства

и реконструк-

ции объектов
 |
МЭМР, МЭБП,

МФ, акимы

областей, гг. Астаны

и Алматы,

АО "Самрук"

(по согла-

сованию),

энерго-

предприятия
 |
Июнь 2007 года
 |
|
7
 |
Проработка вопроса государст-

венного участия в обеспечении

потребителей Республики

Казахстан доступной электро-

энергией Жамбылской ГРЭС
 |
Предложение в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
МЭМР

(созыв),

МЭБП, АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
Июнь

2007 года
 |
|
8
 |
Внесение предложений по

институциональному усилению

уполномоченного государствен-

ного органа по энергетическому

надзору и контролю
 |
Предложение в

Межведом-

ственную

комиссию по

проведению

админис-

тративной

реформы
 |
МЭМР,

МЭБП, МЮ
 |
Июнь

2007 года
 |
|
9
 |
Разработка региональных схем

развития электрических и

тепловых сетей с учетом ввода

новых мощностей
 |
Постановления

акиматов
 |
Акимы

областей,

гг. Астаны

и  Алматы,

МЭМР, АРЕМ
 |
Июль

2007 года
 |
|
10
 |
Разработка предложений по

внесению изменений в Закон

Республики Казахстан "Об

электроэнергетике", а также

другие законодательные и

нормативные акты по вопросам

теплоснабжения
 |
Предложение в

Межведом-

ственную

комиссию по

законо-

проектной

деятельности
 |
МЭМР, МЮ,

МЭБП, МИТ,

АРЕМ, АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
2007-2008

годы
 |
|
11
 |
Внесение предложений по

созданию генерирующей компании

АО "Самрук Энерго"
 |
Информация в

Правительство

Республики

Казахстан
 |
АО "Самрук"

(по согла-

сованию)
 |
Декабрь

2007 года
 |

Расшифровка аббревиатур:

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

       Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных

       монополий

АО "Самрук" - АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными

              активами "Самрук"

РБК  - Республиканская бюджетная комиссия

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан