

**О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики"**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года N 88-р.Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

      В целях реализации основных положений послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" и обеспечения качественной реализации прорывных проектов в рамках Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана":

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) План мероприятий по реализации прорывных проектов;

      2) составы рабочих групп по выработке предложений для эффективной реализации прорывных проектов;

      3) закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов, ответственных за их реализацию.

      2. Руководителям рабочих групп обеспечить рассмотрение и мониторинг реализации прорывных проектов не реже двух раз в месяц на заседаниях рабочих групп.

      3. Рабочим группам к 25 числу каждого месяца представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан информацию о ходе реализации прорывных проектов и предложения по повышению эффективности их реализации.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан обеспечить свод и представление Премьер-Министру Республики Казахстан к 30 числу каждого месяца информации о ходе реализации проектов.

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

*Премьер-Министр                                  К. Масимов*

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**План мероприятий по реализации прорывных проектов**

      Сноска. План мероприятий в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Форма** **завершения** | **Ответ-** **ственные исполни-** **тели** | **Сроки** **исполнения** | **Необхо-** **димые** **ресурсы** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | **6** |
| **1. Реконструкция автодорожного транзитного коридора** **«Западная Европа - Западный Китай»** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | | МТК, МЭБП,  МФ | Исполнено | |  |
| 2. | Привлечение  инвесторов | Соглашение  о займе | | МЭБП, МТК,  МФ | Октябрь  2009 г. | |  |
| 3. | Разработка ПСД  (за счет средств  республиканского  бюджета) | ПСД | | МТК, МИТ | Декабрь  2008 г. | | 2,6 млрд.  тенге |
| 4. | Определение  генподрядчиков на  строительство | Договор о  строитель-  стве | | МТК | Июнь  2010 г. | |  |
| 5. | Начало  строительства  (за счет средств  республиканского бюджета) | Информация в  Правитель-  ство | | МТК, МФ | Ноябрь  2009 г. | | 900 млрд.  тенге |
| 6. | Завершение  строительства и  ввод объекта в  эксплуатацию | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | | МТК,  генподряд-  чики | Декабрь  2012 г. | |  |
| **2. Реконструкция автомобильной дороги «Астана - Щучинск»** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | | МТК, МЭБП,  МФ | Исполнено | |  |
| 2. | Разработка ПСД | ПСД | | МТК | Исполнено | |  |
| 3. | Определение  генподрядчика | Итоги  конкурса | | МТК | Исполнено | |  |
| 4. | Начало  строительства  (за счет средств  республиканского  бюджета) | Информация в  Правитель-  ство | | МТК,  РГП «АММТ» | Осуществ-  ляется с  апреля  2006 г. | | 113,7 млрд.  тенге. |
| 5. | Завершение  строительства | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | | МТК,  генподряд-  чик | Ноябрь  2009 г. | |  |
| **3. Строительство железнодорожной линии «Коргас - Жетыген»** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | | МТК | Исполнено | |  |
| 2. | Вскрытие конвертов  потенциальных  концессионеров | Протокол  заседания  Комиссии по  концессиям | | МТК | Исполнено | |  |
| 3. | Определение  концессионера | Договор  концессии | | МТК | Апрель  2008 г. | |  |
| 4. | Подготовительные  мероприятия к  началу  строительства | Договор с  финансовыми  институтами,  отвод земли,  передисло-  кация машин  и механизмов | | Концесси-  онер | Ноябрь  2008 г. | |  |
| 5. | Разработка ПСД | ПСД | | Концессио-  нер | Ноябрь  2010 г. | | 2,2 млрд.  тенге |
| 6. | Начало  строительства | Информация  в МТК | | Концессио-  нер | Июль  2009 г. | | 1,5 млрд.  тенге |
| 7. | Завершение  строительства и  ввод объекта в  эксплуатацию | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | | МТК,  концессио-  нер | Январь  2012 г. | |  |
| **4. Строительство железнодорожной линии** **«Узень - государственная граница с Туркменистаном»** |
| 1. | Представление  бюджетной заявки в  МЭБП на разработку  ПСД и  строительство | Бюджетная  заявка | | МТК | Февраль  2008 г. | | 19380 млн.  тенге |
| 2. | Разработка ТЭО | ТЭО | | МТК, АО  «НК «КТЖ» | Март  2008 г. | | За счет  средств АО  «НК «КТЖ»  (147 млн.  тенге) |
| 3. | Разработка ПСД  (за счет средств  республиканского  бюджета) | ПСД | | МТК,  разработчик  ПСД | Декабрь  2009 г. | | 1,197 млрд.  тенге |
| 4. | Определение  генерального  подрядчика на  строительство | Договор о  строитель-  стве | | МТК,  генподряд-  чик | Сентябрь  2009 г. | |  |
| 5. | Начало  строительства  (за счет средств  республиканского  бюджета) | Информация  в МТК | | Генподряд-  чик | Сентябрь  2009 г. | | 1 млрд.  тенге |
| 6. | Завершение  строительства и  ввод объекта в  эксплуатацию | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | | МТК, АО  «НК «КТЖ»,  генподряд-  чик | Декабрь  2011 г. | |  |
| **5. Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома** **на 600 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий** |
| **Отделение обогащения мелких классов** | | | | | | | 285 млн.  долл. США  собственные  средства |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | ТЭО | | АО «ТНК  «Казхром» | Исполнено | |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение  ПСД | | АО «ТНК  «Казхром» | Исполнено | |
| 3. | Начало  строительства | Договор | | АО «ТНК  «Казхром» | Исполнено | |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | | АО «ТНК  «Казхром» | Ноябрь 2009 | |
| 5. | Выход на проектную  мощность | Информация в  МИТ | | АО «ТНК  «Казхром» | Ноябрь 2009 | |
| **Цех по производству окатышей** | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 3. | Начало  строительства | | Договор | АО «ТНК  «Казхром» | | исполнено |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ТНК  «Казхром» | | Ноябрь 2009 |
| 5. | Выход на проектную  мощность | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ТНК  «Казхром» | | Март  2010 г. |
| **Агломерационный цех** | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 3. | Начало  строительства | | Договор | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ТНК  «Казхром» | | Декабрь  2009 г. |
| 5. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в МИТ | АО «ТНК  «Казхром» | | Декабрь  2009 г. |
| **Участок по производству брикетов** | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 3. | Начало  строительства | | Договор | АО ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| 5. | Выход на проектную  стоимость | | Информация  в МИТ | АО «ТНК  «Казхром» | | Исполнено |
| **Производство высокоуглеродистого феррохрома 600 тыс.**  **тонн в год (Цех N 5)** | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО «ТНК  «Казхром» | |  |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | АО «ТНК  «Казхром» | | Январь  2009 г. |
| 3. | Начало  строительства | | Договор | АО «ТНК  «Казхром» | | Февраль  2009 г. |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ТНК  «Казхром» | | Декабрь  2011 г. |
| 5. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в МИТ | АО «ТНК  «Казхром» | | Декабрь  2011 г. |
| **6. Строительство и эксплуатация завода по производству** **первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс.** **тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год** |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО  «Казахстан-  ский  электро-  лизный  завод» | | Исполнено | 850 млн.  долл. США  собственные  средства |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | АО  «Казахстан-  ский  электроли-  зный  завод» | | Исполнено |
| 3. | Начало  строительства 1-ой  и 2-ой очереди | | Договор | АО  «Казахстан-  ский  электроли-  зный  завод» | | Исполнено |
| 4. | Завершение  строительства  первой очереди  мощностью 125 тыс.  тонн алюминия в  год | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Казахстан-  ский  электроли-  зный  завод» | | Исполнено |  |
| 5. | Завершение  строительства  второй очереди  мощностью 125 тыс.  тонн алюминия в  год | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Казахстан-  ский  электроли-  зный  завод» | | Декабрь  2010 г. |  |
| **7. Строительство завода по производству металлизованного** **продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год** |
| **Строительство 1-го модуля производства металлизованных брикетов**  **производительностью 1,4 млн. тонн в год** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО  строительства двух  модулей | | ТЭО | АО «ССГПО» | | Исполнено | 450 млн.  долл. США  собственные  средства |
| 2. | Разработка ПСД  1-го модуля | | Утверждение  ПСД | АО «ССГПО» | | Ноябрь  2009 г. |
| 3. | Начало  строительства 1-го  модуля | | Договор | АО «ССГПО» | | Март  2009 г. |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ССГПО» | | Декабрь  2010 г. |
| 5. | Выход на проектную  мощность | |  | АО «ССГПО» | | Январь  2011 г. |
| **Строительство 2-го модуля производства металлизованных брикетов**  **производительностью 1,4 млн. тонн в год** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД  2-го модуля | | Утверждение  ПСД | АО «ССГПО» | | Январь  2011 г. | 450 млн.  долл. США  собственные  средства |
| 2. | Начало  строительства 2-го  модуля | | Договор | АО «ССГПО» | | Май 2010 г. |
| 3. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ССГПО» | | Февраль  2012 г. |  |
| 4. | Выход на проектную  мощность | |  | АО «ССГПО» | | Март  2012 г. |  |
| **Строительство завода металлизованных окатышей**  **производительностью 1,8 млн. тонн** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО «ССГПО» | | Декабрь  2010 г. | 580 млн.  долл. США  собственные  средства |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | АО «ССГПО» | | Январь  2012 г. |
| 3. | Начало  строительства | | Договор | АО «ССГПО» | | Май 2011 г. |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ССГПО» | | Февраль  2013 г. |  |
| 5. | Выход на проектную  мощность | |  | АО «ССГПО» | | Март  2013 г. |
| **8. Строительство горно-металлургического комбината по** **переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»** |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | Компания  Oriel  resources  (Великобри-  тания) | | Март  2008 г. | За счет  собственных  средств,  2,8 млн.  долл. США |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | Компания  Oriel  resources  (Великобри-  тания) | | Май 2008 г. |  |
| 3. | Начало  строительства 1-ой  очереди | | Договор | Компания  Oriel  resources  (Великобри-  тания) | | Май 2008 г. | За счет  собственных  средств,  80 млн.  долл. США |
| 4. | Ввод 1-ой очереди | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Компания  Oriel  resources  (Великобри-  тания) | | 4 квартал  2009 г. |  |
| 5. | Начало  строительства 2-ой  очереди | | Договор | Компания  Oriel  resources  (Великобри-  тания) | | 4 квартал  2009 г. | За счет  собственных  средств,  600 млн.  долл. США |
| 6. | Ввод 2-ой очереди | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Компания  Oriel  resources  (Великобри-  тания) | | 4 квартал  2013 г. |  |
| **9. Реконструкция Таразского металлургического завода** **ферросплавов и сталеплавильной продукции** |
| **Организация производства ферросплавной продукции** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | | Исполнено | 120 млн.  долл. США,  собственные  средства |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | | Исполнено |
| 3. | Сдача в  эксплуатацию 1-ой  печи ДСП  (сталеплавильная  продукция) | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | | Исполнено |
| 4. | Сдача в  эксплуатацию 2-ой  печи ДСП | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | | Апрель  2009 г. |
| 5. | Сдача в  эксплуатацию 3-ей  и 4-ой печей  (производство  ферросплав) и  разливочного  полигона | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | | Декабрь  2009 г. |
| 6. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в МИТ | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | | Май 2010 г. |
| **10. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой** **руды на месторождении «Восход»** |
| 1. | Ввод в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МИТ, акимат  Актюбинской  области | | 4 квартал  2008 г. | 160 млн.  долл. США—  заемные и  собственные  средства  органи-  зации,  реализующей  проект |
| **11. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска** **10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау»** |
| 1. | Начало  строительства | | Информация  в МИТ | АО «Арселор  Миттал  Темиртау» | | 2009 г. | Более 4  млрд. долл.  США  собственные  средства  организации  реализующей  проект 1 |
| 2. | Ввод в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МИТ, акимат  Карагандин-  ской  области | | 2014 г. |
| 3. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в МИТ | АО «Арселор  Миттал  Темиртау» | | 2015 г. |
| **12. Организация сортопрокатного производства** | | | | | | | |
| 1. | Ввод в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МИТ, акимат  Карагандин-  ской  области | | Исполнено | 153,9 млн.  долл. США  заемные и  собственные  средства  органи-  зации,  реализующей  проект |
| **13. Строительство Третьего Жанажолского** **газоперерабатывающего завода** |
| 1. | Ввод в  эксплуатацию  2-очереди  строительства | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «СНПС  «Актобе-  мунайгаз» | | Исполнено |  |
| 2. | Ввод в  эксплуатацию  3-очереди  строительства | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «СНПС  «Актобе-  мунайгаз» | | 2010 г. |  |
| **14. Строительство Балхашской ТЭС** | | | | | | | |
| 1. | Составление ТЭО | | ТЭО | АО  «Самрук-  Энерго» | | Март-август  2009 г. | Оценочная  стоимость  проекта  составляет  порядка 4,5  млрд.  долл. США,  в том  числе  I очередь -  2,5 млрд.  долл. США  П очередь -  2,0 млрд.  долл. США. |
| 2. | Заключение  договора  купли-продажи  акций АО  «Балхашская ТЭС»;  Составление  соглашения  акционеров | | Подписанный  договор  купли-  продажи  акций АО  «Балхашская  ТЭС» | АО  «Самрук-  Энерго» | | Август  2009 г. |
| 3. | Заключение  договоров поставки  электроэнергии и  поставки топлива | | Договоры  поставки  электро-  энергии и  поставки  топлива | АО  «Самрук-  Энерго» | | Октябрь  2009 г. |
| 4. | Получение  финансирования и  начало  строителсьтва | | Кредитные  соглашение | АО  «Самрук-  Энерго» | | Декабрь  2009 г. |
| **15. Строительство крупно-товарной молочной фермы в** **Северно-Казахстанской области** |
| 1. | Разработка ТЭО | | ТЭО | ТОО  «Таиынша-  Астык» | | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение  инвестора | | Договора  займа | Исполнено |  |
| 3. | Заключение  договора  (лизинга/займа) | | Договор  финансового  лизинга на  здания и  оборудова-  ние | АО  «КазАгро-  Финанс» | | Исполнено |  |
| Договор  финансового  лизинга на  КРС | Исполнено |  |
| Договор  займа на  строи-  тельство | Исполнено |  |
| 4. | Определение  поставщиков  (оборудования,  КРС) | | Договора  поставки | ТОО  «Таиынша-  Астык» | | Исполнено | 824,95  млн.тенге |
| 5. | Закуп скота | | Акт приема  - передачи | АО  «КазАгро-  Финанс» | | Исполнено | Необходимо  дофинанси-  рование в  размере 230  млн.тенге |
| 6. | Закуп оборудования | | Акт  приема-  передачи | Исполнено |  |
| 7. | Начало  строительства | | Информация  в АО  «КазАгро-  Финанс» | ТОО  «Таиынша-  Астык» | | Сентябрь  2008 г. | За счет  собственных  средств ТОО  «Таиынша-  Астык» |
| 8. | Завершение  строительства | | Акт  выполненных  работ | Май 2009 г. |  |
| 9. | Монтаж  оборудования | | Акт ввода  оборудова-  ния в  эксплуата-  цию | 4 квартал  2009 г. |  |
| 10. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Декабрь  2009 г. |  |
| **16. Строительство птицефабрики в Акмолинской области** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ТЭО | | ТЭО | ТОО «Казгер  Кус» | | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение  инвестора | |  | ТОО «Казгер  Кус» | | Исполнено |  |
| 3. | Заключение  договора  (лизинга/займа) | | Договор  финансового  лизинга на  клеточное  оборудова-  ние. | АО  «КазАгро-  Финанс» | | Исполнено |  |
| Договор  финансового  лизинга на  комбикормо-  вый завод. | Исполнено |  |
| Договор  финансового  лизинга на  яйцесорти-  ровальную  машину. | Исполнено |  |
| Договор  финансового  лизинга на  клетку для  несушек | Исполнено |  |
| 4. | Определение  поставщиков  (оборудования,  КРС) | |  | ТОО «Казгер Кус» | | Исполнено |  |
| 5. | Начало  финансирования | |  | АО  «КазАгро-  Финанс» | | Исполнено | 2 668,5  млн.тенге |
| 6. | Закуп оборудования | |  | АО  «КазАгро-  Финанс» | | Исполнено | 695,5  млн.тенге |
| 7. | Начало  строительства | | Информация  в АО  «КазАгро-  Финанс» | ТОО «Казгер  Кус» | | Апрель  2008 г. за  счет  собственных  средств  Заявителя |  |
| 8. | Завершение  строительства | | Акт  выполненных  работ | ТОО «Казгер  Кус» | | Декабрь  2009 г. |  |
| 9. | Монтаж  оборудования | | Акт ввода  оборудова-  ния в  эксплуа-  тацию | ТОО «Казгер  Кус» | | 4 квартал  2008 г.,  4 квартал  2009 г. |  |
| 10. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт ввода в  эксплуа-  тацию | ТОО «Казгер  Кус» | | Декабрь  2009 г. |  |
| **17. Организация выращивания ранней сельхозпродукции** **на площади 3.1 га в Актюбинской области** |
| 1. | Разработка ТЭО | | ТЭО | АО «Izet  Greenhouse» | | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение  инвестора | |  | АО «Izet  Greenhouse» | | Исполнено |  |
| 3. | Заключение  договора  (лизинга/займа) | | Договор-  намерения | АО  «КазАгро-  Финанс», АО  «Izet  Greenhouse» | | Сентябрь  2008 г. |  |
| 4. | Определение  поставщиков  оборудования | | Договор  финансового  лизинга | АО «Izet  Greenhouse» | | Исполнено |  |
| 5. | Начало  финансирования | | Поступление  денег на  расчетный  счет | АО  «КазАгро-  Финанс» | | Сентябрь  2008 г. | 1 126, 845  млн. тенге |
| 6. | Закуп оборудования | | Заключение  договора на  поставку | Октябрь  2008 г. | 1 126, 845  млн. тенге |
| 7. | Оборотные средства  на строительно-  монтажные работы | | Поступление  денег на  расчетный  счет | Июнь  2008 г. | 48 млн.  тенге |
| 8. | Начало  строительства | | Информация  в АО  «КазАгро-  Финанс» | АО  «КазАгро-  Финанс»,  Компания  Dalsem  Horticultu-  ral Project  B.V.  (Нидерланды  ), АО «Izet  Greenhouse» | | Апрель 2009  (начато 28  апреля 2009  г.) |  |
| 9. | Завершение  строительства | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Декабрь  2009 г. |  |
| 10. | Монтаж  оборудования | | Информация  в АО  «КазАгро-  Финанс» | Сентябрь  - ноябрь  2009 г. |  |
| 11. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Презентация  объекта | Декабрь  2009 г. |  |
| **18. Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой** **в Западно-Казахстанской области** |
| 1. | Разработка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | АО «Мал  онімдері  Корпора-  циясы» | | Исполнено | 19,8 млн.  тенге  средства  ТОО «Crown  Батыс» |
| 2. | Разработка ПСД | | Утверждение  ПСД | Исполнено |
| 3. | Начало  строительства и  заключение  договоров на  поставку  оборудования | | Договор | Август  2008 г.  Октябрь  2008 г. | 2 500,0  млн. тенге  бюджетные  средства и  697,0  млн. тенге  средства  ТОО «Crown  Батые» |
| 4. | Приобретение и  монтаж  оборудования | | Договор | Май 2009 г. |
| 5. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Декабрь  2009 г. |
| **19. Строительство и оснащение зернового терминала** **в порту Амирабад (Исламская Республика Иран)** |
| 1. | Разработка ТЭО | | ТЭО | АО «НК  «Продкорпо-  рация» | | Исполнено | Из  республи-  канского  бюджета в  2007 году  было  выделено  151,2  млн.тенге  на  разработку  ТЭО и ПСД |
| 2. | Разработка ПСД | | ПСД | АО «НК  «Продкорпо-  рация» | | Исполнено |
| 3. | Создание  совместного  предприятия с  участием иранского  партнера на  паритетной основе. | | Устав,  учредитель-  ные  документы и  свидетель-  ство о  регистрации  совместного  предприятия | АО «НК  «Продкорпо-  рация», АО  «Ак - Бидай  Терминал»  (дочернее  предприятие  АО «НК  «Продкорпо-  рация») | | Исполнено | Общая  стоимость  проекта - 2  160 млн.  тенге. Из  республи-  канского  бюджета в  2008 году  было  выделено  1 080  млн.тенге,  привлечено  за счет  средств  иранского  партнера -  1080  млн.тенге. |
| 4. | Определение  подрядчика на  строительство  терминала | | Договор  подряда | АО «НК  «Продкорпо-  рация», АО  «Ак-Бидай  Терминал»  (дочернее  предприятие  АО «НК  «Продкорпо-  рация») и  совместное  казахстан-  ско-  иранское  предприятие  ООО  «Амирабад  Грин  Терминал  Киш» | | Исполнено |
| 5. | Начало  строительства  терминала | | Информация  в АО «НУХ  «КазАгро»,  МСХ | Осуществля-  ется с мая  2008 г. |
| 6. | Приобретение  оборудования | | Акт  приема-  передачи | Август  2009 г. |
| 7. | Монтаж и  пуско-наладка  оборудования | | Сентябрь  2009 г. |
| 8. | Завершение  строительства  терминала | | Акт  выполненных  работ | Декабрь  2009 г. |
| 9. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт ввода в  эксплуата-  цию |
| **20. Строительство противопаводкового Коксарайского** **контррегулятора на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области** |
| 1. | Корректировка и  утверждение ТЭО | | ТЭО | МЧС, МИТ,  ПК  «Институт  «Казгипро-  водхоз» | | Исполнено |  |
| 2. | Начало  строительства  (за счет средств  республиканского  бюджета) | | Информация  в  Правитель-  ство | МЧС | | Исполнено |  |
| 3. | Разработка ПСД и  продолжение  строительства 1-го  пускового  комплекса  (за счет средств  республиканского  бюджета) | | ПСД | МЧС, МИТ,  ПК  «Институт  «Казгипро-  водхоз» | | Июль  2009 г. | 21 948,65  млн. тенге |
| 4. | Завершение  строительства 1-го  пускового  комплекса | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МЧС,  генподряд-  чики | | Январь  2010 г. |  |
| 5. | Разработка ПСД и  продолжение  строительства 2-го  пускового  комплекса  (за счет средств  республиканского  бюджета) | | ПСД | МЧС, МИТ,  ПК  «Институт  «Казгипро-  водхоз» | | 2010-  2011 гг. | 20 959,07  млн тенге |
| 6. | Завершение  строительства и  ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МЧС,  заказчик,  генподряд-  чики | | 2011 г. |  |
| **21. Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане** | | | | | | | |
| 1. | Объявление о  проведении  инвестиционного  аукциона (тендера)  акций АО  «Астанаэнерго-  сервис» (75 % - 1  акция) | | Объявление  в СМИ | Акимат  города  Астаны | | Апрель  2008 г. |  |
| 2. | Проведение в  соответствии с  законодательством  конкурса по выбору  концессионера | | Протокол  заседания  Комиссии по  концессиям | Акимат  города  Астаны | | Июнь  2008 г. |  |
| 3. | Заключение  договора с  концессионером | | Договор с  концесси-  онером | Акимат  города  Астаны | | Июль  2008 г. |  |
| 4. | Разработка ПСД | | ПСД | Концесси-  онер | | Март  2009 г. | 2210 млн.  тенге |
| 5. | Начало  строительства | | Информация  в МЭМР | Концесси-  онер | | Апрель  2009 г. | 53890 млн.  тенге |
| 6. | Завершение  строительства | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Акимат  города  Астаны,  концесси-  онер | | Декабрь  2014 г. |  |
| **22. Продовольственный логистический центр «GEGA»** | | | | | | | |
| 1. | Сдача в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «Global  ecological  group» | | 4-квартал  2009 г |  |
| **23. Строительство второй линии электропередач** **«Север - Юг Казахстана»** |
| 1. | Строительство по  участкам | | Ввод в  эксплуа-  тацию | АО «KEGOC»  1-ый  участок  2-ой  участок  3-ий  участок | | 4 квартал  2008 г.  4 квартал  2009 г.  2 квартал  2009 г. | Проектная  стоимость  реализации  -  349,6 млн.  долл. СШАИсточники  финансиро-  вания -  МБРР, ЕБРР,  БРК,  собственные  средства |
| **24. Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2** | | | | | | | |
| 1. | Организация  финансирования | | Кредитное  соглашение | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына», АО  «Самрук-  Энерго» | | 2 квартал  2009 г. | Оценочная  стоимость  проекта  порядка 788  млн. долл.  США  Источники  финансиро-  вания -  собствен-  ные  средства.  Источники  заемных  средств  изыскива-  ются |
| 2. | Начало  строительства | | Информация  в АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | АО «Станция  Экибастуз-  ская  ГРЭС-2», АО  ((Самрук-  Энерго» | | 4 квартал  2009 г. |
| **25. Модернизация национальной электрической сети (I этап)** | | | | | | | |
| 1. | Автоматизация  подстанций и  замена релейной  защиты | | Монтаж  оборудо-  вания | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына», АО  «KEGOC», АО  «Siemens  AG» | | 4 квартал  2009 г. | Стоимость  проекта  - 360 млн.  долл. США.  Стоимость  компонента  - 53 млн.  евро.  Источники  финанси-  рования  - МБРР,  собственные  средства |
| **26. Строительство межрегиональной линии электропередач** **«Северный Казахстан - Актюбинская область»** |
| 1. | Утверждение ПСД  проекта | | Утвержден-  ная в  установлен-  ном порядке  ПСД | Комитет по  делам  строитель-  ства и  жилищно-  коммуналь-  ного  хозяйства  МИТ РК | | Исполнено | Проектная  стоимость  реализации-  160  млн.долл.  США. |
| 2. | Согласование и  внесение в  Канцелярию  Премьер-Министра  Республики  Казахстан проекта  постановления  Правительства  Республики  Казахстан  «О внесении  изменений в  постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 9  декабря 2005 года  № 1218  «О предоставлении  поручительства  государства в  рамках  Концессионного  соглашения о  строительстве и  эксплуатации  межрегиональной  линии  электропередачи  «Северный  Казахстан -  Актюбинская  область» | | Проект  постановле-  ния | МФ, МЭБП,  МЮ, МЭМР,  АО  «Батыс-  Транзит»,  АО «KEGOC» | | Исполнено  Постано-  вление ПРК  от 18 марта  2008 года  № 264 | Источники  финанси-  рования  -  инфра-  структурные  облигации |
| 3. | Согласование и  внесение в  Канцелярию  Премьер-Министра  Республики  Казахстан проекта  постановления  Правительства  Республики  Казахстан «О  внесении изменений  в постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 9  декабря 2005 года  № 1217 «О  заключении  Концессионного  соглашения о  строительстве и  эксплуатации  межрегиональной  линии  электропередачи  «Северный  Казахстан -  Актюбинская  область» | | Проект  постано-  вления | МЭБП, МФ,  МЮ, АО  «Батыс-  транзит»,  АО «KEGOC»,  МЭМР | | Исполнено  Поста-  новление  ПРК от  24 октября  2008 года  № 989 |  |
| 4. | Строительство и  монтаж  оборудования | | Ввод в  эксплуа-  тацию | Заказчик -  АО «Батыс-  транзит»,  подрядчик -  ТОО  «Промстрой-  Энерго» | | Исполнено |  |
| **27. Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на** **технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов** |
| 1. | Разработка  технического  решения | | Техническое  решение | АО  «Казахтеле-  ком» | | Февраль  2009 г. | Проектная  стоимость  реализации  проекта  -  27,1 млрд.  тенге за  счет  собственных  средств |
| 2. | Разработка  бизнес-плана | | Бизнес-план | АО  «Казахтеле-  ком» | | Май  2005-2007  г. |
| 3. | Разработка ПСД | | ПСД | АО  «Казахтеле-  ком» | | До января  2008 г. |
| 9. | Начало  строительства | | Информация  в АИС | АО  «Казахтеле-  ком» | | Январь  2005 г. |
| 10. | Сдача в  эксплуатацию  проекта | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Казахтеле-  ком» | | Декабрь  2009 г. |
| 11. | Выход на проектную  мощность на уровне  ГТС | | Информация  в АИС | АО  «Казахтеле-  ком» | | Январь  2010 г. |
| **28. Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской** **связи с использованием технологии CDMA** |
| 1. | Разработка  технического  решения | | Техническое  решение | АО  «Казахтеле-  ком» | | Январь  2007 г. | Проектная  стоимость  реализации  проекта -  98 млн.  долл. США  (11,8 млрд.  тенге) за  счет  собственных  средств |
| 2. | Разработка  бизнес-плана | | Бизнес-план | АО  «Казахтеле-  ком» | | Май  2007-2012  г. |
| 3. | Техническая  экспертиза  бизнес-плана | | Техническое  заключение | АО  «Казахтеле-  ком» | | Июнь  2007-2012  г. |
| 4. | Маркетинговая  экспертиза  бизнес-плана | | Маркетинго-  вое  заключение | АО  «Казахтеле-  ком» | | Июль  2007-2012  г. |
| 5. | Финансово-  экономическая  экспертиза  бизнес-плана | | Финансово-  экономиче-  ское  заключение | АО  «Казахтеле-  ком» | | Сентябрь  2007-2012  г. |
| 6. | Рассмотрение и  утверждение  бизнес-плана | | Утверждение  бизнес-  плана | АО  «Казахтеле-  ком» | | Сентябрь  2007-2012  г. |
| 7. | Включение проекта  в бюджет  капитальных  вложений,  утверждение  бюджета  капитальных  вложений | | Утвержден-  ный Бюджет  капитальных  вложений | АО  «Казахтеле-  ком» | | Октябрь  2007-2012  г. |
| 8. | Разработка ПСД | | ПСД | АО  «Казахтеле-  ком» | | Июнь  2008-2013  г. |
| 9. | Начало  строительства | | Информация  в АИС | АО  Казахтеле-  ком» | | Июль  2007 г. |
| 10. | Сдача в  эксплуатацию  проекта 1 этапа  проекта | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Казахтеле-  ком» | | Декабрь  2009 г. |
| 11. | Сдача в  эксплуатацию  проекта 2 этапа  проекта | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Казахтеле-  ком» | | Декабрь  2013 г. |
| 12. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в АИС | АО  «Казахтеле-  ком» | | Январь  2014 г. |
| **29. Строительство Мойнакской ГЭС** | | | | | | | |
| 1. | Подписание  дополнительного  соглашения к  кредитному  соглашению между  АО «Мойнакская  ГЭС» и  Государственным  Банком Развития  Китая для  финансирования  строительства  основных объектов  Мойнакской ГЭС | | Дополни-  тельное  соглашение | АО «ФНБ  «Самрук  - Казына»,  АО  «Мойнакская  ГЭС» | | Исполнено | Оценочная  стоимость  проекта  порядка 340  млн. долл.  США  Источники  финанси-  рования  Государ-  ственный  банк  развития  Китая, Банк  развития  Казахстана |
| 2. | Проведение  государственной  экспертизы и  утверждение  скорректированного  ТЭО проекта  строительства  Мойнакской ГЭС | | Утвержден-  ное в  установлен-  ном порядке  ТЭО | Комитет по  делам  строитель-  ства и  жилищно-  коммуналь-  ного  хозяйства,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына», АО  «Мойнакская  ГЭС» | | Исполнено |
| 3. | Заключение  контракта на  строительство  основных объектов  Мойнакской ГЭС  «под ключ» между  АО «Мойнакская  ГЭС» и Китайской  международной  корпорации водного  хозяйства и  энергетики | | Контракт | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына», АО  «Мойнакская  ГЭС» | | Исполнено |
| 4. | Мониторинг  исполнения  Китайской  международной  корпорацией  водного хозяйства  и энергетики  контрактных  обязательств по  строительству  основных объектов  Мойнакской ГЭС | | Информация  в МЭМР | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына», АО  «Мойнакская  ГЭС» | | 4 квартал  2011 г. |
| 5. | Строительство  вспомогательных  объектов  Мойнакской ГЭС | | Пообъектные  акты  рабочих  комиссий | Рабочие  комиссии,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына», АО  «Мойнакская  ГЭС» | | 4 квартал  2011 г. |
| **30. Производство по выпуску готовых текстильных изделий** | | | | | | | |
| 1. | Начало  строительства | | Информация  в АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | «Мойнакская  ГЭС» | | Исполнено |  |
| 2. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО «ЮТЕКС» | | Исполнено |  |
| **31. Организация производства высокоемких танталовых порошков** | | | | | | | |
| 1. | Ввод в  эксплуатацию 2-ой  очереди  строительства | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Казатом-  пром» | | Исполнено |  |
| 2. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в МЭМР | АО  «Казатом-  пром» | | Исполнено |  |
| **32. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД | | ПСД | ТОО  «Locomotiv-  leasing» | | Исполнено | 400 млн.  тенге за  счет  собственных  средств |
| 2. | Дополнительное  соглашение на  разработку  проектной  документации на  котельную и  нестандартное  оборудование,  корректировка  рабочей  документации | | ПСД | ТОО  «Locomotiv-  leasing» | | Июнь  2009 г. | 165,461  млн. тенге  за счет  собственных  средств |
| 3. | Завершение  строительства и  ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Генподряд-  чик, филиал  АО «НК  «КТЖ»  «Дирекция  по проекти-  рованию и  капиталь-  ному  строитель-  ству», ТОО  «Locomotiv-  leasing» | | Июль  2009 г. | 9,988 млрд.  тенге  заемные  средства  органи-  зации,  реализующей  проект |
| **33. Создание фармацевтического логистического** **центра в Казахстане** |
| 1. | Разработка  предложений по  основным  техническим  показателям и  представление  предложений в МЗ | | Предложение  в МЗ | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | | Апрель  2008 г. | Частные  казахстан-  ские и  иностранные  инвестиции,  в том числе  инвестиции  националь-  ных  институтов  развития |
| 2. | Подготовка  отраслевой  экспертизы к  предложению АО  «ФНБ  «Самрук-Казына» | | Отраслевое  заключение | МЗ | | Май 2008 г. | Предполага-  емая сумма  инвестиций  - 20 млрд.  тенге |
| **34. Производство дорожных битумов на Актауском** **заводе пластических масс** |
| 1. | Разработка ПСД | | ПСД | Институт | | Июль  2009 г. | 672 млн.  тенге |
| 2. | Оценка  инфраструктурных  объектов АЗПМ | | Отчет | Институт | | Май 2009 г. | - |
| 3. | Подача заявки в АО  «ФНБ  «Самрук-Казына» на  получение займа на  финансирование  проекта | | Протокол | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | Июль-август  2009 г. |  |
| 4. | Проведение  конкурса по выбору  генерального  подрядчика | | Протокол | МЭМР, АО  «НК  «КазМунай-  Газ», ТОО  «КРI» | | Июль-август  2009 г. | - |
| 5. | Заключение  контракта «под  ключ» | | Контракт | АО «НК  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Август  2009 г. | - |
| 6. | Предоставление  финансирования  АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | | Кредитное  соглашение | МЭМР, АО  «НК  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Август  2009 г. | 317 млн.  долл. США |
| 7. | Детальное  проектирование | | Рабочий  документ | Генеральный  подрядчик | | Декабрь  2009 г. | - |
| 8. | Закуп оборудования | | Акт  сдачи-  приемки | Генеральный  подрядчик | | Сентябрь  2009 г.  - май 2010  г. | - |
| 9. | Строительство | | Отчет в  МЭМР и Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Генеральный  подрядчик | | Сентябрь  2009 г. -  декабрь  2010 г. |  |
| 10. | Предварительный  пуск | | Акт  приема-  передачи  установки | Генеральный  подрядчик,  МЭМР, ТОО  «KPI» | | Январь-март  2011 г. |  |
| 11. | Запуск в  эксплуатацию | | Информация  в МЭМР | ТОО «KPI» | | Апрель  2011 г. |  |
| **35. Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ** | | | | | | | |
| **Реконструкция вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 и установки**  **замедленного коксования** | | | | | | | |
| 1. | Реализация проекта  реконструкции  вакуумного блока  установки  ЭЛОУ-АВТ-3  (9 объектов) | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай  Газ» | | Декабрь  2010 г. | 76,2 млн.  долл. США с  НДС |
| 2. | Проектно-  изыскательные  работы проекта  реконструкции УЗК | | ПСД с  положитель-  ным  заключением  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Июнь  2009 г. | 2 млн,  долл. США с  НДС |
| 3. | Реализация проекта  реконструкции  установки  замедленного  коксования  (3 объекта) | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Декабрь  2010 г. | 51,4 млн.  долл. США с  НДС |
| **Строительство Комплекса по производству ароматических**  **углеводородов (КПА)** | | | | | | | |
| 1. | Проектно-  изыскательные  работы (стадия -  проект) | | ПСД с  положитель-  ным  заключением  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Июль  2009 г. | 13 млн.  долл. США с  НДС |
| 2. | Определение  стоимости  строительства,  источников  финансирования,  структуры  реализации  проекта, включая  размер долевого  участия компании,  компаний-партнеров | | Протоколь-  ное  решение  Инвестици-  онного  комитета,  информация  в МЭМР | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | Август  2009 г. |  |
| 3. | Обеспечение  финансовыми  ресурсами и  получение гарантии | | Кредитные  соглашения  под  гарантию АО  «НК  «КазМунай-  Газ», или  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  подписанные  сторонами | МЭМР, АО  «ТД  «КазМунай-  Газ», АО  «НК  «КазМунай-  Газ», АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына» | | Сентябрь  2009 г. | 0,9 млн.  долл. США |
| 4. | Заключение  договора о  закупках работ по  строительству на  условиях  «под ключ» | | Договор,  подписанный  сторонами | МЭМР, ТОО  «АНПЗ», АО  «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Октябрь  2009 г. | - |
| 5. | Строительство  Комплекса  «под ключ» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МЭМР, ТОО  «АНПЗ», АО  «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Декабрь  2012 г. | 850,4 млн.  долл. США |
| **Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)** | | | | | | | |
| 1. | Определение  выбранной  альтернативы  проекта согласно  ТЭО, объема работ,  финансирования  работ | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | 2 квартал  2009 г. |  |
| 2. | Приобретение  лицензий на право  использования  технологии  процессов  переработки | | Лизенции | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 3-4 квартал  2009 г. | 10,2 млн.  долл. США |
| 3. | Проектно-  изыскательные  работы | | ПСД с  положитель-  ным  заключением  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 3 квартал  2010 г. | 11,8 млн.  долл. США |
| 4. | Определение  стоимости  строительства,  источников  финансирования,  структуры  реализации  проекта, включая  размер долевого  участия компании,  компаний-партнеров | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | 4 квартал  2010 г. |  |
| 5. | Обеспечение  финансовыми  ресурсами и  получение гарантии | | Кредитные  соглашения  под  гарантию АО  «НК  «КазМунай-  Газ», или  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  подписанные  сторонами | АО «ТД  «КазМунай-  Газ», АО  «НК  «КазМунай-  Газ», АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына» | | 4 квартал  2010 г. |  |
| 6. | Строительство  Комплекса  «под ключ» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 4 квартал  2013 г. | 1 343 млн.  долл. США |
| **Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 1. | Определение  стоимости  проектирования и  аренды земельных  участков,  источников  финансирования | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | Июнь  2009 г. |  |
| 2. | Получение  технических  условий АО «НК  «КТЖ» на  строительство  объездного пути и  его примыкания к  магистральному ж/д  пути | | Технические  условия | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Июль  2009 г. |  |
| 3. | Проектно-  изыскательные  работы  (технический  проект) | | ПСД с  положитель-  ным  заключением  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | Апрель  2010 г. | 2,25 млн.  долл. США с  НДС |
| 4. | Определение  стоимости  строительства,  источников  финансирования,  структуры  реализации  проекта, включая  размер долевого  участия компании,  компаний-партнеров | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | 2 квартал  2010 г. |  |
| 5. | Обеспечение  финансовыми  ресурсами и  получение гарантии | | Кредитные  соглашения  под  гарантию АО  «ТД  «КазМунай-  Газ»,  подписанные  сторонами | АО «ТД  «КазМунай-  Газ», ТОО  «АНПЗ» | | 2 квартал  2010 г. |  |
| 6. | Строительство  объездной ж/д  дороги,  сортировочной  станции и эстакады  налива светлых  нефтепродуктов | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «АНПЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 4 квартал  2012 г. | 91,2 млн.  долл. США с  НДС |
| **36. Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и  государственная  экспертиза ТЭО | | ТЭО и  заключение  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «ПКОП»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 3 квартал  2009 г. | 1,15 млн.  долл. США с  НДС |
| 2. | Определение  выбранной  альтернативы  проекта согласно  ТЭО, объема работ,  финансирования  работ | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | ТОО «ПКОП»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ», АО  «НК  «КазМунай-  Газ» | | 4 квартал  2009 г. |  |
| 3. | Проектно-  изыскательные  работы | | ПСД с  положитель-  ным  заключением  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «ПКОП»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 4 квартал  2010 г. |  |
| 4. | Определение  стоимости  строительства,  источников  финансирования,  структуры  реализации  проекта, включая  размер долевого  участия компании,  компаний-партнеров | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | | 1 квартал  2011 г. |  |
| 5. | Обеспечение  финансовыми  ресурсами и  получение гарантии | | Кредитные  соглашения,  подписанные  сторонами | ТОО «ПКОП»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ», АО  «НК  «КазМунай-  Газ» | | 1 квартал  2011 г. |  |
| 6. | Строительство  «под ключ» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «ПКОП»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | | 1 квартал  2014 г. |  |
| **37. Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и  государственная  экспертиза ТЭО | | ТЭО и  заключение  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «ПНХЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | |  |  |
| 2. | Определение  выбранной  альтернативы  проекта согласно  ТЭО, объема работ,  финансирования  работ | | Протоколь-  ное  решение  Инвестици-  онного  комитета | ТОО «ПНХЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ», АО  «НК  «КазМунай-  Газ» | |  |  |
| 3. | Проектно-  изыскательные  работы | | ПСД с  положитель-  ным  заключением  государ-  ственной  экспертизы | ТОО «ПНХЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | |  |  |
| 4. | Определение  стоимости  строительства,  источников  финансирования,  структуры  реализации  проекта, включая  размер долевого  участия компании,  компаний-партнеров | | Протоколь-  ное решение  Инвестици-  онного  комитета | АО «НК  «КазМунай-  Газ» | |  |  |
| 5. | Обеспечение  финансовыми  ресурсами и  получение гарантии | | Кредитные  соглашения  под  гарантию АО  «НК  «КазМунай-  Газ» или АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  подписанные  сторонами | ТОО «ПНХЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ», АО  «НК  «КазМунай-  Газ», АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына» | |  |  |
| 6. | Строительство  «под ключ» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО «ПНХЗ»,  АО «ТД  «КазМунай-  Газ» | |  |  |
| **38. Приобретение, расширение и реконструкция** **Экибастузской ГРЭС-1** |
| 1. | Начало  строительства | | Информация  в АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | АО  «Самрук-  Энерго», АО  «Корпорация  «Казахмыс» | | 2009 г. |  |
| 2. | Ввод в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | АО  «Самрук-  Энерго», АО  «Корпорация  «Казахмыс» | | 2015 г. |  |
| **39. Строительство хлор-щелочного производства** **на базе Павлодарского химзавода** |
| 1. | 1-й этап ввода в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МИТ, акимат  Павлодар-  ской  области | | 2010 г. | 108,3 млн.  долл. США  заемные и  собственные  средсва  организа-  ции,  реализующей  проект |
| 2. | 2-й этап ввода в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной приемочной комиссии | МИТ, акимат  Павлодар-  ской  области | | 2010 г. |
| 3. | 3-й этап ввода в  эксплуатацию | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МИТ, акимат  Павлодар-  ской  области | | 2011 г. |
| 4. | Выход на проектную  мощность | | Информация  в МИТ | Инвестор | | 2011 г. |
| **40. Развитие горнолыжного курорта «Медеу - Шымбулак»** | | | | | | | |
| 1. | Строительство  канатной дороги  «Медеу-Шымбулак» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Инвестор,  МТС, акимат  города  Алматы | | Декабрь  2009 г. |  |
| 2. | Демонтаж канатных  дорог на  «Шымбулаке» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Инвестор,  МТС, акимат  города  Алматы | | Сентябрь  2009 г. |  |
| 3. | Расширение и  расчищение  трасс на  «Шымбулаке» | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Инвестор,  МТС, акимат  города  Алматы | | Июнь  2010 г. |  |
| 4. | Строительство  подземного  паркинга на 150  подземных и 850  открытых мест | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Инвестор,  МТС, акимат  города  Алматы | | Октябрь  2009 г. |  |
| 5. | Реконструкция  гостиницы на 213  номеров | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | Инвестор,  МТС, акимат  города  Алматы | | Декабрь  2011 г. |  |
| **41. Строительство интегрированного газохимического комплекса в**  **Атырауской области** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД  Проекта | | ПСД | МЭМР, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  АО «НК  КазМунай-  Газ», АО  «РД  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI»,  «Foster  Wheeler» | | Май 2009 -  март   2010 г. | Инвестици-  онные  средства |
| 2. | Разработка ПСД  объектов  инфраструктуры  комплекса | | ПСД | МЭМР, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  АО «НК  КазМунай-  Газ», АО  «РД  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Май 2009 -  Январь  2010 г. | Бюджетный  кредит в  соответ-  ствии с  выделенным  объемом  финансиро-  вания на  соответ-  ствующий  финансовый  год |
| 3. | Строительство  объектов  инфраструктуры  комплекса | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МЭМР, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  АО «НК  КазМунай-  Газ», АО  «РД  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Октябрь  2009 -  2011 гг. |
| 4. | Проведение  конкурса по выбору  ЕРС-подрядчика  «под ключ» | | Итоги  конкурса | МЭМР, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  АО «НК  «КазМунай-  Газ», АО  «РД «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Апрель  2010 г. |  |
| 5. | Строительство  основных установок  комплекса | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МЭМР, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  АО «НК  «КазМунай-  Газ», АО  «РД  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Август  2010 -  2014 гг.. | Инвестици-  онные  средства |
| 6. | Ввод в  эксплуатацию  комплекса и выход  на проектную  мощность | | Информация  в Прави-  тельство | МЭМР, АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  АО «НК  «КазМунай-  Газ», АО  «РД  «КазМунай-  Газ», ТОО  «KPI» | | Июнь-август  2014 г. |  |
| **42. Строительство магистрального газопровода** **«Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак»** |
| 1. | Разработка ТЭО  (обоснование  инвестиций  проекта) | | Обоснование  инвестиций  проекта | АО  «КазТранс-  Газ», АО  «Казахстан-  ский  институт  нефти и  газа» | | Исполнено |  |
| 2. | Согласование и  утверждение ТЭО | | Заключения  РГП  «Госэкспер  тиза» | АО  «КазТранс-  Газ», АО  «Казахстан-  ский  институт  нефти и  газа» | | Исполнено |  |
| 3. | Корректировка ТЭО  проекта | | Получение  скорректи-  рованного  ТЭО проекта | АО  «КазТранс-  Газ», АО  «Казахстан-  ский  институт  нефти и  газа» | | Март  2008 г. |  |
| 4. | Экспертиза  скорректирован-  ного ТЭО | | Получение  заключения  РГП  «Госэкспер-  тиза» и  независимых  экспертиз | АО  «КазТранс-  Газ», АО  «Казахстан-  ский  институт  нефти и  газа» | | Апрель  2008 г. |  |
| 5. | Решение вопроса  финансирования  проекта из  Республиканского  бюджета | | Заявка в  МЭБП | МЭМР, МФ | | Июнь  2008 г. | 3842 млн.  долл. США |
| 6. | Разработка ПСД  (включая  проведение  подготовительных  процедур по выбору  подрядчика и  получение  государственной  экспертизы) | | Утверждение  стадии  «Проект»  ПСД,  заключение  РГП  «Госэкспер-  тиза» | АО  «КазТранс-  Газ»,  Проектная  организация | | Июнь  2009 г. |  |
| 7. | Заключение  долгосрочных  договоров  купли-продажи газа | | Договора  купли-  продажи  газа | АО  «КазТранс-  Газ» | | Июнь  2009 г. |  |
| 8. | Окончание  строительства, в  том числе: | |  |  | |  |  |
| 1) | 1-й очереди  производитель-  ностью 5 млрд.  м3/год | | Акт ввода в  эксплуата-  цию | АО  «КазТранс-  Газ»,  подрядчик | | Декабрь  2011 г. |  |
| 2) | 2-й очереди  увеличение  производительности  до 10 млрд. м3/год | | Акт ввода в  эксплуата-  цию | АО  «КазТранс-  Газ»,  подрядчик | | Декабрь  2014 г. |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| **43. Расширение порта Актау в северном направлении** | | | | | | | |
| 1. | Разработка ТЭО | | ТЭО | МТК, МЭБП,  МФ | | Исполнено |  |
| 2. | Разработка ПСД на  строительство  защитных  гидросооружений:  «Мол и волнолом»;  «Дноуглубление». | | ПСД | МТК, РГП  «АММТП» | | Исполнено |  |
| 3. | Начало  строительства | | Информация  в Прави-  тельство | МТК, РГП  «АММТП» | | Осуществля-  ется с  апреля  2006 г. | 41,7 млрд.  тенге:  -15,4 млрд.  тенге  заемные  средства;  -26,3 млрд.  тенге  источники  финансиро-  вания не  определены |
| 4. | Разработка ПСД на  строительство  нефтеналивных  причалов | | ПСД | МТК, РГП  «АММТП» | | Октябрь  2009 г. |  |
| 5. | Строительство  объектов | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МТК, РГП  «АММТП» | | 2006 - 2014  гг. |  |
| 1) | завершение  строительства  защитных  гидросооружений  (мол и волнолом) | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МТК, РГП  «АММТП» | | Октябрь  2009 г. | 11,3 млрд.  тенге |
| 2) | проведение  дноуглубительных  работ | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МТК, РГП  «АММТП» | | Декабрь  2011 г. | 4,4 млрд.  тенге |
| 3) | строительство  нефтяных причалов | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | МТК, РГП  «АММТП» | | Декабрь  2012 г. | 8,9 млрд.  тенге |
| 4) | разработка ПСД и  строительство  сухогрузных  причалов и  береговой  инфраструктуры | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | концесси-  онер | | Декабрь  2014 г. | 17 млрд.  тенге |
| 6. | Ввод объекта в  эксплуатацию | | Акт о вводе  объекта в  эксплуата-  цию | МТК, РГП  «АММТП» | | Декабрь  2014 г. |  |
| **44. Производство металлургического кремния из жильного кварца** | | | | | | | |
| 1. | Начало  строительства | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО  «Silicium  Kazakhstan» | | Исполнено | 94 млн.  евро,  собственные  средства |
| 2. | Ввод в  эксплуатацию  завода | | Акт  государ-  ственной  приемочной  комиссии | ТОО  «Silicium  Kazakhstan» | | Исполнено |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЮ                       - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МСХ                      - Министерство сельского хозяйства  
                           Республики Казахстан  
МИТ                      - Министерство индустрии и торговли  
                           Республики Казахстан  
МТК                      - Министерство транспорта и коммуникаций  
                           Республики Казахстан  
МФ                       - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЧС                      - Министерство по чрезвычайным ситуациям  
                           Республики Казахстан  
МЗ                       - Министерство здравоохранения Республики  
                           Казахстан  
МООС                     - Министерство охраны окружающей среды  
                           Республики Казахстан  
МТС                      - Министерство туризма и спорта Республики  
                           Казахстан  
МЭБП                     - Министерство экономики и бюджетного  
                           планирования Республики Казахстан  
МЭМР                     - Министерство энергетики и минеральных  
                           ресурсов Республики Казахстан  
АУЗР                     - Агентство Республики Казахстан по  
                           управлению земельными ресурсами  
АИС                      - Агентство Республики Казахстан по  
                           информатизации и связи  
КВР МСХ                  - Комитет по водным ресурсам Министерства  
                           сельского хозяйства Республики Казахстан  
КРХ МСХ                  - Комитет рыбного хозяйства Министерства  
                           сельского хозяйства Республики Казахстан  
АО «ФНБ «Самрук-Казына»  - акционерное общество «Фонд национального  
                           благосостояния «Самрук-Казына»  
АО «НК «ҚТЖ»             - акционерное общество «Национальная  
                           компания «Қазақстан темір жолы»  
АО «НК «КазМунайГаз»     - акционерное общество «Национальная  
                           компания «КазМунайГаз»  
АО «КазТрансГаз»         - акционерное общество «КазТрансГаз»  
АО «ТНК «Казхром»        - акционерное общество «Транснациональная  
                           компания «Казхром»  
АО «ССГПО»               - акционерное общество «Соколовско-  
                           Сарбайское горно-производственное  
                           объединение»  
АО «KPI»                 - акционерное общество «Kazakhstan  
                           Petrochemical Industries»  
ТОО «Тентизшевройл»      - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Тенгизшевройл»  
РГП «АММТП»              - республиканское государственное  
                           предприятие «Актауский международный  
                           морской торговый порт»  
АО «СНПС -               - акционерное общество «СНПС   
АктобеМунайГаз»            - АктобеМұнайГаз»  
АО «Казахтелеком»        - акционерное общество «Казахтелеком»  
АО «Корпорация Ордабасы» - акционерное общество «Корпорация Ордабасы»  
АО «АрселорМиттал        - акционерное общество АрселорМиттал  
Темиртау»                  Темиртау»  
АО «Казатомпром»         - акционерное общество «Казатомпром»  
АО «КазАгроФинанс»       - акционерное общество «КазАгроФинанс»  
АО «Izet Greenhouse»     - акционерное общество «Izet Greenhouse»  
АО «НК «Продкорпорация»  - акционерное общество «Национальная                                    компания «Продкорпорация»  
АО «МОК»                 - акционерное общество «Мал өнімдері  
                           корпорациясы»  
АО «ЮТЕКС»               - акционерное общество «ЮТЕКС»  
АО «Мойнакская ГЭС»      - акционерное общество «Мойнакская ГЭС»  
АО «Казахстанский        - акционерное общество «Казахстанский  
электролизный завод»       электролизный завод»   
АО «Самрук-Энерго»       - акционерное общество «Самрук-Энерго»  
АО «Станция              - акционерное общество  
Экибастузская ГРЭС-2»      «Станция Экибастузская ГРЭС-2»  
АО «Мал онімдері         - акционерное общество «Мал онімдері  
корпорациясы»              корпорациясы»  
АО «Ак - Бидай Терминал» - акционерное общество «Ак - Бидай Терминал»  
АО «РД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Разведка добыча  
                           «Казмунайгаз»  
АО «Казахстанский        - акционерное общество  
институт нефти и газа»     «Казахстанский институт нефти и газа»  
АО «ТД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Торговый дом  
                           «КазМунайГаз»  
АО «KEGOC»               - акционерное общество АО «KEGOC»  
АО «НУХ «КазАгро»        - акционерное общество «Национальный  
                           управляющий холдинг «КазАгро»  
АО «Батыс-Транзит»       - акционерное общество «Батыс-Транзит»  
АО «Балхашская ТЭС»      - акционерное общество «Балхашская ТЭС»  
АО «Siemens AG»          - акционерное общество «Siemens AG»  
АО «Астанаэнерго сервис» - акционерное общество «Астанаэнерго сервис»  
АО «Тайынша Астык»       - акционерное общество «Тайынша Астык»  
ТОО «Locomotiv-leasing»  - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Locomotiv-leasing»  
ТОО «АНПЗ»               - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Атырауский  
                           нефтеперерабатывающий завод»  
ТОО «Global ecological   - товарищество с ограниченной  
group»                     ответственностью «Global ecological group»  
ТОО «Silicium Kazakhstan»- товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Silicium Kazakhstan»  
TOO «Промстрой-Энерго»   - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью  
                           «Промстрой-Энерго»  
TOO «Масло-Дел»          - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Масло-Дел»  
TOO «ПНХЗ»               - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Павлодарский                                        нефтехимический завод»  
TOO «ПКОП»               - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Петро Казахстан Ойл                                 Продактс»  
TOO «Crown Батыс»        - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Crown Батыс»  
TOO «Казгер Кус»         - товарищество с ограниченной  
                           ответственностью «Казгер Кус»  
ТОО «Таразский           - товарищество с ограниченной  
металлургический завод»    ответственностью «Таразский  
                           металлургический завод»  
ООО «Амирабад Грин       - общество с ограниченной  
Терминал Киш»              ответственностью «Амирабад Грин Терминал  
                           Киш»  
РГП «Госэкспертиза»      - республиканское государственное  
                           предприятие при Министерстве юстиции  
                           Республики Казахстан «Госэкспертиза»  
ПК «Институт             - предпринимательская компания  
«Казгипроводхоз»           «Институт «Казгипроводхоз»  
ГК «Отес-Атил»           - группа компаний «Отес-Атил»  
Павлодарский НПЗ         - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод  
Шымкентский НПЗ          - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод  
ТЭЦ                      - теплоэлектроцентраль  
ТЭС                      - тепловая энергетическая станция  
ГЭС                      - гидроэлектростанция  
ГРЭС                     - государственная региональная  
                           электростанция  
СЭЗ                      - специальная экономическая зона  
ТЭО                      - технико-экономическое обоснование  
ПСД                      - проектно-сметная документация  
КРС                      - крупнорогатый скот  
СМИ                      - средства массовой информации  
МБРР                     - Международный Банк Реконструкции и  
                           Развития  
ЕБРР                     - Европейский Банк Реконструкции и Развития  
БРК                      - Банк развития Казахстана  
ГБРК                     - Государственный банк развития Китая  
НДС                      - налог на добавленную стоимость

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
        **межведомственной рабочей группы по проекту**  
    **"Реконструкция автодорожного транзитного коридора**  
            **"Западная Европа - Западный Китай"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Шукеев                     - Первый заместитель Премьер-Министра  
Умирзак Естаевич             Республики Казахстан, руководитель

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, заместитель  
                             руководителя

Жансугуров                 - директор Департамента развития  
Болат Амангельдиевич         транспортно-коммуникационного  
                             комплекса Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан,  
                             секретарь

Кутербеков                 - вице-министр транспорта и коммуникаций  
Дулат Казистаевич            Республики Казахстан

Ермекбаев                  - вице-министр иностранных дел  
Нурлан Байузакович           Республики Казахстан

Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли  
Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан

Бекетаев                   - вице-министр юстиции Республики  
Марат Бахытжанович           Казахстан

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного  
Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта  
Кайырбек Айтбаевич           Республики Казахстан

Шпекбаев                   - вице-министр внутренних дел  
Алик Жайткамбаевич           Республики Казахстан

Шолпанкулов                - вице-министр финансов  
Берик Шолпанкулович          Республики Казахстан

Бишигаев                   - заместитель Председателя Агентства  
Аскар Дарушевич              Республики Казахстан по  
                             информатизации и связи

Бексары                    - заместитель акима Кызылординской  
Жанабай Муратбекович         области

Серикбаев                  - заместитель акима Актюбинской  
Малик Абдуллович             области

Савченко                   - заместитель акима Жамбылской области  
Александр Георгиевич

Абишев                     - заместитель акима Южно-Казахстанской  
Ислам Альмаханович           области

Баталов                    - заместитель акима Алматинской области  
Амандык Габбасович

Умирбаев                   - заместитель председателя Комитета  
Нурланбек Балыкбаевич        автомобильных дорог Министерства  
                             транспорта и коммуникаций Республики  
                             Казахстан

Султангалиев               - президент акционерного общества  
Серик Султангалиевич         "Национальная компания  
                             "Социально-предпринимательская  
                             корпорация "Жетісу" (по согласованию)

Шукпутов                   - президент акционерного общества  
Андарь Мауленович            "Национальная компания "Социально-  
                             предпринимательская корпорация  
                             "Батыс" (по согласованию)

Айтуганов                  - председатель правления акционерного  
Кайрат Каппарович            общества  «Национальная компания  
                             «Социально-предпринимательская  
                             корпорация «Оңтүстік»  
                             (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
        **межведомственной рабочей группы по проекту**  
**"Реконструкция автомобильной дороги "Астана - Щучинск"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель

Кутербеков                 - вице-министр транспорта и коммуникаций  
Дулат Казистаевич            Республики Казахстан, заместитель  
                             руководителя

Каирбеков                  - начальник управления контроля качества  
Арман Мерекеевич             Комитета автомобильных дорог  
                             Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан,  
                             секретарь

Сагинов                    - председатель Комитета автомобильных  
Замир Садыкович              дорог Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной  
Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства  
                             экономики и бюджетного планирования  
                             Республики Казахстан

Ермекова                   - директор Департамента отраслей  
Несипбала Абсагитовна        экономики Министерства экономики и  
                             бюджетного планирования Республики  
                             Казахстан

Оразов                     - заместитель председателя Комитета  
Арай Каирбекович             экологического регулирования и  
                             контроля Министерства охраны  
                             окружающей среды Республики Казахстан

Каверников                 - заместитель председателя Комитета  
Сергей Владимирович          дорожной полиции Министерства  
                             внутренних дел Республики Казахстан

Ластаев                    - начальник управления развития  
Талгат Тлеубекович           автомобильных дорог Департамента  
                             развития транспортно-  
                             коммуникационного комплекса  
                             Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан

Мусралинов                 - начальник управления Департамента  
Асылбек Сейлханович          подзаконных актов Министерства  
                             юстиции Республики Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела управления анализа и  
Алтын Калыбековна            методологии исполнения расходной  
                             части бюджета Департамента анализа и  
                             методологии исполнения  
                             государственного бюджета Министерства  
                             финансов Республики Казахстан

Баданов                    - государственный строительный инспектор  
Абдисадык Ахаевич            Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Мукашев                    - государственный строительный инспектор  
Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
         **межведомственной рабочей группы по проекту**  
    **"Узень - государственная граница с Туркменистаном"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель

Касымбек                   - ответственный секретарь Министерства  
Женис Махмудович             транспорта и коммуникаций Республики   
                             Казахстан, заместитель руководителя

Конкаков                   - начальник управления развития  
Тулен Камарович              транспорта и путей сообщения  
                             Департамента развития транспортно-  
                             коммуникационного комплекса  
                             Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан,  
                             секретарь

Нарегеев                   - заместитель председателя Комитета  
Бекбулат Койжанович          транспорта и путей сообщения  
                             Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан

Оразов                     - заместитель председателя Комитета  
Арай Каирбекович             экологического регулирования и  
                             контроля Министерства охраны  
                             окружающей среды Республики Казахстан

Ермекова                   - директор Департамента развития  
Несипбала Абсагитовна        отраслей экономики Министерства  
                             экономики и бюджетного планирования  
                             Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной  
Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства  
                             экономики и бюджетного планирования  
                             Республики Казахстан

Кобландин                  - исполняющий обязанности директора  
Калыбек Ибрагимович          Департамента Центральной Азии  
                             Министерства иностранных дел  
                             Республики Казахстан

Жаманова                   - исполняющая обязанности директора  
Нургуль Рамазановна          Департамента по регулированию в сфере  
                             железнодорожного транспорта,  
                             гражданской авиации и портов  
                             Агентства Республики Казахстан по  
                             регулированию естественных монополий

Мусралинов                 - начальник управления Департамента  
Асылбек Сейлханович          подзаконных актов Министерства юстиции  
                             Республики Казахстан

Мейрбеков                  - главный эксперт управления организации  
Еркин Нурмаханбетович        перевозок, технического регулирования  
                             и координационной работы Комитета  
                             транспорта и путей сообщения  
                             Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан

Митебаев                   - государственный строительный инспектор  
Нурмухамет Нургалиевич       Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Мукашев                    - государственный строительный инспектор  
Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
       **межведомственной рабочей группы по проекту**  
    **"Расширение порта Актау в северном направлении"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Кусаинов                   - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгазы Калиакпарович      Республики Казахстан, руководитель

Касымбек                   - ответственный секретарь Министерства  
Женис Махмудович             транспорта и коммуникаций Республики  
                             Казахстан, заместитель руководителя

Нуркенов                   - начальник управления водного  
Каирден Камашевич            транспорта Комитета транспорта и  
                             путей сообщения Министерства  
                             транспорта и коммуникаций Республики  
                             Казахстан, секретарь

Бортник                    - заместитель акима Мангистауской  
Михаил Михайлович            области

Уандыков                   - заместитель председателя Комитета  
Берик Кусманович             транспорта и путей сообщения  
                             Министерства транспорта и  
                             коммуникаций Республики Казахстан

Оразов                     - заместитель председателя Комитета  
Арай Каирбекович             экологического регулирования и  
                             контроля Министерства охраны  
                             окружающей среды Республики Казахстан

Батыршаев                  - директор Департамента Азии и Африки  
Бахыт Данабекович            Министерства иностранных дел  
                             Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной  
Бауыржан Кадырович           политики Министерства экономики и  
                             бюджетного планирования Республики  
                             Казахстан

Ермекова                   - директор Департамента отраслей  
Несипбала Абсагитовна        экономики Министерства экономики и  
                             бюджетного планирования Республики  
                             Казахстан

Амреев                     - директор Департамента индустриально-  
Галым Махмутбаевич           инновационной политики Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Жаманова                   - исполняющая обязанности директора  
Нургуль Рамазановна          Департамента по регулированию в сфере  
                             железнодорожного транспорта,  
                             гражданской авиации и портов  
                             Агентства Республики Казахстан по  
                             регулированию естественных монополий

Сугербеков                 - начальник управления Департамента  
Нурболат Маликович           подзаконных актов Министерства  
                             юстиции Республики Казахстан

Саимбетова                 - начальник отдела управления по работе  
Ажаркуль Альментаевна        с негосударственными юридическими  
                             лицами с государственным участием  
                             Комитета государственного имущества и  
                             приватизации Министерства финансов  
                             Республики Казахстан

Мукашев                    - государственный строительный инспектор  
Абай Анарбекович             Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Сауранбаев                 - управляющий директор по  
Нурлан Ермекович             транспортировке акционерного общества  
                             "Национальная компания "КазМунайГаз"  
                             (по согласованию)

Абылгазин                  - директор республиканского  
Талгат Байтемирович          государственного предприятия  
                             "Актауский международный морской  
                             торговый порт" (по согласованию)

Ибраев                     - директор представительства  
Болатбек Камитович           республиканского государственного  
                             предприятия "Актауский международный  
                             морской торговый порт"  
                             (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по проектам «Увеличение**  
**производства высокоуглеродистого феррохрома на 600 тыс. тонн в**  
**год с использованием инновационных технологий», «Строительство**  
**и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в**  
**Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн**  
**обожженных анодов в год», «Строительство завода по производству**  
**металлизованного продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год»,**  
**«Строительство горнометаллургического комбината по переработке**  
**никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»,**  
**«Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов**  
**и сталеплавильной продукции», «Производство металлургического**  
**кремния из жильного кварца», «Горно-обогатительный комбинат по**  
**обогащению хромовой руды на месторождении «Восход», «Развитие**  
**и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов**  
**тонн стали в год на АО «АрселорМитталТемиртау», «Организация**  
**сортопрокатного производства»**

      Сноска. Состав в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Исекешев                    - Министр индустрии и торговли Республики  
Асет Орентаевич               Казахстан, руководитель

Косунов                     - вице-министр индустрии и торговли  
Алмас Олжабаевич              Республики Казахстан, заместитель  
                              руководителя

Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей  
Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента  
                              индустриально-инновационного развития  
                              Министерства индустрии и торговли  
                              Республики Казахстан, секретарь

Касымбек                    - ответственный секретарь Министерства  
Женис Махмудович              транспорта и коммуникаций  
                              Республики Казахстан

Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных  
Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан

Нурашев                     - председатель Комитета по инвестициям  
Тимур Бекбулатович            Министерства индустрии и торговли  
                              Республики Казахстан

Цой                         - директор Департамента  
Игорь Владимирович            индустриально-инновационного развития  
                              Министерства индустрии и торговли  
                              Республики Казахстан

Несонова                    - заместитель директора Департамента  
Татьяна Сергеевна             индустриально-инновационного развития  
                              Министерства индустрии и  
                              торговли Республики Казахстан

Искалиев                    - вице-президент акционерного общества  
Гали Нажмеденович             «Банк развития Казахстана»  
                              (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
         **межведомственной рабочей группы по проекту**  
                **"Строительство Балхашской ТЭС"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных  
Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             руководитель

Турганов                   - вице-министр энергетики и  
Дуйсенбай Нурбаевич          минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан, заместитель руководителя

Турмагамбетов              - вице-министр охраны окружающей  
Мажит Абдыкаликович          среды Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по  
Анатолий Валерьевич          регулированию в сфере электро- и  
                             теплоэнергетики Агентства Республики  
                             Казахстан по регулированию  
                             естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента  
Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики  
                             Министерства экономики и бюджетного  
                             планирования Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента  
Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов  
                             Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента  
                             развития электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного  
Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета  
                             экологического регулирования и  
                             контроля Министерства охраны  
                             окружающей среды Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления  
Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм  
                             Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам  
Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления тарифного,  
                             технического регулирования и  
                             методологии Департамента по  
                             регулированию в сфере электро- и  
                             теплоэнергетики Агентства  
                             Республики Казахстан по регулированию  
                             естественных монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества  
Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"  
                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных  
Калия Рифатовна              проектов акционерного общества  
                             «Фонд национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Календарев                 - директор производственно-технического  
Ахат Нихатович               департамента акционерного общества  
                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)

Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества  
Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
         **межведомственной рабочей группы по проекту**  
         **"Строительство магистрального газопровода**  
            **"Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Шукеев                     - Первый заместитель Премьер-Министра  
Умирзак Естаевич             Республики Казахстан, руководитель

Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных  
Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного  
Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Оспанов                    - заместитель Председателя Агентства  
Мурат Магавьянович           Республики Казахстан по регулированию  
                             естественных монополий

Кульсарин                  - заместитель председателя Комитета  
Уразгали Шарипович           геологии и недропользования  
                             Министерства энергетики и минеральных  
                             ресурсов Республики Казахстан

Брекешев                   - заместитель директора Департамента  
Сериккали Амангалиевич       развития газовой промышленности  
                             Министерства энергетики и минеральных  
                             ресурсов Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента  
Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов  
                             Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального  
Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности  
                             Департамента индустриально-  
                             инновационной политики Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Толеуов                    - начальник управления контрактов  
Бейбут Толеуович             Департамента прямых инвестиций в  
                             недропользование Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления  
Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм  
                             Комитета по делам строительства и  
                             жилищно-коммунального хозяйства  
                             Министерства индустрии и торговли  
                             Республики Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ  
Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и  
                             методологии исполнения  
                             государственного бюджета Министерства  
                             финансов Республики Казахстан

Бексары                    - заместитель акима Кызылординской  
Жанабай Муратбекулы          области

Бортник                    - заместитель акима Мангистауской  
Михаил Михайлович            области

Токбергенов                - директор Департамента энергетики и  
Еликбай Адишович             коммунального хозяйства акимата  
                             Южно-Казахстанской области

Тулекешов                  - заместитель директора по управлению  
Калдыбай Унайбаевич          нефтегазовыми активами акционерного  
                             общества "Казахстанский холдинг по  
                             управлению государственными активами  
                             "Самрук" (по согласованию)

Берлибаев                  - вице-президент акционерного общества  
Данияр Амирбаевич            "Национальная компания "КазМунайГаз"  
                             (по согласованию)

Исаев                      - управляющий директор по газовым  
Мусабек Исаевич              проектам акционерного общества  
                             "Национальная компания "КазМунайГаз"  
                             (по согласованию)

Назаров                    - генеральный директор акционерного  
Болат Кунакбаевич            общества «КазТрансГаз»  
                             (по согласованию)

Егинбаев                   - управляющий директор по капитальному  
Тукен Жылкайдарович          строительству акционерного общества  
                             "КазТрансГаз" (по согласованию)

Абдулов                    - исполнительный директор по  
Максут Абилевич              техническому развитию акционерного  
                             общества "Интергаз Центральная Азия"  
                             (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
         **межведомственной рабочей группы по проекту**  
     **"Развитие горнолыжного курорта "Медеу - Шымбулак"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики  
Темирхан Мынайдарович        Казахстан, руководитель

Мукашев                    - первый заместитель акима города Алматы,  
Маулен Шапанбаевич           заместитель руководителя

Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли  
Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан

Омаров                     - ответственный секретарь Министерства  
Тобылбек Есенжолович         сельского хозяйства  
                             Республики Казахстан

Ермегияев                  - вице-министр туризма и спорта  
Талгат Амангельдиевич        Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бектуров                   - вице-министр транспорта и коммуникаций  
Азат Габбасович              Республики Казахстан

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного  
Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Райымбеков                 - заместитель Председателя Агентства  
Каналбек Утжанович           Республики Казахстан по управлению  
                             земельными ресурсами

Капаков                    - заместитель заведующего социально-  
Нурлан Толегенович           экономическим отделом Канцелярии  
                             Премьер-Министра Республики Казахстан

Жумашев                    - управляющий директор товарищества  
Ержан Сеитович               с ограниченной ответственностью  
                             "Capital Partners" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по проекту**  
**"Создание туристического центра "Жана Иле"**  
**в Алматинской области"**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
   **межведомственной рабочей группы по проекту "Создание**  
 **фармацевтического логистического центра в Казахстане"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Доскалиев                  - Министр здравоохранения  
Жаксылык Акмурзаевич         Республики Казахстан, руководитель

Баймуканов                 - председатель Комитета фармации Министерства  
Сыздык Асылбекович           здравоохранения Республики Казахстан

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного  
Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан

Шолпанкулов                - вице-министр финансов  
Берик Шолпанкулович          Республики Казахстан

Амреев                     - директор Департамента индустриально-  
Галым Махмутбаевич           инновационной политики Министерства  
                             индустрии и торговли Республики Казахстан

Салимбаева                 - директор инвестиционного департамента  
Калия Рифатовна              акционерного общества "Фонд устойчивого  
                             развития "Қазына" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
        **межведомственной рабочей группы по проекту**  
           **"Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане"**

Тасмагамбетов              - аким города Астаны, руководитель  
Имангали Нургалиевич

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных  
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Скляр                      - директор Департамента энергетики  
Роман Васильевич             и коммунального хозяйства города Астаны

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента  
                             развития электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного  
Кенес Каиргельдинович        экологического конторля Комитета  
                             экологического регулирования и  
                             контроля Министерства охраны окружающей  
                             среды Республики Казахстан

Амирханов                  - главный эксперт управления развития  
Жомарт Амангельдинович       топливно-энергетического, промышленного,  
                             строительного комплексов и жилищно-  
                             коммунальной сферы Департамента развития  
                             отраслей экономики Министерства экономики  
                             и бюджетного планирования Республики  
                             Казахстан

Ларичев                    - заместитель председателя правления  
Леонид Викторович            акционерного общества "Астанаэнергосервис"  
                             (по согласованию)

Малыхин                    - технический директор акционерного  
Иван Анатольевич             общества "Астана-Энерго"  
                             (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
        **межведомственной рабочей группы по проекту**  
   **"Строительство второй линии электропередачи 500 кВ**  
              **транзита Север - Юг Казахстана"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Бозумбаев                  - председатель правления акционерного  
Канат Алдабергенович         общества "Казахстанский холдинг по  
                             управлению государственными активами  
                             "Самрук" (по согласованию), руководитель

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных  
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию  
Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики  
                             Агентства Республики Казахстан по  
                             регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента  
Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики Министерства  
                             экономики и бюджетного планирования  
                             Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента  
Индира Базаркановна          привлечения правительственных  
                             займов Министерства финансов  
                             Республики Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента  
                             развития электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального  
Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности  
                             Департамента индустриально-  
                             инновационного развития Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного  
Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета  
                             экологического регулирования и контроля  
                             Министерства охраны окружающей среды  
                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления  
Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета  
                             по делам строительства и жилищно-  
                             коммунального хозяйства Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ  
Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа  
                             и методологии исполнения  
                             государственного бюджета Министерства  
                             финансов Республики Казахстан

Биман                      - главный эксперт отдела регулирования  
Сейфуль-Малик Шереханулы     электроэнергетики управления тарифного  
                             регулирования Департамента  
                             по регулированию в сфере электро-  
                             и теплоэнергетики Агентства Республики  
                             Казахстан по регулированию естественных  
                             монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества  
Гали Нажмиденович            "Банк Развития Казахстана"  
                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных  
Калия Рифатовна              проектов акционерного общества «Фонд  
                             национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Кажиев                     - вице-президент акционерного общества  
Бакытжан Толеукажиевич       «KEGOC» (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
          **межведомственной рабочей группы по проекту**  
   **"Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества «Фонд национального  
                             благосостояния «Самрук-Казына»,  
                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных  
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию  
Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики  
                             Агентства Республики Казахстан  
                             по регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента  
Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики Министерства  
                             экономики и бюджетного планирования  
                             Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента  
Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов  
                             Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития  
                             электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального  
Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности  
                             Департамента индустриально-  
                             инновационного развития Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного  
Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета  
                             экологического регулирования и контроля  
                             Министерства охраны окружающей среды  
                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления  
Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета  
                             по делам строительства и жилищно-  
                             коммунального хозяйства Министерства  
                             индустрии и торговли Республики Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ  
Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и  
                             методологии исполнения государственного  
                             бюджета Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам  
Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления  
                             тарифного, технического регулирования и  
                             методологии Департамента по  
                             регулированию в сфере электро- и  
                             теплоэнергетики Агентства  
                             Республики Казахстан по регулированию  
                             естественных монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества  
Гали Нажмиденович            "Банк Развития Казахстана"  
                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных  
Калия Рифатовна              проектов акционерного общества  
                             «Фонд национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества  
Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Календарев                 - директор производственно-технического  
Ахат Нихатович               департамента акционерного общества  
                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
          **межведомственной рабочей группы по проекту**  
   **"Модернизация национальной электрической сети (I этап)"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества «Фонд национального  
                             благосостояния «Самрук-Казына»,  
                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных  
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства  
                             энергетики и минеральных ресурсов  
                             Республики Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития  
                             электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Кажиев                     - вице-президент акционерного общества  
Бакытжан Толеукажиевич       «KEGOC» (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
         **межведомственной рабочей группы по проекту**  
   **"Строительство межрегиональной линии электропередачи**  
          **Северный Казахстан - Актюбинская область"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества «Фонд национального  
                             благосостояния «Самрук-Казына»,  
                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных  
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию  
Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики  
                             Агентства Республики Казахстан по  
                             регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента  
Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики  
                             Министерства экономики и бюджетного  
                             планирования Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента  
Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов  
                             Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента развития  
                             электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального  
Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности  
                             Департамента индустриально-  
                             инновационного развития Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного  
Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета  
                             экологического регулирования и контроля  
                             Министерства охраны окружающей среды  
                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления  
Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета  
                             по делам строительства и жилищно-  
                             коммунального хозяйства Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ  
Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и  
                             методологии исполнения государственного  
                             бюджета Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Биман                      - главный эксперт отдела регулирования  
Сейфуль-Малик Шереханулы     электроэнергетики управления тарифного  
                             регулирования Департамента по  
                             регулированию в сфере электро- и  
                             теплоэнергетики Агентства Республики  
                             Казахстан по регулированию естественных  
                             монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества  
Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"  
                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям  
Калия Рифатовна              акционерного общества "Фонд устойчивого  
                             развития "Қазына" (по согласованию)

Кажиев                     - директор Департамента капитального  
Бакытжан Толеукажиевич       строительства, член правления  
                             акционерного общества "KEGOC"  
                             (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
    **межведомственной рабочей группы по проекту "Перевод сети**  
    **телекоммуникаций акционерного общества "Казахтелеком" на**  
**технологии Next Generation Network, мощностью 1 млн. абонентов,**  
    **модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской**  
            **связи с использованием технологии CDMA"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества «Фонд национального  
                             благосостояния «Самрук-Казына»,  
                             руководитель (по согласованию)

Есекеев                    - Председатель Агентства Республики  
Куанышбек Бахытбекович       Казахстан по информатизации и связи,  
                             заместитель руководителя

Бишигаев                   - заместитель Председателя Агентства  
Аскар Дарушевич              Республики Казахстан по информатизации  
                             и связи

Баймуратов                 - директор Департамента связи Агентства  
Абильхан Есенович            Республики Казахстан по информатизации  
                             и связи

Есенгараев                 - управляющий директор акционерного  
Аскар Батылханович           общества "Казахстанский холдинг по  
                             управлению государственными активами  
                             "Самрук" (по согласованию)

Жумагалиев                 - председатель правления акционерного  
Аскар Куанышевич             общества "Казахтелеком" (по согласованию)

Темирбеков                 - генеральный директор товарищества  
Владимир Евгеньевич          с ограниченной ответственностью  
                             "Востоктелеком" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по проекту**  
              **"Строительство Мойнакской ГЭС"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества «Фонд национального  
                             благосостояния «Самрук-Казына»,  
                             руководитель (по согласованию)

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных  
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Бертисбаев                 - директор Департамента развития  
Несипкул Бертисбаевич        электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Шкарупа                    - директор Департамента по регулированию  
Анатолий Валерьевич          в сфере электро- и теплоэнергетики  
                             Агентства Республики Казахстан по  
                             регулированию естественных монополий

Жексембаев                 - заместитель директора Департамента  
Куандык Аманжолович          развития отраслей экономики  
                             Министерства экономики и бюджетного  
                             планирования Республики Казахстан

Касымова                   - заместитель директора Департамента  
Индира Базаркановна          привлечения правительственных займов  
                             Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Ажикенов                   - начальник управления развития  
Серикбол Муратович           электроэнергетики Департамента  
                             развития электроэнергетики и угольной  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления индустриального  
Омиргали Тохтарович          развития и оборонной промышленности  
                             Департамента индустриально-  
                             инновационного развития Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Темирханов                 - начальник управления государственного  
Кенес Каиргельдинович        экологического контроля Комитета  
                             экологического регулирования и контроля  
                             Министерства охраны окружающей среды  
                             Республики Казахстан

Садыков                    - заместитель начальника управления  
Амангельды Зейноллаевич      проектных работ и сметных норм Комитета  
                             по делам строительства и жилищно-  
                             коммунального хозяйства Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Назарбекова                - начальник отдела бюджетных программ  
Алтын Калыбековна            развития Департамента анализа и  
                             методологии исполнения государственного  
                             бюджета Министерства финансов Республики  
                             Казахстан

Кокетаева                  - главный эксперт по вопросам  
Аида Аскарбековна            электроэнергетики управления тарифного,  
                             технического регулирования и  
                             методологии Департамента по  
                             регулированию в сфере  
                             электро- и теплоэнергетики Агентства  
                             Республики Казахстан по регулированию  
                             естественных монополий

Искалиев                   - вице-президент акционерного общества  
Гали Нажмеденович            "Банк Развития Казахстана"  
                             (по согласованию)

Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных  
Калия Рифатовна              проектов акционерного общества  
                             «Фонд национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                 - главный эксперт акционерного общества  
Калкаман Айтбаевич           «Фонд национального благосостояния  
                             «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Календарев                 - директор производственно-технического  
Ахат Нихатович               департамента акционерного общества  
                             "Самрук-Энерго" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
        **межведомственной рабочей группы по проекту**  
   **"Производство по выпуску готовых текстильных изделий"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества «Фонд национального  
                             благосостояния «Самрук-Казына»,  
                             руководитель (по согласованию)

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению  
Диас-Есимжан Бауыржанович    инвестиционных преференций Комитета по  
                             инвестициям Министерства индустрии и  
                             торговли Республики Казахстан, секретарь

Сарыбаев                   - заместитель директора государственного  
Нармухан Калмаханович        учреждения "Дирекция специальной  
                             экономической зоны "Оңтүстік"  
                             (по согласованию)

Джарасова                  - президент акционерного общества  
Шолпан Абдуллаевна           "Меланж" (по согласованию)

Тасанбаев                  - президент акционерного общества  
Алимжан Керимович            "Ютекс" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
          **межведомственной рабочей группы по проекту**  
**"Строительство первого интегрированного нефтехимического**  
                 **комплекса в Атырауской области"**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных  
Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             руководитель

Магауов                    - вице-министр энергетики и минеральных  
Асет Маратович               ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Сармурзина                 - директор Департамента нефтехимии  
Раушан Гайсиевна             Министерства энергетики и минеральных  
                             ресурсов Республики Казахстан, секретарь

Амантурлин                 - директор Департамента нефтеперработки  
Галимжан Жиршибекович        акционерного общества "Национальная  
                             компания "КазМунайГаз" (по согласованию)

Досмуратов                 - директор Департамента нефтехимии  
Мурат Абиевич                акционерного общества "Национальная  
                             компания "КазМунайгаз"  
                             (по согласованию)

Бектуров                   - заместитель генерального директора по  
Рустем Сабитович             нефтегазопереработке и нефтехимии  
                             акционерного общества "Разведка и  
                             добыча "КазМунайгаз"  
                             (по согласованию)

Тиесов                     - заместитель генерального директора по  
Данияр Суиншиликович         производству акционерного общества  
                             "Разведка и добыча "КазМунайгаз"  
                             (по согласованию)

Жаксыбаев                  - директор Департамента по коммерции и  
Адиль Жаксыбайулы            логистике акционерного общества  
                             "KPI" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Состав**  
         **межведомственной рабочей группы по проекту**  
           **"Строительство завода по производству**  
                **поликристаллического кремния"**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

                                                  Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

**Состав**  
      **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
              **"Строительство Третьего Жанажолского**  
                  **газоперерабатывающего завода"**

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных  
Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,  
                             руководитель

Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных  
Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Оспанов                    - главный эксперт управления добычи,  
Акжол Дуйсебаевич            переработки и транспортировки газа  
                             Департамента развития газовой  
                             промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан, секретарь

Имашев                     - директор Департамента развития газовой  
Тимур Есенгалиевич           промышленности Министерства энергетики  
                             и минеральных ресурсов Республики  
                             Казахстан

Абдрайымов                 - заместитель акима Актюбинской области  
Халижан Серикович

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

**Состав**  
   **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**   **"Организация производства высокоемких танталовых порошков"**

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных  
Сауат Махмутбаевич           ресурсов Республики Казахстан,  
                             руководитель

Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных  
Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан,  
                             заместитель руководителя

Такелеков                  - начальник управления атомной  
Карим Каримкулович           промышленности Департамента ядерной  
                             энергетики и атомной промышленности  
                             Министерства энергетики и минеральных  
                             ресурсов Республики Казахстан,  
                             секретарь

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Тулебаев                   - директор Департамента ядерной  
Алмаз Кажкенович             энергетики и атомной промышленности  
                             Министерства энергетики и минеральных  
                             ресурсов Республики Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления отраслей  
Омиргали Токтарович          промышленности Департамента  
                             индустриального развития Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
      **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
   **"Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим**  
               **комплексом и комбикормовым заводом"**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

**Состав**  
      **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
   **"Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане"**

Келимбетов                 - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович             общества "Фонд национального  
                             благосостояния "Самрук-Казына" (по  
                             согласованию), руководитель

Жаксылыков                 - заместитель акима города Астаны,  
Тимур Мекешевич              заместитель руководителя

Байдаулетов                - директор по управлению транспортными и  
Нуржан Талипович             промышленными активами акционерного  
                             общества "Фонд национального  
                             благосостояния "Самрук-Казына"  
                             (по согласованию), секретарь

Тушиев                     - главный эксперт управления отраслей  
Евгений Турпалэлович         промышленности Департамента  
                             индустриального развития Министерства  
                             индустрии и торговли Республики  
                             Казахстан

Таласпеков                 - первый вице-президент акционерного  
Кадыл Секенович              общества "Национальная компания  
                             "Қазақстан темір жолы" (по  
                             согласованию)

Сарсембаев                 - президент акционерного общества  
Казыбек Жумашевич            "Локомотив" (по согласованию)

Лесбаев                    - директор товарищества с ограниченной  
Ильяс Намиханович            ответственностью "Lokomotiv-leasing"  
                             (по согласованию)

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

      Сноска. Распоряжение дополнено составом межведомственной рабочей группы в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 06.11.2008 N 268-p .

**Состав**  
       **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
           **"Продовольственный логистический центр "GEGA"**

Есимов                     - Аким города Алматы, руководитель  
Ахметжан Смагулович

Сапиев                     - начальник Управления  
Бахытжан Шаймухаметович      предпринимательства и промышленности  
                             акимата города Алматы, заместитель  
                             руководителя

Рыспеков                   - начальник отдела Управления экономики  
Дастан Адаевич               и бюджетного планирования акимата  
                             города Алматы, секретарь

Кусаинова                  - директор Департамента по развитию  
Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и  
                             Всемирной торговой организации  
                             Министерства сельского хозяйства  
                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального  
Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и  
                             торговли Республики Казахстан

Стружихин                  - директор товарищества с ограниченной  
Владимир Александрович       ответственностью "Global Ecological  
                             Group Almaty" (по согласованию)

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
     **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
**"Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане**  
                 **(с региональными терминалами)"**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
       **межведомственной рабочей группы по прорывным проектам**  
     **"Строительство завода по глубокой переработке пшеницы" и**  
   **"Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло**  
          **и сырого молока" в Северо-Казахстанской области**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
        **межведомственной рабочей группы по прорывному**  
     **проекту "Создание производства биологически чистой**  
    **сельскохозяйственной продукции в Алматинской области"**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
      **межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
          **"Строительство многофункционального комплекса**  
              **"Ritz Carlton Astana" в городе Астане"**

      Сноска. Состав исключен распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
**«Строительство крупно-товарной молочной фермы в**  
**Северно-Казахстанской области», «Строительство птицефабрики в**  
**Акмолинской области», «Организация выращивания ранней**  
**сельхозпродукции на площади 3.1 га в Актюбинской области»,**  
**«Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в**  
**Западно-Казахстанской области», «Строительство и оснащение**  
**зернового терминала в порту Амирабад**  
**(Исламская Республика Иран)»**

      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства  
Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан, руководитель

Мамытбеков                  - председатель правления акционерного  
Асылжан Сарыбаевич            общества «Национальный управляющий  
                              холдинг «КазАгро» (по согласованию),  
                              заместитель руководителя

Саурбаева                   - директор Департамента мониторинга  
Сауле Дауленбайкызы           кредитного портфеля дочерних компаний  
                              акционерного общества «Национальный  
                              управляющий холдинг «КазАгро»  
                              (по согласованию)

Евниев                      - вице-министр сельского хозяйства  
Арман Кайратович              Республики Казахстан

Искаков                     - управляющий директор акционерного  
Марлен Нурахметович           общества «Национальный управляющий  
                              холдинг «КазАгро» (по согласованию)

Айтжанов                    - председатель правления акционерного  
Дулат Нулиевич                общества «КазАгроФинанс»  
                              (по согласованию)

Азимов                      - председатель правления акционерного  
Руслан Джумабаевич            общества «Национальная компания  
                              «Продкорпорация» (по согласованию)

Кажахметов                  - заместитель председателя правления  
Дауренбек Ниязбекович         акционерного общества "Мал өнімдері"  
                              корпорациясы» (по согласованию)

Рафальский                  - генеральный директор товарищества с  
Анатолий Брониславович        ограниченной ответственностью  
                              «Тайынша-Астык» (по согласованию)

Оздоев                      - директор товарищества с ограниченной  
Борис Мухтарбекович           ответственностью «КазГерКус»  
                              (по согласованию)

Кустубаев                   - генеральный директор товарищества с  
Арман Сабырбекович            ограниченной ответственностью «Izet  
                              Greenhouse» (по согласованию)

Алиев                       - директор товарищества с ограниченной  
Роман Равильевич              ответственностью «Crown Батыс»  
                              (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
**«Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане»**

      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                  - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович              общества «Фонд национального  
                              благосостояния «Самрук-Казына»  
                              (по согласованию), руководитель

Жаксылыков                  - заместитель акима города Астаны,  
Тимур Мекешевич               заместитель руководителя

Адамбаев                    - директор товарищества с ограниченной  
Жанатбек Мухитжанович         ответственностью «Lokomotiv-leasing»  
                              (по согласованию)

Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей  
Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента  
                              индустриального развития Министерства  
                              индустрии и торговли  
                              Республики Казахстан

Султанов                    - вице-президент акционерного общества  
Ерик Хамзинович               «Национальная компания «Қазақстан тeмip  
                              жолы» (по согласованию)

Таласпеков                  - президент акционерного общества  
Кадыл Секенович               «Локомотив» (по согласованию)

Уразбеков                   - директор департамента транспортных  
Марат Жанабергенович          активов акционерного общества  
                              «Фонд национального благосостояния  
                              «Самрук-Казына» (по согласованию)

Куанышев                    - главный инженер акционерного общества  
Бахытжан Муханбетович         «Локомотив» (по согласованию)

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по прорывным проектам**  
**«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ», «Реконструкция**  
**и модернизация Шымкентского НПЗ», «Реконструкция и модернизация**  
**Павлодарского НПЗ», «Производство дорожных битумов на Актауском**  
**заводе пластических масс»**

      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Келимбетов                  - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович              общества «Фонд национального  
                              благосостояния «Самрук-Казына»  
                              (по согласованию), руководитель

Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных  
Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан,  
                              заместитель руководителя

Акчулаков                   - управляющий директор акционерного  
Болат Уралович                акционерного общества  
                              «Фонд национального благосостояния  
                              «Самрук-Казына» (по согласованию)

Амантурлин                  - управляющий директор по  
Галимжан Жиршибекович         нефтепереработке и нефтехимии  
                              акционерного общества  
                              «Национальная компания «КазМунайГаз»  
                              (по согласованию)

Досмуратов                  - директор Департамента нефтехимии  
Мурат Абиевич                 акционерного общества  
                              «Национальная компания «КазМунайГаз»  
                              (по согласованию)

Байсекенов                  - директор Департамента нефтепереработки  
Серик Жалелович               акционерного общества  
                              «Национальная компания «КазМунайГаз»  
                              (по согласованию)

Тиесов                      - заместитель генерального директора  
Данияр Суйншликович           по производству акционерного общества  
                              «Торговый дом «КазМунайГаз»  
                              (по согласованию)

Лызлов                      - директор Департамента нефтепереработки  
Олег Александрович            акционерного общества  
                              «Торговый дом «КазМунайГаз»  
                              (по согласованию)

Крымов                      - председатель правления акционерного  
Кайрат Серикович              общества «Kazakhstan Petrochemical  
                              Industries» (по согласованию)

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
**«Строительство противопаводкового Коксарайского контррегулятора**  
**на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области»**

      Сноска. Распоряжение дополнено составом в соответствии с распоряжением Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра  
Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, руководитель

Божко                       - Министр по чрезвычайным ситуациям  
Владимир Карпович             Республики Казахстан, заместитель  
                              руководителя

Петров                      - вице-министр по чрезвычайным  
Валерий Викторович            ситуациям Республики Казахстан

Кармазина                   - вице-министр экономики и бюджетного  
Лена Магауяновна              планирования Республики Казахстан

Турганов                    - вице-министр энергетики  
Дуйсенбай Нурбаевич           и минеральных ресурсов   
                              Республики Казахстан

Райымбеков                  - заместитель Председателя Агентства  
Каналбек Утжанович            по управлению земельными  
                              ресурсами Республики Казахстан

Оспанов                     - первый заместитель акима  
Берик Серикович               Южно-Казахстанской области

Дембай                      - заместитель председателя Комитета  
Салауат Маханбетулы           по делам строительства  
                              и жилищно-коммунального  
                              хозяйства Министерства индустрии и  
                              торговли Республики Казахстан

Кеншимов                    - заместитель председателя Комитета  
Амирхан Кадырбекович          по водным ресурсам Министерства  
                              сельского хозяйства  
                              Республики Казахстан

Беков                       - заместитель председателя Комитета  
Амангельды Ауезханович        автомобильных дорог Министерства  
                              транспорта и коммуникаций  
                              Республики Казахстан

Бекеев                      - заместитель председателя Комитета  
Адилетбек Толендиевич         экологического регулирования  
                              Министерства охраны окружающей  
                              среды Республики Казахстан

Федоренко                   - директор Департамента предупреждения  
Александр Анатольевич         чрезвычайных ситуаций Министерства по  
                              чрезвычайным ситуациям  
                              Республики Казахстан

Баймолдаев                  - начальник Государственного учреждения  
Токтарбек Аскарович           «Казселезащита» Министерства по  
                              чрезвычайным ситуациям  
                              Республики Казахстан

Дмитриев                    - председатель правления  
Леонид Николаевич             Производственного кооператива «Институт  
                              «Казгипроводхоз» (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2008 года N 88-р

**Закрепление государственных органов и иных организаций по**  
**перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей**  
**государственных органов по реализации этих проектов**

      Сноска. Закрепление в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 22.07.2009 N 103-p.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование проекта** | **Ответственный** **государствен-** **ный орган** | **Руководитель** **рабочей** **группы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Реконструкция автодорожного  транзитного коридора  «Западная Европа - Западный  Китай» | МТК | Шукеев У.Е. |
| 2. | Реконструкция автомобильной  дороги «Астана - Щучинск»  1-ой технической категории  с 6-ти полосным движением | МТК | Кусаинов А.К. |
| 3. | Строительство  железнодорожной линии  «Коргас - Жетыген» | МТК | Кусаинов А.К. |
| 4. | Строительство  железнодорожной линии  «Узень - государственная  граница с Туркменистаном» | МТК | Кусаинов А.К. |
| 5. | Увеличение производства  высокоуглеродистого  феррохрома на 200 тыс. тонн  в год с использованием  инновационных технологий | МИТ | Исекешев А.О. |
| 6. | Строительство и  эксплуатация завода по  производству первичного  алюминия в Павлодарской  области мощностью 250  тыс.тонн и 136 тыс.тонн  обожженных анодов в год | МИТ | Исекешев А.О. |
| 7. | Строительство завода по  производству  металлизованного продукта  мощностью 4,6 млн. тонн в  год | МИТ | Исекешев А.О. |
| 8. | Строительство  горнометаллургического  комбината по переработке  никель-кобальтовых руд  месторождения  «Шевченковское» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 9. | Реконструкция Таразского  металлургического завода  ферросплавов и  сталеплавильной продукции | МИТ | Исекешев А.О. |
| 10. | Горно-обогатительный  комбинат по обогащению  хромовой руды на  месторождении «Восход» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 11. | Развитие и модернизация  производства с достижением  выпуска 10 миллионов тонн  стали в год на АО  «АрселорМитталТемиртау» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 12. | Организация сортопрокатного  производства | МИТ | Исекешев А.О. |
| 13. | Строительство Третьего  Жанажолского  газоперерабатывающего  завода | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 14. | Строительство Балхашской  ТЭС | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 15. | Строительство  крупно-товарной молочной  фермы в  Северо-Казахстанской  области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 16. | Строительство птицефабрики  в Акмолинской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 17. | Строительство тепличного  комплекса в Актюбинской  области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 18. | Создание откормочной  площадки с развитой  инфраструктурой в  Западно-Казахстанской  области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 19. | Строительство зернового  терминала в порту Амирабад  (Иран) | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 20. | Строительство  противопаводкового  Коксарайского  контррегулятора на реке  Сырдарья в  Южно-Казахстанской области | МЧС | Шукеев У.Е. |
| 21. | Строительство ТЭЦ-3 в  городе Астане | Акимат г.  Астаны | Тасмагамбетов  И.Н. |
| 22. | Продовольственный  логистический центр «GEGA» | Акимат г.Алматы | Есминов А.С. |
| 23. | Строительство второй линии  электропередачи 500 кВ  транзита «Север - Юг  Казахстана» | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 24. | Строительство третьего  энергоблока Экибастузской  ГРЭС-2 | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 25. | Модернизация  национальной электрической  сети (1-ый этап) | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 26. | Строительство  межрегиональной линии  электропередачи «Северный  Казахстан - Актюбинская  область» | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 27. | Перевод сети  телекоммуникаций АО  «Казахтелеком» на  технологии Next  Generation Network  мощностью 1 млн. абонентов | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 28. | Модернизация и развитие  сетей телекоммуникаций  сельской связи с  использованием технологии  CDMA | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 29. | Строительство  Мойнакской  ГЭС мощностью 300 МВт | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 30. | Производство по выпуску  готовых текстильных изделий | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 31. | Организация производства  высокоемких танталовых  порошков | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 32. | Строительство завода по  сборке локомотивов в  г.Астане | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 33. | Создание  фармацевтического  логистического  центра в Казахстане | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 34. | Производство дорожных  битумов на Актауском заводе  пластических масс | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 35. | Реконструкция и  модернизация Атырауского  НПЗ | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 36. | Реконструкция и  модернизация Шымкентского  НПЗ | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 37. | Реконструкция и  модернизация Павлодарского  НПЗ | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 38. | Приобретение, расширение и  реконструкция Экибастузской  ГРЭС-1 | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 39. | Строительство  хлор-щелочного производства  на базе Павлодарского  химзавода | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 40. | Развитие горнолыжного  курорта «Медеу - Шымбулак» | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 41. | Строительство  интегрированного  газохимического  комплекса в Атырауской  области | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 42. | Строительство  магистрального газопровода  «Бейнеу - Бозой - Шалкар -  Акбулак» | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Шукеев У.Е. |
| 43. | Расширение порта Актау в  северном направлении | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 44. | Производство  металлургического кремния  из жильного кварца | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» | Келимбетов К.Н. |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МСХ               - Министерство сельского хозяйства Республики  
                    Казахстан  
МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики  
                    Казахстан  
МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций Республики  
                    Казахстан  
МЧС               - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  
                    Казахстан  
МЭМР              - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  
                    Республики Казахстан  
АО «ФНБ           - акционерное общество «Фонд национального  
«Самрук-Казына»     благосостояния «Самрук-Казына»  
АО «АрселорМиттал - акционерное общество  
Темиртау»           «АрселорМиттал Темиртау»  
АО «Казахтелеком» - акционерное общество «Казахтелеком»  
ТЭС               - тепловая энергетическая станция  
ГЭС               - гидроэлектростанция  
ГРЭС              - государственная региональная электростанция  
НПЗ               - нефтеперерабатывающий завод

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан