

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта развития и модернизации производства акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 247-р

      В целях обеспечения развития металлургической отрасли Республики Казахстан:
  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта развития и модернизации производства акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года (далее - План).
  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам обеспечить своевременное исполнение Плана.
  
      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден           
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 22 сентября 2008 года № 247-р

**План мероприятий**
  
           
**по реализации проекта развития и модернизации**
  
      
**производства АО "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответственные   за исполнение | Срок   исполнения | Предполагае-   мые расходы   и источники   финансиро-   вания   (млн. тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Расширение минерально-сырьевой базы** | | | | | |
| 1 | Рассмотреть возможность   оформления документов на   получение права   недропользования по добыче   угля:   шахта «Шахтинская»:   прирезка части запасов   резервного поля № 42-42 би с;   шахта им. Костенко:   прирезка запасов   ликвидированной шахты   «Карагандинская»;   прирезка резервного шахтного   поля № 86/87;   шахта «Тентекская»:   прирезка запасов и изменение   горного отвода с горизонта -   100 м до горизонта - 340 м;   строительство новой шахты   № 10 «Тентекская»:   прирезка резервного поля № 10 | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР,   МООС, МФ,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | январь   2009 года | Не требуется |
| 2 | Рассмотреть целесообразность   выбора и отвода земельных   участков общей площадью: 500   га для расширения   производственных мощностей   ТОО «Оркен» Атасу город   Каражал:   строительство обогатительной   фабрики 210 га;   строительство дамбы площадью   100 га и хвостохранилища   100 га;   строительство железнодорожно-   го тупика 25 га;   прокладка водопроводов 30 га,   линий электропередачи 5 га;   строительство подстанций 5 га   и прочее 25 га | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат   Карагандинской   области,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   АУЗР, ТОО   «Оркен» (по   согласованию) | февраль   2009 года | Не требуется |
| **2. Развитие металлургического производства** | | | | | |
| 3 | Рассмотреть целесообразность   выбора и отвода земельных   участков общей площадью 2160   га на землях города Темиртау   и Бухар-Жырауского района под   следующие объекты:   шлакоотвал доменного цеха   63 га;   шлакоотвал конвертерного цеха   123 га;   золонакопитель 640 га;   хвостохранилище 534 га;   энергосеть 300 га;   нагнетательные трубопроводы,   водопроводы, каналы и   электроподстанция 500 га. | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат   Карагандинской   области, МООС,   АУЗР, АО   «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | март   2009 года | Не требуется |
| **3. Развитие инженерной инфраструктуры** | | | | | |
| **Железные дороги и станции** | | | | | |
| 4 | В целях обеспечения перевозки   10 млн. тонн руды в год из   города Каражал в город   Темиртау провести   реконструкцию инфраструктуры   АО НК «Қазақстан Тeміp Жолы» | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК, АО «НК   «КТЖ» (по   согласованию),   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | июнь   2009 года | Средства   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 5 | Рассмотреть возможность   передачи станции Жана-аул и   участка железнодорожного пути   Сокыр-Углерудная в   собственность АО   «АрселорМиттал Темиртау» | Предложение в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК, АО   «Самрук» (по   согласованию),   Акимат   Карагандинской   области,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | октябрь   2009 года | Не требуется |
| **4. Развитие энергетического и водохозяйственного комплексов** | | | | | |
| 6 | Разработка комплексной   программы развития   энергетического обеспечения   нового завода города Темиртау | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР, АО   «Самрук» (по   согласованию),   АО «KEGOC»,   (по согласо-   ванию), АО   «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   Акимат   Карагандинской   области | 4 квартал   2009 года | Не требуется |
| 7 | Разработка и утверждение   технического задания для   строительства нового   энергоисточника и   реконструкции существующих   ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   МЭМР, АО   «KEGOC» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 8 | Разработка и утверждение   технико-экономического   обоснования и проектно-   сметной документации нового   энергоисточника | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   МЭМР, АО   «KEGOC» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 9 | Строительство новой   электростанции и   реконструкция существующих   ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   МЭМР, АО   «Самрук» (по   согласованию),   АО «KEGOC» (по   согласованию) | 2009-2013   годы | Средства АО   «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 10 | Реконструкция   водохозяйственного комплекса   города Каражал | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат   Карагандинской   области, МСХ,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | 2008-2009   годы | Средства   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| **5. Социальные проекты** | | | | | |
| 11 | Строительство школы, выбор   земельного участка,   финансирование работ по   разработке ТЭО и ПСД проекта,   комплектация, согласно   требований Министерства   образования и науки | Полугодовой   отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат   Карагандинской   области, МОН,   АУЗР,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | 3 квартал   2010 года | Средства   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 12 | Строительство межрегионально-   го центра в городе Темиртау   по подготовке, переподготовке   и повышению квалификации   работников металлургической   промышленности.   Предоставление земли под   строительство центра | Полугодовой   отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат   Карагандинской   области, МОН,   МТСЗН,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | 2 квартал   2011 года | Средства   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 13 | Разработка и утверждение   Плана мероприятий по развитию   объектов жизнеобеспечения,   дорожной инфраструктуры,   объектов социальной сферы и   жилья | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат   Карагандинской   области,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Не требуется |
| 14 | Разработка и принятие   Программы по подготовке и   переподготовке кадров для   работы на АО «АрселорМиттал   Темиртау» | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | MОH, MTC3H,   Акимат   Карагандинской   области,   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию) | 3 квартал   2009 года | Не требуется |
| 15 | Комплектация современным   научно-лабораторным   оборудованием Карагандинского   государственного   индустриального университета   (города Темиртау) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   Акимат   Карагандинской   области, МОН | 1 полугодие   2011 года | Средства АО   «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 16 | Предусмотреть выделение   денежных грантов в рамках   Программы подготовки и   переподготовки кадров для   работы на АО «АрселорМиттал   Темиртау» | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   МОН | 1 полугодие   2009 года | В соответ-   ствии с   программой   АО «Арселор   Миттал   Темиртау» |
| 17 | Максимальное использование   разработок казахстанских   ученных в технологических   процессах на АО   «АрселорМиттал Темиртау» | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   МОН | ежегодно | Не требуется |
| 18 | Рассмотреть вопрос   прохождения практики   казахстанских студентов на   предприятиях АО   «АрселорМиттал Темиртау» с   выплатой заработной платы   согласно внутреннего   положения АО «АрселорМиттал   Темиртау» | Информация в   МОН | АО «Арселор   Миттал   Темиртау» (по   согласованию),   МОН | ежегодно | Не требуется |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**
  
МИТ          - Министерство индустрии и торговли Республики
  
               Казахстан;
  
МЭМР         - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
               Республики Казахстан;
  
МЭБП         - Министерство экономики и бюджетного планирования
  
               Республики Казахстан;
  
МФ           - Министерство финансов Республики Казахстан;
  
МСХ          - Министерство сельского хозяйства Республики
  
               Казахстан;
  
МТК          - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
  
               Казахстан;
  
МООС         - Министерство охраны окружающей среды Республики
  
               Казахстан;
  
МОН          - Министерство образования и науки Республики
  
               Казахстан;
  
МТСЗН        - Министерство труда и социальной защиты населения
  
               Республики Казахстан;
  
АУЗР         - Агентство Республики Казахстан по управлению
  
               земельными ресурсами;
  
АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания
  
               "Қазақстан Тeміp Жолы";
  
АО "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг по
  
               управлению государственными активами "Самрук""

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан