

**Об утверждении Плана комплексных мер развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан на 2009-2011 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 12-р

      1. Утвердить прилагаемый План комплексных мер развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан на 2009-2011 годы (далее - План комплексных мер).
  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным организациям Республики Казахстан:
  
      1) принять меры по реализации Плана комплексных мер;
  
      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана комплексных мер в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
  
      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана комплексных мер ежегодно, к 25 июля и 25 января.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден        
  
распоряжением Правительства
  
Республики Казахстан   
  
от 27 января 2009 года № 12-р

**План**
  
**комплексных мер развития отрасли гражданской авиации**
  
**Республики Казахстан на 2009-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответственные   за исполнение | Срок   исполне-   ния | Предпола-   гаемые   расходы   (млн.   тенге\*) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Повышение уровня безопасности полетов и авиационной безопасности** | | | | | | |
| 1. | Принять меры по   совершенствованию   программ обучения   экипажей особым   случаям полетов, в   том числе выходу из   нестандартных   ситуаций | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК | II   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 2. | Принять меры по   обеспечению соответ-   ствия эксплуатируемо-   го парка воздушных   судов требованиям   ИКАО | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК | I квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 3. | Принять меры по   приведению системы   сертификации в сфере   гражданской авиации в   соответствии с   требованиями ИКАО | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК | IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 4. | Принять меры по   упорядочению государ-   ственной регистрации   гражданских воздушных   судов, базирующихся   за рубежом | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК | IV   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| 5. | Принять меры по   дооснащению междуна-   родных аэропортов   современными техни-   ческими средствами   досмотра пассажиров и   багажа | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | MTK (созыв),   АО «КазАвиа   Лизинг» (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | 6 500 | Внебюд-   жетные   средства |
| **2. Обновление и пополнение парка воздушных судов и совершенствование**   **технического обслуживания** | | | | | | |
| 6. | Принять меры по   обновлению и   пополнению парка   воздушных судов для   удовлетворения   потребностей   населения и экономики   страны в авиационных   услугах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»,   АО «КазАвиа   Лизинг» (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | По факту | Внебюд-   жетные и   инвести-   ционные   средства |
| 7. | Рассмотреть возмож-   ность создания в   Казахстане производ-   ства по сборке   легкомоторных   самолетов Як-58 | Информация в   МИТ | МТК (созыв),   АО «ЯК АЛАКОН»   (по согласованию) | 2009-2010   годы | 17 100 | Внебюд-   жетные   средства |
| 8. | Принять меры по   созданию центра   технического   обслуживания наземной   специальной техники | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АО «КазАвиа   Лизинг» (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | 240 | Внебюд-   жетные   средства |
| **3. Развитие инфраструктуры аэропортов и аэродромов** | | | | | | |
| 9. | Завершить строитель-   ство нового пасса-   жирского терминала и   второй очереди   мультимодального   логистического   терминала в аэропорту   г. Алматы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АО   «Международный   аэропорт   Алматы» (по   согласованию) | 2009-2010   годы | 9 600 | В   небюд-   жетные   средства |
| 10. | Осуществить строи-   тельство пассажирско-   го и грузового терми-   налов в аэропорту   г. Атырау | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына» | 2010- 2011   годы | По факту | Внебюд-   жетные   средства |
| 11. | Осуществить   строительство   грузового терминала и   приступить к   строительству   пассажирского   терминала в аэропорту   г. Шымкента | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына» | 2010- 2011   годы | По факту | Внебюд-   жетные   средства |
| 12. | Завершить   строительство   пассажирского   терминала   международного   аэропорта Актау | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   акимат   Мангистауской   области,   «Международный   аэропорт   Актау» (по   согласованию) | 2009 года | 3 880 | Средства   концес-   сионера |
| 13. | Осуществить   обновление наземной   инфраструктуры   аэропорта г. Кокшетау   (реконструкция   взлетно-посадочной   полосы и аэровокзала) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МЭБП, АО   «Авиакомпания   Кокшетау» (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | 2009 г. -   2 160 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 14. | Осуществить строи-   тельство аэродромного   комплекса, учебно-   производственного   здания и оснастить   авиационной техникой   и другими активами   РГП «ГАЦ», в целях   обеспечения   первоначальной   подготовки пилотов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   РГП «ГАЦ» (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | По факту | Внебюд-   жетные   средства |
| 15. | Принять меры по   обновлению   специальной техники в   аэропортах Республики   Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АО «КазАвиа   Лизинг» (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | По факту | Внебюд-   жетные   средства |
| 16. | Принять меры по   восстановлению   инфраструктуры ранее   действующих   аэродромов местных   воздушных линий, и   при необходимости,   строительство новых | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   акимы областей | 2009 -   2011 годы | По факту | Внебюд-   жетные   средства |
| 17. | Принять меры по   созданию конкуренции   в сфере оказания   аэропортовых услуг, в   том числе в области   обеспечения горюче-   смазочными материала-   ми, функционирования   цехов бортового   питания, грузовых   терминалов и других   видов услуг | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   АРЕМ | 2009-2011   годы | Не   требуются |  |
| 18. | Принять меры по   увеличению выпуска   авиационного топлива   казахстанскими   нефтеперерабатывающи-   ми заводами | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР, МТК   (созыв) | 2009-2011   годы | Не   требуется |  |
| **4. Развитие аэронавигационной системы и транзитного движения** | | | | | | |
| 19. | Продолжить работу по   внедрению процедур   аэронавигационного   обслуживания на   основе международных   стандартов и   рекомендуемой   практики ИКАО | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   РГП «КАН» (по   согласованию) | 2009- 2010   годы | Не   требуются |  |
| 20. | Проводить соответст-   вующие мероприятия по   постепенному переходу   к навигационным   системам космического   базирования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МО, РГП «КАН»   (по   согласованию) | 2009- 2011   годы | 98 | Внебюд-   жетные   средства |
| 21. | Обеспечить внедрение   Всемирной геодезичес-   кой системы коорди-   нат - 1984 (WGS-84) в   качестве единой   опорной системы для   определения и публи-   кации в документах   аэронавигационной   информации географи-   ческих координат   воздушных трасс и   аэродромов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МО, АЗР, РГП   «КАН» (по   согласованию) | 2009- 2010   годы | 240 | Внебюд-   жетные   средства |
| **5. Развитие авиационных слуг** | | | | | | |
| 22. | Обеспечить   субсидирование   социально значимых   межобластных и   внутриобластных   авиамаршрутов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МЭБП, акимы   областей | 2009- 2011   годы | 2009 г. -   728   2010 г. -   793   2011 г. -   865 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 23. | Принять меры по   разработке концепции   развития малой   авиации Республики   Казахстан и по   расширению спектра   услуг, оказываемых   малой авиацией | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   акимы областей | 2009- 2011   годы | Не   требуются |  |
| 24. | Принять меры по   упрощению допуска к   полетам лиц, выпол-   няющих полеты в   личных целях, без   оказания коммерческих   услуг, на легких и   сверхлегких воздушных   судах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МО, РГП «КАН»   (по   согласованию) | III   квартал   2009 года | Не   требуются |  |
| **6. Кадровое и научное обеспечение отрасли** | | | | | | |
| 25. | Принять меры по   развитию авиационных   учебных центров по   подготовке, перепод-   готовке и повышению   квалификации авиа-   ционного персонала | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК | 2009- 2011   годы | По факту | Внебюд-   жетные   средства |
| 26. | Принять меры по   совершенствованию   обучения летного и   диспетчерского   состава английскому   языку 4-го уровня по   шкале языковой   компетентности ИКАО | Информация в   ИКАО | МТК | 2011 год | Не   требуются |  |
| 27. | Принять меры по   подготовке пилотов в   Академии гражданской   авиации по государст-   венному образователь-   ному заказу | Информация в   МОН | МТК (созыв),   МЭБП | 2009-2011   годы | В пределах   средств,   выделяемых   на   подготовку   специалис-   тов с   высшим и   послеву-   зовским   образова-   нием | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 28. | Обеспечить повышение   квалификации сотруд-   ников уполномоченного   органа в области   гражданской авиации | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МЭБП | 2009- 2011   годы | 2009 г. -   0,276   2010 г. -   0,284   2011 г. -   0,380 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 29. | Обеспечить проведение   научно-исследова-   тельской работы в   сфере гражданской   авиации по проблемам   развития авиатранс-   портного комплекса   Республики Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МЭБП | Январь   2010 года | 8,8 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **7. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 30. | Принять меры по   заключению межправи-   тельственных согла-   шений о воздушном   сообщении с целью   открытия новых   авиационных рынков   для казахстанских   авиакомпаний | Международные   договоры   (протокола) | МТК | 2009- 2011   годы | Не   требуются |  |
| 31. | Принять меры по   приведению норматив-   ных правовых актов в   области гражданской   авиации в соответ-   ствии с требованиями   ИКАО и принятыми   международными   обязательствами | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК | 2009-2011   годы | Не   требуются |  |
| 32. | Создать базу   документов ИКАО на   электронных и   бумажных носителях | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв),   МЭБП | 2010 года | 7,7 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |

**Примечания:**
  
\* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при корректировке республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год;
  
расшифровка аббревиатур:
  
МТК                     - Министерство транспорта и коммуникаций
  
                          Республики Казахстан
  
МИТ                     - Министерство индустрии и торговли
  
                          Республики Казахстан
  
МО                      - Министерство обороны Республики Казахстан
  
МЭБП                    - Министерство экономики и бюджетного
  
                          планирования Республики Казахстан
  
МОН                     - Министерство образования и науки Республики
  
                          Казахстан
  
МЭМР                    - Министерство энергетики и минеральных
  
                          ресурсов Республики Казахстан
  
АРЕМ                    - Агентство Республики Казахстан по
  
                          регулированию естественных монополий
  
АЗР                     - Агентство Республики Казахстан по
  
                          управлению земельными ресурсами
  
РГП "КАН"               - Республиканское государственное предприятие
  
                          на праве хозяйственного ведения по
  
                          управлению воздушным движением, технической
  
                          эксплуатации наземных средств
  
                          радиотехнического обеспечения полетов и
  
                          электросвязи "Казаэронавигация"
  
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального
  
                          благосостояния "Самрук-Казына"
  
РГП "ГАЦ"               - Республиканское государственное предприятие
  
                          на праве хозяйственного ведения
  
                          "Государственный авиационный центр"
  
ИКАО                    - Международная организация гражданской
  
                          авиации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан