

**Об утверждении Плана комплексных мер развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан на 2009-2011 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 12-р

      1. Утвердить прилагаемый План комплексных мер развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан на 2009-2011 годы (далее - План комплексных мер).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным организациям Республики Казахстан:

      1) принять меры по реализации Плана комплексных мер;

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана комплексных мер в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана комплексных мер ежегодно, к 25 июля и 25 января.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Казахстан

от 27 января 2009 года № 12-р

**План**

**комплексных мер развития отрасли гражданской авиации**

**Республики Казахстан на 2009-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

№

п/п

 |

Мероприятие

 |

Форма

завершения

 |

Ответственные

за исполнение

 |

Срок

исполне-

ния

 |

Предпола-

гаемые

расходы

(млн.

тенге\*)

 |

Источник

финанси-

рования

 |
|

1

 |

2

 |

3

 |

4

 |

5

 |

6

 |

7

 |
|
**1. Повышение уровня безопасности полетов и авиационной безопасности**
 |
|

1.

 |

Принять меры по

совершенствованию

программ обучения

экипажей особым

случаям полетов, в

том числе выходу из

нестандартных

ситуаций

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК

 |

II

квартал

2009 года

 |

Не

требуются

 |

 |
|

2.

 |

Принять меры по

обеспечению соответ-

ствия эксплуатируемо-

го парка воздушных

судов требованиям

ИКАО

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК

 |

I квартал

2009 года

 |

Не

требуются

 |

 |
|

3.

 |

Принять меры по

приведению системы

сертификации в сфере

гражданской авиации в

соответствии с

требованиями ИКАО

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК

 |

IV

квартал

2009 года

 |

Не

требуются

 |

 |
|

4.

 |

Принять меры по

упорядочению государ-

ственной регистрации

гражданских воздушных

судов, базирующихся

за рубежом

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК

 |

IV

квартал

2009 года

 |

Не

требуются

 |

 |
|

5.

 |

Принять меры по

дооснащению междуна-

родных аэропортов

современными техни-

ческими средствами

досмотра пассажиров и

багажа

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

MTK (созыв),

АО «КазАвиа

Лизинг» (по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

6 500

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|
**2. Обновление и пополнение парка воздушных судов и совершенствование**

**технического обслуживания**
 |
|

6.

 |

Принять меры по

обновлению и

пополнению парка

воздушных судов для

удовлетворения

потребностей

населения и экономики

страны в авиационных

услугах

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»,

АО

«КазАвиа

Лизинг» (по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные и

инвести-

ционные

средства

 |
|

7.

 |

Рассмотреть возмож-

ность создания в

Казахстане производ-

ства по сборке

легкомоторных

самолетов Як-58

 |

Информация в

МИТ

 |

МТК (созыв),

АО «ЯК АЛАКОН»

(по согласованию)

 |

2009-2010

годы

 |

17 100

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

8.

 |

Принять меры по

созданию центра

технического

обслуживания наземной

специальной техники

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АО «КазАвиа

Лизинг» (по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

240

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|
**3. Развитие инфраструктуры аэропортов и аэродромов**
 |
|

9.

 |

Завершить строитель-

ство нового пасса-

жирского терминала и

второй очереди

мультимодального

логистического

терминала в аэропорту

г. Алматы

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АО

«Международный

аэропорт

Алматы» (по

согласованию)

 |

2009-2010

годы

 |

9 600

 |

В

небюд-

жетные

средства

 |
|

10.

 |

Осуществить строи-

тельство пассажирско-

го и грузового терми-

налов в аэропорту

г. Атырау

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»

 |

2010-

2011

годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

11.

 |

Осуществить

строительство

грузового терминала и

приступить к

строительству

пассажирского

терминала в аэропорту

г. Шымкента

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АО «ФНБ

«Самрук-

Казына»

 |

2010-

2011

годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

12.

 |

Завершить

строительство

пассажирского

терминала

международного

аэропорта Актау

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

акимат

Мангистауской

области,

«Международный

аэропорт

Актау» (по

согласованию)

 |

2009 года

 |

3 880

 |

Средства

концес-

сионера

 |
|

13.

 |

Осуществить

обновление наземной

инфраструктуры

аэропорта г. Кокшетау

(реконструкция

взлетно-посадочной

полосы и аэровокзала)

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МЭБП, АО

«Авиакомпания

Кокшетау» (по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

2009 г. -

2 160

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

 |
|

14.

 |

Осуществить строи-

тельство аэродромного

комплекса, учебно-

производственного

здания и оснастить

авиационной техникой

и другими активами

РГП «ГАЦ», в целях

обеспечения

первоначальной

подготовки пилотов

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

РГП «ГАЦ» (по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

15.

 |

Принять меры по

обновлению

специальной техники в

аэропортах Республики

Казахстан

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АО «КазАвиа

Лизинг» (по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

16.

 |

Принять меры по

восстановлению

инфраструктуры ранее

действующих

аэродромов местных

воздушных линий, и

при необходимости,

строительство новых

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

акимы областей

 |

2009 -

2011 годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

17.

 |

Принять меры по

созданию конкуренции

в сфере оказания

аэропортовых услуг, в

том числе в области

обеспечения горюче-

смазочными материала-

ми, функционирования

цехов бортового

питания, грузовых

терминалов и других

видов услуг

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

АРЕМ

 |

2009-2011

годы

 |

Не

требуются

 |

 |
|

18.

 |

Принять меры по

увеличению выпуска

авиационного топлива

казахстанскими

нефтеперерабатывающи-

ми заводами

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МЭМР, МТК

(созыв)

 |

2009-2011

годы

 |

Не

требуется

 |

 |
|
**4. Развитие аэронавигационной системы и транзитного движения**
 |
|

19.

 |

Продолжить работу по

внедрению процедур

аэронавигационного

обслуживания на

основе международных

стандартов и

рекомендуемой

практики ИКАО

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

РГП «КАН» (по

согласованию)

 |

2009-

2010

годы

 |

Не

требуются

 |

 |
|

20.

 |

Проводить соответст-

вующие мероприятия по

постепенному переходу

к навигационным

системам космического

базирования

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МО, РГП «КАН»

(по

согласованию)

 |

2009-

2011

годы

 |

98

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

21.

 |

Обеспечить внедрение

Всемирной геодезичес-

кой системы коорди-

нат - 1984 (WGS-84) в

качестве единой

опорной системы для

определения и публи-

кации в документах

аэронавигационной

информации географи-

ческих координат

воздушных трасс и

аэродромов

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МО, АЗР, РГП

«КАН» (по

согласованию)

 |

2009-

2010

годы

 |

240

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|
**5. Развитие авиационных слуг**
 |
|

22.

 |

Обеспечить

субсидирование

социально значимых

межобластных и

внутриобластных

авиамаршрутов

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МЭБП, акимы

областей

 |

2009-

2011

годы

 |

2009 г. -

728

2010 г. -

793

2011 г. -

865

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

 |
|

23.

 |

Принять меры по

разработке концепции

развития малой

авиации Республики

Казахстан и по

расширению спектра

услуг, оказываемых

малой авиацией

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

акимы областей

 |

2009-

2011

годы

 |

Не

требуются

 |

 |
|

24.

 |

Принять меры по

упрощению допуска к

полетам лиц, выпол-

няющих полеты в

личных целях, без

оказания коммерческих

услуг, на легких и

сверхлегких воздушных

судах

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МО, РГП «КАН»

(по

согласованию)

 |

III

квартал

2009 года

 |

Не

требуются

 |

 |
|
**6. Кадровое и научное обеспечение отрасли**
 |
|

25.

 |

Принять меры по

развитию авиационных

учебных центров по

подготовке, перепод-

готовке и повышению

квалификации авиа-

ционного персонала

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК

 |

2009-

2011

годы

 |

По факту

 |

Внебюд-

жетные

средства

 |
|

26.

 |

Принять меры по

совершенствованию

обучения летного и

диспетчерского

состава английскому

языку 4-го уровня по

шкале языковой

компетентности ИКАО

 |

Информация в

ИКАО

 |

МТК

 |

2011 год

 |

Не

требуются

 |

 |
|

27.

 |

Принять меры по

подготовке пилотов в

Академии гражданской

авиации по государст-

венному образователь-

ному заказу

 |

Информация в

МОН

 |

МТК (созыв),

МЭБП

 |

2009-2011

годы

 |

В пределах

средств,

выделяемых

на

подготовку

специалис-

тов с

высшим и

послеву-

зовским

образова-

нием

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

 |
|

28.

 |

Обеспечить повышение

квалификации сотруд-

ников уполномоченного

органа в области

гражданской авиации

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МЭБП

 |

2009-

2011

годы

 |

2009 г. -

0,276

2010 г. -

0,284

2011 г. -

0,380

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

 |
|

29.

 |

Обеспечить проведение

научно-исследова-

тельской работы в

сфере гражданской

авиации по проблемам

развития авиатранс-

портного комплекса

Республики Казахстан

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МЭБП

 |

Январь

2010 года

 |

8,8

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

 |
|
**7. Совершенствование нормативной правовой базы**
 |
|

30.

 |

Принять меры по

заключению межправи-

тельственных согла-

шений о воздушном

сообщении с целью

открытия новых

авиационных рынков

для казахстанских

авиакомпаний

 |

Международные

договоры

(протокола)

 |

МТК

 |

2009-

2011

годы

 |

Не

требуются

 |

 |
|

31.

 |

Принять меры по

приведению норматив-

ных правовых актов в

области гражданской

авиации в соответ-

ствии с требованиями

ИКАО и принятыми

международными

обязательствами

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК

 |

2009-2011

годы

 |

Не

требуются

 |

 |
|

32.

 |

Создать базу

документов ИКАО на

электронных и

бумажных носителях

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МТК (созыв),

МЭБП

 |

2010 года

 |

7,7

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

 |

**Примечания:**

\* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при корректировке республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год;

расшифровка аббревиатур:

МТК                     - Министерство транспорта и коммуникаций

                          Республики Казахстан

МИТ                     - Министерство индустрии и торговли

                          Республики Казахстан

МО                      - Министерство обороны Республики Казахстан

МЭБП                    - Министерство экономики и бюджетного

                          планирования Республики Казахстан

МОН                     - Министерство образования и науки Республики

                          Казахстан

МЭМР                    - Министерство энергетики и минеральных

                          ресурсов Республики Казахстан

АРЕМ                    - Агентство Республики Казахстан по

                          регулированию естественных монополий

АЗР                     - Агентство Республики Казахстан по

                          управлению земельными ресурсами

РГП "КАН"               - Республиканское государственное предприятие

                          на праве хозяйственного ведения по

                          управлению воздушным движением, технической

                          эксплуатации наземных средств

                          радиотехнического обеспечения полетов и

                          электросвязи "Казаэронавигация"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

                          благосостояния "Самрук-Казына"

РГП "ГАЦ"               - Республиканское государственное предприятие

                          на праве хозяйственного ведения

                          "Государственный авиационный центр"

ИКАО                    - Международная организация гражданской

                          авиации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан