

**О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2010 года № 26-р "О создании Республиканского управляющего центра по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 января 2012 года № 10-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от  
13 февраля 2010 года № 26-р «О создании Республиканского управляющего центра по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения:  
      1. приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к указанному распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему распоряжению;  
      2. абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:  
      «представлять отчеты в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан:  
      ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;  
      ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.».

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Приложение 1          
к распоряжению Премьер-Министр  
Республики Казахстан     
от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 1           
к распоряжению Премьер-Министр  
Республики Казахстан       
от 13 февраля 2010 года № 26-р

**Состав**  
**Республиканского управляющего центра**  
**по форсированному индустриально-инновационному развитию**  
**Республики Казахстан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Масимов  Карим Кажимканович | - | Премьер-Министр Республики  Казахстан, руководитель |
| Исекешев  Асет Орентаевич | - | Заместитель Премьер-Министра  Республики Казахстан – Министр  индустрии и новых технологий  Республики Казахстан, заместитель  руководителя |
| Абдыкаликова  Гульшара Наушаевна | - | Министр труда и социальной защиты  населения Республики Казахстан |
| Ашим Нургали  Садуакасулы | - | Министр охраны окружающей среды  Республики Казахстан |
| Божко  Владимир Карпович | - | Министр по чрезвычайным ситуациям  Республики Казахстан |
| Ермегияев  Талгат Амангельдиевич | - | Министр туризма и спорта Республики  Казахстан |
| Жамишев  Болат Бидахметович | - | Министр финансов Республики  Казахстан |
| Жумагалиев  Аскар Куанышевич | - | Министр связи и информации  Республики Казахстан |
| Жумагулов  Бакытжан Турсынович | - | Министр образования и науки  Республики Казахстан |
| Каирбекова  Салидат Зикеновна | - | Министр здравоохранения Республики  Казахстан |
| Камалиев  Берик Сайлауович | - | Министр транспорта и коммуникаций  Республики Казахстан |
| Келимбетов  Кайрат Нематович | - | Министр экономического развития и  торговли Республики Казахстан |
| Мамытбеков  Асылжан Сарыбаевич | - | Министр сельского хозяйства  Республики Казахстан |
| Мынбаев Сауат  Мухаметбаевич | - | Министр нефти и газа Республики  Казахстан |
| Мусабаев  Талгат Амангельдиевч | - | Председатель Национального  космического агентства Республики  Казахстан |
| Нокин  Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики  Казахстан по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства |
| Paу Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Шукеев  Умирзак Естаевич | - | председатель правления акционерного  общества «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» (по  согласованию) |
| Бейсенгалиев  Берик Турсынбекович | - | председатель правления акционерного  общества «Национальный управляющий  холдинг «КазАгро» (по согласованию) |
| Мырзахметов  Аблай Исабекович | - | председатель правления объединения  юридических лиц «Национальная  экономическая палата Казахстана  «Союз  «Атамекен» (по согласованию) |
| Тулеметов  Канат Куанышбекович | - | исполняющий обязанности президента  Торгово-промышленной палаты  Республики Казахстан (по  согласованию) |
| Уразгулов  Расул Кабдулович | - | заместитель руководителя  Центрального аппарата  Народно-Демократической партии «Hуp  Отан» (по согласованию) |

Приложение 2          
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 2           
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 13 февраля 2010 года № 26-р

**Состав**  
**республиканских проектных групп по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

**Республиканская проектная группа Министерства транспорта и**  
**коммуникаций Республики Казахстан по контролю за ходом**  
**реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Камалиев  Берик Сайлауович | - | Министр транспорта и коммуникаций  Республики Казахстан, руководитель |
| Рау  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Бектуров  Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Дуйсебаев  Асылбек Жексенбаевич | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Скляр   Роман Васильевич | - | вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| Баталов  Амандык Габбасович | - | первый заместитель акима Алматинской  области |
| Алдонгаров  Мадияр Алдиярович | - | заместитель акима Кызылординской  области |
| Алиев  Болатбек Нажметдинович | - | заместитель акима Южно-Казахстанской  области |
| Омаров  Ерхан Болатжанович | - | заместитель акима Актюбинской  области |
| Кокрекбаев  Карим Насбекович | - | первый заместитель акима Жамбылской  области |
| Сагинов  Замир Садыкович | - | председатель Комитета автомобильных  дорог Министерства транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Мамбеталин  Алихан Есенгосович | - | заместитель председателя правления  объединения юридических лиц  «Национальная экономическая палата  Казахстана «Союз «Атамекен» (по  согласованию) |

**Республиканская проектная группа Министерства индустрии и новых**  
**технологий Республики Казахстан по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paу  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан, руководитель |
| Нокин  Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики  Казахстан по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства |
| Бектуров  Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков  Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды  Республики Казахстан |
| Орунханов  Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки  Республики Казахстан |
| Смаилов  Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным  ситуациям Республики Казахстан |
| Оспанов  Мурат Магавьянович | - | первый заместитель акима  Павлодарской области |
| Денинг  Николай Яковлевич | - | заместитель акима Костанайской  области |
| Кемалова  Роза Кенесовна | - | заместитель акима Актюбинской  области |
| Мухамбетов  Габит Мухамбетович | - | заместитель акима Карагандинской  области |
| Кошербаев  Ермек Беделбаевич | - | заместитель акима  Восточно-Казахстанской области |
| Такенов  Болат Долдаевич | - | заместитель акима Алматинской  области |
| Вербняк  Александр Федорович | - | аким города Экибастуза |
| Аргандыков  Даулет Рашидович | - | директор Департамента занятости  населения Министерства труда и  социальной защиты населения  Республики Казахстан |
| Огай  Эдуард Викторович | - | председатель правления товарищества  с ограниченной ответственностью  «Корпорация Казахмыс» (по  согласованию) |
| Пол Корпи | - | генеральный директор компании  «Kazakhmys Project LLC» (по  согласованию) |
| Никитинская  Екатерина Сергеевна | - | первый заместитель председателя  правления объединения юридических  лиц «Национальная экономическая  палата Казахстана «Союз «Атамекен»  (по согласованию) |

**Республиканская проектная группа Министерства нефти и газа**  
**Республики Казахстан по контролю за ходом**  
**реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мынбаев  Сауат Мухаметбаевич | - | Министр нефти и газа Республики  Казахстан, руководитель |
| Нокин  Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики  Казахстан по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства |
| Рау  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Бектуров  Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Толумбаев  Берик Зиябекович | - | вице-министр нефти и газа Республики  Казахстан |
| Баталов  Амандык Габбасович | - | первый заместитель акима Алматинской  области |
| Даукенов  Болат Асылович | - | первый заместитель акима Атырауской  области |
| Оспанов  Берик Серикович | - | первый заместитель акима  Южно-Казахстанской области |
| Айткулов  Аманкельди Бердаманович | - | заместитель акима Мангистауской  области |
| Уранхаев  Нурлан Тельманович | - | заместитель акима Кызылординской  области |
| Аргандыков  Даулет Рашидович | - | директор Департамента занятости  населения Министерства труда и  социальной защиты населения  Республики Казахстан |
| Жексенбаев  Куандык Аманжолович | - | заместитель директора Департамента  развития отраслей экономики  Министерства финансов Республики  Казахстан |
| Куанов  Бисен Отарович | - | начальник Урало-Каспийской  бассейновой инспекции по  регулированию использования и охране  водных ресурсов Комитета по водным  ресурсам Министерства сельского  хозяйства Республики Казахстан |
| Абулгазин  Данияр Рустэмович | - | управляющий директор акционерного  общества «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» (по  согласованию) |
| Ердебай  Даурен Иманжанулы | - | председатель правления товарищества  с ограниченной ответственностью  «Объединенная химическая компания»  (по согласованию) |
| Исмагулов Чингиз | - | генеральный директор товарищества с  ограниченной ответственностью  «Kazakhstan Petrochemical Industries  Inc» (по согласованию) |
| Каршигенов  Орынгали Толеугалиевич | - | председатель совета директоров  акционерного общества «Атырау-Жарык»  (по согласованию) |
| Киинов  Ляззат Кетебаевич | - | председатель правления акционерного  общества «Национальная компания  «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| Тусупбеков  Олжас Тлеугалиевич | - | генеральный директор товарищества с  ограниченной ответственностью  «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (по  согласованию) |
| Рамазанов  Ельдос Муратович | - | заместитель председателя правления  объединения юридических лиц  «Национальная экономическая палата  Казахстана «Союз «Атамекен» (по  согласованию) |

**Республиканская проектная группа Министерства по чрезвычайным**  
**ситуациям Республики Казахстан по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Божко  Владимир Карпович | - | Министр по чрезвычайным ситуациям  Республики Казахстан, руководитель |
| Paу   Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Смаилов  Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным  ситуациям Республики Казахстан |
| Толибаев  Марат Еркинович | - | вице-министр сельского хозяйства  Республики Казахстан |
| Оспанов  Берик Серикович | - | первый заместитель акима  Южно-Казахстанской области |
| Акимжанов  Жандос Абылханович | - | заместитель Председателя Агентства  Республики Казахстан по делам  строительства и  жилищно-коммунального хозяйства |
| Беков  Амангельды Ауезханович | - | заместитель председателя Комитета  автомобильных дорог Министерства  транспорта и коммуникаций Республики  Казахстан |
| Майлебаев  Аскар Муратович | - | директор Департамента предупреждения  чрезвычайных ситуаций Министерства  по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан |
| Баймолдаев  Токтарбек Аскарович | - | начальник Государственного  учреждения Казселезащита»  Министерства по чрезвычайным  ситуациям Республики Казахстан |
| Дмитриев  Леонид Николаевич | - | Председатель правления  Производственного кооператива  «Институт «Казгипроводхоз» (по  согласованию) |
| Мамбеталин  Алихан Есенгосович | - | заместитель председателя правления  объединения юридических лиц  «Национальная экономическая палата  Казахстана «Союз «Атамекен» (по  согласованию) |

**Республиканская проектная группа Министерства сельского**  
**хозяйства Республики Казахстан по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мамытбеков  Асылжан Сарыбаевич | - | Министр сельского хозяйства  Республики Казахстан, руководитель |
| Рау  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Бектуров  Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков  Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды  Республики Казахстан |
| Орунханов  Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки  Республики Казахстан |
| Отаров  Кадирхан Махмутович | - | первый заместитель акима Акмолинской  области |
| Садуакасов  Нуралы Мустафинович | - | заместитель акима Костанайской  области |
| Султанбеков  Канат Танатарович | - | заместитель акима города Астана |
| Орман  Анарбек Онгарович | - | председатель Комитета по водным  ресурсам Министерства сельского  хозяйства Республики Казахстан |
| Сулейменов  Рыспек Карибаевич | - | начальник Ишимской бассейновой  инспекции по регулированию  использования и охране водных  ресурсов Комитета по водным ресурсам  Министерства сельского хозяйства  Республики Казахстан |
| Бейсебеков  Полат Оразалиевич | - | директор республиканского  государственного предприятия по  водному хозяйству на праве  хозяйственного ведения «Астана су»  Комитета по водным  ресурсам Министерства сельского  хозяйства Республики Казахстан |
| Никитинская  Екатерина Сергеевна | - | первый заместитель председателя  правления объединения юридических  лиц «Национальная экономическая  палата Казахстана «Союз «Атамекен»  (по согласованию) |

**Республиканская проектная группа Министерства туризма и спорта**  
**Республики Казахстан по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ермегияев  Талгат Амангельдиевич | - | Министр туризма и спорта Республики  Казахстан, руководитель |
| Рау  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Омаров  Мурат Ескельдинович | - | вице-министр туризма и спорта  Республики Казахстан |
| Шенгелбаев  Бахытжан Рахимович | - | вице-министр туризма и спорта  Республики Казахстан |
| Рамазанов  Ельдос Муратович | - | заместитель председателя правления  объединения юридических лиц  «Национальная экономическая палата  Казахстана «Союз «Атамекен» (по  согласованию) |

**Республиканская проектная группа Национального космического**  
**агентства Республики Казахстан по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мусабаев  Талгат Амангельдиевич | - | Председатель Национального  космического агентства Республики  Казахстан, руководитель |
| Рау  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Молдабеков   Меирбек Молдабекович | - | заместитель Председателя  Национального космического агентства  Республики Казахстан |
| Казиев  Баглан Нурланович | - | директор Департамента сопровождения  космических проектов Национального  космического агентства Республики  Казахстан |

**Республиканская проектная группа акционерного общества**  
**«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по контролю за**  
**ходом реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бейсенгалиев  Берик Турсынбекович | - | председатель правления акционерного  общества «Национальный управляющий  холдинг «КазАгро», руководитель (по  согласованию) |
| Рау   Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Бектуров  Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков  Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды  Республики Казахстан |
| Орунханов  Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки  Республики Казахстан |
| Смаилов  Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным  ситуациям Республики Казахстан |
| Турмагамбетов  Мажит Абдыкалыкович | - | вице-министр охраны окружающей среды  Республики Казахстан |
| Толибаев  Марат Еркинович | - | вице-министр сельского хозяйства  Республики Казахстан |
| Акимжанов  Жандос Абылханович | - | заместитель Председателя Агентства  Республики Казахстан по делам  строительства и  жилищно-коммунального хозяйства |
| Оспанов  Берик Серикович | - | первый заместитель акима  Южно-Казахстанской области |
| Досымбеков  Тынышбай Досымбекович | - | заместитель акима Алматинской  области |
| Садуакасов  Нуралы Мустафинович | - | заместитель акима Костанайской  области |
| Салыков  Ербол Гумарович | - | заместитель акима  Западно-Казахстанской области |
| Султанбеков  Канат Танатарович | - | заместитель акима города Астаны |
| Рахимбеков  Толеутай Сатаевич | - | заместитель акима Карагандинской  области |
| Аубакиров  Серик Габдуллович | - | председатель Комитета  противопожарной службы Министерства  по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан |
| Трошихин  Михаил Васильевич | - | заместитель председателя Комитета по  делам сельских территорий  Министерства сельского хозяйства  Республики Казахстан |
| Оспанкулов  Толеген Капакович | - | заместитель председателя Комитета по  контролю и социальной защите  Министерства труда и социальной  защиты населения Республики  Казахстан |
| Тихонюк  Николай Петрович | - | заместитель Председателя Агентства  по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства  Республики Казахстан |
| Баяхметов  Еркеш Баяхметович | - | начальник Управления сельского  хозяйства Акмолинской области |
| Кабдрахманов  Бейбитхан Оразханович | - | председатель правления акционерного  общества «НК «Продовольственная  контрактная корпорация» (по  согласованию) |
| Малелов  Нурлыбек Тулебаевич | - | председатель правления акционерного  общества «КазАгроФинанс» (по  согласованию) |
| Махажанов  Даурен Сабитович | - | председатель правления акционерного  общества «Аграрная кредитная  корпорация» (по согласованию) |
| Бахтыбаев  Сайын Рысбайулы | - | председатель общества юридических  лиц «Казахстанская хлопковая  ассоциация Южно-Казахстанской  области» (по согласованию) |
| Кабитханулы Серик | - | директор товарищества с ограниченной  ответственностью «Crown Agip  Development» (по согласованию) |
| Солюлев  Александр Анатольевич | - | председатель правления акционерного  общества «Мал өнiмдерi корпорациясы»  (по согласованию) |
| Чкалов  Ерлан Чкалович | - | директор товарищества с ограниченной  ответственностью «Здоровые продукты»  (по согласованию) |
| Никитинская  Екатерина Сергеевна | - | первый заместитель председателя  правления объединения юридических  лиц «Национальная экономическая  палата Казахстана «Союз «Атамекен»  (по согласованию) |

**Республиканская проектная группа акционерного общества «Фонд**  
**национального благосостояния «Самрук-Казына» по контролю за**  
**ходом реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шукеев  Умирзак Естаевич | - | председатель правления акционерного  общества «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына»,  руководитель (по согласованию) |
| Нокин   Серик Кенесович | - | Председатель Агентства Республики  Казахстан по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства |
| Рау  Альберт Павлович | - | первый вице-министр индустрии и  новых технологий Республики  Казахстан |
| Бектуров  Азат Габбасович | - | вице-министр транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан |
| Бультриков  Руслан Искандерович | - | вице-министр охраны окружающей среды  Республики Казахстан |
| Нурымбетов  Биржан Бидайбекович | - | вице-министр труда и социальной  защиты населения Республики  Казахстан |
| Орунханов  Мурат Кадесович | - | вице-министр образования и науки  Республики Казахстан |
| Смаилов  Жанболат Амангельдинович | - | вице-министр по чрезвычайным  ситуациям Республики Казахстан |
| Толумбаев  Берик Зиябекович | - | вице-министр нефти и газа Республики  Казахстан |
| Баталов  Амандык Габбасович | - | первый заместитель акима Алматинской  области |
| Оспанов  Мурат Магавьянович | - | первый заместитель акима  Павлодарской области |
| Оспанов  Берик Серикович | - | первый заместитель акима  Южно-Казахстанской области |
| Айткулов  Аманкелди Бердаманович | - | заместитель акима Мангистауской  области |
| Кожагапанов  Ерлан Токтарханович | - | заместитель акима города Астаны |
| Шорманов  Ербол Алимкулович | - | заместитель акима города Алматы |
| Карибжанов  Айдан Таониазович | - | заместитель председателя правления  акционерного общества «Фонд  национального благосостояния  «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Абулгазин  Данияр Рустэмович | - | управляющий директор акционерного  общества «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» (по  согласованию) |
| Баймуканов  Сыздык Асылбекович | - | председатель правления товарищества  с ограниченной ответственностью  «СК-Фармация» (по согласованию) |
| Влодзимирз Грыглевич | - | генеральный директор акционерного  общества «Химфарм» (по согласованию) |
| Ердебай  Даурен Иманжанулы | - | председатель правления товарищества  с ограниченной ответственностью  «Объединенная химическая компания»  (по согласованию) |
| Есимбеков  Сабр Сайлаубекович | - | управляющий директор акционерного  общества «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» (по  согласованию) |
| Кажиев  Бакытжан Толеукажиевич | - | председатель правления акционерного  общества «KEGOC» (по согласованию) |
| Киинов  Ляззат Кетебаевич | - | председатель правления акционерного  общества «Национальная компания  «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| Кусаинов  Нурлан Жетписович | - | председатель правления акционерного  общества «Банк Развития Казахстана»  (по согласованию) |
| Крымов  Кайрат Серикович | - | председатель правления акционерного  общества «Kazakhstan Petrochemical  Industries» (по согласованию) |
| Мамин  Аскар Узакпаевич | - | президент акционерного общества  «Национальная компания «Қазақстан  Teмiр Жолы» (по согласованию) |
| Мынбаев  Аслан Мукаметбаевич | - | генеральный директор товарищества  ограниченной ответственности  «Совместное предприятие «Caspi  bitum» (пo согласованию) |
| Саткалиев  Алмасадам Майданович | - | управляющий директор акционерного  общества «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» (по  согласованию) |
| Тусупбеков  Жанат Рашидович | - | генеральный директор акционерного  общества «КазМунайГаз – пеработка и  маркетинг» (по согласованию) |
| Упушев   Ерлан Елемесович | - | председатель правления акционерного  общества «Самрук-Энерго» (по  согласованию) |
| Уразбеков  Марат Жанабергенович | - | директор по управлению транспортными  активами акционерного общества «Фонд  национального благосостояния  «Самрук-Казына» (по согласованию) |
| Ким   Владислав Геннадьевич | - | генеральный директор товарищества с  ограниченной ответственностью  «Самрук-Казына Инвест» (по  согласованию) |
| Мырзахметов  Аблай Исабекович | - | председатель правления объединения  юридических лиц «Национальная  экономическая палата Казахстана  «Союз «Атамекен» (по согласованию) |

Приложение 3           
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 3          
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 13 февраля 2010 года № 26-р

**Распределение**  
**инвестиционных проектов между республиканскими проектными**  
**группами по контролю за ходом реализации**  
**инвестиционных проектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование проекта | Период  реализации  проекта | Срок ввода в  эксплуатацию  объекта | Срок выхода на  проектную мощность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Министерства нефти и газа Республики Казахстан | | | | |
| 1 | Строительство  интегрированного  газо-химического комплекса  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью «Kazakhstan  Petrochemical Industries  Inc.») | 2010 – 2016  г.г. | декабрь 2016 г. | 1-квартал 2020 г. |
| 2 | Строительство газопровода  «Бейнеу-Бозой-Шымкент»  (заявитель – акционерное  общество «Национальная  компания «КазМунайГаз») | 2010 – 2019  г.г. | декабрь 2019 г. | 4-квартал  2019 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | | | | |
| 3 | Строительство  противопаводкого  Коксарайского  контррегулятора на реке  Сырдарья (заявитель –  Министерство по чрезвычайным  ситуациям Республики  Казахстан) | 2008 – 2011  г.г. | 1-очередь – март  2010 г.  2-очередь –  декабрь 2011 г. | 4-квартал 2011 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Министерства индустрии и новых технологий Республики  Казахстан | | | | |
| 4 | Строительство Бозшакольского горно-обогатительного  комбината (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Kazakhmys  Bozshakol») | 2010 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 2-квартал 2017 г. |
| 5 | Строительство Актогайского  горнообогатительного  комбината (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Kazakhmys  Aktogay») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 6 | Увеличение производства  высокоуглеродистого  феррохрома с использованием  инновационных технологий  (заявитель – акционерное  общество «Транснациональная  компания «Казхром») | 2009 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 7 | Строительство завода по  производству  металлизованного продукта  (заявитель – акционерное  общество  «Соколовско-Сарбайское  горно-производственное  объединение») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 8 | Производство самоходных  зерноуборочных комбайнов  ESSIL КЗС-740 и другой  сельскохозяйственной техники  (заявитель – акционерное  общество «АгромашХолдинг») | 2003 – 2012  г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2019 г. |
| 9 | Строительство инфраструктуры  Международного центра  приграничного сотрудничества  «Хоргос» (заявитель –  акционерное общество  «Международный центр  приграничного сотрудничества  «Хоргос») | 2005 – 2018  г.г. | декабрь 2018 г. | 4-квартал 2018 г. |
| 10 | Реконструкция и модернизация  Акбакайской  золотоизвлекательной фабрики  (заявитель – акционерное  общество «АК «Алтыналмас») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 11 | Диверсификация и расширение  ферросплавного производства  и его сырьевой базы с  доведением  мощности до 300  тыс. тонн ферросплавов в год  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью «Таразский  металлургический завод») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 12 | Увеличение мощности  производства золота до 1  тонны (заявитель –  акционерное общество «ГОК  Торт Кудык») | 2007 – 2010  г.г. | октябрь 2010 г. | 2-квартал 2013 г. |
| 13 | Развитие и модернизация АО  «Арселор Миттал Темиртау» с  увеличением производства  стали до 6 млн. тонн в год  (заявитель – акционерное  общество «Арселор Миттал  Темиртау») | 2010 – 2015  г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 14 | Строительство  электросталеплавильного  комплекса (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Актауский  литейный завод» | 2011 – 2013  г.г. | август 2013 г. | 4- квартал 2015 г. |
| 15 | Строительство  металлургического комплекса  и разработка подземного  рудника, производительностью  1,5 млн. тонн руды в год на  месторождении Бакырчик  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью  «Бакырчикское  горнодобывающее  предприятие») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | |
| 16 | Реконструкция международного  транзитного коридора  «Западная Европа - Западный  Китай» (заявитель –  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Казахстан) | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2014 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | |
| 17 | Реконструкция канала  Нура-Ишим в Акмолинской  области (заявитель – Комитет  по водным ресурсам  Министерства сельского  хозяйства Республики  Казахстан) | 2010 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал 2012 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | | | | |
| 18 | Строительство  туристско-развлекательного  комплекса в границах  специальной экономической  зоны «Бурабай» в районе  Бурабай Акмолинской области  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью «Tourism  Borovoe City») | 2009 – 2021  г.г. | декабрь 2021 г. | 3-квартал 2022 г. |
| 19 | Развитие курортной зоны  отдыха «Кендерли» (заявитель  – Акимат Мангистауской  области) | 2010 – 2015  г.г. | декабрь 2015 г. | 2-квартал 2018 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов Национального космического агентства Республики Казахстан | | | | |
| 20 | Создание системы спутниковой  связи и вещания «KazSat»  (заявитель – Национальное  космическое агентство  Республики Казахстан) | 2006 – 2014  г.г. | июнь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 21 | Создание космического  ракетного комплекса  «Байтерек» на космодроме  «Байконур» (заявитель –  Национальное космическое  агентство Республики  Казахстан) | 2005 – 2017  г.г. | декабрь 2017 г. | 4- квартал 2021 г. |
| 22 | Создание  сборочно-испытательного  комплекса космических  аппаратов (заявитель –  Национальное космическое  агентство Республики  Казахстан) | 2008 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2015 г. |
| 23 | Создание космической системы  дистанционного зондирования  Земли Республики Казахстан  (заявитель – Национального  космического агентства  Республики Казахстан) | 2006 – 2014  г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2016 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации  инвестиционных проектов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» | | | | |
| 24 | Создание современной  откормочной площадки с  развитой инфраструктурой  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью «Crown  Батыс») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 25 | Строительство завода по  производству сортового  семенного материала  хлопчатника (заявитель –  акционерное общество «Қазақ-  тан мақтасы») | 2008 –2010  г.г. | март 2010 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 26 | Строительство птицефабрики  товарищество с ограниченной  ответственностью «Здоровые  продукты» (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Здоровые  продукты») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 27 | Производство плодоовощной  продукции (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью  «АстанаЭкоСтандарт») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 28 | Строительство откормочной  площадки до 5000 голов КРС с  двумя племенными  хозяйствами-репродукторами  до 1 010 голов КРС каждая  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью «KazBeef  Ltd») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| Республиканская проектная группа по контролю за ходом реализации инвестиционных  проектов акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | | | | |
| 29 | Строительство Мойнакской ГЭС  (заявитель – акционерное  общество «Самрук-Энерго») | 2006 – 2011  г.г. | декабрь 2011г. | 1-квартал 2012 г. |
| 30 | Реконструкция и модернизация  Атырауского  нефтеперерабатывающего  завода (заявитель –  акционерное общество  «Национальная компания  «КазМунайГаз») | 2009 – 2014  г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2014 г. |
| 31 | Производство дорожных  битумов на Актауском заводе  пластических масс (заявитель  – акционерное общество  «Национальная компания  «КазМунайГаз») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012 г. | 1-квартал 2013 г. |
| 32 | Строительство 12  трансформаторных подстанций  в г. Алматы и Алматинской  области («Кенсай», «Медеу»,  «Шымбулак», «Новая»,  «Отрар», «Алатау», «КазГУ»,  «Топливная», Ерменсай»,  «Алтай», «Мамыр»,  «Новая-3А») (заявитель –  акционерное общество  «Самрук-Энерго») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 33 | Создание мощностей по  производству грузовых  вагонов в Республике  Казахстан (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью  «Казахстанская  вагоностроительная  компания») | 2009 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 34 | Расширение производства АО  «Химфарм» (заявитель –  акционерное общество  «Химфарм») | 2009 – 2013  г.г. | июнь 2013 | 1-квартал 2016 г. |
| 35 | Строительство железнодорожной линий «Жетыген – Коргас» (1-ый пусковой комплекс – 2011 год; 2-ой пусковой комплекс – 2012 год) (заявитель – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Teмip Жолы») | 2009 – 2012  г.г. | 1-комплекс –  декабрь 2011 г.  2-комплекс –  декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 36 | Строительство новой  железнодорожной линии «Узень  – государственная граница с  Туркменистаном» (1-ый  пусковой комплекс – 2011  год; 2-ой пусковой комплекс  – 2012 год)  (заявитель – акционерное  общество «Национальная  компания «Қазақстан тeмip  жолы») | 2009 – 2012  г.г. | 1-комплекс –  ноябрь 2011 г.  2-комплекс –  декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |
| 37 | Строительство Балхашской ТЭС  (заявитель – акционерное  общество «Самрук-Энерго») | 2011 – 2015  г.г. | декабрь 2015 г. | 4-квартал 2017 г. |
| 38 | Строительство ПС 500 кВ Алма  с присоединением к НЭС  Казахстана линиями  напряжением 500 кВ, 220 кВ  (заявитель – акционерное  общество «KEGOC») | 2010 – 2014  г.г. | октябрь 2014 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 39 | Расширение и реконструкция  Экибастузской ГРЭС-2 с  установкой энергоблока  ст. №3 (заявитель –  акционерное общество  «Самрук-Энерго») | 2009 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 1-квартал 2015 г. |
| 40 | Расширение и реконструкция  Экибастузской ГРЭС-1  (заявитель – акционерное  общество «Самрук-Энерго») | 2010 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 1-квартал 2017 г. |
| 41 | Модернизация Шардаринской  ГЭС (заявитель – акционерное  общество «Самрук-Энерго») | 2011 – 2015  г.г. | декабрь 2015 г. | 1-квартал 2017 г. |
| 42 | Модернизация Национальной  электрической сети  Казахстана, II этап  (заявитель – акционерное  общество «KEGOC») | 2010 – 2016  г.г. | декабрь 2016 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 43 | Реконструкция  сернокислотного завода  производственной мощностью  180 тысяч тонн в год  (заявитель – товарищество с  ограниченной  ответственностью  «Совместное предприятие  «СКЗ-Казатомпром» | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 2-квартал 2014 г. |
| 44 | Строительство суспензионно-  флотационной фабрики для  производства фосфоритного  концентрата (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью  «Казфосфат») | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013 г. | 4-квартал 2019 г. |
| 45 | Организация производства  электровозов (заявитель –  акционерное общество  «Национальная компания  «Қазастан тeмip жолы») | 20011 – 2012  г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2016 г. |
| 46 | Схема выдачи мощности  Мойнакской ГЭС (заявитель –  акционерное общество  «KEGOC») | 2010 – 2012  г.г. | август 2012 г. | 3-квартал 2012 г. |
| 47 | Организация производства  пассажирских вагонов «Talgo»  в городе Астана (заявитель –  акционерное общество  «Национальная компания  «Қазақстан тeмip жолы») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011 г. | 4-квартал 2013 г. |
| 48 | Строительство сетей FTTH  (Fiber to the Home)  (заявитель – акционерное  общество «Казахтелеком») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 49 | Создание производства  фотоэлектрических модулей на  основе казахстанского  кремния KAZ PV (Алматинская  область,  Восточно-Казахстанская  область, г.Астана)  (заявитель проекта –  акционерное общества  «Национальная атомная  компания «Казатомпром») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2014 г. |
| 50 | Cеверо-Каспийская  Экологическая База  Реагирования (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью  «ТенизСервис») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012 г. | 4-квартал 2012 г. |

Приложение 4           
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 4           
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 13 февраля 2010 года № 26-р

**Распределение**  
**инвестиционных проектов между региональными управляющими**  
**центрами по форсированному индустриально-инновационному**  
**развитию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Период  реализации  проекта | Срок ввода в  эксплуа-  тацию объекта | Срок выхода  на проектную  мощность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Акмолинской области | | | | |
| 1 | Дальнейшее освоение Васильковского  месторождения золота и строительство  золотоизвлекательной фабрики (заявитель –  акционерное общество «Васильковский ГОК») | 2007 – 2010  г.г. | май 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 2 | Строительство дробильно-обогатительной  фабрики по переработке и обогащению  железных руд (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Оркен») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 3 | Теплицы на 3,56 га (заявитель –товарищество  с ограниченной ответственностью «Тепличные  технологии Казахстана») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал  2012 г. |
| 4 | Мясоперерабатывающий комплекс (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Астана Агропродукт») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 5 | Создание откормочной площадки (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Острогорское») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 6 | Строительство кирпичного завода (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Кереге-Астана») | 2007 – 2010  г.г. | октябрь 2010  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 7 | Откормочная площадка и мясокомбинат   (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «SC FOOD») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2016 г. |
| 8 | Строительство цементного завода (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «BI-Cement») | 2007 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2015 г. |
| 9 | Строительство завода по выпуску  керамического кирпича (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ENKI») | 2006 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 10 | Откормочная площадка (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Щучинский гормолзавод») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2016 г. |
| 11 | Строительство молочного завода (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Агрофирма «Родина») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 12 | Строительство мельничного комплекса  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Агример Астык») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 13 | Строительство цементного завода мощностью  2 млн.тонн/год (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Производственное объединение «Кокше-Цемент») | 2007 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2014 г. |
| 14 | Строительство мельничного комплекса  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Хлебоприемное предприятие  «Тонкерис») | 2010 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 15 | Организация производства изделий из  древесины  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Компания  КазЛес») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 16 | Строительство завода № 2 по производству  безалкогольных напитков (заявитель –  акционерное общество «Кокшетауские  минеральные воды») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 17 | Комплекс зернохранилищ мощностью 110 тыс.  тонн (заявители - товарищества с   ограниченной ответственностью «Жаркаинская  нива», «Запорожье», «Бауманское-07»,  «Атбасарская нива», «Алиби-Жаркаин»«) | 2010 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 18 | Завод по производству бумажных салфеток  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «ASAD company») | 2008 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 1-квартал  2012 г. |
| 19 | Производство водопроводных и газопроводных  пластиковых труб (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Степногорский  трубный завод «Арыстан») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 20 | Строительство мельничного комплекса   (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Даржан Групп») | 2009 – 2011  г.г. | январь 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 21 | Строительство зернохранилища объемом 14,6  тыс.тонн с установкой линии по очистке и  сушке зерна (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Зерендинский ХПП») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 22 | Разработка золотосодержащих руд  Новоднепровского рудного поля (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Голд Ленд») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 23 | Строительство мельничного комплекса  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Урожай») | 2010 – 2011  г.г. | октябрь 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 24 | Реконструкция искусственной взлетно-  посадочной полосы и аэровокзала аэропорта  г. Кокшетау (заявитель – акционерное  общество «Авиакомпания Кокшетау») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 25 | Строительство мельничного комплекса  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «RAMADAN PRO») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 25 | Сушильный комплекс для сушки, очистки и  хранения семян масличных, бобовых и зерновых  культур (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Енбек») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 27 | Строительство птицефабрики по производству  пищевого куриного яйца (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Уш Булак - 2005») | 2011 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 28 | Строительство птицефабрики (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  АПП «Астраханская птица») | 2011 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 1 квартал  2014 г. |
| 29 | Строительство мельничного комплекса и  элеватора (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Буланды-Астык») | 2011 – 2012  г.г. | март 2012 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 30 | Зернохранилище емкостью 30 тыс. тонн зерна в  год (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «ХПП Арна») | 2011 г. | октябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 31 | Создание хозяйства-репродуктора на 750 голов  маточного поголовья КРС (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «АКА») | 2011 – 2012  г.г. | октябрь 2012  г. | 1 квартал  2014 г. |
| 32 | Завод по производству химических средств  защиты растений (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Astana-Nan  Chemicals») | 2010 – 2011  г.г. | октябрь 2011  г. | 1 квартал  2014 г. |
| 33 | Строительство лаборатории по агрохимическому  обследованию почвы (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью   «Агрокомплексэксперт») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 2 квартал  2012 г. |
| 34 | Строительство комплекса по производству  семян зерновых и зернобобовых культур высших  репродукций (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «НПЦЗХ  им. А.И.Бараева») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 1 квартал  2013 г. |
| 35 | Хлебоприемное предприятие, хранение и  переработка зерна (заявитель –товарищество  с ограниченной ответственностью  «KazGrain-Trade») | 2011 - 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 36 | Завод по переработке масличных культур  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Агример-Астык») | 2010 – 2011  г.г. | июль 2011 г. | 4-квартал  2011 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Актюбинской области | | | | |
| 37 | Завод по производству керамических изделий  (кирпич, блоки) (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Ситал-2») | 2007 – 2010  г.г. | май 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 38 | Завод по производству керамического кирпича  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «АктобеСтрой-Монтаж») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 39 | Локализация производства медицинской техники  в Республике Казахстан.  Компьютерные томографы на 16 срезов  (заявитель – акционерное общество  «Актюбрентген») | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 40 | Транспортно-логистический центр в городе  Актобе (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Актобе-Центр») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 41 | Молочно-товарная ферма на 1100 голов  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Айс») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 42 | Животноводческий комплекс в селе  Бестамак (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Парижская коммуна XXI») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 43 | Вторая очередь Жанажолской ГТЭС (заявитель –  акционерное общество «Актобемунайфинанс») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал  2010 г. |
| 44 | Подземный рудник-шахта на месторождении  «Восход» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Восход-Ориел») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал  2011 г. |
| 45 | Тепличный комплекс (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «Izet  Greenhouse») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 46 | Завод № 4 по подготовке нефти (заявитель –  акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 47 | Компрессорная станция по закачке  неочищенного газа в пласт на месторождении  Жанажол (заявитель – акционерное общество  «СНПС-Актобемунайгаз») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 48 | Насосная станция по сепарации и перекачке  газа с месторождения Северная Трува на  ЖГПЗ-3 (заявитель – акционерное общество  «СНПС Актобемунайгаз») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 49 | Обогатительная фабрика по переработке  золотосодержащих руд на месторождении  «Юбилейное» и строительство рудника  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Юбилейное») | 2009 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 50 | Обогатительная фабрика № 2 по переработке  медно-медноцинковых руд (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Актюбинская медная компания») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 51 | Производство фосфоритной муки на базе  Чилисайского месторождения (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Темир Сервис ЛТД») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 52 | Строительство химического комбината по  производству сложных минеральных удобрений  из фосфоритовой руды (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Chilisai Chemicals») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 53 | Строительство комплекса по переработке руды  и производству катодной меди (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «KazCopper») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 54 | Завод по производству лекарственных средств  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Велес Актобе ЛТД») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 55 | Создание системы по утилизации попутного  газа на месторождениях Лактыбай и Каратобе  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Казахтуркмунай») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 56 | Производство аммонита (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «КазЦКУБ Нитрохим») | 2008 – 2010  г.г. | май 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 57 | Расширение мощности птицефабрики (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Рамазан») | 2009 – 2010  г.г. | апрель 2010  г. | 2-квартал  2010 г. |
| 58 | Овощехранилище в городе Актобе (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Центр развития бизнеса») | 2011 г. | октябрь 2011  г. | 1-квартал  2012 г. |
| 59 | Расширение мощности птицефабрики (заявитель  – акционерное общество «Коктас-Актобе») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 60 | Завод по производству вибропрессованных  изделий (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «СпецТрансСтройКомпани») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 61 | Завод по производству щебня (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Компания Текше Тас») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 62 | Завод по производству щебня (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ТемиржолКурылысАтырау») | 2006 – 2010  г.г. | август 2010  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 63 | Завод по производству щебня (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Мугалжар Нефтестрой») | 2008 – 2010  г.г. | октябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 64 | Реконструкция нефтебазы (заявитель  Актюбинский филиал товарищества с   ограниченной ответственностью «Sinooil») | 2008 – 2010  г.г. | июль 2010 г. | 3-квартал  2010 г. |
| 65 | Комплекс по утилизации газа (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Казахойл Актобе») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 66 | Освоение Велиховского месторождения  железных руд со строительством  обогатительной фабрики (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Актобе Темир ВС») | 2012 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4квартал  2015 г. |
| 67 | Третий Жанажолский газоперерабатывающий  завод (заявитель – акционерное общество  «СНПС-Актобемунайгаз») | 2006 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 68 | Модернизация производства металлоконструкций  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Актюбинский завод  металлоконструкций») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 69 | Холодильный комплекс и камера газации  для овощей и фруктов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «СЗЦ «Каргала», акционерное общество  «Социально-предпринимательская корпорация  «Актобе») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 70 | Цех по производству извести (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Неохим», акционерное общество   «Социально-предпринимательская корпорация  «Актобе») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 71 | Создание племенной базы овец едильбайской  породы (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Едильбай-  Элит», акционерное общество «Социально-  предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | октябрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 72 | Тепличный комплекс на 2 га (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Алем Тагам», акционерное общество  Социально-предпринимательская корпорация  «Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 73 | Транспортно-логистический центр.  Создание овощного терминала (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ШИМ», акционерное общество«Социально-  предпринимательская корпорация «Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 74 | Цех по производству полиуретановой  композиции (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «ПолимерМунайГаз») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал  2012 г. |
| 75 | Строительство рудника на месторождении  «Приорское» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Коппер  Текнолоджи») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 76 | Завод по производству полиэтиленовых труб  (газовые трубы высокого давления) (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Актюбстройхиммонтаж») | 2011 г. | март 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 77 | Производство металлочерепицы, профнастилла и  других строительных материалов (заявитель –  Актюбинский филиал товарищества с  ограниченной ответственностью «Агран») | 2011 г. | февраль 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 78 | Молочно-товарная ферма на 500 голов КРС в  городе Актобе (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Анди») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 79 | Овощехранилище в городе Актобе (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Килико-тун») | 2011 г. | октябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 80 | Мобильное  битумное хранилище с емкостью 375  тонн (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Южпромснаб») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 3-квартал  2012 г. |
| 81 | Строительство завода по выпуску поролона,  изделий из вторичного поролона (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Южпромснаб») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 82 | Производство тепловой изоляции для труб  (пенополиуретан) (заявитель – ПТ  Казтеплоэнергомонтаж») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2012 г. |
| 83 | Строительство мини-цеха по производству  сварочных электродов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Электрод и К-Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 84 | Завод по производству активированного и не  активированного минерального порошка (для  автодорожного покрытия) (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Батыс Даму Жол») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 85 | Завод по производству щебня (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «КТП») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 86 | Мобильный асфальтовый завод (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «КТП») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 87 | Завод по производству асфальтового бетона  (1 этап) (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «ИСК «Дастан») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 88 | Производство полимерно-композитных  материалов (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «Тенуса») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 89 | Установка очистки и закачки сточных вод в  пласт на месторождении Кенкияк надсолевое  (заявитель – акционерное общество  «СНПС-Актобемунайгаз») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 90 | Газлифтная компрессорная  станция на   месторождении Кенкияк подсолевое (заявитель  – акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 91 | Реконструкция птицефабрики «Аккус» (3 этап)  (заявитель – акционерное общество  «Коктас-Актобе») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 92 | Производство искуственного камня из кварца  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Фирма Бекарыс») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал  2013 г. |
| 93 | Бумажная фабрика (заявитель – акционерное  общество «Коктас Актобе») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал  2013 г. |
| 94 | Создание сборочного производства сеялок и  зерновых комплексов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Себек Агро») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 1 квартал  2013г |
| 95 | Фармацевтическое производство лекарственных  средств в г.Актобе (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «ТК Фарм  Актобе») | 2011 – 2012  г.г. | сентябрь 2012  г. | 3 квартал  2014 г. |
| 96 | Цех по переработке мясных продуктов   (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «АктобеЖилкомплект») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал  2013 г. |
| 97 | Строительство макаронной фабрики в  Хромтауском районе (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Актюбинский  комбинат хдебопродуктов») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2 квартал  2013 г. |
| 98 | Строительство установки переработки  попутного нефтянного газа (1-очередь)  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «НарГазИнжиринг») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Алматинской области | | | | |
| 99 | Строительство завода по производству  одноразовых систем для инфузионных растворов  Енбекшиказахский район с. Кырбалтабай  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Алтомед») | 2008 – 2010  г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 100 | Строительство фармацевтического завода по  производству инфузионных растворов и других  лекарственных средств (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Парентерал Драгз Казахстан») | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 101 | Строительство фармацевтического завода  «ЭЛЕАС» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «ПФК «ЭЛЕАС») | 2009 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 102 | «Строительство фармацевтического завода по  выпуску изделий медицинского назначения и  лекарственных средств» (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Dolce») | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 103 | Строительство завода по переработке  природного камня, Жамбылский район  ст. Копа (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «TASKOM KZ») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 104 | Строительство многопрофильного  логистического комплекса п. Жаналык  Талгарский район (заявитель – акционерное  общество «ЮСКО Логистикс Интернешнл») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 105 | Строительство завода по производству  соевого масла, Илийский район, с. Чапаево  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Компания Сарыбулак») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 106 | Завода по производству молочной продукции  Danone Berkut (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Danone  Berkut») | 2009 - 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 107 | Строительство теплицы на 3,65 га (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Green House - Зеленый  дом») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 108 | Строительство Каратальской ГЭС-4 (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «АСПМК-519») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2010 г. |
| 109 | Строительство каскада малых ГЭС на  р. Коксу (Строительство  Рудничных ГЭС-1 -  2013г; Строительство Рудничных ГЭС-2 – 2014  год) (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  Датанг-ТТ-Энерджи») | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 110 | Строительство завода по производству  стального гнутого профиля (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ILNO Group») | 2008 г. –  2013 г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 111 | Строительство теплицы в городе Капшагай,  промзона «Арна» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Green Land  Alatau») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 112 | Освоение индустриальных (стационарных,  тяговых) свинцово-кислотных аккумуляторных  батарей, ранее не выпускавшихся в Казахстане  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Кайнар-АКБ») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 113 | Завод по производству  детского питания на  молочной основе, Талгарский район (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Завод Казахской академии  питания «Амиран») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 114 | Завод по переработке сои, Коксуский район  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Экстра») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 115 | Плодоконсервный завод и выращивание  плодоовощной продукции по технологии  капельного орошения, Енбекшиказахский  район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Иссыкский плодоконсервный завод») | 2009 – 2010  г.г. | сентябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 116 | Строительство установки по переработке  нефти, Алакольский район (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Dostyk Refinery») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 117 | Строительство завода по производству  премиксов и концентратов, Илийский район  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Кормовик-Евротехнология») | 2010 – 2011  г.г. | апрель 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 118 | Строительство молочного завода, Талгарский  район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Байсерке  Агро») | 2009 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 119 | Реализация проекта по крупно - узловой  сборке грузовых автомобилей и автобусов  Hуundai (первая очередь), Талгарский район  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Hyundai Auto Trans») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 120 | Строительство завода по производству  профильных труб, Илийский район (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Компания «Sonіk») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 121 | Строительство завода по производству  асфальта, Илийский район (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ЮрИнвСтрой») | 2010 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 122 | Создание мясоперерабатывающего комплекса с  производством блочного мяса и крупнокусковых  нарезок в вакуумной упаковке, Талгарский  район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Байсерке  Агро») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 123 | Строительство современного цеха по  производству облицовочной плитки из  гранита, Жамбылский район (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Курты») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 124 | Строительство овощехранилище мощностью  хранения 13 000 тонн, г.Капшагай (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «НурАгро») | 2010 – 2011  г.г. | октябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 125 | Строительство завода по переработке рыбы,  Жамбылский район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Компания  «Женис2006») | 2009 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 126 | Строительство фармацевтического завода,  Талгарский район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Султан») | 2007 – 2012  г.г. | апрель 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 127 | Строительство оросительной сети для  капельного орошения на площади 800 га  Карасайский район (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «AS Group co. LTD») | 2010 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 128 | Строительство и обустройство завода по  переработки золотосодержащих руд на  месторождении Далабай методом кучного  выщелачивания Коксуйский район (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Жетысугеомайнинг», товарищество с  ограниченной ответственностью «Палм-Ес») | 2010 – 2012  г.г. | сентябрь 2012  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 129 | Строительство теплицы по испанской  технологии на площади 4 га, с.Дарбазакум,  Панфиловского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Байсерке Агро») | 2011 – 2012  г.г. | октябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 130 | Строительство завода по производству  фильтров для автомобильного транспорта,  Илийский район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Казфильтр») | 2010 – 2012  г.г. | август 2012  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 131 | Строительство завода по выпуску  полипропиленовых мешков, Панфиловский  район (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Универсал») | 2010 – 2012  г.г. | май 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 132 | Строительство города-спутника Growing City в  Алматинской области (заявитель -  товарищество с ограниченной ответственностью  «G4 City») | 2013 – 2031  г.г. | декабрь 2031  г. | 4-квартал  2031 г. |
| 133 | Строительство фармацевтицеского завода  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «СП «Глобал Фарм») | 2012 – 2014  г.г. | июнь 2014 г. | 4-кварт  2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Атырауской области | | | | |
| 134 | Строительство завода по ремонту и  сервисному обслуживанию газотурбинных  установок и оборудования (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «КазТурбоРемонт») | 2007 – 2010  г.г. | июнь  2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 135 | Завод по производству пищевой и технической  соли (заявитель–товарищество с ограниченной  ответственностью «Caspiy Salt») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 136 | Строительство завода по производству  сухих строительных смесей (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «БИАС ТЭК») | 2006 – 2010  г.г. | июнь  2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 137 | Завод по выпуску облегченных панелей  для жилищного строительства (заявитель  товарищество с ограниченной ответственностью  «Констракшн KZ») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 138 | Завод по производству одноразовых шприцов  (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Брандо») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 139 | Расширение завода по производству   одноразовых шприцов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Брандо») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 140 | Завод по производству систем для вливания  инфузионных растворов и одноразовых перчаток  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Брандо») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 141 | Строительство металлургического комбината по  производству металлопроката в г. Кульcapы  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Металлпродукт») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 142 | Строительство IV-очереди расширения  Атырауской ТЭЦ мощностью на 75 МВт  (заявитель – акционерное общества  «Атырауская ТЭЦ») | 2006 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 1-квартал  2011 г. |
| 143 | Теплица и овощехранилище (заявитель –  коммунальное государственное предприятие  «Жайык Агро») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2011 г. |
| 144 | Завод по производству металлопластиковых  труб (заявитель – корпорация «Шеврон  Мунайгаз Инк.») | 2010 – 2011  г.г. | февраль 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 145 | Производство различных уплотнительных  прокладок для нефтепромыслового оборудования  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Новус Силинг Каспиан») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 146 | Сервисный центр по ремонту и модернизации  насосного оборудования (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Флоусерв Казахстан») | 2010 – 2011  г. г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 147 | Производство вертикальных резервуаров  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Карашунгил») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 148 | Завод по выпуску химических реагентов для  нефтяной промышленности (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Рауан Налко») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 149 | Производство строительного инвентаря  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Карашунгил») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 150 | Производство трейлеров (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Карашунгил») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 151 | Завод по производству гипохлорита натрия  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Туз») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 152 | Строительство второй очереди теплицы и  овощехранилища (заявитель – коммунальное  государственное предприятие «Жайык Агро») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 153 | Овощехранилище (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Орда») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 154 | Производство газопоршневых электростанций  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Сагат Энерджи») | 2011 г. | декабрь  2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 155 | Завод по выпуску камышитово-стружечной плиты  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Досжан и Компания») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь  2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 156 | Завод по переработке рыбной продукции  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Каспиан Фиш Атырау») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь  2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Восточно-Казахстанской области | | | | |
| 157 | Создание производства радиационо-сшитого  полиэтилена и термоусаживаемых манжет и лент  (заявитель – акционерное общество «Парк  ядерных технологий», товарищество с  ограниченной ответственностью «Kazfoam») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 158 | Реконструкция чугунно-литейного цеха  № 10 под производство стального вагонного  литья (заявитель – акционерное общество  «Востокмашзавод») | 2006 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 159 | Строительство цементного завода по «сухому  способу» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Казахцемент») | 2006 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 160 | Строительство медеплавильного и  электролизного заводов Усть-Каменогорского  металлургического комплекса, 70 000 тонн  к/меди в год (заявитель – акционерное  общество «Казцинк») | 2006 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 161 | Завод по производству титановых слитков и  сплавов на базе акционерного общества  «УК ТМК» (заявитель – акционерное общество  «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат») | 2007 – 2010  г.г. | октябрь 2010  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 162 | Реконструкция и модернизация кожевенного  производства (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Семипалатинский кожевенно-меховой  комбинат») | 2007 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 163 | Расширение акционерного общества  «Усть-Каменогорская птицефабрика» до  20 тыс.тонн мяса в год (заявитель –  акционерное общество Усть-Каменогорская  птицефабрика») | 2009 – 2012  г.г. | апрель 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 164 | Создание овощехранилища (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ИртышТАНур плюс») | 2009 – 2010  г. г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 165 | Производство полиэтиленовых труб (заявитель  – товарищества с ограниченной  ответственностью «Усть-Каменогорский завод  полиэтиленовых труб») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 166 | Производство силовых и контрольных кабелей   (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «EAST INDUSTRI COMPANI  Ltd») | 2007 – 2010   г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 167 | Строительство автозавода полного цикла и  технопарка по производству автокомпонентов в  г. Усть-Каменогорск (заявитель – акционерное  общество «Азия Авто») | 2010 – 2015  г.г. | декабрь 2015  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 168 | Реконструкция завода медицинских препаратов  товарищества с ограниченной ответственностью  «Фармацевтическая компания «Ромат»   (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Фармацевтическая компания  «Ромат») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 169 | Модернизация производственных мощностей,  расширение номенклатуры производимой  продукции (заявитель – акционерное общество  «Усть-Каменогорский арматурный завод») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 170 | Реконструкция цинкового производства РМК  (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Казцинк») | 2008 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 171 | Техническое перевооружение (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Казцинкмаш») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 172 | Развитие рудных тел на нижних горизонтах  Тишинского рудника (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «Казцинк») | 2009 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 173 | Строительство санаторно-курортного  гостиничного комплекса на побережье  озера Алаколь (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Бугаз») | 2009 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 174 | Модернизация аэропортовой инфраструктуры,  обновление парка воздушных судов (заявитель  – акционерное общество «Семейавиа») | 2009 – 2014  г.г. | декабрь 2014 г. | 4-квартал  2015 г. |
| 175 | Производство тепловых насосных установок  (заявитель – акционерное общество «НАК  «Казатомпром») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 176 | Сборочное производство трактора   «Беларус-3022ДЦ.1» (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «СемАЗ») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 177 | Строительство овощехранилища на 4000 тонн  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Агрофирма «Приречное») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 178 | Строительство макаронной фабрики с  приобретением линии по производству  короткорезных макарон (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Семипалатинский комбинат продуктов  питания») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 179 | Организация производства   ультрапастеризованного молока (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Восток-молоко») | 2009 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 180 | Производство растительного масла,  мукомольно-крупяной и комбикормовой  продукции (заявитель – акционерное  общество «социально-предпринимательская  корпорация «Триумф Агро») | 2008 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 181 | Производство тормозных колодок для  передвижного ж/д состава (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «КХ «Игеру») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 182 | Увеличение объема фанерной продукции  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Фаворит») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 183 | Утилизация и переработка изношенных  транспортных шин в резиновую крошку  различных фракции с использованием  передовых технологий (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «КХ «Игеру») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 184 | Производство комовой негашенной извести  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Теньши») | 2006 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 185 | Развитие и модернизация нерестово-вырастного  хозяйства (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Бухтарминское нерестово-вырастное   хозяйство», акционерное общество «Социально  предпринимательская корпорация «Ертіс») | 2009 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 186 | Внедрение капельного орошения в полеводстве  и строительство картофелехранилища на  500 тонн (заявитель – индивидуальный  предприниматель Мухамеджанов) | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 187 | Производство войлока и войлочных изделий  (заявитель – Социально предпринимательская  корпорация «Аягоз Суырлы») | 2009 – 2014  г.г. | октябрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 188 | Модернизация и расширение завода   железо-бетонных изделий комбината  строительных материалов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «СМУ-Шыгыс») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 189 | Реконструкция и модернизация ТГ№ 1  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «АЭС Согринская ТЭЦ») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 190 | «Перепрофилирование птицефабрики яичного  направления на производство мяса бройлерной  птицы» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Семейкус») | 2011 – 2012  г.г. | 1-очередь –  ноябрь  2011 г.,  2-очередь –  ноябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г |
| 191 | Модернизация производственных мощностей для  производства социального хлеба (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Хлебобулочный комбинат «Аксай-нан») | 2011 г.  (1-очередь) | 1-очередь –  декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Жамбылской области | | | | |
| 19 | Расширение и модернизация производства  ферросплавов Таразского металлургического  завода (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Таразский  металлургический завод») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 193 | Строительство цеха по обработке  гранита и изделий из него на станции  Кияхты Мойынкумского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «АльБасар») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 194 | Строительство завода по переработке сырой  нефти в селе Аса Жамбылского района  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Амангельдинский  газоперерабатывающий завод») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 195 | Строительство электрометаллургического  мини-завода в городе Тараз (заявитель –  акционерное общество «Запчасть») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 196 | Строительство сталеплавильного цеха в  городе Жанатас (заявитель –товарищество с   ограниченной ответственностью  «Металлургический комбинат «Жанатас») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 197 | Строительство комплекса по выращиванию  цветов на промышленной основе (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Жасулан и К») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 198 | Строительство цементного завода (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Мынарал Тас компани») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 199 | Строительство цементного завода на  ст. Хантау (заявитель – акционерное  общество «ACIG») | 2007 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 200 | Организация производства топса на базе  действующей фабрики первичной обработки  шерсти (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Фабрика  ПОШ-Тараз») | 2009 – 2010  г.г. | сентябрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 201 | Производство изделий медицинского  назначения одноразового использования  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Super Pharm») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 202 | Строительство завода по производству  полиэтиленовых труб и труб для капельного  орошения (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Таразский  трубный завод») | 2009 – 2011   г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 203 | Производство светодиодных светильников и  ламп (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Энерджи-Тараз») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 204 | Свинокомплекс откормочник на 30 000 голов  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Луговской конный завод» | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 205 | Комбинат строительных материалов,  производство железо-бетонных изделий  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Бином») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 206 | Проектирования сернокислотной системы,  производство серной кислоты (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Казфосфат») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 207 | Строительство овощехранилища (заявитель –  акционерное общество   «Социально-предпринимательская корпорация  «Тараз») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 208 | Реконструкция и модернизация молочного  завода (1 этап) (заявитель– товарищество с  ограниченной ответственностью «Куликовский  молочный продукт») | 2011 – 2012  г.г. | май 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 209 | Проектирование цеха по переработке  масличных культур (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Kaz-Ir-Agro» | 2011 – 2014  г.г. | октябрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 210 | Переработка молока и производства сыра  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Мерке сут») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 211 | Строительство кирпичного завода (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Аян И Л.Б») | 2011 – 2012  г.г. | май 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Западно-Казахстанской области | | | | |
| 212 | Организация цеха по производству дверей из  мелкодисперсной фракции (заявитель  товарищество с ограниченной ответственностью  «Алтимстройдеталь») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 213 | Организация производства услуг по горячему  цинкованию металлоконструкций (заявитель –  акционерное общество «Уральскагрореммаш») | 2005 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 214 | Организация цеха по переработке солодкового  корня (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Licorice  Kazakhstan») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 215 | Уральская газотурбинная электростанция  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Дирекция строящейся  газотурбинной электростанции в городе  Уральск») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 216 | Строительство установки подготовки газа на  Чинаревском месторождении (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Жаикмунай») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 217 | Строительство газопровода«Карачаганак-  Уральск» (II этап) (заявитель – Консорциум  иностранных компаний «Карачаганак Петролеум  Оперейтинг Б.В.») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 218 | Разработка и изготовление газоперекачивающих  агрегатов и газотурбинных электростанций  (заявитель – акционерное общество  «Западно-Казахстанская  машиностроительная компания») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 219 | Организация производства полиэтиленовых труб  диаметром 20 – 1200 мм (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Алим») | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 220 | Производство полиэтиленовых труб диаметром  до 630 мм (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Уральская  торгово-промышленная компания») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 221 | Производство турбинных и компрессорных  лопаток ГПА (заявитель– товарищество с  ограниченной ответственностью  «КазмунайгазОборудование») | 2010 – 2011  г.г. | январь 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 222 | Производство кондитерских изделий (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Фирма Родник») | 2010 – 2011  г.г. | апрель 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 223 | Организация производства по переработке  отработанного моторного масла и резиновых  изделий (заявитель– товарищество с  ограниченной ответственностью «Арктур») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 224 | Производство мучных кондитерских изделий  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Свит») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 225 | Организация совместного производства  автоспецтехники на базе автомобилей  МАЗ (заявитель – акционерное общество  «Уральскагрореммаш») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 226 | Строительство свинофермы на 504 свиноматки  (Крестьянское хозяйство «Щапово») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 227 | Производство усиленного термоупрочненного  стекла, многослойных изолирующих изделий из  стекла (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Стекло  Сервис») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 228 | Модернизация колбасного завода мощностью  20 тонн в смену (заявитель– товарищество с  ограниченной ответственностью «Жаик Ет») | 2011 – 2012  г.г. | март 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 229 | Организация плавильно-прокатного цеха  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «БатысЖолКурылыс») | 2007 – 2012  г.г. | апрель 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 230 | Модернизация действующих мощностей по  производству изделий из чугуна  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Казармапром») | 2010 – 2013  г.г. | июнь 2013 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 231 | Организация производства матрацов и  пенополиуретана для корпусной мебели  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Квант») | 2011 – 2012  г.г. | июль 2012 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 232 | Строительство цеха по производству  цементно-стружечных плит (заявитель –  крестьянское хозяйство «УРАЛ-ЛЕС») | 2011 – 2013  г.г. | ноябрь 2013  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 233 | Установка по углубленной стабилизации  и очистке углеводородного сырья КПК  (заявитель – «Карачаганак Петролеум  Оперейтинг Б.В.» Казахстанский филиал) | 2009 – 2011  г.г | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 234 | Строительство откормочной площадки  (заявитель – крестьянское хозяйство «Әлем») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 235 | Организация производства колбасного цеха  (заявитель – индивидуальный предприниматель  «PREMIUM FOODS») | 2010 – 2011  г.г | август 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 236 | Модернизация цеха по производству  безалкогольных напитков (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Профиль») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 237 | Строительство животноводческого комплекса  (заявитель – крестьянское хозяйство «ТАЛАП») | 2011 – 2013  г.г | июнь 2013 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 238 | Организация производства металлочерепицы  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Тауекел») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 239 | Строительство Аксайского Индустриального  парка (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Аксайский  Индустриальный Парк») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2012 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Карагандинской области | | | | |
| 240 | Строительство и эксплуатация 2 очереди  теплотехнического комплекса с попутным  получением металлургического кокса из угля  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Евромет») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь  2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 241 | Производство стальных панельных радиаторов  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Kaztherm») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 242 | Добыча на месторождение «Жалын» (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Сарыарка ENERGY») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 243 | Производство полиэтиленовых труб (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Kazcentrelectroprovod») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 244 | Запуск цеха адсорбционной рафинации и  фасовочной линии (заявитель –  акционерное общество «Евразиан Фудс») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь  2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 245 | Строительство тепличного комплекса на  3 га (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Green  Technology») | 2009 – 2011  г.г. | март 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 246 | Реконструкция производственного комплекса  птицефабрики (заявитель –товарищество с  ограниченной ответственностью «Майкудукская  птицефабрика») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь  2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 247 | Добыча и переработка железной руды   заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Вару Mining») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 248 | Модернизация и развитие птицефабрики  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Птицефабрика  им. К. Маркса») | 2009 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 249 | Строительство комплекса ферросплавного  производства (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Хром-Т») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 250 | Запуск технологической линии № 5 по  производству цемента «сухим способом»  (заявитель – акционерное общество  «Карцемент») | 2008 – 2014  г.г. | ноябрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 251 | Строительство третьей очереди  Карагандинского фармацевтического  комплекса (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Карагандинский фармацевтический  комплекс») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь  2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 252 | Производство поверочных газовых смесей  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Азия Хайер») | 2009 – 2010  г.г. | май 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 253 | Производство крупного литья для грузовых  железнодорожных вагонов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Карагандинский машиностроительный завод  им.Пархоменко») | 2008 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 254 | Производство запасных частей и сборка  техники «КазБелАЗ» на Карагандинскомлитейно-машиностроительном заводе-филиале  товарищества с ограниченной ответственностью  «Корпорация Казахмыс» (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «СП «КазБелАЗ») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 255 | Строительство инфраструктуры Индустриального  парка в Карагандинской области (заявитель –  акционерное общество «Социально-  предпринимательская корпорация «Сарыарка») | 2007 – 2013  г.г. | ноябрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 256 | Расширение горнорудного комплекса на  базе месторождения «Коктасжал»  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Алтай полиметаллы») | 2011 – 2014  г.г. | ноябрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 257 | Строительство завода по производству  рафинированной меди (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Сары Казна») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 258 | Создание репродуктора и откормочной  площадки (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Астро-АГРО») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 259 | Организация производства по глубокой  переработке зерна (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «Номад») | 2010 – 2014  г.г. | декабрь  2014 г. | 4-квартал  2015 г. |
| 260 | Организация производства светодиодных  светильников (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «PROLUX KZ LTD») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 261 | Производство новых строительных материалов  (заявитель – акционерное общество  «Экостройсервис») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 262 | Производство бетонных железнодорожных  шпал (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «NORD  пром НС») | 2010 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 263 | Организация производства металлических  гофрированных конструкций (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Айкын жол») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 264 | Расширение производства по выпуску  профилированного листа (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «КМК Профиль») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 265 | Строительство завода по производству  фракционированного  кубовидного щебня  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «ТехноИндустрия») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 266 | Организация производства резиновых и  пластмассовых изделий для упаковки  товаров (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Euro  Pack») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 267 | Организация производства одноразовой  продукции для медицинских учреждений  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «МФ «Мерей») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 268 | Производство крупногабаритных полиэтиленовых  изделий методом ротационного формования  полимеров (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «КазПласт») | 2010 – 2011  г.г. | август 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 269 | Организация производства электро-  технологического комплекса (заявитель –  акционерное общество «Шубарколь Комир») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 270 | Организация производства стальной проволоки  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «ТД Азия Метиз») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 271 | Модернизация и расширение типографии  полноцветной печати (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ФАРОС Графикс») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 272 | Модернизация и расширение мельничного  комплекса (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Карагандинский мелькомбинат») | 2010 – 2011  г.г. | октябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 273 | Модернизации швейного производства  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Ютария Ltd») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 274 | Производство вяжущих специального назначения  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Геополимер») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 275 | Производство телекоммуникационного кабеля  для локальных систем LAN (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Кэлсис») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 276 | Организация  производства сельско-  хозяйственных самолетов (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «КазАвиаСпектр») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 277 | Модернизация и расширение мощности  Карагандинской ТЭЦ-3 (I - этап -  Запуск турбоагрегата №5 мощностью 110 МВт)  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Караганда Энергоцентр») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 278 | Завод по производству железобетонных  изделий (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «ККК Бетон») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 279 | Производство клинкерных термопанелей  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Мастер-Klass Строй») | 2009 – 2011  г.г. | ноябрь  2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 280 | Организация завода по переработке  медесодержащих шлаков с целью выпуска  черновой меди и благородных металлов  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «PROFILEX») | 2011 – 2012  г.г. | сентябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 281 | Организация современной системы управления  производственным процессом (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «TREI-Караганда») | 2011 г. | ноябрь  2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 282 | Строительство мясоперерабатывающего  комплекса (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Арай KZ») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 283 | Строительство откормочной площадки на  2.500 голов КРС (заявитель – крестьянское  хозяйство «Ескене») | 2010 – 2013  г.г. | май 2013 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 284 | Создание бройлерной птицефабрики мощностью  до 9400 тонн мяса птицы (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Capital Projects Ltd») | 2010 – 2012  г.г. | июль 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 285 | Создание сервисного  центра по обслуживанию  тяжелой техники «Caterpillar» (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «ИП «Борусан Макина Казахстан») | 2009 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 286 | Строительство откормочной площадки на  2000 голов КРС (заявитель – крестьянское  хозяйство «ДАРН и Н») | 2010 – 2014  г.г. | ноябрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Костанайской области | | | | |
| 287 | Строительство металлопрокатного завода  (заявитель – акционерное общество  «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное  производственное объединение») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 288 | Расширение и модернизация торгово-сервисных  центров по реализации и обслуживанию  сельскохозяйственной техники (заявитель –  акционерное общество «Агромашхолдинг») | 2008 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 289 | Мясоперерабатывающий комплекс (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Карасу-Ет») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 290 | Создание откормочной площадки  (с. Тимофеевка, Аулиекольского района)  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Тимофеевка-Агро») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 291 | Создание откормочной площадки (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Караман-К») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 292 | Молочно-товарная ферма на 200 голов  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Садчиковское») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 293 | Строительство молочного комплекса на 1000  голов (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Турар») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 294 | Проект по расширению производства и  переработке мяса бройлеров (заявитель  – товарищество с ограниченной   ответственностью «Бройлерная птицефабрика  «Жас - Канат») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 295 | Строительство нового завода по переработке  молока и приобретение оборудования  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Милх») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 296 | Развитие и создание современной  модернизированной птицефабрики (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Жас-Канат 2006») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 297 | Строительство мельничного комплекса и  строительство цеха по производству  льняного масла (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Алтын-Май») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 298 | Строительство мелкосортного прокатного стана  в городе Костанай (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью   «ЕвразКаспианСталь») | 2010 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 299 | Реконструкция птицефабрики (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «АгроИнтерПтица») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 300 | Модернизация производства, ориентированного  на производство мяса (заявитель –  акционерное общество «Комсомольская  птицефабрика») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 301 | Строительство цеха по производству коротко  резанных макаронных изделий (заявитель –  акционерное общество «Костанайский  Мелькомбинат») | 2009 – 2010  г.г. | август 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 302 | Организация сборочного производства  мощностью до 7,5 тыс. единиц автомобилей  марки «Ssang Yong» в год в г. Костанай  (заявитель – акционерное общество  «АгромашХолдинг») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 3-квартал  2015 г. |
| 303 | Строительство мельничного комплекса  мощностью 67,5 тыс тонн муки в год в  г. Костанай (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Мелькомбинат «Ак-Бидай») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 304 | Строительство мельничного комплекса  мощностью до 70 тыс. тонн готовой  продукции в год в г.Костанай  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Иволга – Холдинг») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 305 | Модернизация кирпичного завода с  увеличением мощности до 10 млн. шт.  кирпичной продукции в год в г. Костанай  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Иволга - Холдинг») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 306 | Организация производства полиэтиленовых труб  диаметром 500-1200 мм  мощностью 12 тыс.  тонн в год в г. Костанай (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Пластстандарт») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 307 | Организация мукомольного производства  мощностью 39,3 тыс. тонн муки в год в  г. Костанай (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Казторгтранс») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 308 | Строительство автоматизированного завода  мелкоштучных бетонных изделий 33,5 тыс.  куб.м. в год в г. Костанай (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Костанай МБИ») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 309 | Организация производства штампованной  твердой и кашированной карамели в завертке с  мощностью 4250 тонн в год в г. Костанай  (заявитель – акционерное общество  «Баян-Сулу») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 310 | Организация производства полиэтиленовой  упаковки мощностью 52 тонны в год в  г. Костанай (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Издательский  дом») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 311 | Увеличение рудоподготовительного комплекса  до 60 млн. тонн руды в год.  Строительство технологической секции  № 17 в г.Рудном (заявитель – акционерное  общество «Соколовско-Сарбайское  горно-обогатительное производственное  объединение») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 312 | Организация производства полиэтиленовых труб  диаметром 110 – 450 мм и фитингов общей  мощностью 1,6 тысячи тонн в год в г. Рудном  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Торгово-Промышленная  Компания МЕТАЛЛ ИНВЕСТ») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 313 | Организация производства картона мощностью  28 тонн в сутки и лотков для яиц мощностью  20 тыс. шт. в сутки в г. Лисаковск  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Лисаковский  Картонно-Бумажный Комплекс») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 314 | Строительство молочно-товарной фермы  на 625 голов КРС в с. Перелески  Денисовского района (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Сарыагаш») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 315 | Строительство первой очереди мельничного  комплекса на 70 тонн в сутки в с.Денисовка  Денисовского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Енбек-07») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | июль 2013 г. |
| 316 | Реконструкция животноводческих помещений на  1000 голов свиней в с. Гришенка Денисовского  района (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Лига 2010») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 317 | Модернизация молочно-товарной фермы  на 1000 голов КРС в с. Арка Камыстинского  района (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Алтынсарино») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 318 | Строительство животноводческих помещений на  1000 голов маточного поголовья в с. Восток  Карасуского района (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «Караман-К») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 319 | Реконструкция животноводческого комплекса на  1000 голов КРС в с. Харьковское  Мендыкаринского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Каркен») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 320 | Строительство молочно-товарной фермы  на 500 голов дойных коров в с. Сорочинское  Сарыкольского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Сорочинское 2030») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 321 | Строительство первой очереди на 500 голов  современной крупно-товарной молочной фермы  общей проектной мощностью на 1000 дойных  голов в с. Коржынколь Федоровского района  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Бек +») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 322 | Строительство завода по производству  1500 тонн в год растительного масла и  3500 тонн в год льняной муки в с.Федоровка  Федоровского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Жарколь 007») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 323 | Строительство мельничного комплекса  производительностью 50 тонн зерна в сутки в  с. Успеновка Федоровского района (заявитель  – крестьянское хозяйство «Успеновское») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 324 | Строительство цементного завода в г.Рудном  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Рудненский цементный  завод») | 2008 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 325 | Обогатительный комплекс высококачественного  концентрата:  ДОФ-2, ММО-4 (заявитель – акционерное  общество «Соколовско-Сарбайское  горно-обогатительное производственное  объединение») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 326 | Строительство птицефабрики мощностью  до 1 млн. штук товарного яйца в год в  с. Ершовка Узункольского района  (заявитель – индивидуальный  предприниматель Горбатенков И.В.) | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 327 | Строительство животноводческого  комплекса на 100 голов КРС и 250  голов свиней с созданием убойного  пункта в г. Лисаковск (заявитель –  индивидуальный предприниматель  Халитов К.Г.) | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 328 | Строительство цеха по переработке  послеспиртовой барды и получению сухого  кормпродукта мощностью 3000 тонн в год в  г. Лисаковск (заявитель - товарищество с  ограниченной ответственностью «Арай-Холдинг») | 2008 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 329 | Строительство комплекса по переработке  органических отходов в биогаз мощностью  800 тыс. куб. м в год в с. Восток  Карасуского района (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью «Караман-К») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 330 | Организация производства подсолнечного масла  мощностью 3600 тонн в год в г. Костанай  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Маслозавод Костаная») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 331 | Реконструкция животноводческих помещений под  хозяйство-репродуктор на 500 голов маточного  поголовья КРС и откормочную площадку на 1000  голов КРС в с. Анновка Алтынсаринского  района (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Мельагропром») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 332 | Строительство мельничного комплекса  производительностью 250 тонн зерна в сутки и  силоса вместимостью 30 тыс. тонн в год в  г. Костанай (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Каратау  Холдинг») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 333 | Строительство зерносушилки мощностью  400 тонн в сутки и  зерноскладов объемом  32 тыс. тонн в год в с. Буденновка  Мендыкаринского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «АГФ Боровское») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 334 | Строительство склада по хранению  сельхозпродуктов на 3 тыс. тонн в год  в с. Жамбыл Костанайского района  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Ак-Кудук») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 335 | Строительство  цеха по переработке мяса  мощностью 800 тонн в год в с.Станционное  Карабалыкского района (заявитель –  товарищество с ограниченной ответственностью  «Агро-Торо») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 336 | Строительство цеха по переработке мяса  мощностью 200 тонн в год в с. Сарыколь  Сарыкольского района (заявитель –  индивидуальный предприниматель Янковой И.М.) | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 337 | Строительство хозяйства репродуктора на  520 голов  маточного поголовья КРС мясного  направления в с. Глебовка Денисовского  района (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Тобольское-1») | 2011 – 2013  г.г. | сентябрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| Региональный управляющий центр но форсированному  индустриально-инновационному развитию Кызылординской области | | | | |
| 338 | Строительство щебеночного завода  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Управление автомобильных  дорог») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 339 | Строительство асфальтобетонного завода  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Управление автомобильных  дорог») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2011 г. |
| 340 | Организация производства высококачественного  щебня (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Компания  «Шалкия-Неруд») | 2009 – 2010  г.г. | март 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 341 | Строительство щебеночного завода (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Тасбулак») | 2009 – 2010  г.г. | март 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 342 | Строительство хлебзавода производительностью  30 тонн хлебобулочных изделий в смену  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Шапагат сут») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 343 | Строительство цеха по производству  томатной продукции (заявитель –  Крестьянское хозяйство «Тату Агро») | 2010 – 2011  г.г. | август 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 344 | Молочно-товарная ферма на 600 голов  (заявитель – акционерное общество «Рза») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 345 | Строительство 2-х дополнительных  газотурбинных установок по 25 мВт на  газотурбинной станции Кумколь (заявитель –  акционерное общество   «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 346 | Строительство завода по выпуску битума  (заявитель – товарищество с ограниченной  ответственностью «Управление автомобильных  дорог») | 2009 – 2010  г.г. | июль 2010 г. | 2-квартал  2011 г. |
| 347 | Строительство II-й очереди комплекса  по утилизации газа (заявитель –  товарищества с ограниченной  ответственностью «Совместное  предприятие «Казгермунай») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 348 | Установка по переработке  углеводородного сырья и смытых  нефтяных отходов (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «БИС») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 349 | Строительство газотурбинной  электростанции на месторождении  Акшабулак (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Кристалл Менеджмент») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 350 | Строительство щебеночного завода  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Альянс Доломит») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал  2012 г. |
| 351 | Организация производства по  утилизации попутного нефтяного газа  на месторождении Кенлык (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Саутс Ойл»,  товарищество с ограниченной  ответственностью «KazFrak») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 352 | Организация цеха по производству  растительного масла (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Сабыр и К» | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 353 | Организация производства по  переработке рыбы (заявитель –  крестьянское хозяйство «Бакыт») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 1-квартал  2012 г. |
| 354 | Строительство завода по производству  камышево-стружечных плит (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Алтын бала-08») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 355 | Строительство серно-кислотного завода  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «СКЗ-U» ) | 2007 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 356 | Организация завода по производству  комбикормов производительностью 80  тонн в смену (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Агросервис  Шапағат») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 357 | Строительство цементного завода  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Сыр цементі») | 2011 – 2013  г.г. | ноябрь 2013  г. | 2-квартал  2014 г. |
| 358 | Строительство комплекса поломничества  Коркыт Ата вдоль автомагистрали  Западная Европа-Западный Китай  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Дорстрой») | 2011 – 2012  г.г. | сентябрь 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 359 | Организация производства по сборке и  производству рисовых жаток ЖРВ-5 и   ЖВП-4,9 (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Азов  Арал Агромаш») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 360 | Строительство щебеночного завода  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Мелиоратор») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 361 | Строительство мини молочного завода  (заявитель – крестьянское хозяйство  «Шогирли») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 362 | Расширение завода по переработке рыбы  (заявитель – крестьянское хозяйство  «Бахыт») | 2012 г. | март 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 363 | Строительство комплекса по  производству экстракта «Удобрения» и  развитие тепличного хозяйства  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «ЖанРосс ХХІ-ғасыр») | 2012 г. | апрель 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 364 | Строительство комбикормового завода  мощностью 80 тонн в сутки (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Жан Арай») | 2012 г. | май 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Мангистауской области | | | | |
| 365 | Строительство газобетонного завода в  городе Актау (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Концерн Сфинкс») | 2007 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 366 | Завод по ремонту малых судов в пос.  Баутино (заявитель –  товарищество с  ограниченной ответственностью  «Судоремонтный завод Мангистауской  области») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2010 г. |
| 367 | Фармацевтический комплекс по выпуску  жидких лекарственных форм и изделий  медицинского назначения (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Ча-Кур») | 2008 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 368 | Строительство международного  пассажирского терминала и  реконструкция взлетно-посадочной  полосы в аэропорту города Актау  (заявитель – Акимат Мангистауской  области) | 2008 – 2010  г.г. | октябрь 2010  г. | 4-квартал  2010 г. |
| 369 | Строительство установки по  приготовлению буровых растворов в  пос.Баутино (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Филиал «Эм-Ай Дриллинг Флюидз  Интернэшнл, Б.В.») | 2009 – 2010  г.г. | июль 2010 г. | 3-квартал  2011 г. |
| 370 | Строительство производственной  площадки под завод металлоконструкций  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «ТенизСервис») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. |  |
| 371 | Строительство элеваторного комплекса  включающего мельничный комплекс,  комбикормовый завод (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Корпорация  АПК-Инвест») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал  2011 г. |
| 372 | Строительство базы поддержки морских  операций (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Балыкшы») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал  2010 г. |
| 373 | Строительство завода по изготовлению  нефтегазового оборудования (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «ГММОС Казахстан») | 2008 – 2010  г.г. | май 2010 г. | 2-квартал  2010 г. |
| 374 | Строительство цеха и монтаж  оборудования по выпуску пустотелых  плит перекрытий (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Еврострой-А») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 2-квартал  2011 г. |
| 375 | Строительство завода по производству  предизолированных труб (1-ая очередь)  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «АтырауФлоуЛайн») | 2010 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2010 г. |
| 376 | Строительство промышленного комплекса  по производству морских  металлоконструкций (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Казахстан Каспиан  Оффшор Индастриз») | 2009 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 3-квартал  2012 г. |
| 377 | Строительство мини-завода по  производству облицовочного кирпича  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Концерн Найза-Курылыс») | 2010 – 2011  г.г. | октябрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 378 | Строительство и запуск нового  современного хлебобулочного завода  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Магабред») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 379 | Строительство мини-завода по  переработке нефтесодержащих отходов и  нефти (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «ХаКоОйл») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 380 | Строительство и эксплуатация  товарно-осетровой фермы ССТ  «Осетр-Аралды» | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 381 | Промышленный парк малого и среднего  бизнеса (заявитель – акционерное  общество «Социально  предпринимательская корпорация  «Каспий») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 382 | Организация производства покрытий из  резиновой крошки (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «ИК-ДАРА») | 2011 – 2012  г.г. | август 2012  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 383 | Строительство завода по производству  электротехнического оборудования  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «РИГ») | 2008 – 2011  г.г. | июль 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 384 | Строительство газонаполнительного  терминала на территории г. Актау  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «ФРЭШ») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 385 | Строительство и ремонт судов, других  плавучих средств,  и прочая  вспомогательная деятельность водного  транспорта (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «САГА Аташ») | 2011 – 2013  г.г. | сентябрь 2013  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 386 | Производство планшетных компьютеров,  телевизоров и мониторов (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «JX Company») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 387 | Производство сборных железобетонных и  бетонных конструкций и изделий  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Рауан  и Ко Актау») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 388 | Строительство завода по переработке  нефтесодержащих отходов «Шырын»  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Эко-су тазарту») | 2011 – 2012  г.г. | март 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 389 | Строительство нефтеперерабатывающего  завода в СЭЗ «Морпорт Актау»  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «MONBLAN») | 2011 – 2015  г.г. | апрель 2015  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 390 | Строительство ветряной электростанции  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «DMK-Ko» (ДиЭмКей-Ко)) | 2011 – 2012  г.г. | октябрь 2012  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 391 | Строительство цементного завода  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «КаспийЦемент») | 2007 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Павлодарской области | | | | |
| 392 | Производство хлебобулочных изделий  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Энергия Капитал-1») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 393 | Строительство циклично-поточного  вскрышного комплекса (заявитель –  акционерное общество «Евроазиатская  энергетическая корпорация») | 2005 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 394 | Строительство второй очереди  электролизного завода по производству  первичного алюминия (заявитель –  акционерное общество «Казахстанский  электролизный завод») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал  2011 г. |
| 395 | Организация производства алюминиевой  катанки (заявитель – акционерное  общество «Казэнергокабель») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2017 г. |
| 396 | Строительство установки для  вакумирования стали (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «KSP Steel») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 1-квартал  2014 г. |
| 397 | Проектирование и строительство  аглоцеха мощностью 350 тыс. тонн  агломерата (заявитель – акционерное  общество «ТНК Казхром») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 398 | Организация производства  марганцовистового литья (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Завод Format») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 399 | Восстановление блока № 2 Аксуской  ГРЭС (заявитель – акционерное  общества «Евроазиатская  энергетическая корпорация») | 2007 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 400 | Монтаж эл.фильтров блока № 5  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Экибастузская ГРЭС-1») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2010 г. |
| 401 | Реконструкция транспортной схемы  разреза «Богатырь» (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Богатырь Комир») | 2006 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 402 | Строительство и организация  производства хлора и каустической  соды мембранным методом мощностью  30 000 тонн в год (NaOH 100%)  (заявитель – акционерное общество  «Каустик») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 403 | Проектирование и строительство  комплекса по переработке шлаков  высокоуглеродистого феррохрома  (заявитель – акционерное общество  «ТНК Казхром») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 404 | Информационная система управления  производства (заявитель –  акционерное общество «ТНК Казхром») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. |  |
| 405 | Реконструкция и строительство  фармацевтического завода (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Фармацевтическая  компания «Ромат») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 1-квартал  2015 г. |
| 406 | Реконструкция и строительство  медицинского завода (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Фармацевтическая  компания «Ромат») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 1-квартал  2014 г. |
| 407 | Организация производства стрелочных  переводов и обработки железнодорожных  колес в городе Экибастуз (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Проммашкомплект») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 408 | Производство обожженных анодов  (заявитель – акционерное общество  «Казахстанский электролизный завод») | 2008 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 409 | Модернизация машиностроительного  производства (звявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Format Mach  Company») | 2009 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 410 | Производство туалетной бумаги,  бумажных полотенец и бумажных  салфеток (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «KazakhstanProject») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 411 | Модернизация производственного  оборудования с увеличением мощностей  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Гофротара») | 2010 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 4-квартал  2011 г. |
| 412 | Улучшение качества выпускаемой  продукции (заявитель – акционерное  общество «Сут») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2011 г. |
| 413 | Строительство и модернизация  действующей молочно-товарной фермы  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Галицкое») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 2-квартал  2011 г. |
| 414 | Строительство овощехранилища на 8500  тонн (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Актогай Агро») | 2010 г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 415 | Развитие трубопрокатного производства  с увеличением мощностей до 270,0   тыс. тонн труб в год (заявитель –  Павлодарский филиал  товарищества с  ограниченной ответственностью  «KSP Steel») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 416 | Строительство проволочного блока на  Павлодарском филиале товарищества с  ограниченной ответственностью  «KSP Steel» (заявитель – Павлодарский  филиал товарищества с ограниченной  ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2014 г. |
| 417 | Реконструкция и модернизация  действующей молочно-товарной фермы на  400 голов (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Победа») | 2010 – 2011  г.г. | сентябрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 418 | Модернизация литейного производства  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  “Технологические линии”) | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 419 | Модернизация производства готовых  металлических изделий (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «КОРУНД”) | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 420 | Модернизация производства текстильных  изделий (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Технопром-текс”) | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 421 | Монтаж турбины ПТ-65/75-130/13 и  реконструкция котлоагрегата  БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-3 (заявитель –  акционерное общество  «Павлодарэнерго”) | 2007 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 1-квартал  2012 г. |
| 422 | Деревообрабатывающий комплекс по  производству древесно-стружечных  плит, карбамидоформальдегидных смол и  модифицированной древесины (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Павлодарский  деревообрабатывающий комбинат») | 2008 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 423 | Реконструкция энергоблока № 6  (заявитель – акционерное общество  «Евроазиатская энергетическая  корпорация») | 2011 – 2013  г.г. | апрель 2013  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 424 | Добыча угля и производство кокса на  месторождении Кызылтау (заявитель -  товарищество с ограниченной  ответственностью «ЗАМАНINVEST») | 2011 – 2015  г.г. | декабрь 2015  г. | 2-квартал  2016 г. |
| 425 | Строительство завода по производству  эмульсионной матрицы (заявитель –  акционерное общество  «Орика-Казахстан») | 2010 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 426 | Организация производства флюсов для  металлургической промышленности  (заявитель – Павлодарский филиал  товарищество с ограниченной  ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 427 | Организация производства валков для  металлургической промышленности  (заявитель – Павлодарский филиал  товарищество с ограниченной  ответственностью «KSP Steel») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 428 | Реконструкция ТПУ на МНЛЗ-2  в ЭСПЦ-2  с целью увеличения объемов  производства (заявитель –  Павлодарский филиал товарищество с  ограниченной ответственностью «KSP  Steel») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 429 | Организация производства лотков для  яиц и другой бумажной продукции  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «KazakhstanProject») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 430 | Модернизация действующего  производства поваренной, пищевой  соли, концентрата минерального галита  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Павлодарсоль») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 431 | Модернизация действующего  производства по изготовлению  пластмассовой упаковки (заявитель –  товарищество  с ограниченной  ответственностью «Фирма «Диалон») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 1-квартал  2013 г. |
| 432 | Организация производства  асфальтобетонной смеси (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Дорстрой») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 3-квартал  2013 г. |
| 433 | Модернизация и перевооружение  действующего производства (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью ПКФ «Алтын-Жол») | 2011 г. | сентябрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 434 | Организация производства и реализация  асфальтобетонной смеси (заявитель -  товарищество с ограниченной  ответственностью ПКФ «Гордорстрой») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 3-квартал  2013 г. |
| 435 | Производство агрохимикатов,  пестицидов, гербицидов (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Казтрасткем») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 436 | Строительство свинокомплекса на 40551  голов (3500 тонн свинины) в  Павлодарском районе с.Черноярка  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Рубиком») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 437 | Строительство цеха по первичной  обработке и упаковке овощей  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Актогай Агро») | 2011 – 2012  г.г. | ноябрь 2012г. | 4-квартал  2013 г. |
| 438 | Строительство охлаждаемого  овощехранилища на 8000 тонн и крытого  рынка (заявитель - товарищество с  ограниченной ответственностью  «Шарзен») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 439 | Реконструкция овощехранилища  мощностью 12 200 тонн хранения  картофеля в год (заявитель –  крестьянское хозяйство «Маяк») | 2011 г. | ноябрь 2012  г. | 1-квартал  2013 г. |
| 440 | Организация производства переработки  кобыльего молока в кумыс (заявитель –  крестьянское хозяйство «Сағып») | 2011 г. | ноябрь 2011г | 3-квартал  2012 г. |
| 441 | Модернизация овощехранилища на 3000  тонн» (заявитель - товарищество с  ограниченной ответственностью  «Догма») | 2010 г. | ноябрь 2011  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 442 | Строительство овощехранилища на 13000  тонн, в т.ч. 8000 тонн картофеля,  5000 тонн моркови (заявитель -  крестьянское хозяйство «Тимур») | 2011 г. | сентябрь  2011г. | 4-квартал  2012 г. |
| 443 | Элеватор хранения и отгрузки зерновых  и масличных культур на 30 тыс. тонн  единовременного хранения (заявитель -  товарищество с ограниченной  ответственностью фирма «Арго») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012г. | 4-квартал  2012 г. |
| 444 | Организация орошаемого земледелия на  едином земельном массиве общей  площадью 8200 га (2011-2012гг. –  6200га, 2013г. – 2000 га).  Организация овощехранилища на 15  тыс.тонн (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «КХ  «Пахарь») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь  2013г. | 2-квартал  2014 г. |
| 445 | Строительство овощехранилища на 4000  тонны (заявитель - крестьянское  хозяйство «Табыс» ) | 2011 г. | сентябрь  2011г. | 4-квартал  2012 г. |
| 446 | Строительство овощехранилища на 1000  тонн (заявитель - крестьянское  хозяйство «Алина») | 2011 г. | сентябрь  2011г. | 4-квартал  2012 г. |
| 447 | Реконструкция и модернизация  овощехранилища на 9100 тонн  (1 очередь) заявитель - товарищество  с ограниченной ответственностью  «АК «Умут» | 2011 – 2012  г.г. | октябрь 2012  г. | 3-квартал  2012 г. |
| 448 | Модернизация производства (заявитель  – акционерное общество  «Павлодармолоко») | 2011 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 449 | Увеличение объемов переработки молока  и производства сыра (заявитель -  товарищество с ограниченной  ответственностью «SOLVIT») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 3-квартал  2014 г. |
| 450 | Строительство и реконструкция  кумысной фермы с выпуском  бутылированного кумыса до 1 т/сутки  (заявитель - товарищество с  ограниченной ответственностью  «АФ «Акжар-Өндіріс») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 451 | Освоение выпуска медицинских цифровых  рентгеновских апаратов в г.Павлодар  (заявитель – акционерное общество  «ВЕСНЕТ») | 2011 – 2012  г.г. | март 2012 г. | 1-квартал  2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Северо-Казахстанской области | | | | |
| 452 | Животноводческий комплекс совместно с  мясоперерабатывающим комплексом и  комбикормовым заводом, 2 очередь  строительства мясокомбината  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Баско») | 2006 – 2010  г.г. | июнь  2010 г. | 4 квартал  2012 г. |
| 453 | Строительство элеватора емкостью 60  тыс. тонн (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Енбек  Нан») | 2007 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012г |
| 45 | Освоение Айсаринского месторождения  кварцевых песков со строительством  обогатительной фабрики (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Актобе GLASS») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал  2012 г. |
| 455 | Разработка перспективной модели  крытого вагона-хоппера для перевозки  зерна (зерновоз) и внедрение ее в  производство (заявитель – акционерное  общество «ЗИКСТО») | 2010 г. | июнь 2010 г. | 4 квартал  2014 г. |
| 456 | Разработка перспективной  специализированной платформы  (контейнеровоз) и внедрение ее в  производство (заявитель – акционерное  общество «ЗИКСТО») | 2009 – 2010  г.г. | июль  2010 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 457 | Освоение Обуховского месторождения  титаноциркониевой руды со  строительством горно-обогатительного  комбината (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Тиолайн») | 2006 – 2010  г.г. | май 2010 г. | 4 квартал  2015 г. |
| 458 | Организация производства сухих  пенобетонных смесей (заявитель –  товарищество  с ограниченной  ответственностью «Завод сухих  пенобетонных смесей») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал  2014 г. |
| 459 | Строительство молочного комплекса на  320 голов (заявитель – крестьянское  хозяйство «Леонов П.Я.») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 2 квартал  2012 г. |
| 460 | Освоение месторождения «Сырымбет»  (заявитель – акционерное общества  «Сырымбет») | 2010 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 461 | Завод по производству кубовидного  щебня (заявитель – товарищества с  ограниченной ответственностью  «Шунгит») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3 квартал  2015 г. |
| 462 | Модернизация тепличного комплекса  (заявитель – товарищества с  ограниченной ответственностью  «Наурыз-2030») | 2009 – 2015  г.г. | сентябрь 2015  г. | 2 квартал  2017 г. |
| 463 | Комплекс зернохранилищ мощностью 60  тыс. тонн в Северо-Казахстанской  области (заявитель – товарищества с  ограниченной ответственностью  «Алиби-Ишим», товарищества с  ограниченной ответственностью  «Кутузовское-Алиби», товарищества с  ограниченной ответственностью  «Кирилловка-Аиртау», товарищества с  ограниченной ответственностью  «Новосветловка-Алиби») | 2009 – 2010  г.г. | ноябрь 2010  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 464 | Строительство элеватора емкостью 52  тыс. тонн (заявитель – товарищества с  ограниченной ответственностью  «КID Trade») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 465 | Строительство элеваторного комплекса  емкостью 30 тыс. тонн», Аккайынский  район (заявитель – товарищества с  ограниченной ответственностью  «Иван Зенченко) | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 466 | Реконструкция Новоишимского  маслоперерабатывающего завода, район  им.Г.Мусрепова (заявитель –  товарищества с ограниченной  ответственностью «МаслоДел») | 2010 – 2011  г.г. | январь 2011  г. | 3 квартал  2013 г. |
| 467 | Модернизация производства  цельномолочной продукции (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Молсервис») | 2011г. | сентябрь 2011  г. | 3 квартал  2012 г. |
| 468 | Строительство мельнично-макаронного  комплекса (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «ЕГИН») | 2010 – 2011  г.г. | октябрь 2011  г. | 4 квартал  2012г |
| 469 | Модернизация зернохранилища путем  установки комплекса оборудования по  очистке и сушке зерна (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Сагат СК») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4 квартал  2012г. |
| 470 | Строительство 2-й очереди молочного  комплекса (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Тайынша Астык») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4 квартал  2012 г. |
| 471 | Строительство племрепродуктора с  откормочной площадкой на 515 голов  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «СБИ-Агро Ташкентка») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4 квартал  2013 г. |
| 472 | Строительство фермы по производству и  реализации крупно-рогатого скота  мясного направления (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Петерфельд-Агро») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4 квартал  2013 г. |
| 473 | Строительство  молочно-перерабатывающего комплекса  (заявитель – коммандитное  товарищество «Зенченко и К») | 2011 – 2012  г.г. | август 2012  г. | 3 квартал  2013 г. |
| 474 | Создание производства овощных культур  (картофель) с капельным орошением на  площади  83 га (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Астык Stem») | 2011 г. | октябрь 2011  г. | 4 квартал  2013г. |
| 475 | Модернизация зернохранилища путем  приобретения оборудования по очистке  и сушке зерна (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Шатило и К») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4 квартал  2013 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию Южно-Казахстанской области | | | | |
| 476 | Птицекомплекс по выращиванию, убою и  переработке мяса индейки (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Ордабасы Кус») | 2009 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 477 | Строительство завода по производству  высококлассных смазочных материалов  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Hill Corp») | 2007 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 478 | Завод по производству керамогранита  мощностью 2,5 млн.кв.м в год  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Азия  Керамик») | 2006 – 2010  г.г. | март 2010 г. |  |
| 479 | Цементный завод (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Стандарт Цемент») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 3-квартал  2011 г. |
| 480 | Организация производства  хлопчатобумажной пряжи (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Оху-Техtilе») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 3-квартал  2014 г. |
| 481 | Организация производства  гигроскопической ваты, хлопковой  целлюлозы и технической  карбоксиметилцеллюлозы из хлопка  содержащего сырья (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Хлопкопром  Целлюлоза») | 2008 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 482 | Организация текстильного производства  на территории свободной экономической  зоны «Оңтүстiк» (заявитель –  акционерное общество «ЮТЕКС KZ») | 2007 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 483 | Производство минеральных удобрений  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Агрофос-Юг») | 2008 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 484 | Производство моноаммоний и  диаммонийфосфата на базе  месторождений «Ушбас» и «Герес»  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Горнорудная компания «Казахстанские  минеральные ресурсы» | 2009 – 2013  г.г. | август 2013  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 485 | Строительство тепличного комплекса  для производства овощной продукции  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «М-Нурай») | 2009 – 2011  г.г. | июль 2011 г. | 3-квартал  2012 г. |
| 486 | Модернизация молочно-товарной фермы и  создание завода по переработке молока  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Алтын Дан») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 487 | Строительство теплицы на площади - 2  га (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Комбистрой 1») | 2010 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 488 | Строительство завода по выращиванию  рыб осетровых пород (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью  «Аксанат-инжиниринг») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 489 | Строительство тепличного комплекса  для производства овощной продукции  5,0 га. (заявитель – крестьянское  хозяйство «АДЕЛЯ») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 490 | Приобретение оборудования по  переработке верблюжьего молока и  автотехники посредством финансового  лизинга (заявитель – крестьянское  хозяйство «Гулмайра») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 491 | Производство энергосберегающих ламп  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «MaxLight Group») | 2010 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 3-квартал  2013 г. |
| 492 | Создание молочной фермы и цеха по  переработке молока (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «СММК - Жана Талап») | 2010 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 493 | Строительство теплицы на площади 1,8  га (заявитель – крестьянское  хозяйство «Жаксылык») | 2009 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 494 | Строительство теплицы площадью 1 га  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Байсын агро») | 2010 – 2011  г.г. | май 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 495 | Комбинат по переработке свинины и  мясных изделий (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Племенной комплекс  Шубар») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 496 | Развития акселерационного  кролиководства и птицеводства»  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Племенное хозяйства «Оңтүстік») | 2011 г. | май 2011 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 497 | Организация производства птицефабрики  на 600000 голов кур несушек и на  300000 голов мясного направления  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Ак кус») | 2010 – 2013  г.г. | ноябрь 2013  г. | 2-квартал  2015 г. |
| 498 | Птицефабрика (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Бейбарс-Б») | 2009 – 2013  г.г. | июнь 2013 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 499 | Откорм скота, производство  национальной мясной продукции  «Казахские мясные деликатесы»  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  Компания «Serper invest») | 2011 – 2012  г.г. | октябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 500 | Производство мяса крупного рогатого  скота и комбикормов, обеспечение  региона (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Қазақелі-1») | 2012 г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2014 г. |
| 501 | Завод по выпуску риса (заявитель –  индивидуальный предприниматель  «Жумабаев Хапар Зейналханович») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 502 | Завод по производству растительного  масла (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Багдаулет 1») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 503 | Технологический комплекс по  производству стального сортового  проката из лома черных металлов  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Нуран») | 2011 – 2012  г.г. | сентябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 504 | Организация строительства  Южно-Казахстанского металлургического  комбината (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Ferrum-Vtor») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 2-квартал  2014 г. |
| 505 | Переработка бедных и богатых медных  ломов с использованием конвертера  Кальдо  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Алтын Тас») | 2012 г. | сентябрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 506 | Завод по производству  металлоконструкции (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Шымкентский завод  металлоконструкции») | 2011 г. | сентябрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 507 | Организация производства по  производству готовых текстильных  изделий (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Шымкент-Кашемир») | 2010 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2012 г. |
| 508 | Производство стеклотары Стекольный  завод (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Дархан») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 509 | Строительство завода по производству  жидкого стекла (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Ferrum-Vtor») | 2010 – 2011  г.г. | июль 2011 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 510 | Завод по производству битума  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Битум») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2 квартал  2013 г. |
| 511 | Производство новых деревянных  поддонов, ремонт старых поддонов  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью ''ABD  Servis'') | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 512 | Завод по производству оцинкованных  труб (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Zero Max KZ») | 2011 г. | июнь 2011 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 513 | Завод по производству газобетонных  изделий (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Корпорация АК ордасы») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 514 | Завод по производству модульных домов  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «AK ordasy building») | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 2-квартал  2013 г. |
| 515 | Строительство объектов  пром.назначения, выпуск дорожного  битума (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Строительные Технологии») | 2007 – 2011  г.г. | август 2011  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 516 | Линия по выпуску чистящих средств  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Swed kaz») | 2010 – 2011  г.г. | март 2011 г. | 4-квартал  2012 г. |
| 517 | Строительство овощехранилища  мощностью 4 тыс. тонн (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Керемет-Центр») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 518 | Производство железобетонных изделий  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Арт  Кұрылыс») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 519 | Производство строительных материалов,  металочерепица, профнастил, сухие  смеси, сэндвич панели и пенопласт  (заявитель – индивидуальный  предприниматель Есжанов Бахдат | 2010 – 2011  г.г. | ноябрь 2011  г. | 3-квартал  2014 г. |
| 520 | Мини завод по выпуску и производству  полиэтиленовых труб (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Баянды Құрылыс») | 2011 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 521 | Строительства завода по выпуску  изделий медицинского назначения  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «ЭКО-ФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ») | 2010 – 2012  г.г. | ноябрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 522 | Завод по выпуску железобетонных  изделий (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Онтустык Курылыс Сервис») | 2011 – 2012  г.г. | октябрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 523 | Завод по производству высоко-чистого  кремния для солнечных батарей  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Стекло К») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 524 | Модернизация завода по производству  мороженного (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Балмуздак») | 2011 – 2012  г.г. | Ноябрь 2012  г. | 3-квартал  2013 г. |
| 525 | Строительство завода по производству  сухих строительных смесей (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Асыл Тас - Альянс») | 2011 – 2012  г.г. | сентябрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию города Алматы | | | | |
| 526 | Комплексное развитие горнолыжного  курорта «Медеу-Шымбулак»  (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «Chimbulak  Development») | 2008 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 527 | Расширение и модернизация  существующего производства путем  создания дополнительных производств и  модернизации имеющегося производства  по выпуску твердых лекарственных  средств (заявитель – акционерное  общество «Нобел Алматинская  Фармацевтическая Фабрика») | 2009 – 2010  г.г. | июль 2010 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 528 | Продовольственный логистический центр  «GEGA» (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «GEGA») | 2007 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2015 г. |
| 529 | Производство концентрированных  растворов для гемодиализа (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «BIRUNIFARM») | 2009 – 2010  г.г. | июнь 2010 г. | 4-квартал  2013 г. |
| 530 | Модернизация действующего  производства лекарственных средств  товарищества с ограниченной  ответственностью «DOSFARM» (заявитель  – товарищество с ограниченной  ответственностью «DOSFARМ») | 2010 - 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 531 | Создание производства средств  радиосвязи тактического звена (УКВ и  KB диапазонов) (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «СП «Талес Казахстан  Инжиниринг») | 2010 г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 532 | Строительство медицинского завода по  производству одноразовых медицинских  изделий из полимеров (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Жулдыз Кенан») | 2010 – 2013  г.г. | сентябрь 2013  г. | 3-квартал  2015 г. |
| 533 | Производство изделий медицинского  назначения (заявитель – товарищество  с ограниченной ответственностью  «Алмерек») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 534 | Выпуск сокосодержащих напитков по  технологии горячего розлива  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Компания Обис» | 2009 – 2011  г.г. | июль 2011 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 535 | Организация мебельного производства  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Bilnex») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 536 | Модернизация основного производства  «Алматинского дрожжевого завода»  (заявитель – акционерное общество  «Алматинский дрожжевой завод») | 2011 г. | июль 2011 г. | 2-квартал  2013 г. |
| 537 | Завод сухих строительных смесей  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Шебермикс») | 2010 – 2011  г.г. | июль 2011 г. | 3-квартал  2014 г. |
| 538 | Расширение завода по промышленной  переработке стекла (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «КазСтройСтекло») | 2011 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 539 | Производство высокотехнологичных  топливнораздаточных колонок  (заявитель – акционерное общество  «Мунайаспап») | 2012 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 540 | Производство кронен крышек и  Алюминиевых колпачков (заявитель –  акционерное общество «Капс Интэл») | 2009 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 541 | Организация новых инновационных и  экспортных производств контейнеров и  складских стеллажей (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Оргтехстром») | 2009 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2014 г. |
| 542 | Строительство первой очереди первой  линии метрополитена города Алматы  (заявитель – коммунальное  государственное предприятие  «Метрополитен») | 1988 – 2011  г.г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 543 | Расширение действующего производства  и увеличение ассортимента выпускаемой  продукции (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Триэсплюс») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 544 | Производство термоусадочной пленки  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Азияпластсервис») | 2011 г. | ноябрь 2011  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 545 | Производство труб и фасонных изделий  с тепловой изоляцией из  пенополиуретана (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «ПВХ-Драйбленд») | 2011 – 2012  г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 546 | Расширение действующего производства  пластмассовых изделий (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Альфапласт») | 2011г. –  2012 г.г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2014 г. |
| 547 | Завод трубной изоляции (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Завод трубной  изоляции») | 2011 – 2012  г. | июнь 2012 г. | 4-квартал  2014г |
| 548 | Модернизация производства мебельной  продукции (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «КПК «ЗЕТА») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 2-квартал  2014 г. |
| 549 | Приобретение производственной базы, с  целью модернизации действующего  производства. Внедрение стандарта GMP  (надлежащая производственная  практика). Увеличение ассортимента  выпускаемой продукции. (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Медоптик») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 550 | Завод по производству  стекловолоконных композитных профилей  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Композит профайл») | 2011 – 2013  г.г. | август 2013  г. | 4-квартал  2015 г. |
| 551 | Организация производства электродов  для сварки углеродистых и  низколегированных сталей (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «КС Трэйд») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2015г. |
| 552 | Строительство завода по производству  модульных элементов зданий с  использованием технологии «Филко  ЭКОПАРИЕС» в Казахстане (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Конкордстрой») | 2011 – 2014  г.г. | декабрь 2014  г. | 4-квартал  2016 г. |
| 553 | Строительство  культурно-оздоровительного парка  Сайран (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «Сайран  Девелопмент») | 2011 – 2016  г.г.(1-  этап) | декабрь 2016  г. | 4-квартал  2018 г. |
| Региональный управляющий центр по форсированному  индустриально-инновационному развитию города Астаны | | | | |
| 554 | Строительство завода по производству  сэндвич-панелей» (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Кровля НС») | 2009 – 2010  г. | май 2010 г. | 2-квартал  2012 г. |
| 555 | Строительство многофункционального  комплекса «Абу-Даби Плаза» (заявитель  – компания «Aldar Properties PJSC») | 2010 – 2014  г.г. | 2014 г. |  |
| 556 | Завод по производству бетонных,  железобетонных изделий и конструкций  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью «АБК  Максат») | 2005 – 2010  г.г. | декабрь 2010  г. | 4-квартал  2012 г. |
| 557 | Транспортно-логистический центр с  фасовочной линией (заявитель –  товарищество с ограниченной  ответственностью «Казглавпродукт») | 2010 – 2012  г.г. | декабрь 2012  г. | 4-квартал  2013 г. |
| 558 | Строительство овощехранилища  мощностью 5000 тонн и цеха по  переработке в городе Астана  (заявитель – акционерное общество  «Социально-предпринимательская  корпорация «Астана») | 2011 г. | декабрь 2011  г. | 4-квартал  2011 г. |
| 559 | Производство метизной продукции  (заявитель – товарищество с  ограниченной ответственностью  «Стальцинк») | 2010 – 2011  г.г. | июнь 2011 г. | 4-квартал  2015 г. |
| 560 | Завод по изготовлению оконных  профилей и труб (заявитель  –товарищество с ограниченной  ответственностью «Funke Kunststoffe») | 2011 – 2013  г.г. | декабрь 2013  г. | 4-квартал  2016 г. |

Приложение 5           
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 5           
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 13 февраля 2010 года № 26-р

**Отчет формы № 1**  
**«Информация о ходе реализации инвестиционного проекта»**  
**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(дата)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-  нование  проекта | Зая-  ви-  тель  проек-  та | Ре-  гион | Стои-  мость  проек  та,  млн.  тенге | Номен-  клатура  продук-  ции | Мощность  производства | | Количество  рабочих мест  на период | | Освоенные  инвестиции с  начала  реализации  проекта | |
| в нату-  раль-  ном  выра-  жении в  год | в стои-  мостном  выра-  жении  в год,  млн.  тенге | строи-  тель-  ства | экс-  плуа-  тации | в  млн.  тенге | В % от  общей  стои-  мости  проек-  та |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата  ввода в эксплуа-  тацию  (ММ.ГГ.) | Дата  выхо-  да на  проек-  тную  мощ-  ность  (ММ.ГГ.) | По объектам, введенные в эксплуатацию | | | | Текущее  состо-  яние  (испол-  ненные  меро-  приятия  по проек-  ту и  прово-  димые  работы) | Проблемные  вопросы | |
| Наимено-  вание,  номер  и дата  доку-  мента  под-  тверж-  даю-  щего  ввод  в экс-  плуатацю | освоен-  ная  номен-  клатура  продук-  ции | % осво-  ения  мощнос-  тей на  текущую  дату  (с даты  ввода в  эксплуа-  тацию) | объем  произве-  денной  продук-  ции в  стои-  мостном  выра-  жении  (с даты  ввода в  эксплуа-  тацию),  млн.  тенге | Воп  рос | Пути ре-  шения   с ука-  занием  компе-  тент-  ного  органа |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6        
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 23 января 2012 года № 10-р

Приложение 6        
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 13 февраля 2010 года № 26-р

**Отчет формы № 2**  
**«Информация об освоении инвестиций и мощности**  
**по инвестиционным проектам»**  
**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-  вание  проекта | Заяви-  тель  проек-  та | Регион | Объем  инвес-  тиций,  млн.  тенге | Инвестиции в проекты по годам, млн. тенге | | | | | | |
| до  2010  года | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год и  далее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность  произ-  водства в  натураль-  ном выражении  в год | Мощность  произ-  водства  в стои-  мостном  выражении  в год,  млн.тенге | в том числе по годам, млн.тенге | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | до 2020 (если  предусмотрено) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Руководитель группы/центра \_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                      (подпись)           (ФИО)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан