

**Об утверждении Плана мероприятий по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 78-р

      В целях внедрения электронных счетов-фактур в Республике Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан (далее - План мероприятий).

      2. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию), акционерному обществу «Казахтелеком» (по согласованию) принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и в установленные Планом мероприятий сроки представлять информацию о ходе его исполнения в Министерство финансов Республики Казахстан.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан два раза в год, 30 января и 30 июля, сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от « » 2012 года №

 **План мероприятий**
**по внедрению электронных счетов-фактур в Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Сроки
исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание Межведомственной рабочей
группы по внедрению электронных
счетов-фактур в Республике Казахстан
(далее - МРГ) | Приказ
Министра
финансов
Республики
Казахстан | МФ | 30 апреля
2012 года |
| 2. | Анализ мирового опыта по применению
электронных счетов-фактур и
выработка предложений по его
применению в Республике Казахстан | Внесение
предложений
на рассмотрение
МРГ | МФ, МТК, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | 31 июля
2012 года |
| 3. | Внесение Концепции проекта закона о
внесении изменений и дополнений в
Кодекс Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс) по вопросам ведения
электронных счетов-фактур на
рассмотрение Межведомственной
комиссии по вопросам законопроектной
деятельности (далее - МВК) | Заключение
МВК | МФ | 31 августа
2012 года |
| 4. | Определение архитектуры и порядка
функционирования информационной
системы по ведению электронных
счетов-фактур | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(АО «Казахтелеком»)
(по согласованию) | 31 октября
2012 года |
| 5. | Разработка информационной системы
электронных счетов-фактур | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(АО «Казахтелеком»)
(по согласованию) | 31 октября 2012
года, 31 января
2013 года |
| 6. | Пилотный запуск информационной
системы электронных счетов-фактур
между организациями, входящими в
состав АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
(февраль-март 2013 года) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(по согласованию) | 1 апреля 2013
года |
| 7. | Доработка ведомственных
информационных систем Налогового
комитета Министерства финансов
Республики Казахстан в связи с
внедрением электронных счетов-
фактур, в том числе реализация
функционала по приему электронных
счетов-фактур из ERP-систем
участников проекта | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МТК | 31 января
2013 года |
| 8. | Проведение семинаров, тренингов по
оказанию практической помощи при
внедрении электронных счетов-фактур
(с апреля 2013 года по март 2014 года) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(АО «Казахтелеком»)
(по согласованию) | 31 марта
2014 года |
| 9. | Расширение работы Call-Центра по
вопросам внедрения электронных
счетов-фактур (с апреля 2013 года по
март 2014 года) | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МТК, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(АО «Казахтелеком»)
(по согласованию) | 31 марта
2014 года |
| 10. | Обеспечить информационно-
разъяснительную работу в СМИ по
вопросам внедрения электронных
счетов-фактур (форма завершения:
сюжеты в новостях, в программах,
публикации в газетах и
информационных агентствах) | телевизионные
передачи | МФ, МКИ, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(АО «Казахтелеком»)
(по согласованию) | 31 марта
2014 года |
| 11. | Организовать производство и
трансляцию видеороликов по
разъяснению внедрения счетов-фактур
на республиканских телеканалах
(МФ-производство, МКИ-ротация) | видеоролики | МФ, МКИ, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»
(АО «Казахтелеком»)
(по согласованию) | 31 марта
2014 года |

      **Примечание**: расшифровка аббревиатур:

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан